

ДОГОВОР № 92
на разработку проектно-сметной документации  


г. Елабуга                                                                          			                      	___________ 2026г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Нижняя Кама» (ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама»), именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Имамова Алексея Айратовича действующего на основании Устава, с одной стороны  и  ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице __________________________, действующего на основании  __________________ с другой стороны, заключили настоящий  Договор на основании п. 5, ч.1 ст.93  Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г., ИКЗ: 261161800101616460100100030000000244
 о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает и производит оплату, а Исполнитель принимает на себя  разработку  проектно-сметной документации для создания  интерактивной площадки отдыха в туристско‑рекреационном комплексе «Корабельная роща» «Национального парка «Нижняя Кама».
1.2. Научные, технические  и другие требования к технической документации, являющейся  предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям  действующих нормативных документов РФ и РТ и устанавливаться прилагаемым Техническим заданием (далее задание) на проектирование (Приложение № 1).
1.3. Заказчик обязуется представить Исполнителю необходимые для выполнения проектных работ исходные данные. 
1.4. Приемка и оценка проектных работ осуществляется в соответствии с требованиями утвержденного задания на проектирование.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1 Общая сумма договора  ________________ (______________________________) рублей 00 копеек,в том числе  НДС.   
2.3. При необходимости корректировки принятой Заказчиком проектной работы по независящим от Исполнителя причинам, а  также изменении ценообразующих факторов, составляется дополнительное соглашение к Договору с учетом понесенных Исполнителем затрат.
2.4.  Источник финансирования: средства бюджетных учреждений
2.5. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.
2.6  Оплата производится в срок до пяти дней после подписания  Договора в размере 30% от договорной цены. Дальнейший расчет производится с момента подписания акта сдачи – приема проектно-сметной документации.

3.СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ. 
3.1 Работы по данному Договору должны быть выполнены Исполнителем в полном объеме в течении 10 календарных дней после выдачи всех исходных данных.
3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки  объемов,   сроков окончания работ, то такие изменения должны  производиться по согласованию сторон в письменной форме.
3.3. Срок действия Договора: с даты подписания Договора по 31.12.2026г.

4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно передавать Исполнителю задание на проектирование.
4.2. Осуществлять контроль за разработкой проектной документации (в любое время проверить ход и качество работ).

5.ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.1. Разрабатывать своими силами и средствами проектную документацию.
5.2. Нести ответственность  перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору  его субподрядчиками.
5.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в строительных нормах и правилах.
5.4. Информировать Заказчика  о заключении договоров субподряда со специализированными организациями с предоставлением копий заключенных договоров и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.
5.5. За свой счет и своими силами устранять некачественно выполненные работы, допущенные при разработке проектной документации в  сроки, указанные Заказчиком.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
6.1. Оплата выполненных работ производится на основании представленных Исполнителем актов выполненных работ, подтвержденных Заказчиком.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее  исполнение   обязательств по настоящему  Договору  Заказчик и Исполнитель несут ответственность в  соответствии с действующим законодательством.

8.РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА.
8.1. Договор  может быть расторгнут по обоюдному  соглашению сторон.
8.2. Заказчик имеет право потребовать расторжение настоящего Договора в следующих случаях:
-нецелевого использования выделенных средств;
-некачественного выполнения работ Исполнителем, а также выполнения им работ со значительными отступлениями от требований СНиП.
8.3. Исполнитель имеет право потребовать расторжения  настоящего  Договора в следующем случае;
-утраты Заказчиком  возможности дальнейшего финансирования.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное  уведомление другой стороне, которое  должно быть рассмотрено в течение 10 дней с момента получения. Договор подряда  расторгается в установленном  порядке.
8.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя неразрешенные работы передаются Заказчику по акту в течение 3х дней, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных  работ в объеме, определенном ими совместно.
8.6. При расторжении Договора неосвоенная сумма аванса возвращается Заказчику  Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания акта передачи незавершенного объема работ.

9.ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий  путем переговоров они подлежат рассмотрению в Высшем арбитражном суде РТ в установленном законодательством порядке.

10.ФОРС-МАЖОР.
10.1. Ни одна из сторон    не несет ответственности перед другой стороной за задержку  или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные  бедствия.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы  действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем  направления уведомления другой стороне.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Любые изменения и дополнения  к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.
11.3. При изменении индекса цен на проектные работы (путем введения КМ РТ соответствующих коэффициентов) в пределах сроков действия  настоящего Договора объемы выполняемых работ пересматриваются и приводятся в соответствие  объемами финансирования, согласно утвержденному титульному  списку.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

              Заказчик                                          			Исполнитель

	ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама»

РТ, Елабужский район, Танаевский лес, квартал 109
ИНН /КПП 1618001016/164601001
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород    
к/с 40102810745370000024
р/с 03214643000000013233
БИК 012202102
УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород (ФГБУ «Национальный парк «Нижняя  Кама», л/с 20116Ц64200)

	

	
_________________________ А.А. Имамов
м.п.

	
__________________________ 
м.п.





Приложение №1 к дог. №92 
от _____________г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно‑сметной документации для создания интерактивной площадки отдыха в туристско‑рекреационном комплексе «Корабельная роща» «Национального парка «Нижняя Кама»
1. Общие данные
1.1. Основание для проектирования.
Проект реализуется в рамках Государственного задания (направления: экологическое просвещение, музейная и выставочная деятельность, интерактивная экспозиция), ЧЗКБК 70370.
1.2. Стадия проектирования.
Разработка проектной документации.
1.3. Вид работ.
Проектно-сметная документация для создания интерактивной площадки отдыха с твёрдым покрытием с интерактивными элементами. Площадь площадки 100 кв. м, адаптированная для посещения маломобильными группами населения (в том числе лицами, передвигающимися на креслах‑колясках). Все работы по подготовке материалов, разработке дизайна элементов, табличек, стендов и силуэтов выполняются проектантами самостоятельно.
Состав площадки:
1. Площадка с твёрдым покрытием и с выступающими бордюрами размером 11 × 9 м, с нанесёнными (полиуретановой краской, белый) на тротуарную плитку элементами:
следы и силуэты 11 видов животных — размещаются по периметру площадки;
силуэты животных с мерной линейкой для выполнения упражнения «прыжок в длину»; 4 имитации жилищ животных (хатка, берлога, дупло, нора) с соединительными линиями, визуально привязанными к соответствующим силуэтам животных. 
Поверхность бетонированной площадки состоит: 
- плита тротуарная 6к5 500х500х50 мм. Размеры (ДШВ): 500х500х100 мм Объём бетона: 0,013 куб.м. Масса: 0,033 т. Класс бетона: В25. Вибролитая. Морозостойкость: F200. Цвет серый.
2. Интерактивный модуль «Вращай и собирай» — 2 единицы. Каждый модуль включает набор из 3 вращающихся элементов, позволяющих путём комбинирования частей (голова, туловище, ноги) собирать изображения различных животных и птиц.
3. Интерактивный модуль «Дай пять» — стенд с углублёнными отпечатками следов животных, а также силуэтами животных со съёмными/закрывающимися информационными табличками (согласно представленному списку).
4. Интерактивный стенд «Искусственные гнездовья для птиц» — включает 20 фигур птиц и 10 моделей птичьих домиков разных типов (совятник, стрижатник, трясогузочник, синичник, скворечник и др.) Основание экспозиции — баннер с изображением лесного пейзажа, закреплённый с помощью 4 полубрёвен вертикально (диаметр — не менее 20 см) из различных пород дерева (берёза, сосна, осина, липа). Фигуры птиц, наименования домиков, стенд с QR‑кодами и список видов птиц выполняются в объёмном исполнении и размещаются на переднем плане (согласно представленному списку).
5. Интерактивный модуль «Определи дерево» — стенд с вращающимися кубиками (размер одного кубика — 20 × 20 см), из которых посетители собирают комплекты элементов, характеризующих дерево (9 пород дерева): общий вид, семена, соцветие, листья, плод, кора. Деревья – ива, тополь, рябина, берёза, дуб, липа, сосна, ель, клён)
6. Интерактивный модуль «Музыка леса» — стенд с подвесными элементами («полешками») из 7 пород деревьев (рябина, берёза, дуб, липа, сосна, ель, осина) и деревянной палкой с ручкой для извлечения звука путём удара по «полешкам». 
7. Информационные стенды — 5 шт. с тематиками: «Биоразнообразие», «10 причин», «Боровецкий лес», «Парк‑онлайн», «Отель для насекомых», птиц.
Основные материалы в проекте для изготовления элементов: 
      - материал несущих конструкций - древесина хвойных пород 2 категории, влажность не более 20% (сосна) 
     - брус 150 мм х150 мм
      - доска обрезная 150 мм х 25 мм.
       - крыша (каркас треугольный из брусков 0,5х0,5 см, поверхность из мягкой кровли из гибкой черепицы) для интерактивов.
- надземная часть должна быть обработана антисептическими составами и защитными покрытиями (пропиткой цвет Венге, коричневый); 
- материалы из металла подлежат покрытию краской по металлу цвет Венге (коричневые тона); 
- элементы конструкции находящихся в земле обрабатываются антисептическими средствами 2 раза
1.4. Наименование и местоположение объекта.
Туристско‑рекреационный комплекс «Корабельная роща» «Национального парка «Нижняя Кама». 
Адрес: РТ, Тукаевский район, Боровецкий лес, квартал 176 (выд. 14), ТРК «Корабельная роща»
1.5. Общие сведения об участке (границы, площадь).
Площадь территории проектирования — 100 кв. м.
Местоположение: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Челнинское лесничество, квартал 76.
Рельеф участка — спокойный, без значительных перепадов высот.
1.6. Назначение объекта.
Интерактивная площадка предназначена для экопросветительской работы и организации доступного отдыха. Площадка обеспечивает возможность ознакомления с биоразнообразием национального парка для маломобильных групп населения посредством мультисенсорного взаимодействия (зрение, слух, осязание).
1.7. Цели и задачи проекта.
Цель проекта: создание комфортной, безопасной и доступной среды для отдыха и экологического просвещения, в том числе для маломобильных групп населения.
Задачи проекта:
обеспечить условия для удобного и безопасного пребывания посетителей, включая лиц с ограниченной мобильностью;
реализовать просветительский функционал через интерактивные элементы, стимулирующие познавательную активность;
повысить доступность природных объектов и информации о них для широкой аудитории.
1.8. Исходные данные.
В распоряжение проектировщика предоставляются: макеты стендов, базовые примеры оформления, референсы.
1.9. Состав проектной документации.
Проектная документация должна включать следующие части:
Текстовая часть — пояснительная записка, содержащая описание основной концепции проекта, технические показатели (габариты объекта, номенклатура и характеристики применяемых материалов, конструктивные особенности элементов площадки).
Графическая часть — эскизная схема размещения площадки на участке, чертежи основных элементов, макеты информационных и интерактивных стендов и элементов, схемы конструктивных узлов. 

Расчётная часть — сметная документация, включающая локальные и объектные сметы, расчёт стоимости материалов и работ, обоснование применяемых расценок.
2. Основные требования
2.1. Требования по соответствию нормативной документации.
Проект должен быть разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, а также с учётом требований по обеспечению доступности среды для маломобильных групп населения (в т. ч. СП 59.13330 и иных актуальных нормативов).
2.2. Требования к проектным решениям.
Проектируемые решения должны отвечать следующим критериям:
[bookmark: _GoBack]функциональная обоснованность и соответствие просветительским задачам;
экономичность и технологическая реализуемость в условиях Национального парка;
вандалоустойчивость конструкций и долговечность применяемых материалов;
применение материалов преимущественно из древесины либо из вторичных материалов, имитирующих дерево (вторичный пластик и аналоги), с учётом экологических требований парка.
3. Дополнительные требования
3.1. Форма предоставления материалов.
Проектная документация представляется в виде альбома в формате PDF на листах формата А4. К альбому прилагается комплект файлов в редактируемых форматах, позволяющих вносить корректировки в графические и текстовые материалы.




















































