Приложение №1 к Договору

оказания услуг №__ от __.__.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на внедрение Корпоративного портала обработки заявок для автоматизации процессов отдела информатизации Университета

Белгород 2026

Содержание

1.	Введение	2

1.1.	Описание внедряемого решения	2

1.2.	Назначение документа	2

2.	Общие сведения	3

2.1.	Цели планируемых работ	3

2.2.	Текущая ситуация	3

2.3.	Объект автоматизации	3

2.4.	Организационные рамки проекта	4

2.4.1.	Требование к очному режиму работы	4

2.4.2.	Требования к составу и квалификации проектной команды Исполнителя	5

2.4.3.	Требования к режиму обработки данных Заказчика	6

2.5.	Этапы работ и выходные документы	6

2.6.	Функциональные ограничения	7

3.	Требования к системе	8

3.1.	Общие требования системы	8

3.2.	Функциональные требования	8

3.2.1.	Дополнительные функциональные требования к ПО	9

3.3.	Роли пользователей	9

3.4.	Категории обращений	10

3.4.1.	Сетевое направление	10

3.4.2.	Оборудование и рабочие места	10

3.4.3.	Программное обеспечение и информационные системы	11

3.5.	Карточка заявки	11

3.6.	Каналы поступления заявок	12

3.7.	Статусы заявки	12

3.8.	Автоматизация обработки заявки	12

3.9.	Приоритеты и сроки	13

3.10.	Нефункциональные требования	13

3.10.1.	Дополнительные нефункциональные требования	14

3.11.	Требования к безопасности	14

3.11.1.	Дополнительные требования к безопасности	14

3.12.	Требования к интерфейсам	15

3.13.	Требования к отчетности	15

3.13.1.	Информация, которая должна содержаться в отчетах	15

3.13.2.	Табличные отчеты	15

3.14.	Критерии приемки	16

3.14.1.	Пилотная эксплуатация	16

3.15.	Ожидаемые результаты	16

3.16.	Гарантийные обязательства	17

3.16.1.	Нормативные сроки SLA в гарантийный период	18

3.16.2.	Период поддержки ПО	18

3.16.3.	Гарантия в отношении интеграции с АСУ УП	19

Введение

Настоящее ТЗ включает функциональные требования, которые отражают необходимую достаточность и непрерывность процессов. Настоящее техническое задание составлено без учета ограничений в функциональных рамках. Функциональный объем проекта, бизнес-процессы «Как есть» и целевые бизнес-процессы будут определены и описаны в частном техническом задании, после подписания договора оказания услуг.

Описание внедряемого решения

В рамках проекта Исполнителем оказываются услуги по внедрению Корпоративного портала обработки заявок (далее Программное обеспечение, ПО) для автоматизации процессов отдела информатизации Университета. В качестве целевой платформы рассматривается ПО, соответствующего совокупности требований раздела 3 настоящего Технического задания. Определение эквивалентности осуществляется по критериям, приведённым в п. 3.1 и п. 3.2 настоящего ТЗ.

Целевая платформа должна обеспечивать:

— систематизацию, автоматизацию и ведение заявок;

— ведение истории заявок, конструирование отчётности о выполненных работах, заявках и др.;

— напоминания о звонках сотрудникам, обучающимся, выпускникам и напоминания о заявках;

— систематизацию поступления заявок с разных источников: официальный сайт, электронная почта, телефония, личный визит, личный кабинет.

Назначение документа

Настоящее техническое задание подготовлено ответственными представителями Белгородского Государственного Аграрного Университета имени В.Я.Горина (далее – Заказчик) и предназначено для передачи подрядчику (далее – Исполнитель), который будет выполнять работы по внедрению, настройке и запуску ПО.

Документ описывает не только перечень функций, которые должны быть реализованы, но и практический результат, который ожидает Заказчик: понятный для сотрудников способ подачи обращений, удобный инструмент работы для специалистов отдела информатизации и прозрачная отчетность для руководства.

Общие сведения

Цели планируемых работ

Целями оказания услуг по внедрению ПО для автоматизации процессов отдела информатизации Университета являются:

исключить потерю обращений сотрудников;

сократить время регистрации и передачи заявок в работу;

повысить прозрачность деятельности отдела информатизации;

получить единую историю обращений по сотрудникам, подразделениям и категориям;

обеспечить руководителя отдела информатизации актуальной аналитикой;

повысить качество коммуникации между отделом информатизации и сотрудниками Университета;

Текущая ситуация

В настоящее время обращения сотрудников по вопросам технической поддержки поступают в отдел информатизации через разные каналы: электронную почту, телефонные звонки, личные обращения, а также через существующие процессы, связанные с 1С и внутренними информационными системами.

Такой порядок работы привычен для сотрудников, однако при увеличении количества обращений он усложняет контроль исполнения. Часть заявок может дублироваться, часть - теряться в переписке, а фактическая загрузка специалистов не всегда видна руководителю. Кроме того, затруднено получение объективной статистики по категориям работ, срокам выполнения и качеству обслуживания.

Университету необходима единая система, которая сохранит удобные для пользователей каналы обращения, но при этом позволит отделу информатизации вести заявки централизованно, контролировать их движение и накапливать историю выполненных работ.

Объект автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность отдела информатизации университета, связанная с приемом, регистрацией, классификацией, распределением, исполнением и контролем обращений сотрудников.

В состав автоматизируемых процессов входят:

прием обращений сотрудников Университета;

первичная классификация и регистрация заявок;

назначение исполнителей и контроль выполнения;

сопровождение рабочих мест, оборудования и периферии;

решение вопросов, связанных с сетью, интернетом и телефонией;

сопровождение программного обеспечения и информационных систем;

создание и сопровождение учетных записей;

предоставление, изменение и отзыв прав доступа;

формирование управленческой и операционной отчетности.

Организационные рамки проекта

В организационный объем проекта входит отдел информатизации Белгородского Государственного Аграрного Университета имени В.Я.Горина, находящийся по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский м.о., п. Майский, ул. Вавилова, д.1. Работы необходимо выполнять очно, на площадке Заказчика по вышеуказанному адресу, в соответствии с п.2.4.1 настоящего ТЗ. Необходимо проведение очных статусных ежедневных мероприятий на площадке Заказчика для отслеживания прогресса по проекту. В рамках проведения работ Исполнителем формируется ежедневный отчет о выполненных работах.

Требование к очному режиму работы

Работы по всем этапам проекта выполняются исключительно очно, на территории Заказчика, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский м. о., п. Майский, ул. Вавилова, д. 1. Обязательные условия организации работ:

присутствие проектной команды Исполнителя (в составе не менее руководителя проекта, ведущего аналитика/консультанта по внедрению ПО и специалиста по интеграциям) на площадке Заказчика;

ежедневные статусные встречи проектной команды проводятся очно, на площадке Заказчика, с обязательным присутствием руководителя проекта и ведущего аналитика Исполнителя. Дистанционное участие ключевых членов команды в статусной встрече допускается не более 1 (одного) раза в неделю и только при наличии письменного согласования Заказчика;

удалённый доступ к продуктивному контуру автоматизированных информационных систем Заказчика (включая настраиваемое ПО, 1С‑контур, службу каталогов, почтовый сервер, АСУ УП) не предоставляется. Все работы, требующие доступа к системам, выполняются на выделенных Заказчиком рабочих местах на его территории;

вынос за пределы площадки Заказчика любых носителей информации, содержащих сведения ограниченного распространения (в том числе персональные данные работников, обучающихся, заявителей), не допускается.

Правовое обоснование: ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных», раздел IV Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119, приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21.

Требования к составу и квалификации проектной команды Исполнителя

В проектной команде на постоянной основе задействовано не менее 3 (трёх) специалистов: руководитель проекта, ведущий консультант/аналитик по внедрению ПО, специалист по интеграциям с системами класса ERP/АСУ УП;

все указанные специалисты состоят в штате Исполнителя по трудовым договорам, оформленным не позднее 3 (трёх) месяцев до даты подачи предложения; привлечение указанных ролей на условиях гражданско‑правовых договоров (ГПХ) не допускается;

руководитель проекта имеет подтверждённый актами сдачи‑приёмки опыт руководства не менее 2 (двумя) завершёнными проектами внедрения ПО в организациях сферы образования и/или в бюджетных учреждениях за последние 3 (три) года;

ведущий консультант/аналитик имеет опыт работы с целевой платформой не менее 2 (двух) лет, подтверждённый действующим сертификатом производителя платформы или иным документом об обучении/квалификации;

специалист по интеграциям имеет подтверждённый опыт реализации не менее одной интеграции с системами класса «1С:Университет ПРОФ» либо эквивалентными АСУ УП.

Указанные требования являются характеристиками услуги; их несоблюдение при исполнении договора признаётся ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителем.

Требования к режиму обработки данных Заказчика

Не выносить за пределы площадки Заказчика носители информации, содержащие сведения ограниченного распространения;

не привлекать к работам на территории Заказчика лиц, не заявленных в составе проектной команды при подаче предложения на закупку, без предварительного письменного согласования Заказчика;

обеспечить личное исполнение основного объёма работ силами штатных сотрудников Исполнителя. Привлечение соисполнителей допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и не в отношении работ по настройке ключевых бизнес‑процессов, интеграции с АСУ УП Заказчика и обучению пользователей.

Этапы работ и выходные документы

Этап 1: «Анализ и проектирование бизнес‑процессов» — не позднее 30 июля 2026 г. Выходные документы: акт выполненных работ, отчет о выполненных работах, частное техническое задание;

Этап 2: «Настройка системы, внедрение и настройка интеграции с АСУ УП» — не позднее 31 августа 2026 г. Выходные документы: акт выполненных работ, отчет о выполненных работах, протокол тестирования, протокол интеграции;

Этап 3: «Опытная эксплуатация, обучение пользователей и запуск системы» — с 1 сентября 2026 г. по 30 сентября 2026 г. Акт выполненных работ, отчет о выполненных работах, журнал опытной эксплуатации.

Смещение сроков допускается исключительно при документально подтверждённой просрочке Заказчика по правилам п. 2.2 договора.

Функциональные ограничения

В объем проекта не входит:

Разработка учетной политики, методик, регламентов работы и прочих методологических документов, не указанных в качестве выходных результатов Проекта.

Разработка любой специализированной документации, не указанной в явном виде в качестве выходных результатов Проекта.

Доработка и поддержка смежных систем и приложений.

Разрешение проблем, связанных с аппаратным обеспечением.

Календарный план оказания услуг сдвигается на срок документально подтверждённой просрочки Заказчика в предоставлении согласований, доступов и иной необходимой для выполнения работ информации, — в порядке, предусмотренном разделом 2.2 договора. Пени и штрафы Исполнителя за такую просрочку не начисляются.

Требования к системе

Общие требования системы

Система, обеспечивающая полный набор функциональных и нефункциональных характеристик, установленных настоящим ТЗ.

Критерии эквивалентности (совокупность обязательна):

соответствие каждому требованию разделов 3.2, 3.6, 3.8, 3.10–3.12 настоящего ТЗ без исключений и без функциональной деградации;

включение платформы в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития РФ (реестр Минцифры);

возможность развёртывания в контуре Заказчика без обязательной передачи данных внешним провайдерам;

наличие открытой и задокументированной русскоязычной технической документации в открытом доступе;

обеспечение обработки персональных данных исключительно на технических средствах, расположенных на территории Российской Федерации.

Функциональные требования

Регистрация обращений из каналов: официальный сайт, почта, телефония, визит;

Автоматическое и ручное распределение по правилам;

Ведение карточки обращения (контакты, история, документы, комментарии);

Контроль сроков и SLA, напоминания, уведомления;

Интеграция с корпоративной почтой, телефонией, внутренними системами;

Интеграция с эксплуатируемой Заказчиком автоматизированной системой управления учебным процессом на базе платформы «1С:Университет ПРОФ» или используемой Заказчиком эквивалентной системой (по протоколам REST/SOAP, шинам данных или файловому обмену) для обмена сведениями о работниках, обучающихся, обращениях, статусах и связанных документах. Конкретный состав интеграционных сценариев уточняется в частном техническом задании (ЧТЗ) на этапе обследования;

Отчётность по обращениям, времени обработки, загрузке, SLA и удовлетворённости.

Использование мобильного приложения для контроля и управления заявками

В функциональный объем входит формирование необходимых отчетов по обработанным заявкам. Поля данных, а также внешний вид согласовывается отдельно в формируемом частном техническом задании после подписания договора.

Дополнительные функциональные требования к ПО

Включение платформы в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития РФ (реестр Минцифры) — в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 и приоритетом использования российского ПО в государственных организациях;

Возможность развёртывания в конфигурации на серверных мощностях Заказчика (без обязательной передачи данных в облако Исполнителя или производителя платформы) — в связи с режимом обработки персональных данных Заказчика;

наличие открытого REST API, задокументированного производителем платформы, с поддержкой авторизации по OAuth 2.0 и вебхуков;

поддержка ролевой модели с числом ролей не менее 4 (специалист ИТ‑отдела, старший специалист, руководитель ИТ‑отдела, администратор Системы) и возможностью настройки прав доступа на уровне отдельных полей карточки заявки;

поддержка русскоязычного интерфейса пользователя и русскоязычной технической документации по платформе, размещённой производителем в открытом доступе;

поддержка мобильного клиента под ОС Android и iOS с функционалом, идентичным веб‑версии, в части работы с заявками (просмотр, назначение, комментарии, смена статуса, приложение файлов);

интеграция с IP‑телефонией по SIP‑протоколу (с автоматической регистрацией входящих/исходящих звонков в карточке обращения) и с корпоративной почтой по IMAP/SMTP с поддержкой TLS;

поддержка формирования отчётов в форматах XLSX и PDF без использования сторонних платных плагинов.

Роли пользователей

В системе должны быть предусмотрены роли, соответствующие реальной модели работы университета:

специалист отдела информатизации - принимает заявки в работу, выполняет их и фиксирует результат;

старший специалист - распределяет обращения, контролирует сложные и спорные заявки;

руководитель отдела информатизации - контролирует загрузку, сроки и качество работы подразделения;

администратор системы - управляет настройками, справочниками, правами и отчетностью.

Категории обращений

Для удобства пользователей и корректного распределения заявок система должна содержать понятный справочник категорий. Перечень категорий должен быть согласован с Заказчиком на этапе обследования и иметь возможность дальнейшего расширения без доработки программного кода.

Сетевое направление

- локальная сеть и подключение к сети университета;

- доступ в интернет;

- беспроводные сети Wi-Fi;

- сетевое оборудование;

- подключение и перенос рабочих мест;

- стационарная телефония;

- IP-телефония;

- VPN и удаленный доступ;

- диагностика и устранение сетевых неисправностей.

Оборудование и рабочие места

- персональные компьютеры и ноутбуки;

- мониторы;

- принтеры, МФУ и сканеры;

- клавиатуры, мыши и иная периферия;

- ремонт, замена и обслуживание оборудования;

- установка и настройка оборудования;

- проблемы внутри операционных систем;

- подготовка рабочего места нового сотрудника;

- настройка корпоративной электронной почты;

- создание и сопровождение доменных учетных записей.

Программное обеспечение и информационные системы

- 1С и связанные вопросы с данной системой: учетные записи, сбои, настройки, корректировки данных в пределах полномочий отдела информатизации;

- официальный сайт университета: размещение информации, правка материалов, корректировка страниц;

- система Антиплагиат;

- антивирусное программное обеспечение;

- электронная подпись и все связанные настройки: криптопровайдеры, сертификаты, рабочие места;

- внутренние информационные системы университета;

- предоставление, изменение и отзыв прав доступа пользователей;

- консультационная поддержка пользователей по типовым вопросам.

Карточка заявки

Карточка заявки должна быть достаточно подробной, чтобы специалист мог начать работу без лишних уточнений, но при этом не должна быть перегружена полями, которые затрудняют подачу обращения.

В карточке заявки должны быть предусмотрены следующие сведения:

номер заявки;

ФИО сотрудника;

Информация о сотруднике (подразделение, должность);

контактный телефон;

корпоративная электронная почта;

категория и подкатегория обращения;

описание проблемы или запроса;

комментарий пользователя (если необходимо);

вложения (если необходимо): скриншоты, документы, фотографии, файлы;

приоритет;

ответственный исполнитель;

статус заявки;

история изменений и комментариев;

дата и время создания;

дата принятия в работу;

дата выполнения;

дата закрытия;

Каналы поступления заявок

Система должна поддерживать несколько каналов подачи обращений. А именно:

веб-форма обращения;

ручное создание заявки специалистом ИТ-отдела;

создание заявки специалистом посредством мобильного решения;

Исполнитель должен совместно с Заказчиком изучить текущую работу почты, которая используется для обращений и связана с 1С, после чего предложить корректную схему интеграции или переноса процесса в ПО.

Статусы заявки

Для контроля прохождения заявки по жизненному циклу должны быть настроены статусы, понятные как ИТ-специалистам, так и заявителям:

Новая;

Назначена;

В работе;

Решена;

Закрыта;

Отменена.

Исполнитель вправе предложить дополнительные статусы, если они будут обоснованы логикой процесса и согласованы с Заказчиком.

Автоматизация обработки заявки

Система должна снижать объем ручной работы и помогать сотрудникам ИТ-отдела быстрее ориентироваться в потоке обращений.

Необходимо реализовать следующие механизмы:

автоматическое создание заявки из входящего письма;

автоматическое уведомление заявителя о регистрации обращения;

автоматическое назначение исполнителя по категории, подразделению или иным согласованным правилам;

ручное переназначение исполнителя при необходимости;

уведомление исполнителя о новой заявке;

контроль сроков нахождения заявки в статусах;

эскалация просроченных или критичных заявок руководителю;

уведомление пользователя о выполнении заявки;

получение обратной связи и оценки качества после завершения работы.

Функции автоматизации уточняются на этапе обследования и закрепляются в частном техническом задании.

Приоритеты и сроки

В системе должны быть предусмотрены приоритеты обращений: критический, высокий, средний и низкий. Исполнитель должен совместно с Заказчиком определить правила выбора приоритета и нормативные сроки реакции и выполнения для основных типов заявок.

При этом Заказчик обращает внимание, что среднее время выполнения не всегда может использоваться как прямой показатель эффективности конкретного специалиста. В работе ИТ-отдела есть задачи, которые требуют физического перемещения по территории университета, ожидания пользователя, доступа к помещению, поставки комплектующих или участия внешних сервисных организаций.

Поэтому показатели времени должны использоваться внимательно: как инструмент анализа процессов и выявления узких мест, а не как единственный критерий оценки работы сотрудников.

Нефункциональные требования

Соответствие требованиям ФЗ-152;

Поддержка русского языка;

Простота интерфейса и масштабируемость;

Резервное копирование и защита данных;

Доступ через веб и мобильные приложения.

Дополнительные нефункциональные требования

обеспечение непрерывной работоспособности Системы в течение рабочего времени Заказчика с показателем доступности не менее 99% в месячном исчислении (без учёта плановых регламентных работ, согласованных с Заказчиком);

обеспечение резервного копирования данных Системы не реже 1 раза в сутки, с хранением не менее 7 (семи) последних копий; хранение резервных копий — на технических средствах, размещённых на площадке Заказчика;

поддержка одновременной работы не менее 50 (пятидесяти) пользователей без деградации производительности;

среднее время отклика веб‑интерфейса при типовых операциях (открытие карточки заявки, поиск, формирование стандартного отчёта) — не более 3 (трёх) секунд при нагрузке до 50 одновременных пользователей.

Требования к безопасности

Авторизация по логину и паролю, двухфакторная аутентификация;

Разграничение прав доступа;

HTTPS и шифрование данных;

Журналирование всех действий пользователей;

Соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и политикам защиты персональных данных.

Дополнительные требования к безопасности

Обработка персональных данных обучающихся, работников и заявителей осуществляется исключительно на технических средствах, размещённых на территории Российской Федерации и на площадке Заказчика;

передача персональных данных за пределы площадки Заказчика (в том числе в облачные сервисы Исполнителя, производителя платформы или сторонних сервисов) не допускается;

до начала работ с продуктивными данными Исполнитель представляет Заказчику:

— выписку из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Роскомнадзор), либо копию поданного уведомления в Роскомнадзор;

— копию Политики обработки персональных данных Исполнителя и приказа о назначении ответственного за обработку персональных данных;

— подписанные обязательства о неразглашении, оформленные с каждым специалистом проектной команды.

Уведомление Заказчика о любом инциденте информационной безопасности, повлекшем или создавшем угрозу неправомерного доступа к персональным данным, — в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента обнаружения инцидента;

по окончании исполнения договора Исполнитель обязан уничтожить или обезличить персональные данные Заказчика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней и представить Заказчику акт уничтожения/обезличивания.

Требования к интерфейсам

Настроенные рабочие места для специалистов, администраторов и руководителей с фильтрацией, поиском, отчётами;

Форма обратной связи на сайте с необходимыми полями;

Интеграция с телефонией для фиксации звонков в ПО.

Требования к отчетности

Отчетность должна быть не формальной, а полезной для управления работой ИТ-отдела. Руководитель должен иметь возможность быстро понять, сколько заявок находится в работе, какие категории создают наибольшую нагрузку, какие подразделения обращаются чаще всего и где возникают задержки.

Информация, которая должна содержаться в отчетах

- количество открытых заявок;

- количество закрытых заявок;

- количество просроченных заявок;

- заявки по категориям;

- заявки по подразделениям;

- загрузка специалистов;

- динамика поступления обращений по дням, неделям и месяцам;

- оценка качества обслуживания;

- повторные обращения.

Табличные отчеты

- отчет по исполнителям;

- отчет по подразделениям;

- отчет по категориям и подкатегориям;

- отчет по источникам поступления обращений;

- отчет по срокам обработки;

- отчет по оценкам пользователей;

- отчет по открытым, закрытым и просроченным заявкам.

Критерии приемки

Критерии приемочных требований для определения результата выполненных работ:

Все функциональные и нефункциональные требования реализованы и протестированы;

Система корректно принимает обращения с сайта, почты, с помощью ручного заведения;

Интеграция с эксплуатируемой Заказчиком АСУ УП («1С:Университет ПРОФ» или используемая Заказчиком эквивалентная система) успешно реализована, сформирован и подписан протокол интеграционного тестирования по не менее чем 10 сценариям обмена данными;

Работа интерфейсов без ошибок в течение пяти рабочих дней подряд;

Пользователи прошли обучение и имеют доступ согласно ролям;

Отчёты формируются корректно;

Система успешно введена в эксплуатацию.

Опытная эксплуатация

До подписания финального Акта сдачи‑приёмки Система проходит период пилотной (опытной) эксплуатации сроком не менее 10 (десяти) рабочих дней подряд на продуктивном контуре Заказчика. В указанный период ответственный представитель Исполнителя (не ниже уровня руководителя проекта) находится на площадке Заказчика ежедневно в рабочее время Заказчика для оперативного устранения замечаний и обучения ключевых пользователей по факту эксплуатации.

Ожидаемые результаты

Сокращение времени обработки обращений на 30–50%;

Повышение уровня удовлетворённости заявителей;

Повышение прозрачности процессов и управляемости отдела информатизации;

Оптимизация процессов работы сотрудников отдела информатизации;

Возможность формирования отчетности и KPI по результатам обработки поступающих заявок.

Гарантийные обязательства

Исполнитель предоставляет гарантию на работоспособность решения сроком на 6 (шесть) месяцев с момента приемки соответствующих работ Заказчиком.

Сопровождение, техническая поддержка и обновление системы оговариваются отдельно.

Нормативные сроки SLA в гарантийный период

| Приоритет | Основание | Реакция | Устранение | Способ реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критический | Полная недоступность Системы; сбой интеграции с АСУ УП; недоступность канала подачи обращений | не более 2 (двух) рабочих часов | не более 4 (четырёх) рабочих часов | выезд специалиста Исполнителя на площадку Заказчика |
| Высокий | Нарушение работы отдельного функционального модуля, не влекущее полную недоступность Системы | не более 4 (четырёх) рабочих часов | не более 8 (восьми) рабочих часов | выезд специалиста или дистанционно (по согласованию с Заказчиком) |
| Средний | Нарушение работы отдельной функции, имеющей обходное решение | не более 1 (одного) рабочего дня | не более 3 (трёх) рабочих дней | дистанционно |
| Низкий | Замечания к интерфейсу, консультационные вопросы | не более 2 (двух) рабочих дней | не более 10 (пяти) рабочих дней | дистанционно |

Период поддержки ПО

В первые 30 (тридцать) календарных дней после подписания Акта ввода Системы в эксплуатацию Исполнитель обеспечивает ежедневное присутствие ответственного специалиста поддержки на площадке Заказчика в рабочее время Заказчика для оперативного консультирования пользователей и настройщика/администратора Системы Заказчика.

Гарантия в отношении интеграции с АСУ УП

Гарантийные обязательства распространяются в том числе на интеграцию Системы с АСУ УП Заказчика (п. 3.2 ТЗ): устранение сбоев обмена данными, вызванных настройками, разработанными Исполнителем, а также восстановление обмена после обновлений платформы — за счёт Исполнителя в пределах гарантийного срока (6 месяцев).

| 07.07.2026 Дата |  |
| --- | --- |