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ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ____________________________
«Выполнение работ по созданию волоконно-оптических линий связи для нужд Федеральной таможенной службы Российской Федерации»

Идентификационный код закупки (ИКЗ) ____________________________________________

	г. Москва	
	                           «____»__________ 20_ г.



Центральное информационно-техническое таможенное управление, от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________[footnoteRef:1], действующего на основании Положения «О Центральном информационно-техническом таможенном управлении»[footnoteRef:2], с одной стороны, и ____________[footnoteRef:3], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________[footnoteRef:4], действующего на основании ________[footnoteRef:5], с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны и каждый в отдельности Сторона, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе заключили настоящий Контракт с использованием функционала Единого агрегатора торговли (далее – ЕАТ) о нижеследующем:  [1:  Указываются должность и Ф.И.О. должностного лица Центрального информационно-технического таможенного управления (далее- ЦИТТУ), уполномоченного на подписание Контракта.]  [2:  В случае подписания Контракта лицом, исполняющим обязанности начальника Центрального информационно-технического таможенного управления, дополнительно указываются реквизиты документа, на основании которого данное лицо исполняет обязанности начальника Центрального информационно-технического таможенного управления.]  [3:  Указывается наименование организации.]  [4:  Указываются должность и Ф.И.О. руководителя или иного лица уполномоченного на подписание Контракта.]  [5:  Указываются Устав или реквизиты иного учредительного документа, а в случае подписания Контракта не руководителем организации, а иным уполномоченным лицом, дополнительно указываются реквизиты документа, на основании которого данное лицо уполномочено на подписание Контракта.] 


1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по созданию волоконно-оптических линий связи для нужд Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить.
1.2. Требования к Работам, являющимся предметом Контракта, определяются Техническими требованиями «Выполнение работ по созданию волоконно-оптических линий связи для нужд Федеральной таможенной службы Российской Федерации» (далее – Требования) (приложение № 1 к Контракту), а также условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта определяется в российских рублях и составляет _____ (_____) руб. __ коп., в том числе НДС _____% - _______ (___) руб. ___ коп. [footnoteRef:6]  [6:  В случае если Исполнитель освобожден от уплаты НДС по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в пункте 2.1 Контракта указывается соответствующая правовая норма (пункт ___ статьи ____ Налогового кодекса РФ). 
Заполняется должностным лицом Контрактной службы ЦИТТУ, ответственным за заключение Контракта, на стадии подписания Контракта с победителем торгов. После заполнения соответствующей графы ссылка в обязательном порядке удаляется.] 

Работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с доведенными ему объемами бюджетных ассигнований в 2026 году.
2.2. В случае уменьшения Главным распорядителем бюджетных средств Заказчику, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, Заказчик обеспечивает согласование с Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации новых условий Контракта, в том числе цены Контракта и/или сроков исполнения Контракта и/или объема Работ.
2.3. Цена Контракта является твердой и устанавливается на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема Работ.
[bookmark: OLE_LINK18]2.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки, налоги, сборы, пошлины 
и иные расходы Исполнителя, необходимые для исполнения Контракта.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Оплата осуществляется за выполненные в соответствии с требованиями, изложенными в Контракте и Требованиях, Исполнителем Работы, которые приняты Заказчиком, в размере, не превышающем твердой цены Контракта.
2.6. Оплата за выполненные Работы производится на основании счета, счета-фактуры (при наличии), акта(-ов) об исполнении контракта, подписанного(-ых) Заказчиком и Исполнителем.
Фактический выполненный объем Работ по Контракту (по объему и качеству) должен быть подтвержден Исполнителем отчетными документами, определенными Контрактом и Требованиями.
В случае отсутствия отчетных документов, подтверждающих выполнение Работ, такие Работы считаются не выполненными и оплате не подлежат. 
2.7. Перечисление денежных средств осуществляется не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об исполнении контракта. 
2.8. В случае изменения адреса, наименования и (или) платежных реквизитов Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых адреса и (или) платежных реквизитов. 
В случае непредставления указанных сведений все риски, связанные с оплатой Заказчиком выполненных Работ, несет Исполнитель.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных замечаний и недостатков.
3.1.2. Требовать от Исполнителя своевременного представления результатов выполнения Работ, а также надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.
3.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
3.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
3.1.5. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ.
3.1.6. Отказаться от оплаты результатов Работ в случае их несоответствия требованиям Контракта и требовать своевременного исправления недостатков за счет Исполнителя.
3.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы, предусмотренные Контрактом.
3.2.2. Представлять Исполнителю, в том числе по его запросу, нормативную, справочно-методическую и иную информацию и/или документы (материалы), имеющиеся в распоряжении Заказчика, необходимые Исполнителю для качественного и своевременного выполнения обязательств по Контракту.
3.2.3. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 7 (семи) рабочих дней после их обнаружения.
3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
1)	Исполнитель перестал соответствовать установленным в закупочной сессии требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного 
ч. 1.1 ст. 31 Закона о контрактной системе);
2)	Исполнитель при определении исполнителя представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
3.2.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта(ов) сдачи-приемки выполненных работ по  Контракту, акта(ов) об исполнении Контракта.
3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.
3.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках Контракта.
3.3.4. [bookmark: _Ref51834118]Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями и квалификацией по видам работ, предусмотренным Требованиями, уведомив об этом Заказчика в письменной форме. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменение цены Контракта и (или) объема Работ по Контракту. 
3.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя, соответствующего требованиям, указанным в п. 3.3.4 Контракта с обязательным уведомлением Заказчика.
3.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы с соблюдением установленных Контрактом порядка и сроков их выполнения, а также своевременно представлять Заказчику результаты выполненных Работ, надлежащим образом оформленные отчетные материалы, подтверждающие выполнение Работ, с соблюдением установленных Контрактом порядка и сроков их представления.
3.4.2. [bookmark: _Ref51836636]Обеспечить устранение замечаний, выявленных при сдаче-приемке выполненных Работ, за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
3.4.3. Нести   риск   случайной  гибели  или  случайного  повреждения имущества, используемого  для  исполнения Контракта.
3.4.4. Передать  по  окончании  Работ  их  результаты  и  права на них Заказчику,   а   также   передать  Заказчику  информацию,  необходимую  для эксплуатации и иного использования результатов Работ.
3.4.5. В период гарантийного срока, установленного п. 6.1 Контракта, произвести за свой счет устранение выявленных в процессе использования Заказчиком результатов Работ скрытых недостатков (дефектов), не позволяющих осуществлять их использование в полном объеме. При этом гарантийный срок продлевается на период времени, затраченный Исполнителем на устранение указанных недостатков (дефектов).
3.4.6. Возвратить  по  окончании  Работ  документы (материалы) и/или имущество, которые были получены Исполнителем от Заказчика, в том состоянии, в котором они были предоставлены Заказчиком для выполнения Работ.
3.4.7. Предоставлять по заявке Заказчика в сроки, указанные в такой заявке, достоверную информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
3.4.8. [bookmark: _Ref51836593]Обеспечить соответствие выполненных Работ требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технической (проектной) документации и условиям Контракта.
3.4.9. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
3.4.10. Гарантировать Заказчику качество выполняемых Работ.
3.4.11. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок приобретения прав на их использование. 
3.4.12. Представлять по запросу Заказчика и/или  эксперта (экспертной организации) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
3.4.13. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, Исполнитель обязан предоставить Заказчику действующую лицензию. 
В случае, если срок действия представленной Исполнителем лицензии истекает до окончания выполнения Работ по Контракту, Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания срока действия такой лицензии уведомляет о данном факте Заказчика и не позднее даты окончания срока действия такой лицензии  обязан представить иную (новую) лицензию, полностью соответствующую условиям и требованиям Контракта и Требований.
3.4.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

[bookmark: _Ref51836672]4. Порядок сдачи-приемки результатов работ
[bookmark: _Ref51836433]4.1 Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком в порядке, определенном Контрактом и Требованиями, в том числе с целью установления соответствия выполненных Работ качеству и объему, установленным Контрактом и Требованиям.
Сдача-приемка выполненных Работ и/или отчетных материалов, осуществляется 
в соответствии с положениями нормативных актов таможенных органов и законодательством Российской Федерации.
Представление Исполнителем комплекта отчетных документов по Работам должно быть осуществлено не позднее срока, установленного Приложением № 1 к Требованиям.
Результаты проведения сдачи-приемки Работ оформляются соответствующими актами (отчетами), определенными Контрактом и Требованиями.
4.2. Представление результатов Работ и отчетных материалов должно быть осуществлено Исполнителем путем направления соответствующего сопроводительного письма с приложением документов, материалов, электронных носителей информации, предусмотренных Требованиями.
Датой представления Исполнителем результатов Работ и комплекта отчетных документов по Контракту считается дата их регистрации подразделением документационного обеспечения Заказчика.
4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов Работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Ref51836442]4.4. Результаты проведения приемки Работ оформляются в порядке, определенном Контрактом, Требованиями и ст. 94 Закона о контрактной системе.
В рамках сдачи-приемки Работ, в целях их проверки на соответствие требованиям Контракта, Заказчик в сроки, предусмотренные п. 13.2 Требований, осуществляет следующие действия:  
проверку представленных отчетных материалов на соответствие условиям Контракта 
и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
проверку выполнения Работ на соответствие условиям Контракта и Требований;
контроль качества выполненных Работ по Контракту;
подписание и утверждение акта сдачи-приемки выполненных Работ по Контракту;
подписание и утверждение акта об исполнении контракта.
Акты, предусмотренные Требованиями, утверждаются Сторонами в двух экземплярах, и один экземпляр передается Исполнителю.
Акт сдачи-приемки выполненных Работ должен содержать указание на фактические сроки начала и окончания выполнения Работ по Контракту, на соблюдение условий, определенных Требованиями по срокам, качеству, объему Работ, либо указание на нарушение Исполнителем указанных условий. К акту сдачи-приемки выполненных Работ должны прилагаться отчетные документы, определенные Контрактом и Требованиями.
4.5. При отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ Заказчик в сроки, указанные в п. 4.4 Контракта, подписывает документы, указанные в п. 4.4 Контракта. 
4.6. При выявлении недостатков (дефектов) в выполненных Работах, препятствующих их приемке, Заказчик в срок установленный в п. 4.4 Контракта, отказывает в приемке Работ, направляя Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и указанием сроков их устранения.
4.7. После устранения Исполнителем недостатков (дефектов), указанных 
в мотивированном отказе Заказчика, приемка Работ, отчетных материалов производится в порядке, определенном пунктами 4.4 - 4.5 Контракта, при этом исчисление срока, установленного Контрактом Заказчику на приемку Работ, начинается заново.
4.8. Датой приемки выполненной Работы считается дата подписания Заказчиком акта об исполнении контакта.
4.9. Стороны в части порядка сдачи-приемки Работ по Контракту руководствуются нормативными актами ФТС России и законодательством Российской Федерации.

5. Гарантии
5.1. Исполнитель обязан предоставить гарантию на срок не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта об исполнении контракта на выполненные работы, материалы, оборудование и комплектующие, использованные при выполнении работ. 
5.2.  Требования к гарантийным обязательствам установлены в разделе 10 Требований. 
5.3. Информация о выявленных в результатах Работ скрытых недостатках (дефектах), 
не позволяющих осуществлять их использование в полном объеме, направляется в адрес Исполнителя способами, указанными в п. 10.3 Контракта.
5.4. Период устранения в результатах Работ скрытых недостатков (дефектов), 
не позволяющих осуществлять их использование в полном объеме, начинается со дня направления письменного требования Исполнителю. 
5.5.  В случае получения от Заказчика в период гарантийного срока уведомления о выявленных в процессе использования результатов Работ скрытых недостатков (дефектов), не позволяющих осуществлять их использование в полном объеме Исполнитель обязан устранить их за свой счет в порядке и на условиях, предусмотренных п. 3.4.5 Контракта. 
Исполнитель по результатам устранения дефектов (замечаний и/или недостатков) должен предоставить Заказчику отчет об устранении дефектов (замечаний и/или недостатков). 
Устранение Исполнителем выявленных дефектов (замечаний и недостатков) оформляется подписанием Заказчиком и Исполнителем акта об устранении недостатков.
Акт об устранении недостатков должен содержать: перечень устраненных замечаний, сроки начала и окончания работ, перерасчет гарантийного срока по Контракту.
Окончанием срока устранения выявленных дефектов (замечаний и недостатков) является дата подписания Заказчиком акта об устранении недостатков.
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

[bookmark: _Ref56690885]6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик не несет ответственности по обязательствам Исполнителя перед третьими лицами, прямо или косвенно связанными с выполнением условий Контракта.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в виде штрафов и (или) пеней.
6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, в виде пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки в виде пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, в виде штрафа.
Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила) и устанавливается в виде фиксированной суммы и равен 1 000 руб. 00 коп. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки в виде штрафа, если докажет, что неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки в виде штрафа и (или) пеней.
[bookmark: _Ref55306577]6.4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления требований Заказчиком уплатить Заказчику неустойку в виде пени.
Под просрочкой исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик понимает, в том числе:
нарушение сроков представления отчетных материалов, предусмотренных Требованиями к Контракту; 
нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Требованиями 
к Контракту; 
нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств;
нарушение сроков исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных Исполнителем, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки в виде пени, если докажет, 
что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
[bookmark: _Ref55306582]6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления требований Заказчиком уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа.
Под неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик понимает в том числе:
неисполнение Работ, предусмотренных Требованиями к Контракту;
неисполнение гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом;
выставление мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, 
в том числе в связи с непредставлением и/или представлением не в полном объеме и/или ненадлежащего качества отчетных материалов, предусмотренных Контрактом, за исключением проектов акт(ов) сдачи-приемки выполненных работ по Контракту, проект(ы) акт(ов) об исполнении контракта;
[bookmark: _Ref55307090]расторжение Контракта в одностороннем порядке или по решению суда.
6.4.3. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 10 (десять) процентов цены Контракта, что составляет: ______ руб. __ коп.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер определяется в соответствии с Правилами и равен 1 000 руб. 00 коп.
Под неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, предусмотренных Контрактом, Заказчик понимает в том числе:
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не перечислены в пп. 6.4.1 и пп. 6.4.2 Контракта.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки в виде штрафа, если докажет, 
что неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. В случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств 
по Контракту, не вызванного нарушениями Заказчиком условий Контракта, документально подтвержденные расходы, произведенные Заказчиком по Контракту, возмещаются Исполнителем в полном объеме, и производится в установленном порядке удержание обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Исполнителем.
6.6. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности 
не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
6.7. В случае подачи третьими лицами претензий и (или) исков в связи с нарушением авторских прав, патентов или прочих исключительных прав на результаты выполнения Работ по Контракту Исполнитель обеспечивает судебную защиту интересов Заказчика и несет полную ответственность по таким искам, а также возмещает в полном объеме Заказчику расходы, связанные с указанными претензиями и (или) исками, если таковые последуют.
6.8. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Работ, обусловленную несвоевременным поступлением денежных средств из федерального бюджета.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны примут все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров 
и (или) взаимным соглашением Сторон.
7.2. В случае возникновения претензий, споров и разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона вправе направить претензию в письменной форме почтой или факсимильной связью. Сторона, к которой адресована данная претензия, 
в случае не согласия с претензионными требованиями, должна дать письменный ответ 
по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров и (или) взаимным соглашением Сторон, передаются на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнений, пожаров, землетрясений, военных действий, 
а также изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств 
и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в сроки, предусмотренные условиями Контракта.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка 
в выполнении обязательств по Контракту составит более 1 (одного) месяца, Стороны вправе отказаться от обязательств по невыполненной части Контракта. При этом ни одна из Сторон 
не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменения и дополнения условий Контракта возможны по соглашению Сторон 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Все изменения 
и дополнения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Контракту, которые заключаются в письменной форме или с использованием функционала ЕАТ.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя 
из установленной в Контракте цены единицы Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Работ, предусмотренных Контрактом.
9.2. Заказчиком, как получателем бюджетных средств, предусмотренные п. 10.1 Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.
9.3. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью 
и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.4. В случае уменьшения Главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны обязаны согласовать новые сроки и/или иные условия исполнения Контракта.
9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством или по иным обстоятельствам предусмотренным законодательством Российской Федерации, с соблюдением условий, установленных 
ст. 95 Закона о контрактной системе. Соглашение о расторжении контракта заключается в письменной форме или с использованием функционала ЕАТ.
9.6. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Заказчик обязан оплатить фактически понесенные Исполнителем затраты по выполненным в соответствии с Календарным планом, но не принятым на момент расторжения Контракта Работам. Исполнителем указанные затраты должны быть подтверждены документально.
9.7. Основанием для инициирования процедуры расторжения Контракта в судебном порядке является существенное нарушение его условий Сторонами и иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


10. Прочие условия

10.1. Контракт вступает в силу с момента размещения в ЕАТ подписанного Заказчиком Контракта и действует до 31 декабря 2026 г. 
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
Гарантийные обязательства должны исполняться в соответствии с условиями Контракта до полного их исполнения.
10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения Контракта, в течение одного года с момента завершения Контракта, если продолжительность такого срока не определена соответствующим дополнительным соглашением Сторон.
Сведения, полученные в ходе выполнения Контракта, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия обеих Сторон.
10.3. Направление документов, связанных с выполнением Работ по Контракту (письма, уведомления, запросы и т.п.) осуществляется одним и/или несколькими из следующих способов:
по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 11 Контракта;
посредством факсимильной связи и/или по электронной почте с последующей досылкой (вручением) оригинала;
передача документов (материалов) лицу, уполномоченному на получение документов, под подпись (под расписку).
Представление Исполнителем результатов Работ и/или отчетных документов, осуществляется в виде направления сопроводительного письма с приложением документов (материалов) в порядке, определенном настоящим пунктом Контракта, при этом использование факсимильной связи и электронной почты не допускается. 
Датой получения направленных Исполнителем документов считается дата 
их регистрации подразделением документационного обеспечения Заказчика.
10.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, 
а также исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав 
и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, принадлежат в лице Заказчика Российской Федерации.
10.5. Право собственности на результаты Работ, отчетные документы и материалы, полученные в ходе выполнения Работ по Контракту, принадлежат Российской Федерации, 
и считаются переданными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.6. Результат выполнения Работ по Контракту не должен приводить к дополнительным затратам Заказчика как в процессе исполнения Контракта, так и в ходе последующего использования результата выполнения Работ по Контракту.
Под дополнительными затратами Заказчик понимает в том числе следующее:
оплату исключительных и/или неисключительных прав, без которых невозможно полноценное использование результата  выполнения Работ по Контракту;
оплату услуг (работ) 3-им лицам. 
10.7. На объектах Заказчика установлен пропускной режим. Пропуск лиц и автотранспорта (представителей обеспечивающих организаций) на объекты ФТС России осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП) по разовым, временным, транспортным пропускам, спискам при наличии документов, удостоверяющих личность в соответствии с требованиями приказа ФТС России от 29 сентября 2020 г. № 848 
«Об утверждении Инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режимов в таможенных органах Российской Федерации и учреждениях, находящихся в ведении 
ФТС России». 
Для оформления разовых пропусков Исполнитель обязан предоставить Заказчику официальное письмо для оформления пропусков не менее чем за 2 (два) рабочих дня, содержащее следующую информацию:
Для должностных лиц и работников Исполнителя:
ФИО полностью (отчество при наличии);
Наименование организации.
Для автотранспорта организации (при необходимости его использования):
марка и модель транспортного средства;
государственный регистрационный знак транспортного средства.
При несоблюдении указанных условий представителем Исполнителя Заказчик вправе ограничить доступ такого представителя на объекты ФТС России. 
Внешний вид представителей Исполнителя при нахождении на объектах Заказчика должен соответствовать общепринятому деловому стилю одежды.
Также рекомендовано наличие бейджа, содержащего  полные имя, фамилию и отчество представителя Исполнителя и название организации Исполнителя.
10.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.9. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1. Технические требования.
Приложение № 3. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма). 
Приложение № 4. Акт об оказании услуг (форма).
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Технические требования
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Список сокращений.

	ФТС России
	Федеральная таможенная служба Российской Федерации

	ЦИТТУ
	Центральное информационно-техническое таможенное управление «Заказчик»

	ВОК
	Волоконно-оптический кабель

	ВОЛС
	Волоконно-оптическая линия связи

	ШКОС
	Шкаф кроссовый оптический стоечный

	ШКОН
	Шкаф кроссовый оптический настенный




1. Общие сведения.

1.1. Наименование работ: Выполнение работ по созданию волоконно-оптических линий связи для нужд Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
1.2. Настоящие Технические требования определяют требования к выполнению работ по созданию волоконно-оптических линий связи для нужд ФТС России.
1.3 Работы выполняются в соответствии с Рабочей документацией, разрабатываемой Исполнителем и утверждаемой Заказчиком.

2. Основание для проведения работ.
         
2.1. Письмо Федеральной таможенной службы Российской Федерации 
от 26 декабря 2025 г. № 09-124/81448. 
 
3. Назначение работ.

3.1 Монтаж, проведение комплекса измерений и подготовка к вводу в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи для нужд ФТС России в целях повышения качества и перечня информационных сервисов в интересах эффективной работы подразделений ФТС России.

4. Место выполнения работ.

4.1 Комплекс административных зданий ФТС России, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, дом 11/5 (далее – Объект). 

5. Общие требования к выполнению работ.

5.1 Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, государственных стандартов, норм и правил:
- ГОСТ Р 53245-2008 Национальный Стандарт Российской Федерации Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;
- ГОСТ Р 53246-2025 Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования;
- ISO 11801-2000 Кабельные системы в информационных технологиях;
- ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный Стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Седьмое издание;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г.    
№ 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- Приказ  Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказ ФСТЭК России № 025 от 20 октября 2016 г. «Об утверждении Требований по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
- ОСТ-ЛВОСС ФСБ России «Основные специальные требования по защите от утечки информации в оптическом диапазоне длин волн в локальных волоконно-оптических сетях связи, предназначенных для передачи подлежащей защите информации и эксплуатируемых на территории России в пределах контролируемой зоны»;
- СП 134.13330.2022 «Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 519.1325800.2023 «Свод правил. Сети связи. Правила проектирования»;
- СП 520.1325800.2023 «Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства и приемки работ». 
5.2 Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технологических процедур, установленных для них производителями оборудования. 
5.3 Все работы должны выполняться силами Исполнителя. Если для исполнения работ необходим какой-либо технологический инструмент, комплектующие и составные части, то такой инструмент, комплектующие и составные части должны быть предоставлены Исполнителем без каких-либо расходов со стороны Заказчика.
5.4 По окончании выполнения работ Исполнителем оформляется Исполнительная документация, состоящая из Рабочей документации, скорректированной по факту выполненных работ, в которой должны содержаться схемы прокладки кабелей, фасады кроссовых устройств, протоколы измерения кабелей.
5.5 Исполнительная документация на выполненные работы передаётся Исполнителем Заказчику на  электронном и бумажном носителях. Для бумажного носителя количество экземпляров должно составлять не менее двух. 

6. Выполняемые работы.

6.1. Обследование Объекта для выбора трасс прокладки монтируемых ВОК (Приложение № 2);
6.2. Разработка и утверждение у Заказчика Рабочей документации на выполняемые работы, которая должна содержать уточненные сведения о длине требуемого ВОК для монтажа ВОЛС;
6.3. Прокладка по существующим слаботочным кабельным каналам, лоткам и коробам 8-ми волоконного многомодового ВОК между помещениями Объекта. Предварительная длина ВОК составляет 45 - 50 метров;
6.4. Монтаж на проложенный ВОК кроссировочных устройств (ШКОС – 2 шт.);
6.5. Прокладка по существующим слаботочным кабельным каналам, лоткам и коробам четырёх 4-х волоконных многомодовых ВОК между помещениями Объекта. Предварительная длина каждого ВОК составляет 8 - 10 метров;
6.6. Монтаж на проложенный ВОК кроссировочных устройств (ШКОС – 1 шт., ШКОН – 4 шт.);
6.7. Монтаж кроссировочных устройств в существующие телекоммуникационные шкафы (ШКОС) и на стену (ШКОН);
6.8. Проведение комплекса измерений (тестирование) смонтированных ВОЛС;
6.9. Укомплектование кроссировочных устройств (ШКОС, ШКОН) двухжильными многомодовыми волоконно-оптическими кроссировочными шнурами (патч-кордами): 
- SC-SC – 5 метров – 8 шт.;
- SC-LC – 5 метров – 8 шт.;
6.10. Подготовка Исполнительной документации;
6.11. Сдача выполненных работ и Исполнительной документации Заказчику.




7. Требования к выполняемым работам.

7.1. Работы должны выполняться в течение 35 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта в соответствии с Планом-графиком проведения работ (Приложение № 1);
7.2. Прокладка ВОК и волоконно-оптических патч-кордов должна быть выполнена в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации;
7.3. Прокладка ВОК должна выполняться по существующим межэтажным слаботочным стоякам, кабельным каналам, лоткам и коробам Объекта в металлорукаве;
7.4. Монтаж ВОК должен быть выполнен без применения муфт, промежуточного приемо-передающего, ретрансляционного или другого активного оборудования и устройств коммутации по всей длине кабеля;
7.5. Оптические кроссовые шкафы (ШКОС) в помещениях Объекта монтируются в существующие телекоммуникационные шкафы;
7.6. В процессе тестирования смонтированных ВОЛС, рефлектометрические измерения должны быть проведены по каждому волокну на длине волны 850-1310 нм. и предоставлены Заказчику на бумажном и электронном носителях.

8. Требования к используемому оборудованию и материалам.

8.1. Все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и  комплектующие предоставляются Исполнителем;
8.2. Используемый ВОК должен быть выполнен на основе многомодового оптического волокна соответствующего стандарту ISO/IEC 11801 категории не ниже ОМ2 в негорючем исполнении для внутренней и внешней прокладки; 
8.3. Волоконно-оптические патч-корды должен быть выполнены на основе многомодового оптического волокна соответствующего стандарту ISO/IEC 11801 категории не ниже ОМ2; 
8.4 Тип соединительных разъёмов на вновь монтируемых кроссировочных устройствах (ШКОС, ШКОН) – SC/PC;
8.5. Используемые кроссировочные устройства (ШКОС) должны быть предназначены для монтажа в стандартные телекоммуникационные шкафы;
8.6. Все элементы ВОЛС (волоконно-оптический кабель, волоконно-оптические патч-корды, разъёмы, заглушки, розетки и т.д.) должны быть чёрного цвета (саженаполненные). Место сварки волокна и пигтейла должно быть закрыто чёрной термоусаживаемой трубкой;    
8.7.  Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими зарегистрированный товарный знак, совместимыми с оборудованием Заказчика;  
8.8. Применяемая кабельная продукция и материалы должны иметь сертификаты соответствия. Если запрашиваемое оборудование не подлежит сертификации, то Исполнитель вправе представить соответствующие письма;
8.9. Всё оборудование, материалы и кабельная продукция иностранного и совместного производства, входящие в состав прокладываемых ВОЛС, должны пройти специальную проверку и специальные исследования установленным порядком. 

9. Требования к Исполнителю работ.

        9.1. Необходимым является наличие у исполнителя работ лицензии ФСБ России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 
№ 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны»; 
9.2. К проведению работ допускается персонал исполнителя работ, имеющий форму допуска не ниже третьей;
9.3 Исполнитель должен назначить ответственного за выполнение работ и обеспечить его присутствие при приемке результата работ;
9.4. Исполнитель должен предоставить номера контактных телефонов, мобильных телефонов и адреса электронной почты для оперативной связи по вопросам, связанным с выполнением работ.     

10. Требования гарантий к качеству работ.

10.1 Исполнитель обязан предоставить гарантию на срок не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта об исполнении контракта на выполненные работы, материалы, оборудование и комплектующие, использованные при выполнении работ. 
10.2 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, в том числе несоответствие требованиям ОСТ-ЛВОСС ФСБ России, или дефекты, то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

11. Требования безопасности работ.

11.1. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов;
11.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима возлагаются на Исполнителя;
11.3. Отключения существующих инженерных систем, сетей или их отдельных участков могут проводиться только по предварительному согласованию с Заказчиком;
11.4. Исполнитель должен обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране  окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности;
11.5.  Исполнитель должен, до начала производства работ, назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

12. Требования к документации.

12.1. Документация должна соответствовать требованиям государственных стандартов:
- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для  строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
- ГОСТ Р 21.703-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
- ГОСТ Р 53246-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования.
12.2. Рабочая документация должна включать в себя следующий состав документов:
- общие указания;
- структурная схема ВОЛС;
- экспликация помещений со схемой прокладки кабельных трасс и размещения               оборудования;
- схема размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах.
12.3. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику Исполнительную документацию на основании фактически выполненных работ в следующем составе:
- общие указания;
- структурная схема ВОЛС;                                          
- экспликация помещений со схемой прокладки кабельных трасс и размещения               оборудования;
- схема размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах;
- протоколы тестовых измерений смонтированных ВОЛС;
- сертификаты соответствия.


13. Контроль и приемка работ.

13.1. Контроль выполнения работ со стороны Заказчика проводится по предоставленной рабочей документации в процессе выполнения работ.
13.2. Сдача-приемка выполненных работ со стороны Заказчика проводится по предоставленной отчетной документации (рабочая документация, протоколы, акты, отчеты, исполнительная документация и пр.) в течение 2 рабочих дней в соответствии с  Планом-графиком выполнения работ (Приложение №1).


Приложение № 1
                                                                                                 к Техническим  требованиям


                                    План - график выполнения работ


	№ п/п
	
Наименование работ
	Продолжительность выполнения работ, рабочих дней

	1.
	Обследование Объекта для выбора трасс прокладки монтируемых ВОК. 
	1 
с даты заключения Государственного контракта

	2.
	Разработка и утверждение у Заказчика Рабочей документации на выполняемые работы.
	25
с даты завершения работ по п. 1

	3.
	Прокладка по существующим слаботочным  кабельным каналам, лоткам и коробам ВОК.
	2
с даты завершения работ по п. 2

	4.
	Монтаж на проложенный ВОК кроссировочных устройств (ШКОС, ШКОН). 
	2 
с даты завершения работ по п. 3

	5.
	Монтаж кроссировочных устройств (ШКОС, ШКОН) в существующие телекоммуникационные шкафы и на стены.
	1 
с даты завершения работ по п. 4

	6.
	Проведение комплекса измерений (тестирование) смонтированных ВОЛС. 
	2 
с даты завершения работ по п. 5

	7.
	Подготовка Исполнительной документации
	2
с даты завершения работ по п. 6

	Итого на выполнение работ:
	35 рабочих дней        с  даты заключения Государственного контракта

	 8.
	Сдача-приемка выполненных работ и Исполнительной документации 
	2
с даты завершения работ по п. 7





Приложение № 2
                                                                                                           к Техническим требованиям













Приложение № 2
к Контракту
от «_____» __________ 20___ года
№ __________________________

(форма)

АКТ №_____
сдачи-приемки выполненных работ по контракту 
от ___.20___г. №________________________ 

г. Москва                                                                                                            «___»__________20__г.

Центральное информационно-техническое таможенное управление, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ по контракту  
от ___.___.20___г. №_____________________  (далее – Контракт).

Исполнителем  представлено:
______________________________________________________________________
(перечень документов) 
В результате рассмотрения представленных отчетных документов Исполнителем в период с __________ по _______________ выполнены работы по ___________________________.
Работы выполнены  в установленный срок, в полном объеме, надлежащего качества.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.


	От Заказчика
	От Исполнителя

	_________________/______________ /
	_________________ /_______________/

	«       »                                     20__ г.
м.п.
	«       »                                20__г.
м.п.









Приложение № 3
к Контракту
от «_____» __________ 20___ года
№ __________________________


Акт об исполнении контракта
№___________от «_____» ________________20___ г. «_____»

  Центральное информационно-техническое таможенное управление, от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании Положения «О Центральном информационно-техническом таможенном управлении», с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________, действующего на основании ________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ от ____________№__________  работы по контракту ___________________(далее – контракт) выполнены Исполнителем в срок,  в соответствии с Техническими требованиями и условиями контракта, в полном  объеме, надлежащего качества, без нарушений требований контракта.
Заказчиком приняты выполненные Исполнителем работы по контракту, которые подлежат оплате в соответствии с условиями контракта.
Стоимость работ: ____ (             ) рублей ___ копеек, в том числе НДС (__ %) -  _______________ (             ) рублей ___ копеек.
Подлежит к оплате по настоящему акту: _______________ (            ) рублей ____ копеек, в том числе НДС (__ %) _ _____________  (                   ) рублей ___ копеек.
Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе выполнения работ по контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика и могут быть использованы только с его согласия.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
	
___________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия
	
	
_______________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия

	____________________________
руководителя ЦИТТУ)
	
	_______________________
руководителя Исполнителя)

	«___» _____________ 20__ г.
м.п.
	


	«___» __________ 20__ г.
м.п.
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