Контракт №___
ИКЗ: 261690300815369500100100150000000244
г. Тверь
«____» _____________ 2026 г.
От имени Российской Федерации - Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области», именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице начальника Лапина Владислава Анатольевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании _______________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч. 1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), объявление закупочной сессии № _____________ на сайтеhttps://agregatoreat.ru, заключили контракт о нижеследующем:                                                                                           
Предмет Контракта
1.1. Подрядчик по заданию заказчика обязуется в соответствии 
со сметной документацией (приложение №1) выполнить аварийно – восстановительные работы КЛ 10 кВ фидер 24 по адресу: г. Тверь, п. Большие Перемерки, д.18 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Подрядчиком работ.
1.2. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни 
и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию 
по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия 
всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Контракта, а также в отношении 
всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности. 

1.4. Никакая иная работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам 
по настоящему Контракту.
2. Порядок выполнения сдачи и приемки работ
2.1 Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в полном соответствии с приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в соответствии со сроками, указанными в разделе 13 настоящего Контракта.
2.2 В день подписания Контракта, Подрядчик передает заказчику сведения об ответственном представителе Подрядчика по Контракту, осуществляющем технический и производственный контроль выполняемых работ, учет используемых при выполнении работ материалов, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим  в процессе выполнения работ.
2.3 До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с заказчиком график производства работ.
2.4 Применяемые материалы, изделия и оборудование, предназначенные 
для объекта в соответствии со сметной документацией и положениями  действующих 
в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению в Российской Федерации. 

2.5 Подрядчик обязан заблаговременно представлять Представителю  заказчика данные о выбранных материалах, оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам Российской Федерации, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение 
на их использование. В случае, если Представитель Государственного заказчика отклонил использование материалов и оборудования из-за их несоответствия стандартам качества 
или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

2.6 В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Представитель  заказчика составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены Контракта в срок  до 10 дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи  заказчику.

2.7 Представитель Подрядчика должен осуществлять контроль качества и сроков выполнения работ.

2.9. заказчик (Представитель) обладает полномочиями давать указания:

- заменить материалы или оборудование на качественные и подходящие 
для выполнения работ в случае применения Подрядчиком материалов или оборудования ненадлежащего качества,

- удалить или выполнить заново любую работу, которая была выполнена ненадлежащим образом, несмотря на какие-либо предыдущие испытания результатов этой работы или промежуточные платежи за нее.

2.10
Подрядчик уведомляет  заказчика о готовности к сдаче выполненных работ 
К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (КС-2, КС-3). 

2.11 По решению заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

2.12
При наличии замечаний  заказчика по качеству выполненных работ Подрядчик устраняет в кратчайшие сроки выявленные недостатки и предоставляет 
на подпись заказчику исправленный и подписанный Подрядчиком акт выполненных работ.

2.13
В случае, когда это вытекает из характера выполненных работ, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания, а приемка может осуществляться только при положительном результате этих испытаний.
2.14
Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов несет Подрядчик до полного завершения работ.

2.15
Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной и иной технической документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.16
При необходимости внесения изменений и дополнений в техническую документацию подрядчик согласовывает указанные изменения и дополнения 
с  заказчиком.
 При этом не допускается изменение Цены Контракта, приостановление работ 
и изменение сроков выполнения работ.

Также Подрядчик не вправе предъявлять требования об оплате дополнительных затрат, связанных с изменением технологии производства работ, не согласованных 
с  заказчиком.
3. Права и обязанности «Подрядчика»
3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Начать выполнение работ с момента подписания настоящего Контракта 
и выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом 
и приложением к нему.

3.1.2. Осуществить выполнение работ в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и его сметой определяющей цену работ, а так же в полном соответствии с действующими нормами, правилами и техническими регламентами.
3.1.3. Поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, технику и инструмент, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.4. Нести ответственность перед  заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, 
за координацию их деятельности, обеспечив выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта, только лицами, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, выданные соответствующими саморегулируемыми организациями.

3.1.5. Осуществлять постоянный контроль за выполнением работ в целях проверки их соответствия сметной документации, требованиям технических регламентов, в том числе:

Контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 

Устранение выявленных в произведенных работах недостатков и продолжение работ только после подписания акта об устранении выявленных недостатков.

3.1.7. В течение выполнения работ и при устранении недостатков в течение гарантийного периода обеспечить безопасность объекта в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений.

3.1.8. Немедленно сообщать заказчику о событиях 
и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход производства работ, сроки завершения работ или не способствовать достижению характеристик и показателей объекта, установленных сметной документацией.

3.1.9. Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом выполнения работ  заказчика, органов государственного надзора и других должностных лиц, уполномоченных для проведения проверок, а также предоставлять 
им необходимую документацию.

3.1.10. Извещать соответствующие органы государственного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте. 

3.1.11.  Осуществлять временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте в точках подключения за свой счет.
3.1.12. Обеспечить за свой счет содержание и уборку объекта, обеспечить вывоз отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998г. № 8-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

3.1.13. Вести техническую производственную документацию в соответствии 
с фактически выполненными работами и другую исполнительную техническую документацию, своевременно заполнять общие и специальные журналы, в которых ведется учет выполненных работ.

3.1.14. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона 
и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. За нарушения указанных требований Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.1.15. Подрядчик обязуется передать  заказчику после окончания работ вместе с результатами работ всю необходимую документацию.

3.1.16. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с условиями контракта.

3.1.17. Подрядчик, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

3.2.2. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед  заказчиком за надлежащее исполнение работ указанными лицами.


3.2.3. Самостоятельно организовывать и обеспечивать:

- производство работ при соблюдении сроков и условий Контракта;

- согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ и его соблюдение;

- охрану материалов, оборудования и иного имущества в течение всего периода работ вплоть до официальной приёмки завершенных работ на Объекте заказчиком.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1.  Заказчик обязан:
4.1.1. До начала производства работ передать Подрядчику сметную документацию 
по объекту.

4.1.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с установленным разделом 2  контракта порядком;
4.1.3. Осуществлять технический надзор и контроль в процессе выполнения работ, 
их качества и соответствия сметной документации, требованиям технических регламентов. 

4.1.4. Извещать органы государственного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на объекте. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора.

4.1.5. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.1.6. Выполнять обязательства по оплате согласно положениям раздела 7 настоящего Контракта.

4.1.7. Осуществлять контроль за целевым использованием Подрядчиком бюджетных ассигнований.

4.1.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Проверять в любое время ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

4.2.2. Приостановить работы на Объекте в случае выявления фактов выполнения Подрядчиком работ с отклонением от требований строительных норм и правил (далее – СНиП), санитарных правил и норм (далее – СанПиН), правил безопасной эксплуатации электроустановок (далее – ПБЭЭУ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), а также сметной и иной технической документацией.

4.2.3. Принимать решения о соответствии выполненных работ предъявленным требованиям.

4.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств 
в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.5. Досрочно прекращать исполнение договорных обязательств с Подрядчиком 
при неоднократном нарушении им своих договорных обязательств путем обращения в суд 
о расторжении Контракта.
5. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий 
и оборудования, соответствие их проектным решениям, спецификациям, стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствие со сметной документацией 
и действующими нормами и правилами;

- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования 
при эксплуатации объекта в течение гарантийного периода;

Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период;

5.2. Гарантийный период составляет 2 года с даты подписания 
сторонами последнего Акта  выполненных работ;
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки и дефекты, обнаруженные 
в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, или неправильной его эксплуатацией.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п. 5.2 Контракта недостатков и дефектов заказчик должен в письменном виде уведомить 
о них Подрядчика в разумный срок после их обнаружении.
В течение 10 дней после получения Подрядчиком указанного уведомления Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и дефекты.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления или подписания указанного в настоящем пункте акта заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением  экспертов, экспертных организаций на основании контрактов.

При этом расходы на экспертизу, а также на устранение недостатков и дефектов несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика 
и обнаруженными недостатками и дефектами. 

5.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков и дефектов, за которые отвечает Подрядчик.
5.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и дефекты, не устранит их, то заказчик вправе устранить недостатки и дефекты силами другого подрядчика с последующей оплатой произведенных затрат Подрядчиком.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также пропажи находящихся на Объекте оборудования и материалов до его приемки  заказчиком несёт Подрядчик, кроме случаев, когда указанные гибель, повреждение 
и пропажа произошли по вине Государственного заказчика.
6. Цена, порядок и срок оплаты
6.1. Общая сумма Контракта за выполненные работы составляет _____________, без учёта НДС/с учётом НДС
Цена контракта включает в себя стоимость работ, всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, трудозатраты, затраты на работу машин 
и механизмов, транспортные расходы, сметную прибыль, накладные расходы, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом
7.2. Оплата за выполненные работы производится заказчиком 
путем безналичного перечисления на расчетный счет подрядчика денежных средств 
из средств Федерального бюджета по КБК 320 0305 4240690048 244 в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
7.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

7.4. Обязательства по оплате за выполненные работы считаются выполненными 
в день списания денежных средств со счетов заказчика.

7.5. заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы непредусмотренные в данном Контракте.

7.6. Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанной с оплатой контракта, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
7.7. Подрядчик по окончанию выполнения работ (части работ), представляет Заказчику счет, счет-фактуру, КС-2, КС-3.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.3. За каждый факт неисполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.08.2017 № 1042 и составляет 10 процентов от цены контракта (этапа).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек.

8.7. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34  Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 9.4 
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение  или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение  или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
не может превышать цену контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.12. Вред, причиненный третьим лицам по вине Подрядчика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении согласия сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Тверской области. 
Досудебный порядок урегулирование споров, предусматривающий направление претензии контрагенту является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течении 
10 (десяти) дней с момента ее получения рассмотреть и сообщить о своем решении другой стороне путем направления ответа в письменном виде посредством почтовой связи, электронной почты, факса, с использованием курьерской доставки.
10. Форс-мажорные условия
10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания (эпидемии) и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный 
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть 
от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону
в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону 
в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства в будущем 
и должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением 
или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.
11. Прочие условия
11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Условия, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение трех дней 
в письменном виде.

11.5. Контракт заключенный путем факсимильной электронной связи имеет юридическую силу с последующим обменом подлинниками.

112.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр «Подрядчику», один экземпляр « заказчику».
12.
Изменение, расторжение Контракта
12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 6, 9, 12 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ.:

12.1.1.  Если контракт, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта

12.1.2. По предложению заказчика могут изменяться предусмотренные контрактом виды и (или) объемы работ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более, чем на десять процентов цены контракта.
12.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик 
в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. 

Сокращение объема выполняемых работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие  заказчиком решения об изменении Контракта в связи 
с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работ;

12.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

                       13.Сроки выполнения работ

13.1. Работы по настоящему контракту должны быть начаты с момента заключения настоящего контракта 2 рабочих дней.
14.Срок действия Контракта

14.1. С момента подписания Контракта по 20.12.2026, а в части осуществления оплаты, гарантийных обязательств и выполнения работ – до их полного исполнения.
14.2. Окончание срока действия Контракта не снимает со сторон ответственность 
за неисполнение обязательств предусмотренных настоящим Контрактом.
15. Приложения

15.1. К настоящему контракту прилагаются в качестве его неотъемлимой части:

1) Локальный сметный расчет.
   15.2.Факсимильные копии настоящего контракта и приложений к нему имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра.
16.Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик:
Подрядчик
	Юридический адрес: 170017, г. Тверь, 

пос. Б. Перемерки, д.18

Телефон (4822) 32-03-52

Адрес почтовый: 170017, г. Тверь, 

пос. Б. Перемерки, д.18

Банковские реквизиты:

ИНН   6903008153

КПП   695001001

Р/счет 03211643000000013223

Кор/счет 40102810745370000024

ОКЦ №1 ВВГУ Банка России //УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород

Л/сч.   03361393910 

БИК 012202102

ОКАТО  28401370000


	


_______________В.А.Лапин
