Контракт № 473Б/2026
на оказание услуг по разработке проектной документации систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 9/12, стр. 3. Дом-Музей А.Н. Островского в 2026 году
ИКЗ 261770504266977050100100060000000000
г. Москва






                                «___» _______ 2026 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Фирсова Сергея Игоревича, действующего на основании доверенности № 65 от 23.10.2025г, с одной стороны, и ________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и на основании проведенной закупочной сессии в Едином агрегаторе торговли «Берёзка» № __________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Контрактом срок оказать услуги по разработке проектной документации систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 9/12, стр. 3. Дом-музей А.Н. Островского. Услуги оказываются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), в объеме, установленном в Спецификации (далее – Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. ОКПД 2 – 71.12.12.190.
1.3. Источник финансирования: средства бюджетной организации.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе.

2.2. Цена Контракта составляет __________ (__________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _____(__________) рублей ___ копеек /НДС не облагается на основании__________. 

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.4. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.5. Оплата оказанных услуг производится единовременно в рублях на основании подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему Контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) и Акта приемки по форме 0510452 (унифицированная форма, установлена Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н) в течение 7 (семи) рабочих дней. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме уведомить об этом Заказчика, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Исполнитель.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.7. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.

Статья 3. Сроки оказания услуг

3.1. Исполнитель оказывает услуги с даты заключения Контракта в течение 20 рабочих дней.

3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги.

3.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством при подписании Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и Акта приемки по форме 0510452 (унифицированная форма, установлена Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н).
Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. После завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, не позднее 2 (двух) рабочих дней, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения услуг. 

4.2. Не позднее 3-х рабочих дней, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Исполнитель предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренный Техническим заданием, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. 
4.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков результатов услуг, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.

4.7. По итогам приемки оказанных услуг, Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих оказание услуг.

4.8. Обмен документами о приемке оказанных услуг осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие технической возможности подписания Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме Исполнителем, копия сформированного Заказчиком электронного акта приемки, передается Исполнителю для собственноручного подписания на бумажной копии электронного акта.

4.9. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

4.10. Отказ Исполнителя от участия в приемке оказанных услуг и подписания Акта приемки (ф. 0510452) не может служить препятствием приемки оказанных услуг по настоящему Контракту и оформлению ее результатов.

4.11. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки по форме 0510452 (форма установлена приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н) является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания услуг. На данный запрос Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.1.5. Ссылаться на недостатки услуг (также выявленные после окончания срока действия контракта), в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств.
5.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг требованиям Технического задания и Акта сдачи-приемки оказанных услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

5.3.6. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов услуг по Контракту.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет, обеспечить возмещение убытков, понесенных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказанных услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления оказания услуг.

5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.7. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходя исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом. 

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Контракта. 

Исполнитель обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании. 

6.2. Гарантийный срок на оказанные услуги указывается в Техническом задании.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в оказанных услугах, материалах, оборудовании, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном оказании услуг не освобождает Исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания оказания услуг. 

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Исполнителем безопасности оказания услуг/результата услуг подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.6. Исполнитель гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате оказания услуг. 

6.7. В случае не предоставления Исполнителем Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате оказания услуг, Исполнитель несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата услуг, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации. 

6.8. В случае ненадлежащего оказания услуг, требования Заказчика о повторном оказании услуг подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного оказания услуг, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем ) обязательств, предусмотренных Контрактом ( за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком ( подрядчиком, исполнителем ), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком ( подрядчиком, исполнителем ) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №-1063" и иным законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 % (процентов) Цены Контракта.
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.12. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

 ● по соглашению Сторон;

 ● в судебном порядке;

 ● одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг, предусмотренных контрактом, включая график оказания услуг.

8.1.1.3. Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный Контрактом, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

8.1.1.4. Если отступления в оказании услуг от условия Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

8.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7. В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Исполнителя:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 23 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 13 Контракта.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 года включительно.

9.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 
Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Контракта, или с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4.1. В случае если в ходе исполнения обязательств по Контракту будут созданы результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), в том числе способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, произведения литературы, науки, искусства, интеллектуальные права на такой результат и все способные к правовой охране составные части результатов оказания услуг, в полном объеме переходят к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и оплате Исполнителю стоимости оказанных услуг в полном объеме.

12.4.2. Исполнитель гарантирует, что документация, передаваемая по данному Контракту, включая любую ее часть (в т.ч. подготовленную с субподрядчиками, авторами РИД), не нарушает или не будет нарушать права на РИД третьих лиц. В случае возникновения претензий третьих лиц к Заказчику Исполнитель обязуется урегулировать их своими силами и за свой счёт.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
	Исполнитель:

	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина»
(Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Бахрушинский театральный музей, Бахрушинский музей, БТМ)
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	· Подписи Сторон
От Заказчика

От Исполнителя
____________ / С.И. Фирсов /
____________ / ______________ /

	


Приложение № 1 к Контракту

№                        от «___» _________ 2026 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС/НДС не облагается
	Сумма

(руб.), в т.ч. НДС/НДС не облагается

	1
	Разработка проектной документации систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха
	усл. ед.
	1
	
	

	ИТОГО:
	


ИТОГО: __________ (__________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _____(__________) рублей ___ копеек /НДС не облагается на основании__________. 
	От Заказчика
	От Исполнителя

	
	

	_______________ / С.И. Фирсов /


	_______________ / _____________/




Приложение № 2 к Контракту

№                        от «___» _________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общая информация об объекте закупки.

1.1. Объект закупки: услуги по разработке проектной документации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
1.2. Место выполнения Работ: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 9/12, стр. 3. 

Дом-Музей А.Н. Островского.
1.3. Объем выполнения Работ: проектные работы систем приточной и вытяжной вентиляции, кондиционирования в подвальном помещении строения 3.
1.4. Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора.

1.5. Приложения к Техническому заданию:

Приложение № 1 – Форма заявки;

Приложение № 2 – Форма Акта о недостатках (дефектах).

2. Исходные данные для проектирования.

2.1 СНиП 41-01-2003 актуализированная редакция СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

СНиП 3.05.01-85 актуализированная редакция СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации».

ГОСТ Р 70735—2023 «Устройство систем вентиляции и кондиционирования».

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н (ред. от 29.04.2025) «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования».

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Приказ Минтруда РФ от 27.04.2023 № 405н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха.».

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

2.2 Планировка расположения рабочих зон, предоставляемая заказчиком.

3 Требования к проекту системы вентиляции и кондиционирования.

3.1 Требования к документации.

3.1.1 Технические предложения по реализации системы вентиляции и кондиционирования, соответствующей данному техническому заданию, должны включать рабочий проект, состоящий из:

3.1.1.1 Строительных планов расположения трубных разводок и оборудования с указанием количества и типа.

3.1.1.2 Схемы подключения оборудования к электросети.

3.1.1.3 Первичную спецификацию оборудования и материалов.

3.1.2 Проект должен быть передан заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

3.2 Требования к вентиляции и кондиционированию.

3.2.1 Поддержание температурного режима в диапазоне +22о+25оС при внешней температуре воздуха -30о +30оС.

3.2.2 Объемы и температуру воздуха определить согласно СНиП, СанПиН и назначению помещений.

3.2.3 Очистка поступающего воздуха от пыли и запахов согласно СНиП, СанПиН и назначению помещений.

3.2.4 Защита от выключения электропитания, все параметры режима работы должны быть восстановлены после подачи электроэнергии.

3.2.5 Защита от некачественного электропитания.

3.2.6 Горизонтальную разводку вентиляционных каналов предусмотреть в пространстве подвесного потолка.

3.2.7 Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибрации.

3.2.8 Передачу шума и вибраций вдоль воздуховодов предотвратить размещением гибких связей между оборудованием и воздуховодами.

3.2.9 Перенос шума по вентиляционным каналам предотвратить размещением шумоглушителей.

3.2.10 Предусмотреть отключение приточной вентиляции и кондиционера при поступлении команды «Пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации согласно требованию п.п. 14.1-14.3, 17.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
3. Объем и сроки гарантий качества. Требования к гарантии на выполненные Работы.

Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в соответствии с Техническим заданием.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Заказчиком и Подрядчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. 

Гарантийный срок составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ согласно Параграфу 5 Главы 37 ГК РФ.

	От Заказчика
	От Исполнителя

	
	

	_______________ / С.И. Фирсов /


	_________________ /____________/


	Приложение № 1 

к Техническому заданию

на выполнение работ по Договору 

№         /2026 от «___» ______ 2026 г.


Форма заявки

Кому: ________________________

Заявка №_________на выполнение _______________ На основании Договора № _______ от «___» _______________ 2026 г. просим Вас выполнить следующие Работы:
	№ п/п
	Адрес выполнения работ
	Наименование выполнения работ
	Дата и время выполнения работ

	1
	г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 9/12, стр. 3. 

Дом-Музей А.Н. Островского


	Разработка проектной документации систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха
	


Подписи Сторон:

	Заказчик                    


                                Подрядчик                 


____________________ Ф.И.О.

                     _______________________ Ф.И.О.

МП                                                                                         МП
От Заказчика
От Подрядчика
____________ / С.И. Фирсов /
_____________ /                    /

	

	
	


	Приложение № 2 

к Техническому заданию

на выполнение работ по Договору 

№         /2026 от «___» ______ 2026 г.


Форма Акта
о недостатках (дефектах)

г. Москва



                                                   «___»_______ 20___ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

от Подрядчика

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

Составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № ______ от «____» ______________ 2026 г., Техническим заданием, в ходе выполнения Работ при сдаче-приемке Работ комиссией выявлены следующие недостатки (дефекты): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется.
В связи с выявленными в ходе выполнения Работ при сдаче-приемке работ недостатками (дефектами) Подрядчик устанавливает срок для устранения недостатков (дефектов) _______________ / Объект комиссией не принимается, Подрядчик должен устранить недостатки (дефекты) и повторно предъявить Объект к приемке в срок до «__» __________ 20__г.

___________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

В присутствии: 

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

_______________________________ ___________________ _______________________

(должность)




(подпись)

(Ф. И. О.)

Форма акта согласована Сторонами Договора.

Подписи Сторон:

Заказчик                    


                                Подрядчик                 


____________________ Ф.И.О.

                     _______________________ Ф.И.О.

МП                                                                                    МП
	
	

	
	

	От Заказчика

	От Подрядчика


	
	

	____________ / С.И. Фирсов /
	         _________________ /                    /


Приложение № 3 к Контракту

№                        от «___» _________ 2026 г.
АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг

	Дата составления Акта 

Исполнителем
	Дата подписания Акта

Заказчиком

	«__»__________20___г., Москва
	«__»__________20___г., Москва


Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя по доверенности ______________.  , с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. 
В соответствии с условиями Контракта от «___» _________20___г. № _____ (далее - Контракт) Исполнителем оказаны услуги, а Заказчиком приняты услуги по __________________________________________________________________________.
2. Срок оказания услуг по Контракту с «__» ______ 2026 г. по «___» ________ 2026 г. 
3. Фактически оказаны услуги за период с «___» _______ 2026 г. по «__» ________ 2026 г.
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., с НДС/без НДС
(руб.)
	Сумма, с НДС/без НДС
(руб.)
	Качество

	
	
	
	
	
	


4. Всего с даты начала оказания услуг по Контракту оказано услуг на сумму _________________ рублей _____ копеек, в том числе НДС _____рублей ___ копеек /НДС не облагается.
5. Неустойка Исполнителю не начисляется/ 

Исполнителю начислена неустойка: 

- назначен штраф в соответствии с п. __ Контракта в размере ___________рублей ___ копеек;
- пени в соответствии с п.__ Контракта в размере ________рублей ___копеек.
6. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, за услуги принятые по настоящему акту _________________ рублей _____копеек, в том числе НДС _____рублей ___ копеек/НДС не облагается.

	От Заказчика
	От Исполнителя

	
	

	_______________ / С.И. Фирсов /


	_________________ /____________/


Форму акта согласовываем:
	От Заказчика
	От Исполнителя

	
	

	_______________ / С.И. Фирсов /


	_________________ /____________/


