Приложение к информационной карте ЕАТ
№ 200908967126100125
     
Договор подряда № _____

на выполнение работ по текущему ремонту служебного помещения Уральского института ГПС МЧС России, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Механизаторов 100/1, кв 7

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 	 1.1. По настоящему договору подряда, Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту служебного помещения Уральского института ГПС МЧС России, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Механизаторов 100/1, кв 7 (далее – «Работы») в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к договору) и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к договору), а также обязательными требованиями в области градостроительной деятельности в сроки, определенные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную договором цену в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре.  
1.2. Работы  выполняются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Механизаторов 100/1, кв 7. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1.1. Заказчик обязан: 
2.1.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором. 
Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего местонахождения и банковских реквизитов, указанных в информационной карте закупочной сессии ЕАТ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. 
2.1.1.2. Обеспечивать допуск специалистов Подрядчика к месту проведения работ. 
2.1.1.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ. 
2.1.2. Заказчик имеет право: 
2.1.2.1.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, в том числе предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области градостроительной деятельности и условиями настоящего договора. 
2.1.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и качестве выполняемых по настоящему договору работ.
2.1.2.4. В любое время осуществлять контроль  за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, а также качеством применяемых материалов не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
2.1.2.5. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ, устанавливать сроки устранения недостатков. 
2.1.2.6. Отказаться от приемки выполненных работ в случае применения материалов и оборудования, применение которых не предусмотрено Техническим заданием или локальным сметным расчетом и не согласовано с Заказчиком.
2.1.2.7. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему договору.
2.1.2.8. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям проектной документации и действующих нормативных документов в области градостроительной деятельности.
2.1.2.9. Удержать из стоимости Товара начисленные в соответствии с условиями Договора пени и штрафы за ненадлежащее исполнение Подярдчиком своих обязательств.  

Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):
	Юридический адрес: 
	620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22

	ИНН
	6670096267

	КПП
	667001001

	ОГРН
	1057747900143

	Банк:
	ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск

	БИК
	015004950

	ЕКС
	40102810445370000043 (кор счёт)

	Получатель:
	УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Уральский институт ГПС МЧС России  л/с 20626Х67950)

	Казначейский счет:
	03214643000000015113 (расчетный счёт)

	ОКТМО
	65701000

	КБК
	00000000000000000140 Платить как НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ



 2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.2.1. Подрядчик обязан: 
          2.2.1.1. Выполнить работы по текущему ремонту служебного помещения Уральского института ГПС МЧС России, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Механизаторов 100/1, кв 7 в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к договору), а также обязательными требованиями в области градостроительной деятельности в сроки, определенные настоящим договором.
2.2.1.2. Собственными силами и за счет собственных средств поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, необходимую для выполнения работ. 
2.2.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. 
2.2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и требованиям действующих нормативных документов в области градостроительной деятельности. 
2.2.1.5. При выполнении работ соблюдать требования действующих нормативных документов в области охраны окружающей среды и охраны труда. 
2.2.1.6. Выполнять работы с обязательным оформлением и получением в установленном порядке согласований и разрешений. 
2.2.1.7. Предоставлять по запросу Заказчика информацию о ходе исполнения договора в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого запроса.
	2.2.1.8. Нести ответственность перед заказчиком, надзорными органами за координацию работы всех соисполнителей, субподрядчиков, поставщиков, привлеченных для поставки материалов, оборудования и выполнения работ.
	2.2.1.9. Выполнять входной контроль качества материалов и изделий,  используемых при выполнении работ с отметкой в журнале входного контроля.
	2.2.1.10. Обеспечить содержание и уборку территории, являющейся местом выполнения работ, в соответствии с действующими нормативными требованиями.  
2.2.1.11. Оформить и представить Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с приложением необходимой исполнительной документации, подтверждающей выполнение соответствующих работ.  
2.2.1.12. В случае необходимости принять исчерпывающие меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации, направленные на своевременное завершение работ. 
2.2.1.13. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленных при приемке выполненных работ, в том числе в течение гарантийного срока.  
2.2.2. Права Подрядчика: 
	2.2.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения условий по настоящему договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками и их стоимость Подрядчик указывает в исполнительной документации, представляемой заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим договором. 
2.2.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки выполненных работ путем подписания актов выполненных работ в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего договора. 
2.2.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных  договором, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ. 
	2.2.2.4. Предъявлять претензии Заказчику за ненадлежащее исполнение условий договора.  

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора подряда определена в информационной карте закупочной сессии ЕАТ.
3.2. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:
3.2.1. Снижение цены договора подряда по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим  договором, объема выполняемых работ и иных условий.
3.2.2. Цена договора подряда может быть изменена по предложению заказчика, при увеличении предусмотренного настоящим договором, объема работ, не более чем на 10%, или уменьшении предусмотренного договором объема работ, не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в договоре цены работ, но не более, чем на 10% цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работ Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены работ. 
3.3. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичной форме. 
3.4. Валюта оплаты работ – российский рубль.
3.5. Авансирование не предусмотрено.
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком  по факту выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № КС-3, счетов на оплату и счетов-фактур, с учетом предоставления всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам, но не позднее чем за один рабочий день до окончания финансового года. Порядок сдачи и приемки выполненных работ определен в Разделе 4 настоящего договора.
3.7. Датой исполнения обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка работ осуществляется при условии выполнения Подрядчиком работ в соответствии с условиями договора, а также действующих строительных норм и правил. 
	4.2. Порядок предоставления и подписания документов, подтверждающих выполнение работ:
	4.2.1. Подрядчик после выполнения всего объема работ предоставляет Заказчику, следующие документы:  
-  акты выполненных работ по форме КС-2 в 2 (Двух) экземплярах; 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 (Двух) экземплярах; 
-  счет на оплату в 1 (Одном) экземпляре; 
- счет-фактуру на сумму в соответствии со справкой по форме КС-3 в 1 (Одном) экземпляре, в случае не применения Подрядчиком УСН.
	4.2.2. Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2.1. настоящего договора, осуществляет их проверку на соответствие требованиям действующего законодательства, проектной документации и условиям договора. 
Ответственным лицом Заказчика оформляется Акт приемки товаров, работ, услуг         (ф.0510452), который утверждается Заказчиком  без подписи Подрядчика и направляется Подрядчику по электронной почте, указанной в информационной карте закупочной сессии ЕАТ, в виде скан-копии в целях подтверждения возникновения у Заказчика  обязанности оплатить товары, работы, услуги.
	4.2.3. В случае соответствия представленных Подрядчиком документов требованиям действующего законодательства и условиям договора Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком документы.
	4.2.4. В случае несоответствия представленных Подрядчиком документов требованиям действующего законодательства и условиям настоящего договора, Заказчик возвращает предоставленные Подрядчиком документы с указанием выявленных замечаний. После устранения замечаний, проверка документов, представленных Подрядчиком, производится заказчиком в порядке, определенном п. 4.2.2. настоящего договора.  
	4.3. Окончательным результатом выполненных работ по настоящему договору является выполнение всех работ на Объекте, что подтверждается Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 на весь объем работ.    
	4.4. Заказчик имеет право отказаться от подписания актов по форме № КС‑2, выполненных ненадлежащим образом, с отступлением от действующих норм и условий договора, в случае обнаружения недостатков и нарушений, выявленных в процессе выполнения или в процессе приемки работ до момента их устранения Подрядчиком. 
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также материалов и оборудования до подписания Акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. 
4.6. В случае несоответствия результатов работ условиям договора и требованиям действующих нормативных документов Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами, и без дополнительной оплаты устранить все выявленные Заказчиком недостатки.  
[bookmark: _GoBack]4.7.	Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего договора и действующих нормативных документов, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.8. Для проверки соответствия выполненных работ требованиям проектной и рабочей документации и действующих нормативных документов в области градостроительной деятельности Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.9.	Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ КС-3 не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).
4.10. Работы, выполненные Подрядчиком в объеме сверх предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) или локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к договору) без согласования с Заказчиком, в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не включаются и Заказчиком не оплачиваются.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы должны выполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения настоящего договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (просрочки) Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (просрочки) исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором) Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
6.4. Общая сумма начисленной окончательной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором может быть удержана Заказчиком при выплате суммы по договору, но не может превышать цену Договора
6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки и штрафа, если докажут, что просрочка исполнения обязательства или неисполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за невыполнение работ в установленные договором сроки или выполнение работ ненадлежащего качества, в том числе привлеченными им третьими лицами. 
6.7. Все претензии третьих лиц, предъявленные Заказчику в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств в отношении третьих лиц, относятся на счет Подрядчика. 
6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием  актов органов власти.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких  обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке. 
8.2. В случае  расторжения договора по инициативе одной из Сторон оформляется Соглашение о расторжении договора подряда, а также производится сверка взаиморасчетов, которой подтверждается объем исполненных обязательств.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора подряда по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения такого предложения.
8.4. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении  договора в случае существенного нарушения условий договора Подрядчиком, в том числе:
8.4.1. Нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных договором, более чем на 10 календарных дней;
8.4.2. Причинения значительного ущерба Заказчику; 
8.4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.5. Любая из Сторон вправе обратиться в суд только при отказе другой стороны от расторжения договора по соглашению Сторон либо по истечении срока, указанного в п. 8.3. договора. 
8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае: 
8.6.1. Если Подрядчик не выполняет работы в установленные договором сроки или выполняет их настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
8.6.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до 25 декабря 2026 года, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.  
9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего договора, указанного в пункте 5.2 договора, подлежат исполнению в полном объеме.


10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают все возможные меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий.
10.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты ее получения.
10.2.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению и объективному урегулированию спора.
10.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
11.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ и применяемых материалов и оборудования при их проведении требованиям действующих нормативных документов в области градостроительной деятельности, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в период всего гарантийного срока. 
11.2. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование начинается с момента подписания Акта выполненных работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
[bookmark: _Общестроительных_работ_][bookmark: _Высокотехнологичного_медицинского_о]11.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) не соответствуют требованиям действующих нормативных документов в области градостроительной деятельности, имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (привлеченными им субподрядчиками) принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют, документам, представленным в качестве подтверждения выполнения работ по условиям договора (сертификатам качества, товарным накладным и (или) иным документам), то Заказчик составляет и направляет Подрядчику акт, в котором определяется дата устранения дефектов и недостатков. 
11.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения извещения заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
11.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчиком составляется односторонний акт. 
11.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, заказчик имеет право заменить оборудование (узлы оборудования) или материалы и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика, а также взыскать с Подрядчика неустойку в размере, определенном п.6.2 договора. 

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать, каким-либо еще способом, доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. 
12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами, или в электронной форме посредством использования функционала ЕАТ.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.
13.3. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
13.3.1 Приложение № 1 – Техническое задание.
13.3.2 Приложение № 2 – Локальный сметный расчет. 
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

14. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
указаны в информационной карте закупочной сессии Единого агрегатора торговли (далее - ЕАТ).
Приложение №1 к договору 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту служебного помещения Уральского института ГПС МЧС России, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Механизаторов 100/1, кв 7

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с даты заключения договора, срок выполнения – 30 календарных дней со дня, следующего после дня заключения договора. 
	    Место выполнения работ (далее - объект): служебное помещение Уральского института ГПС МЧС России, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Механизаторов 100/1, кв 7.
				.
1. Общие требования к выполнению работ
1.1. Подрядчик должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
1.2. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.
1.3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы, нормами и требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности, охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями:
Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";
Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н;
Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782;
Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;
Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда от 27.11.2020 №835н;
Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н;
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н.
1.4. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 9 марта 2011года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.
1.5. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ. 
1.6. Срок гарантии качества работ устанавливается не менее 36 месяцев, срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания сторонами документа о приемке работ. В случае, если срок гарантии на установленное оборудование менее срока гарантии изготовителя, то Подрядчик берет на себя обязательство по исполнению гарантийных обязанностей сроком не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке работ. Объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.
1.7. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.
1.8. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту его субподрядчиками.
1.9. Подрядчик обязуется устранить все недостатки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.
1.10. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, кровли и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.
1.11. Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
1.12. Подрядчик обязуется вывезти, до дня подписания акта приемки всех выполненных по контракту работ, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
1.13. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку Объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
1.14. По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) Подрядчик передает Заказчику: 
- журнал производства работ;
- акты на скрытые работы, оформленные в процессе производства работ (при необходимости проведения этих работ);
- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, а также исполнительную документацию, в случае если это установлено законодательством.
1.15. Ответственность за соблюдением правил по охране труда, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке, за повреждение имущества Заказчика и третьих лиц, причинение вреда сотрудникам Заказчика и третьим лицам возлагается на Подрядчике в соответствии с действующим Законодательством.
1.16. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметной документации, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик самостоятельно решает вопрос доставки своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоза его с объекта.
Подрядчик собственными силами и средствами комплектует места работ необходимыми материалами, оборудованием, инструментами и измерительными приборами.
Перед началом работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале производства работ.
Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за качество выполнения работ, персонал и технику безопасности.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Выполнение работ по контракту не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика, либо представлять угрозу для сотрудников.
2. Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Коридор

	1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0.27

	2
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.27

	3
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2
	0.27

	4
	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
	м2
	31.05

	5
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.11

	6
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0.11

	7
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм
	м
	11.11

	8
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.07

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0.07

	10
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
	т
	0.00364

	11
	Смена: выключателей
	100 шт
	0.03

	12
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	3

	13
	Устройство перегородок из панелей на основе гипсокартонных листов (ГКЛ) с отделочным покрытием с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон
	100 м2
	0.0175

	14
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 65х40 мм, толщина 0,6 мм
	м
	1.178275

	15
	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,2 мм
	м
	0.880775

	16
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм
	м
	3.520475

	Раздел 2. Кухня

	17
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0.18

	18
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.18

	19
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2
	0.18

	20
	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
	м2
	20.7

	21
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0.02

	22
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	м2
	2

	23
	Смеси сухие строительные клеевые, С1
	т
	0.05

	24
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0.09

	25
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
	т
	0.00468

	26
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.12

	27
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0.12

	28
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм
	м
	12.12

	29
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2
	0.09

	30
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0.09

	31
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	9.18

	32
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0.005

	33
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0.018

	34
	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия
	м2
	1.8

	35
	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 50-55 мм, толщина 10-18 мм
	м
	9.72

	Раздел 3. Комната без балкона

	36
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2
	0.125

	37
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2
	0.125

	38
	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2
	100 м2
	0.125

	39
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0.125

	40
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	12.75

	41
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0.15

	42
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм
	м
	15.15

	43
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0.35

	44
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.35

	45
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2
	0.35

	46
	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
	м2
	40.25

	47
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	1

	48
	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	1

	49
	Смена: выключателей
	100 шт
	0.01

	50
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20
	шт
	1

	51
	Смена: розеток
	100 шт
	0.04

	52
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	2

	53
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	1

	Раздел 4. Комната с балконом

	54
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0.34

	55
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.34

	56
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2
	0.34

	57
	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску
	м2
	39.1

	58
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0.111

	59
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0.111

	60
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
	т
	0.005772

	61
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0.111

	62
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	11.322

	63
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0.136

	64
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм
	м
	13.736

	65
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	1

	66
	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА
	шт
	1

	Раздел 5. Санузлы

	67
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0.194

	68
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен
	100 м2
	0.194

	69
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0.194

	70
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм
	м2
	19.4

	71
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0.036

	72
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,5 до 1,0 м2
	100 мест
	0.03

	73
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0.036

	74
	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня и керамогранита, класс C1TE, В1,5, F100, расход 1,20-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	0.0432

	75
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	3.672

	76
	Смена: унитазов
	100 шт
	0.01

	77
	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цветной, размеры 370х600х420 мм
	компл
	1




