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КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ по капитальному ремонту эвакуационного выхода
в административном здании УФСИН России по Сахалинской области (инв. № 032020000001)
ИКЗ ____________________________________

г. Южно-Сахалинск «       » ____________ 2026

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области 
(УФСИН России по Сахалинской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя начальника                           , действующего на основании Доверенности от        №       , 
с одной стороны, и                        , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице                         , действующего на основании               , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту эвакуационного выхода в административном здании УФСИН России по Сахалинской области (инв. 032020000001) (далее – Работа) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная 78, в (далее - Объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), локально-сметным расчетом (Приложение №2) и актом приемки-передачи выполненных работ (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы на свой риск собственными силами 
и средствами в соответствии с условиями настоящего Контракта и технического задания.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Контракту и оплатить обусловленную контрактом цену.

2. Цена Контракта и порядок расчета
2.1. Цена Контракта составляет                         рублей                     копеек, в том числе НДС / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
2.2. В цену включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе накладные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для оказания данных услуг.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
(далее - Закон N 44-ФЗ) и настоящим Контрактом.
При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона 
N 44-ФЗ.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества производимых работ Подрядчиком.
2.4. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет, 
КБК 0305 ЦС 4240690049 ВР 243 «На капитальный ремонт объектов УИС».
2.5. Оплата выполненной работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный 
в настоящем Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Приложение № 3).
2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3. Сроки и условия выполнения работ
3.1.	Подрядчик обязуется выполнить Работы до 17 августа 2026 года (включительно).
3.2.	Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о безопасности строительных работ.
3.3.	Подрядчик поставляет необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, оборудование и несёт ответственность за сохранность указанного имущества и иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика 
он восстанавливает его за свой счет. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования несет Подрядчик.
3.4.	Все оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
Эти документы должны быть переданы Заказчику за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
3.5.	Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание и уборку рабочей зоны 
с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.
3.6.	Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ. Представитель Заказчика имеет право доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения работ.
3.7.	Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
3.8.	В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, 
то Подрядчик своими силами и без увеличения цены Контракта обязан в течении 30 рабочих дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

4. Порядок приемки Работ
4.1. Заказчик обязан в течении 5 (пяти) календарных дней после получения 
от Подрядчика уведомления о готовности работ к приемке осмотреть и принять результат работ, 
за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков 
или отказаться от исполнения Контракта.
4.2. Работы считаются принятыми в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (Приложение № 3).
4.3. При отказе от подписания Акта приемки выполненных работ в нем делается соответствующая отметка об этом. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом 
в самом Акте.
4.4. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5. Ответственность сторон
5.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2. Взыскание неустойки с Подрядчика.
5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
5.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размеры штрафов определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн руб.;
б) 5% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
5% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).
5.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
б) 5000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).
5.2.5. В случае просрочки предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Контракта по причине отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки.
5.3. Взыскание неустойки с Заказчика.
5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
5.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
5.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);
б) 5000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).
5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.6. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.9. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.
5.10. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.11. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.
	5.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых 
на себя по настоящему Контракту.
	5.13. Убытки Заказчика, связанные с расторжением контракта по вине Подрядчика взыскиваются в полном объеме сверх суммы неустойки.

6. Действие непреодолимой силы
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств
по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно –
в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также
по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
6.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона
не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением
или несвоевременным извещением.
6.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 
6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более
1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

7. Изменение и расторжение контракта
7.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.4. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
7.5. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
7.6. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

8. Обеспечение исполнения контракта
8.1. В соответствии с п. 2 ст. 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» обеспечение исполнения контракта не предусмотрено.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры, которые могут возникать между сторонами в связи с выполнением настоящего Контракта, должны разрешатся путем их благожелательного урегулирования
на двусторонней основе (претензионном порядке), а если это окажется невозможным, путем 
их передачи на рассмотрение в Арбитражном суде Сахалинской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Решения арбитражного суда будут окончательными 
и обязательными для выполнения обеими сторонами.
9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
9.3. Претензии по скрытым недостаткам работ/услуг могут быть заявлены в течение всего гарантийного срока. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения 
и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2026 года включительно, а в части 
оплаты – до полного исполнения обязательств.
10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны
от ответственности за его нарушение.

11. Заключительное положение
11.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме. 
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. К настоящему Контракту прилагается являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта: 
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Локально-сметный расчет;
Приложение № 3 – Акт приемки-передачи выполненных работ.
11.6. Обмен информацией между Сторонами в рамках настоящего Контракта осуществляется посредством контактных данных:

12.	Юридические адреса и банковские реквизиты:
	Подрядчик

	
	Заказчик
УФСИН России по Сахалинской области,
693000, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 78
тел. 8 (4242) 42-47-91
Email: oks-fsin65@mail.ru
ИНН 6501026201, КПП 650101001

л/с 036 112 55 480
р/с 03211643000000012004 в ОКЦ № 1 ДГУ БАНК РОССИИ//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток.
к/с 40102810545370000012,
БИК 010507002
Код ТОФК по месту открытия: УФК по Приморскому краю (2000) 



Подрядчик_____________.				    Заказчик _____________ 
		
М.П.								М.П.


Приложение № 1
к контракту №_______
от «_____» __________ 2026 г.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту
эвакуационного выхода в административном здании УФСИН России
по Сахалинской области (инв. № 032020000001)
1. Общие положения
	Наименование работ
	Единица измерения
	Сумма контракта, руб. 
(включая НДС)

	Капитальный ремонт эвакуационного выхода
в административном здании УФСИН России
по Сахалинской области
(инв. № 032020000001)
	руб.
	



1.1. Объемы работ и используемый строительный материал: указан в локально-сметном расчете являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Место выполнения работ - г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная 78.
1.3. Срок выполнения работ до 17 августа 2026 года (включительно).

2. Общие требования к выполнению работ.
2.1 Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов, все используемые материалы должны иметь (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами.
2.2 Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности.
2.3 В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Не допускается сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов.
2.4 Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.
2.5 До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, паспортных данных и места регистрации. К работам допускаются только граждане Российской Федерации. 
2.6 Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.
2.7 По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.

3. Требования к Подрядчику при проведении работ:
3.1. Выполнение работ по капитальному ремонту санитарного узла на первом этаже в здании УФСИН России по Сахалинской области осуществляются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а так же в соответствии с требованиями органов государственного надзора.
3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями
и условиями, установленными Техническим заданием.
4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
4.3 Подрядчик за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.
4.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно настоящего Технического задания, локальной сметы, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.
СП 368.1325800.2017 «Правила проектирования капитального ремонта»;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия с изменением № 1;
СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные здания»;
ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из ПВХ».
При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 иКС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.5. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять 3 года с момента подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Датой начала гарантийного срока, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые) вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течении срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков.

5. Требования к безопасности выполнения работ
5.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»,
СП 48.13330.2019 - «Организация строительства».
СП 4.13130.2013 - «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
5.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
5.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя.
5.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
5.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

6. Ведомость объемов работ
	№
п/п
	капитальный ремонт эвакуационного выхода в административном здании УФСИН России по Сахалинской области (инв. № 032020000001)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Демонтаж металлического дверного блока
	м2
	4,41

	2.
	Демонтаж перегородки (с вывозом мусора)
	м2
	0,84

	3.
	Усиление дверного проема
	м2
	0,0804

	4.
	Устройство ж/б стяжки 
	м2
	0,018

	5.
	Установка металлического дверного блока (ранее демонтированного)
	м2
	4,41



7. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:
[bookmark: _GoBack]Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

	№ п/п
	Используемый материал
	Качественные характеристики

	1.
	Металлические закладные элементы
	ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций»

	2.
	Цементный раствор М150
	ГОСТ 28013-2023 «Растворы строительные. Общие технические условия»

	3.
	Герметик пенополиуретановый
	ГОСТ 25621-2023 «Материалы и изделия строительные полимерные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования»



8. Требования к гарантийному сроку
Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет 36 месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполнения работ КС-2, КС-3. В период гарантии подрядчик обязуется устранить дефекты, выявленные входе эксплуатации, в течение пяти рабочих дней с момента получения претензий.

9. Список документации, которая должна быть передана заказчику после выполнения работ по Контракту, требования к данной документации.
Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней с момента заключения государственного контракта предоставить подписанную с его стороны локальную смету, составленную на основании технического задания (указанного в контракте) в двух экземплярах на бумажном носителе по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 78. Не исполнение данного пункта контракта является неисполнением обязательств по контракту. Подрядчик обязан по каждому виду работ предоставить исполнительную документацию, по завершению работ предоставить акты выполненных работ КС-2, КС-3, акты скрытых работ, сертификаты на используемые в ходе работ товары и материалы.

10. Работа является целой и не делимой.
Работа должна быть выполнена в один этап продолжительностью до 17.08.2026.

11. Прочие условия.
Перед началом работ предоставить для согласования и утверждения заказчиком график производства работ. Вывоз строительного мусора с объекта подрядчик выполняет своими силами и за свой счет.



	Подрядчик:

________________ 
м.п.
	Заказчик:

________________ 
м.п.





Приложение № 2
к контракту №______________
от «_____» __________ 2026 г.

	
Локальный сметный расчет

Отдельным файлом



Подрядчик _____________                                          Заказчик _______________А.В. Трусов
                        М.П.                                                                                     М.П.































Приложение № 3
к контракту № ______________
от «_____» __________ 2026 г.

АКТ
приемки-передачи выполненных работ
по контракту от «___» ___________ 2026 г. № __
 
	г. Южно-Сахалинск
	«___»_________.2026 г.


 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, с одной стороны и ____________________________ _____________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны составили настоящий акт 
о нижеследующем. Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты по контракту 
от «____» ___________ 2026 г. № ____ следующие работы. 
 
	№ 
п/п
	Наименование 
выполненных работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во
	Цена, 
руб./коп.
	Сумма, 
руб./коп.

	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Итого
	


 

Всего выполнено работ на сумму: ___________________ (_____________________________________________) руб. 00 копеек. 

Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует условиям контракта от «__» ___________ 2026 г. № __.

Настоящий акт приема-сдачи выполненных работ составлен в двух экземплярах, имеющим одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

Подписи Сторон:


Работы сдал: 
 ___________________________      _______________/______________ М.П.


Работы принял: 

____________________________      _______________/______________М.П.




