Проект

контракта № ________________

на оказание услуг разработке проектно- сметной документации для стрелкового тира ФГБПОУ "Раифское СУВУ" по адресу: Республика Татарстан, ЗМР, пос. Местечко Раифа.

(идентификационный код закупки – ИКЗ: 261162000186316480100100030000000244)

«___» _____________ 2026 год

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее – Раифское СУВУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кисиль Надежды Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое(ая,ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________ ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и на основании протокола закупочной сессии № _________________ от «___» ________ 2026 года, заключили в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Предмет Контракта - оказание услуг по разработке проектно- сметной документации для стрелкового тира.

1.2. Исполнитель обязуется в обусловленные Контрактом сроки оказать Заказчику услуги, перечисленные в Техническом задании (приложение №1) к Контракту» (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом.

1.3. Требования к качеству оказываемых Подрядчиком услуг, а также требования к порядку и способу их оказания Подрядчиком, определяются Контрактом, в том числе в Техническом задании (приложение 1 к Контракту).

Цена Контракта, порядок и сроки оплаты услуг

Цена Контракта составляет ________________, ________________  (далее – Цена Контракта).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

  - Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидии на выполнение госзадания)

2.5. Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы Подрядчика, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, на оплату услуг соисполнителей, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.

2.6. Порядок и сроки оплаты услуг установлены в следующем порядке:

- предоплата 30% в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора на основании выставленного Исполнителем счета 
- полная оплата в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке (акт выполненных работ).

2.7. Заказчик оплачивает оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в Контракте.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счетов Заказчика.

В случае невозможности исполнения Контракта, возникшей по вине Заказчика, оплате подлежат только фактически оказанные и принятые Заказчиком услуги.

2.9. Заказчик удерживает неустойку (штрафы, пени) из оплаты за исключением случаев, если неустойка (штрафы, пени) подлежит списанию в соответствии с действующим законодательством. Заказчик перечисляет за Подрядчика удержанную сумму неустоек (штрафов, пеней) в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Сроки, порядок и место оказания услуг

3.1. Услуги должны оказываться Исполнителем в течении 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня подписания контракта.

Порядок и сроки осуществления приемки оказанных услуг
 и оформления ее результатов

4.1.Исполнитель направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления которых указаны в приложении 1 к Контракту .

4.2. Заказчик осуществляет приемку услуг после получения от Исполнителя документов, указанных в приложении 1 к Контракту. Заказчик  осуществляет приемку услуг в течении 5 рабочих дней от даты окончания исполнения обязательств Исполнителя и получения документов.

4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

4.4. Заказчик в порядке и сроки, указанные в п. 4.2. контракта осуществляет приемку оказанных услуг и подписывает или утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке, либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – Мотивированный отказ).

В случае получения Мотивированного отказа Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет .

Со дня получения от Исполнителя  указанных в настоящем пункте документов Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.

4.5. В случае, если выявленные недостатки, указанные в Мотивированном отказе, не устранены Исполнителем, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

5.1.4. Провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.7. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе оказания услуг и при их приемке, которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе, оформленном по результатам экспертизы.

5.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку услуг и производить их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков, если иной срок не предусмотрен Контрактом.

5.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.

5.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Представлять Исполнителю информацию об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.

5.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя информации об изменении реквизитов Исполнителя, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.

5.2.7. Представлять Исполнителю разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

5.2.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения обязательств в рамках Контракта.

5.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. В соответствии с условиями Контракта оказать услуги в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

5.4.2. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.

5.4.3. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Исполнителем таких обстоятельств.

5.4.4. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Исполнителя, указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.

5.4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное соглашение к Контракту.

5.4.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие услуг требованиям Контракта.

Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере      рублей.

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

  - Ответственность Исполнителя:

    - В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителю обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    - Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчикомобязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере      .

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере      рублей.

7.3.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.9 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Контракта.

7.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- Порядок расторжения Контракта

  - Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

  - Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за оказанные услуги.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

  - Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в стоимости оказанных услуг аванса в течение 5 (пяти) дней с даты расторжения настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

- Обеспечение исполнения Контракта

- 9.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

- Обеспечение гарантийных обязательств

10.1. Требования к обеспечению гарантийных обязательств не установлены.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

- Порядок урегулирования споров

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

  - До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

- Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде в порядке, предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.

- Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если претензионные требования подлежат денежной оценке). В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из них.

- Срок направления письменного ответа по существу Стороной получившей претензию составляет 5 рабочих дней с даты ее получения, за исключением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), в которых содержится срок для уплаты неустоек (штрафов, пеней).

- Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной, получившей претензию, ее требований.

  - В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.

- Срок действия, порядок изменения Контракта

  - Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

  - Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

- Прочие условия

  - Если иное не предусмотрено Контрактом или законодательством Российской Федерации (в том числе частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ), то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием  факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.

  - В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством  факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения конфиденциального характера, полученные Сторонами в ходе исполнения  Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения (прилагаются отдельными файлами):

### приложение 1 «Техническое задание»,

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (Раифское СУВУ)" | Подрядчик: ________________ |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 422537, РТ, Зеленодольский район, пос. Местечко Раифа. УФК по Нижегородской области (РАИФСКОЕ СУВУ) ИНН: 1620001863 КПП: 164801001 Расчетный счет: 03214643000000013233 Банк: ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород БИК: 012202102 Корр. счет: 40102810745370000024 л/сч 20116Х93340 buhrspu1@mail.ru Тел. (84371) 3-47-47 | ________________ |

| Заказчик: |  |  | Подрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Директор ____________/Н.П. Кисиль/                               ____________________

Приложение № 1

к контракту №___

Техническое задание

на оказание услуг по  по разработке проектно - сметной документации для стрелкового тира  ФГБПОУ "Раифское СУВУ" по адресу: Республика Татарстан, ЗМР, пос. Местечко Раифа.

Наименование предприятия, здания, сооружения: ФГБПОУ "Раифское СУВУ"

Стадия проектирования, этапа, вида проектных   работ: РД

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика: ФГБПОУ "Раифское СУВУ"

Требования к качеству и условиям оказания услуг:

Исполнитель до начала оказания услуг должен представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортные данные.

Допуск сотрудников Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком только по пропускам, которые оформляются на основании документа, удостоверяющего личность.

Услуги должны оказываться с обязательным соблюдением требований соответствующих с требованиями нормативных актов, регламентирующих порядок оказания аналогичных услуг, в том числе в соответствии с:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Градостроительного кодекса РФ;

-постановления Правительства РФ 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 421/пр от 04.08.2020 «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, услуг по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Требования к безопасности оказания услуг:

Услуги должны оказываться с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, по пожарной безопасности и охране окружающей среды. Все Услуги должны оказываться без нарушения рабочего процесса Заказчика.  Исполнитель обязан соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, а также пропускной режим. Вся полнота ответственности при оказании услуг за соблюдением норм и правил по технике безопасности, санитарных норм возлагается на Исполнителя.

Требования к локальному сметному расчету

Локальный сметный расчет должен быть разработан на основании дефектной ведомости и ведомости объема работ в объеме, достаточном для реализации в процессе выполнения работ. Определение стоимости в локальном сметном расчете осуществляется на основании сметных нормативов включенных в реестр сметных нормативов с применением последних индексов, утвержденных на момент подготовки локальных сметных расчетов. При определении локальной сметной стоимости материальных ресурсов необходимо соблюдать принципы отнесения к «оборудованию» и «материалам» в соответствии с классификатором строительных ресурсов, утвержденным приказом Минстроя России от 17.11.2022 N 969/пр.

Локальный сметный расчет должен быть выполнен в двух уровнях цен (базисном и текущем) в программе «Гранд-Смета». Метод определения стоимости – ресурсно-индексный. Локальный сметный расчет должен быть составлен в формате Гранд-Смета, в формате XML и MS EXCEL в ГЭСН (ФСНБ-2022) с применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен в соответствии с правилами и стандартами, обязательными к применению при выполнении данного вида работ в соответствии с действующим законодательством. На материалы, отсутствующие в Базе федеральных единичных расценок, Исполнитель должен произвести мониторинг цен с приложением подтверждающих документов. Локальный сметный расчет выполняется с приложениями коммерческих предложений и/или с  предоставлением ценовой информации магазинов-поставщиков тех или иных позиций материалов (оборудования, продукции) указываемых в локальном сметном расчете (в случае необходимости). Решения, принятые при подготовке сметных расчетов не должны ограничивать конкуренцию при осуществлении закупок на выполнение соответствующих работ по их реализации. Сметная документация не должна содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. При обозначении используемых изделий, оборудования и материалов Исполнитель указывает характеристики используемых изделий, материалов и оборудования, а при указании товарных знаков используемых изделий, материалов и оборудования предусматривает возможность использования эквивалента (после наименования товарного знака добавляет слова «или эквивалент») и определяет параметры эквивалентности таких изделий, оборудования и материалов в соответствии с требованиями действующего законодательства о контрактной системе. В случае если использование эквивалентного товара невозможно, Исполнитель должен обосновать (отразить) это требование к сметному расчету в письменной форме на электронный адрес Заказчика. В случае указания в сметах оборудования (материалов) с указанием рыночной цены необходимо обосновать данную цену, приложив не менее трех ценовых предложений. Начисление накладных расходов, начисление сметной прибыли производить согласно положениям Градостроительного кодекса РФ. В локальном сметном расчете построчные и итоговые цифры указывать в российских рублях. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС». В случае выявления недостатков, Исполнитель обязан безвозмездно внести необходимые корректировки и направить откорректированную документацию Заказчику в согласованные Заказчиком сроки.

Состав и содержание видов работ:

1. Выезд на объект.

2. Осмотр и обмерные работы

3. Разработка рабочей документации, содержащая разделы

- Архитектурно-строительные решения

- Внутренние сети электроснабжения

- Наружные сети электроснабжения

- Внутренние сети водоснабжения

- Наружные сети водоснабжения

- Внутренние сети водоотведения

- Наружные сети водоотведения

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

- Система автоматической пожарной сигнализации.

-Система оповещения и управления эвакуацией

- Система контроля управления доступом

- Система видеонаблюдения

- Система охраной сигнализации

4. Составление дефектной ведомости, которая согласовывается с заказчиком.

5. Составление ведомости объемов работ.

6. Разработка и составление локального сметного расчета.

Исполнитель по результатам оказанных услуг предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом пакет документов, включающий в себя:

- рабочую документацию  (разделы) на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в электронном виде (на электронном носителе): текстовые и табличные материалы в формате Microsoft Word, Excel, PDF,

- дефектные ведомости на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в электронном виде (на электронном носителе): текстовые и табличные материалы в формате Microsoft Word, Excel, PDF;

- ведомости объемов работ на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в электронном виде (на электронном носителе): текстовые и табличные материалы в формате Microsoft Word, Excel, PDF;

- локальный сметный расчет на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в электронном виде (на электронном носителе): текстовые и табличные материалы в формате ПК «ГРАНД Смета» (*.gsf), Microsoft Word, Excel. - коммерческие предложения и/или ценовая информация магазинов-поставщиков тех или иных позиций материалов (оборудования, продукции) указываемых в локальном сметном расчете (в случае необходимости);

- Акт приемки товаров, работ, услуг в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Исполнителю и Заказчику;

- счет на оплату оказанных услуг;

- счет - фактуры (если предусмотрено).

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Директор Раифского СУВУ |  |  |
| ____________ Н.П.Кисиль |  | ____________________ |

Приложение № 2

к контракту от ___._____.20__г. № ____

Протокол согласования контрактной цены

| N | Наименование услуг | Единица измерения | количество | Цена единицы, в т.ч. НДС * %/ либо НДС не облагаеться, руб. | Общая цена, в т.ч. НДС * %/ либо НДС не облагается, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по разработке проектно - сметной документации для стрелкового тира ФГБПОУ "Раифское СУВУ" по адресу: Республика Татарстан, ЗМР, пос. Местечко Раифа. | Усл.ед. | 1 |  |  |

Общая цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением государственного контракта, включая цену оказываемых услуг, в том числе компенсацию всех издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, обусловленные оказанием услуг, расходы на страхование уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет ____ рубля ___ копейки (_____рубля ___ копейки), в том числе НДС*_% ___ рублей __ копейки (____рублей ___ копейки). *НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Директор Раифского СУВУ |  |  |
| ____________ Н.П.Кисиль |  | ____________________ |

Указывается «в том числе НДС», а также сумма НДС в рублях; в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах оказание услуг не облагается НДС или Исполнитель использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, или Исполнитель не признается налогоплательщиком НДС указывается - «НДС не облагается».

В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии 
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке:

(Вариант I)

Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа, рассчитываемый как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(Вариант II)

В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(Вариант III)

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:

а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии 
с пунктом 6 Правил в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае, если Исполнителем является физическое лицо, то споры разрешаются в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации по месту нахождения заказчика.