Проект контракта

КОНТРАКТ № _____-26-ЕАТ

Выполнение работ по замене  сплит-системы по адресу: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г.Ангарск, квартал 208, стр. 2 (3-й этаж) и квартал 207/210, стр. 15 (3-й этаж)

г.Ангарск

Идентификационный код закупки - 261380100964238010100100071320000000

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шевченко Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________(___), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее именуемые также «Стороны», в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик по заданию Заказчика обязуется на условиях, установленных настоящим Контрактом, выполнить работы по замене  сплит-системы по адресу: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г.Ангарск, квартал 208, стр. 2 (3-й этаж) и квартал 207/210, стр. 15 (3-й этаж), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), и сдать результат выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы.

  - Место выполнения работ: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г.Ангарск, квартал 208, стр. 2 (3-й этаж) и квартал 207/210, стр. 15 (3-й этаж).

  - Срок выполнения работ – в течение 20 рабочих дней с даты подписания Контракта обеими Сторонами.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Подрядчика:

    - выполнить работы за свой риск, своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами, оборудованием в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных документов, устанавливающих требования к качеству выполняемых работ

    - выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Приложением № 1 к Контракту  и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, соответствующем действующим нормативным документам, государственным стандартам, сводам правил, техническим регламентам и условиям настоящего Контракта;

    - обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов, нарушений), выявленных в процессе выполнения Работ, при приемке Работ или в течение гарантийного срока на выполненные Работы;

    - в ходе выполнения Работ обеспечивать выполнение правил, норм и требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и рациональному использованию территории места выполнения Работ, а также организовать проведение необходимых мероприятий по их соблюдению;

    - при сдаче результата выполненных Работ сообщить представителю Заказчика о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения таких требований;

    - в случае возникновения потребности в выполнении дополнительных работ, не учтенных в Контракте:

- в течение 1 (одного) рабочего дня письменно сообщить Заказчику по электронной почте о необходимости проведения дополнительных работ,

- в течение 2 (двух) рабочих дней подготовить и направить на согласование Заказчику акт на выполнение дополнительных работ,

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования Заказчиком акта на выполнение дополнительных работ подготовить и направить на согласование Заказчику документы на проведение дополнительных работ и техническое решение (при необходимости) на бумажном носителе и в электронном виде,

- приостановить выполнение Работ, в случае получения от  Заказчика письменного уведомления о приостановке выполнения Работ в связи с выявлением дополнительных работ в соответствии с пунктом 2.3.5 Контракта,

- приступить к дальнейшему выполнению Работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о необходимости приступить к выполнению приостановленных Работ в соответствии с пунктом 2.3.6 Контракта;

    - выполнять в полном объеме полученные в ходе выполнения Работ указания представителя Заказчика, в указанные им сроки, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также все иные обязательства, предусмотренные Контрактом;

    - исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации;

    - не допускать к выполнению Работ (отстранить от выполнения Работ) работников Подрядчика, появившихся на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Фиксация факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, для целей настоящего Контракта, может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием, актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика, письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика, другими способами. При установлении факта нахождения работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на Объекте, Подрядчик обязан немедленно отозвать работника с Объекта и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на Объекте;

    - гарантировать Заказчику, что в случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, кроме случаев, когда вина Заказчика очевидна или доказана в судебном порядке;

    - своевременно выполнять выданные Заказчику или Подрядчику уполномоченными органами государственной власти предписания, уведомления и другие требования, непосредственно связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту;

    - в случае привлечения для выполнения Работ сторонних исполнителей – субподрядчиков, нести полную ответственность за все их действия, качество выполняемых ими Работ;

  - Права Подрядчика:

    - самостоятельно определять способы выполнения Работ;

    - требовать оплаты надлежащим образом выполненных Работ;

    - по своему выбору, за свой счет и под свою ответственность привлекать сторонние организации для выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

  - Обязанности Заказчика:

    - немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по Контракту;

    - совершать все необходимые действия, обеспечивающие приемку Работ;

    - оплатить Работы в порядке, размере и сроки, предусмотренные Контрактом;

    - при получении сообщения Подрядчика, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.1.6 Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней принять решение о дальнейшем порядке исполнения настоящего Контракта и необходимости определения подрядчика на выполнение дополнительных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

    - если выявленные дополнительные работы, указанные в пункте 2.1.6 Контракта, влекут за собой невозможность дальнейшего выполнения Работ, приостановить выполнение Работ и направить Подрядчику письменное уведомление о приостановке Работ в связи с выявлением дополнительных работ;

    - в течение одного рабочего дня со дня окончания выполнения дополнительных работ направить Подрядчику письменное уведомление о необходимости приступить к выполнению приостановленных Работ.

  - Права Заказчика:

    - в любое время проводить осмотр, проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

    - в случае досрочного выполнения Работ Подрядчиком, досрочно принять и оплатить результат Работ, выполненный надлежащим образом;

    - приостановить выполнение Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика,  в следующих случаях:

- при обнаружении недостатков (дефектов, нарушений),

- когда Работы, предусмотренные Контрактом, и иные работы, неразрывно связанные с Объектом, выполняются с нарушением требований действующего законодательства и Контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных Работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,

- когда продолжение выполнения Работ по настоящему Контракту может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение срока выполнения Работ и их стоимости;

    - требовать от Подрядчика документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также достоверную информацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика;

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - Подрядчик гарантирует соблюдение технологий выполнения Работ и качество результата выполненных Работ, соответствующие требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), нормативно-технической документации и действующего законодательства Российской Федерации, в том числе технических регламентов, государственных стандартов, сводов правил, а также устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока;

  - Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов и оборудования, подтверждаемое документами, удостоверяющими их качество и соответствие техническим регламентам, государственным стандартам (при наличии), нормативно-технической документации, наличие которых установлено законодательством Российской Федерации (экспертное заключение Роспотребнадзора, свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, сертификат соответствия, декларация о соответствии, технический паспорт и другие).

  - Гарантийный срок распространяется на весь результат выполненных Работ (в т.ч. на товар, используемый при выполнении работ) и составляет 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания Заказчиком УПД/Акты выполненных работ.

  - Заказчик при выявлении в течение гарантийного срока  недостатков (нарушений, дефектов) выполненных Работ (установленной сплит-системы), составляет акт выявленных недостатков, в котором указываются недостатки (дефекты), срок их устранения, и предъявляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков выполненных Работ (ремонту/замене, установленной сплит-системы).

  - Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации, в согласованные с Заказчиком дату и время. В случае неявки представителя Подрядчика указанный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в срок, указанный в требовании Заказчика. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в срок, согласованный Сторонами.

  - Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом Работ из-за обнаруженных в нем недостатков и Подрядчиком проводились работы по их устранению.

  - В случае неисполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в соответствии с настоящим разделом Заказчик имеет право привлечь для их исполнения третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика.

- Порядок исполнения контракта

  - Приемка    результатов    исполнения   Контракта,  выполненных Работ  осуществляется  в  порядке  и в сроки,  которые  установлены  Контрактом, и оформляется документом о приемке – УПД/Акт выполненных работ.

  - По окончании всех Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик:

- в письменной форме информирует Заказчика об окончании выполнения Работ с приложением исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных Работ требованиям настоящего Контракта.

  - Фактической датой приемки выполненных Работ считается дата подписи Заказчиком документа о приёмке – УПД/Акт выполненных работ.

  - Представитель Заказчика проводит проверку соответствия выполненных Работ, указанных в Приложении № 1 к Контракту, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Подрядчика.

  - Заказчик проводит проверку документального оформления исполнительных документов, указанных в пунктах 4.2., 4.3. Контракта.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

  - При просрочке передачи или приемки результата Работы указанные риски несет Сторона, допустившая просрочку

  - Обязательства Подрядчика по выполнению Работ по Контракту считаются выполненными Подрядчиком после подписания Сторонами документа о приёмке – УПД/Акт выполненных работ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

  - Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде или в форме электронного документа с применением усиленных электронных подписей Сторон и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

  - Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона о контрактной системе.

  - Контракт подлежит изменениям в случаях, предусмотренных статьей  95 Закона о контрактной системе. Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации новых условий Контракта.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

  - Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

  - Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

- УВЕДОМЛЕНИЯ, ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

  - Стороны при исполнении Контракта соблюдают следующий порядок уведомления друг друга:

    - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в форме почтовой корреспонденции и/или электронного сообщения по электронной почте по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

    - Обмен сообщениями, извещениями производится Сторонами путем направления соответствующего документа по факсу или электронной почте, указанным в Информационной карте ЕАТ (сформированной на ЕАТ), с обязательным сообщением лицом, получившим направленный по факсу или электронной почте документ, лицу, его направившему, регистрационного номера поступившего документа и данных лица, получившего документ.

Сторона, направившая документ по факсу или электронной почте, обязана незамедлительно направить другой Стороне подлинник направленного по факсу или электронной почте документа. Подлинники документов направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным.

    - Уведомление считается доставленным в случае получения подтверждения о получении или через 30 дней с момента отправки.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

  - Контракт составлен в форме электронного документа с приложением Информационной карты ЕАТ, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

  - Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Техническое задание,

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК:

ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России

Информация указана в Информационной карте ЕАТ, сформированной с использованием ЕАТ

  - Подрядчик:

__________________________

Информация указана в Информационной карте ЕАТ, сформированной с использованием ЕАТ

Приложение № 1 к контракту №_____-26-ЕАТ

«Техническое задание»

1. Выполнение работ включает в себя:

| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж ранее установленного кондиционера | усл.ед. | 2 |  |  |
| Монтаж сплит-системы: монтаж (в т.ч. более или ровно 5 метров трассы) | усл.ед. | 2 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

2. Требования к товару, используемого при выполнении работ:

| Наименование, характеристики товара | Адрес монтажа | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит-система Midea Easy MSES1-12HRN8G1/MOES1-12HRN8G1 Тип – кондиционер настенный (сплит-система); Режим работы — охлаждение / обогрев; Доработка — низкотемпературный комплект (-40 °С) Цвет наружнего (НБ) и внутреннего (ВБ) блоков — белый; Рекомендуемая площадь помещения, м2 — 35; Инвертор — нет; Хладагент — R32; Холодопроизводительность, кВт — 3,52; Теплопроизводительность, кВт — 3,72; Коэффициент энергоэффективности, обогрев — 3,61 COP; Коэффициент энергоэффективности, охлаждение — 3,21 EER; Потребляемая мощность при охлаждении, кВт — 1,1; Потребляемая мощность при обогреве, кВт — 1,03; Максимальный воздушный поток ВБ, м3/ч — 550; Максимальная длина магистрали хладагента, м — 20; Максимальный перепад высот между блоками, м — 8; Диаметр жидкостной трассы, мм — 6,35; Диаметр газовой трассы, мм — 12,7; Рабочий диапазон наружных температур: в режиме охлаждения, °С — макс. +50, мин. -40, в режиме нагрева, °С — макс. +24, мин. -15 Габариты ВБ, мм: ширина — 813, высота — 289, глубина — 201; Габариты НБ, мм: ширина — 720, высота — 495, глубина — 270. Срок службы - не менее 10 лет | квартал 208, стр. 2 (хирургический корпус, 3-й этаж) | шт. | 1 |  |  |
| Сплит-система Kentatsu Kumo KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1 Тип – кондиционер настенный (сплит-система); Режим работы — охлаждение / обогрев; Доработка (низкотемпературный комплект) — нет. Цвет наружнего (НБ) и внутреннего (ВБ) блоков — белый; Рекомендуемая площадь помещения, м2 — 35; Инвертор — нет; Хладагент — R32; Холодопроизводительность, кВт, кВт — 3,52; Теплопроизводительность, кВт — 3,72; Коэффициент энергоэффективности, обогрев — 3,61 COP; Коэффициент энергоэффективности, охлаждение — 3,21 EER; Потребляемая мощность при охлаждении, кВт — 1,1; Потребляемая мощность при обогреве, кВт — 1,03; Максимальный воздушный поток ВБ — 560 м3/ч; Максимальная длина магистрали хладагента, м — 20; Максимальный перепад высот между блоками, м — 8; Диаметр жидкостной трассы, мм — 6,35; Диаметр газовой трассы, мм — 12,7; Рабочий диапазон наружных температур: в режиме охлаждения, °С — макс. +43, мин. -18, в режиме нагрева, °С — макс. +24, мин. -7; Габариты ВБ, мм: ширина — 813, высота — 289, глубина — 201; Габариты НБ, мм: ширина — 720, высота — 495, глубина — 270. Срок службы - не менее 10 лет | квартал 207/210, стр. 15 (поликлиника №1, 3-й этаж) | шт. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |