Договор № 

	г. Саратов
	«___» _____________ 2026г.


	
Муниципальное учреждение "Администрация Золотовского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области» в лице главы Золотовского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области Рогова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _______________________ в лице ___________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Золотовского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области», согласно Перечню объектов (Приложение № 1 к настоящему Договору), далее «Объект».
1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Анализ проектно-сметной документации, а также проверку её на соответствие действующему законодательству  и нормативным документам, Исполнитель в рамках настоящего Договора не осуществляет.
2. Основные условия
2.1. Все проводимые измерения должны выполняться стандартным оборудованием по действующим методикам.
2.2. Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
2.3. Срок оказания услуг: с даты заключения настоящего Договора до окончания срока выполнения работ на Объекте.
[bookmark: _GoBack]2.4. Место оказания услуг: Саратовская область, Красноармейский МР, Золотовское МО, с. Золотое,                               с. Дубовка
2.5. Исполнитель обязан выполнить услуги в установленные сроки. Методы и сроки выполнения услуг не должны препятствовать выполнению подрядных работ и не могут служить причиной задержки подрядных работ, следующих за контролируемыми.
2.6. Исполнитель обязуется осуществлять контроль качества на Объекте 1 (один) раз в неделю. Все остальные посещения Объекта в целях контроля, считаются дополнительными, их количество не должно превышать 4 (четыре) посещения в месяц.
2.7. Продолжительность каждого обязательного и дополнительного посещения Объекта определяется Исполнителем самостоятельно и должно быть в объёме времени необходимом для выполнения своих обязанностей, но не менее 1-го (одного) и не более 4-х (четырёх) часов.
2.8.Исполнитель обязан:
2.8.1. Назначить ответственных лиц, осуществляющих контроль качества на Объекте Заказчика.
2.8.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ на Объекте в рамках настоящего Договора. В этих целях Исполнитель выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):
- осуществляет контроль качества с целью контроля за соблюдением производства работ требованиям нормативных документов;
- освидетельствовать и оценивать в присутствии представителей подрядной организации выполненные работы, а также обеспечивать выполнение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
- осуществляет независимый контроль качества производства работ за выполнением работ на Объекте, при этом Исполнитель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления строительного контроля, законодательством Российской Федерации, нормами и правилами;
- осуществляет лабораторный контроль (проводит испытания) применяемых материалов и изделий требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов в количестве указанном в (Приложении № 2) или по согласованию сторон;
- проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
- участвует в приемке законченных этапов работ на объекте на соответствие ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламентами;
- в случае необходимости  приостанавливает выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от требований СНиП и действующих нормативов в РФ, с последующим информированием Заказчика и составлением соответствующего акта;
- контролировать соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате ремонтных работ сметной документации, а также фактически выполненным объемам (проведение контрольных обмеров);
- проверяет совместно с представителем заказчика соответствие законченного Объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов.
Исполнитель не вправе:
- вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций.
2.9. В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Договором мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по договору строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций при выполнении работ указанных в п.1.1 настоящего Договора.
2.10.Заказчик обязан:
- своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые данные, сведения, документы, касающиеся выполнения настоящего Договора;
- своевременно информировать Исполнителя об изменениях в проектной и рабочей документации;
- предоставить Исполнителю полный комплект рабочей и проектной документации, утвержденной Заказчиком, со всеми необходимыми размерами и характеристиками геометрических параметров. В случае отсутствия у Заказчика утвержденной рабочей документации, Исполнитель несет ответственность только за соблюдение технологии ведения работ;
- совместно с Исполнителем проводить освидетельствование и контроль качества выполняемых работ;
- обеспечить Исполнителю доступ на Объект, указанный в п.2.4. настоящего Договора;
 - письменно уведомить Исполнителя о начале работ на Объекте;
- оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- по окончанию действия Договора принять у Исполнителя оказанные им услуги по документу о приемки.
2.11.При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику документ о приемки. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения документа о приемки обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки выполненных услуг. Если Заказчик в течение 3 (трех) дней не предоставляет мотивированный отказ от приемки выполненных услуг, то документ о приемки считается подписанным, а услуги выполненными в полном объеме и подлежат оплате.
2.12. Исполнитель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента выполнения услуг в полном объеме Заказчику и двухстороннего подписания документа о приемки.
2.13. Для проверки соответствия качества выполняемых услуг требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
2.14. Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполняемых услуг в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, а также требованиям иных нормативных документов, регламентов и актов, регулирующих деятельность в сфере дорожного хозяйства.
2.15. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Исполнителем.
2.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных услуг до приемки их Заказчиком несет Исполнитель.
2.17. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят качеству выполняемых услуг либо создают невозможность их исполнения в срок, установленный настоящим Договором. 
2.18. Результатом выполненных Исполнителем услуг является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами, ГОСТами и другими действующими нормативными документами. По результатам выполненных услуг Исполнитель представляет Заказчику Общий отчет по осуществлению строительного контроля за выполненными работами на Объекте, в двух экземплярах на бумажном носителе в соответствии с Макетом общего отчета (Приложение № 1 к настоящему Договору), который не является экспертизой выполненных работ.
3. Цена Договора. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________ рублей _____ копеек,  с/без НДС.
3.2. Цена договора является твёрдой, достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Исполнителя, которые возникнут в целях и в связи с исполнением настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых услуг осуществляется по цене, установленной Договором.
3.3. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания документа о приемки по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года №1042.
4.2.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 10-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При указанных обстоятельствах настоящий Договор может быть расторгнут письменным Соглашением по инициативе любой из Сторон.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее «31» декабря 2026 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. Все письменные документы направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Договора. 
6.3.Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.4. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае не выполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также обязательств по обеспечению требуемого качества рабочей документации и безопасных условий выполнения услуг. При  этом Исполнителю в полном объеме оплачиваются все выполненные услуги.
7. Особые условия
7.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.2.Исполнитель обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика.
7.3.Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.
7.4.Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено  настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
7.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Макет Общего отчета (Приложение № 1)
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
	Заказчик:
	Исполнитель:

	
МУ «Администрация Золотовского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области»
Адрес местонахождения,
Саратовская область, Красноармейский район, село Золотое, пер. Больничный д. 6
факс/телефон, e-mail
8(84550)2-00-98, zolotowskoe.mo@mail.ru
ИНН 6442010292 / КПП 644201001/ ОГРН 1056403215880 / ОКПО 43745164 / ОКТМО 63622420101
Банковские реквизиты:
р/с 03231643636224206000 
к/с 40102810845370000052
БИК 016311121
ОКЦ № 3 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов

Глава Золотовского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области

__________________/ А.А. Рогов/



	


























_________________/ ___/


	
М.П.
	
М.П.






Приложение № 1
к  Договору №
 
от «___» _________ 2026г.


Перечень объектов

	№ п/п
	Месторасположение объектов

	1
	ул. Заговенкова от д. 112 до д. 150

	2
	с. Дубовка, ул. 2-я Горная от д. 20 до д. 36








	Заказчик:

Глава Золотовского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области

__________________/ А.А. Рогов/

МП


	Исполнитель:





_________________/                            /

МП

































Приложение № 1
к  Договору № 
от «___» _________ 2026г.


МАКЕТ ОБЩЕГО ОТЧЕТА
по ________________________________________________________
1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМКЕ
Согласно Договору № _______ от « ___ » ______________ 2026 года
на оказание услуг _____________________________________________________________________
Наименование объекта
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Оценка работы
	Примечание

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	



Инженер-резидент подразделения строительного контроля
________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и.о.)
«___» _____________ 2026 г.

1. СПРАВКА
о соответствии работ:
____________________________________
(наименование объекта)

г.__________								« ___ » ______________ 2026г.

Ремонт ________________________
(наименование объекта)
со следующими основными показателями:
Вывод:_______________________________________________________________________

Исполнитель: _____

	
	Заказчик:





________________//
М.П..
	Исполнитель:





_________________/ /
М.П.




Договор № 


 


 


г. Саратов


 


«


___


» 


_____________


 


2


02


6


г.


 


 


 


Муниципальное учреж


дение "Администрация Золотовского


 


муниципального образования 


Красноармейского муниципального района Саратовской области» в лице главы Золотовского муниципального 


образования Красноармейского муниципального района Саратовской области Рогова Алексея Анатольевича, 


действующего на основании У


става, именуемая в дальнейшем «Заказчик»


 


с одной стороны, и 


_______________________


 


в лице 


___________________


, действующего на основании 


________________


,


 


именуемое в дальнейшем «


Исполнитель


», с другой стороны, вместе именуемые 


«Стороны»


 


и каждый в 


отдель


ности 


«Сторона»


, в соответствии с п. 4 ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44


-


ФЗ «О 


контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,


 


заключили настоящий Договор о нижеследующем:


 


1. 


Предмет Договора


 


1.1.Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по осуществлению 


строительного контроля 


за выполнением работ


 


по объекту:


 


«Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 


пунктов Золотовского муниципального


 


образования Красноармейского муниципального района 


Саратовской области», согласно Перечню объектов (Приложение № 1 к настоящему Договору)


,


 


далее 


«Объект».


 


1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных Исполнителем услуг в соответствии с 


ус


ловиями настоящего Договора.


 


1.3. Анализ проектно


-


сметной документации, а также проверку её на соответствие действующ


ему


 


законодательству 


 


и нормативным документам, Исполнитель в рамках настоящего Договора не осуществляет.


 


2. 


Основные условия


 


2.1. Все проводимые измерения 


должны выполняться стандартным оборудованием по действующим 


методикам.


 


2.2. 


Все используем


ое


 


оборудование должн


о


 


соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь 


соответств


ующие сертификаты, технические паспорта 


и д


ругие документы, удостоверяющие их качество. 


 


2.3. 


Срок оказания услуг: с даты 


заключения настоящего Д


оговора 


до 


ок


ончания срока выполнения 


работ на 


Объекте.


 


2.


4


. 


Место оказания услуг: Саратовская область, Красноармейский МР, Золотов


ское МО, с. Золотое,


                               


с. Дубовка


 


2.


5


.


 


Исполнитель обязан 


выполнить


 


услуги в установленные сроки. Методы и сроки 


выполнения


 


услуг не 


должны препятствовать выполнению подрядных работ и не могут служить причиной задержки подрядных работ, 


следующих за контролируемыми.


 


2.


6


. Исполнитель обязуется осуществлять контроль качества на Объекте 1 (один) раз в неделю. Все остальные 


посещения Объекта в целях контроля, считаются дополнительными, их 


количество не должно превышать 4 (четыре


) 


посещения в месяц.


 


2.


7


. Продолжительность каж


дого обязательного и дополнительного посещения Объекта определяется 


Исполнителем самостоятельно и должно быть в объёме времени необходимом для выполнения своих обязанностей, 


но не менее 1


-


го (одного) и не более 4


-


х (четырёх) часов.


 


2.


8


.


Исполнитель обязан:


 


2.


8


.1. 


Назначить ответственных лиц, осуществляющих 


контроль качества


 


на Объекте Заказчика.


 


2.


8


.2. 


Осуществлять строительный 


контроль 


за выполнением работ 


на Объекте


 


в рамках настоящего Договора. 


В этих целях Исполнитель выполняет следующие действия 


(осуществляет деятельность):


 


-


 


о


существляет 


контроль качества


 


с целью контроля за соблюдением производства работ требованиям 


нормативных документов;


 


-


 


освидетельствовать и оценивать в присутствии представителей подрядной организации выполненные 


работы, а т


акже обеспечивать выполнение требований по запрещению производства дальнейших работ до 


оформления актов на освидетельствование скрытых работ;


 


-


 


осуществляет независимый 


контроль качества


 


производства работ 


за 


выполнением работ 


на Объекте


, 


при 


этом Исполнит


ель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления 


строительного 


контроля, 


законодательством Российской Федерации, нормами и правилами


;


 


-


 


осуществляет лабораторный контроль (проводит испытания)


 


применяемых материалов и изделий 


требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов


 


в 


количе


стве указанном в (Приложении № 2


) или


 


по согласованию сторон


;


 


-


 


проверяет наличие документов, удостоверяющих к


ачество используемых изделий и материалов 


(технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);


 


-


 


участвует


 


в приемке законченных этапов 


работ на


 


о


бъект


е


 


на соответствие ГОСТ, СНиП, СП, техническими 


регламентами;


 


-


 


в случае необх


одимости  


приостанавливает


 


выполнение отдельных видов работ при выявлении 


недопустимых о


тклонений от требований СНиП и 


действующих нормативов в РФ, с последующим 


информированием Заказчика и сос


тавлением соответствующего акта


;


 


-


 


контролировать соответствие 


объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате ремонтных работ 


сметной документации, а также фактически выполненным объемам (проведение контрольных обмеров);


 


-


 


проверяет совместно с 


представителем 


заказчик


а


 


соответствие законченного Объекта требов


аниям 


проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов.


 




Договор №     

г. Саратов  « ___ »  _____________   2 02 6 г.  

    Муниципальное учреж дение "Администрация Золотовского   муниципального образования  Красноармейского муниципального района Саратовской области» в лице главы Золотовского муниципального  образования Красноармейского муниципального района Саратовской области Рогова Алексея Анатольевича,  действующего на основании У става, именуемая в дальнейшем «Заказчик»   с одной стороны, и  _______________________   в лице  ___________________ , действующего на основании  ________________ ,   именуемое в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны»   и каждый в  отдель ности  «Сторона» , в соответствии с п. 4 ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,   заключили настоящий Договор о нижеследующем:   1.  Предмет Договора   1.1.Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по осуществлению  строительного контроля  за выполнением работ   по объекту:   «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных  пунктов Золотовского муниципального   образования Красноармейского муниципального района  Саратовской области», согласно Перечню объектов (Приложение № 1 к настоящему Договору) ,   далее  «Объект».   1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных Исполнителем услуг в соответствии с  ус ловиями настоящего Договора.   1.3. Анализ проектно - сметной документации, а также проверку её на соответствие действующ ему   законодательству    и нормативным документам, Исполнитель в рамках настоящего Договора не осуществляет.   2.  Основные условия   2.1. Все проводимые измерения  должны выполняться стандартным оборудованием по действующим  методикам.   2.2.  Все используем ое   оборудование должн о   соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь  соответств ующие сертификаты, технические паспорта  и д ругие документы, удостоверяющие их качество.    2.3.  Срок оказания услуг: с даты  заключения настоящего Д оговора  до  ок ончания срока выполнения  работ на  Объекте.   2. 4 .  Место оказания услуг: Саратовская область, Красноармейский МР, Золотов ское МО, с. Золотое,                                 с. Дубовка   2. 5 .   Исполнитель обязан  выполнить   услуги в установленные сроки. Методы и сроки  выполнения   услуг не  должны препятствовать выполнению подрядных работ и не могут служить причиной задержки подрядных работ,  следующих за контролируемыми.   2. 6 . Исполнитель обязуется осуществлять контроль качества на Объекте 1 (один) раз в неделю. Все остальные  посещения Объекта в целях контроля, считаются дополнительными, их  количество не должно превышать 4 (четыре )  посещения в месяц.   2. 7 . Продолжительность каж дого обязательного и дополнительного посещения Объекта определяется  Исполнителем самостоятельно и должно быть в объёме времени необходимом для выполнения своих обязанностей,  но не менее 1 - го (одного) и не более 4 - х (четырёх) часов.   2. 8 . Исполнитель обязан:   2. 8 .1.  Назначить ответственных лиц, осуществляющих  контроль качества   на Объекте Заказчика.   2. 8 .2.  Осуществлять строительный  контроль  за выполнением работ  на Объекте   в рамках настоящего Договора.  В этих целях Исполнитель выполняет следующие действия  (осуществляет деятельность):   -   о существляет  контроль качества   с целью контроля за соблюдением производства работ требованиям  нормативных документов;   -   освидетельствовать и оценивать в присутствии представителей подрядной организации выполненные  работы, а т акже обеспечивать выполнение требований по запрещению производства дальнейших работ до  оформления актов на освидетельствование скрытых работ;   -   осуществляет независимый  контроль качества   производства работ  за  выполнением работ  на Объекте ,  при  этом Исполнит ель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления  строительного  контроля,  законодательством Российской Федерации, нормами и правилами ;   -   осуществляет лабораторный контроль (проводит испытания)   применяемых материалов и изделий  требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов   в  количе стве указанном в (Приложении № 2 ) или   по согласованию сторон ;   -   проверяет наличие документов, удостоверяющих к ачество используемых изделий и материалов  (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);   -   участвует   в приемке законченных этапов  работ на   о бъект е   на соответствие ГОСТ, СНиП, СП, техническими  регламентами;   -   в случае необх одимости   приостанавливает   выполнение отдельных видов работ при выявлении  недопустимых о тклонений от требований СНиП и  действующих нормативов в РФ, с последующим  информированием Заказчика и сос тавлением соответствующего акта ;   -   контролировать соответствие  объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате ремонтных работ  сметной документации, а также фактически выполненным объемам (проведение контрольных обмеров);   -   проверяет совместно с  представителем  заказчик а   соответствие законченного Объекта требов аниям  проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов.  

