Государственный контракт №

ИКЗ 261970118429677010100100190000000246

КБК 05408041140592917246

город Москва	«____» _________ 2026 года

Федеральное казенное учреждение «Цифровая культура», в лице заместителя генерального директора Смирнова Николая Николаевича, действующего на основании машиночитаемой доверенности от 12.08.2025 № 990a921a-5620-4a55-93e0-27f3fedf692a, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________, ОГРН(ОГРНИП) _____, в лице ________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны» а по отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Государственный контракт, Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет государственного контракта

1.1. Исполнитель по заданию Государственного Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги по подготовке каталога отчётных форм и справочника метаданных для конструктора аналитических отчётов аналитического сайта мониторинга программы «Пушкинская карта» для нужд Федерального казенного учреждения «Цифровая культура» (в рамках ГИС) (далее - услуги), а Государственный заказчик обязуется принять оплатить услуги, оказанные надлежащим образом.

1.2. Услуги по настоящему государственному контракту выполняются в соответствии с описанием объекта закупки (далее – описание объекта закупки, техническое задание), являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение № 1).

1.3. Этапы и сроки оказания услуг определяются в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (Приложение № 1).

1.4. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с качественными, количественными и иными характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с национальными стандартами и государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям создания, видам, комплектности и обозначению документов, видам испытаний при создании и (или) развитии (модернизации) государственных информационных систем, а также в соответствии с качественными, количественными и иными характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы, информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, регулирующих соответствующие отношения и непосредственно указанных в Техническом задании.

1.5. Срок исполнения контракта: до 30.06.2026.

1.6. Характеристики оказываемых услуг:

| № | Позиции по КТРУ, ОКПД2, информация о ТРУ | Тип объекта закупки | Единица измерения | Кол-во товара, объем работы, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по технической поддержке информационных технологий Код ОКПД 2: 62.02.30.000 | Услуга | Условная единица (усл. ед) | 1 |

2. Цена услуг и порядок расчетов

2.1.  Цена Контракта (Размер платы)  составляет  _________  (__________)  рублей ____  копеек, включая НДС (_________) ___________ (_________) рубля ____ копейки.

Стоимость услуг по этапу 1 составляет  _________  (__________)  рублей ____  копеек, включая НДС (_________) ___________ (_________) рубля ____ копейки.

Стоимость услуг по этапу 2 составляет  _________  (__________)  рублей ____  копеек, включая НДС (_________) ___________ (_________) рубля ____ копейки.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ
и Контрактом.

2.3. Цена Контракта включает стоимость выполненных работ, все расходы, необходимые для осуществления обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (если облагается).

2.3.1. В случае необходимости использования для дизайна веб-интерфейсов Системы материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, затраты по получению прав на использование таких материалов несет Исполнитель.

2.3.2. Исполнитель несет ответственность за правильность расчета НДС.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом, качества и объема работ, иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта - средства федерального бюджета по КБК 05408041140592917246.

2.6. Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем путем безналичных перечислений в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления, на основании документов, указанных в пункте 2.7. Контракта на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.

В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В случае отсутствия уведомления Заказчика все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в Контракте реквизиты Исполнителя, несет Исполнитель.

2.7.	Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в полном объеме, в соответствии с правилами казначейского исполнения федерального бюджета, после предоставления Исполнителем документа о приёмке, счета-фактуры, в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.8. Непредоставление Исполнителем какого-либо из документов, предусмотренных в пункте 2.7., разделе 4 Контракта, или предоставление их с нарушениями или ошибками, является для Заказчика основанием для задержки оплаты до устранения таких недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.10. Авансирование не предусмотрено

2.11. Цена Контракта может быть изменена по предложению Заказчика при увеличении предусмотренного Контрактом объема работы не более чем на 10 процентов                                  или уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы не более чем на 10 процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

2.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если                         в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.13. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем требования об уплате неустоек (штрафы, пени) вправе удержать и исполнить за Исполнителя обязательства по перечислению в бюджет неустойки (штрафа, пени), начисленных в соответствии с разделом 6 Контракта, из суммы, подлежащей уплате Исполнителю в соответствии с пунктом 2.1. Контракта.

При этом сумма, подлежащая уплате по Контракту Исполнителю в соответствии                   с пунктом 2.1. Контракта, уменьшается на сумму начисленных в соответствии с разделом 6 Контракта неустойки (штрафа, пени) на основании акта, составленного Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего государственного контракта, в соответствии с техническим заданием.

3.1.2. В случае изменения любых из следующих сведений: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей - в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, а также средствами факсимильной связи.

3.1.3. Сдать результат оказанных услуг по государственному контракту, представить комплект отчетных документов (далее - "отчетные документы"), предусмотренный разделом 4 настоящего Контракта.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принимать оказанные услуги, проверяя их состав и качество на соответствие требованиям технического задания.

3.2.2. Подписывать оформленные надлежащим образом акты сдачи-приемки оказанных услуг либо направлять Исполнителю мотивированный отказ от подписания вышеназванных актов.

3.2.3. Оплачивать своевременно услуги, оказанные надлежащим образом в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего государственного контракта.

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки;

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1.  Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг соисполнителей. В случае привлечения соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за их действия перед Заказчиком.

3.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять соответствие качества оказываемых Исполнителем услуг, установленных настоящим государственным контрактом и другими обязательными для Исполнителя требованиями без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

3.4.2. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

3.4.3. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

3.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Исполнителя;

3.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем работ, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.4.6. отказаться от приемки и оплаты результатов выполненных работ, не соответствующего условиям Контракта;

3.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта                             в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.4.8. провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1. Приемка оказанных услуг за отчетный период (этап) осуществляется путем передачи Исполнителем в течение 5 дней с момента завершения оказания услуг в отчетный период документа о приемке.

Обмен и подписание документов при наличии обоюдной технической возможности осуществляется одним из описанных ниже способов по выбору Исполнителя:

1) Исполнитель передает Государственному заказчику документы на бумажном носителе в двух оригинальных экземплярах, подписанных уполномоченным представителем Исполнителя;

2) в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) посредством электронного документооборота в Системе электронного документооборота. При этом документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами сторон на бумажном носителе.

4.2. Представитель Исполнителя обязан иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в оформлении результатов приемки оказанных услуг, в том числе на право подписания документа о приемке.

4.3. Приемка результатов выполненных работ после их завершения проводится Заказчиком в следующем порядке.

4.3.1. В срок, указанный в пункте 4.1. Контракта Исполнитель формирует документ о приемке. При этом Исполнитель предоставляет документ, подтверждающий полномочия на указанные в настоящем пункте юридически значимые действия.

4.3.2. В срок, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке;

б) формирует и подписывает мотивированный отказ от подписания документа 
о приемке с указанием причин такого отказа (в том числе: выявление несоответствий в результатах выполненных работ требованиям условий Контракта и Описания объекта закупки, сопроводительных и/или отчетных документах - наименование, объем, качество, в том числе в случае выявления признаков ненадлежащего качества работ, препятствующих использованию Системы и приемке).

4.4. Без надлежащим образом оформленных документов услуги приемке и оплате не подлежат.

4.5. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

4.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4.7. Условия о порядке предоставления (передачи) результатов выполнения работ.

4.7.1. Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения работ программ для электронных вычислительных машин (далее - программа для ЭВМ) и дистрибутивов должна сопровождаться передачей всех необходимых для сборки и запуска программы для ЭВМ библиотек зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.

4.7.2. Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ должны использоваться свободно распространяемые компиляторы, интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для указанных целей, дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными кодами разработанных в ходе выполнения работ программ для ЭВМ.

4.7.3. В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения, права на использование, копирование и модификацию которых принадлежат третьим лицам, Исполнитель (исполнитель) за свой счет передает заказчику дистрибутивы и права на использование таких компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения.

4.7.4. Исполнитель в процессе сдачи-приемки работ по Контракту должен провести демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) разработанных программ для ЭВМ с использованием средств, указанных в пункте 4.7.1., а также в соответствии с инструкциями, приведенными в рабочей документации на Систему.

4.7.5. Документация на Систему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее дальнейшего развития и сопровождения.

4.7.6. Техническая и рабочая документация должна содержать описание разработанных результатов работ, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных интерфейсов, алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований, спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими информационными системами, в объеме, достаточном для их установки, настройки, сопровождения и развития в дальнейшем без привлечения Исполнителя (исполнителя).

4.7.7. Передача заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу исполнителя, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Исполнителем (исполнителем) в составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.

4.7.8. В случае если при осуществлении работ по Контракту осуществляется доработка программ для ЭВМ Заказчика, осуществлять ее в соответствии с предоставляемыми в обязательном порядке Заказчиком правами на их использование на период исполнения работ по Контракту.

5. Обеспечение исполнения обязательств

Не установлено

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, а также Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее - Правила).

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (Десять) рабочих дней в письменной форме.

6.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны                  от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Конфиденциальность

8.1. Право раскрывать содержание государственного контракта, публиковать в открытой печати, а также предоставлять информацию о ходе его исполнения, полученных результатах другим лицам принадлежит Заказчику.

9. Срок действия государственного контракта, изменение условий контракта

9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента заключения
и действует до 31 декабря 2026 года.

9.2. Окончание срока действия настоящего государственного контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий вышеуказанного контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.3.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта;

9.3.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

9.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.

10. Расторжение контракта,

односторонний отказ от исполнения контракта

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.3.  Стороны вправе изменить условия Контракта в соответствии с положениями статьи 34 и статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, заключив дополнительное соглашение к Контракту. Предусмотренные настоящим пунктом изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта с учетом положений частей 1.3., 1.4., 1.5. статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

1) выполнения работ ненадлежащего качества, что может быть выражено                               в несоответствии обычно предъявляемым требованиям к выполненным работам (результатам) подобного рода, а также требованиям нормативных актов и принятых стандартов Российской Федерации;

2) нарушение сроков, установленных пунктом 1.5. Контракта, более чем на 2 (Два) рабочих дня;

3) нарушение сроков, установленных в Календарном плане, более чем на 2 (Два) рабочих дня;

4) в случае не предоставления и/или предоставления с нарушениями отчетных документов;

5) в случае выявления неоднократного (2 и более раз) нарушения Исполнителем требований Контракта к качеству, объему выполненных работ, зафиксированных в соответствующих актах и протоколах, мотивированных отказах от приемки;

6)  случае нарушения условий Контракта, подтверждённых в заключение экспертизы, эксперта, экспертной организации;

7) в случае начала проведения ликвидации Исполнителя или введения процедуры признания несостоятельным (банкротом);

8) в случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения Контракта.

10.7. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ в период действия Контракта Заказчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с Исполнителя причиненных убытков. Указанное нарушение признается Сторонами существенным.

11. Особые условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон адресов или реквизитов, в том числе местонахождения, почтового адреса, названия, а также в случае реорганизации, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. В случае отсутствия уведомления все риски несет Сторона Контракта, не уведомившая другую Сторону Контракта.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

11.4. В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

11.5. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.

11.6. В случае наложения государственными органами в установленном порядке ограничений, лишающих Исполнителя возможности выполнить работы, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее одного рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

11.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте либо с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся                  к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.9. Контракт заключается в электронном виде.

11.10. Приложения, указанные в настоящем государственном контракте, являются его неотъемлемой частью.

11.11. Передача исходных кодов программ для электронных вычислительных машин (далее – программа для ЭВМ), разработанных в ходе исполнения контракта 
и дистрибутивов должна сопровождаться передачей всех необходимых для сборки 
и запуска программы для ЭВМ библиотек зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.

Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ должны использоваться свободно распространяемые компиляторы, интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для указанных целей, дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными кодами разработанных (доработанных) в ходе исполнения контракта программ для ЭВМ.

В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива 
и установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения, права на использование, копирование и модификацию которых принадлежат третьим лицам, Исполнитель за свой счет передает Государственному заказчику дистрибутивы и права на использование таких компиляторов, интерпретаторов 
и иного программного обеспечения.

Исполнитель в процессе приемки услуг по Контракту должен провести демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) разработанных (доработанных) программ для ЭВМ с использованием средств, указанных 
в настоящем пункте, а также в соответствии с инструкциями, приведенными в рабочей документации на Систему.

Документация на Систему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее дальнейшего развития и эксплуатации.

Техническая и рабочая документация должна содержать описание разработанных результатов услуг, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных интерфейсов, алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований, спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими информационными системами, в объеме, достаточном для их установки, настройки, эксплуатации и развития в дальнейшем без привлечения Исполнителя.

Передача Государственному заказчику комплекта документов, материалов 
и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Исполнителя, с проектами заявок 
на государственную регистрацию в установленном порядке прав Государственного заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты оказанных услуг, включая объекты авторских прав 
и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Исполнителем в составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.

11.12. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты оказанных услуг, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, принадлежат в лице Государственного заказчика Российской Федерации.

Право собственности на результаты оказанных услуг, отчетные документы 
и материалы, полученные в ходе выполнения работ по Контракту, считаются переданными с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа 
о приемке оказанных услуг, подписанного Государственным заказчиком.

11.13. На все результаты оказанных услуг устанавливается гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке оказанных услуг, подписанного Государственным заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания.

12. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Наименование организации (полное): Федеральное казенное учреждение «Цифровая культура»

Наименование организации (сокращенное): ФКУ «Цифровая культура»

ОКПО 54120918

ОГРН 1217700430848 от 14 сентября 2021 года

ИНН/КПП 9701184296/770101001

Адрес местонахождения: 105066, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Басманный вн.тер.г., Старая Басманная ул., д. 18, стр. 1

Банковские реквизиты: УФК по Москве (ФКУ «Цифровая культура»,
л/с 03731F19740)

Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве г. Москва

БИК 004525988

к/сч. № 40102810545370000003

р/сч № 03211643000000017300

E-mail: info@digital.mkrf.ru Телефон: +7-495-727-18-49

Исполнитель:

Наименование организации (полное):

Наименование организации (сокращенное):

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН /КПП:

ОГРН:

ОКАТО:

ОКПО, ОКТМО:

Банковские реквизиты:

| Расчетный счет: |  |
| --- | --- |
| Банк: |  |
| БИК: |  |
| КОРР.СЧЕТ: |  |
| КОД OKПO: |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| ОГРН: |  |

Телефон:

E-mail:

13. Подписи сторон:

| От Заказчика: Заместитель генерального директора __________________ Н.Н. Смирнов М.П. | От Исполнителя: ____________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

Перечень терминов и сокращений

Таблица 1. Перечень терминов и сокращений

| Термин / сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Каталог отчётных форм | Сводный перечень отчётов с указанием назначения, вариантов формирования, показателей, измерений и ограничений. |
| Метаданные отчёта | Описание показателей, измерений, фильтров, периодов, справочников и иных элементов, необходимых для настройки отчёта. |
| Показатель | Числовая или качественная характеристика, используемая в аналитической отчётности. |
| Измерение | Аналитический разрез группировки данных: период, регион, округ, организация, мероприятие, категория и иные признаки. |
| Заказчик | ФКУ «Цифровая культура». |
| Программа | Программа социальной поддержки молодёжи «Пушкинская карта». |

Общие сведения

Наименование услуг, условное обозначение

В рамках настоящего технического задания представлены требования к оказанию услуг по подготовке каталога отчётных форм и справочника метаданных для конструктора аналитических отчётов аналитического сайта мониторинга программы «Пушкинская карта» для нужд Федерального казенного учреждения «Цифровая культура» (в рамках ГИС).

Условное обозначение результатов услуг: Каталог отчётов, Справочник метаданных, Перечень открытых вопросов.

Цели, назначение услуг и результаты оказания услуг

Назначение услуг – подготовка компактного набора проектно-аналитических материалов, достаточного для последующего использования при проектировании конструктора аналитических отчётов.

систематизировать имеющиеся описания отчётных форм;

выделить отчёты, показатели, измерения и ограничения, пригодные для включения в конструктор отчётов;

сформировать минимальный справочник метаданных для дальнейшей постановки задач разработки;

зафиксировать открытые вопросы, которые требуют методического уточнения до промышленной реализации конструктора.

Цена и срок оказания услуг

Предельная цена услуг: не более 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Место оказания услуг

Российская Федерация, по адресу Исполнителя. Оказание услуг возможно дистанционным способом.

Нормативно-правовое регулирование

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

ГОСТ Р 59853-2021. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.

ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

Требования к результатам услуг

Состав результатов

Исполнитель должен подготовить итоговый документ «Каталог отчётных форм и справочник метаданных для конструктора аналитических отчётов», включающий следующие разделы:

перечень проанализированных отчётных форм;

каталог отчётных форм с назначением, вариантами формирования, основными показателями и измерениями;

справочник доступных показателей;

справочник доступных измерений и фильтров;

правила первичной классификации отчётов для конструктора;

перечень ограничений и открытых вопросов.

Требования к каталогу отчётов

Каталог должен быть подготовлен по отчётным формам, содержащимся в предоставленных Заказчиком описаниях отчётов. Для каждой формы должны быть указаны код отчёта, наименование, варианты формирования, основные показатели, доступные измерения и ограничения применения.

Требования к справочнику метаданных

Справочник метаданных должен содержать перечень показателей и измерений, которые могут использоваться при последующем проектировании конструктора отчётов. Для каждого элемента должны быть указаны код, наименование, тип, краткое описание и применимость к отчётным формам.

Границы оказываемых услуг

В состав услуг не входят разработка программного обеспечения, создание прототипа интерфейса, изменение базы данных, интеграция с внешними системами, внедрение в промышленную эксплуатацию, тестирование программного обеспечения и техническая поддержка.

Состав и содержание услуг

Таблица 2. Состав и содержание услуг

| № | Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ материалов | Изучение предоставленных описаний отчётов, выделение отчётных форм, показателей и разрезов. | Перечень отчётов и исходных ограничений. |
| 2 | Формирование каталога | Классификация отчётных форм по предметным областям, вариантам формирования, показателям и измерениям. | Каталог отчётных форм. |
| 3 | Подготовка справочника метаданных | Выделение унифицированных показателей, измерений, фильтров и открытых вопросов. | Справочник метаданных и перечень вопросов. |
| 4 | Передача результата | Оформление итогового документа и передача Заказчику. | Итоговый комплект материалов. |

Требования к гарантийным обязательствам

Срок предоставления гарантии качества оказанных услуг составляет 1 месяц с даты подписания документа о приёмке. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет выявленные ошибки и противоречия, возникшие по его вине, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика.

Порядок контроля и приёмки

Приёмка осуществляется Заказчиком по комплектности и соответствию результата требованиям настоящего технического задания. Услуги считаются оказанными после передачи итогового документа и подписания документа о приёмке.

наличие каталога отчётных форм;

наличие справочника показателей и измерений;

наличие ограничений и открытых вопросов;

соответствие форматов и структуры требованиям ТЗ.

Требования к документированию

Результаты передаются в электронном виде в формате DOCX. По согласованию с Заказчиком допускается передача дополнительных табличных материалов в формате XLSX.

Порядок передачи прав на результаты услуг

Одновременно с подписанием документа о приёмке Исполнитель передаёт Заказчику права на использование созданных аналитических материалов для внутренней деятельности, эксплуатации и развития аналитического сайта, подготовки технических заданий и последующих закупок.

Включается в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона
№ 44-ФЗ.

Счет-фактура предоставляется Поставщиком, если он является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ).

Под рабочими днями в целях исполнения государственного контракта понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями и нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством РФ.