Договор № 
На выполнение работ по изготовлению и монтажу межкабинетной перегородки в кабинете, предназначенном для размещения режимно-секретного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
г. Петропавловск-Камчатский




                               ________________ 2026

Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу (далее - Управление) в целях обеспечения государственных нужд, в лице _______________, действующего на основании _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
 __________________________________________, действующего на основании _________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по изготовлению и монтажу межкабинетной перегородки в кабинете, предназначенном для размещения режимно-секретного подразделения (далее — РСП), в соответствии с условиями настоящего договора (Приложение № 1). 
1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков,25.
1.3. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней.
1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить работы в установленном договоре порядке, сроки, форме и размере. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены настоящего договора.
1.5. К отношениям сторон по настоящему договору применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ. ГАРАНТИЯ 
2.1. Используемые материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. 
Материалы не должны иметь производственных и иных дефектов. 

2.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
2.3. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

2.4. Гарантийный срок распространяется на результат выполненных Подрядчиком работ и составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта выполненных работ. Срок устранения недостатков, в пределах гарантийного срока, составляет не более 5-ти дней с момента извещения Подрядчика об обнаружении дефектов, срок может быть увеличен по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан за свой счет устранять дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, при условии соблюдения собственником объекта режимов и условий эксплуатации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора включает все расходы Подрядчика, производимых им в процессе выполнения Работ, в том числе: связанных с хранением, страховкой, погрузочно-разгрузочными работами, расходными материалами, вывозом и доставкой по адресу, указанному Заказчиком, с оплатой таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС или без НДС если правомерно не облагается/освобожден), расходы по вывозу общестроительного мусора, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При этом Цена договора может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены Законом № 44-ФЗ и настоящим договором.

 Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества и иных условий исполнения договора. При заключении и исполнении договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
Внесение изменений в договор и приложений к нему осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, являющихся неотъемлемой частью договора.
Аванс по настоящему договору не предусмотрен.

Источник финансирования — Федеральный бюджет.
Заказчик вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных договором, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих договорных обязательств.
3.2. Максимальное значение цены договора составляет _____________________ рублей _____ копеек, в том числе НДС 22% (либо Без НДС), (Если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается "НДС не облагается".
3.3. Расчет с Подрядчиком за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации и осуществляются в текущем финансовом году по безналичному расчету, по факту выполнения работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, на основании полученных от Подрядчика надлежащим образом оформленных документов на оплату счета, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ.
Подрядчик в течение 5 рабочих дней после оказания работ, направляет в адрес Заказчика документ о приемке.
Подрядчик предоставляет оригиналы документов Заказчику по адресу: Российская Федерация, 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 25.
В случае выявления фактов неправильного оформления счетов, счет-фактур, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (если её составление предусмотрено законодательством Российской Федерации), Подрядчик переоформляет их с соответствующим изменением даты выставления актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, счетов, счетов-фактур (если её составление предусмотрено законодательством Российской Федерации).
3.4. Заказчик считается исполнившим свои платежные обязательства с даты, указанной Управлением Федерального казначейства в платежном поручении Заказчика об исполнении платежного обязательства Заказчика по оплате работ, выполненных в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
3.5. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем договоре, Подрядчик извещает Заказчика должным образом. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.6. В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации договор оплачивается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году выделенных на данную закупку. 
3.7. В случае если договор будет заключен с юридическим или с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате таким лицам, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ. ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ
4.1. Приемка выполненных работ производится уполномоченными представителями сторон и оформляется актом выполненных работ с приложением заявок Заказчика.

При принятии работ ответственные лицо проверяет соответствие работ условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего договора, также проверяется комплектность и количество экземпляров представленной документации.
 4.2. По факту выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или же формирует, и направляет в адрес Поставщика мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

По решению Заказчика для приемки выполненных услуг, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или подписывают мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком. Подписанный Заказчиком Акт приемки исполнения договора является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. 

4.4. Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением Подрядчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в случае выявления трех и более фактов не качественного оказания услуг Подрядчиком.

4.5 Для проверки оказанных услуг в части его соответствия условиям договора Заказчик может проводить экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом Стороны настоящим согласовали, что дополнительного уведомления Заказчик в адрес Подрядчика о проведении экспертизы не направляет. 

При проведении экспертизы (в том числе при проведении экспертизы своими силами) эксперты, экспертная организация имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего договора.
4.6. На работы, которые, согласно технологии производства работ, будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.

4.7. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
Подрядчик обязан представить фотоматериалы. 

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее чем за 3 (Три) дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку для проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы выполненными, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.2 Принять надлежащим образом выполненные Работы, подписать Акта приемки-передачи выполненных работ.
5.1.2. Оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что предоставляемая Услуга не соответствуют установленным требованиям к предоставляемым работам.
5.1.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 договора.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Выполнить Работы в полном соответствии, в срок и на условиях, предусмотренных договором и Приложение №1 к настоящему договору.

5.2.2. Передать Заказчику товарно-сопроводительные документы на оказанную Услугу, в том числе документы, предусмотренные настоящим договором, а также сертификаты, обязательные для данного вида Услуги, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством РФ), иные документы.

5.2.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков по оказанной Услуге в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.2.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим договором.
5.3.2 Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных договором;

5.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;
5.4.3. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 договора, причиненных по вине Подрядчика;

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством; 

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, иным действующим гражданским законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных  поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правилами, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере:

- 10 % от цены договора в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

- 1000,00 (одной тысячи) рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1000,00 (одной тысячи) рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.12. Если Поставщик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом обязательство по уплате неустойки, заказчик на основании требований об уплате неустойки начисляет задолженность и уплачивает ее за участника закупки в бюджет. Средства для этого заказчик берет из суммы оплаты по договору.

Оплата договора производится путем выплаты участнику закупки суммы, уменьшенной на величину неустойки.

Реквизиты для перечисления неустойки:

ИНН 4101117450  КПП 410101001

ОГРН: 1074101004570

ОКПО:  97845997

ОКТМО: 30701000

р/с 03100643000000013800

Наименование получателя: УФК по Камчатскому краю (УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу л/с 04381860900) 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

БИК 013002402

Корр счет 40102810945370000031

КБК 322 1 16 07010 01 9000 140  
6.13. Каждая из сторон обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, эпидемии, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

7.3. Если такое извещение не будет сделано в возможный короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что-само-то обстоятельство не давало возможности послать извещение.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

7.5. Если обстоятельство непреодолимой силы будет продолжаться свыше двух месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжение настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Камчатского края.
8.4. К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Порядок расторжения договора
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

9.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. ГАРАНТИИ
10.1. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

10.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченным им третьим лицом.

10.3. Гарантийный срок на результат Работ составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

10.4. Если в течение гарантийного срока, установленного договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

10.5. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют Акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный Акт в порядке, установленном договором.

10.6. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком Акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания Акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ)

10.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленном договором или иной согласованный сторонами договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует                              до 30.11.2026, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены письменно, и подписаны обеими сторонами.

11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.4. Стороны по договору обязуются немедленно извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных рек​визитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменений, отсутствие информации, о которых мо​жет препятствовать Сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае, если какая-либо из Сторон не сообщит другой такую информацию и другая Сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, Стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую частью
11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
	Заказчик
	Исполнитель

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение №1

к договору № ____________
от __________2026 

Техническое задание
На выполнение работ по изготовлению и монтажу межкабинетной перегородки в кабинете, предназначенном для размещения режимно-секретного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу

Место выполнения работ: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков,25.
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней.
Условия выполнения работ: Подрядчик самостоятельно организует работу на объекте, выполняет работу своими силами и несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил и норм техники безопасности при производстве работ, работы выполняются в полном соответствии с договором.
К исполнению работ должны привлекаться квалифицированные рабочие. Оборудование, используемое при выполнении работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТСН, технических регламентов, а также обеспечивать бесперебойное функционирование.
Используемые материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. 
При выполнении скрытых работ, не допускается производство последующих работ без предъявления Заказчику и оформления актов на скрытые работы в установленной форме. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
До начала работ Подрядчик обязан:
Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение общестроительных работ на объекте;

разработать и согласовать с Заказчиком план выполнения работ на объекте на каждую неделю всего периода выполнения работ по договору;

предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте;

предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект.
Ответственный представитель Подрядчика и (или) его заместитель должны постоянно находиться на Объекте во время выполнения Работ.

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

По окончанию производства работ Подрядчик своими вывозит строительный мусор. Непредвиденные работы и затраты, возникающие в ходе выполнения основного комплекса работ, производятся и финансируются за счет Подрядчика. 
При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по договору недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения. При отказе (уклонении) подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается сторонней организацией (экспертом) по выбору Заказчика.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания рабочей комиссией в составе Заказчика, Подрядчика акта приемки. 
В начальную (максимальную) цену договора входят все расходы, производимых Подрядчиком в процессе выполнения Работ, в том числе: связанных с погрузочно-разгрузочными работами, расходными материалами, вывозом и доставкой по адресу, указанному Заказчиком, с оплатой таможенных пошлин, налогов , расходы по вывозу общестроительного мусора, сборов и других обязательных платежей.
Требования к энергетической эффективности работ и товаров, используемых при выполнении работ: Подрядчик должен выбирать оптимальные технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые позволят исключить не рациональный расход энергетических ресурсов в процессе выполнения работ.
Технологии и способы выполнения работ должны соответствовать: действующему законодательству Российской Федерации в области строительства, действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и государственным стандартам Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальным строительным нормам (ТСН), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ и эксплуатации. 
Осуществление пропускного режима: С учетом того, что планируемые будут проводится на территории административного здания, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков,25 необходимо для соблюдения пропускного режима и беспрепятственного прохода (проезда) предоставить в отдел материально-технического обеспечения УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу список работников подрядчика.

Сметный расчет:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт
	Цена, руб
	Сумма, руб

	1
	ЛДСП 2750х1830х16 мм
	1
	4600,00
	4600,00

	2
	Кромка 1х19 мм
	10
	38,00
	380,00

	3
	Кромка 1х35 мм
	5
	200,00
	1000,00

	4
	Клей
	1
	300,00
	300,00

	5
	Петля рояльная 1 м
	2
	450,00
	900,00

	6
	Магнит
	1
	200,00
	200,00

	7
	Доставка до цеха
	1
	2000,00
	2000,00

	8
	Доставка на место монтажа
	1
	500,00
	500,00

	9
	Раскрой еа детали ЛДСП, ЛХДФ
	13
	90,00
	1170,00

	10
	Кромкооблицовка в ПВХ 1*19 мм
	7
	110,00
	770,00

	11
	Кромкооблицовка в ПВХ 1*35 мм
	4
	180,00
	720,00

	12
	Склейка деталей
	1
	1000,00
	1000,00

	13
	Карта раскроя
	1
	1000,00
	1000,00

	14
	Монтаж
	1
	5000,00
	5000,00

	15
	Индивидуальный заказ
	1
	2000,00
	2000,00

	Итого
	21 540,00


Эскиз стола-перегородки приложен отдельным файлом!
ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик
	Исполнитель

	
	

	
	


Приложение №2

к договору № ____________
от __________2026 
А К Т

приемки исполнения договора и (или)

результата отдельного этапа исполнения договора
«__» _______ 2026 года                                                                                                           № _________
В соответствии с договором от «___»________ 2026 г. № ___________________.

Подрядчик исполнил все обязательства по выполнению работ _________________.

Фактически выполненные работы соответствует требованиям договора.

Стоимость работ по договору составляет: _______ (__) __

Срок исполнения договора, по условиям договора: _________

Начало «____»_______________, фактически: «____»________________.

Окончание «____»_______________, фактически: «____»________________.

Недостатки при исполнении договора не выявлены.

Результат исполнения договора: соответствует условиям заключенного договора..

Результат исполнения договора принят ответственным работником Заказчика (должность, ФИО): ______________________________________, о чем сделана отметка по результатам экспертизы.

После подписания настоящего Акта, работы считаются принятым.
В рамках исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненной работы по договору следует к перечислению сумма в размере: _______________________ ( _____________) руб. ___ коп.
	_____________________ (должность)
____________________ (Ф.И.О.)
М.П.

	___________________(должность)
_____________________ (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)


