Проект государственного контракта № ________
на проведение авторского надзора за объектом 
ремонта искусственного сооружения
Наименование объекта ремонта: мост через лог Крутенький на км 67+050 автомобильной дороги А-321 Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан, Алтайский край
Местонахождение объекта ремонта: Алтайский край
г. Новосибирск 	                                                                                         ______________ 2026 г.
	Настоящий Государственный Контракт (далее - Контракт) заключен между Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Сибуправтодор»), выступающим от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Толстых Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемым в дальнейшем Проектировщик, в лице _________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее совместно именуемые «Стороны», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя проведение авторского надзора за ремонтом моста через лог Крутенький на км 67+050 автомобильной дороги А-321 Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан, Алтайский край, протяженностью 10,15 п.м.
1.2. Порядок проведения авторского надзора определяется: СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» на весь период осуществления строительства.
1.3. Существенными условиями Контракта для Сторон являются, в том числе: цена, сроки оказания услуг, качество услуг.
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет начальник 
ФКУ «Сибуправтодор» Толстых Игорь Геннадьевич, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Контракта, осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта.
2.2. Интересы Заказчика по Контракту представляют:
- _____________________________________.
2.3. Интересы Проектировщика по Контракту представляет:
- _____________________________________.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1.  Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена услуг) составляет: _____ рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (_____) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается:
	Объем финансирования по годам исполнения:
· 2027 год – _____ (_______) рублей ____копеек.
3.2. Заказчик осуществляет финансирование услуг по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.
3.3. Финансирование оказываемых услуг по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств федерального бюджета в пределах лимита бюджетных обязательств.
3.4. Заказчик осуществляет платеж в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке. Оплата оказанной услуги, в том числе отдельного этапа исполнения контракта:
в случае если окончание оказания услуги согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, осуществляется в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;
в случае если окончание оказания услуги согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, осуществляется в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Начало: с даты заключения Контракта.
       Окончание:  1 ноября 2027 года.
4.2. Сроки оказания услуг устанавливаются в соответствии с Календарным графиком проведения авторского надзора (Приложение № 2).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Проектировщика:
Проектировщик обязуется провести авторский надзор в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с положениями действующих нормативных документов и техническим заданием на проведение авторского надзора (Приложение №1), и передать Заказчику результаты в сроки установленные настоящим Контрактом. 
Проектировщик обязуется самостоятельно следить за производством работ, по письменному приглашению Заказчика выезжать к месту капитального ремонта для проведения необходимых исследований и фотографирования процесса оказываемых услуг с краткими комментариями и обязательным указанием даты съемки (месяц, год).
Проектировщик несёт ответственность за отступления в процессе капитального ремонта Подрядной организацией от проектных решений, действующих нормативных документов, а также условий настоящего Контракта.
5.1.1. Главный инженер проекта:
- в соответствии со СНиП 1.06.04-85 «Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта», является ответственным лицом  за осуществлением авторского надзора. Имеет право принимать решения по техническим вопросам ведения капитального ремонта и приостанавливать производство строительно-монтажных работ при наличии отступлений от проекта, нарушении технических условий, правил производства работ или при их неудовлетворительном качестве;
- производит оценку рабочей документации, организационно-технологической документации, необходимой для выполнения услуг;
- подготавливает и контролирует издание приказа руководства Проектировщика по организации авторского надзора (в приказе приводится список должностных лиц и периодичность осуществления надзора), копию приказа передает Заказчику в течение 5-ти календарных дней с момента издания приказа;
- оформляет журнал авторского надзора (Приложение № 3) в двух экземплярах, контролирует его ведение и передает Заказчику один экземпляр по окончании выполнения услуг;
- выдает индивидуальные задания исполнителям на производство авторского надзора (Приложение № 4);
- получает от исполнителей отчеты о проведении авторского надзора (Приложение 
№ 6) и обеспечивает их хранение;
- обеспечивает нахождение своих специалистов на Объекте в специальной одежде с логотипом организации, светоотражающих жилетах; 
- обеспечивает безопасность участников авторского надзора и их своевременный инструктаж по технике безопасности на контролируемом объекте.
5.1.2. Должностные лица, осуществляющие авторский надзор:
- получают от Главного инженера проекта индивидуальные задания на проведение авторского надзора (Приложение  № 4);
- оказывают услуги в соответствии с приказом по предприятию и Календарным графиком работ (Приложение № 2);
- осуществляют записи в журнале авторского надзора в соответствии с требованиями нормативных документов;
- получают от представителей Подрядчика справку о проведенных работах (Приложение № 5);
- оформляют идентичные записи в копии журнала авторского надзора;
- представляют Главному инженеру проекта помесячный отчет о выполненных услугах в виде сводной справки и сметы на проведенный авторский надзор.
5.2. Обязанности Заказчика:
- выдать Проектировщику техническое задание на проведение авторского надзора (Приложение № 1);
- фиксировать в журнале авторского надзора исполнение указаний представителей Проектировщика, осуществляющих авторский надзор;
- осуществлять приемку выполненных услуг на условиях настоящего Контракта и действующего законодательства;
- осуществлять контроль над ходом работы Проектировщика.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Передача оформленной в установленном порядке документации, осуществляется сопроводительными документами Проектировщика ежемесячно.
6.2. По завершению выполнения услуг, Проектировщик представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных услуг и счёт, с приложением Отчетов (3 экземпляра) и Журнала авторского надзора (2 экземпляра) на бумажном носителе (комплект технической и другой документации, предусмотренной действующими нормативными документами и условиями настоящего Контракта). 
6.3. Приёмка услуг Заказчиком осуществляется в течении 10-ти дней со дня получения отчета. В указанный срок Заказчик обязан подписать документ о приемке или отклонить этот документ с мотивированным отказом от приёмки услуг.
6.4. В случае не оформления акта сдачи–приемки без мотивированного отказа в течение 10 дней, услуги считаются принятыми и подлежат оплате на условиях настоящего Контракта.
6.5. Заказчик уплачивает Проектировщику обусловленную цену после сдачи услуг при условии, что услуги оказаны надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно, при досрочной сдаче Подрядчиком работ. 
6.6. В случае отказа Заказчика от приёмки услуг Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.7. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Отчётов, ведение Журнала авторского надзора и исполнение условий Контракта. При обнаружении недостатков, Проектировщик по требованию Заказчика обязан за счёт собственных средств их устранить.
6.8. Приемка результатов исполнения контракта, осуществляется с учетом особенностей ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Проектировщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту.
7.2. Проектировщик несёт имущественную ответственность  за качество и объем выполненных услуг, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
7.3. При нарушении Контрактных обязательств Проектировщиком Заказчик удерживает или Проектировщик уплачивает Заказчику пеню:
	- за нарушение сроков представления отчета по авторскому надзору (п.6.2. Контракта).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
	- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
	- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
	- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, проектировщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
7.10. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Проектировщиком конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 календарных дней.
7.11. Сумма неустойки на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Проектировщику и перечислена Заказчиком, в установленном порядке, в доход федерального бюджета. В этом случае при осуществлении приемки оказанных Проектировщиком услуг, в соответствии с разделом 6 Контракта, уполномоченным представителем Заказчика Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Проектировщику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Проектировщиком своих контрактных обязательств. Сумма неустойки, основание её начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки, указываются в документе о приемке.
7.12. Сумма неустойки, предъявленная Проектировщику Заказчиком, может уплачиваться Проектировщиком в добровольном порядке посредством перечисления взысканных сумм в федеральный бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копия платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-ти дневный срок с момента получения Проектировщиком претензии Заказчика.
7.13. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
7.14. В случае, если государственный Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Проектировщику услуг по настоящему Государственному контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Проектировщик обязан  соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Проектировщик обязуется в полном объёме возместить государственному Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
7.15. Проектировщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы авторскому надзору за капитальным ремонтом объекта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения Контракта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
8.3. Если, по мнению сторон, выполнение услуг, может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.4. Объявление мобилизации, в том числе частичной, а также введение военного положения на территории Российской Федерации не являются основаниями для прекращения исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
9.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Заказчик  имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
- задержки Проектировщиком сроков начала оказания услуг более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Проектировщиком срока оказания услуг предусмотренного Календарным графиком проведения авторского надзора (Приложение № 2);
- при не обеспечении требуемого качества услуг (Заказчиком при приемке очередного этапа акт сдачи-приемки услуг не подписан по причине выполнения услуг качеством ниже обусловленного условиями настоящего Контракта и всех приложений к нему);
- установления факта проведения ликвидации Проектировщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Проектировщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
- если Проектировщик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее в процессе исполнения Контракта;
- нарушение Проектировщиком одного из существенных условий Контракта;
- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 
12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, является для сторон обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядок.
12.3. При возникновении непредвиденных ситуаций, посещение Объекта Проектировщиком, производится после получения письменного уведомления Заказчика, направляемого за 3 (три) дня до выезда Проектировщика.
12.4. Любое уведомление или указание по данному Контракту направляется заказным письмом или передается под расписку.
12.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются Действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Срок действия Контракта:
Начало – со дня подписания настоящего Контракта. 
Окончание – до исполнения сторонами своих обязательств.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:  
Приложение № 1. Техническое задание на 1 листе.
Приложение № 2. Календарный график на 1 листе.
Приложение № 3. Формы для составления и ведения журнала авторского надзора на 2 листах.
Приложение № 4. Задание на проведение авторского надзора на 1 листе.
Приложение № 5. Справка о проведенных работах на 1 листе.
Приложение № 6. Отчет о проведении авторского надзора на 2 листах.
Приложение №7. Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок  на оказание услуг по проведению авторского надзора за объектом ремонта.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Сибуправтодор»)
Место нахождения: Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Почтовый адрес: Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
ИНН 5405201071  КПП 540501001 
ОКПО 53872154 ОКТМО 50701000 ОКОПФ 75104
Тел. (383)- 262-62-92, факс 262-59-35 
Адрес электронной почты: press@fuadsib.ru
Банковские реквизиты:
УФК по Новосибирской области (ФКУ «Сибуправтодор» л/с 03511130330)
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ - 03211643000000015100
ОКЦ №1 СИБИРСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
ЕКС 40102810445370000043
БИК 015004950

Проектировщик: 
Полное и сокращенное (при наличии) наименование _____________
Место нахождения: __________
Почтовый адрес: _____________
ИНН ________  КПП _________
Тел. ________, факс ____________ Адрес электронной почты: ____________
Банковские реквизиты:

08вк15. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
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___________________ 
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____________________ 
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