ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

на ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

(Идентификационный код закупки 261631400175071070100100060000000243)

г. Тула                					 	         «___ »__________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического 
и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Тульской области» (ФКУ БМТиВС УФСИН России по Тульской области), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ______, действующего на основании _____, 
с одной стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Государственного контракта

1.1. Подрядчик по заданию Государственного заказчика обязуется выполнить подрядные работы по капитальному ремонту служебной квартиры УФСИН России по Тульской области  (ОКПД2 – 43.39.19.190)  расположенной 
по адресу: Российская Федерация, город Тула, ул. Н. Руднева, д. 57б, кв. 84 
(далее именуемый – Объект) и передать их результат Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком надлежащим образом и в надлежащий срок работы и их результат согласно условием Контракта.

Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются Подрядчиком согласно Локального сметного расчета (смета) (Приложение №1        к Контракту), техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту) и акту приемки товаров, работ и услуг (Приложение № 3 к Контракту),  являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнять работы качественно в полном объеме и в сроки, предусмотренные в п.3.1. Контракта, в соответствии со сметной и рабочей документацией.

2.1.2. Обеспечить производство работ на Объекте необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием, предварительно согласовав их с Государственным заказчиком, строительной техникой, трудовыми ресурсами.

2.1.3. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, разгрузку, складирование.

2.1.4. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, наличие товарных накладных на приобретаемые материалы и конструкции или плановых калькуляций на изготавливаемые изделия, подтверждающих их стоимость и по первому требованию предоставить эти документы Государственному заказчику.

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Государственный Заказчик вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ 
(форма КС-2), в которых указаны работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.

2.1.5. Обеспечить наличие на Объекте и надлежащее ведение производственной и исполнительной документации по Объекту: общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конструкций, актов испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств, исполнительных схем инженерных сетей, иной документации и по первому требованию предоставить эти документы Государственному заказчику.

2.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта распоряжением руководителя Подрядчика закрепить сотрудника 
на Объекте ответственного за производство работ, их своевременное завершение.

2.1.7. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды 
и соблюдению правил санитарии во время производства работ.

2.1.8. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными 
от отходов, осуществить уборку территории, на которой ведутся работы, погрузку, вывоз и размещение строительного мусора в период выполнения работ 
и по их завершению.

2.1.9. По окончании работ сдать их результат Государственному заказчику по акту о приемке выполненных работ.

2.1.10. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций 
и оборудования.

2.1.11. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

2.1.12. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок (в течение пяти лет) со дня подписания акта о приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику, возместить убытки в полном объеме в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.1.13. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством 
в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе 
с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

2.1.14. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

2.1.15. При необходимости  для выполнения ремонтных работ приобретать строительные материалы, выпускаемые в учреждениях  Тульской области 
и другими учреждениями УИС.

2.1.16. Для выполнения ремонтных работ на объекте при необходимости обеспечить трудоустройство осужденных, содержащихся в учреждениях УИС.

2.1.17. При использовании при производстве работ электроэнергии и воды Государственного заказчика, Подрядчик обеспечивает подключение к инженерным сетям в месте, определенном государственным заказчиком с установкой прибора учета электроэнергии и воды, класса точности, и устройства, обеспечивающих защиту от аварийных режимов работ энергетических сетей. По окончании выполнения работ, составляется акт о количестве потребленных энергоресурсов государственного заказчика, на основании которого Подрядчик выплачивает Государственному заказчику денежные средства, согласно объемам, потребленных энергоресурсов по тарифам, действующим на день составления акта. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Государственным  заказчиком.

2.1.18. Приступить к выполнению строительных работ в течение следующего дня с момента подписания настоящего Контракта.

2.2.Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать оплату за выполненные работы по Контракту.

2.2.2. Принять решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

2.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Государственный заказчик обязуется:

2.3.1. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Контракта, в том числе за своевременным и целевым использованием финансовых средств.

2.3.2. Совместно с Подрядчиком принять объект в эксплуатацию.

2.3.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном в п. 4.3 Контракта, если качество выполненных работ удовлетворяет требованиям Государственного заказчика.

2.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) направлять Подрядчику подписанные акты и справки или мотивированный отказ от приемки работ.

2.3.5.Организовать работу комиссии по приемке выполненных Работ и ввода Объекта в эксплуатацию.

2.3.6. Провести проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

2.3.7. Взыскивать пени и штраф в соответствии с разделом 9 Контракта.

2.3.8. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения 
о Подрядчике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков, в связи 
с существенными нарушениями Подрядчиком условий Контракта, в случае расторжения Контракта по решению суда или в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Государственный заказчик имеет право:

2.4.1. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов, возмещения ущерба, оплаты за потребленные энергоресурсы или при непредставлении документации, указанной в п. 2.1.4, 2.1.5, 6.2 настоящего Контракта.

2.4.2. Потребовать устранения дефектов в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.3. Совместно с Подрядчиком осуществлять контроль за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых 
при производстве работ.

2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством и в случаях, предусмотренных пунктом 10.4. Контракта.

- Сроки выполнения работ

3.1 Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Контрактом:

- в срок начала работ-с момента подписания Контракта.

- в срок окончания и сдачи работ – до 30.08.2026 г. (включительно).

3.2 Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

3.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

3.4. По завершению работ Подрядчик обязан известить Государственного заказчика о готовности к сдаче результата работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта составляет _______ рублей ______ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) _____ (______) рублей _____ копеек/НДС не облагается 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

4.2.  Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий Контракта.

Государственный заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных настоящим Контрактом.

4.3. Оплата за фактически выполненные работы производится на основании счета, представленного Подрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), акта приемки товаров, работ и услуг (Приложение № 3                                к Контракту), бухгалтерской справки о фактической стоимости строительных материалов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Источник финансирования: федеральный бюджет.

4.4. Объём строительных материалов, изделий и конструкций, представляемых Подрядчиком к оплате Государственному заказчику согласно актам о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) 
в бухгалтерской справке о фактической стоимости строительных материалов, 
не может превышать утверждённые и зарегистрированные Госстроем России нормы расхода строительных материалов для сметно-нормативной базы 2001 года – ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001, ТЕР-2001 Тульской области, ТЕРр-2001 Тульской области, ТЕРм-2001 Тульской области (в редакции 2014 года).

4.5. Подрядчик обязан предоставлять Государственному заказчику акты 
о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки 
о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3), акт приемки товаров, работ и услуг (Приложение № 3 к Контракту), бухгалтерские справки
о стоимости строительных материалов, заверенные копии товарных накладных 
на строительные материалы, оформленную в установленном порядке исполнительную документацию не позднее 3-х рабочих дней с момента выполнения работ.

4.6. В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Государственным заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Государственный заказчик должен обеспечить согласование новых условий настоящего Контракта.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.8.  Приемка результата выполненных работ осуществляется приемочной комиссией Государственного Заказчика  после выполнения работ в полном объеме и предоставления Государственному Заказчику акта приемки подрядных работ в течение 5  (пяти) рабочих дней. Приемка результатов выполненных работ оформляется актом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным Заказчиком. Если в ходе приемки приемочной комиссией обнаружены недостатки по результатам выполненных работ, Государственный Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ.

- Расчет и обоснование цены контракта

5.1. Цена контракта рассчитана в соответствии с Методическими рекомендациями утвержденными Министерством экономического развития РФ 
от 02 октября 2013 г. № 567 с применением сметной документации включающей 
в себя сметную стоимость работ, был использован сметный метод.

5.2. Используемые цены указаны на все виды работ, согласно локальной сметы, локального ресурсного проектно-сметного расчета (Приложение №1).

- Приемка и сдача работ

6.1. Подрядчик обязан заблаговременно до момента применения в работе представлять Государственному заказчику данные о выбранных им материалах 
и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам) для получения согласия Государственного заказчика на их применение. В случае 
если Государственным заказчиком было отклонено использование предложенных материалов или оборудования из-за несоответствия их требованиям утверждённой сметной и рабочей документации, ГОСТ или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену.

6.2. Подрядчик организует производство работ, оформляет и представляет
не позднее 3-х рабочих дней с момента выполнения работ акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), акта приемки товаров, работ и услуг (Приложение № 3 к Государственному контракту), бухгалтерскую справку о фактической стоимости строительных материалов и справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3), заверенные копии товарных накладных на строительные материалы, исполнительную документацию.

6.3. Государственный заказчик имеет право беспрепятственного доступа 
ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.4. Приемка и сдача объёмов выполненных работ производится представителями Подрядчика и Государственного заказчика и оформляется подрядчиком актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма       КС-2), акта приемки товаров, работ и услуг (Приложение № 3 к Контракту) 
и справкой о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3).

6.5. В случае выполнения Подрядчиком объёмов работ, которые 
в дальнейшем, в соответствии с технологией производства работ, будут визуально скрыты последующими видами работ, до оформления актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) Подрядчик обязан сдать скрытые работы Государственному заказчику с представлением актов освидетельствования скрытых работ.

6.6. Государственный заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку скрытых работ, промежуточную приёмку ответственных конструкций, приёмку результатов испытания и опробования оборудования, систем, сетей 
и устройств.

6.7. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) устанавливается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Государственному заказчику.

6.8. Приёмка объекта в эксплуатацию осуществляется после выполнения с надлежащим качеством всего перечня и объёмов работ, предусмотренных локальной сметой на выполнение работ (Приложение №1).

6.9. Для проверки предоставленных для приемки Подрядчиком выполненных работ, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ проводится Государственным заказчиком своими силами или с привлечением эксперта или экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта  и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований государственного Контракта , не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Подрядчик обязан устранить нарушения в выполненных работах выявленные в экспертном заключении в сроки указанные в заключении. Экспертиза производится до приемки работ Государственным заказчиком. Срок приемки работ Государственным заказчиком продлевается на срок проведения экспертизы и устранения Подрядчиком нарушений выявленных в ходе экспертизы.

6.10. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки законченного капитального ремонта объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Государственным заказчиком несет Подрядчик.

7. Гарантия качества работ

7.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям утверждённой сметной и рабочей документации, а также требованиям действующих СНиП, СанПиН и других противопожарных, санитарных и специальных (в том числе ведомственных) нормативов и а также в соответствии с переданной Государственным заказчиком Подрядчику рабочей документацией по капитальному ремонту нежилого помещения.

7.2. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик  обязан своими силами и без увеличения цены Контракта в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдать Государственному заказчику.

7.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 5 лет           со дня подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией Государственного заказчика.

7.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, в том числе скрытые недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными Государственным заказчиком третьими лицами.

7.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, в том числе скрытые недостатки (дефекты), выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.7. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, в том числе скрытые недостатки (дефекты) Государственный заказчик в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика.

7.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов)  стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов)  в установленный срок Государственный заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

7.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ, в том числе скрытые недостатки (дефекты) не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.

7.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

7.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов) за которые отвечает Подрядчик.

8. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

8.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 		  	 	 						9.4.  В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, подрядчиком) утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 рублей 00 копеек.

9.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.9. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

9.10. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 рублей 00 копеек

9.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны
от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

- Изменение и расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.2.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качество выполненных работ;

- улучшение качественных, технических и функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными контрактом;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

-внесение изменений в реквизиты сторон контракта;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Государственный заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта, оплатив подрядчику стоимость надлежащим образом выполненных и принятых работ,  в следующих случаях:

10.4.1. Систематического (2 и более раз) нарушения подрядчиком сроков выполнения работ на объекте (этапов работ).

10.4.2. Систематического несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) подрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ. Несоблюдение подрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ фиксируется в акте об обнаружении недостатков (дефектов).

10.4.3. Систематического использования некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Государственным заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

10.4.4. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (независимо от этапности).

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижении соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Тульской области.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.3. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в течение 7 (семи) дней со дня просрочки исполнения ее обязательств по Контракту или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по Контракту. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.Обстоятельства непреодолимой силы

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если такое неисполнение является следствием обязательств непреодолимой силы, включая но, не  ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обязательства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их  влияния  на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

12.3. По прекращению указанных обстоятельств Сторона должна без промедлений известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки. Причиненные не извещением или  несвоевременным извещением.

12.4 Сторона должна в течение разумного срока передать другой стороне сертификат торгово-промышленной  палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

12.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени в течение, которого действовали такие обязательства и их последствия.

12.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать  более 6 (шести) месяцев или они или последствия будут действовать более этого срока,  Стороны  в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

13. Срок действия государственного контракта и прочие условия

13.1 Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 ноября 2026 года, а в части неисполненных обязательств до их полного исполнения.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаем, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон/Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой 
из Сторон.

14. Приложения

14.1. Приложение № 1 к Государственному контракту Локальная смета                  № 25 на капитальный ремонт служебной квартиры УФСИН России по Тульской области, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, 57Б. кв. 84 –  на 8 л.

14.2. Приложение № 2 к Государственному контракту Техническое задание на капитальный ремонт служебной квартиры УФСИН России по Тульской области, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, 57Б. кв. 84  –на 7 л.

14.3 Приложение № 3 к Государственному контракту Форма Акта приемки товаров, работ и услуг на 3 л.

15. Реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик:                                        Подрядчик:

| ФКУ БМТ и ВС УФСИН России по Тульской области Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 11 ИНН 6314001750/КПП 710701001 БИК 012202102 ОГРН 1026300898931 р/с 03211643000000013256 кор/с 40102810745370000024 Л/с 03661207020 ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород тел.: +7(4872) 32-97-77 Email: bmtvs@71.fsin.gov.ru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик: |  | Подрядчик: |  |
| _____________/ (подпись) «___»_______________2026 г. |  | ______________/ (подпись) «___»_______________2026 г. |  |

Приложение № 1

к Государственному контракту                                                                                                                                                                            №___ от «___» ________2026 г.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт служебной квартиры УФСИН России по Тульской области, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, 57б, кв. 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 517,31 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 91,57 | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 0,75 | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 424,02 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 236,8320204 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 1,8361318 | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9,115 |  |  |  |  | 3 231,27 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 91,15 |  | 9,115 |  |  | 354,50 |  | 3 231,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,774 |  |  |  |  | 288,96 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7,74 |  | 0,774 | 37,32 | 1,56 | 58,22 |  | 45,06 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 7,74 |  | 0,774 |  |  | 373,33 |  | 288,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 565,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 520,23 |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 3 203,41 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 830,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 85 992,20 |  | 8 599,22 |
| 2 | ГЭСНр 65-01-004-02 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,2768 |  |  |  |  | 476,67 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63,84 |  | 1,2768 |  |  | 373,33 |  | 476,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0058 |  |  |  |  | 2,17 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,29 |  | 0,0058 | 37,32 | 1,56 | 58,22 |  | 0,34 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,29 |  | 0,0058 |  |  | 373,33 |  | 2,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,65 |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,84 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 416,59 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 210,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 323,00 |  | 1 106,46 |
| 3 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т |  |  | 0,953 |  |  | 998,21 |  | 951,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 998,21 |  | 951,29 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 995,76 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,94 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,40 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,13 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,29 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 999,07 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 620,00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 041,21 |
|  |  | Итого по разделу 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 656,97 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 10,3918 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,7798 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНр 63-02-002-02 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 2,1973 |  | 2,1973 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 120,258229 |  |  |  |  | 46 027,63 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 54,73 |  | 120,258229 |  |  | 382,74 |  | 46 027,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,43946 |  |  |  |  | 174,40 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 |  | 0,21973 | 37,32 | 1,56 | 58,22 |  | 12,79 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,21973 |  |  | 373,33 |  | 82,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,21973 |  |  | 653,49 |  | 143,59 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,21973 |  |  | 420,38 |  | 92,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,29 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,007 |  | 0,0153811 | 56 758,82 | 0,88 | 49 947,76 |  | 768,25 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,021973 | 35,71 | 1,04 | 37,14 |  | 0,82 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,527352 | 2 507,62 | 1,29 | 3 234,83 |  | 1 705,89 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | кг | 2 |  | 4,3946 | 93,01 | 1,22 | 113,47 |  | 498,66 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,009 |  | 0,0197757 | 25 237,94 | 1,47 | 37 099,77 |  | 733,67 |
|  | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,12 |  | 2,460976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 065,70 |
|  | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,12 |  | 2,460976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 202,03 |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 41 581,83 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 20 790,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 51 171,18 |  | 112 438,44 |
| 5 | ТЦ_01.6.02.01_71_5029069967_29.04.2026_02 | Обои флизелиновые Victoria Stenova Одисей серые 1,06м | м2 | 246,0976 |  | 246,0976 |  |  | 203,53 |  | 50 088,24 |
|  |  | Формула ценообразования: 248,31/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 203,53 |  | 50 088,24 |
| 6 | ГЭСН 10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,7165 |  |  |  |  | 2 953,41 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 67,1 | 1,15 | 7,7165 |  |  | 382,74 |  | 2 953,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,415 |  |  |  |  | 197,19 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,1575 |  |  | 1 650,12 |  | 259,89 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,1575 |  |  | 564,70 |  | 88,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,06 | 1,25 | 0,2575 |  |  | 653,49 |  | 168,27 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 2,06 | 1,25 | 0,2575 |  |  | 420,38 |  | 108,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,07 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0034 |  | 0,00034 | 70 296,20 | 1,3 | 91 385,06 |  | 31,07 |
|  | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 609,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 150,60 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  | 3 062,38 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 1 472,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 81 451,20 |  | 8 145,12 |
| 7 | ТЦ_11.2.02.01_71_7723382548_29.04.2026_02 | Дверь межкомнатная Duplex 1, с четвертью, Matelux, дуб белый (2*0,8 туалет большой) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 15 158,20 |  | 15 158,20 |
|  |  | Формула ценообразования: 18493/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 158,20 |  | 15 158,20 |
| 8 | ТЦ_11.2.02.01_71_7723382548_29.04.2026_02 | Дверь межкомнатная Duplex 1, с четвертью, Matelux, дуб белый (2*0,6 туалет маленький) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 15 158,20 |  | 15 158,20 |
|  |  | Формула ценообразования: 18493/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 158,20 |  | 15 158,20 |
| 9 | ТЦ_11.2.02.01_71_7723382548_29.04.2026_02 | Дверь межкомнатная Duplex 12 Мателюкс, экошпон, дуб белый (2*0,8 - 2 комнаты, кухня) | шт | 3 |  | 3 |  |  | 16 777,87 |  | 50 333,61 |
|  |  | Формула ценообразования: 20469/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 777,87 |  | 50 333,61 |
| 10 | ТЦ_11.2.02.01_71_7723382548_29.04.2026_02 | Дверь межкомнатная Classico 3 2V (1,2*2 - большая комната, распашная) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 24 518,85 |  | 24 518,85 |
|  |  | Формула ценообразования: 29913/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24 518,85 |  | 24 518,85 |
| 11 | ГЭСН 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (до нанесения шпаклевки и перед поклейкой обоев) | 100 м2 | 2,1973 |  | 2,1973 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 41,2389264 |  |  |  |  | 17 336,02 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 16,32 | 1,15 | 41,2389264 |  |  | 420,38 |  | 17 336,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0823988 |  |  |  |  | 33,34 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0274663 | 37,32 | 1,56 | 58,22 |  | 1,60 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0274663 |  |  | 373,33 |  | 10,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0549325 |  |  | 653,49 |  | 35,90 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0549325 |  |  | 420,38 |  | 23,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,97 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 |  | 0,43946 | 56,11 | 1,54 | 86,41 |  | 37,97 |
|  | 14.3.01.03 | Грунтовка | т | 0,02 |  | 0,043946 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 444,83 |
| 11.1 | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 20 |  | 43,946 | 65,84 | 1,26 | 82,96 |  | 3 645,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 369,36 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 15 632,42 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 7 234,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 005,17 |  | 43 957,35 |
| 12 | ГЭСНр 62-02-009-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 2,1973 |  | 2,1973 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 52,845065 |  |  |  |  | 19 728,65 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24,05 |  | 52,845065 |  |  | 373,33 |  | 19 728,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,021973 |  |  |  |  | 9,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,021973 |  |  | 653,49 |  | 14,36 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,021973 |  |  | 420,38 |  | 9,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 202,89 |
|  | 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 | т | 0,012 |  | 0,0263676 | 21 588,35 | 1,18 | 25 474,25 |  | 671,69 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,09 |  | 0,197757 | 35,71 | 1,04 | 37,14 |  | 7,34 |
|  | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная | т | 0,003 |  | 0,0065919 | 96 232,42 | 1,29 | 124 139,82 |  | 818,32 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,012 |  | 0,0263676 | 3 616,92 | 1,29 | 4 665,83 |  | 123,03 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 2,82 |  | 6,196386 | 2 507,62 | 1,29 | 3 234,83 |  | 20 044,26 |
|  | 03.2.02.09-0011 | Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС | т | 0,012 |  | 0,0263676 | 5 314,82 | 1,35 | 7 175,01 |  | 189,19 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | кг | 1,4 |  | 3,07622 | 93,01 | 1,22 | 113,47 |  | 349,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 955,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 737,89 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 17 764,10 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 9 079,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31 310,55 |  | 68 798,67 |
| 13 | ГЭСН 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,3815 |  |  |  |  | 1 816,19 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,82 | 1,15 | 0,1886 |  |  | 313,72 |  | 59,17 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,31 | 1,15 | 0,0713 |  |  | 341,95 |  | 24,38 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 17,92 | 1,15 | 4,1216 |  |  | 420,38 |  | 1 732,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0975 |  |  |  |  | 40,28 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,015 | 37,32 | 1,56 | 58,22 |  | 0,87 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,015 |  |  | 373,33 |  | 5,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,0825 |  |  | 653,49 |  | 53,91 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,0825 |  |  | 420,38 |  | 34,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 677,92 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4 |  | 0,48 |  |  | 9,47 |  | 4,55 |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,004 | 375,96 | 1,3 | 488,75 |  | 1,96 |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,0002 |  | 0,00004 | 104 494,96 | 1,3 | 135 843,45 |  | 5,43 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,31 |  | 0,062 | 768,53 | 1,03 | 791,59 |  | 49,08 |
|  | 18.2.06.12-1036 | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм | шт | 10 |  | 2 | 459,38 | 1,32 | 606,38 |  | 1 212,76 |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 10 |  | 2 | 190,63 | 1,06 | 202,07 |  | 404,14 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.06.08 | Подводки гибкие | шт | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 589,17 |
| 13.1 | 18.2.06.08-0011 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм | 10 шт | 1 |  | 0,2 | 593,59 | 1,51 | 896,32 |  | 179,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856,47 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 2 021,70 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 136,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 631,45 |  | 6 926,29 |
| 14 | ТЦ_11.2.02.01_71_7722753969_29.04.2026_02 | Напольный унитаз Teymi Ellie безободковый, сиденье микролифт Т40801 ЦБ-00266660 | шт | 2 |  | 2 |  |  | 8 922,13 |  | 17 844,26 |
|  |  | Формула ценообразования: 10885/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 922,13 |  | 17 844,26 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 591,05 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 861,90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,18 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,45 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 583,52 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 316,35 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 062,43 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 713,75 |
|  |  | Итого по разделу 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 367,23 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 101,36 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 226,4402204 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,0563318 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 024,20 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 586,81 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 569,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,58 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 583,52 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 315,42 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 682,43 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 754,96 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 024,20 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 586,81 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 569,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,58 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 583,52 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,29 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 315,42 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 682,43 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 754,96 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 101,36 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 236,8320204 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,8361318 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 93 285,32 |
|  |  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 309,52 |

| Государственный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _____________/ (подпись) «___»_______________2026 г. | ______________/ (подпись) «___»_______________2026 г. |

Приложение № 2

к Государственному контракту                                                                                                                                                                            №___ от «___» ________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт служебной квартиры УФСИН России по Тульской области,

расположенной по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 57б, кв. 84

| 1.Требования заказчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к качеству и результатам выполняемых работ: Качество выполняемых работ и используемых материалов должно удовлетворять требованиям утверждённой сметной документации, а также требованиям действующим СНиП, противопожарных, санитарных и специальных (в том числе ведомственных) нормативов: Федеральный закон № 123- ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Федеральный закон № 384- ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, ГОСТ 475-2015 Блоки дверные деревянные и комбинированные, ГОСТ 6810-2002 Обои, ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры "ГОСТ Р 59642-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения в данном учреждении, отвечать требованиям ГОСТ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, по первому требованию представляться Государственному заказчику. Код товара, являющихся предметом закупки, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 и Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014: ### - 43.39.19.190. |  |  |  |  |
| Применяемые материалы должны быть новыми и к моменту окончательной приемки не поврежденными. Необходимо обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при работе и в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с Техническим заданием, локально-сметной документацией, определяющей объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования. |  |  |  |  |
| 2. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим характеристикам работ: Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям сметной документации, рабочей документации, а также требованиям действующих ГОСТов, СНиП, противопожарных, санитарных и специальных, в том числе ведомственных, нормативов. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 5 лет со дня подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией и технической частью документации о закупке. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих, используемых при выполнении работ. |  |  |  |
| 2. | # Требования к системе контроля качества. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на Подрядчика. Комиссия, назначенная распоряжением Заказчика, осуществляет проверку объемов выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку, если их качество устраивает Государственного заказчика. Представители заказчика участвуют в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими или привлеченными силами и без увеличения цены Контракта в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдать Государственному заказчику. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Государственный заказчик совместно с Подрядчиком составляют рекламационный акт, где кроме прочего определяют сроки устранения дефектов и недостатков. Подрядчик обязан за счёт своих сил и средств безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в указанные выше сроки с момента получения в письменном виде от Заказчика соответствующих требований. В случае обнаружения Государственным заказчиком не соответствия по качеству, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчик обязан произвести замену материала, предварительно согласовав новый материал с Государственным заказчиком. Работы, подлежащие скрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика, при условии выполнения их с надлежащим качеством и в соответствии со сметной документацией. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ, по форме, установленной Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 и РД 11-02-2006 со ссылкой на документы, подтверждающие качество применяемых строительных материалов (сертификаты соответствия, паспорта, акты лабораторных и иных испытаний в т.ч.) с приложением заверенных копий данных документов. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих скрытию, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения приемки. В случае не предъявления для освидетельствования Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка или полного вскрытия всего объёма визуально невидимых работ в присутствии представителя Подрядчика, для подтверждения качества и объёма выполнения работ. Вскрытие, а при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, восстановление повреждённых при вскрытии работ строительных конструкций и отделочный поверхностей, производится за счет сил и средств Подрядчика. Государственный заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ при непредставлении со стороны Подрядчика всей необходимой документации до момента её представления. |  |  |  |
| 3. | Требования к безопасности работ: Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране труда, охране окружающей среды, по безопасности жизни, здоровья и имущества, санитарии и о безопасности работ, включая пожарную безопасность, электробезопасность. За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик. Подрядчик предоставляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Государственного заказчика для выполнения работ. Предлагаемые Подрядчиком материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарии, иметь соответствующие сертификаты соответствия и качества. На весь период производства ремонтных работ прилегающая территория и места работ за счет исполнителя (подрядной организации) должны поддерживаться в чистоте. Подрядчик обязан соблюдать правила безопасного ведения ремонтных работ согласно: # - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862; (СП 49.1330.2010) # - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123). # - Приказ Минтруда России №883н от 11.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонту». Подрядчик несет ответственность: - за создание безопасных условий труда; - организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев; - за пожарную безопасность объекта. # Складирование инструмента, инвентаря, материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в запираемых помещениях, в соответствии с требованиями СНиП, стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. # Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь удостоверение о проверке знаний правил охраны труда и безопасности труда. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Подрядчика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда. В здании, в котором организовано проведение капитального ремонта, запрещается курить, разводить открытый огонь, принимать пищу. Для обеспечения пожарной безопасности строительную площадку следует оборудовать средствами пожаротушения согласно ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, лакокрасочные материалы, обрезки пиломатериала, опилки или стружки, отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда. При проведении огнеопасных ремонтных работ, необходимо соблюдение дополнительных правил противопожарной безопасности для каждого вида работ. Ответственность за безопасное проведение огнеопасных работ возлагается на Подрядчика. |  |  |  |
| 4. | Требования к условиям выполнения работ. Заказчик имеет право не принимать работы, выполненные не качественно, с отступлениями от проектно-сметной и технической документации, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов. Предлагаемые Подрядчиком материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарии, иметь соответствующие сертификаты соответствия и качества. Подрядчик обеспечивает Государственному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. Немедленно предупредить Государственного заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика в том числе в срок, установленный предписанием Государственным заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта. # Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Государственным заказчиком. Подрядная организация должна иметь все необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующийся для выполнения работ. |  |  |  |
| 5. | # Мероприятия по охране окружающей среды: # При производстве отделочных работ не допускается запыленность и загазованность воздуха. # Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных площадках. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ использовать существующие транспортные подъезды к объекту. При необходимости Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта. Вход и выход на объект осуществляется в соответствии со списками, заранее согласованными с Государственным заказчиком. Пропуск на вынос строительного материала, пронос инструмента и другого имущества также оформляется Подрядчиком и в обязательном порядке согласовывается с Государственным заказчиком. Работники Подрядчика должны строго соблюдать миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан и быть квалифицированными. Проживание на объекте проведения работ категорически запрещено. Запрещается распитие алкогольных напитков, нахождение в нетрезвом состоянии на территории учреждения. При проведении работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: - мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов; - применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации; - загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования; - сливать в системы канализации и прилагающих к объекту территории жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора; - хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность одной рабочей смены. Завоз материалов на объект возможен с 09:00 до 18:00, на любом транспорте Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечивать ежедневное содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии. |  |  |  |
| 3. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ: а) срок начала выполнения работ – с момента подписания контракта; б) срок окончания и сдачи работ – до 30.08.2026 (включительно).. Согласно графика выполнения работ. |  |  |  |  |
| 4.Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |  |  |
| Требуемое значение |  |  | Примечание |  |
| Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 5 лет со дня подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией. |  |  | В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. |  |
|  |  |  | В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке. Осуществить требования Заказчика к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работы. |  |
| 5. Требования об объеме предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |  |  |
| Требуемое значение |  | Примечание |  |  |
| Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям проектно-сметной документации, а также требованиям действующих ГОСТов, СНиП, противопожарных, санитарных и специальных, в том числе ведомственных, нормативов (100%). |  | Предоставить техническую и иную документацию, на материалы и оборудование по месту расположения Государственного заказчика не позднее, чем за 3 рабочих дня до подписания акта выполненных работ. |  |  |
| 6. Место выполнения работ |  |  |  |  |
| Cлужебная квартира УФСИН России по Тульской области, расположенная по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 57б, кв. 84 |  |  |  |  |
| 7. Требования заказчика к используемым материалам |  |  |  |  |
| Обои |  |  |  | 1. Материал основы обоев – флизелин 2. Материал покрытия обоев – винил горячего тиснения 3. Цвет – по согласованию с заказчиком |
| Дверь межкомнатная |  |  |  | 1. Наименование - Duplex глухое 2. Цвет – Дуб белый 3. Размер – 600х2000 мм. 4. Покрытие – экошпон 5. Комплектация – полная фурнитура (дверь, коробка, наличники, доборы, фурнитура) 6. Количестве – 1 шт. |
| Дверь межкомнатная |  |  |  | 1. Наименование - Duplex глухое 2. Цвет – Дуб белый 3. Размер – 800х2000 мм. 4. Покрытие – экошпон 5. Комплектация – полная фурнитура (дверь, коробка, наличники, доборы, фурнитура) 6. Количество – 1 шт. |
| Дверь межкомнатная |  |  |  | 1. Наименование - Duplex 12 2. Цвет – Дуб белый 3. Размер – 800х2000 мм. 4. Покрытие – экошпон 5. Комплектация – полная фурнитура (дверь, коробка, наличники, доборы, фурнитура) 6. Количество – 3 шт. 7. Комбинированная со стеклом |
| Дверь межкомнатная |  |  |  | 1. Наименование - Duplex Classico 3 2 v 2. Цвет – Дуб белый 3. Размер – 1200х2000 мм. Двухстворчатая 4. Покрытие – экошпон 5. Комплектация – полная фурнитура (дверь, коробка, наличники, доборы, фурнитура) 6. Количество – 1 шт. 7. Комбинированная со стеклом |
| Унитаз |  |  |  | 1. Наименование – Teymi Ellie безободковый 2. Тип – напольный унитаз-комплект 3. Форма чаши - овальная 4. Подвод воды – скрытый 5. Режим слива воды – 1 кнопка 6. Материал унитаза – фарфор 7. Наличие микролифта – да 8. Материал сиденья - дюропласт |

| Государственный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________/ «___»_______________2026 г. | ________________/ «___»_______________2026г. |