Договор на выполнение работ № _______________

| г. Бийск | _____ _______________ 20____ |
| --- | --- |

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике Каменского Валерия Анатольевича, действующего на основании Доверенности №28 от 04.05.2026 года, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего(-ая) на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее - «Договор») на следующих условиях:

# 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить на условиях Договора и в соответствии с требованиями сводного сметного расчета стоимости строительства №ССРСС-1 (Приложение №1  к Договору), Технического задания (Приложение № 2 к Договору) следующую работу: Выполнение ремонтных работ здания 96/1, бытовых помещений зданий 65/2, 40, санитарно-технического узла здания 41. (далее - Работа) и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Содержание и объем Работы, выполняемой по Договору, требования к порядку и способам ее выполнения, а также к результату(ам) Работы приведены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Сроки выполнения работ указаны в графике (Приложение №3 к Договору).

1.4. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной сессии от _______________ № _______________.

# Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке 22% в сумме ____________ (Сумма прописью)/Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.

2.2. В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с его исполнением, включая, но не ограничиваясь указанным: расходы на перевозку, страхование, привлечение третьих лиц, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата осуществляется в безналичной форме по счету, выставленному Подрядчиком. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно после выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательная оплата за выполненные работы производится после выполнения всех работ, предусмотренных настоящим договором, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта на размещение и утилизацию (обезвреживание) строительного мусора, загрязненного грунта и отходов. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

# 3. Порядок выполнения и приемки Работы

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работу в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).

3.2. Подрядчик вправе выполнить Работу и сдать ее результат досрочно с письменного согласия Заказчика. Досрочное выполнение Работы и сдача ее результата Заказчику не влечет обязательства Заказчика по ее досрочной оплате.

Если Подрядчик не приступает через 20 календарных дней к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и уплаты предусмотренных Договором санкций.

3.3. Место выполнения Работы - 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай».

3.4. Работа выполняется Подрядчиком своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.

3.5. Привлечение третьих лиц к выполнению Работы допускается только с письменного согласия Заказчика. В запросе Подрядчика о привлечении третьих лиц должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Подрядчиком, условия договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в выполнении Работы является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Подрядчика о привлечении третьего лица к выполнению Работы не является согласием на его привлечение.

Подрядчик отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и/или нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению Работы.

3.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка выполнения Работы будут выявлены отступления от Договора, Стороны не позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в пределах общего срока выполнения Работы по Договору.

3.7. По итогам выполнения Работы

Подрядчик в срок не позднее 2 календарных дней направляет Заказчику отчет о выполнении Работы акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта приемки Работы и счет на ее оплату. В течение 5 дней после получения указанных документов Заказчик обязан проверить соответствие выполненной Работы условиям Договора и возвратить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта приемки Работы, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки Работы.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки Работы Стороны не позднее 5 дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек. Невыполненную Работу либо Работу, выполненную ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

После устранения замечаний отчетные документы вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном в пункте 3.7 Договора.

3.9. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не несет ответственности, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением Договора. Оплата цены Договора в таком случае не производится.

3.10. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки Работы.

3.11. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

# 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работу надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, локального сметного расчета, технического задания в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора и передать результат Работы Заказчику в полном объеме.

4.1.2   Принять от Заказчика территорию, на которой будут проводиться работы, и совместно с Заказчиком оформить акт по форме Заказчика.

4.1.3 Оборудовать места временного накопления отходов производства и потребления, образующиеся в результате исполнения обязательств по договору, на территории Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.4 В ходе выполнения Работы следовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес Подрядчика в связи с исполнением Договора. Копии указанных в настоящем пункте требований и предписаний Органов власти должны быть направлены Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Подрядчиком.

При выполнении Работы на территории Заказчика соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные Заказчиком, правила техники безопасности, пожарной безопасности, меры санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда.

4.1.5   Обеспечить наличие и использование подрядчиками во время производства работ на территории Заказчика, сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с видом работ, сезоном и климатическим поясом.

4.1.6 До начала производства работ по договору по запросу Заказчика, предоставлять документы, обеспечивающие безопасное исполнение обязательств по договору, а в случае изменения состава подрядчиков, технических средств либо привлечения субподрядных организаций, направлять Заказчику актуализированные документы.

4.1.7 Подрядчик должен пройти вводный инструктаж на территории, получить разрешение доступа на промышленную площадку. Перед началом оказания услуг должны быть пройдены все необходимые виды инструктажей, оформлены все документы, регламентирующие оказание услуг, проверено наличие и исправность необходимых средств защиты инструмента, приспособлений, машин и прочих технических средств, применяемых при оказании услуг.

4.1.8 При выполнении работ на территории Заказчика, Подрядчик обязан согласовать наряд–допуск на проведение работ с руководителем подразделения Заказчика, на территории которого выполняются работы по договору, с учетом технологических особенностей производства.

4.1.9 Приостанавливать работы самостоятельно, а также по требованию Заказчика, при угрозе возникновения несчастного случая, аварии, инцидента, ДТП, загрязнения окружающей среды.

4.1.10 Устранять все выявленные при приостановке работ нарушения, уведомлять об этом Заказчика. Возобновлять работы после фактического устранения нарушений.

4.1.11 При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N883н СНиП 12-04-2002, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 24.10.2022).

4.1.12 Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работы или затрудняющих ее выполнение, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения Работы, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.

4.1.13 Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному Подрядчику в связи с исполнением Договора; возвратить указанное имущество Заказчику в том состоянии, в котором Подрядчик его получил, с учетом нормального износа не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работы или досрочного прекращения Договора, кроме случаев, когда такое имущество в ходе выполнения Работы подлежит переработке, изменению и т.д. В случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Договора не предусмотрено, Подрядчик обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика, возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии.

4.1.14 Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения Работы с периодичностью 10 дней, а также предоставлять иную информацию по письменным запросам Заказчика - не позднее 3 дней после получения соответствующего запроса.

4.1.15 Предоставлять представителю Заказчика возможность присутствовать при выполнении Работы, а также предоставлять ему для проверки имущество, переданное Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, при условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за 1 день до предполагаемого осмотра.

4.1.16 Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано Заказчиком, не позднее 5 дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.

4.1.17 О готовности к сдаче-приемке выполненных отдельных (скрытых) работ, указанных в настоящем пункте Договора, Подрядчик обязан уведомлять Заказчика в письменной форме не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения соответствующей процедуры по адресу электронной почты: oks_altai@frpc-altay.ru.

4.1.18 Если скрытые работы выполнены без предъявления Заказчику, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть участок (часть) скрытых работ согласно указанию заказчика в любом месте, а затем восстановить этот участок (часть) работ за свой счет.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения Работы в порядке, установленном Договором.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

4.2.3. Не приступать к выполнению Работы или приостановить начатую Работу в случаях, когда Заказчиком не предоставлены имущество и/или документы, которые должны быть предоставлены Заказчиком по условиям Договора. Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить Заказчику о необходимости их предоставления.

4.2.4. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работы в части, не урегулированной Сметой.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1 Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику работ для производства договорных работ.

4.3.2 Оформить акт-допуск на производство работ на территории Заказчика после проверки предоставленных Подрядчику документов и выполнении мероприятий для безопасного выполнения работ, выделить территорию производства работ.

4.3.3 Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного проведения работ Подрядчика.

4.3.4 Своевременно и в полном объёме информировать Подрядчика о существующих требованиях и обо всех изменениях требований безопасности, изложенных во внутренних нормативных документах Заказчика  в области охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

4.3.5 Осуществить приемку результата Работы в порядке, установленном Договором.

4.3.6 Оплатить надлежащим образом выполненную и принятую Работу в порядке, установленном Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество Работы, в том числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работы, присутствовать при ее выполнении, осматривать место выполнения Работы, а также проверять имущество Заказчика, предоставленное Подрядчику в связи с Договором.

4.4.2. В любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком Сообщения об отказе Заказчика от Договора.

4.4.3. Заказчик имеет право проводить оценку деятельности Подрядчика на предмет наличия у него необходимых условий и возможностей для выполнения требований договора.

# 5. Качество Работ

5.1. Качество выполняемой Работы должно отвечать следующим требованиям: условиям договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением действующих правил установленных стандартами и сводами правил. Персонал Подрядчика, привлеченный к выполнению Работы, должен иметь надлежащий опыт и квалификацию.

5.2. На результат Работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев с даты приемки результата Работы Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Заказчик сообщил Подрядчику об этих недостатках в письменной форме.

5.3. Если после приемки Работы будет установлено, что она выполнена некачественно, в том числе с недостатками, которые делают непригодным для использования результат Работы, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Подрядчику и вправе на свой выбор и в зависимости от характера недостатков Работы потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в указанный Заказчиком срок, соразмерного уменьшения цены Работы или устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. В последнем случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков не позднее 5 дней после получения счета Заказчика на их оплату.

5.4. В случае некачественного выполнения Работы Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки выполненной Работы являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

# 6. Разрешение споров

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии  действующим законодательством Российской Федерации.

Сторона освобождается oт уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стропы.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, oт стоимости невыполненных работ.

6.3.	Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда,  техники безопасности и пожарной безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды.

6.4.	Подрядчик несет материальную за сохранность объекта строительства, a также материалов и оборудования, поставленных на объект Подрядчиком или переданных Заказчиком Подрядчику, и риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства с оборудованием до передачи объекта Заказчику по акту приемки Объекта.

6.5.	При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

6.5.1) 	обоснование претензии;

6.5.2) 	соответствующие требования, а при денежном исчислении – их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

6.5.3) 	почтовый адрес для направления ответа на претензию;

6.5.4) 	список прилагаемых документов;

6.5.5) 	реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

6.5.6) 	дату составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.

6.6. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 5 рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

6.7. При невозможности разрешения споров при помощи переговоров или в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После получения письменного уведомления, соответствующая Сторона должна подтвердить, что нарушение не произошло или не произойдет, о чем сообщает в письменной форме в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

# 8. Заключительные условия

8.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и до 31.12.2026 года включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему, в том числе в части взаиморасчетов, ответственности и гарантий, которые действуют до полного их выполнения.

8.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Подрядчик назначает следующего представителя:

ФИО:_______________________

Адрес: _____________

Электронная почта: ____________

Телефон: ____________

8.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующего представителя:

ФИО: Манеева Анастасия Викторовна

Адрес: 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, АО "ФНПЦ "Алтай".

Электронная почта: oks_altai@frpc-altay.ru

Телефон: 30-59-68

8.4. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

8.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос».

8.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 сводный сметный расчет стоимости строительства №ССРСС-1; локальные сметные расчеты: ЛСР №11, ЛСР №12; ЛСР №15; ЛСР №16.

Приложение №2 Техническое задание;

Приложение №3 График выполнения работ.

# 9. Адреса и реквизиты Сторон

| Подрядчик: [*] | Заказчик: Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» |
| --- | --- |
| ОГРН/ИНН: [*] Адрес: [*] Реквизиты: [*] | ОГРН/ИНН: 1102204004858/2204051487 Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай» Реквизиты: р/c 40702810317140000206, Филиал Центрального Банка ВТБ (ПАО) г. Москва к/c 30101810145250000411 БИК 044525411 |
| ________________/_____________/ | ______________________/ В.А. Каменский/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2
к Договору № ________________ от ___.___.20____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет договора: Выполнение ремонтных работ здания 96/1, бытовых помещений зданий 65/2, 40, санитарно-технического узла здания 41.

- Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, АО «ФНПЦ «Алтай» .

- Лицо по техническим вопросам:

Манеева Анастасия Викторовна, телефон +7(3854)30-59-68; +7(961)993-94-56.

Смирнова Мария Сергеевна, тел.: 8(3854)30-17-11, 8-961-993-94-63.

- Количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг)*:

# ОБЪЕМЫ РАБОТ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок выполнения работ (июнь 2026 – июль 2026) |  |  |  |  |
| ЛСР№15 (ремонт бытового помещения здания 65/2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 8,00 |  |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | м2 | 2,20 |  |
| 3 | Снятие дверных полотен шкафа | м2 | 1,26 |  |
| 4 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах | м2 | 7,98 |  |
| 5 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах | м2 | 1,47 |  |
| 6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,50 |  |
| 7 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | м | 2,88 |  |
| 8 | Разборка элементов облицовки потолков: плит растровых | м2 | 1,60 |  |
| 9 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 3,70 |  |
| 10 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 2,60 |  |
| 11 | Замена элементов облицовки потолков: без замены каркаса | м2 | 2,52 |  |
| 12 | Очистка поверхностей плитки с/у от стойкого налета ржавчины | м2 | 4,90 |  |
| 13 | Смена керамогранитных плит: до 3 шт. | шт | 5,00 |  |
| 14 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0,05 |  |
| 15 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 50,00 |  |
| 16 | Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок | м2 | 10,00 |  |
| 17 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 50,00 |  |
| 18 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | м2 | 30,00 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 30,00 |  |
| 20 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 80,00 |  |
| 21 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1,75 |  |
| 22 | Устройство встроенного шкафа из ГВЛ по металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | м2 | 2,52 |  |
| 23 | Установка дверных блоков: шкафных | шт | 1,00 |  |
| 24 | Разборка шкафных и антресольных: стенок | м2 | 2,52 |  |
| 25 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2,5875 |  |
| 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 15 км | т | 2,5875 |  |
| 27 | Затраты на размещение и утилизацию строительного мусора | т | 2,5875 |  |
| Срок выполнения работ (июнь 2026 – август 2026) |  |  |  |  |
| ЛСР№12 (ремонт бытовых помещений здания 40) |  |  |  |  |
| 28 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | м2 | 2,94 |  |
| 29 | Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2, помещениях душевых и с/у (с сохранением) | м2 | 7,56 |  |
| 30 | Установка блоков б/у из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и стенах площадью проема до 3 м2, в помещениях душевых и сушки | м2 | 5,90 |  |
| 31 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и стенах площадью проема до 3 м2, помещении с/у | м2 | 1,47 |  |
| 32 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в тамбуре | м2 | 1,47 |  |
| 33 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах | м2 | 1,60 |  |
| 34 | Демонтаж сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из металлического уголка | м2 | 3,20 |  |
| 35 | Разборка облицовки стен и перегородок ЛДСП | м2 | 1,98 |  |
| 36 | Демонтаж: умывальников и раковин (с сохранением и возвратом заказчику) | шт | 2,00 |  |
| 37 | Демонтаж: унитазов (с сохранением и возвратом заказчику) | шт | 1,00 |  |
| 38 | Демонтаж: моек (с сохранением и возвратом заказчику) | шт | 2,00 |  |
| 39 | Демонтаж: биде | шт | 1,00 |  |
| 40 | Разборка: бетонных фундаментов | м3 | 0,038 |  |
| 41 | Расчистка поверхностей стен и потолка шпателем и щётками от старых покрасок и декоративной штукатурки | м2 | 491,50 |  |
| 42 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 75,00 |  |
| 43 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 217,20 |  |
| 44 | Разборка вручную стяжек толщиной до 40 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 217,20 |  |
| 45 | Демонтаж трапов диаметром: 100 мм, в помещениях душевых | шт | 1,00 |  |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз | м2 | 19,50 |  |
| 47 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами влагостойкими ГКЛВ (короб для стояков канализации и водоснабжения) | м2 | 4,86 |  |
| 48 | Зашивка оконного проема ГКЛ с 2 сторон (с/у) | м2 | 1,12 |  |
| 49 | Зашивка дверного проема в помещении душевых ГКЛВ | м2 | 2,10 |  |
| 50 | Облицовка стен тамбура по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными влагостойкими листами ГКЛВ: одним слоем с дверными проемами | м2 | 20,00 |  |
| 51 | Устройства распашных ревизионных лючков с магнитно-нажимным замком «CombiTOUCH» и облицовкой ГВЛВ, под окраску | шт | 2,00 |  |
| 52 | Установка вентиляционных решеток ПВХ, площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 4,00 |  |
| 53 | Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля | м2 | 3,20 |  |
| 54 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 1,35 |  |
| 55 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля, типа "Армстронг" | м2 | 206,50 |  |
| 56 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля, типа "Армстронг" изменение уровня под обшивку трубопровода (помещение гардеробных) | м2 | 30,00 |  |
| 57 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 206,50 |  |
| 58 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (узел ввода, сушка) | м2 | 10,60 |  |
| 59 | Устройство стяжек: бетонных толщиной до 100 мм (выравнивание уровня пола в гардеробных) | м2 | 0,50 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 8,30 |  |
| 61 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 7,00 |  |
| 62 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | шт | 2,00 |  |
| 63 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | шт | 2,00 |  |
| 64 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт | 2,00 |  |
| 65 | Сушилка для рук | шт | 2,00 |  |
| 67 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (душевой стойки с мыльницей) | шт | 2,00 |  |
| 68 | Устройство стяжек: цементных толщиной до 60 мм (с устройством разуклонки к трапикам в душевых) | м2 | 5,20 |  |
| 69 | Установка трапов диаметром: 50 мм | шт | 2,00 |  |
| 70 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, в помещении гардеробных | м2 | 212,00 |  |
| 71 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м3 | 217,20 |  |
| 72 | Устройства сапожка из плит керамогранитных: на клее из сухих смесей, h=10см | м | 100,00 |  |
| 73 | Антигрибковая защита поверхностей полов,потолка с/у, стен (обработка поверхностей, пораженных грибком). | м2 | 59,12 |  |
| 74 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2,70 |  |
| 75 | Штукатурка поверхностей внутри здания влагостойкой штукатуркой по маякам по камню и бетону: простая стен | м2 | 75,00 |  |
| 76 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 10,00 |  |
| 77 | Монтаж перфорированного уголка (штукатурного) | м | 19,00 |  |
| 78 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 285,00 |  |
| 79 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных водостойких финишных смесей толщиной до 10 мм: стен по ГВЛВ и ГКЛ | м2 | 26,00 |  |
| 80 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 285,00 |  |
| 81 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (узел ввода, сушка) | м2 | 55,20 |  |
| 82 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 311,00 |  |
| 83 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 75,00 |  |
| 84 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 25,30 |  |
| 85 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т по дорогам на расстояние 15 км | т | 25,30 |  |
| 86 | Затраты на размещение и утилизацию (обезвреживание) строительного мусора, загрязненного грунта и отходов. | т | 25,30 |  |
| Срок выполнения работ (июнь 2026) |  |  |  |  |
| ЛСР №11 (ремонт санитарно-технического узла здания 41) |  |  |  |  |
| 86 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 3,36 |  |
| 87 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 3,36 |  |
| 88 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 3,00 |  |
| 89 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем | м2 | 3,00 |  |
| 90 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 3,00 |  |
| 91 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | м2 | 3,00 |  |
| 92 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  | 11,30 |  |
| 93 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов | м2 | 6,20 |  |
| 94 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен |  | 17,50 |  |
| 95 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 17,50 |  |
| 96 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 8,50 |  |
| 97 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 4,80 |  |
| 98 | Масляная окраска металлических поверхностей | м2 | 1,00 |  |
| 99 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | м2 | 1,00 |  |
| 100 | Устройство бетонной подготовки (основание чаши Генуя) | м3 | 0,147 |  |
| 101 | Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым | шт | 1,00 |  |
| 102 | Смена: раковин | шт | 1,00 |  |
| 103 | Установка смесителей | шт | 1,00 |  |
| 104 | Смена: сифонов чугунных | шт | 1,00 |  |
| 105 | Смена: гибких подводок | шт | 1,00 |  |
| 106 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,75033 |  |
| 107 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,75033 |  |  |
| 108 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т по дорогам на расстояние 15 км | т | 0,75033 |  |  |
| 109 | Затраты на размещение и утилизацию (обезвреживание) строительного мусора, загрязненного грунта и отходов. | т | 0,75033 |  |  |
| Срок выполнения работ (июль 2026 – август 2026) |  |  |  |  |  |
| ЛСР №16 (ремонт здания 96/1) |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Раздевалка (подвал) |  |  |  |
| 110 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1,95 |  |  |
| 111 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,95 |  |  |
| 112 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 3,92 |  |  |
| 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 3,92 |  |  |
| 114 | Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м | м2 | 3,92 |  |  |
| 115 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3,78 |  |  |
| 116 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 62,45 |  |  |
| 117 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр деревянных | м2 | 11,45 |  |  |
| 118 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 11,45 |  |  |
| 119 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком | м2 | 11,45 |  |  |
| 120 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 11,45 |  |  |
| 121 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 18,74 |  |  |
| 122 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 62,45 |  |  |
| 123 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 50,00 |  |  |
| Раздел 2. Душ (подвал) |  |  |  |
| 124 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 11,93 |  |  |
| 125 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 11,93 |  |  |
| 126 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 11,93 |  |  |
| 127 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 11,93 |  |  |
| 128 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 7,50 |  |  |
| 129 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1,95 |  |  |
| 130 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,95 |  |  |
| 131 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | м2 | 4,20 |  |  |
| Раздел 3. Прачечная (подвал) |  |  |  |
| 132 | Устройство антикоррозийной защиты арматуры перекрытий | м2 | 21,50 |  |  |
| 133 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 21,00 |  |  |
| 134 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 21,50 |  |  |
| 135 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 42,00 |  |  |
| 136 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 3,92 |  |  |
| 137 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 3,92 |  |  |
| 138 | Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м | м2 | 3,20 |  |  |
| 139 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3,36 |  |  |
| 140 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 17,70 |  |  |
| 141 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 17,70 |  |  |
| 142 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 59,03 |  |  |
| Раздел 4. Овощной склад (подвал) |  |  |  |  |  |
| 143 | Демонтаж подшивки потока плитами из минеральной ваты | м2 | 9,62 |  |  |
| 144 | Очистка поверхности щетками | м2 | 2,89 |  |  |
| 145 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 2,89 |  |  |
| 146 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 1,95 |  |  |
| 147 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,95 |  |  |
| Раздел 5. Зал раздачи |  |  |  |
| 148 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 3,72 |  |  |
| 149 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 3,72 |  |
| 150 | Установка: дверного доводчика | шт | 1 |  |
| Раздел 6. Тамбур |  |  |  |  |
| 151 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 3,3 |  |
| 152 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,3 |  |
| 153 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | м2 | 1,3 |  |
| 154 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,3 |  |
| 155 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 9,00 |  |
| 156 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | м2 | 2,70 |  |
| 157 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 2,70 |  |
| 158 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | м2 | 9,00 |  |
| 159 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 7,76 |  |
| 160 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 7,76 |  |
| 161 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 7,76 |  |
| 162 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | м2 | 25,85 |  |
| 163 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 5,85 |  |
| 164 | Устройство покрытий из плит на основе резиновой крошки размером: 50х50 см | м2 | 5,85 |  |
| Раздел 7. Крыльцо |  |  |  |  |
| 165 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | м2 | 9,85 |  |
| 166 | Устройство покрытий из плит на основе резиновой крошки размером: 50х50 см | м2 | 9,85 |  |
| 167 | Усиление входной площадки металлическим уголком | т | 0,0443 |  |
| Раздел 8. Кирпичная кладка |  |  |  |  |
| 168 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 13,00 |  |
| 169 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами по осям Г-А1 | м3 | 0,48 |  |
| 170 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,00539 |  |
| 171 | Демонтаж доборного гнутого элемента облицовки цоколя | м2 | 3,5 |  |
| 172 | Монтаж доборного гнутого элемента облицовки цоколя | м2 | 3,2 |  |
| 173 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами по осям Г-А1 и А-Г/7 | м3 | 0,63 |  |
| Раздел 9. Приямки |  |  |  |  |
| 174 | Демонтаж облицовки приямков | м2 | 11,00 |  |
| 175 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 1,96 |  |
| 176 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 1,96 |  |
| 177 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м2 | 1,6 |  |
| 178 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 1,89 |  |
| 179 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2,44 |  |
| 180 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм | м3 | 5,44 |  |
| 181 | Облицовка стен стальным профилированным листом | м2 | 20,4 |  |
| 182 | Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных | м2 | 8,93 |  |
| 183 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 4,62 |  |
| 184 | Устройство подливки толщиной 20 мм | м2 | 8,93 |  |
| Мусор |  |  |  |  |
| 185 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3,30 |  |
| 186 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 15 км | т | 3,30 |  |
| 187 | Затраты на размещение и утилизацию строительного мусора | т | 3,30 |  |

5. Требования к работам

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с прилагаемым техническим заданием.

5.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: ГОСТ, СНиП, ТУ, регламентами, строительными нормами и правилами, и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

5.3. Срок выполнения работ: согласно графику работ (приложение №3 к договору) и техническому заданию.

5.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией:

-Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N883н;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 24.10.2022).

6. Требования к подрядчику

6.1.  Подрядчик предоставляет:

- приказ ответственных лиц за реализацию ремонта;

- график производства работ на весь период ремонта с учетом видов работ и количества задействованных рабочих;

- график поставки материала и изделий.

6.2. Подрядчик должен пройти вводный инструктаж на территории, получить разрешение доступа на промышленную площадку.

Перед началом оказания услуг должны быть пройдены все необходимые виды инструктажей, оформлены все документы, регламентирующие оказание услуг (наряды-допуски, распоряжения и т.д.), проверено наличие и исправность необходимых средств защиты инструмента, приспособлений, машин и прочих технических средств, применяемых при оказании услуг.

6.3. При заключении договора подрядчику необходимо соблюдать внутриобъектный и пропускной режим АО ФНПЦ «Алтай» согласно нормативным документам предприятия.

6.4. Сопровождение людей и транспорт для реализации ремонта возлагается в обязанности подрядчика.

6.5 Цветовые решения отделочных работ Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком.

| Подрядчик: [*] | Заказчик: Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» |
| --- | --- |
| ____________________/________________/ М.П. | _____________________/ В.А. Каменский/ М.П. |

Приложение № 3

к Договору № ________________ от ___.___.20____

- ГРАФИК
выполнения работы

| №№ п/п | Наименование Работ/этапа Работ | Срок выполнения | Стоимость, включая НДС/без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Выполнение ремонтных работ здания 96/1, бытовых помещений зданий 65/2, 40, санитарно-технического узла здания 41 | В течение 100 календарных дней с даты заключения договора |  |
|  | ИТОГО |  |  |

| Подрядчик: [*] | Заказчик: Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» |
| --- | --- |
| ____________________/________________/ М.П. | _____________________/ В.А. Каменский/ М.П. |