КОНТРАКТ № ЕП/26_
на выполнение работ по развитию сайта ФГБУ «СИЦ Минтранса России» (sicmt.ru) в части создания 3D-модели сайта (интерактивной трёхмерной сцены) 
(ИКЗ: 261770411620577080100100010000000244)


г. Москва			            «___» _______ 202_ г.

[bookmark: _Hlk127208051]Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГБУ «СИЦ Минтранса России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Кислякова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего(ей) на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по развитию сайта ФГБУ «СИЦ Минтранса России» (sicmt.ru) в части создания 3D-модели сайта (интерактивной трёхмерной сцены) (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Требования к работам, являющимся предметом Контракта, определяются описанием объекта закупки - Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, далее – Техническое задание, ТЗ) и условиями Контракта.
1.3. Место выполнения работ: 105066, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр.1. По согласованию с Заказчиком допускается оказание услуг дистанционно (в электронной форме).
1.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяются положения пункта 3 и пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика.
Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы, полученные в ходе выполнения Работ по каждому этапу Контракта, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ, считаются переданными с момента подписания Сторонами документа о приемке по каждому этапу исполнения Контракта в соответствии с разделом 6 Контракта, с последующим (при исполнении заключительного этапа исполнения контракта) оформлением акта передачи исключительных прав[footnoteRef:2] на результаты работ по Контракту в целом. [2:  Акт передачи исключительных прав оформляется в соответствии с требованиями ГК РФ по форме, согласовываемой с Заказчиком.] 

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ______________ (в случае, если выполняемые по контракту работы, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагаются налогом на добавленную стоимость, в данный пункт включается соответствующая информация), согласно Расшифровке цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту). 
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом. 
2.3. Формула цены контракта: не применяется.[footnoteRef:3] [3:  Предмет контракта не входит в перечень случаев, при которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 №19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены контракта» применяется формула цены контракта.] 

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, расходы на обеспечение соответствия Подрядчика требованиям ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, транспортные расходы, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, прочие сопутствующие расходы. 
2.5. Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке:
2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в разделе 13 Контракта расчетный счет Подрядчика.
2.5.2. Оплата выполненных работ осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.5.4. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с разделом 6 Контракта.
2.5.5. Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, за дальнейшее движение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5.6. Источником финансирования Контракта являются средства от приносящей доход деятельности (КВР – 244).
2.5.7. Сумма к оплате за выполненные работы, подлежащая перечислению Подрядчику, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов).
2.5.8. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Подрядчика от устранения выявленных недостатков в оплаченных работах.
[bookmark: _Hlk127265318]2.5.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий Контракта или не оформленные в установленном условиями Контракта и законодательством Российской Федерации порядке, оплате не подлежат.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1.	Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
3.1.2.	Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и (или) лиц, участвующих в приемке исполненных обязательств по Контракту, осуществляющих контроль объемов и сроков выполнения работ по Контракту.
3.1.3.	Контролировать, проверять ход и качество исполнения Подрядчиком своих обязательств, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.4.	Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
3.1.5.	Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, а также любые документы, подтверждающие исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом.
3.1.6.	Возвратить Подрядчику документ о приемке выполненных работ (направить мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ), если:
- выявлены недостатки характеристик и/или качества выполненных работ или иное несоответствие условиям Контракта;  
- Подрядчиком не предоставлены или предоставлены ненадлежащие отчетные документы по результатам выполнения работ. 
3.1.7.	Отказаться от оплаты выполненных работ ненадлежащего качества.
3.1.8.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3.1.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствий (недостатков) таких работ условиям Контракта, если выявленные несоответствия (недостатки) не препятствует приемке выполненных работ и устранены Подрядчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Осуществить приемку результатов работ в соответствии с разделом 6 Контракта.
3.2.2. По результатам приемки выполненных работ в порядке, определенном разделом 6 Контракта, подписать необходимые документы или представить Подрядчику мотивированный отказ от приемки, содержащий перечень недостатков и сроки их устранения.
3.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном Контрактом.
3.2.4.  Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта.
3.2.5. Провести экспертизу (в рамках проведения приемки результатов исполнения Контракта в соответствии с разделом 6 Контракта) выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.2.6. При поступлении письменного запроса от Подрядчика ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать приемки и оплаты выполненных работ в объеме, порядке, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3.2. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей). При этом Подрядчик несет ответственность за действия указанных соисполнителей, в том числе за качество выполненных работ и сроки их выполнения, как за свои собственные.
3.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Контракта.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить работы в срок и в соответствии с условиями Контракта. 
3.4.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка в рабочие дни: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00 часов, пятница – с 9:00 до 16:45 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45, а также общепринятые правила техники безопасности и пожарной безопасности (в случае нахождения работников Подрядчика по месту нахождения Заказчика).
3.4.3. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения обязательств по Контракту.
3.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный   Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки и (или) другие отступления от условий Контракта, а также ошибки (неточности) в отчетной документации. 
3.4.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
[bookmark: _Hlk132202236]3.4.6. Предоставить Заказчику в установленный Контрактом срок результаты выполнения работ, предусмотренные Контрактом (результаты отдельных этапов исполнения Контракта при наличии этапов).
3.4.7. Предоставлять письменные ответы с копиями подтверждающих документов на запросы и иные письменные обращения Заказчика (по вопросам исполнения Контракта) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения Подрядчиком по электронной почте, указанной в Разделе 13 Контракта.
3.4.8. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за случайное и/или умышленное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика, причинение иного ущерба.
3.4.9. Предоставлять надлежащие отчетные документы по результатам выполнения работ.
         3.4.10. Без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право на разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме.
3.4.11. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам[footnoteRef:4].   [4:  Пункт применяется в случае, если Подрядчик намерен использовать в ходе исполнения Контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам или Подрядчику.] 

3.4.12. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.
3.4.13. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных решений, предусмотренных Техническим заданием.
3.4.14. Соответствовать требованиям, указанным в Декларации (Приложение № 4).
3.4.15. В случае если в период действия Контракта Подрядчик перестал соответствовать требованиям пункта 3.4.14 Контракта, Подрядчик посредством электронной почты, указанной в разделе 13 Контракта, обязан известить об этом Заказчика не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента наступления данного обстоятельства.
4. Качество работ. Гарантийные обязательства
4.1. Качество выполняемых работ по Контракту, должно соответствовать законодательству Российской Федерации, установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам, предусмотренным условиям Контракта (при наличии).
Достижение целей, указанных в Техническом задании, выполнение работ в полном объеме и надлежащего качества, а также предоставление надлежащей отчетной документации и результатов Работ являются существенными условиями Контракта.
4.2. В случае если при исполнении Контракта Заказчиком выявлены недостатки выполнения работ, Заказчик составляет и направляет в порядке, установленном пунктом 9.3 Контракта, односторонний акт[footnoteRef:5], в котором фиксируются недостатки выполнения работ и устанавливаются (Заказчиком) сроки устранения таких недостатков. [5:  В случае, если недостатки выявлены при приемке результатов исполнения Контракта, Заказчик вправе не составлять такой акт и указывать Подрядчику на недостатки в порядке, установленном разделом 6 Контракта.] 

Срок, устанавливаемый Заказчиком в акте для устранения выявленных недостатков, не может превышать 10 (десять) дней.
4.3. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке.
4.4. Гарантийные обязательства:
-	Корректность отображения моделей (без артефактов, разрывов текстур, неправильных теней) в актуальных версиях Chrome, Firefox, Safari, Яндекс Браузер;
-	Совместимость с обновлениями браузеров (если выход новой версии браузера ломает отображение — гарантийное исправление в течение 14 рабочих дней);
-	Исправление ошибок производительности, если в ходе эксплуатации выяснится, что на реальных данных (а не тестовом стенде) FPS падает ниже заявленных 30/24.
5. Срок выполнения работ
5.1. Начало работ: с даты заключения контракта.
Окончание работ: 31.08.2026.
Работы выполняются в соответствии с этапами. Сроки выполнения работ по каждому этапу определяются графиком выполнения работ (календарным планом) в соответствии с Разделом 5 Технического задания (далее – Календарный план).
5.2. Датой надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком в части срока выполнения работ по соответствующему этапу (оценка качества выполненных работ и их соответствия требованиям Контракта, в т.ч. соответствия отчетной документации, осуществляется во время приемки Заказчиком результатов исполнения этапа Контракта и при текущем контроле исполнения контракта) считается надлежащее выполнение действий, предусмотренных пунктом 6.1 Контракта.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. В срок, установленный пунктом 5.1 Контракта для каждого этапа (при наличии этапов), Подрядчик: 
- сопроводительным письмом в письменной форме предоставляет Заказчику результат выполненных работ, документы в соответствии с Таблицей № 3 п. 5 Технического задания (в части отчетных документов и сведений, в отношении которых Техническим заданием  предусмотрена передача в электронном виде, такие отчетные документы и сведения предоставляются на электронном носителе информации или через защищённый канал), документы согласно пункту 1.5 Контракта (при необходимости), счет и счет фактуру (если применимо)[footnoteRef:6], акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту);  [6:  Датой предоставления документов в соответствии с настоящим абзацем является дата регистрации Заказчиком сопроводительного письма Подрядчика.] 

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке (при наличии этапов - по соответствующему этапу) (далее – документ о приёмке), который должен содержать:
 а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения выполненных работ;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненных работ;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.1 Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом, в случае если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.1 Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
6.3. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 6.1 Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.4. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, в соответствии с пунктом 6.3. Контракта:
а) члены Приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если Приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
б) после подписания членами Приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта Контракта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.5. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта при наличии этапов. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием возможного срока их устранения.
6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с подпунктом «б» пункта 6.4 Контракта направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.7. В случае получения в соответствии с пунктом 6.6 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. 
6.8. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.9. Установленный в п. 6.4 Контракта срок приемки результатов выполненных работ включает в себя сроки проведения внутренней приемки и проведения экспертизы результатов выполненных работ, сроки приемки и проведения экспертизы результатов выполненных работ привлеченными при необходимости экспертами (экспертными организациями), а также сроки оформления результатов таких приемок и экспертиз.
6.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
6.11. Надлежащим подтверждением исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту является подписанный Заказчиком документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. Подписанный Заказчиком документ о приемке и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. 
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1 За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ (в т.ч. по отдельным этапам, при наличии этапов) он уплачивает Заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, поставщиком), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.3 Контракта) в размере 10% (десяти процентов) от цены контракта (этапа - при наличии).
7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Контракте таких обязательств) определяется в размере 1000 (Одной тысячи) рублей[footnoteRef:7]. [7:  Нарушение Подрядчиком пунктов  3.4.7, 3.4.10 - 3.4.15, 6.1 (за исключением просрочки исполнения обязательств, при которой начисляются пени),8.2, 8.3 Контракта.] 

7.3. В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафов, пени.
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одной тысячи) рублей[footnoteRef:8]. [8:  Нарушение Заказчиком пунктов 3.2.1, 8.2, 8.3 Контракта.] 

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Уплата неустойки (пени и штрафа) осуществляется Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.7.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Реквизиты счета для уплаты штрафов и пеней в адрес Заказчика:
	Получатель
	УФК по г. Москве (ФГБУ «СИЦ МИНТРАНСА РОССИИ», л/с 20736Х21630)

	ИНН
	7704116205

	КПП
	770801001

	Банк получателя
	ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по г. Москве, г. Москва

	БИК
	004525988

	Казначейский счет
	03214643000000017300

	Единый казначейский счет
	40102810545370000003

	Лицевой счет 
	20736Х21630

	КБК
	00000000000000000140

	ОКТМО
	45378000


8. Форс-мажор
8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 
8.2.	Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
8.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
8.4.	Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны расторгают Контракт по соглашению Сторон. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
9.2. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Претензия должна быть направлена по электронному адресу, указанному в разделе 13 Контракта. Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее направления и, в случае признания правомерности требований, оплатить ее в установленный в такой претензии срок.
В случае возникновения любых противоречий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для их урегулирования в добровольном порядке.
10. Изменение, расторжение Контракта
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. 
10.2. Изменения и (или) дополнения в условия Контракта, необходимость внесения которых возникает в процессе его исполнения, оформляются дополнительными соглашениями к Контракту.
10.3. Дополнительные соглашения к Контракту оформляются письменно на бумажных носителях в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны либо через использование функционала Единого агрегатора торговли (далее - ЕАТ). Дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон, и не должны противоречить законодательству Российской Федерации.
10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.5.	Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме либо через использование функционала Единого агрегатора торговли (далее - ЕАТ).
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. Срок действия Контракта
11.1.	Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 включительно. 
11.2.	С момента окончания срока действия Контракта обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств, по оплате выполненных работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, гарантийных обязательств, обязательств по устранению недостатков качества выполненных работ.
12. Прочие условия
12.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:
- Приложение № 1: Техническое задание.
- Приложение № 2: Расшифровка цены контракта.
- Приложение № 3: Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
- Приложение № 4: Декларация.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. 
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения[footnoteRef:9]. [9:   за исключением случая в соответствии с п.п. «в» п.1 части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.] 

12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
Наименование: ФГБУ «СИЦ Минтранса России»
Юридический адрес: 107078, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д.18 стр. 1, помещ. 1
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д.18 стр. 1, помещ. 1
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Большая Почтовая улица, д. 26, стр. 1
Телефон: +7 (495) 249-03-02
E-mail: info@sicmt.ru
ОГРН: 1027739833109
ИНН: 7704116205
КПП: 770801001
Наименование банка:
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по г. Москве, г. Москва
БИК: 004525988,
Казначейский счет 03214643000000017300
Единый казначейский счет 40102810545370000003
лицевой счет 20736Х21630
	Подрядчик:
Наименование:
Адрес места нахождения:


Почтовый адрес:

Телефон:
E-mail:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Наименование банка:
БИК:
Рас/счет:
Кор/счет:

	
ЗАКАЗЧИК:
Директор
ФГБУ «СИЦ Минтранса России»

___________________/А.В. Кисляков/
ЭЦП
	                  
ПОДРЯДЧИК 

 

 ______________/
 ЭЦП
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по развитию сайта ФГБУ «СИЦ Минтранса России» (sicmt.ru) в части создания 3D-модели сайта (интерактивной трёхмерной сцены)
[bookmark: undefined]
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
	БД
	База данных

	3D-модель сайта
	Трёхмерная интерактивная сцена, встроенная в веб-страницу, содержащая полигональные объекты, текстуры, освещение и анимации.

	GLTF/GLB
	Формат передачи 3D-моделей (основной для веб-использования).

	PBR
	Физически корректный рендеринг (материалы, металличность, шероховатость).

	LOD
	Уровень детализации (Level of Detail) — автоматическое снижение полигональности при удалении камеры.

	WebGL
	Технология отображения 3D в браузере.

	Three.js
	JavaScript-библиотека для работы с WebGL.

	CDN
	Сеть доставки контента.

	Draco
	Алгоритм сжатия геометрии 3D-моделей.

	Fallback-режим
	Резервный режим отображения (статическое изображение или 2D-схема) при недоступности WebGL.



[bookmark: undefined]     Общие сведения
[bookmark: undefined]Наименование системы
Полное наименование: сайт ФГБУ «СИЦ Минтранса России» (sicmt.ru) (далее – Сайт).
Наименование объекта закупки: выполнение работ по развитию сайта ФГБУ «СИЦ Минтранса России» (sicmt.ru) в части создания 3D-модели сайта (интерактивной трёхмерной сцены) (далее – Работы).
Код по ОКПД2: 62.01.11.000 «Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения».
[bookmark: undefined]Наименование заказчика
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта Российской Федерации» (далее – ФГБУ «СИЦ Минтранса России», Учреждение).
[bookmark: undefined]Источник финансирования: 
Источником финансирования являются средства от приносящей доход деятельности (КВР – 244).
Сроки начала и окончания работ
Начало работ: с даты заключения Контракта.
Окончание работ: по 31.08.2026.
Работы выполняются в соответствии с этапами. Сроки выполнения работ по каждому этапу определяются графиком выполнения работ в соответствии с пунктом 5 настоящего Технического задания.
Место выполнения работ: 
105066, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26, стр.1. По согласованию с Заказчиком допускается оказание услуг дистанционно (в электронной форме).
[bookmark: undefined]Порядок оформления и предъявления результатов работ 
Подрядчик должен передать Заказчику результаты работ в порядке, определённом Контрактом в сроки, установленные п. 5 настоящего Технического задания. 
[bookmark: undefined]  Цели и назначение развития САЙТА
[bookmark: undefined][bookmark: undefined]Назначение Сайта
Сайт представляет собой официальный интернет-ресурс «Ситуационно-информационного центра Минтранса России», предназначенный для информирования граждан Российской Федерации об Учреждении.
Сайт является официальным источником информации о новостях, деятельности и проектах, реализуемых Учреждением.
Цели развития Сайта
- Повышение качества информированности аудитории.
- Обеспечение интерактивности (вращение, масштабирование, клики).
- Развитие 3Д-визуализации в элементах сайта.
[bookmark: undefined]Состав выполняемых задач
Разработать и интегрировать в веб-среду сайта анимированной 3Д-модели в виде вращающегося 3D-логотипа.
Разработать анимированную 3Д -модель для интеграции на сайт, включая 
- Создание и подготовка 3Д-модели в разных ракурсах и элементами анимации;
- Встраивание 3Д-модели в веб-среду сайта;
- Проверка производительности и отображения 3Д -модели на различных устройствах.
[bookmark: undefined]Характеристика объекта автоматизации
[bookmark: undefined]Основные сведения об объекте автоматизации
Сайт ФГБУ «СИЦ Минтранса России» представляет собой публичную информационную систему, доступную по адресу sicmt.ru. Сайт создан и поддерживается Ситуационно-информационным центром Минтранса России, размещен в защищенном контуре ведомства. Информация на сайте подлежит постоянному обновлению и актуализации.
Сайт создан и функционирует на базе следующего программного обеспечения:
- Альт 8.0 СП и выше, Альт сервер 9 и выше или Ред ОС 7 и выше
- Nginx
- Wordpress 6.2.2
- PHP 8.2
- PHP OpCache
- PHP APCU
- Redis
- Memcache
- Bootstrap 5.3
- ApexCharts
- Zabbix;
- Postgres Pro Certified;
- Deckhouse 1.73.4

Структурно Сайт состоит из функциональных подсистем, указанных в Таблице 1.
Таблица 1 - Структурный состав Сайта
	Подсистема
	Функция
	Основное назначение 

	Подсистема хранения и обработки данных
СУБД 


	Накопление и хранение данных
	Накопление и хранение информации на Сайте, включая информацию о пользователях, файлах, настройках и пр. Иерархическое отображение структуры на основании наборов параметров.

	
	Обработка данных
	Основные операции с данными: идентификация, выборка, включение, удаление, модификация, нормализация, а также агрегация

	Подсистема администрирования


	Управление Сайтом


	Возможность внесения контента, его размещения, удаления, редактирования. Регистрация и авторизация пользователей. Управление учётными записями пользователей, управление правами указанных учётных записей, в том числе в части ограничения информации, доступной той или иной учётной записи (ролевая модель). Управление составом и содержанием справочников и классификаторов. Поиск и фасетная фильтрация. Журнал аудита событий. Управление нормативно-справочной информацией.

	Подсистема визуализации

	Веб-площадка (сайт)
	Публично доступный через сеть Интернет интерфейс, предназначенный для взаимодействия пользователя с информационной системой

	Подсистема статистики 
	Статистика и отчетность
	Обработка, формирование и представление отчетности по заданным параметрам с возможностью применения фильтров и выгрузки в электронном табличном формате.



Ролевая модель Сайта включает в себя роли, указанные в Таблице 2.
Таблица 2 - Ролевая модель Сайта
	Группа пользователей
	Описание

	Пользователь
	Роль, наделенная правами на просмотр открытой для всеобщего доступа информации Сайта и наделенная правами на использование открытых сервисов Сайта.

	Редактор 
	Роль, наделенная правами на изменение содержимого разделов Сайта и подготовку контента и материалов к размещению на Сайта.

	Администратор
	Роль, наделенная полными правами на администрирование Сайта, включая управление правами ролевой модели.



[bookmark: undefined]Объект автоматизации в рамках настоящего Технического задания
Объектом автоматизации в рамках выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются подсистема 3D-визуализации.
[bookmark: undefined]Состав и содержание работ по развитию САЙТА
Создаваемая подсистема: Подсистема 3D-визуализации (WebGL, Three.js) с модулем загрузки/отображения GLTF/GLB моделей. Это позволит в будущем использовать тот же компонент и на других сайтах ведомства без переписывания логики отображения.
Критическое ограничение: сайт уже работает на указанном стеке. Внедрение 3D не должно требовать изменения версий PHP, БД или основных модулей Wordpress — только добавление нового кастомного модуля и клиентских скриптов.
Требования к созданию 3d-модели сайта
Стилистика 3Д-модели
Анимированная 3Д-модель должна быть создана на основе логотипа транспортного комплекса России и представлять собой вращающийся трехмерный объект в разных ракурсах и элементах анимации.
− Визуальный стиль: Технологичный, минималистичный дизайн high-tech, элементы движения, вращения.
− Цветовая палитра: Холодный сине‑голубой спектр, глубокий синий (цвет технологий), голубой, серебристый, эффект металла.
Требования к 3Д элементам и анимации
Исполнитель обязан использовать следующие изображения в качестве референсов для построения 3D-модели https://disk.yandex.ru/d/4NdC9szkpCFJ5w:
Фронтальное изображение: — используется для построения основной формы и контуров логотипа.








Рекомендуется использовать следующие анимационные эффекты или предложить иные варианты:
− Лёгкое мерцание неоновых линий;
− Блум/свечение вокруг логотипа;
− Эффект «цифрового шума» или «глитча»;
− Движение перемещение частиц;
− Вращение/покачивание;
− «Дыхание»/левитация – плавные колебания;
− Пульсация/свечение.
Технические требования к моделям 
	Параметр
	Значение

	Формат
	GLTF 2.0 (бинарный GLB)

	Макс. полигонов (LOD0)
	30 000 на сцену

	Макс. полигонов (LOD1)
	25 000 на сцену

	Текстуры
	PBR (BaseColor, Normal, Metallic/Roughness, AO)

	Разрешение текстур
	1024x1024

	Анимации
	До 3-х одновременно активных анимаций (вращение, пульсация, левитация).

	Коллизии/хитбоксы
	Сферический или упрощённый коллайдер


Уровни детализации (LOD) 
Ввиду малой полигональности объекта (30 000) и его статичной роли, внедрение сложной системы LOD не требуется. Рекомендуется использовать 2 уровня:
LOD0 (Основной): Полная модель (30 000 полигонов) для приближения.
LOD1 (Дальний план): Упрощённая версия (до 10 000 полигонов) для случаев, если сцена будет размещена в отдалённых баннерах, либо как fallback при сильной нагрузке на GPU.
Интерактивность моделей 
	Функция
	Описание и требование

	Вращение камеры
	Орбитальное вращение вокруг центра сцены. Допустимы углы: азимут — полные 360°, наклон — от -20° до +80° (чтобы нельзя было «уйти под землю»).

	Масштабирование
	Приближение/отдаление колесом мыши или жестами на сенсорных экранах. Лимит приближения — чтобы не входить внутрь полигонов.

	Подсветка при наведении
	Изменение цвета эмиссии или появление контура (outline effect) объекта. Реализовать через пост-процессинг Three.js без пересоздания материалов.

	Автовращение
	Опциональное медленное вращение сцены (по нажатию отдельной кнопки «Авто»). Полезно для презентаций на больших экранах.


Оптимизация производительности
	Параметр
	Значение
	Условия измерения

	FPS на десктопе
	≥ 30
	На тестовом стенде: CPU Intel i5-8400, GPU GTX 1050, браузер Chrome последней версии.

	FPS на мобильных устройствах
	≥ 24
	На iPhone 11 / Samsung S20. При падении FPS ниже 24 в течение 5 секунд — брак.

	Время первой отрисовки
	≤ 2 сек
	С момента загрузки страницы до появления первого кадра 3D-сцены (без учёта загрузки CDN).

	Размер GLB-файла
	≤ 15 МБ
	После сжатия Draco и KTX2.

	Количество draw calls
	≤ 100
	Суммарно на сцену (одна модель — один draw call, если используется texture atlas).

	Использование texture atlas
	Обязательно для мелких объектов
	Все мелкие детали (болты, решётки, таблички) должны быть на общем атласе 2048x2048.


Технологический стек 
	Компонент
	Технология

	Рендеринг
	WebGL 2.0 / Three.js r160+

	Формат моделей
	GLTF 2.0 с драйкодером

	Сжатие
	Draco (геометрия), KTX2 (текстуры)

	Инструмент создания моделей
	Blender 3.6+, 3ds Max, Maya

	Пайплайн экспорта
	Автоматическая проверка через gltf-transform


Интеграция с сайтом
Встраивание через кастомный блок Wordpress. Редактор контента должен иметь возможность выбрать из выпадающего списка: «Вставить 3D-модель объекта X» без написания HTML-кода.
Поддержка iframe (опционально) для безопасного размещения на внешних площадках при необходимости, но основной метод — прямой встроенный скрипт.
Lazy loading моделей — загрузка GLB-файла начинается только когда пользователь доскроллил до блока с 3D. Это не тормозит загрузку остального текста страницы.
Кэширование через CDN — все GLB, текстуры и JS-скрипты раздаются через CDN с заголовком Cache-Control: max-age=31536000.
Безопасность
Валидация загружаемых GLB на сервере — проверка структуры JSON внутри GLB, запрет на наличие extensions неизвестного типа, сканирование на потенциально вредоносные скрипты (хотя GLB не может содержать JS напрямую, но некоторые расширения могут эмулировать поведение).
Загрузка всех ресурсов (текстур, моделей, скриптов и прочих файлов) должна осуществляться исключительно по протоколу HTTPS.
Запрет на выполнение внешних JS из моделей — Three.js в режиме allowScripts: false при загрузке.
Fallback-режим (резервное отображение)
Если браузер пользователя не поддерживает WebGL, или отключены аппаратные ускорения, или произошла ошибка инициализации — система автоматически должна показать статическое изображение (рендер той же модели, сделанный заранее) с сообщением: *«Ваш браузер не поддерживает 3D-отображение. Отображается статическое изображение.»* Это же изображение используется в качестве превью во время загрузки модели.
5. Состав и содержание работ 
Таблица 3 – Состав и содержание работ
	№ этапа
	Наименование этапа
	Состав работ
	Результаты работ / отчетная 
документация
	Срок исполнения этапа

	1. 
	Выполнение работ по развитию сайта «СИЦ Минтранса России» (sicmt.ru) в части создания 3D-модели сайта (интерактивной трёхмерной сцены) 
	Анализ и создание концепции 3D-сцены

Создание библиотеки моделей (15 шт.)

Разработка модуля интеграции в Wordpress

Оптимизация и тестирование

Внедрение и сопровождение
	Согласованы с Заказчиком и представлены:
- Техническое задание на моделирование (утверждённое), эскизы расположения камеры, референсы по стилю.
- GLB-файл с LOD, PBR-текстуры в KTX2, исходник .blend, отчёт о проверке gltf-transform.
- Модуль на Wordpress (PHP) с админ-интерфейсом для выбора моделей + клиентский Three.js-лоадер с lazy loading и отправкой аналитики.
- Отчёт о производительности (FPS на 3х типах устройств), проверка fallback-режима, тест безопасности.
- Работающая сцена на сайта, инструкция для редакторов контента, 1 месяц сопровождения.
- Результаты работ согласно разделу 6 Технического задания.
	Начало: с даты заключения Контракта;
Окончание: не позднее 31.08.2026 


6.    Результат и критерии приемки
6.1. Описание результата работ
В результате успешного выполнения работ Заказчик получает полнофункциональный интерактивный 3D-блок, интегрированный в веб-страницу сайта sicmt.ru.
Результат выполнения работ представляет собой:
- Высокодетализированный трёхмерный логотип транспортного комплекса России, выполненный в стиле high-tech с использованием металлизированных и светящихся материалов.
- Логотип обладает набором запрограммированных анимаций (вращение, пульсация, свечение, левитация), которые работают циклично и плавно.
- Блок автоматически определяет возможности устройства пользователя и переключается на статичное изображение (fallback), если 3D не поддерживается, гарантируя 100% доступность контента.
6.2. Критерии приемки 3Д-модели
Приёмка работ осуществляется на основе следующих критериев:
-  3D-модель визуально соответствует предоставленному фронтальному изображению логотипа, сохранены все графические элементы и пропорции.
- Объект должен выглядеть «дорого» и технологично (металлик, шероховатость, свечение). 
- Текстуры не должны иметь видимых артефактов, разрывов или пикселизации при максимальном приближении (в рамках установленных лимитов камеры).
- Все анимационные эффекты (вращение, пульсация, свечение) должны быть плавными, без рывков и "дерганий" (FPS согласно п. 4.6). Анимации должны быть зациклены эстетично (без заметного "хлопка" при переходе к началу цикла).
- 3D-сцена должна органично вписываться в общий дизайн сайта (цветовая гамма, стилистика) и не создавать ощущения "чужеродного" элемента.
- При наведении курсора должен появляться визуальный отклик (подсветка). При клике — корректно открываться информационное окно.
- Корректное отображение всех вышеперечисленных визуальных свойств в актуальных версиях браузеров Chrome, Firefox, Safari, Яндекс Браузер (подтверждается скриншотами).
6.3. Передача материалов
Передаются заказчику на носителе или через защищённый канал:
- Финальные эскизы и раскадровка анимаций, согласованные с Заказчиком.
- Исходные файлы моделей (.blend / .max / .mb) — полные рабочие сцены.
- Экспортированные GLB с тремя LOD уровнями на каждый объект.
- Текстуры в PBR (исходные TGA/PSD + сжатые KTX2).
- Документация (руководство по интеграции для разработчиков сайта, руководство редактора контента).
- Исходный код модуля Three.js (ES6 модули, сборка через Vite или Webpack).
7. Гарантия
Срок гарантийных обязательств: 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке
Объем гарантийных обязательств:
- Корректность отображения моделей (без артефактов, разрывов текстур, неправильных теней) в актуальных версиях Chrome, Firefox, Safari, Яндекс Браузер.
- Совместимость с обновлениями браузеров (если выход новой версии браузера ломает отображение — гарантийное исправление в течение 14 рабочих дней).
Исправление ошибок производительности, если в ходе эксплуатации выяснится, что на реальных данных (а не тестовом стенде) FPS падает ниже заявленных 30/24.


	ЗАКАЗЧИК:
Директор
ФГБУ «СИЦ Минтранса России»
	
	ПОДРЯДЧИК:


	
_________________/ А.В. Кисляков/
ЭЦП
	
	
__________________/            /
ЭЦП






Приложение № 2
к Контракту № ЕП/26_ 
от «__» _______ 2026г.

Расшифровка цены Контракта 
на выполнение работ по развитию сайта ФГБУ «СИЦ Минтранса России» (sicmt.ru) в части создания 3D-модели сайта (интерактивной трёхмерной сцены)


	№ п/п
	Наименование этапа
	Ед. изм.
	Объем
	Цена за ед., с НДС / без НДС, руб.
	Итого, с НДС / без НДС, 
руб.

	1.
	Выполнение работ по развитию сайта «СИЦ Минтранса России» (sicmt.ru) в части создания 3D-модели сайта (интерактивной трёхмерной сцены) 
ОКПД2: 62.01.11.000
	усл. ед
	1
	
	

	ИТОГО (с НДС / без НДС):
	



ИТОГО: Цена Контракта составляет _______ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ______________ (в случае, если выполняемые по контракту работы, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагаются налогом на добавленную стоимость, в данный пункт включается соответствующая информация).





	ЗАКАЗЧИК:
Директор
ФГБУ «СИЦ Минтранса России»
	
	ПОДРЯДЧИК:


	
_________________/ А.В. Кисляков/
ЭЦП
	
	
__________________/            /
ЭЦП





                                                                                                      Приложение № 3
         к Контракту № ЕП/26_.__
       от «___» ______ 2026 года


Акт сдачи-приемки выполненных работ 
(ФОРМА)

   г. Москва	                                                                                                                            «___»   _________ 202_г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта Российской Федерации» (далее – ФГБУ «СИЦ Минтранса России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», в связи с исполнением Контракта от ________  № __________ (далее – Контракт) подписали настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) о  нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик выполнил, а Заказчик принял услуги по Этапу № _:
	№ п/п
	Наименование Работ, ОКПД 2

	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы работ  
с НДС/без НДС, (руб.)
	Сумма с НДС/без НДС, (руб.)
 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО с НДС/без НДС, (руб.):
	


1. Работы выполнены в срок, в полном объеме в соответствии с условиями Контракта. Заказчик претензий к качеству выполненных работ не имеет (или Выявлены (не выявлены) следующий факты несоответствия выполненных работ условиям Контракта: __________________________________________________). 
2. Размер штрафных санкций составляет: ________________________ (__________) рублей, ___ копеек (или нет).
3. Стоимость работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, составляет _________(прописью) рублей ____ копеек, НДС (при наличии) ___________.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК:
Директор
ФГБУ «СИЦ Минтранса России»
	
	ПОДРЯДЧИК:


	
_________________/ А.В. Кисляков/
М.П.
	
	
___________________/                 /
М.П.


……………………………………………………………………………………………………………
Конец формы

	ЗАКАЗЧИК:
Директор
ФГБУ «СИЦ Минтранса России»
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
_________________/ А.В. Кисляков/
ЭЦП
	
	
__________________/           /
ЭЦП





Приложение № 4
                  к Контракту №ЕП/26_.__
              от «__» _____ 2026 года

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о соответствии участника закупочной процедуры требованиям, 
установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

    Настоящим _____________ (далее - участник закупки) подтверждает соответствие  требованиям, установленным  ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а именно:
1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 
2) требованию о непроведении ликвидации участника закупки и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;
3)	требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4)	требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5)требованию об отсутствии у участника закупки (у руководителя, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6)	Требованию, что участник закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7)	требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (при необходимости);
8)	требованию об отсутствии обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
9)	требованию, что участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
10)	требованию, что участник закупки не является иностранным агентом; 
11)	требованию отсутствия у участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: участник закупки не является юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц».
12) требованию отсутствия информации об участнике закупки  в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.


Должность _________________________  ФИО

ЭЦП
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