
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
 
  ИКЗ 26 1 6454071860 645401001 0022 000 0000 000      
КБК 182 0106 39 4 05 90020 244 
    
          г. Саратов								               2026 г.



Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (далее-Управление), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____, действующего на основании Положения от имени Российской Федерации, и  ___ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____,   действующего на основании ____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить текущий   ремонт помещений первого этажа № 21-23 Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области, расположенных в административном здании по адресу: г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8А (Представитель Заказчика)  (далее – Работы) в соответствии с  условиями настоящего Контракта. Представитель Заказчика обязуется  принять, а Заказчик оплатить работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.
1.2. Виды, объем и требования к Работам, подлежащим выполнению, устанавливаются в Техническом задании (Приложением № 1 к Контракту) и в локальном сметном расчете (Приложением № 2 к Контракту) настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта     составляет      ___ (____) рубля ____копейки, в т.ч. НДС  .  
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. 
2.3. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, все расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта и указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе расходы Подрядчика, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ, транспортные расходы, командировочные расходы, причитающееся ему вознаграждение, расходы на страхование.
2.4. Оплата производится Заказчиком из средств федерального бюджета за фактически выполненные работы в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика указанный в настоящем Контракте    в течение  7 (семи) рабочих дней, с даты подписания  Представителем  Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг    (ф. 0510452 утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н) (далее – Акт - приемки). Обязательства по оплате за выполненные Работы считаются выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен.
2.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.
2.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.





3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к подобного рода работам.
3.1.2. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренные Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.3. Проверять соответствие фактически выполненных работ по Контракту, выставленному к оплате   акту  о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее – КС-2).
3.1.4. Приостановить выполнение встречных обязательств по Контракту в соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации и уведомить Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнении работ или расторжении Контракта.
3.1.5. На удержание платежей, причитающихся Подрядчику по спорным обязательствам до окончательного урегулирования всех обязательств по Контракту, включая время рассмотрения споров в суде.
3.1.6. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом.
3.1.7. Требовать от Подрядчика своевременного выполнения работ по Контракту.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При поступлении запроса от Подрядчика, передать Подрядчику имеющиеся исходные сведения, информацию, касающуюся выполнения работ, а также выполнить действия по обеспечению доступа представителей Подрядчика к месту выполнения работ для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
3.2.2.  Оплатить надлежащим образом выполненные работы Подрядчиком в порядке и в сроки, определенные Контрактом.
3.2.3.	Назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту, согласования организационных вопросов, приемки оборудования и устройств, вводимых в эксплуатацию и получения пакета документов от Подрядчика.    

3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Требовать от Заказчика   оплаты за надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
3.3.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнять работы с надлежащим качеством и в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта и по завершении работ предоставить Представителю Заказчика акт  о приемке выполненных работ по форме № КС-2   и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (далее – КС-3).  
3.4.2. Предоставить Заказчику сведения о лице, ответственного за надлежащее исполнение Контракта.
3.4.3. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами, государственными стандартами, регулирующими правила и порядок выполнения работ.
3.4.4. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику требований, связанных с причинением им ущерба и (или) нарушением их прав, возникших в ходе исполнения Контракта, отвечать перед указанными третьими лицами в полном объеме, в том числе и в судебном порядке. При этом все издержки, в том числе судебные, и убытки, понесенные Заказчиком и (или) указанными третьими лицами, подлежат возмещению Подрядчиком.
3.4.5. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ, либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику, или его имуществу. 
3.4.6. Оповещать Заказчика о смене уполномоченного лица (представителя) и изменении контактных телефонов.
3.4.7. Нести в полном объеме ответственность за действия привлеченных к выполнению работ субподрядных организаций.
3.4.8. Демонтируемые металлические материалы и элементы складировать в месте указанном Заказчиком, на территории, прилегающей к объекту, а иной строительный мусор и отходы ремонта Подрядчик ежедневно вывозит на специальные полигоны, не складируя их на территории Заказчика.
4. Место, срок, порядок выполнения работ, приемка выполнения работ
4.1. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8А 
[bookmark: _GoBack]4.2. Работы выполняются в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.3. Порядок сдачи-приемки работ по Контракту:
4.3.1. Подрядчик в течение 3 (три) рабочих дней с даты завершения Работ представляет   Представителю Заказчику, в двух экземплярах    КС-2 и КС-3 подписанные со стороны Подрядчика, а так же счет и сертификаты на все используемые при выполнении Работ материалы, предусмотренные действующими нормативами и иные необходимые документы.  
4.3.2. Представитель Заказчика  в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документов указанных в пункте 4.3.1, проводит проверку качества и объемов выполненных Подрядчиком работ и выявляет недостатки (дефекты) выполненных работ, невыполненные работы.
В случае отсутствия таких недостатков Представитель Заказчика подписывается Акт-приемки,  КС-2 и КС-3, подписанные со стороны Подрядчика.
Работа считается принятой   с даты   подписания Представителем Заказчика Акт-приемки, КС-2 и КС-3.
4.3.3. В случае, если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию системы отопления Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Представителем Заказчика в ходе процедуры сдачи-приемки работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.3.4. В случае если при проведении процедуры сдачи-приемки работ Представителем Заказчика будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию помещений, а равно, если на момент сдачи-приемки работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, предусмотренных локально сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в указанный в п.4.2 Контракта срок, Представитель Заказчика вправе отказаться от подписания    КС-2 и КС-3. В этом случае работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в пункте 4.3.3 Контракта, с указанием причин отказа в приемке работ.
4.3.5.  В указанном в пункте 4.3.4 Контракта случае, Представитель Заказчика вправе потребовать исправления недостатков работ от Подрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных работ Представителем Заказчика в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки работ Заказчиком.
4.3.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о выявленных недостатках (дефектах), Представитель Заказчика самостоятельно составляет такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Подрядчик в течение 7 (семи) дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Представителю Заказчика письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Заказчика по приемке выполненных работ, содержащимися в представленном Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы) и возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему Контракту, а также нарушением срока окончания работ, установленного пунктом 4.2. Контракта. 


4.3.7. При отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов), либо неполучения Заказчиком, письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в пункте 4.3.6 Контракта, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей. 
4.3.8. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится в порядке, установленном пунктами 4.3.1 – 4.3.7 настоящего Контракта, по письменному извещению Подрядчиком Представителя Заказчика, об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах).
4.3.9. После устранения Подрядчиком всех замечаний, Стороны подписывают   КС-2 и КС-3.
4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Представитель Заказчика вправе провести своими силами  экспертизу или к ее проведению привлечь экспертов, экспертные организации. 
Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 5 (пять) рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный пунктами 4.3.1 – 4.3.2. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.
4.5. При нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, Представитель Заказчика вправе принять выполненные работы, при этом срок выполнения работ не продляется, и Подрядчик несет ответственность за нарушение срока исполнения обязательств в соответствии с Разделом 7 Контракта. 
5. Требования к предоставлению качеству работ и гарантийным обязательствам
5.1. Гарантия качества выполненных работ предоставляется Подрядчиком на весь объем выполненных работ в течение 36 (тридцать шесть) месяцев, а применяемые материалы в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами   КС-2 и КС-3.
5.2. Заказчик независимо от проверки качества выполненных работ при приемке имеет право актировать скрытые недостатки выполненных работ, если такие недостатки будут выявлены в течение гарантийного срока. Под скрытыми недостатками работ признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены в ходе обычной для данного вида работ проверки и выявлены в процессе эксплуатации.
5.3. Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Подрядчика с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации.
5.4. В период всего гарантийного срока мелкий ремонт и замена комплектующих должны производиться с выездом специалиста Подрядчика (представителя Подрядчика) на место эксплуатации в течение 5 рабочих дней с даты обращения Заказчика.
5.5. Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать 5 (пять) рабочих дней.
5.6. Отсчет гарантийного срока работ/товара, выполненных/поставленного в соответствии с государственным контрактом, начинается с даты подписания Сторонами   КС-2 и КС-3.
5.7. Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Подрядчик.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
6.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств по контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.
6.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
6.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
6.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 контракта, то она не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий контракта, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий контракта.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.2.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер такого штрафа устанавливается Контрактом в размере 1000 рублей.
7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер такого штрафа устанавливается Контрактом в размере    ___   рублей -     10 % от цены Контракта.
7.3.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек.
7.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Никакие штрафы и/или неустойки, предусмотренные Контрактом за нарушение обязательств любой из Сторон по Контракту, не применяются автоматически и не списываются со счетов в безакцептном порядке. Они могут быть применены только при условии предварительного письменного требования, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства. 
7.6. Вся информация, переданная Заказчиком Подрядчику по электронной почте и документально, в целях исполнения Контракта признается Сторонами конфиденциальной информацией и не может быть разглашена третьим лицам в течение всего срока его действия и 3 (трех) лет после расторжения Контракта. За разглашение конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.7. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств.
7.8. При расторжении Контракта в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта Подрядчиком, Заказчик вправе требовать возмещения причиненных убытков в случае последующих закупок у иных контрагентов товара который являлся предметом настоящего Контракта.


8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Саратовской области.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 
9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Все изменения в настоящий Контракт за исключением случаев, указанных в п. 9.2 Контракте, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
9.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.
9.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9.5. Возместив Подрядчику фактически понесенные убытки Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:
если Подрядчик отказывается выполнить Заказчику Работы;
в случае существенного нарушения требований к качеству Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
если Подрядчик в разумный срок не выполнил требования Заказчика об устранении недостатков;
в случае неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
9.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 30.12.2026 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращения исполнения обязательств Сторонами.
11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения, приложения к настоящему Контракту, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями  Сторон и скреплены печатями. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Контракта оплата, направление документов и прочее производится по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Контракта. 
В случае изменения у одной из Сторон платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, если одна из Сторон подвергнется реорганизации или ликвидации, то Сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером Стороны, у которой произошли указанные изменения, и заверено печатью. 
При не сообщении об изменении платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты корреспонденция и/или денежные средства, направляемые по указанным в настоящем Контракте адресам и реквизитам считаются надлежаще доставленными и перечисленными. За убытки, причиненные несообщением адресов и реквизитов, отвечает не сообщившая Сторона. 
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
11.4. Заключив настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что изучил все материалы Контракта и получил от Заказчика полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество по настоящему Контракту.

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1 - Техническое  задание.
Приложение № 2 - Локальный сметный расчет.

12. Адреса и реквизиты Сторон
	Подрядчик:
	Заказчик:

	 
 
	Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области  (УФНС России по Саратовской области)

Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 24
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области (л/сч 03601076330 УФНС России по Саратовской области)
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024
Казначейский счет: 03211643000000013247
БИК 012202102
ИНН 6454071860 КПП 645401001
ОКВЭД: 84.1
ОКПО: 33217252
Телефон 8(8452) 24-11-06 доб.11-29
E-mail: ufns164@mail.ru


___________________






Приложение № 1
к государственному контракту
                                                                                                                        от            2026 г. №                                                                        
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
На  текущий        ремонт помещений первого этажа № 21-23 Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области, расположенных в административном здании по адресу: г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8А
1.	Общие сведения
1.1. Настоящее Техническое задание определяет требования, предъявляемые к Подрядчику для выполнения текущего  ремонта    помещений первого этажа № 21-23 Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области, расположенных в административном здании по адресу: г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8А (далее - Объект).
2. Порядок выполнения Работ
2.1. Подрядчик выполняет работы с применением собственных материалов с соблюдением соответствующих Российских строительных и санитарных норм и правил. Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством. Указанные документы после окончания работ Подрядчик передает Заказчику.
2.2. При выполнении работ необходимо применять современное оборудование и материалы, обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.
2.3.Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения работ, в соответствии с настоящим Техническим заданием, должны соответствовать имеющимся государственным стандартам и специальным нормативным требованиям.
2.4. Применяемые технические средства и материалы должны иметь высокую надежность.
2.5.  Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
2.6. Подрядчик должен своевременно вывозить строительный мусор, отходы ремонта, не складируя их на территории Заказчика, на специальные полигоны.
2.7. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований.
2.8. Работы производятся только в отведённой зоне Работ на Объекте. Подрядчик ограждает место проведения   работ от рабочих мест сотрудников и зоны нахождения налогоплательщиков.
3. Требования к техническим и качественным характеристикам.
3.1. Все товары (материалы), используемые при выполнении работ, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов.
При выполнении работ Подрядчик должен использовать материалы полностью совместимые по основным параметрам и показателям качественных и функциональных характеристик, потребительским свойствам.
Использование материалов с истекшим сроком годности не допускается.
3.2. Требования к видам, объемам работ, товарам (материалам), используемым при выполнении работ (в том числе к их техническим и функциональным характеристикам), иные требования, связанные с выполнением работ, установлены в настоящем техническом задании, а также в прилагаемых к нему локальных сметных расчетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего технического задания.
3.3.При выполнении работ Подрядчик обеспечивает:
- соблюдение правил техники безопасности; 
- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- соблюдение требований производственных инструкций;
3.4.Требования к мероприятиям по охране труда:
- при выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований по охране труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Качество выполненных работ, должно соответствовать строительным нормам, техническим регламентам и правилам действующим в отношении работ соответствующего вида.

Подрядчик: ____________                                                 Заказчик: ______________                                  


Приложение № 2
к государственному контракту
от       2026 г.
№  




	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	(локальная смета)



