РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
	Пункт 1
	Государственный заказчик

	Наименование: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (Управление Росреестра по Республике Башкортостан)
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, 
ул. Ленина,70
Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, 
ул. Ленина,70
Информация о Контрактной службе: Постоянно действующая контрактная служба Управления Росреестра по Республике Башкортостан расположена по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. Ленина, 70, каб.101
-  контактный телефон 8 (347) 224-36-48 
Ответственное должностное лицо Заказчика: Губайдуллина Екатерина Фанзилевна, 
рабочее место сотрудника расположено по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. Ленина, 70, 1 этаж, каб. 103.
Номер контактного телефона: 8 (347) 224-36-28 (1321)
Адрес электронной почты: mto11@r02.rosreestr.ru
Время работы: 
понедельник: с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45 (по уфимскому времени)
вторник:         с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45 (по уфимскому времени)
среда:              с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45 (по уфимскому времени)
четверг:          с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45 (по уфимскому времени)
пятница:         с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45 (по уфимскому времени)
суббота, воскресенье: выходные дни.

	Пункт 2
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

	Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

	Пункт 3
	Наименование объекта закупки

	Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления (установка узла учета тепловой энергии) в здании, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова, д. 6.

	Пункт 4
	Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

	Описание объекта закупки содержится в разделе III «Техническое задание» настоящей закупочной документации. Требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг), предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не установлены. 

	Пункт 5
	Начальная (максимальная) цена государственного контракта

	Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 409 747 (Четыреста девять тысяч семьсот сорок семь) рублей 30 копеек.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все услуги, оказываемые поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также расходы на поставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки (в соответствии с ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.).

	Пункт 6
	Источник финансирования, информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ Российской Федерации и используемого при оплате контракта.

	Оплата поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета Российской Федерации согласно выделенным на 2026 финансовый год лимитам бюджетных обязательств в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), указываемый в Контракте (раздел V).
Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ Российской Федерации и используемого при оплате контракта, не применяется.

	Пункт 7
	Требования к участникам закупки в соответствии со ст. 31 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

	При осуществлении закупки устанавливаются следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 
2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ;
7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;
10.1) участник закупки не является иностранным агентом;
11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

	Пункт 8
	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28, 29 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

	Не установлены

	Пункт 9
	Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества, установленные в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

	Не установлены

	Пункт 10
	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

	Не установлены

	Пункт 11
	Продолжительность закупочной сессии

	2 (два) часа

	Пункт 12
	Размер и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

	Обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 4 097 (Четыре тысячи девяносто семь) рублей 47 копеек.
Обеспечение гарантийных обязательств могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым заключается Контракт, самостоятельно.
           При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.









РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	1. Основные положения
	1.1. Предметом осуществления закупки является выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления (установка узла учета тепловой энергии) в здании, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова, д. 6 (далее по тексту - Заказчик).
	1.2. Классификация продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): ОКПД2 – 43.22.12.160.
	1.3. КТРУ: нет.
2. Общие требования
	2.1. Срок выполнения работ: работы выполняются с момента заключения государственного контракта по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней со дня ее подачи. Заявка подается по потребности Заказчика в период действия контракта с использованием телефонной, факсимильной связи или в форме электронного документа, но не позднее 01.12.2026.
	2.2. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова,  д. 6.
2.3. Нормативно-правовая база выполнения работ:
- Градостроительный Кодекс РФ;
СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями № 1-5);
- СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменениями № 1, 2);
-СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве».

3. Требования к объекту закупки (функциональные, технические, качественные): 

Перечень работ и применяемых материалов

Примечание: указания диаметров элементов системы теплоснабжения даны для существующей системы отопления

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	 
 Количество
 
	Описание применяемых материалов

	1
	2
	3
	 4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром не более 50мм
	100 м
	 0,03
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:  не более  32 мм
	100 м
	 0,5
	

	3
	Демонтаж: Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях 
	шт
	2
	

	4
	Смена кранов Ду 50мм
	100 шт
	 0,04
	

	5
	Демонтаж фильтров д.50мм
	10 шт.
	0,1
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	0,01 
	

	7
	Трубы стальные 
	м
	 1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 50мм
	100 м
	 0,02
	

	9
	Трубы стальные 
	м
	 2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм

	10
	Переход стальной, номинальный диаметр 57*3,5 / 48*3,2 мм
	шт
	4
	

	11
	Установка кранов шаровых диаметром: 50 мм
	шт
	 4
	

	12
	Кран шаровой 
	шт
	 4
	Кран шаровой проходной присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление не менее  1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм

	13
	Фланец
	шт
	8
	Фланец приварной встык, номинальный диаметр 50 мм

	14
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	соединение
	 2
	

	14.1
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм
	соединение
	 2
	

	15
	Фланец приварной 
	шт
	 4
	Фланец приварной встык, номинальное давлениене менее 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм

	16
	Фланец приварной
	шт
	4
	Фланец приварной встык, номинальное давлениене менее 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм

	17
	Установка фильтров диаметром: 100 мм
	10 шт
	 0,2
	

	18
	Фильтр для очистки воды 
	шт
	 2
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм

	19
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	 4
	

	20
	Манометр 
	шт
	 4
	Манометр для измерения избыточного давления для неагрессивных сред, применяемый для систем отопления. Материал корпуса – сталь, механизма – латунь. Рабочая температура диапазон: -60 градусов Цельсия и + 60 градусов Цельсия. 
Класс точности 1,5.
Диаметр  100 мм.

	21
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	 2
	

	22
	Термометр биметаллический 
	шт
	 2
	Термометр биметаллический А 5000-63, с рабочей температурой (диапазон)  (0-200 град С)


	23
	Установка шаровых кранов
	шт
	4 
	

	24
	Кран шаровой 
	шт
	 2
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм

	25
	Кран шаровой 
	шт
	 2
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление не менее 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм

	26
	Монтаж приборов
	шт
	 2
	

	27
	Тепловычислитель ТВ 7-04-1М
	шт.
	 1
	Тепловычислитель ТВ 7-04-1М

	28,29
	Комплект термопреобразователей КТСП L-80 с гильзами
	пара
	 1
	

	30
	Монтаж расходомера
	шт
	 2
	

	31
	Расходомер  РС 50-72 А сэндвич
	шт.
	 2
	

	32
	Монтаж датчиков давления
	шт
	 2
	

	33
	Датчик давления СДВИ-1,6
	шт
	 2
	

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	34
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава кабеля
	100 м
	 0,45
	

	35
	Кабель микрофонный КММ 4х0,35
	1000 м
	 0,0153
	

	36
	Кабель микрофонный КММ 2х0,35
	1000 м
	 0,0153
	

	37
	Шнур ШВВП 2х0,5-380
	1000 м
	 0,0153
	

	38
	Монтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	 0,45
	

	39
	Трубы гибкие гофрированные 
	м
	 45,54
	Трубы гибкие гофрированные, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм

	40
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного 
	шт
	 1
	

	41
	Шкаф ЩУУТЭ 1
	шт
	 1
	

	42
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	 1
	



 3.2 Работы должны быть выполнены в соответствии с  проектно-сметной документацией, ТУ, выданными филиалом «Тепловая инспекция» ООО «БашРТС» по Благовещенскому району, настоящим описанием объекта закупки.
3.2.2 Все поставляемые для проведения работ материалы и изделия должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты качества, при необходимости, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в случае, если законодательством предусмотрено их наличие. 
3.3. Цена работ   включает в себя стоимость выполняемых работ, материалов, затраты на транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, тару, упаковку, страхование, налоги, таможенные пошлины, а также другие обязательные платежи, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством.
3.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка продукции (товара), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
3.5. Завершение работ должно быть оформлено актом, подписанного представителем службы филиала «Тепловая инспекция» ООО «БашРТС» по Благовещенскому району.
4. Подрядчик обеспечивает выполнение работ своей техникой, инструментами и материалами.
4.1. Комплекс работ необходимо выполнить в точном соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, соблюдении технологии и метода производства работ. Работы должны быть выполнены с использованием высококачественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, ТУ, техническим регламентам. 
4.2. Все работы должны выполняться в рабочее время Заказчика и по согласованию с ним.
4.3. Подрядчик должен до начала работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих строительные материалы и другие грузы, вывозящих мусор.
4.4. Перед началом работ персонал   Подрядчика, задействованный на объекте должен пройти вводный инструктаж Заказчика на объекте. Без инструктажа сотрудники Подрядчика на объект не допускаются.
4.5. Работы выполняются Подрядчиком в строгом соблюдении норм противопожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Полную ответственность за аварийные ситуации, за нарушение техники безопасности несет Подрядчик и оплачивает убытки по претензиям, возникшим при проведении работ.
4.6. С момента подписания двумя сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Подрядчик обязуется вывезти в течение 3 (трех) дней принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь,  а также строительный мусор.
4.7. Допуск в помещение и время работы дополнительно согласовывается с Заказчиком.
4.8. Подрядчик обязан производить поставку и складирование материалов, оборудования, изделий на объекте только по согласованию с Заказчиком.
5. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы, поставленных материалов, изделий и объему предоставления гарантий их качества.
Гарантийный срок на выполненные работы, материалы, изделия должен составлять не менее 12 месяцев и исчисляется с даты подписания двумя сторонами документа о приемке. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения за свой счет возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации, в разумный срок – 5 календарных дней.
































ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В целях обеспечения функционирования Управления Росреестра по Республике Башкортостан необходимо осуществить закупку: Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления (установка узла учета тепловой энергии) в здании, расположенном по адресу:   Республика Башкортостан,         г. Благовещенск, ул. Чехова, д. 6. В рамках подготовки указанной закупки была проведена работа по определению начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями статей 19 и 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) с учетом "Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" (далее – Методические рекомендации), с применением нормативного метода и проектно-сметного метода.
Приказом Росреестра от 29.12.2014 № П/651 «Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (далее - Приказ) устанавливаются требования к закупаемым товарам, работам, услугам, а также нормативные затраты на обеспечение деятельности территориальных органов:
  При определении НМЦК по указанной закупки учтены требования к нормативным затратам. Согласно приложению № 347 Приказа № П/651 от 29.12.2014 Росреестра.

 Затраты на капитальный ремонт государственного имущества 
(здания (помещения)

Затраты на проведение капитального ремонта государственного имущества (Зкап) определяются по следующей формуле:

Зкап = З псд + З крм + Згэ + Зан + Зск + Зэкр ,
где:

Зкрм – затраты на проведение капитального ремонта здания (помещения), относящегося к государственному имуществу, которые определяются по следующей формуле:

Зкрм =  Sкрмij × Pкрмij ,
где:
Sкрмij – ремонтируемая площадь i-го здания (помещения), относящегося к государственному имуществу;
Pкрмij – цена j-го вида капитального ремонта одного кв. метра площади i-го здания (помещения), относящегося к государственному имуществу;
j – вид капитального ремонта государственного имущества;
i – здание (помещение), относящееся к государственному имуществу, подлежащее капитальному ремонту.
Общая площадь, подлежащая ремонту составляет 8 кв.м.
В соответствии с подготовленным локальным сметный расчетом стоимость работ по капитальному ремонту системы отопления (установка узла учета тепловой энергии) составила 409 747,30 рублей.
 В результате проведенных расчетов и с учетом выделенных лимитов бюджетных обязательств начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере 409 747,30 (Четыреста девять тысяч семьсот сорок семь) рублей 30 коп.




	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за ед. руб.
	Итого, руб.

	1
	Выполнение работ по капитальному  ремонту системы отопления (установка узла учета тепловой энергии) в здании, расположенном по адресу:   Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова, д.6
	
кв.м
	
8
	
51 218,4125
	
409 747,30



Приложение № 1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Локальный сметный расчет

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Узл учета тепловой энергии

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр65-01-001-04
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: более 40  мм
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5432
	
	
	
	
	564,44

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	51,44
	
	1,5432
	
	
	365,76
	
	564,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,14

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,003
	37,32
	1,62
	60,46
	
	0,18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,003
	
	
	378,48
	
	1,14

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,9
	
	0,147
	4,35
	1,29
	5,61
	
	0,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,01

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,61
	
	0,0183
	340,41
	1,8
	612,74
	
	11,21

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	3,9
	
	0,117
	114,64
	0,88
	100,88
	
	11,80

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	589,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	565,58

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	492,05

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	248,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 350,00
	 
	1 330,50

	2
	ГЭСНр65-01-001-02
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: менее 40 мм
	100 м
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,33
	
	
	
	
	6 393,73

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	34,66
	
	17,33
	
	
	368,94
	
	6 393,73

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05
	
	
	
	
	18,92

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,05
	37,32
	1,62
	60,46
	
	3,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,05
	
	
	378,48
	
	18,92

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,3
	
	1,65
	4,35
	1,29
	5,61
	
	9,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	269,95

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,43
	
	0,215
	340,41
	1,8
	612,74
	
	131,74

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,74
	
	1,37
	114,64
	0,88
	100,88
	
	138,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 694,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 412,65

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	5 579,01

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 821,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 190,92
	 
	15 095,46

	3
	ГЭСНм11-02-022-04
	Демонтаж/ Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.3_стб.3
	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,472
	
	
	
	
	959,19

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	3,09
	0,4
	2,472
	
	
	388,02
	
	959,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,088
	
	
	
	
	37,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,4
	0,088
	
	
	676,53
	
	59,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,4
	0,088
	
	
	426,19
	
	37,50

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,003
	0
	0
	137,59
	1,19
	163,73
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0033
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм
	кг
	0,403
	0
	0
	151,93
	1,09
	165,60
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 056,22

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,4
	19,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	996,69

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	897,02

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	458,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 215,45
	 
	2 430,90

	4
	ГЭСНр65-01-005-03
	Смена кранов Ду 50мм
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	демонтаж МАТ=0 к расх.

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,32
	
	
	
	
	2 140,40

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	133
	
	5,32
	
	
	402,33
	
	2 140,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0104
	
	
	
	
	4,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0104
	
	
	676,53
	
	7,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0104
	
	
	426,19
	
	4,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	1,84
	0
	0
	128,40
	1,57
	201,59
	
	0,00

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	3,7
	0
	0
	79,88
	1,74
	138,99
	
	0,00

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0018
	0
	0
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 151,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 144,83

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 209,17

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 115,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136 908,75
	 
	5 476,35

	5
	ГЭСН18-06-007-04
	Демонтаж/ Установка фильтров диаметром: 50 мм
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	демонтаж МАТ=0 к расх.

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,91
	
	
	
	
	374,80

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	9,1
	
	0,91
	
	
	411,87
	
	374,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,046
	
	
	
	
	20,33

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	1 712,94
	
	8,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	572,49
	
	2,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,41
	
	0,041
	
	
	676,53
	
	27,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,41
	
	0,041
	
	
	426,19
	
	17,47

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	3,4
	
	0,34
	
	
	34,02
	
	11,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1
	0
	0
	155,63
	0,96
	149,40
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	443,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	395,13

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	430,30

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	241,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 151,20
	 
	1 115,12

	Монтажные работы

	6
	ГЭСН16-02-005-01
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,553
	
	
	
	
	239,20

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	55,3
	
	0,553
	
	
	432,55
	
	239,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,43

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0106
	
	
	
	
	4,80

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0012
	
	
	1 090,60
	
	1,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0012
	
	
	572,49
	
	0,69

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0007
	
	
	1 712,94
	
	1,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0007
	
	
	572,49
	
	0,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	
	0,0087
	
	
	676,53
	
	5,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	
	0,0087
	
	
	426,19
	
	3,71

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	18,44
	
	0,1844
	4,35
	1,29
	5,61
	
	1,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,58

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,32
	
	0,0032
	340,41
	1,8
	612,74
	
	1,96

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,35
	
	0,0035
	114,64
	0,88
	100,88
	
	0,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,76
	
	0,0176
	35,71
	0,93
	33,21
	
	0,58

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0002
	
	0,000002
	97 282,88
	1,05
	102 147,02
	
	0,20

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0063
	
	0,000063
	59,41
	1,59
	94,46
	
	0,01

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,008
	
	0,00008
	4 033,62
	1,5
	6 050,43
	
	0,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	244,00

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	265,72

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	149,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 206,00
	 
	672,06

	7
	ФСБЦ-23.5.02.02-0027
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	1
	1
	1
	169,83
	1,01
	171,53
	 
	171,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,53

	8
	ГЭСН16-02-005-02
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,106
	
	
	
	
	478,40

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	55,3
	
	1,106
	
	
	432,55
	
	478,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0212
	
	
	
	
	9,59

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0024
	
	
	1 090,60
	
	2,62

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0024
	
	
	572,49
	
	1,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0014
	
	
	1 712,94
	
	2,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0014
	
	
	572,49
	
	0,80

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	
	0,0174
	
	
	676,53
	
	11,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	
	0,0174
	
	
	426,19
	
	7,42

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	18,44
	
	0,3688
	4,35
	1,29
	5,61
	
	2,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,86

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,32
	
	0,0064
	340,41
	1,8
	612,74
	
	3,92

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,35
	
	0,007
	114,64
	0,88
	100,88
	
	0,71

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,75
	
	0,055
	35,71
	0,93
	33,21
	
	1,83

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0002
	
	0,000004
	97 282,88
	1,05
	102 147,02
	
	0,41

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0099
	
	0,000198
	59,41
	1,59
	94,46
	
	0,02

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,008
	
	0,00016
	4 033,62
	1,5
	6 050,43
	
	0,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,99

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	531,42

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	298,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 239,00
	 
	1 344,78

	9
	ФСБЦ-23.5.02.02-0034
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2
	1
	2
	 
	 
	276,82
	 
	553,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553,64

	10
	ФСБЦ-23.8.03.05-0006
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Переход стальной, номинальный диаметр 57*3,5 / 48*3,2 мм
	шт
	4
	1
	4
	28,25
	1,14
	32,21
	 
	128,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,84

	11
	ГЭСН16-05-001-02
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:  50 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,88
	
	
	
	
	2 365,70

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	
	5,88
	
	
	402,33
	
	2 365,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08
	
	
	
	
	34,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,08
	
	
	676,53
	
	54,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,08
	
	
	426,19
	
	34,10

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	
	1,4
	
	
	34,02
	
	47,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	849,78

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,008
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	66,86

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,56
	155,63
	0,96
	149,40
	
	83,66

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0011
	
	0,0044
	########
	1,09
	158 923,62
	
	699,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 351,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 399,80

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	2 613,38

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 468,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 858,35
	 
	7 433,39

	12
	ФСБЦ-18.1.09.11-0036
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
	1
	4
	4 181,69
	1,31
	5 478,01
	 
	21 912,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 912,04

	13
	ФСБЦ-23.8.03.11-0006
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	8
	1
	8
	418,91
	1,14
	477,56
	 
	3 820,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 820,48

	14
	ГЭСН16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах 
	соединение
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,84
	
	
	
	
	1 685,41

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,96
	
	3,84
	
	
	438,91
	
	1 685,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	17,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	676,53
	
	27,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	426,19
	
	17,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,44
	
	1,76
	
	
	34,02
	
	59,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	511,22

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,001
	
	0,004
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	33,43

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,56
	155,63
	0,96
	149,40
	
	83,66

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	######
	
	0,00248
	########
	1,09
	158 923,62
	
	394,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 300,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 702,46

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 853,98

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 041,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 299,13
	 
	5 196,51

	15
	ФСБЦ-23.8.03.11-0006
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
	1
	4
	418,91
	1,14
	477,56
	 
	1 910,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 910,24

	16
	ФСБЦ-23.8.03.11-0004
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	4
	1
	4
	355,48
	1,14
	405,25
	 
	1 621,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 621,00

	17
	ГЭСН16-05-001-02
	Установка фильтров для очистки воды (прим.)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,94
	
	
	
	
	1 182,85

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	
	2,94
	
	
	402,33
	
	1 182,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	17,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	676,53
	
	27,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	426,19
	
	17,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	
	0,7
	
	
	34,02
	
	23,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	424,89

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,004
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	33,43

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,28
	155,63
	0,96
	149,40
	
	41,83

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0011
	
	0,0022
	########
	1,09
	158 923,62
	
	349,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 675,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 199,90

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 306,69

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	734,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 858,35
	 
	3 716,69

	18
	ФСБЦ-18.5.14.01-0004
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	1 627,66
	1,32
	2 148,51
	 
	4 297,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 297,02

	19
	ГЭСН18-07-001-02
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,88
	
	
	
	
	386,24

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,22
	
	0,88
	
	
	438,91
	
	386,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,14

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,04
	128,40
	1,57
	201,59
	
	8,06

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,08
	79,88
	1,74
	138,99
	
	11,12

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	######
	
	0,00004
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	2,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	386,24

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	420,62

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	236,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266,35
	 
	1 065,38

	20
О
	ФСБЦ-63.4.01.02-0012
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	4
	1
	4
	624,23
	1,02
	636,71
	 
	2 546,84

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 546,84

	21
	ГЭСН18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,62
	
	
	
	
	258,32

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,31
	
	0,62
	
	
	416,65
	
	258,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,52

	 
	01.3.04.03-0003
	Масло индустриальное И-20А
	л
	0,1232
	
	0,2464
	101,21
	0,82
	82,99
	
	20,45

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,02
	128,40
	1,57
	201,59
	
	4,03

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,04
	79,88
	1,74
	138,99
	
	5,56

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	######
	
	0,00002
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	
	1,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	258,32

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	281,31

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	158,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364,62
	 
	729,24

	22
О
	ФСБЦ-63.4.05.01-0002
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Термометр биметаллический 
	компл
	2
	1
	2
	846,85
	1,02
	863,79
	 
	1 727,58

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 727,58

	23
	ГЭСН16-05-001-01
	Установка кранов шаровых
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,88
	
	
	
	
	2 365,70

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	
	5,88
	
	
	402,33
	
	2 365,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	17,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	676,53
	
	27,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	426,19
	
	17,05

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	
	1,4
	
	
	34,02
	
	47,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	800,19

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,008
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	66,86

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,56
	155,63
	0,96
	149,40
	
	83,66

	 
	01.7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,0011
	
	0,0044
	########
	1,09
	147 652,14
	
	649,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 257,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 382,75

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	2 594,81

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 458,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 827,67
	 
	7 310,68

	24
	ФСБЦ-18.1.09.08-1040
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	810,02
	 
	1 620,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 620,04

	25
	ФСБЦ-18.1.09.08-0041
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	1
	2
	927,70
	1,43
	1 326,61
	 
	2 653,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 653,22

	 

	26
	ГЭСНм11-02-001-01
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кгг* Термотреобразователи КТСП; ТВ
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	904,15

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	438,91
	
	904,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,75

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,042
	
	0,084
	137,59
	1,19
	163,73
	
	13,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	917,90

	26.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	18,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	904,15

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	813,74

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	415,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 082,82
	 
	2 165,63

	27

	ТЦ_63.4.04.02_02_0275914785_04.05.2026_02_1.1
КА п.1.1
	Тепловычислитель ТВ 7-04-1М
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	29 900,00
	 
	29 900,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 900,00

	28

	ТЦ_63.4.06.01_02_0275914785_04.05.2026_02_2.1
КА п.2.1
	Комплект термопреобразователей КТСП L-80 с гильзами
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	6 588,00
	 
	6 588,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 588,00

	29

	ТЦ_63.4.06.01_02_0275914785_04.05.2026_02_2.1
КА п.2.1
	Комплект термопреобразователей КТСП L-80 с гильзами
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	6 588,00
	 
	6 588,00

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 588,00

	30
	ГЭСНм11-02-022-04
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,18
	
	
	
	
	2 397,96

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	3,09
	
	6,18
	
	
	388,02
	
	2 397,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	148,84

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	93,76

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,22
	
	
	676,53
	
	148,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,22
	
	
	426,19
	
	93,76

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,45

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,003
	
	0,006
	137,59
	1,19
	163,73
	
	0,98

	 
	01.7.15.03-0033
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм
	кг
	0,403
	
	0,806
	151,93
	1,09
	165,60
	
	133,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 775,01

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	47,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 491,72

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 242,55

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 146,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 105,86
	 
	6 211,71

	31
	ТЦ_63.4.02.03_02_0275914785_04.05.2026_02_3.1
КА п.3.1
	Расходомер ПитерФлоу РС 32-30 А сэндвич
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	41 000,00
	 
	82 000,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 000,00

	32
	ГЭСНм11-02-001-01
	Монтаж датчика давления 
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	904,15

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	438,91
	
	904,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,75

	 
	01.1.02.08-1040
	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм
	кг
	0,042
	
	0,084
	137,59
	1,19
	163,73
	
	13,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	917,90

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	18,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	904,15

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	813,74

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	415,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 082,82
	 
	2 165,63

	33
	ТЦ_61.2.04.02_02_0275914785_04.05.2026_02_4.1
КА п.4.1
	Датчик давления СДВИ-1,6
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	12 400,00
	 
	24 800,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 800,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Узл учета тепловой энергии
	256 298,50

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	34
	ГЭСНм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы 
	100 м
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0205
	
	
	
	
	841,84

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	4,49
	
	2,0205
	
	
	416,65
	
	841,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009
	
	
	
	
	4,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0045
	
	
	1 712,94
	
	7,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0045
	
	
	572,49
	
	2,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0045
	
	
	676,53
	
	3,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0045
	
	
	426,19
	
	1,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,99

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	5,9985
	5,87
	0,87
	5,11
	
	30,65

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	######
	
	0,0001935
	43 821,53
	1,57
	68 799,80
	
	13,31

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,009
	79,88
	1,74
	138,99
	
	1,25

	 
	20.2.01.05-0001
	Гильзы кабельные медные 2,5 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0225
	412,93
	1,24
	512,03
	
	11,52

	 
	20.2.02.01-0011
	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00549
	1 481,45
	1,63
	2 414,76
	
	13,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	927,08

	34.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	16,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,34

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	820,95

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	431,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 881,11
	 
	2 196,50

	35
	ФСБЦ-21.1.04.06-0013
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель микрофонный КММ 4х0,35
	1000 м
	0,0153
	1
	0,0153
	35 605,04
	1,18
	42 013,95
	 
	642,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	642,81

	36
	ФСБЦ-21.1.04.06-0012
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Кабель микрофонный КММ 2х0,35
	1000 м
	0,0153
	1
	0,0153
	20 935,84
	1,18
	24 704,29
	 
	377,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,98

	37
	ФСБЦ-21.2.03.08-0011
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Шнур ШВВП 2х0,5-380
	1000 м
	0,0153
	1
	0,0153
	11 144,47
	1,41
	15 713,70
	 
	240,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,42

	38
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,02
	
	
	
	
	2 760,34

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,009
	
	
	346,67
	
	3,12

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	4,8375
	
	
	378,48
	
	1 830,90

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	2,1735
	
	
	426,19
	
	926,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0045
	
	
	
	
	1,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0045
	
	
	676,53
	
	3,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0045
	
	
	426,19
	
	1,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,07

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	1,989
	
	
	7,15
	
	14,22

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	0,9405
	52,34
	1,48
	77,46
	
	72,85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 852,37

	38.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	55,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 762,26

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 679,39

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 408,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 546,04
	 
	6 995,72

	39
	ФСБЦ-24.3.01.02-0003
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм
	м
	45,54
	1
	45,54
	8,68
	1,05
	9,11
	 
	414,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	414,87

	40
	ГЭСНм08-03-573-04
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного 
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	904,15

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,06
	
	2,06
	
	
	438,91
	
	904,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	247,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	140,90

	 
	91.04.01-041
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,19
	
	0,19
	10,23
	1,43
	14,63
	
	2,78

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	1 712,94
	
	102,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	572,49
	
	34,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	676,53
	
	40,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,06
	
	
	426,19
	
	25,57

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,61
	
	0,61
	
	
	34,02
	
	20,75

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,19
	
	
	421,59
	
	80,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,19
	
	
	426,19
	
	80,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,64

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,1
	155,63
	0,96
	149,40
	
	14,94

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,1
	
	0,1
	
	
	189,24
	
	18,92

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,74
	138,99
	
	2,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 328,69

	40.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	18,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 045,05

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 013,70

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	532,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 893,45
	 
	2 893,45

	41
О
	ФСБЦ-18.5.08.16-0003
Сплит-форма Республика Башкортостан на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Шкаф 
	шт
	1
	1
	1
	9 650,42
	1,4
	13 510,59
	 
	13 510,59

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 510,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2 Электромонтажные работы
	27 272,34

	Раздел 3. Прочие работы

	42
	ГЭСНм10-06-068-15
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	32
	
	
	
	
	20 915,04

	 
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	16
	
	16
	
	
	683,81
	
	10 940,96

	 
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	16
	
	16
	
	
	623,38
	
	9 974,08

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 915,04

	42.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	418,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 915,04

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	20 287,59

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	10 666,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 287,60
	 
	52 287,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 3 Прочие работы
	52 287,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	201 400,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	49 022,01

	 
	
	               Эксплуатация машин
	879,89

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	423,04

	 
	
	               Материалы
	151 075,65

	 
	
	     Строительные работы
	89 589,08

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	18 435,19

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	410,73

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	144,46

	 
	
	               материалы
	42 047,06

	 
	
	               накладные расходы
	18 578,46

	 
	
	               сметная прибыль
	9 973,18

	 
	
	     Монтажные работы
	185 408,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	30 586,82

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	469,16

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	278,58

	 
	
	               материалы
	109 028,59

	 
	
	               накладные расходы
	29 568,68

	 
	
	               сметная прибыль
	15 476,52

	 
	
	     Оборудование
	60 861,01

	 
	
	          Оборудование
	56 586,59

	 
	
	          Инженерное оборудование
	4 274,42

	 
	
	Всего
	335 858,44

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	49 445,05

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	48 147,14

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	25 449,70

	 
	
	     НДС 22%
	73 888,86

	 
	
	ВСЕГО по смете
	409 747,30





Раздел IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _________

г. Уфа                        								  «____» ____________ 2026 г.

Настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) заключен между Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, именуемым в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________, действующего _________________, с одной стороны, и ________________________, именуемым в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.), заключили Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту системы отопления (установка узла учета тепловой энергии) в здании, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова, д. 6 (далее - работы) в соответствии с Приложениями № 1, 2 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1.	Цена Контракта составляет _______________________, НДС не облагается / включая НДС 22% _________ рублей, и включает в себя общую стоимость работ, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.
2.2.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.).
2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы надлежащего качества в полном объеме в соответствии с Приложением № 1 к Контракту (Спецификацией), Приложением № 2 (Сметным расчетом), Приложением № 3 (Проектно-сметной документацией) в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки (по форме 0510452) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 61 и предъявления Подрядчиком акта выполненных работ, подписываемого обеими сторонами, счета-фактуры или счета из средств федерального бюджета Российской Федерации согласно лимитам бюджетных обязательств на 2026 финансовый год в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
2.4. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6.  Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.
2.7. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, действует условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.


3. Порядок, сроки и условия выполнения работ и приемки выполненных работ 

	3.1.1. Работы по текущему ремонту теплового узла помещений в здании, расположенном  по адресу: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова, д. 6 выполняются Подрядчиком со дня, следующего за днем заключения государственного контракта в течение 30 календарных дней со дня ее подачи. Заявка подается по потребности Заказчика в период действия контракта с использованием телефонной, факсимильной связи или в форме электронного документа, но не позднее 01.12.2026.
3.1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с Приложениями № 1, № 2, № 3 к Контракту.
3.1. 3. Не позднее дня окончания срока выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику для подписания акт выполненных работ и предоставить счет - фактуру или счет.
3.2. В течение в течение 7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта выполненных работ Заказчик осуществляет проверку выполненных работ Подрядчиком на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта и формирует акт приемки (по форме 0510452) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021г.  № 61н либо в тот же срок представить мотивированный отказ от подписания акта. 
Акт приемки (по форме 0510452), формируется и подписывается Заказчиком.
При наличии замечаний Заказчик составляет акт о выявленных при выполнении работ недостатках, недоработках, наличии претензий к качеству, Подрядчик устраняет выявленные недостатки, принимает меры к качественному выполнению работ за свой счет.
3.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
3.5. В случаях, когда это предусмотрено законом или вытекает из характера работ, выполняемых по Контракту, приемке результата услуг должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
3.6. Условие контракта об освобождении Подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.
3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в ней от контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты, Подрядчиком обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.
3.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за свой счет.
3.9. Датой приемки выполненных работ считается подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ (по форме 0510452). 
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.3. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.
4.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы. 
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.
4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить все работы на основании настоящего Контракта, в том числе Приложений № 1, № 2 к нему, силами собственных специалистов, с применением необходимого оборудования и расходных материалов, принадлежащих Подрядчику.
4.4.2. Своевременно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях при выполнении работ о различных изменениях выполнения работ, затрудняющих или ухудшающих получение результата работ.
4.4.3. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.
4.4.4. Осуществлять координацию деятельности своих сотрудников при выполнении работ на объекте Заказчика.
4.4.5. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки выполненных работ.
4.4.6. Нести полную ответственность за деятельность своих сотрудников для выполнения работ согласно условиям настоящего Контракта, а также за причиненный ими материальный ущерб.
4.4.7. Обеспечивать соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В ходе выполнения работ должны применяться безопасные и эффективные методы.
4.4.8. Немедленно предупредить в письменной форме Заказчика и до получения от него в письменной форме указаний приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.4.9. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
4.4.10. Соблюдать при оказании услуг правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
4.4.11. Незамедлительно уведомить Заказчика, если Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки.
4.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правилами выполнения работ и Контрактом.


5. Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных обязательств
5.1. Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных работ объему и качеству, указанным в Спецификации в соответствии с Контрактом на протяжении гарантийного срока. 
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ составляет __ месяцев.
5.3.  Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.
5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 10 дней с момента их обнаружения. Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения   Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов оказанных услуг со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
5.6.   Подрядчик не производит устранение недостатков при неправильной эксплуатации результата выполненных работ, при появлении дефектов в результате естественного износа.
5.7.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за свой счет.
	Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту устанавливается в размере 1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 097,47 (Четыре тысячи девяносто семь) рублей 47 копеек.
	Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком до оформления документа о приемке выполненных работ в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.
5.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
5.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик должен предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств.
5.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик возвращает Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания гарантийных обязательств на работы, выполненные в соответствии с Контрактом. Денежные средства возвращаются Заказчиком на расчетный счет, с которого поступили денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств.

6. Арбитраж
6.1. Подрядчик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем соглашения.
6.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

7. Ответственность сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - Правила)  (ч.5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).
7.3.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде в размере 1 тыс. рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику  требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в размере 10 процентов цены контракта (этапа).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 тыс. рублей.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.12. Стороны обязуются выполнять обязательства по настоящему Контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно.
7.13. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Контракта.
7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7.15. Сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
7.16. Реквизиты для перечисления неустоек (штрафов, пеней): УФК по Республике Башкортостан (Управление Росреестра по Республике Башкортостан л/с 04011W00640) р/сч 03100643000000010100, ЕКС 40102810045370000067, БИК 018073401, ОПЕРАЦИОННО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР №6 УРАЛЬСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ //УФК по Республике Башкортостан г. Уфа, ИНН/КПП 0274101138/027401001, КБК 32111607010019000140, ОКТМО 80701000.

8. Форс мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого- либо другого государства, существующие де -юре или де -факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

9. Изменение условий контракта
9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом N 44-ФЗ от 05.04.2013г.:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,  проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
9.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
9.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона N 44-ФЗ от 05.04.2013г.) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
10.  Расторжение контракта
10.1. Контракт вступает в силу момента подписания контракта его сторонами и действует по 30 декабря 2026 включительно, а обязательства сторон прекращаются надлежащим исполнением.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.
10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.5. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.
10.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.7. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Контракта.

11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями лицами, имеющими право действовать от имени Заказчика и Подрядчика. 
11.3. По согласию сторон контракт может быть заключен в письменной форме и имеет одинаковую юридическую силу с контрактом, заключенным в электронной форме. 
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Контракта, их аффилированных лиц, работников и посредников и направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Контракта на высоком уровне.
12.2. Стороны Контракта обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Контракта:
12.2.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Контракта их аффилированным лицам, работникам или посредникам, действующих по Контракту.
12.2.2. Не совершать иных действий, нарушающих Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные действия.

Приложение 1. Спецификация.
Приложение 2. Локально-сметный расчет.
Приложение 3. Проектно-сметная документация.
13. Реквизиты Сторон
	Заказчик:
Управление Федеральной службы                                 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Башкортостан
Адрес юридический: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, 
ул. Ленина, д.70     
Адрес почтовый: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, 
ул. Ленина, д.70                                         
тел. 8 (347) 224-36-28
ИНН 0274101138 КПП 027401001
ОКПО 75811727, ОКВЭД 75.11.12
ОГРН 1040203924485 ОКТМО 80701000
л/сч 03011W00640 в УФК по РБ (л/сч получателя бюджетных средств)
БИК 015004950  к/сч 40102810445370000043
Наименование банка-получателя ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск 
р/сч 03211643000000015109

р/сч для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
контракта – 03212643000000010100 л/сч 05011W00640 в УФК по РБ (л/сч по учету средств во временном распоряжении)

Контактное лицо: Губайдуллина Екатерина Фанзилевна
Тел. (347) 224-36-28 (1321), эл. почта: mto11@r02.rosreestr.ru

 ПОДПИСИ СТОРОН
За Заказчика:

___________________________ 
М.П.
«______» ______________  2026 г.
	Подрядчик:




































За  Подрядчика:

____________________________ 
М.П.
«_____» _______________  2026 г.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ


 1. Основные положения
	1.1. Предметом осуществления закупки является выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления (установка узла учета тепловой энергии) в здании, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова, д. 6 (далее по тексту - Заказчик).
	1.2. Классификация продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): ОКПД2 – 43.22.12.160.
	1.3. КТРУ: нет.
2. Общие требования
	2.1. Срок выполнения работ: работы выполняются с момента заключения государственного контракта по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней со дня ее подачи. Заявка подается по потребности Заказчика в период действия контракта с использованием телефонной, факсимильной связи или в форме электронного документа, но не позднее 01.12.2026.

	2.2. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова,   д. 6.
2.3. Нормативно-правовая база выполнения работ:
- Градостроительный Кодекс РФ;
СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями № 1-5);
- СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменениями N 1, 2);
-СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве».

3. Требования к объекту закупки (функциональные, технические, качественные): 

Перечень работ и применяемых материалов

Примечание: указания диаметров элементов системы теплоснабжения  даны для существующей системы отопления

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	 
 Количество
 
	Описание применяемых материалов

	1
	2
	3
	 4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром не более 50мм
	100 м
	 0,03
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:  не более  32 мм
	100 м
	 0,5
	

	3
	Демонтаж: Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях 
	шт
	2
	

	4
	Смена кранов Ду 50мм
	100 шт
	 0,04
	

	5
	Демонтаж фильтров д.50мм
	10 шт.
	0,1
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	0,01 
	

	7
	Трубы стальные 
	м
	 1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 50мм
	100 м
	 0,02
	

	9
	Трубы стальные 
	м
	 2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм

	10
	Переход стальной, номинальный диаметр 57*3,5 / 48*3,2 мм
	шт
	4
	

	11
	Установка кранов шаровых диаметром: 50 мм
	шт
	 4
	

	12
	Кран шаровой 
	шт
	 4
	Кран шаровой проходной присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление не менее  1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм

	13
	Фланец
	шт
	8
	Фланец приварной встык, номинальный диаметр 50 мм

	14
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	соединение
	 2
	

	14.1
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм
	соединение
	 2
	

	15
	Фланец приварной 
	шт
	 4
	Фланец приварной встык, номинальное давлениене менее 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм

	16
	Фланец приварной
	шт
	4
	Фланец приварной встык, номинальное давлениене менее 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм

	17
	Установка фильтров диаметром: 100 мм
	10 шт
	 0,2
	

	18
	Фильтр для очистки воды 
	шт
	 2
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм

	19
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	 4
	

	20
	Манометр 
	шт
	 4
	Манометр для измерения избыточного давления для неагрессивных сред, применяемый для систем отопления. Материал корпуса – сталь, механизма – латунь. Рабочая температура диапазон: -60 градусов Цельсия и + 60 градусов Цельсия. 
Класс точности 1,5.
Диаметр  100 мм.

	21
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	 2
	

	22
	Термометр биметаллический 
	шт
	 2
	Термометр биметаллический А 5000-63, с рабочей температурой (диапазон)  (0-200 град С)


	23
	Установка шаровых кранов
	шт
	4 
	

	24
	Кран шаровой 
	шт
	 2
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм

	25
	Кран шаровой 
	шт
	 2
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление не менее 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм

	26
	Монтаж приборов
	шт
	 2
	

	27
	Тепловычислитель ТВ 7-04-1М
	шт.
	 1
	Тепловычислитель ТВ 7-04-1М

	28,29
	Комплект термопреобразователей КТСП L-80 с гильзами
	пара
	 1
	

	30
	Монтаж расходомера
	шт
	 2
	

	31
	Расходомер  РС 50-72 А сэндвич
	шт.
	 2
	

	32
	Монтаж датчиков давления
	шт
	 2
	

	33
	Датчик давления СДВИ-1,6
	шт
	 2
	

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	34
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава кабеля
	100 м
	 0,45
	

	35
	Кабель микрофонный КММ 4х0,35
	1000 м
	 0,0153
	

	36
	Кабель микрофонный КММ 2х0,35
	1000 м
	 0,0153
	

	37
	Шнур ШВВП 2х0,5-380
	1000 м
	 0,0153
	

	38
	Монтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	 0,45
	

	39
	Трубы гибкие гофрированные 
	м
	 45,54
	Трубы гибкие гофрированные, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм

	40
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного 
	шт
	 1
	

	41
	Шкаф ЩУУТЭ 1
	шт
	 1
	

	42
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	 1
	



 3.2 Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, ТУ, выданными филиалом «Тепловая инспекция» ООО «БашРТС» по Благовещенскому району, настоящим описанием объекта закупки.
3.2.2 Все поставляемые для проведения работ материалы и изделия должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты качества, при необходимости, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в случае, если законодательством предусмотрено их наличие. 
3.3. Цена работ   включает в себя стоимость выполняемых работ, материалов, затраты на транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, тару, упаковку, страхование, налоги, таможенные пошлины, а также другие обязательные платежи, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством.
3.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка продукции (товара), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
3.5. Завершение работ должно быть оформлено актом, подписанного представителем службы филиала «Тепловая инспекция» ООО «БашРТС» по Благовещенскому району 
4. Подрядчик обеспечивает выполнение работ своей техникой, инструментами и материалами.
4.1. Комплекс работ необходимо выполнить в точном соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, соблюдении технологии и метода производства работ. Работы должны быть выполнены с использованием высококачественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, ТУ, техническим регламентам. 
4.2. Все работы должны выполняться в рабочее время Заказчика и по согласованию с ним.
4.3. Подрядчик должен до начала работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих строительные материалы и другие грузы, вывозящих мусор.
4.4. Перед началом работ персонал   Подрядчика, задействованный на объекте должен пройти вводный инструктаж Заказчика на объекте. Без инструктажа сотрудники Подрядчика на объект не допускаются.
4.5. Работы выполняются Подрядчиком в строгом соблюдении норм противопожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Полную ответственность за аварийные ситуации, за нарушение техники безопасности несет Подрядчик и оплачивает убытки по претензиям, возникшим при проведении работ.
4.6. С момента подписания двумя сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Подрядчик обязуется вывезти в течение 3 (трех) дней принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь,  а также строительный мусор.
4.7. Допуск в помещение и время работы дополнительно согласовывается с Заказчиком.
4.8. Подрядчик обязан производить поставку и складирование материалов, оборудования, изделий на объекте только по согласованию с Заказчиком.
5. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы, поставленных материалов, изделий и объему предоставления гарантий их качества.
Гарантийный срок на выполненные работы, материалы, изделия должен составлять не менее 12 месяцев и исчисляется с даты подписания двумя сторонами документа о приемке. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения за свой счет возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации, в разумный срок – 5 календарных дней.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за ед. руб.
	Итого, руб.

	1
	Выполнение работ по капитальному  ремонту системы отопления (установка узла учета тепловой энергии) в здании, расположенном по адресу:   Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Чехова, д.6
	
кв.м
	
8
	

	



	За Заказчика:

___________________________ 

	За Подрядчика:

____________________________ 



