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[bookmark: bookmark=id.m5n4dwv0veff]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Общие положения
[bookmark: __DdeLink__47304_250873051]Заказчик: ФГБУ «РФИ Минприроды России», г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32А.
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по расширению состава сведений информационного обмена между Модулем закупок 1С:ГМЗ и Автоматической аналитической системы с технологией искусственного интеллекта для нужд ФГБУ «РФИ Минприроды России» (далее — ААС, Система).
Срок и начало выполнения работ: работы выполняются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта. 
[bookmark: __DdeLink__2802_3221465972]Место выполнения работ: Исполнитель выполняет работы на территории Заказчика и/или в удалённом режиме с использованием дистанционных информационных технологий при условии наличия технической возможности и обеспечения соблюдения требований информационной безопасности Заказчика (в том числе требований к защите персональных данных и сведений ограниченного доступа). Способ выполнения работ определяется Заказчиком, о чем Исполнитель уведомляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Назначение работ
Настоящее техническое задание устанавливает требования к выполнению работ по расширению состава сведений, передаваемых по действующему информационному обмену между Модулем закупок 1С:ГМЗ и аналитической автоматизированной системой (далее — ААС).
ААС и обмен с Модулем закупок 1С:ГМЗ эксплуатируются в инфраструктуре Заказчика. Назначение работ состоит в расширении состава передаваемых сведений, необходимого для последующего представления в ААС визуализированных форм отчётов (дашбордов) «Финансовое обеспечение закупок», «Закупочные процедуры» и «Исполнение контрактов». Создание экранных форм, диаграмм и реестров дашбордов в состав работ не входит.
[bookmark: bookmark=id.52wg3ycla6db]Работы по настоящему техническому заданию выполняются как развитие имеющейся у Заказчика ААС, не должны нарушать работоспособность существующих модулей, интерфейсов и интеграций и выполняются путём модернизации и встраивания дополнительных функций.
Цели работ:
· обеспечение ААС сведениями об объёме финансового обеспечения по планам закупок, принятых обязательствах, оплате по контрактам с датой оплаты, планах закупок, закупках, контрактах, видах продукции и служебных записках в объёме, необходимом для формирования отображаемых сведений, приведённых в таблице 2;
· обеспечение однозначного сопоставления позиции плана, закупки, контракта, оплаты, продукции и служебной записки;
· обеспечение передачи признака применяемого закона по закупке и контракту;
· обеспечение передачи классов видов продукции, сумм и числа контрактов по классам видов продукции за выбранный и прошлый годы;
· обеспечение получения ААС актуального среза сведений по запросу и выполнения ААС только простых расчётов;
· обеспечение передачи из 1С:ГМЗ предрассчитанных значений, когда показатель зависит от бухгалтерского контура или требует специального расчёта в источнике.
Термины, определения и сокращения
В настоящем документе применены термины и сокращения с соответствующими определениями, приведенные в таблице 1:
Таблица 1 Термины, сокращения и определения
	Термин
	Определение

	1С:ГМЗ, Модуль закупок
	Используемое Заказчиком программное обеспечение «1С:Государственные и муниципальные закупки».

	1С:БГУ
	Используемое Заказчиком программное обеспечение «1С:Бухгалтерия государственного учреждения».

	44-ФЗ
	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	223-ФЗ
	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	ААС, Система
	Аналитическая автоматизированная система Заказчика

	Аналитический модуль
	Компонент ААС, обеспечивающий подготовку табличных и визуальных представлений закупочных и финансовых сведений.

	АП «Континент»
	Средство обеспечения защищённого соединения и криптографической защиты каналов связи.

	API
	Программный интерфейс взаимодействия информационных систем, приложений и их компонентов.

	ЕИС
	Единая информационная система в сфере закупок.

	Объём финансового обеспечения по планам закупок
	Сумма объёмов финансового обеспечения позиций плана-графика закупок 44-ФЗ и плана закупки 223-ФЗ за соответствующий год.

	НМЦК
	Начальная (максимальная) цена контракта.

	ПМИ
	Программа и методика испытаний.

	ПСИ
	Приёмо-сдаточные испытания.

	РИД
	Результаты интеллектуальной деятельности.

	СМП
	Субъект малого предпринимательства.

	Служба каталогов LDAP
	Подсистема хранения и предоставления сведений об учётных записях и группах пользователей.

	Служебная записка
	Документ Модуля закупок 1С:ГМЗ, являющийся основанием для создания закупки при наличии такого основания.

	Срез данных
	Набор сведений, актуальных на момент запроса к программному интерфейсу Модуля закупок 1С:ГМЗ.

	Чат-бот
	[bookmark: bookmark=id.djyofuiyudxt]Модуль ААС, который принимает пользовательский вопрос, обращается к расчётному слою ААС и представляет ответ на основании актуального среза сведений.


Описание существующей ААС как объекта развития
ААС создана и введена в эксплуатацию для нужд ФГБУ «РФИ Минприроды России». Система предназначена для аналитической обработки закупочных сведений, формирования аналитической отчётности и поддержки принятия управленческих решений.
ААС является автоматизированной аналитической системой с технологией искусственного интеллекта, введённой в эксплуатацию в информационной инфраструктуре Заказчика. ААС обеспечивает автоматизацию подготовки, проверки и контроля закупочной документации, аналитическую обработку закупочных сведений, прогнозирование исполнения обязательств, формирование отчётности и поддержку принятия управленческих решений в едином веб-интерфейсе с разграничением полномочий доступа.
ААС построена как совокупность взаимосвязанных подсистем, каждая из которых состоит из модулей, реализующих отдельные функции. Модели и компоненты искусственного интеллекта функционируют внутри защищённого контура Заказчика.
Объектом развития по настоящему техническому заданию являются интеграционный контур обмена с Модулем закупок 1С:ГМЗ и расчётный слой ААС в части получения расширенного состава сведений. ААС используется для последующего представления результатов обработки в составе аналитических страниц и ответов Модуля «Чат-бот».
Архитектура и инфраструктурные ограничения
ААС построена по многоуровневой архитектуре, включающей клиентский уровень, серверный уровень и уровень доступа к данным, и развёрнута в локальной инфраструктуре Заказчика.
· клиентский уровень — веб-приложение с единым окном ввода текстовых запросов, интерфейсами подсистем и интерфейсами администрирования;
· серверный уровень — вычислительные компоненты подсистем, предобученные модели нейронной сети и механизмы интеграции;
· уровень баз данных и баз знаний — структурированные сведения, обеспечивающие работу компонентов ААС, с механизмами резервного копирования и восстановления.
Автоматизированные рабочие места и серверные компоненты функционируют на базе Astra Linux Special Edition 1.7.3. Доступ к ААС осуществляется внутри защищённого контура Заказчика с использованием АП «Континент».
ААС не имеет собственной базы данных оперативного учёта, не хранит полученные сведения и не ведёт историю срезов. Модель обновления данных — «запрос — ответ по требованию»: ААС обращается к программному интерфейсу Модуля закупок 1С:ГМЗ и получает сведения, актуальные на момент запроса.
Система функционирует в автономном режиме без подключения к сети Интернет. Ролевая модель ААС и её связь со службой каталогов по протоколу LDAPS сохраняются.
Функциональный состав существующей ААС
В составе ААС используются следующие взаимосвязанные модули (приведены модули, непосредственно участвующие в интеграционном контуре, связанном с выполнением работ по настоящему техническому заданию):
· Модуль закупок — подсистема на базе 1С:ГМЗ, обеспечивающая ведение первичных сведений о планировании закупок, закупках, контрактах, оплате, продукции и служебных записках, а также взаимодействие с ЕИС штатными средствами;
· Модуль сбора и обработки данных — компонент ААС, обеспечивающий получение по API среза сведений из 1С:ГМЗ, их разбор, стандартизацию и передачу в расчётный слой;
· Аналитический модуль — компонент ААС, обеспечивающий формирование показателей, табличных и визуальных представлений для анализа закупочных процедур, финансового обеспечения и исполнения контрактов;
· Модуль «Чат-бот» — компонент ААС для получения ответов на пользовательские вопросы по актуальному срезу закупочных сведений. В ПСИ Модуль «Чат-бот» используется для проверки передачи сведений и расчёта показателей, предусмотренных настоящим техническим заданием.
В составе Модуля «Чат-бот» функционируют модуль базы знаний и обучения, модуль типовых ответов, модуль шаблонов документов и модуль ИИ-функций.
Технологии искусственного интеллекта, применяемые в ААС:
· обработка естественного языка — нормализация и анализ текстов закупочной документации, распознавание смысла пользовательских запросов, контекстный анализ, доуточнение значений реквизитов;
· обработка изображений и распознавание документов — извлечение реквизитов из коммерческих предложений и сканированных документов;
· предобученная модель глубокого обучения на архитектуре Transformer — диалоговое взаимодействие и поиск сведений в базе знаний;
· машинное обучение и предиктивная аналитика — прогнозирование сроков исполнения обязательств, оценка вероятности нарушения сроков, выявление аномалий ценовых предложений, категоризация закупок;
· интеллектуальная поддержка принятия решений — ранжирование предложений поставщиков, формирование предупреждений и рекомендаций по результатам анализа.
Дообучение моделей и актуализация базы знаний выполняются в информационной инфраструктуре Заказчика.
Интеграционный контур существующей ААС
Единой точкой интеграции для ААС является программный интерфейс Модуля закупок 1С:ГМЗ. ААС получает сведения только по API Модуля закупок 1С:ГМЗ; прямой доступ ААС к базам данных 1С:ГМЗ, 1С:БГУ, ЕИС или иных внешних систем не допускается.
1С:БГУ является поставщиком сведений о принятых обязательствах и оплате по контрактам. Эти сведения содержатся в Модуле закупок 1С:ГМЗ, после чего предоставляются ААС по API. Взаимодействие Модуля закупок 1С:ГМЗ с ЕИС выполняется штатными механизмами Модуля закупок.
Служба каталогов обеспечивает по протоколу LDAPS аутентификацию пользователей ААС и применение действующей ролевой модели.
Переходы пользователя из ААС во внешние информационные системы не выполняются.
Компоненты ААС размещены в информационной инфраструктуре Заказчика на отечественной операционной системе Astra Linux Special Edition 1.7.3 и функционируют автономно, без подключения к сети Интернет. Доступ пользователей и взаимодействие компонентов осуществляются внутри защищённого контура с применением сертифицированных средств защиты информации и шифрования передаваемых сведений. Применяемые компоненты включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Расширение состава передаваемых сведений выполняется в действующем интеграционном контуре: состав объектов обмена и правила формирования ответа дополняются, модель взаимодействия «запрос — ответ по требованию» и действующие программные интерфейсы сохраняются.
1. [bookmark: bookmark=id.t34mjy76ycr3]СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
Объем и содержание работ
[bookmark: _GoBack]В состав работ входят:
· расширение состава передаваемых по API сведений Модуля закупок 1С:ГМЗ в объёме раздела 4 настоящего технического задания;
· доработку реквизита признака применяемого закона в Модуле закупок 1С:ГМЗ и передачу его в ААС;
· обеспечение поступления в Модуль закупок 1С:ГМЗ сведений бухгалтерского контура, требуемых для финансовых показателей;
· настройку расчётного слоя ААС для сопоставления полученных сведений и выполнения простых расчётов, предусмотренных таблицей 2;
· проверку результата работ через Модуль «Чат-бот» ААС в ходе ПСИ.
Результаты работ по настоящему контракту предусматривают обеспечение программным интерфейсом передачу сведений, предусмотренных разделом 4 «Требования к доработке обмена»»; ААС получает актуальный срез и формирует показатели в объёме таблицы 2; результат подтверждён ПСИ.
Порядок приёмки и критерии приёмки
Приемка результатов выполненных работ Заказчиком осуществляется после выполнения работ Исполнителем в полном объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием. Выполнение Исполнителем работ не в полном объеме не допускается.
Исполнитель в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты фактического окончания выполнения работ направляет Заказчику уведомление о готовности к проведению приёмочных испытаний (ПСИ), а также представляет на согласование ПМИ, которая должна устанавливать порядок проверки сведений, правила фиксации фактических результатов, критерии положительного результата и контрольные запросы к Модулю «Чат-бот» ААС.
Согласование ПМИ осуществляется сторонами путём подписания или направления мотивированного отказа в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения ПМИ.
ПСИ проводятся не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты согласования ПМИ.
ПСИ проводятся рабочей группой, в состав которой входят представители Исполнителя и представители Заказчика. 
ПМИ должна устанавливать порядок проверки сведений, правила фиксации фактических результатов, критерии положительного результата и контрольные запросы к Модулю «Чат-бот» ААС. Проверки выполняются представителями Заказчика и Исполнителя в защищённом контуре Заказчика.
Положительный результат каждой проверки означает, что ответ Модуля «Чат-бот» содержит сведения, соответствующие данным Модуля закупок 1С:ГМЗ и правилам расчёта, указанным в таблицах 2 и 4. По итогам ПСИ оформляется протокол ПСИ.Для каждого проверяемого элемента Заказчик сопоставляет состав выбранных записей, количества, суммы, разности, доли в процентах, результаты сравнения дат, текстовые значения, состав колонок реестра и значения подсказок с контрольным примером. По сравнению расходов проверяются строки классов видов продукции.
Результаты ПСИ оформляются протоколом ПСИ. 
[bookmark: bookmark=id.ckablikwamp6]При выявлении в ходе ПСИ расхождений или несоответствий требованиям Технического задания Заказчик направляет Исполнителю перечень замечаний. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней и повторно провести ПСИ в порядке, предусмотренном п.п. 2.2.6-2.2.9. 
Отчётные документы и требования к коду
При отсутствии замечаний в ходе проведения ПСИ Исполнитель, в срок не позднее 3 (трех) рабочего дней со дня проведения ПСИ, передаёт Заказчику следующие документы и результаты работ:
· ПМИ;
· протокол ПСИ;
· Обновленная архитектурная спецификация Системы;
· Обновленная инструкция пользователя, в части доработанных функций.
Одновременно с документами, указанными в п. 2.3.1, Исполнитель передаёт Заказчику на машинном носителе (флеш-накопителе) результаты работ в виде кода:
· исходный код разработанных компонентов без обфускации;
· объектный код разработанных компонентов.
[bookmark: bookmark=id.6bksw5bufiyf]Исходный код должен быть достаточен для сборки, сопровождения и изменения результата работ силами Заказчика. Реквизиты доступа, пароли, ключи и иные секретные сведения не включаются в исходный и объектный код.
Гарантийные обязательства
[bookmark: bookmark=id.r2d2c1cc3woe]Гарантийный срок составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания документа о приёмке. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет недостатки результата работ, вызванные несоответствием настоящему техническому заданию.
Недостатки (дефекты) выполненных работ (их результатов), выявленные в период гарантийного периода, должны быть устранены Исполнителем в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, либо в иной срок, согласованный сторонами.
Результаты интеллектуальной деятельности
В ходе выполнения работ создаются результаты интеллектуальной деятельности: программный код разработанных компонентов дашбордов, согласованный дизайн-макет и разработанная документация. Исключительные права на созданные результаты интеллектуальной деятельности в полном объёме принадлежат Заказчику с момента их передачи в порядке, установленном контрактом, без ограничения территории и срока использования, включая право на воспроизведение, изменение, доработку и переработку. Отдельный комплект поставки, установочный дистрибутив и самостоятельный порядок развёртывания не формируются.
 Исполнитель передаёт Заказчику:
· исходный код разработанных компонентов без обфускации — в составе исходного кода Системы, с сохранением принятой структуры каталогов и порядка сборки Системы;
· объектный код разработанных компонентов — в составе сборки Системы;
· обновленная инструкция пользователя, в части доработанных функций.
Результат работ является составной частью Модуля закупок ААС и передаётся в составе Системы. 
Передаваемый исходный код должен собираться и развёртываться в составе Системы средствами и порядком, действующими у Заказчика, без обращения к Исполнителю. Реквизиты доступа, пароли, ключи и иные секретные сведения в передаваемые материалы не включаются. Материалы передаются на русском языке в электронном виде: инструкция — в формате, допускающем редактирование, код — с сохранением структуры каталогов Системы.
2. [bookmark: bookmark=id.xnebva6rp3s3]ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 Общие требования к составу сведений и расчётам
ААС получает сведения в объёме, необходимом для последующего представления трёх страниц дашбордов закупочной деятельности: «Финансовое обеспечение закупок», «Закупочные процедуры» и «Исполнение контрактов» реализованных в составе ААС. Показатели формируются по актуальному срезу, полученному в ответ на запрос ААС.
Ответ Модуля закупок 1С:ГМЗ формируется в двух видах: агрегированный набор для плиток и панелей и постраничный набор для реестров. Агрегированный набор содержит значения в разрезах, необходимых для представления показателя, — год, месяц, класс вида продукции, состояние, способ определения поставщика и признак закона, — и не содержит первичных строк документов. Передача первичных строк документов для расчёта значений плиток и панелей не применяется.
Период, год и признак закона применяются к единой выборке сведений. При отсутствии связанного объекта исходная запись сохраняется в срезе, если она требуется для соответствующего показателя или реестра.
Период отчёта задаётся до формирования страницы. Запрос к API выполняется однократно на выбранный период отчёта и признак закона; страницы дашбордов формируются по полученному срезу без повторных запросов при переходе между страницами.
Таблица 2 устанавливает состав отображаемых сведений трёх страниц дашбордов и место выполнения расчёта по каждому элементу отображения: в ААС по полученному срезу либо в Модуле закупок 1С:ГМЗ с передачей готового значения. Иные расчёты на стороне ААС не выполняются. Состав значений, передаваемых готовыми, приведён в таблице 4.
Таблица 2. Состав отображаемых сведений и место расчёта
	Страница и элемент отображения
	Отображаемые сведения
	Место расчёта

	Финансовое обеспечение закупок. Плитка «Объём финансового обеспечения»
	Объём финансового обеспечения по планам закупок на выбранный год и два следующих года.
	ААС — суммирование сумм позиций планов закупок.

	Финансовое обеспечение закупок. Плитка «Освоено / остаток»
	Сумма оплаты, доля оплаты, остаток к оплате.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — сумма оплаты готовым значением; ААС — доля и разность.

	Финансовое обеспечение закупок. Плитка «Принятые обязательства»
	Сумма принятых обязательств, доля от объёма финансового обеспечения по планам закупок, сумма оплаты.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — суммы принятых обязательств и оплаты готовыми значениями; ААС — доля.

	Финансовое обеспечение закупок. Плитка «Прогноз освоения на конец года»
	Прогнозная сумма оплаты, её доля, уровень риска неосвоения.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — готовое значение. ААС — доля.

	Финансовое обеспечение закупок. Панель «Объём финансового обеспечения на год»
	Число позиций, объём и доля объявленных закупок по плану-графику 44-ФЗ и плану закупки 223-ФЗ.
	ААС — подсчёт количества, суммирование и доля по признаку применяемого закона.

	Финансовое обеспечение закупок. Панель «Динамика освоения (помесячно)»
	Сумма оплаты за месяц, накопленная сумма оплаты с начала года, ожидаемая оплата на конец года.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — оплата по дате оплаты и прогноз готовыми значениями; ААС — накопление по месяцам.

	Финансовое обеспечение закупок. Панель «Структура расходов по видам продукции»
	Суммы расходов по классам видов продукции и их доли, сумма без указанного класса.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — суммы расходов по классам видов продукции; ААС — доли.

	Финансовое обеспечение закупок. Панель «Сравнение расходов по направлениям расходов по годам»
	Суммы расходов и число контрактов по направлениям расходов за выбранный и прошлый годы, отклонения.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — суммы контрактов и направление расходов контракта за оба года; ААС — подсчёт количества и разность.

	Закупочные процедуры. Плитка «Закупки в работе»
	Число закупок в работе и сумма начальных цен.
	ААС — подсчёт количества и суммирование.

	Закупочные процедуры. Плитка «Объявленные извещения»
	Число объявленных извещений и доля процедур с определённым поставщиком.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — признак определения поставщика; ААС — подсчёт количества и доля.

	Закупочные процедуры. Плитка «Подписано контрактов»
	Число подписанных контрактов и их сумма.
	ААС — подсчёт количества и суммирование.

	Закупочные процедуры. Плитка «Фактическая экономия»
	Сумма экономии и её доля от начальных цен; при незаполненной НМЦК — «НМЦК не заводится».
	ААС — разность начальной цены и цены контракта, доля.

	Закупочные процедуры. Плитка «Просрочено при подготовке процедуры»
	Число служебных записок с превышением норматива подготовки процедуры по состоянию «Размещено».
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — норматив подготовки в рабочих днях; ААС — сравнение даты с текущей датой и подсчёт количества.

	Закупочные процедуры. Панель «Исполнение планов закупок»
	Число позиций, объём, объявленный объём и доля по плану-графику 44-ФЗ и плану закупки 223-ФЗ, итог.
	ААС — подсчёт количества, суммирование и доля.

	Закупочные процедуры. Панель «Что ещё не объявлено — по срокам»
	Число и объём необъявленных позиций по планируемому месяцу выхода на торги.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — планируемый месяц выхода на торги; ААС — подсчёт количества и суммирование.

	Закупочные процедуры. Панель «Путь закупки: от формирования служебной записки до исполнения»
	Число процедур, сумма начальных цен и доля по этапам от объявления до исполнения.
	ААС — подсчёт количества, суммирование и доля.

	Закупочные процедуры. Панель «Как выбираем поставщика»
	Число процедур, сумма начальных цен и доля по способам определения поставщика.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — способ определения поставщика; ААС — подсчёт количества, суммирование и доля.

	Закупочные процедуры. Реестр служебных записок
	Номер и предмет записки, инициатор, дата регистрации, дата состояния «Размещено», число дней, состояние закупки.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — готовое значение. ААС — сравнение даты с текущей датой для числа дней.

	Закупочные процедуры. Реестр закупок
	Номер и предмет закупки, признак применяемого закона, состояние, способ определения поставщика, начальная цена, число заявок, даты.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — готовое значение. Число заявок передаётся после размещения итогового протокола.

	Исполнение контрактов. Плитка «Контрактов в исполнении»
	Число контрактов в исполнении и их сумма.
	ААС — подсчёт количества и суммирование.

	Исполнение контрактов. Плитка «Контрактов исполнено»
	Число исполненных контрактов и их сумма.
	ААС — подсчёт количества и суммирование.

	Исполнение контрактов. Плитка «Оплачено»
	Сумма оплаты по контрактам и её доля.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — сумма оплаты по контракту в целом; ААС — доля.

	Исполнение контрактов. Плитка «Остаток к оплате»
	Разность суммы контрактов и суммы оплаты.
	ААС — разность.

	Исполнение контрактов. Панель «Оплата поставщикам по месяцам»
	Сумма оплаты за месяц и накопленный итог.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — оплата с датой оплаты; ААС — накопление по месяцам.

	Исполнение контрактов. Панель «Календарь исполнения контрактов»
	Дата заключения и срок исполнения по контракту в целом.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — готовое значение. ААС — сравнение срока исполнения с текущей датой.

	Исполнение контрактов. Панель «Почему расторгают контракты»
	Текстовая причина расторжения, число и сумма контрактов, включая «Причина не указана».
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — текстовая причина расторжения; ААС — подсчёт количества и суммирование.

	Исполнение контрактов. Реестр контрактов
	Номер и предмет контракта, поставщик, сумма, оплата, неустойка, срок исполнения, состояние.
	Модуль закупок 1С:ГМЗ — готовое значение. Расчёт в ААС не выполняется.


Показатели «Финансовое обеспечение закупок»
Предназначено для последующего представления объёма финансового обеспечения по планам закупок, оплаты и остатка к оплате, принятых обязательств, планов закупок, динамики оплаты и расходов по видам продукции.
ААС должна обеспечивать получение сведений: 
· «Объём финансового обеспечения» по планам закупок за выбранный год и два следующих календарных года; 
· «Освоено / остаток» с суммой оплаты, долей оплаты и остатком к оплате;
· «Принятые обязательства» с долей от объёма финансового обеспечения по планам закупок и суммой оплаты;
· «Прогноз освоения на конец года» с прогнозной суммой оплаты, её долей и уровнем риска неосвоения; 
· «Объём финансового обеспечения на год» по плану-графику 44-ФЗ и плану закупок 223-ФЗ;
· «Динамика освоения (помесячно)» с суммой оплаты за месяц, накопленной суммой оплаты с начала года и ожидаемой оплатой на конец года;
· «Структура расходов по видам продукции»;
· «Сравнение расходов по направлениям расходов по годам» с суммами и числом контрактов за выбранный и прошлый годы.
Показатели «Закупочные процедуры»
Предназначено для последующего представления хода закупок от позиции плана-графика закупок и плана закупок и служебной записки до заключения контракта.
ААС должна обеспечивать получение сведений:
· «Закупки в работе», «Объявленные извещения», «Подписано контрактов», «Фактическая экономия»;
· «Исполнение планов закупок» по плану-графику 44-ФЗ и плану закупок 223-ФЗ;
· «Что ещё не объявлено — по срокам» по планируемому месяцу выхода на торги;
· «Путь закупки: от формирования служебной записки до исполнения»;
· «Как выбираем поставщика»;
· «Просрочено при подготовке процедуры»;
· реестра служебных записок;
· реестра закупок.
Показатели «Исполнение контрактов»
Предназначено для последующего представления сведений об исполнении контрактов и оплате поставщикам по контракту в целом.
ААС должна обеспечивать получение сведений:
· «Контрактов в исполнении», «Контрактов исполнено», «Оплачено», «Остаток к оплате»;
· «Оплата поставщикам по месяцам» с оплатой за месяц и накопленным итогом;
· «Календарь исполнения контрактов» с датой заключения и сроком исполнения по контракту в целом;
· «Почему расторгают контракты» с текстовой причиной расторжения, числом контрактов и суммой;
· реестра контрактов.
Показатели, значения которых формируются в источнике
ААС не хранит закупочные сведения и обращается к текущему срезу, полученному из Модуля закупок 1С:ГМЗ. На стороне ААС выполняются только простые вычисления. Показатели, для которых исходные сведения формируются в бухгалтерском контуре либо требуют установленных правил расчёта в источнике, передаются в ААС готовыми значениями, порядок расчета отражен в составе Таблицы 4.
Таблица 3 устанавливает контрольные запросы к Модулю «Чат-бот» ААС, по которым при приёмо-сдаточных испытаниях подтверждается фактическое поступление расширенного состава сведений. Каждый запрос охватывает отдельную группу показателей трёх страниц дашбордов, а ожидаемый результат проверки определяет состав значений и правила представления неполных сведений, при которых проверка считается пройденной.
Таблица 3. Критерии приёмки: контрольные запросы к Модулю «Чат-бот» ААС и критерии положительного результата
	№
	Контрольный запрос
	Критерий приёмки (ожидаемый результат проверки)

	Финансов

	1) 
	«Покажи объём финансового обеспечения по планам закупок на выбранный год и два следующих года, сумму оплаты, остаток к оплате, принятые обязательства за выбранный период».
	Показаны объёмы финансового обеспечения по планам закупок по трём годам, сумма оплаты, доли оплаты и принятых обязательств, остаток к оплате; значения соответствуют переданным финансовым сведениям и правилам таблицы 4.

	2) 
	«Покажи объём финансового обеспечения по плану-графику 44-ФЗ и плану закупок 223-ФЗ: число позиций, объём и долю объявленных закупок».
	Показаны показатели по каждому закону и общий итог на основании позиций планов, признака закона и связи позиции с закупкой.

	3) 
	«Покажи сумму оплаты по месяцам, накопленную сумму оплаты с начала года, ожидаемую оплату на конец года и уровень риска неосвоения».
	Показаны оплаты по месяцам фактической даты оплаты, накопленная сумма оплаты с начала года, ожидаемая оплата на конец года и уровень риска неосвоения по правилам таблицы 4.

	4) 
	«Покажи структуру расходов по классам видов продукции за выбранный период».
	Показаны классы видов продукции, суммы расходов и их доли, а также сумма по позициям без указанного класса вида продукции.


	5) 
	«Покажи сравнение расходов по направлениям расходов за выбранный и прошлый годы».
	Показаны направления расходов из справочника Модуля закупок 1С:ГМЗ, суммы расходов и число контрактов за оба года и отклонения; контракты с незаполненным направлением расходов выведены строкой «Нет данных».

	Закупочные процедуры

	6) 
	«Покажи закупки в работе, объявленные извещения, подписанные контракты и фактическую экономию за выбранный период».
	Показаны число и суммы закупок и контрактов, доля процедур с определённым поставщиком, экономия; при отсутствии НМЦК выводится «НМЦК не заводится».

	7) 
	«Покажи исполнение планов закупок и позиции без объявленной закупки по планируемому месяцу выхода на торги».
	Показаны по каждому плану число позиций, объём, объявленные позиции и доля, а также распределение не объявленных позиций по срокам.

	8) 
	«Покажи путь закупки, способы закупок и реестр закупок с числом заявок».
	Показаны этапы пути закупки, способы, реестр с требуемыми реквизитами; число заявок выводится после итогового протокола, при его отсутствии — «Нет данных».

	9) 
	«Покажи служебные записки, срок подготовки процедуры, число просроченных при подготовке процедур и закупки без служебной записки».
	В реестре показаны не помеченные на удаление записки, связанные закупки, дата состояния «Размещено», срок подготовки и состояние закупки; закупки без записки выведены справочно без срока подготовки; число просроченных определено по превышению норматива подготовки в рабочих днях.

	Исполнение контрактов

	10) 
	«Покажи контракты в исполнении, исполненные контракты, оплачено и остаток к оплате».
	Показаны количество и суммы контрактов, сумма оплаты по контрактам, доля оплаты и остаток к оплате.

	11) 
	«Покажи оплату поставщикам по месяцам и накопленный итог».
	Показаны оплаты по месяцам на основании дат и сумм оплаты, переданных по контрактам.

	12) 
	«Покажи причины расторжения и реестр контрактов с оплатой, неустойкой и сроком исполнения».
	[bookmark: bookmark=id.tb3fqq16zum2]Показаны текстовые причины расторжения, включая «Причина не указана», число и сумма контрактов; в реестре представлены предусмотренные сведения о контракте.

	13) 
	«Покажи сравнение расходов по направлениям расходов за выбранный и прошлый годы».
	Показаны направления расходов из справочника Модуля закупок 1С:ГМЗ, суммы расходов и число контрактов за оба года и отклонения; контракты с незаполненным направлением расходов выведены строкой «Нет данных».

	14) 
	«Покажи календарь исполнения контрактов: дату заключения и срок исполнения по каждому контракту».
	По каждому контракту показана одна полоса от даты заключения до срока исполнения; разрез по этапам исполнения не формируется; срок исполнения сопоставлен с текущей датой.


Таблица 4. Показатели, значения которых формируются в Модуле закупок 1С:ГМЗ и передаются готовыми
	Показатель, передаваемый готовым значением
	Порядок формирования в Модуле закупок 1С:ГМЗ
	Состав передаваемых сведений

	Объём финансового обеспечения по планам закупок за выбранный год и два следующих года
	Суммы объёмов финансового обеспечения позиций плана-графика закупок 44-ФЗ и плана закупки 223-ФЗ консолидируются в Модуле закупок 1С:ГМЗ по году и признаку закона.
	Год, ПризнакЗакона, СуммаПозиции.

	Принятые обязательства
	Сумма принятых обязательств формируется по сведениям 1С:БГУ и передаётся готовым значением по году.
	Год, СуммаПринятыхОбязательств.

	Оплата по контракту в целом
	Оплата формируется по сведениям 1С:БГУ и передаётся записями по контракту без разреза по этапам.
	КонтрактУИД, ДатаОплаты, СуммаОплаты.

	Прогноз оплаты на конец года
	Ожидаемая оплата на конец года и оценка риска неосвоения рассчитываются в Модуле закупок 1С:ГМЗ по установленным правилам.
	Год, ОжидаемаяОплатаНаКонецГода, УровеньРискаНеосвоения.

	Число заявок по закупке
	Значение формируется после размещения итогового протокола; до его размещения значение не передаётся.
	ЗакупкаУИД, ЧислоЗаявок.

	Признак применяемого закона
	Реквизит заполняется в Модуле закупок 1С:ГМЗ по виду (типу) закупки с возможностью ручной корректировки уполномоченным пользователем.
	ПризнакЗакона по закупке и по контракту.

	Признак определения поставщика
	Признак формируется в Модуле закупок 1С:ГМЗ по результатам процедуры.
	ЗакупкаУИД, ПризнакОпределенияПоставщика.

	Классы видов продукции
	Классы видов продукции формируются в Модуле закупок 1С:ГМЗ и передаются перечнем без иерархии подробных видов продукции.
	КлассВидаПродукцииУИД, НаименованиеКлассаВидаПродукции.

	Направления расходов
	Справочник направлений расходов ведётся в Модуле закупок 1С:ГМЗ. Направление расходов выбирается в документе «Закупка» и наследуется документом «Контракт».
	НаправлениеРасходовУИД, НаименованиеНаправленияРасходов, НаправлениеРасходовУИД по контракту.

	Норматив подготовки закупочной процедуры
	Норматив в рабочих днях устанавливается в Модуле закупок 1С:ГМЗ и передаётся в составе параметров.
	[bookmark: bookmark=id.lzvptm5bq49i]Норматив подготовки в рабочих днях.


Правила представления неполных сведений
Число заявок по закупке передаётся и отображается после размещения итогового протокола. При отсутствии итогового протокола для закупки отображается значение «Нет данных».
Если НМЦК по закупке не заполнена, в реестре и ответе Модуля «Чат-бот» выводится пояснение «НМЦК не заводится». Экономия по такой закупке не рассчитывается.
Принадлежность закупки и контракта к 44-ФЗ или 223-ФЗ определяется по отдельному реквизиту ПризнакЗакона. 
Причина расторжения передаётся свободным текстом. Текст используется для вывода в реестре, поиска и формирования панели причин расторжения; при отсутствии текста применяется значение «Причина не указана».
3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОРАБОТКЕ ОБМЕНА
Общие требования
ААС получает сведения через API Модуля закупок 1С:ГМЗ по запросам ААС. Прямое обращение ААС к базам данных внешних систем не допускается.
API должен обеспечивать передачу структурированного среза за запрашиваемый период, с отбором по дате изменения и постраничной передачей. Для одинаковых параметров запроса сведения передаются в устойчивом порядке. Сведения должны быть доступны по объектам, относящимся к запрашиваемому периоду.
Параметры API приведены в таблице 5.
Реестры закупок, контрактов и служебных записок передаются постранично с отбором, поиском и сортировкой на стороне Модуля закупок 1С:ГМЗ. Размер страницы составляет 100 записей.
Сведения за завершившиеся календарные годы передаются отдельным агрегированным набором: за период прошлого года, аналогичный периоду отчёта, и за прошлый год в целом. Значения такого набора формируются в Модуле закупок 1С:ГМЗ по расписанию не чаще одного раза в сутки.
Таблица 5. Параметры запроса к API
	Параметр
	Назначение

	ДатаС
	Начальная дата периода среза.

	ДатаПо
	Конечная дата периода среза.

	БазаСравнения
	Признак базы сравнения с прошлым годом: аналогичный период прошлого года либо прошлый год в целом.

	ВидНабора
	Признак запрашиваемого набора: агрегированный набор для плиток и панелей либо постраничный набор для реестра.

	ДатаИзмененияС
	Дата, начиная с которой требуется получить изменённые объекты.

	Страница
	Номер порции результата.

	РазмерСтраницы
	Количество записей в порции результата.

	Формат
	[bookmark: bookmark=id.2vttyy2k3bwq]Структурированный формат ответа JSON.


Состав доработки информационного обмена
Таблица 6 определяет блоки, подлежащие развитию, и направление передачи сведений по каждому блоку. Блоки охватывают позиции планов закупок, финансовые сведения бухгалтерского контура, классы видов продукции, направления расходов, служебные записки, признак применяемого закона, сведения о закупках и контрактах. Направление передачи указывает, формируется блок в Модуле закупок 1С:ГМЗ либо поступает в него из 1С:БГУ и далее передаётся в ААС.
Таблица 6. Блоки, подлежащие развитию
	№
	Блок развития
	Направление передачи

	1
	Позиции плана-графика 44-ФЗ и плана закупок 223-ФЗ: объём.
	1С:ГМЗ → ААС

	2
	Принятые обязательства, оплата и предрассчитанные показатели финансового обеспечения.
	1С:БГУ → 1С:ГМЗ → ААС

	3
	Оплата по контракту в целом с датой оплаты.
	1С:БГУ → 1С:ГМЗ → ААС

	4
	Классы видов продукции: суммы и число контрактов по классам видов продукции за выбранный и прошлый годы.
	1С:ГМЗ → ААС

	5
	Служебные записки, связь «служебная записка — закупка», дата отправки измеменения состояния Закупки и инициатор.
	1С:ГМЗ → ААС

	6
	Признак применяемого закона по закупке и контракту.
	1С:ГМЗ → ААС

	7
	Сведения о закупках и контрактах, необходимые для показателей и реестров трёх страниц дашбордов.
	1С:ГМЗ → ААС

	8
	Дата заключения и срок исполнения по контракту в целом для календаря исполнения контрактов.
	1С:ГМЗ → ААС

	9
	Справочник направлений расходов, выбор направления расходов в закупке, наследование в контракте, суммы и число контрактов по направлениям расходов за выбранный и прошлый годы.
	[bookmark: bookmark=id.6lejuy15u2hh]1С:ГМЗ → ААС


Позиции планов закупок
Исполнитель обеспечивает передачу сведений о позициях плана-графика 44-ФЗ и плана закупок 223-ФЗ, необходимых для расчёта объёма финансового обеспечения на год, исполнения планов и распределения не объявленных позиций по срокам.
Таблица 7 устанавливает состав реквизитов позиций планов закупок: идентификатор позиции, вид плана, признак закона, год плана, сумму позиции, планируемый год и месяц выхода на торги, связь с закупкой и дату объявления. Указанного состава достаточно для расчёта объёма финансового обеспечения по планам закупок, исполнения планов и распределения не объявленных позиций по срокам.
Таблица 7. Реквизиты позиций планов закупок
	Реквизит
	Тип
	Назначение

	ИдПозицииПлана
	строка
	Устойчивая идентификация позиции и связь с закупкой.

	ВидПлана
	строка
	Разделение план-графика 44-ФЗ и плана закупок 223-ФЗ.

	ПризнакЗакона
	строка
	Отбор и сопоставление сведений по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

	ГодПлана
	число
	Отбор показателей по году.

	СуммаПозиции
	сумма
	Объём позиции плана.

	ПланируемыйГодТоргов
	число
	Определение планового срока выхода на торги.

	ПланируемыйМесяцТоргов
	число
	Группировка позиций без объявленной закупки по срокам (при наличии сведений).

	ЗакупкаУИД
	строка
	Связь позиции с закупкой при наличии связи.

	ДатаОбъявления
	дата
	Определение признака объявленной закупки.


[bookmark: bookmark=id.o617lbcj7ra5]Позиции планов передаются с сохранением идентификатора и связи с закупкой при её наличии. При отсутствии связанной закупки позиция передаётся для отображения в показателях планирования.
Финансовое обеспечение, принятые обязательства и оплата
Исполнитель обеспечивает поступление в Модуль закупок 1С:ГМЗ сведений 1С:БГУ о принятых обязательствах и оплате и передачу этих сведений в ААС. Объём финансового обеспечения по планам закупок передаётся по выбранному году и двум следующим календарным годам. Принятые обязательства и показатели прогноза передаются в виде значений, подготовленных в 1С:ГМЗ.
Таблица 8 устанавливает состав финансовых реквизитов: год, сумму принятых обязательств, дату и сумму оплаты, идентификатор контракта, ожидаемую оплату на конец года и уровень риска неосвоения. Указанного состава достаточно для формирования плиток и панелей страницы «Финансовое обеспечение закупок» и показателей оплаты страницы «Исполнение контрактов».
Таблица 8. Реквизиты финансовых сведений
	Реквизит
	Тип
	Назначение

	Год
	число
	Отбор финансовых показателей по году.

	СуммаПринятыхОбязательств
	сумма
	Показатель принятых обязательств.

	ДатаОплаты
	дата
	Отнесение оплаты по контракту к месяцу оплаты.

	СуммаОплаты
	сумма
	Оплата по контракту в целом.

	КонтрактУИД
	строка
	Связь оплаты с контрактом.

	ОжидаемаяОплатаНаКонецГода
	сумма
	Предрассчитанное ожидаемое значение оплаты на конец года.

	УровеньРискаНеосвоения
	строка
	Предрассчитанная оценка риска неосвоения объёма финансового обеспечения.


[bookmark: bookmark=id.jj61i5mjwog1]Дата и сумма оплаты передаются по контракту в целом. Каждая переданная оплата содержит КонтрактУИД, ДатаОплаты и СуммаОплаты.
Классы видов продукции и сравнение расходов
Исполнитель обеспечивает передачу классов видов продукции и сведений, необходимых для представления структуры расходов и сравнения расходов за выбранный и прошлый годы.
Расходы по видам продукции передаются за период отчёта, за аналогичный период прошлого года и за прошлый год в целом. Каждое значение сопровождается признаком базы сравнения.
Таблица 9 устанавливает состав реквизитов классов видов продукции, направлений расходов и расходов: идентификатор и наименование класса вида продукции, идентификатор и наименование направления расходов, идентификатор контракта, год и сумму расхода. Указанного состава достаточно для формирования структуры расходов по классам видов продукции и сравнения расходов и числа контрактов за выбранный и прошлый годы.
Таблица 9. Реквизиты классов видов продукции, направлений расходов и расходов
	Реквизит
	Тип
	Назначение

	КлассВидаПродукцииУИД
	строка
	Устойчивая идентификация класса вида продукции.

	НаименованиеКлассаВидаПродукции
	строка
	Наименование класса вида продукции.

	НаправлениеРасходовУИД
	строка
	Устойчивая идентификация направления расходов; передаётся по контракту.

	НаименованиеНаправленияРасходов
	строка
	Наименование направления расходов.

	СуммаКонтракта
	сумма
	Расход по направлению расходов.

	КонтрактУИД
	строка
	Связь расхода и класса вида продукции с контрактом.

	Год
	число
	Сопоставление расходов за выбранный и прошлый годы.

	СуммаПозицииПродукции
	сумма
	Расход по классу вида продукции.


[bookmark: bookmark=id.b9v5k1pomc4q]Классы видов продукции передаются перечнем; иерархия подробных видов продукции не передаётся. По каждому классу передаются суммы позиций продукции и идентификаторы контрактов, достаточные для подсчёта числа контрактов за каждый год. Позиции без заполненного класса вида продукции передаются с незаполненным значением и учитываются отдельной суммой.
Направления расходов
Исполнитель обеспечивает создание справочника направлений расходов в Модуле закупок 1С:ГМЗ и передачу в ААС перечня направлений расходов и направления расходов, указанного в контракте.
Справочник направлений расходов содержит идентификатор и наименование направления расходов и ведётся уполномоченными работниками Заказчика. Состав направлений расходов определяется Заказчиком и изменяется без доработки Модуля закупок 1С:ГМЗ и ААС.
Направление расходов выбирается из справочника в документе «Закупка». При создании контракта на основании закупки направление расходов наследуется документом «Контракт» с возможностью изменения уполномоченным работником Заказчика.
Направления расходов передаются перечнем справочника. По каждому контракту передаются идентификатор направления расходов, сумма контракта и год, достаточные для формирования панели «Сравнение расходов по направлениям расходов по годам»: сумм расходов, числа контрактов и отклонений за выбранный и прошлый годы.
Значения по направлениям расходов передаются за период отчёта, за аналогичный период прошлого года и за прошлый год в целом. Каждое значение сопровождается признаком базы сравнения.
По контрактам с незаполненным направлением расходов передаётся незаполненное значение. Такие контракты выводятся в дашбордах строкой «Нет данных» и учитываются отдельной суммой.
Состав реквизитов направлений расходов установлен таблицей 9, реквизит направления расходов по контракту — таблицей 13, связь контракта с направлением расходов — таблицей 14.
Служебные записки и связь с закупкой
Исполнитель обеспечивает передачу служебных записок и связи с закупкой, созданной на основании служебной записки. Состояние закупок определяется по реквизиту состояния связанной закупки.
Таблица 10 устанавливает состав реквизитов служебных записок и связи с закупкой: идентификатор, номер, предмет записки, инициатора, дату регистрации, идентификатор связанной закупки, дату состояния «Размещено» и состояние закупки. Указанного состава достаточно для расчёта срока подготовки закупочной процедуры и формирования реестра служебных записок.
Таблица 10. Реквизиты служебных записок и связи с закупкой
	Реквизит
	Тип
	Назначение

	СлужебнаяЗапискаУИД
	строка
	Устойчивая идентификация служебной записки.

	НомерСлужебнойЗаписки
	строка
	Отображение и поиск в реестре.

	ОбъектСлужебнойЗаписки
	строка
	Отображение предмета служебной записки.

	ИнициаторПодразделение
	строка
	Отображение инициатора.

	ДатаРегистрации
	дата
	Начальная дата расчёта срока подготовки.

	ЗакупкаУИД
	строка
	Связь служебной записки с закупкой.

	ДатаСостоянияРазмещено
	дата
	Состояние Размещено связанной закупки..

	СостояниеЗакупки
	строка
	Состояние закупки, созданной на основании служебной записки.


[bookmark: bookmark=id.lx8pcdj4myvt]Передаются служебные записки, не помеченные на удаление. Закупка, созданная на основании служебной записки, передаётся со связью по ЗакупкаУИД. Если на основании служебной записки закупка не создана, служебная записка передаётся без идентификатора закупки. Закупки, для которых служебная записка отсутствует, передаются для справочного вывода в реестре закупок и не участвуют в расчёте срока подготовки процедуры.
Признак применяемого закона
В Модуле закупок 1С:ГМЗ создаётся реквизит ПризнакЗакона для закупки и контракта. Реквизит заполняется автоматически по виду (типу) закупки; допускается ручная корректировка значения уполномоченным пользователем Модуля закупок 1С:ГМЗ.
Допустимые значения реквизита: «44-ФЗ» и «223-ФЗ». Реквизит передаётся по API в составе сведений о закупке и контракте. ААС использует значение переданного реквизита при отборе и расчёте показателей.
Таблица 11 устанавливает объекты, по которым передаётся реквизит признака применяемого закона, и его назначение. Реквизит обеспечивает отбор и расчёт показателей по 44-ФЗ и 223-ФЗ как по закупкам и позициям планов, так и по контрактам.
Таблица 11. Реквизит признака закона
	Объект
	Реквизит
	Тип
	Назначение

	Закупка
	ПризнакЗакона
	строка
	Отбор и расчёт показателей закупок и позиций планов по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

	Контракт
	ПризнакЗакона
	строка
	[bookmark: bookmark=id.k7j0x859o79q]Отбор и расчёт показателей исполнения контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ.


Сведения о закупках
Исполнитель обеспечивает передачу сведений о закупках, необходимых для плиток, панелей и реестра страницы «Закупочные процедуры».
Таблица 12 устанавливает состав реквизитов закупок: идентификатор, номер и предмет закупки, признак закона, состояние, способ закупки, электронную площадку, НМЦК, даты объявления и окончания подачи, число заявок, признак определения поставщика, связь с контрактом и сумму контракта. Указанного состава достаточно для формирования плиток, панелей и реестра страницы «Закупочные процедуры».
Таблица 12. Реквизиты закупок
	Реквизит
	Тип
	Назначение

	ЗакупкаУИД
	строка
	Устойчивая идентификация закупки и связь с позицией плана, служебной запиской и контрактом.

	НомерЗакупки
	строка
	Отображение и поиск в реестре.

	ОбъектЗакупки
	строка
	Отображение предмета закупки.

	ПризнакЗакона
	строка
	Отбор по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

	СостояниеЗакупки
	строка
	Формирование показателей пути закупки и реестра.

	СпособЗакупки
	строка
	Группировка способов закупок.

	ЭлектроннаяПлощадка
	строка
	Отображение в реестре.

	НМЦК
	сумма
	Сумма закупок, расчёт экономии и показателей пути закупки.

	ДатаОбъявления
	дата
	Определение объявленной закупки и отображение в реестре.

	ДатаОкончанияПодачи
	дата
	Формирование шага «подача завершена» и отображение в реестре.

	ЧислоЗаявок
	число или строка
	Отображение числа заявок после итогового протокола; при отсутствии протокола — «Нет данных».

	ПризнакОпределенияПоставщика
	признак
	Расчёт доли процедур с определённым поставщиком.

	КонтрактУИД
	строка
	Связь с заключённым контрактом.

	СуммаКонтракта
	сумма
	[bookmark: bookmark=id.xpm76abq8rbu]Отображение в реестре закупок и расчёт показателей подписанных контрактов.


Сведения о контрактах и оплате
Исполнитель обеспечивает передачу сведений о контрактах, оплате по контракту в целом, неустойке, сроке исполнения и причине расторжения, необходимых для страницы «Исполнение контрактов».
Таблица 13 устанавливает состав реквизитов контрактов и оплаты: идентификатор, номер и предмет контракта, связь с закупкой, признак закона, состояние, дату заключения, сумму контракта, поставщика, признак СМП, дату и сумму оплаты, сумму неустойки, срок исполнения, причину расторжения и направление расходов. Указанного состава достаточно для формирования плиток, панелей и реестра страницы «Исполнение контрактов».
Таблица 13. Реквизиты контрактов и оплаты
	Реквизит
	Тип
	Назначение

	КонтрактУИД
	строка
	Устойчивая идентификация контракта и связь с оплатами, закупкой и видами продукции.

	НомерКонтракта
	строка
	Отображение и поиск в реестре.

	ОбъектКонтракта
	строка
	Отображение предмета контракта.

	ЗакупкаУИД
	строка
	Связь контракта с закупкой и вывод номера закупки.

	НомерЗакупки
	строка
	Отображение в реестре контрактов.

	ПризнакЗакона
	строка
	Отбор по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

	СостояниеКонтракта
	строка
	Формирование плиток контрактов и отображение в реестре.

	ДатаЗаключения
	дата
	Определение подписанного контракта и начальная дата календаря исполнения контрактов.

	СуммаКонтракта
	сумма
	Расчёт суммы контрактов, оплаты и остатка.

	НаправлениеРасходовУИД
	строка
	Направление расходов контракта: формирование сравнения расходов по направлениям расходов за выбранный и прошлый годы.

	Поставщик
	строка
	Отображение в реестре и панели оплаты поставщикам.

	ПризнакСМП
	признак
	Отображение в реестре.

	ДатаОплаты
	дата
	Формирование помесячной оплаты.

	СуммаОплаты
	сумма
	Расчёт оплаты и остатка по контракту.

	СуммаНеустойки
	сумма
	Отображение в реестре контрактов.

	СрокИсполнения
	дата
	Срок исполнения по контракту в целом: отображение в реестре контрактов и построение календаря исполнения контрактов.

	ПричинаРасторжения
	строка
	Отображение, поиск и формирование панели причин расторжения.


Оплата передаётся без разреза по этапам контракта. Каждая запись оплаты содержит идентификатор контракта, дату оплаты и сумму оплаты. Причина расторжения передаётся свободным текстом.
[bookmark: bookmark=id.i8j1mvo929kv]Дата заключения и срок исполнения передаются по контракту в целом. Разрез по этапам контракта в обмене не формируется. Указанные реквизиты применяются для построения календаря исполнения контрактов, в котором контракт представлен одним периодом от даты заключения до срока исполнения.
Сопоставление сведений
Таблица 14 устанавливает связи между передаваемыми сведениями и реквизиты, по которым эти связи устанавливаются. Указанные связи обеспечивают однозначное сопоставление позиции плана, закупки, служебной записки, контракта, оплаты, класса вида продукции и направления расходов при формировании показателей.
Таблица 14. Связи сведений для формирования показателей
	Сопоставляемые сведения
	Реквизит связи
	Назначение

	Позиция плана — закупка
	ИдПозицииПлана / ЗакупкаУИД
	Расчёт исполнения планов и определение позиции без объявленной закупки.

	Служебная записка — закупка
	ЗакупкаУИД
	Расчёт срока подготовки процедуры и вывод состояния закупки.

	Закупка — контракт
	ЗакупкаУИД
	Расчёт подписанных контрактов, экономии и вывод суммы контракта.

	Контракт — оплата
	КонтрактУИД
	Расчёт оплаты, остатка к оплате и помесячной динамики.

	Контракт — вид продукции
	КонтрактУИД
	Расчёт структуры и сравнения расходов по классам видов продукции.


4. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Требования к функционированию 
Результат работ должен обеспечивать:
· функционирование в составе действующей ААС и Модуля закупок 1С:ГМЗ без нарушения штатных функций, интерфейсов и интеграций;
· получение ААС по API актуального структурированного среза сведений в объёме раздела 4;
· передачу из 1С:ГМЗ предрассчитанных показателей, для которых это предусмотрено таблицей 4;
· корректную обработку пустой выборки, отсутствующей связи позиции плана с закупкой, отсутствующей связи служебной записки с закупкой, отсутствующего вида продукции и незаполненного направления расходов;
· отсутствие переходов из интерфейсов ААС во внешние системы;
· работу в среде Astra Linux Special Edition 1.7.3 и в локальной инфраструктуре Заказчика без подключения к сети Интернет.
Требования к интеграции
Интеграция обеспечивается через API: ААС направляет запрос к Модулю закупок 1С:ГМЗ, а Модуль закупок 1С:ГМЗ предоставляет сведения, предусмотренные разделом 4. Сведения 1С:БГУ поступают в ААС через Модуль закупок 1С:ГМЗ.
[bookmark: bookmark=id.8ft3m5hx2h33]Интеграция должна обеспечивать передачу по API сведений о планах, принятых обязательствах, оплате, закупках, контрактах, служебных записках, видах продукции и направлениях расходов в структурированном формате. Прямой доступ к базам данных внешних систем не допускается.
Требования к ролевой модели и разграничению доступа
[bookmark: bookmark=id.akpmqmwozns3]Ролевая модель наследуется из действующей ролевой модели Модуля закупок ААС. Состав ролей, их полномочия и сопоставление с группами службы каталогов LDAP не изменяются. Доступ к функциям ААС предоставляется аутентифицированным пользователям через LDAP (LDAPS).
Требования к защищённому соединению и информационной безопасности
Взаимодействие ААС с Модулем закупок 1С:ГМЗ и доступ пользователей к функциям ААС осуществляются внутри защищённого контура Заказчика, организованного средствами АП «Континент». Публикация решения в сети Интернет не допускается.
Все сетевые соединения выполняются по HTTPS с TLS версии 1.3 и выше с использованием сертификатов, предоставленных Заказчиком. Реквизиты доступа к API хранятся в защищённой конфигурации серверной части и не размещаются в исходном коде или клиентской части.
[bookmark: bookmark=id.ppwm9pkopkn3]Результат работ должен обеспечивать обработку входных данных с проверкой типов и допустимых значений, защиту текстовых полей от исполнения как разметки или программного кода, а также отсутствие передачи сведений за пределы защищённого контура Заказчика.
Сведения Заказчика используются только для выполнения работ, не передаются за пределы защищённого контура и сохраняют конфиденциальность;
Исполнитель обеспечивает совместимость результата работ с инфраструктурой Заказчика и соблюдение требований информационной безопасности;
Привлечение соисполнителей допускается с письменного согласия Заказчика; ответственность за результат работ в полном объёме несёт Исполнитель.

