Приложение № 3

к контракту № ________

от «_____» ______________ 2026 г.

График выполнения работ

к государственному контракту № _______

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли (восстановление конька) административного здания ФКУ КП-4  УФСИН России по Еврейской автономной области

Срок действия Контракта до 01.09.2026.

Срок окончания работ по Контракту до 20.08.2026.

| № п/п | Вид работ | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка материала и оборудования на объект капитального ремонта | через 1 календарный день после получения пропуска на объект капитального ремонта в соответствии с п. 3.4.3 контракта | 1 рабочий день |
| 2 | Ремонтные работы | 3 рабочих дня |  |
| 3 | Сдача исполнительной документации по объекту капитального ремонта | 1 рабочий день |  |
| 4 | Комиссионная приемка выполненных работ | 2 рабочих дня |  |

Составлено 	Согласованно

Государственный заказчик:                               Подрядчик:

Заместитель начальника УФСИН России

по Еврейской автономной области

__________ Р.Г. Олейников                                         ________________ (ФИО, подпись)