
Приложение № 3 
к контракту № ________ 
от «_____» ______________ 2026 г. 


График выполнения работ
к государственному контракту № _______
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли (восстановление конька) административного здания ФКУ КП-4  УФСИН России по Еврейской автономной области
Срок действия Контракта до 01.09.2026.
Срок окончания работ по Контракту до 20.08.2026.
	№ п/п
	Вид работ
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ

	1
	Поставка материала и оборудования на объект капитального ремонта
	через 1 календарный день после получения пропуска на объект капитального ремонта в соответствии с п. 3.4.3 контракта
	1 рабочий день

	2
	Ремонтные работы  
	3 рабочих дня

	3
	Сдача исполнительной документации по объекту капитального ремонта
	[bookmark: _GoBack]1 рабочий день

	4
	Комиссионная приемка выполненных работ 
	2 рабочих дня



Составлено 	Согласованно
Государственный заказчик:                               Подрядчик:

Заместитель начальника УФСИН России 
по Еврейской автономной области	

__________ Р.Г. Олейников                                         ________________ (ФИО, подпись)
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