ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_________
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли (восстановление конька) административного здания  ФКУ КП-4 УФСИН России по Еврейской автономной области ______________________________________

Идентификационный код закупки № ___________________________________

г. Биробиджан                                                                      «___»___________2026 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области (далее – УФСИН), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника Олейникова Романа Григорьевича, действующего на основании Доверенности 
от 09.07.2026 № 41, с одной стороны, и ____________________________, именуемый 
в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и (или) привлеченными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта работы 
по капитальному ремонту кровли (восстановление конька) административного здания ФКУ КП-4 УФСИН России по Еврейской автономной области, расположенного по адресу:  Еврейской автономной область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 8А (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Состав и объем работ определяется приложением № 1 «Техническое задание», приложением № 2 «Сметная документация», к настоящему Контракту.
1.3. Сроки выполнения работ определяются приложением № 3 «График выполнения работ», к настоящему контракту.
1.4. Место выполнения работ: Еврейской автономной область, 
г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 8А (далее – «место выполнения работ»).
1.5. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых 
в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, условиям Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта составляет _______  (_____________________________) руб. _____ коп. с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22%, что составляет ______  (______________________) руб. 00 коп., а в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в соответствии 
с условиями контракта, в том числе: стоимость выполнения всех работ, указанных 
в локальном сметном расчёте, стоимость конструкций и материалов, затраты связанные с обеспечением ремонта рабочими, включая заработную плату, транспортные 
и командировочные расходы, страхование, стоимость работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами, уборку строительного мусора; расходы на эксплуатацию машин 
и механизмов, расходы на гарантийные обязательства в течение предоставления срока гарантии на выполненные работы, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Подрядчика и уплачиваемых им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в связи с выполнением работ.
2.3. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
Заказчик оплачивает работы по факту выполнения объема работ не позднее 
7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ с использованием Единой информационной системы. При этом, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), по формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, подписанные сторонами 
и оформленных в установленном порядке размещаются в ЕИС в качестве приложений к документу о приемке и являются неотъемлемой его частью.
2.4.2. По согласованию с заказчиком, допускается оплата промежуточных работ, выполненных Подрядчиком и подтвержденных актами выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
2.4.3. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 
1 рабочего дня с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 
в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.4.4. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2026 года. 
2.5. При начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) 
и отказе Подрядчика в ее уплате по соответствующему письменному требованию Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).
2.6. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, допускается изменение по соглашению сторон цены Контракта не более чем на десять процентов цены контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации.
2.7. Работы, не предусмотренные настоящим контрактом и выполненные Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком, а также использованные при этих работы материалы и оборудование, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.
2.8. Оплате подлежат только фактически выполненные и принятые Заказчиком работы. Невыполненные работы, даже если они предусмотрены условиями настоящего Контракта, оплате не подлежат.
2.9. Цена Контракта не может корректироваться в сторону увеличения 
в зависимости от ежеквартального изменения индексов цен, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.10. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными 
в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленного комплекта исполнительной документации по выполненным работам.
3.1.3. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.1.4. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.
3.1.5. В случае необходимости по согласованию с Подрядчиком изменить объем и (или) виды выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта. 
3.1.6. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
3.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения.
3.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Назначить своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за ходом выполнения работ, проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций условиям контракта с правом беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток.
3.2.2. Предоставить доступ персонала Подрядчика к объекту, подлежащему капитальному ремонту, согласно условиям Контракта. 
3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика на все объекты, задействованные при выполнении работ, с учетом их административно-режимных условий работы.
3.2.4. Сообщать Подрядчику о качестве выполнения Работ его персоналом, 
а также о случаях нарушения им требований к поведению на режимном объекте.
3.2.5. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
3.2.6. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.7.  Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
3.2.8. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту.
3.2.9. Оплатить выполненные по Контракту работы после подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.
3.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.3.2. Привлекать к исполнению контракта субподрядные организации, обладающие в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчика как за свои собственные действия. Привлечение субподрядной организации  осуществляется по письменному согласованию с  Государственным заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения. 
3.3.3. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.
3.3.4. Досрочно выполнить работу по Контракту при условии, если такое завершение не повлияет на качество выполненных работ.
3.3.5. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.
3.3.6. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.
3.3.7. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта в виде реального ущерба.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ со дня заключения контракта. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.
3.4.2. Соблюдать сроки выполнения работ, предусмотренные Графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Контракту).
При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ 
в установленный графиком срок, Подрядчик уведомляет о возникновении таких обстоятельств Заказчика в трёхдневный срок письменно. Срок окончания проведения работ, установленный графиком может быть продлен по согласованию с Заказчиком соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не более срока выполнения работ предусмотренных Контрактом.
 3.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания контракта, предоставить Заказчику сведения о работниках подрядной организации (далее – работники) заключившей государственный контракт, по форме (приложение № 4), для проведения проверочных мероприятий и согласования пропуска на объект (территорию) уголовно-исполнительной системы Еврейской автономной области ОСБ УФСИН России по Еврейской автономной области.
Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик до начала выполнения работ назначает ответственных  лиц за производство всех видов работ и контроль на объекте из числа своих работников,  представляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица и список персонала, который будет задействован на объекте 
с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, 
а также марку и номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, для оформления разрешительных документов.
3.4.4. Соблюдать действующие у Заказчика требования режимности на объекте, установленные действующим законодательством РФ и внутриведомственными нормативными актами, требования пожарной безопасности, пропускной 
и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности. Заказчик оставляет за собой право не допускать на объект персонал Подрядчика, соблюдая требования режимности, в соответствии с внутриведомственными актами.
3.4.5. Вести Журнал учета выполненных работ (ф. КС-6). Указанный журнал сдается Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания производственных работ.
3.4.6. Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда, исключить риск повреждения кабельных линий и коммуникаций. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды.
3.4.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
3.4.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать 
к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
3.4.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ 
и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения 
и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки 
в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.4.10. При выполнении работ обеспечить содержание и уборку строительной площадки во время проведения работ и после их окончания. Строительный мусор, полученный от разборки и замены конструкций вывезти в специально отведенные места для строительного мусора. Строительный мусор Подрядчик вывозит своими силами.
3.4.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных 
в настоящем пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им 
к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 
3.4.12. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта в течение 5 (пяти) дней с даты получения запроса или в срок, указанный в таком запросе.
3.4.13. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
3.4.14. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.15. Обеспечить в любое время доступ Заказчику (его представителю) к месту выполнения работ на Объекте для осуществления контроля объема, сроков и качества их выполнения, соблюдения технологий выполнения работ, своевременно вести 
и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (акты на скрытые работы, сертификаты на товары и др. документы).
3.4.16. Письменно уведомить Заказчика за 3 (три) календарных дня 
о необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ. 
Сдать скрытые работы Заказчику, осуществлять фото фиксацию всех скрытых работ. 
3.4.17. Оформить исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы), ведение которой обязательно в соответствии 
с законодательством РФ, в установленном нормативными правовыми актами порядке 
и предъявляет ее Заказчику.
3.4.18. Подрядчик обязан предоставить акт о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) , справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
3.4.19. Направлять с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) документы о приемке работ (первичные учетные документы 
(а также иные сопутствующие документы – при необходимости)) Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Контракта. 
3.4.20. При осуществлении обмена документами о приемке работ использовать форматы документов, предусмотренные ЕИС.
3.4.21. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком 
в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 
а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения 
от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику (для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту).
3.4.22. Не позднее 1-го  (одного) рабочего дня со дня завершения работ освободить объект капитального ремонта от временных сооружений, строительного оборудования и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
3.4.23. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

4. Гарантия качества работ
4.1. Гарантия качества результатов выполненных работ по контракту составляет не менее 5 лет со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии 
с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
4.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
4.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных 
в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.5. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
4.7. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения извещения в письменной форме направить своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта и выявленных недостатках и (или) дефектах, 
в котором указываются сроки их устранения. В случае непредставления Подрядчиком 
в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках (дефектах), такой акт подписывается Заказчиком в отсутствии Подрядчика, при этом 
в таком акте делается отметка о дате получения Подрядчиком извещения. Все риски, связанные с не направлением Подрядчиком в срок, указанные в настоящем пункте Контракта своего уполномоченного представителя несет Подрядчик.
4.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику 
в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
4.9. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта 
о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика 
от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
4.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и (или) дефектов, обнаруженных в пределах гарантийного срока выполненной работы или их причин, по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза, расходы на которую несет Подрядчик, 
за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками и (или) дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
4.11. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья людей, находящихся на нем, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, надзорных и иных органов.
4.12. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
4.13. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

5. Сроки выполнения работ по Контракту, 
обеспечение работ материалами и оборудованием 
5. 1. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, 
за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
5.2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки, установленные настоящим разделом и Графиком выполнения работ (приложение № 3 
к настоящему Контракту).
5.3. Подрядчик приступает к выполнению работ с даты заключения контракта
5.4. Работы должны быть закончены в срок определенный Графиком выполнения работ настоящего Контракта. 
5.5. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком собственными материалами, инструментами и оборудованием (за исключением особенностей, установленных в техническом задании).
5.6. Подрядчик самостоятельно организовывает доставку материалов, оборудования и изделий для производства всего комплекса работ на Объект, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах.
Приемка, разгрузка и складирование поставляемых на Объект материалов, оборудования, изделий и конструкций, их сохранность обеспечиваются Подрядчиком.
5.7. Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные сметной документацией (приложение № 2 к настоящему Контракту), отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ, по физико-механическим свойствам совместимые с материалами, использованными при капитальном ремонте объекта.
5.8. Все строительные материалы, оборудования и изделия, поступающие на объект, должны проходить входной контроль Подрядчика, о чем должна свидетельствовать запись в журнале «входного контроля». Для хранения поступающих строительных материалов должны быть организованы условия хранения, обеспечивающие сохранность их потребительских качеств.
5.9. Все применяемые материалы и оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции  по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке, а также быть свободными от прав третьих лиц.
Копии сертификатов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику  за 10 (десять) календарных дней до дня начала производства работ, выполняемых 
с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
5.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:
5.10.1. за ненадлежащее качество используемых строительных материалов 
и оборудования, а также их обременение правами третьих лиц; 
5.10.2. за отсутствие возможности использования предоставленного Подрядчиком строительного материала без ухудшения качества выполняемых работ;
5.10.3. за риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ  до его окончательной приемки Заказчиком;
5.10.4. за действия сторонних организаций – соисполнителей, перевозчиков, поставщиков и иных лиц, осуществляющих выполнение работ;
5.11. При обнаружении несоответствия качества используемых строительных материалов (товаров) качеству, установленному Контрактом, Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика такого требования в письменной форме, либо в те же сроки заменить материалы (товар) материалами (товарами) надлежащего качества. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой используемых строительных материалов (товаров) возлагаются на Подрядчика.

[bookmark: 30j0zll]           6. Порядок сдачи и приемки работ, оформление результатов приемки
      6.1. Работы, качество выполнения которых влияет на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения конструкции и участков сетей (систем), являются скрытыми работами. Приемка таких работ осуществляется путем подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ в бумажном виде, в 3-х экземплярах.
Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни, при этом Подрядчик должен убедиться, что указанное уведомление Заказчиком получено. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих работ. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан за свой счет в срок не более 3 (трех) дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.
6.2. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче и необходимости явки Заказчика для его осмотра, проверки и принятия. Извещение должно содержать сведения о месте и времени приемки и быть направлено письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложения либо вручено нарочно по адресу Заказчика, указанному в настоящем контракте. 
6.3. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ (по форме № КС-2) в бумажном виде, 
в 3-х экземплярах и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в бумажном виде, в 3-х экземплярах, а также электронного документа о приемке. Оформление, обмен и подписание первичных учетных документов, подтверждающих выполнение работ в полном объеме, осуществляется, в том числе в электронной форме с использованием единой информационной системы в сфере закупок, в порядке, установленным настоящим государственным контрактом.
6.4. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
и оформляется документом о приемке в электронной форме.
6.5. Подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, локальный сметный расчет. 
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.6. Для приемки выполненных работ Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
6.7. Для проверки выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.
Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.
6.8.	В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  пунктом 6.4. Контракта, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке либо формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ 
от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии 
с настоящим пунктом таких документов в ЕИС в соответствии с часовой зоной, 
в которой расположен Исполнитель. 
6.9.	Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.10.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. 
6.11. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ либо в случае не предоставления Подрядчиком Заказчику исчерпывающего перечня документов, предусмотренных Контрактом, Заказчик не подписывает документ 
о приемке и направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа 
о приемке в порядке. Приемка выполненных работ и подписание документа о приемке осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.
6.12. В случае, если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком. 
6.13. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них 
от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 
5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения. 
6.14. Уведомления о применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком условий контракта оформляется Заказчиком и направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с указанием сроков по устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ. 
Если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту, Заказчик вправе направить Подрядчику решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.15. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в настоящем пункте, считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
6.16. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
7.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % (десять) 
от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ____________ (___________________) рубля _________ копеек.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
7.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта.
В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательств по Контракту Заказчик вправе взыскать с поставщика (подрядчика, исполнителя),  обеспечение исполнения контракта.
7.5. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ от 05.04.2013, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящему Контрактом 
по письменному требованию Поставщика, в котором так же указываются реквизиты для возврата денежных средств.
7.6. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения контракта:
УФК по Приморскому краю (УФСИН России по Еврейской автономной области л/с 05781354780)
ИНН 7900002148, КПП 790101001
БИК 010507002
Банковский счет 03212643000000012001
кор/с 40102810545370000012
ОКЦ № 1 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
7.7. В ходе исполнения контракта поставщик  вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств 
и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара, исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной 
в соответствующем реестре контрактов.
7.9. Предусмотренное  частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы, выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
8. Ответственность сторон
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.2.   В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.3. За каждый факт неисполнения государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 
в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 10 процентов цены контракта.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 
в размере 1000 (одна тысяча) рублей.  
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.11. Уплата подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
8.12. Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) 
из обеспечения исполнения Контракта.
8.13. Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение Контракта, уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафа, пени).
8.10. Оплата неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных условиями Контракта, производится Подрядчиком по безналичному расчету, путем перечисления средств на расчетный счет, указанный в подп. 8.11. настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего уведомления Заказчика либо 
по решению суда.
8.11. Заказчик праве произвести оплату по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени) или вернуть обеспечение исполнение Контракта, уменьшенное на сумму неустойки (штрафа, пени).
Реквизиты для оплаты неустойки (штрафа, пени):
УФК по Еврейской автономной области (УФСИН России по Еврейской автономной области л/с 04781354780)
ИНН 7900002148, КПП 790101001
БИК: 040507101
Номер банковского (казначейского) счета: 03100643000000017800
Реквизиты банка: ОКЦ № 1 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА // УФК по Еврейской автономной области, г. Биробиджан
к/с: 40102810045370000101
8.11.	 В случае обмена документами при применении мер ответственности 
и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются 
с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Подрядчика соответственно, 
и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
8.12. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком 
в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, массовых заболеваний, повлекших введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение о Контракта. 
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
10.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, 
а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее – разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров 
и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
10.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Еврейской автономной области.
10.4. Претензия оформляется в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 94 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и направляется той Стороне 
по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.2. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение 
об изменении существенных условий Контракта с приложением информации 
и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения 
об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать 
от имени стороны Контракта.
11.3. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в случаях предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, 
по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение 
об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
11.4. Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.
11.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.6. [bookmark: _2et92p0]Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.8. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.9. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый в рамках выполнения работ товар перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного  частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12. Срок действия Контракта
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами 
и действует до «01» сентября 2026 года, а в части неисполненных обязательств  - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13. Контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнение Подрядчиком условий Контракта
13.1. Заказчик обязан осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий Контракта.
13.2. В целях обеспечения исполнения данной обязанности устанавливаются следующие способы контроля, осуществляемого Заказчиком за выполнением Подрядчиком условий Контракта:
13.2.1. Представление Подрядчиком Заказчику по его запросу информации 
и документов о ходе исполнения обязательств Подрядчика по Контракту в сроки, установленные Заказчиком в запросе, 
13.2.2. Проведение Заказчиком проверок хода исполнения Контракта. 
13.3. За представление информации и документов, указанных в пункте 13.2 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление с нарушением установленных сроков, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

14. Антикоррупционная оговорка
14.1. Стороны Контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны 
с целью оказания влияния на их действия и решения по Контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
14.2. Для исполнения Контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами Контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
[bookmark: _GoBack]14.3. В случае возникновения у стороны Контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
14.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Контракту соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков 
с приложением соответствующих подтверждений.
14.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи 
с исполнением Контракта пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Контракта, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.
14.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Контракта по вине другой стороны.

15. Прочие условия
15.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
          К Контракту прилагается: 
        Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Контракту);
        Сметная документация (Приложение № 2 к настоящему Контракту);
        График выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
        Сведения о работниках  подрядной организации (Приложение № 4 к настоящему Контракту);
         Рабочая документация (Приложение № 5).
15.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону 
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения.
15.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.
15.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.


15.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
15.6. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	«Государственный заказчик»:
	«Подрядчик»:

	
	


	Адрес юридический: 670005, 
г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 8а
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ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН.


	    «Государственный заказчик»



_________________/Р.Г. Олейников/
(м.п.)
	                      «Подрядчик»



________________/______________/
(м.п.)
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