КОНТРАКТ № _______________

ИКЗ 261771610339177160100100370000000244

г. Москва									«___» ________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (сокращенное наименование: НИУ МГСУ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Штымова Замира Мухамедовича, действующего на основании доверенности 02.04.2026г. №308-139-98/9, с одной стороны, и ____________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Контрактом срок выполнить работы по обследованию технического состояния конструкций зданий и разработке проекта организации демонтажа, а также сметной документации по объекту «Нежилое здание по адресу: Российская Федерация, город Москва, Ярославское шоссе, дом 26, строение 21» в соответствии с условиями настоящего Контракта, в объеме, установленном в Расчете цены контракта (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью; далее - Расчет) и с соблюдением требований, указанных в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Место выполнения работ, расположенное по адресу: город Москва, Ярославское шоссе, дом 26, строение 21.

1.3. Стороны определяют, что результатом работ по настоящему Контракту будут являться техническое заключение по результатам обследования, а также комплект проектно-сметной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности и права Исполнителя.

2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику в установленном настоящим Контрактом порядке.

2.1.2. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с настоящим Контрактом, действующими в РФ нормами и правилами.

2.1.3. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ за свой счет, собственными силами или с привлечением сил субподрядчиков. Работы выполняются с применением оборудования Исполнительа, имеющего соответствующие сертификаты, акты поверок. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику в составе отчетной документации.

2.1.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта, Исполнитель предоставляет на утверждение Заказчику календарный план (график) выполнения работ. В дальнейшем Исполнитель самостоятельно организовывает производство работ по календарному плану (графику) выполнения работ, согласованному с Заказчиком в полном объеме, предусмотренном Контрактом.

2.1.5. Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы Заказчика.

2.1.6. До окончания Работ Исполнитель обязан восстановить локальные повреждения конструкций, кровли и отделки зданий, произведенные им в рамках обследования.

2.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, Исполнитель обязан предоставить список (ФИО, паспортные данные) работников, выполняющих работы на Объекте Заказчика. В случае внесения изменений в список, уведомлять об этом Заказчика не позднее 1 календарного дня. Допуск на Объект посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии (алкогольное, наркотическое и иное опьянение) или не занятых на работах на данном Объекте запрещается.

2.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязан соответствующим приказом, назначить лиц, ответственных за непосредственное выполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту (в том числе представителя, отвечающего за соблюдение требований правил техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также осуществляющего взаимодействие с руководством службы Заказчика) и известить об этом Заказчика с указанием имен, должностей, контактной информации и полномочий этих лиц.

2.1.9. До приемки работ Исполнитель обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, отходы Материалов.

2.1.10. Исполнитель вправе привлекать к осуществлению работ, субподрядчиков или иных третьих лиц. При привлечении субподрядчиков Исполнитель организует выполнение Работ, координирует деятельность субподрядчиков, а также осуществляет контроль за ходом и качеством Работ, выполняемых субподрядчиками. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Исполнителя от выполнения условий Контракта. Исполнитель несет ответственность за действия Субподрядчиков как за свои собственные.

2.1.11. Обязанности Исполнителя по обеспечению и соблюдению техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды:

2.1.11.1 Исполнитель обязан включать в договоры с субподрядчиками обязательства по соблюдению требований законодательства и внутренних документов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, мероприятий по охране окружающей среды.

2.1.11.2. Исполнитель обязан обеспечить и соблюдать на Объекте требования техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды.

2.1.11.3. Исполнитель обязан соблюдать чистоту и порядок в зоне производства работ и на внутренней территории НИУ МГСУ.

2.1.11.4. Исполнитель обязан направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории предприятия на вводный инструктаж сотруднику Заказчика, ответственному за проведение вводного инструктажа.

2.1.11.5. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения работ, а также условия их совмещения с производственными и образовательными процессами, происходящими на территории Заказчика.

2.1.11.6. Исполнитель обязан определить и согласовать порядок оперативного руководства, включая действия его сотрудников и работников при возникновении аварийных ситуаций.

2.1.14.7. Исполнитель обязан выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний, обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

2.1.11.8. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском.

2.1.11.9. Исполнитель обязан: при производстве электромонтажных работ предоставить список лиц и копии удостоверений о проверке знаний по правилам эксплуатации электроустановок и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок; при производстве работ на высоте предоставить список лиц и копии документов о проведении обучения правилам работ на высоте.

2.1.12. Исполнитель самостоятельно и за свой счет заключает договоры на возмещение коммунальных услуг (электроэнергия, тепло, вода бытовая и питьевая, канализация, связь и иные ресурсы, необходимые и достаточные для производства работ).

2.1.13. Исполнитель имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Обязанности Заказчика.

2.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3. Права Заказчика:

- Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Исполнителя) о ходе и состоянии исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств. Срок ответа на запрос составляет не более 2 (двух) рабочих дней.

- Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, включая направление Исполнителю уведомлений о нарушении сроков по Контракту, предписаний по качеству работ по Контракту, обязательных для исполнения Исполнителем в сроки, указанные в соответствующих документах. За неисполнение, ненадлежащее/ несвоевременное исполнение требований Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства.

- Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом. За неисполнение, ненадлежащее/ несвоевременное исполнение требований Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства.

- Осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

3. ГРАФИК (СРОКИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Исполнитель производит выполнение работ в соответствии с порядком выполнения работ, определенным Техническим заданием, при этом устанавливается:

- сроки выполнения работ – 45 календарных дней с момента заключения Контракта;

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет _____________(_____________________ руб._____коп.), в том числе НДС ___* (далее — Цена Контракта).

Источник финансирования Контракта - средства бюджетной организации.

Код вида расхода (КВР): 244. Код ОКПД2: 71.12.12.190

4.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость: сопутствующих услуг (работ), применения машин, инструментов, инвентаря, средств механизации, вывоза и утилизации отходов, расходов на страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Цена Контракта, в том числе цена за единицу работы (услуги), указанная в Расчете цены Контракта (Приложение №1), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных частью 65.1 статьи 112 Закона №44-ФЗ, законодательством Российской Федерации.

* В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС либо оказываемые Исполнителем услуги не являются объектом обложения НДС, указать «НДС не облагается».

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

5.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

5.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.4. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №4) и предоставленного Заказчику счета на оплату выполненных работ и счет-фактуры (при наличии), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приёмки выполненных работ.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уведомляет Заказчика о факте завершения работ и представляет документы, указанные в п. 6.2 Контракта.

6.2. В сроки, указанные в п. 6.1 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме Приложения №4) подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах, иные документы, указанные в Техническом задании (Приложение №2 к Контракту).

6.3. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Расчете цены Контракта, Техническом задании и передает Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков и/или необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в установленный Заказчиком срок, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов работ, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, с приложением Акта о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для приемки Заказчиком выполненных работ.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, в срок, определенный п. 6.4. Контракта, Заказчиком будет принято решение о выполнении Исполнителем требований по устранению недостатков/выполнению доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 6.4 Контракта.

6.6. В случае привлечения Заказчиком в соответствии с п. 6.3. Контракта к экспертизе результатов выполнения Исполнителем работ эксперта, экспертной организации срок определенный п. 6.4. Контракта может быть увеличен на время необходимое для организации и проведения такой экспертизы экспертом, экспертной организацией.

6.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт о приемке выполненных работ, и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату выполненных работ по Контракту и счет-фактура (при наличии) являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.

7.2. Качество выполненных работ по настоящему Контракту должно соответствовать требованиям настоящего Контракта.

7.3. Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) лет с даты подписания Акта приемки выполненных работ устранять замечания к документации, направленные Заказчиком и полученные им при предоставлении проектной документации в Москомархитектуру для ведения Сводного плана, подаче уведомления о сносе в Комитет государственного строительного надзора города Москвы, получении ордера на производство земляных работ в Москомархитектуру и т.п.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. РИСКИ.

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (части выполненной работы) до полного выполнения работ по Контракту несет Исполнитель.

8.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.3. Налоговая оговорка:

8.3.1. Исполнитель гарантирует, что:

- располагает всеми необходимыми согласиями, разрешениями в соответствии с действующим законодательством, лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Контракту, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

- отсутствуют ограничения, запрещающие Исполнителю заключать или исполнять Контракт;

- является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, в том числе гарантирует своевременную и в полном объеме уплату налогов, сборов и страховых взносов привлеченным Субподрядчиком.

8.3.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в связи с нарушением Исполнителем указанных в п.8.3.1 настоящего Контракта гарантий, а также допущенных им нарушений налогового законодательства.

8.4. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства). К таковым относятся в частности: стихийные бедствия, военные действия и террористические акты, забастовки, запретительные меры со стороны органов государственной власти, обязательные к исполнению Сторонами, делающие невозможным выполнение условий Контракта.

9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме с приложением документарных доказательств.

9.3. Достаточным доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств является сертификат Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации.

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Контракту, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнительом, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 1 % цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнительом обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Такие обязательства указаны в пунктах 2.1.4 – 2.1.8 Контракта. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

-  5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

10.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается Контрактом и составляет:

-  1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

-  5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.7. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.11 Заказчик списывает неустойку (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783 в действующей редакции.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, Заказчик имеет право приостановить исполнение своих обязательств до момента устранения Исполнителем обстоятельств, являющихся основанием для приостановления обязательств, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в следующих случаях:

11.3.1. При существенном нарушении обязательств, принятых Исполнителем по Контракту, в том числе:

11.3.1.1. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ.

11.3.1.2. Неоднократного нарушения Исполнителем порядка выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом, а также выполнения работ ненадлежащего качества.

11.3.1.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

11.3.1.4. Если Исполнителем не устранены недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

11.3.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в соответствии с положениями части 16 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

13.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 20.11.2026 г. При этом истечение указанного срока не прекращает обязательства Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе в гарантийный период и обязательства Заказчика по оплате выполненных работ.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

14.3. По согласованию с Исполнителем, Заказчик вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 % или уменьшить предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон, оформляемому в соответствии с требованиями п. 14.2 Контракта, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации допускается изменение Цены Контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной цены за единицу работ, указанной в Расчете цены Контракта (Приложение № 1), но не более чем на 10 % от Цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены за единицу работ, указанной в Расчете цены Контракта (Приложение № 1).

14.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. Снижение цены Контракта в таком случае оформляется Дополнительным соглашением к Контракту, оформляемому в соответствии с п. 14.2. Контракта.

14.5. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

14.6. Исполнитель несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) и иных лиц, как за свои собственные.

14.7. Исполнитель обязан предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.8. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, за исключением случая, указанного в п. 12.2. настоящего Контракта, направляется в письменной форме посредством почтового отправления или иным способом, гарантирующим получение такого уведомления не позднее 10 (десяти) дней с момента его подписания.

14.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.10. Настоящий Контракт заключается в электронной форме (в соответствии со статьей 51 Закона № 44-ФЗ) и подписывается усиленными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта.

14.11. К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение № 1 – Расчет цены контракта;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – Сведения о представителях Заказчика и Исполнителя, ответственных за ход работ по Договору;

Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки работ (Форма)

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК НИУ МГСУ Место нахождения (адрес): 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 e-mail: kanz@mgsu.ru ИНН 7716103391 КПП 771601001 ОКПО 02066523 ОКВЭД 80.30 73.10 74.30 ОКТМО 45365000 ОКОПФ 75103 ОГРН 1027700575044 Плательщик: УФК по г. Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) Банк Плательщика: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве г.Москва БИК 004525988 Р/с: 03214643000000017300 к/с: 40102810545370000003 | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК Проректор ___________________ Штымов З.М. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________________ _______________________ ___________________ |

Приложение № 1

к Контракту № ___________

от «____» ________  2026 г.

| № пп | Наименование выполняемых работ |  | Единица измерения | Кол-во | Общая стоимость, руб. в том числе НДС ___* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Работы по обследованию технического состояния конструкций зданий и разработке проекта организации демонтажа, а также сметной документации по объекту «Нежилое здание по адресу: Российская Федерация, город Москва, Ярославское шоссе, дом 26, строение 21» |  | Услуга | 1 | 200000,00 |
| Итого Цена контракта |  |  |  |  | 200000,00 |

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

* В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС либо оказываемые Исполнителем услуги не являются объектом обложения НДС, указать «НДС не облагается».

| ЗАКАЗЧИК Проректор ___________________ Штымов З.М. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________ _______________________ ________________ |
| --- | --- |

| Согласовано «должность, организация» ___________________ «ФИО» М.П. «______»__________________2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор НИУ МГСУ ___________________ Штымов З.М. М.П. «______»__________________2026 г. |
| --- | --- |

Приложение №2

К Контракту от «___»______2026 г. №________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по обследованию технического состояния конструкций зданий и разработке проекта организации демонтажа, а также сметной документации по объекту «Нежилое здание по адресу: город Москва, муниципальный округ Ярославский, шоссе Ярославское, дом 26, строение 21»

Москва 2026 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по обследованию технического состояния конструкций зданий и разработке проекта организации демонтажа, а также сметной документации по объекту «Нежилое здание по адресу: город Москва, муниципальный округ Ярославский, шоссе Ярославское, дом 26, строение 21».

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ») Юридический адрес: 129337, город Москва, Ярославское шоссе, д. 26, ОГРН 1027700575044 от 26 декабря 2002 г. ИНН 7716103391 |
|  | Наименование объекта | Проведение работ по обследованию технического состояния конструкций зданий и разработке проекта организации демонтажа, а также сметной документации по объекту «Нежилое здание по адресу: город Москва, муниципальный округ Ярославский, шоссе Ярославское, дом 26, строение 21» |
|  | Назначение объекта | Объект является нежилым зданием. Участок изысканий не относится к категории особо охраняемых природных территорий. |
|  | Адрес местонахождения объекта | Объект расположен по адресу: Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Ярославский, шоссе Ярославское, дом 26, строение 21. |
|  | Данные о местоположении и границах площадки строительства | Участок с кадастровым номером 77:02:0016003:1078. Почтовый адрес ориентира: 129337, город Москва, муниципальный округ Ярославский, шоссе Ярославское, дом 26, строение 21. Границы площадки строительства определить проектом. |
|  | Данные о наличии охранных зон и границах объекта культурного наследия | В соответствии с ГПЗУ № РФ-50-3-47-0-00-2023-21464-0 от 20.06.2023 информация об Объектах, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствует. Исполнитель обязуется уточнить информацию соответствующим запросом в Департаменте культурного наследия города Москвы. |
|  | Основание для проектирования | Выписка из протокола № 11 заседания Учёного совета НИУ МГСУ от 27.01.2026 по повестке дня пункта «Разное». Справки-обоснования целесообразности ликвидации объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении НИУ МГСУ Заключение комиссии о необходимости ликвидации имущества (вспомогательный корпус, площадью 338,5 кв. м, по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, стр. 21). |
|  | Источник финансирования | Внебюджетные, бюджетные средства НИУ МГСУ |
|  | Вид строительства | Снос (демонтаж) объектов капитального строительства. |
|  | Вид документации | Проектно-сметная документация (обследование технического состояния, проект организации демонтажа, сметная документация) |
|  | Данные об объекте | Основные характеристики: - Наименование: Вспомогательный корпус; - Площадь: 338,5 м²; - Кадастровый номер: 77:02:0016003:1078; - Количество этажей: 2; - Материал стен: кирпич. |

|  | Исходные данные | - Выписки из ЕГРН на объекты капитального строительства; - Выписка из ЕГРН на земельный участок; - Технические паспорта зданий; - Технические заключения по результатам обследования объектов; - Градостроительный план земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | Состав работ по обследованию | - Первый этап: Подготовительные работы: - составление Программы обследования; - изучение и анализ имеющейся технической документации. - Второй этап: - Визуальное обследование: - сплошное визуальное обследование конструкций Здания и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация; - выявление характерных деформаций несущих конструкций здания и их отдельных элементов (прогибы, крены, выгибы, перекосы и т.п.); - установление аварийных участков (при наличии); - предварительная оценка технического состояния Здания, определяемая по степени повреждения и характерным признакам дефектов. - Третий этап: - Детальное инструментальное обследование: - работы по обмеру необходимых геометрических параметров Здания, конструкций, из элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов (при необходимости); - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; - определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; - определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунта основания; - определение реальной расчетной схемы Здания и его отдельных конструкций; - определение расчетных усилий в обследуемых несущих конструкциях Здания, воспринимающих эксплуатационные нагрузки и проектируемые нагрузки; - расчет несущей способности конструкций Здания и сооружений по результатам обследования на эксплуатационные и проектируемые нагрузки; - обследование с определением геометрических характеристик и дефектов внутренних инженерных сетей. - Камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов, включая анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкция. - Составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования о техническом состоянии здания и возможности (или невозможности) его дальнейшей эксплуатации. |
|  | Основные требования к работам | - Обмерные работы должны быть выполнены на все виды конструкций для возможности подсчета их объемов и дефектной ведомости с представлением графической части в заключении - Состав работ определяется в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком Программой работ, в соответствии с СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011. |
|  | Состав разрабатываемой проектно-сметной документации | - Инженерно-топографический план масштаба 1:500, выполненный специализированной организацией, согласованный с эксплуатирующими службами сетей инженерно-технического обеспечения и зарегистрированный в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ГИСОГД Москвы). - Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства, разработанный по отдельности на каждый объект капитального строительства в полном соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. № 509 "Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства", а также с учетом следующих документов: - Постановление Правительства Москвы от 26 августа 2020 г. № 1386-ПП "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве" (в действующей редакции) — в части требований к сбору, накоплению, транспортированию, утилизации и размещению отходов строительства и сноса; - Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 284 -ПП " Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве ". - Смета на снос объекта, разработанная по отдельности на каждый объект капитального строительства. |
|  | Основные требования к проектной документации | - Разработать проектно-сметную документацию в объеме достаточном для приемки документов при получении муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства» в Комитет государственного строительного надзора города Москвы и ордера на право производства земляных работ в Москомархитектура; - Проектом предусмотреть демонтаж всех строительных конструкций зданий, включая подземную часть и фундаменты, а также отмостку; - Проектом предусмотреть восстановление благоустройства территории; - Проектом предусмотреть отключение зданий от сетей инженерно-технического обеспечения; - Проектом учесть разработку ведомостей объемов работ, а также рассчитать объемы строительных отходов (массу) по их видам согласно Федеральному классификационному каталогу отходов; - Проектом предусмотреть расчет массы металлического лома. - Проектом предусмотреть строительный генеральный план на основе действующей геоподосновы, заказанной у специализированной организации, согласованной с эксплуатирующими службами сетей инженерно-технического обеспечения и зарегистрированной в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москва. Оформление проектно-сметной документации выполнить, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Природоохранные меры и мероприятия разрабатываются в соответствующем разделе ПОД с учетом СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» |
|  | Основные требования к выполнению сметной документации | - Сметную документацию разработать на основе федеральной сметно-нормативной базы в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр в редакции действующей на момент подписания настоящего технического задания. Редакцию федеральной сметно-нормативной базы согласовать с Заказчиком. - Сметную документацию выполнить в базовом уровне цен с пересчетом в текущие цены 2026 г. на момент начала разработки сметной документации, датой начала считать дату утверждения настоящего технического задания; - Сметную документацию разработать с учетом возвратных материалов и сумм, получаемых от разборки конструкций; - Сметная документация включает: - пояснительную записку, - сводку затрат, - ведомости объемов работ, - сметные расчеты на материалы и работы. В сводном сметном расчете учесть следующие затраты: - производство работ в зимнее время; - устройство временных зданий и сооружений; - затраты на согласование строительного генерального плана в Москомархитектуре. - вывоз и утилизация строительных отходов; - восстановление благоустройства. |
|  | Согласование документации | Обеспечить согласование принимаемых проектных решений с Заказчиком. При направлении Заказчиком замечаний к проектно-сметной документации Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 рабочих дней с даты их получения. |
|  | Сроки выполнения работ | 45 календарных дней с момента подписания Контракта |
|  | Требования к составу и оформлению результатов Работ | - По результатам выполненных работ формируется 1 (одно) техническое заключение на объект. Исполнитель передает Заказчику заключения в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также в одном экземпляре на электронном носителе в формате сканированных оригиналов заключений и в редактируемом формате. |
|  | Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику | - Исполнитель предоставляет Заказчику комплект проектно-сметной документации в 1-ом экземпляре на бумажных носителях и 1 экземпляр на электронном носителе; - Состав и содержание электронной версии документов должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге файлом (группой файлов) электронного документа или электронного образа документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела; - Электронные файлы результатов проектно-сметной документации должны быть представлены в форматах *.dwg и *.pdf, .XML текстовые файлы – в *.pdf и редактируемых форматах программ MS Office Word, MS Office Excel, XML. - Отдельно предоставляется инженерно-топографический план в масштабе 1:500 в исходном формате *.pdf и *.dwg, подписанные электронной подписью Исполнителя, Москомархитектуры или отсканированная версия с вышеуказанными подписями и печатями. |
|  | Гарантийные обязательства | Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) лет с даты подписания акта приемки выполненных работ устранять замечания к документации, направленные Заказчиком и полученные им при предоставлении проектной документации в Москомархитектуру для ведения Сводного плана, подаче Уведомления о сносе в Комитет государственного строительного надзора города Москвы, получении ордера на производство земляных работ в Москомархитектуру и т.п. |

Приложение №3

к Контракту №______от «__» _____ 2026 г.

| СОГЛАСОВАНО: ____________________ _________________/___________/ «_____»_________________ 2026г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ: Проректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» ___________________/Штымов З.М./ «_____»_________________ 2026г. М.П. |
| --- | --- |

Сведения о представителях Заказчика, ответственных за ход работ по Контракту

| ФИО | Гагин Андрей Владимирович |
| --- | --- |
| Должность | Главный инженер НИУ МГСУ |
| Контактный телефон |  |
| e-mail | GaginAV@mgsu.ru |

Сведения о представителях Исполнителя, ответственных за ход работ по Контракту

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Приложение №4

К Контракту №________от «__» _____ 2026 г.

| СОГЛАСОВАНО: _____________________ _________________/____________/ «_____»_________________ 2026г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ: Проректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» ___________________/Штымов З.М./ «_____»_________________ 2026г. М.П. |
| --- | --- |

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (ФОРМА)

| г. _____________ | "__" ________ ____ г. |
| --- | --- |

______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) по Контракту  N ___ от "___" ___________ _____ г.  (далее - Контракт) о нижеследующем.

- Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по "__" ________  ____ г. выполнил следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Коли-чество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1… |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- В соответствии с п. ___ Контракта Заказчик осуществлял приемку выполненных работ в период с "__" ________  ____ г. по "__" ________  ____ г. *

*В случае если порядок сдачи-приемки предусмотрен Контрактом

- Вышеперечисленные работы выполнены согласно Контракту своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Контрактом к их качеству. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.*

*В случае  обнаружения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту сведения о таких фактах подлежат указанию в Акте, в том числе с указанием подлежащей удержанию стоимости неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств, а так же пени (штрафов) в случае, если их начисление и возможность удержания предусмотрена Контрактом.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

От имени Заказчика                                      От имени Исполнителя

_____________________ (___________)  _____________________ (___________)

М.П.                                                                М.П.