# Договор подряда № 31-2026

с. Дивеево 	«_____» июля 2026г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно – досуговое объединение Дивеевского муниципального округа Нижегородской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ламп Виктора Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и в соответствии с разделом 22 положения о закупках товаров, работ и услуг муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить малярные работы в концертном зале Центрального дома культуры МАУК "КДО Дивеевского муниципального округа" по адресу: Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 16 на основании согласованной Заказчиком сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

  - Срок выполнения работ: в течение 7 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а именно до «____» _______ 2026 г.

  - По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

  - Работы выполняются за счет материалов Подрядчика.

## 2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет ____________________.

2.2. Заказчик производит расчет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 на основании счета на оплату, оформленных надлежащим образом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

## 3. Права и обязанности сторон

### 3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатам выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашение, изменяющее сроки производства работ.

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.1.9. Исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленных федеральным и региональным законодательством.

3.1.10. Организовать вывоз отходов для размещения (захоронения) в строгом соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды; вывоз отходов обеспечить на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

3.1.11. Не менее 10% от объема образующихся отходов направлять на обработку и утилизацию вместо направления на захоронение.

### 3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему Договору.

3.2.2. В течение 1 рабочего дня с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.3. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.4. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 Договора;

3.2.5. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего Договора.

### 3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим Договором требований.

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный Договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.3.4. Выполнить работы досрочно.

### 3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания Сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора.

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

- Приёмка завершённых работ

4.1. Приёмка работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.3. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

## 5. Гарантии

### 5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 1 год со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

## 6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договоры, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

## 7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по настоящему Договору, должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

7.7. Все изменения и дополнения в настоящий Договор имеют силу, если они внесены по соглашению Сторон, составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

## 8.   Реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно – досуговое объединение Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» 607320 Нижегородская область с. Дивеево ул. Октябрьская, 16 ИНН 5216000429 КПП 521601001 Финансовое управление (МАУК «КДО Дивеевского муниципального округа») р/сч 03234643225320003200 кор/сч 40102.810.7.4537.0000024 ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород БИК 012202102 ОКТМО 22532000 Тел.: 8 (831 34) 4-42-21 Эл. почта: rdkdiveevo@yandex.ru Директор ______________________ В.Г. Ламп мп | ПОДРЯДЧИК ____________________ мп |
| --- | --- |