# КОНТРАКТ № _________

г. Нижний Новгород			                                                                               «___»__________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___, действующего на основании ___, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании ____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании итогового протокола закупочной сессии № ___ от ___ (электронная площадка «ЕАТ» https://agregatoreat.ru/) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ «Капитальный ремонт фасада здания общежития Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 71» (далее – Услуги), выполнение которых осуществляет подрядчик ООО «Мегаполис» (ИНН 7751159083) по контракту от 20.04.2026 № 1-ЭК-2026 (реестровый номер контракта 1526003852726000010), заключенному с Заказчиком, на предмет их соответствия требованиям проектно-сметной документации в части видов и объемов работ, а также нормативных требований к данным видам работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги согласно условиям контракта.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

1.3. Срок начала оказания услуг: с даты подписания настоящего контракта. Срок окончания оказания услуг: устанавливается в соответствии со сроками выполнения работ, предусмотренными Контрактом от 20.04.2026 № 1-ЭК-2026 – не позднее 30.09.2026, но не ранее полного завершения подрядчиком работ по капитальному ремонту фасада здания общежития Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 71 (далее также – Работы). При продлении сроков выполнения работ по контракту от 20.04.2026 № 1-ЭК-2026 Стороны по настоящему Контракту обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение о продлении сроков оказания услуг.

1.4. Место оказания услуг и место расположения объекта строительного контроля: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 71 (далее – Объект).

1.5. Единица измерения объема услуг - 1 (одна) условная единица (усл. ед,).

1.6. ИКЗ: ____________________.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта составляет ________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью), в том числе НДС (указать размер ставки) в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью); (в случае если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается на основании ст.______ Налогового кодекса РФ») (далее – Цена контракта).

  - Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для оказания услуг, в том числе: стоимость оборудования и расходных материалов, необходимых для оказания услуг по контракту, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Исполнителя и уплачиваемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, осуществляемые Исполнителем в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

  - Авансирование не предусмотрено. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги, по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг (или УПД) на основании выставленных Исполнителем счета, счета-фактуры (счет-фактура предоставляется, если Исполнитель является плательщиком НДС).

  - Источник финансирования: субсидии на иные цели (КВР 243, КОСГУ 226).

  - В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Заказчиком по настоящему контракту, уменьшается при выплате Исполнителю, являющемуся юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон в случаях:

2.7.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

2.7.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказывать услуги по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта на условиях, предусмотренных контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок).

3.1.2. Извещать заказчика:

о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта при выполнении работ;

о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на Объекте;

о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на Объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг.

3.1.3. Обеспечить соблюдение своими работниками требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и охраны труда на Объекте.

3.1.4. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления заказчику акта, в том числе в случаях:

обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;

выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта;

выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта Объекта и достоверности документирования его результатов;

выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, общих журналов учета выполнения работ;

выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, исполнительной документации;

выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства Объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства Объекта, и достоверности документирования их результатов;

выявления нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3.1.5. Проводить в соответствии с Порядком контрольные мероприятия совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, на основании полученного от заказчика в соответствии с пунктом 3.3.10 настоящего Контракта уведомления.

3.1.6. Обеспечить выход специалиста, ответственного за технический надзор, на Объект не реже 1 (одного) раза в неделю, а также в случае производственной необходимости по вызову Заказчика или Подрядчика, выполняющего работы по контракту от 20.04.2026 № 1-ЭК-2026.

3.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренные настоящим контрактом.

3.1.8. Нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества Заказчика, возникшие в результате оказания услуг по вине Исполнителя.

3.1.9. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

3.1.10. Исполнитель обязан участвовать в работе комиссий по приемке выполненных работ по контракту от 20.04.2026 № 1-ЭК-2026, приемке отдельных ответственных элементов и конструкций, в составлении актов освидетельствования скрытых работ.

3.1.11. Контролировать Подрядчика в ведении исполнительной и технической документации, в т.ч. наличии документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении Работ (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т.д.), а также за соответствием применяемых материалов, заложенных в проектных решениях.

3.1.12. Контролировать соблюдение сроков выполнения Работ. При выявлении отставания Подрядчика от графика проведения работ официально информировать об этом Заказчика.

3.1.13. Принимать участие в подписании подготовленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ в части видов, объемов и стоимости выполненных работ, за исключением видов и объемов работ, выполненных с ненадлежащим качеством или не в соответствии с проектными решениями.

3.1.14. Вести учет объемов и стоимости Работ.

3.1.15. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний представителей строительного контроля (технический надзор) и Заказчика.

3.1.16. Вести контроль за устранением дефектов и нарушений, отмеченных в журналах авторского и технического надзора.

3.1.17. Вести контроль за качеством и соблюдением технологии проведения Работ.

3.1.18. Контролировать наличие у Подрядчика разрешительных документов на проведение Работ, выданных в установленном порядке, наличие и правильность ведения Подрядчиком первичной исполнительной технической документации.

3.1.19. Контролировать соблюдение Подрядчиком правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования, приостановление их применения до момента устранения нарушений с занесением записи в журнале технического надзора.

3.1.20. Вести контроль за своевременным вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки Подрядчиком в соответствии с требованиями проекта организации работ.

3.1.21. Официально информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих технический надзор для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.

3.1.22. При приемке выполненных работ по контракту от 20.04.2026 № 1-ЭК-2026 предъявлять журнал технического надзора представителям приемочной комиссии.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Запрашивать у заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.

3.2.2. В случае непредставления заказчиком документов в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего контракта или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2.3. Беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения работ на Объекте и в любое время их производства.

3.2.4. Требовать от Подрядчика выполнения работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, точного соблюдения строительных норм и правил.

3.2.5. Приостановить производство работ при осуществлении их с отступлением от проектной документации, при нарушении технических условий и правил производства этих работ, а также неудовлетворительном их качестве на такой срок и в таком порядке, как это им предложено, уведомляя об этом в письменной форме органы государственного надзора.

3.2.6. Проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и проектной документации.

3.2.7. Принимать участие в рабочих совещаниях на Объекте.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать исполнителю по акту приема-передачи в виде заверенной заказчиком копии на бумажном носителе и (или) в электронном виде следующие документы, необходимые для оказания исполнителем услуг по контракту:

а) положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (первичное и повторное (при наличии);

б) контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта со всеми приложениями;

в) проектная документация Объекта;

г) акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;

д) утвержденный перечень исполнительной документации Объекта в соответствии с составом исполнительной документации, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства в соответствии с частью 1.5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) стандарты организаций (при наличии);

ж) иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.

3.3.2. Осуществлять своевременную приемку и оплату оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.3.3. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения рабочей документации Объекта (ее разделов) и внесения изменений в нее в порядке, предусмотренном настоящим контрактом для направления уведомлений, передать исполнителю такую рабочую документацию и изменения в нее.

3.3.4. Назначить ответственное лицо (представителя) по взаимодействию с Исполнителем (ответственным лицом Исполнителя) в рамках настоящего контракта.

3.3.5. Передать в порядке, предусмотренном настоящим контрактом для направления уведомлений, исполнителю документы об изменениях, вносимых в контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных изменений. Если в ранее переданную техническую документацию были внесены изменения, передать исполнителю в порядке, предусмотренном настоящим контрактом для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, в том числе в виде электронного документа.

3.3.6. Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим контрактом для направления уведомлений, о приостановке производства работ в отношении Объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ.

3.3.7. Организовывать для работников исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории заказчика и строительной площадке Объекта.

3.3.8. Обеспечивать исполнителю доступ на Объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

3.3.9. Передать исполнителю в порядке, предусмотренном настоящим контрактом для направления уведомлений, копии подписанных документов о приемке работ по капитальному ремонту Объекта, подтверждающих их выполнение, в том числе выполнение отдельных этапов, в соответствии с условиями контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта.

3.3.10. Уведомлять исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим контрактом для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с Порядком контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт Объекта, в указанные заказчиком дату и время.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Проверять в любое время ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.4.2. Запрашивать у исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на Объекте, основаниях для приостановления заказчиком работ на Объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на Объекте.

- Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. По окончании в полном объёме работ по контракту от 20.04.2026 № 1-ЭК-2026, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, подтверждаемого подписанием Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-З, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру (или УПД) в 2 (двух) экземплярах и счет на оплату.

4.2. При приемке оказанных услуг Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг в части соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

4.3. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёмки оказанных услуг рассмотреть, при отсутствии замечаний к оказанию услуг подписать представленный Акт сдачи-приемки и возвратить один экземпляр Исполнителю, либо в тот же срок предоставляет письменный мотивированный отказ от его подписания с перечнем замечаний и сроком их устранения.

4.4. В случае не подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней и отсутствия мотивированного отказа Заказчика от его подписания акт считается подписанным, услуги по контракту - принятыми и подлежащими оплате.

4.5. При наличии замечаний к оказанию услуг, Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать необходимые реальные сроки устранения замечаний Заказчика. По окончании устранения замечаний проводится повторная приемка. При повторной приемке Заказчик не вправе расширять перечень замечаний, а только проверяет факт устранения уже предъявленных им замечаний. О приёмке услуг в таком случае составляется Акт сдачи-приёмки с учетом устранённых замечаний.

4.6. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (или УПД).

- Ответственность Сторон

5.1.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не может превышать цену контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере 10 % цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) Исполнитель  уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек.

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения.

  - Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

  - Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.

7 . Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий настоящего контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего контракта или (и) его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а так же действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня их получения. Переписка Сторон может осуществляться в письменной форме или форме электронного документа, подписанного в установленном порядке.

7.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами.

9.2. При заключении и исполнении контракта изменений его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3.	Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 -  23 статьи 95 Федерального закона.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.5.	Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня его расторжения.

9.6.	При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. Декларация соответствия

10.1. Подписывая настоящий Контракт, Исполнитель подтверждает своё соответствие следующим требованиям Федерального закона № 44-ФЗ:

- единым требованиям, установленными пунктами 3-5, 7, 7.1, 9-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

- требованиям части 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ в части отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ;

- не находится под российскими санкциями в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

# 12. Прочие условия

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

12.2. Контракт, подписанный квалифицированными электронными подписями на Едином агрегаторе торговли, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Сторон.

12.3. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. При этом при не уведомлении Исполнителем Заказчика об изменении банковских реквизитов, в соответствии с настоящим пунктом контракта, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Контракту (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, счета-фактуры, УПД) допускаются в электронном виде с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и подписываются квалифицированной электронной  подписью. Стороны признают указанные документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение  конфиденциальности ключей электронной подписи  и за их  несанкционированное  использование. Стороны  также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Контракту на бумажном  носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.

12.6. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования, документы о приемке, отчеты) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при которых формирование информации и документов осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте, или через систему электронного документооборота.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом);

дата, указанная в отчете системы электронного документооборота (если направление уведомлений по контракту посредством электронного документооборота предусмотрено соглашением сторон по контракту и при таком способе обмена уведомлениями осуществляется фиксация получения и подтверждения получения стороной контракта соответствующего уведомления).

12.7. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения настоящего контракта, каждая из сторон в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений, предоставляет другой стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой стороной в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) каждая из сторон обязана предоставить другой стороне в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.

12.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» (сокращённое наименование - Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки) 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40 Тел.: (831) 419-83-83 Адрес эл. почты: dogovor@nnovcons.ru ИНН 5260038527 КПП 526001001 ОГРН 1025203016486 ОКТМО 22701000 Банковские реквизиты: казначейский (расчётный) счёт: 03214643000000013200 в ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России // УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород БИК банка: 012202102 ЕКС (корр. счёт): 40102810745370000024 Плательщик: УФК по Нижегородской области (Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки л/с 21326Х06420) _________________________ | Исполнитель: |
| --- | --- |