КОНТРАКТ №

«Создание участка экологической тропы «Природа и экосистемы»

в «Национальном парке Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия»

(участок №2, переход через овраг)

г. Саранск                                                                                                                 «        » _  _________  2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный» (ФГБУ «Заповедная Мордовия»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Ручина Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                           , именуемая в дальнейшем Подрядчик, действующая на основании                                        с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию участка экологической тропы «Природа и экосистемы» в «Национальном парке Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия»  (участок №2, переход через овраг).

, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, п. Смольный (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Идентификационный код закупки 261131910862813260100100030000000244.

1.3. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии частью 2 «Техническое задание» с приложениями к документации об электронном аукционе, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.4. Подписывая контракт, Подрядчик подтверждает, что:

- несет полную ответственность за выполнение работ по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- полностью понимает и осознает характер и объемы работ по контракту и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ по контракту, и принимает на себя риски и трудности, связанные с выполнением работ по контракту, а также все расходы связанные с выполнением работ по контракту согласно локальным сметам и техническому заданию, в том числе расходы на доставку, стоимость материала, изделий (конструкций), стоимость понесенных Подрядчиком затрат по организации и эксплуатации монтажной площадки (в том числе обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), до полного завершения работ на объекте;

- получил и изучил Контракт со всеми приложениями к нему;

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, объемы, стоимость и качество работ в полном объеме.

1.5. Подрядчик признает правильность и достаточность цены контракта для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

1.6. Качество выполняемых работ, используемых материалов и изделий должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, СНиП и СанПиН, ТУ.

Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет __________ (________ ) рублей, в том числе НДС_______ (не указывается в случае, если участник размещения закупки не является плательщиком НДС).

В случае, если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, уменьшается  на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. В цену контракта включены затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ:

- по организации работ на монтажной площадке;

- транспортировку и хранение материалов;

- возмещение стоимости потребленных коммунальных ресурсов на объекте;

- вывоз строительного мусора;

- на материальные ресурсы, машины и механизмы;

- по заработной плате рабочих-строителей и механизаторов (машинистов);

- на приобретение и монтаж оборудования;

- накладные расходы и сметная прибыль;

- на вспомогательные услуги;

- по начислению налогов, пошлин;

- прочие расходы Подрядчика.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено.

3.2. Источником финансирования расходов по настоящему контракту является: средства бюджетного учреждения.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: документ о приемки, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемый к ней акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), сертификаты, счет-фактура. Акты КС-2 оформляются Подрядчиком с учетом применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены по контракту в результате проведения электронного аукциона (в случае если Подрядчиком в ходе аукциона была снижена первоначальная цена контракта).

3.4. Оплата выполненных по настоящему контракту работ осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком подтверждающих документов, указанных в п. 3.3 настоящего контракта.

3.5. Заказчик вправе досрочно исполнить обязательства по оплате на сумму, не превышающую фактический объем выполненных работ.

3.6. Оплата по настоящему контракту может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы фактически выполненных работ, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

3.7. Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую уплате Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.8. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

3.9. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик осуществляет выполнение работ в следующем порядке:

- начало работ: со дня подписания Сторонами контракта;

- окончание работ: со дня подписания контракта 30 календарных суток.

4.2. В случае необходимости потребления в ходе работ коммунальных энергоресурсов и временного присоединения   к   инженерным коммуникациям объекта на период работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком, условия потребления коммунальных ресурсов, точки подключения к источникам потребляемых ресурсов, порядок учета потребленных энергоресурсов, сроки оплаты за потребленные энергоресурсы.

4.3. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком, срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.4. Подрядчик имеет право после уведомления Заказчика привлекать к выполнению работ по контракту субподрядные организации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

1) проверять предъявленные   Подрядчиком   к   оплате документы   за выполненные работы, поставленные материалы, изделия, конструкции и оборудование;

2) участвовать в освидетельствовании скрытых работ;

3) организовать совместно с Подрядчиком приемку результата выполненных работ;

4) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, если в ходе его исполнения будет установлено несоответствие Подрядчика установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представление Подрядчиком недостоверной информации о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

5) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в течение трех  рабочих дней  с  даты  принятия такого решения разместить его в единой информационной системе,  надлежащим  образом уведомить Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направив такое решение Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику;

6) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, указанной в подпункте 5 пункта 5.2 настоящего контракта. В случае повторного нарушения подрядчиком условий настоящего контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа данное правило не применяется;

7) выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации   и   настоящим контрактом;

8) назначить должностное лицо, представляющее Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком;

9) производить окончательную приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.2. Заказчик имеет право:

1) выдавать предписание о запрещении   применения     технологий, материалов, конструкций, оборудования, не обеспечивающих   установленный уровень качества;

2) принять решение о приостановлении работ в случаях, предусмотренных пп. 8 п. 5.3. раздела 5 настоящего контракта;

3) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;

4) в любое время запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств;

5) в любое время в письменной форме требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, изделий, систем) с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком.

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.

За отказ в удовлетворении требования о приостановке работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки выполнения работ в пределах сроков, установленных контрактом. При этом Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ.

6) в любое время в ходе выполнения работ на объекте производить выверку объемов выполненных Подрядчиком работ;

7) в целях проверки соответствия качества выполненных работ Подрядчиком, условиям Контракта Заказчиком при необходимости может проводиться экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов (экспертной организации). По итогам проведения экспертизы выполненных работ, составляется заключение с указанием соответствия (несоответствия) выполненных работ требованиям контракта. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком всех пунктов настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанных случаях расходы за экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну. Сроки проведения экспертизы зависят от выявленных нарушений, но не могут быть более 6 (шести) месяцев.

5.3. Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

1) выполнить все работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и в соответствии с условиями настоящего контракта, рабочей документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТами, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный срок;

2) в случаи необходимости выполнить демонтажные работы за свой счет;

3) возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ   по   настоящему   контракту;

4) обеспечить в ходе   выполнения работ на   монтажной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также   установить временное освещение, информационные щиты;

5) обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной   техники   и   другого   имущества, необходимых для выполнения работ на строительной площадке, ограждения мест производства работ и выполненных работ с начала выполнения работ и до их окончания;

6) принимать необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе    работ    зеленым   насаждениям, ограждениям, проездам и дорогам на монтажной площадке   и прилегающей территории. В случае их повреждения и/или   разрушения   обеспечить   их восстановление;

7) Знакомить с особенностями природоохранного режима и правилами посещения территории ООПТ ФГБУ «Заповедная Мордовия» своих работников, приступающих к работам по настоящему Контракту, под роспись. Оформлять данные факты в письменном виде в 2 (двух) экземплярах с указанием ФИО работников, паспортных данных, с приложением ксерокопий паспортов. Один экземпляр направлять на юридический адрес Заказчика, для выдачи разрешения на посещение территории национального парка «Смольный»;

8) проводить расчистку места монтажа и подъездного пути от древесно -кустарниковой растительности и валежника;

9) обеспечить содержание и уборку монтажной площадки и прилегающей к ней территории от мусора и отходов строительства с учетом законодательства об ООПТ;

10) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

11) обеспечивать Заказчику возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

12) по требованию Заказчика представлять копии платежных документов, договоров на поставку материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также копии документов, подтверждающих право Подрядчика или субподрядчиков на осуществление соответствующего вида работ;

13) по требованию Заказчика представлять всю необходимую информацию о работах на Объекте, в том числе в   электронном формате;

14) за 2 дня до завершения работ на Объекте письменно известить об этом Заказчика;

15) за 2 дня до начала приемки результата выполненных работ представить Заказчику 2 (два) экземпляра полного комплекта исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации, фактически выполненным работам;

16) после подписания акта приемки результата выполненных работ в течение 3 дней или иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы монтажной площадки принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование, строительный мусор и иное имущество;

17) устранить своевременно за свой   счет   недостатки   и   дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, согласованные с Заказчиком;

18) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в течение трех  рабочих  дней, с даты  принятия такого решения надлежащим  образом уведомить Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направив такое решение Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику;

19) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока от даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия Подрядчиком указанного решения;

20) выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом;

21) назначить должностное лицо, представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Замена представителя осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика;

22) своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений и допусков на право выполнения работ по контракту, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик имеет право:

1) требовать оплаты по настоящему контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту;

2) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

6.1. Выполнение работ по настоящему контракту должно быть обеспечено материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями надлежащего качества.

Используемые в работе материалы, оборудование, изделия и конструкции должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь сертификаты уполномоченных органов.

6.2. Обеспечение необходимыми материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями осуществляется Подрядчиком.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1 Заказчик  обязан  в  сроки  и  в  порядке,   предусмотренные настоящим контрактом,  с  участием  Подрядчика  осмотреть  и принять выполненную  работу  (ее  результат)  по  акту  сдачи-приемки (Приложение N 3  к  настоящему контракту),   а   при   обнаружении отступлений  от  договора,  ухудшающих  результат  работы,  или  иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

7.2. Заказчик,  обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе  ссылаться  на них только в случаях,  если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность  последующего  предъявления требования об их устранении.

7.3. Заказчик,  принявший  работу  без проверки,  лишается права ссылаться на недостатки работы,  которые могли быть  установлены  при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

7.4. Заказчик,  обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего  договора  или  иные  недостатки,  которые  не  могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки),  в  том числе  такие,  которые  были  умышленно  скрыты  Подрядчиком,  обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

7.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком  спора  по поводу недостатков выполненной работы или  их  причин  по  требованию любой   из  Сторон  должна  быть  назначена  экспертиза.  Расходы  по проведению экспертизы несет Подрядчик,  за исключением случаев, когда экспертизой  установлено  отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или  причинной  связи   между   действиями   Подрядчика   и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет  Сторона,  потребовавшая  назначения  экспертизы,  а  если  она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при   приемке   работ   и   в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

надлежащее качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, монтажных работ;

своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком и третьими лицами в период гарантийного срока;

наличие у себя и третьих лиц, выполняющих работы на основании договора субподряда, всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с контрактом;

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта.

8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы составляет 3 (года) с даты подписания акта приемки результата выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества: 100 % на все виды работ.

8.3.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 8.1. настоящего контракта недостатков (дефектов) Заказчик извещает Подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в контракте. Сторонами составляется акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и сроки их устранения. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию (независимого эксперта) в данной области.  Экспертиза   может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае отказа Подрядчика подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания Заказчик вправе составить соответствующий   акт самостоятельно или с привлечением экспертной организации, независимого   эксперта   в   данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу   несет   Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие   нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанных случаях расходы за экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну.

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, Подрядчик   обязан   устранить   все обнаруженные недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, указанные в акте, в   котором   фиксируются данные недостатки. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом. В случае получения письменного отказа Подрядчика от   устранения недостатков и дефектов, указанных выше, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8.7. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании, инженерной системе, конструктивном элементе Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование, инженерную систему, конструктивный элемент в срок, определяемый Актом о недостатках.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. 	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. 	В случае неисполнения Подрядчиком условий Технического задания Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

9.3. 	В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

9.4. 	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

9.5. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантированного обязательства), предусмотренных Контрактов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.6-10.8 настоящего Контракта):

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.6. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.7. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта.

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.8. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1 000 (одну тысячу) рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.9. 	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

9.10. 	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.11. 	Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.12. 	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. 	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. 	В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в том числе подпунктами «а» - «б» пункта 1 части 1 и части 7 статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.2. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ №О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Основанием для одностороннего отказа является:

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;

- отступление Подрядчика от условий Контракта или иные недостатки, которые не были устранены в установленный Покупателем разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п.3 ст. 723 ГК РФ).

Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств. До принятия такого решения Подрядчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

11.10. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракта невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 17 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчиком указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

12.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики Мордовия.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2026 г.

Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от полного исполнения обязательств по контракту.

13.2. Контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов.

13.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов.

14. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. 	Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.2. 	В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

14.3. 	Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

14.4. 	Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

14.5. 	При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

14.6. 	Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

14.7. 	Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

14.8. 	Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

15.1 Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- техническое задание;

-спецификация;

- образец акта сдачи-приемки работ.

## 16. АДРЕСА И БАНКОВСЕИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный» (ФГБУ «Заповедная Мордовия»)

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 30.

Фактический (почтовый) адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 30.

ИНН 1319108628, КПП 132601001

ОГРН 1021300835676

Казначейский счет: 03214643000000013232

Единый казначейский счет: 40102810745370000024

БИК 012202102 в ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород

л/с 20096У05380 в УФК по Республике Мордовия.

Подрядчик:

Заказчик:					            Подрядчик:

Директор ФГБУ «Заповедная Мордовия»

____________________/ А.Б. Ручин/		            _________________//

МП						      МП

Приложение №1 к контракту

№_______________________

от «___» ________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# «Создание участка экологической тропы «Природа и экосистемы»

# в «Национальном парке Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия»

# (участок №2, переход через овраг)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование объекта закупки: «Создание участка экологической тропы «Природа и экосистемы» в «Национальном парке Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия»

(участок №1, переход через овраг)

(далее по тексту соответственно – работы/Объект).

Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Стоимость работ и затрат рассчитывается с учетом коэффициента снижения, определяемого как отношение ценового предложения участника закупки к начальной (максимальной) цене государственного контракта.

Цена контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- стоимость всех работ;

- затраты, связанные с обеспечением Объекта сотрудниками Подрядчика, в том числе являющихся иностранными гражданами (в случае их привлечения), выполняющими работы, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, установленные законодательством Российской Федерации;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе обслуживание, круглосуточная охрана в течении всего срока действия контракта, установка системы видеонаблюдения за объектом, пожарная безопасность, коммунальные платежи), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для завершения работ

Цена контракта – ценовое предложение лица, с которым заключается контракт по итогам процедуры закупки.

Источник финансирование – Собственные средства бюджетного учреждения.

# Раздел 3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки оказания услуг:

Сроки исполнения контракта (выполнения работ):

- со дня подписания контракта 30 календарных суток – 27 м

Выполнение работ производится по этапам:

| ### № п/п | ### Наименование этапа | ### Срок выполнения этапа, дней. | ### Стоимость этапа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Монтаж винтовых свай настила тропы 27м. | ### 15 |  |
| ### 2 | ### Монтаж деревянного настила тропы по лагам из бруса с устройством ступеней и окраской видимых частей настила из доски 27м. | ### 15 |  |
| ### Всего |  | ### 30 |  |

### Место выполнения работ:

### - Республика Мордовия, п. Смольный, Кемлянское лесничество.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Подрядчик обязуется выполнить предусмотренный настоящим описанием объекта закупки полный комплекс работ в пределах установленной Цены контракта собственными силами.

Подрядчик обязуется осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

Подрядчик в ходе выполнения работ обеспечивает наличие на Объекте материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

Подрядчиком должно быть обеспечено соблюдение правил нахождения на особо охраняемых природных территориях.

Категорически запрещается проживание сотрудников Подрядчика на территории Объекта или непосредственно на Объекте.

Доставка сотрудников Подрядчика на место выполнения работ, организация питания своих сотрудников осуществляется за счет средств Подрядчика.

Категорически запрещается сотрудникам Подрядчика курить на территории Объекта или непосредственно на Объекте.

Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.

Коммунальные ресурсы (электроэнергия, тепло, вода бытовая и питьевая, канализация) заказчиком предоставляются при наличии технической возможности с последующей оплатой Подрядчиком.

Подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных граждан, не имеющих права на осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности.

Подрядчик гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ.

Ответственное должностное лицо Подрядчика на время выполнения работ постоянно находится на Объекте и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

Сотрудники Подрядчика, допущенные к выполнению работ, должны быть обеспечены всеми необходимыми инструментами, расходными материалами, оснасткой, рабочей одеждой строителя, средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов, обеспечивать безопасность труда, отвечать требованиям государственных стандартов, технической эстетики и эргономике. Все сотрудники Подрядчика, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски и рабочую одежду строителя, соответствующую сезону. Сотрудники Подрядчика без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ на Объекте не допускаются.

Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замещении любого сотрудника Подрядчика в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

- нарушение технологического процесса выполнения работ;

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе нахождение на Объекте без защитной каски и(или) рабочей одежде строителя, соответствующей сезону;

- при выявлении фактов хищения;

- и прочих нарушений законов Российской Федерации.

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. Перед началом выполнения работ Подрядчик ограждает рабочую зону специальными лентами и знаками.

Места проездов и подходов к объекту определяет Заказчик.

Участки производства огнеопасных работ должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, требований об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, а также правил нахождения на особо охраняемых природных территориях. Перед началом выполнения работ сотрудники Подрядчика обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, и правил посещения и нахождения на особо охраняемых природных территориях.

Подрядчик незамедлительно уведомляет заказчика о любых внеплановых событиях на Объекте (авариях, несчастных случаях, хищениях и иных противоправных действиях, аресте) и (или) иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по контракту.

Подрядчик гарантирует освобождение заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.

Подрядчик несет ответственность за нанесенный по вине Подрядчика в ходе выполнения работ ущерб имуществу заказчика и/или третьим лицам. Такой ущерб компенсируется Подрядчиком в полном объеме.

Выполнение работ должно осуществляться лицами (организациями), обладающими всеми необходимыми правоустанавливающими и разрешительными документами, в том числе всеми лицензиями и допусками в случаях, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения ведет оформленный и заверенный в установленном порядке журнал по технике безопасности.

В течение 1 (Одного) календарного дня с даты заключения контракта Подрядчик обязуется предоставить представителю заказчика следующие документы и сведения:

- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью (при наличии) список ответственных должностных лиц Подрядчика, которые уполномочены представлять интересы Подрядчика в ходе осуществления работ по контракту, а также контроля и надзора за выполнением работ, в том числе подписывать от имени Подрядчика документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени, отчества, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение мер по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, за работу с грузоподъемными машинами и механизмами;

- документ, установленного законодательством Российской Федерации образца, подтверждающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации сотрудников Подрядчика, являющихся иностранными гражданами, привлекаемых для выполнения работ на Объекте.

В целях осуществления в день выполнения работ допуска сотрудников Подрядчика на Объект Подрядчик не позднее 10:00 (время московское) дня предыдущего предоставляет заказчику следующие сведения:

- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью (при наличии) список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ на Объекте, с указанием их полномочий, фамилии, имени, отчества и паспортных данных для оформления пропусков.

Исполнительная документация на объекте ведется в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 года № 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Акты освидетельствования скрытых работ подписывается представителем Заказчика только при наличии соответствующих исполнительных схем, проверенных Заказчиком. К актам на скрытые работы прикладывается их фотофиксация.

Пропуск сотрудников Подрядчика на Объект производится строго по утверждённому заказчиком списку, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, а при отсутствии гражданства Российской Федерации − документа, разрешающего трудовую деятельность в Российской Федерации на период исполнения контракта.

Доставка, разгрузка и погрузка товаров и оборудования к месту выполнения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. Перевозка по территории ФГБУ «Заповедная Мордовия» осуществляется строго по маршруту, указанному Заказчиком, при наличии такой возможности. Разгрузка товаров и оборудования производится в специально отведённых заказчиком для этих целей местах.

Специфика в отношении объекта закупки: подрядчик обязан учитывать, что Объект, на котором выполняются работы, является объектом особо охраняемой природной территорией, обладает нетронутой природой с дикими животными.

При выполнении работ Подрядчику необходимо применять меры по снижению уровня шума, пыли и загрязнений как воздуха, так и поверхности земли.

Подрядчик своевременно оформляет акты на скрытые работы, письменно извещая заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без их приемки заказчиком, запрещается.

Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание строительной площадки: ежедневно до времени окончания выполнения работ сотрудники Подрядчика обеспечивают наведение порядка на строительной площадке на Объекте. Фактом, подтверждающим выполнение требования заказчика о ежедневном наведении порядка на строительной площадке на Объекте, является подписание представителем заказчика ежедневного акта осмотра строительной площадки, который формируется в свободной форме.

Строительные отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ, упаковываются в мешки, переносятся силами Подрядчика в контейнер для сбора строительных отходов для последующего вывоза. Контейнер и его вывоз и оплату обеспечивает Подрядчик. В целях недопущения загрязнения прилегающей территории и повреждения зеленых насаждений, в которых выполняется работа, запрещается любое передвижение людей и техники за пределами выделенной полосы отвода под монтаж тропы и обозначенных заказчиком мест проезда и прохода, а также складирования.

По завершению всех работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан произвести очистку всей полосы отвода, проездов и проходов, а также мест складирования от мусора, образовавшегося в результате выполнения работ.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Запрещается загромождать квартальные проезды различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, и транспортом.

При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком.

# Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И(ИЛИ) ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ

# Все товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Используемые при выполнении работ и(или) поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ товары должны соответствовать требованиям российского законодательства в области строительства. В случае, если в описании объекта закупки (техническом задании) и приложении(-ях) к нему, содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых при выполнении работ и(или) поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Все используемые при выполнении работ и(или) поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ товары должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям правил пожарной безопасности, ГОСТ для данных видов товаров. Качество используемых при выполнении работ и(или) поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, действующих ГОСТов и прочих нормативных требований в последней редакции.

# Подрядчик производит согласование с Заказчиком цветовые гаммы используемых материалов и изделий (до начала работ). Применяемые строительные материалы должны строго соответствовать указанным в техническом задании. В процессе выполнения работ не допускается замена строительных материалов, без письменного согласования с Заказчиком.

# Заказчик вправе требовать документы, подтверждающие покупку материалов для исполнения контракта, включая подтверждение сделки по приобретению древесины посредством Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.

# Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

Выполняемые работы должны соответствовать строительным нормам, правилам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться в том числе следующими нормативными правовыми документами в действующей редакции:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

- СП 76.13330.2016 – Электротехнические устройства.

А также иные нормативные документы, применяемые для проведения работ данных работ, охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

# Раздел 7. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

С целью осуществления контроля качества выполняемых работ и используемых при выполнении работ и(или) поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ товаров Подрядчик должен обеспечить в любое время в течение всего периода выполнения работ беспрепятственный доступ на Объект представителям заказчика, уполномоченных контрольных и надзорных организаций, а также исполнение их требований и предписаний.

Представители заказчика имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода проведения работ на Объекте, а также требовать устранить недостатки работ, выявленные по результатам проведенных проверок.

Представители заказчика, уполномоченных контрольных и надзорных организаций в рамках предоставленных им полномочий имеют право проводить фото и видеофиксацию выполненных работ.

Раздел 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 3 (три) год.

Гарантийный срок на товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ, определяется заводом-изготовителем таких товаров.

Приемка выполненных работ, осуществляется на основании документов:

-  исполнительная документация;

- сертификаты качества и паспорта на используемые в процессе выполнения работ материалы;

-  акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией до начала и после окончания;

-  акт о приемке выполненных работ;

Подрядчик самостоятельно или по требованию Заказчика дополнительно может приложить к документу о приемке иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

Раздел 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Разбивка трассы прокладки тропы производится совместно с Заказчиком, при этом все необходимые материалы предоставляются Подрядчиком.

Расчистку полосы отвода под тропу от валежника и мелкой поросли выполняет Заказчик самостоятельно.

### Монтаж винтовых свай настила тропы

Применяемые для монтажа сваи должны соответствовать действующим нормам и требованиям (ГОСТ Р 59106-2020 СВАИ СТАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ), а также климатическому исполнению для Республики Мордовия (ГОСТ 15150-69).

Винтовые сваи должны быть стойкими к воздействию климатических и агрессивных факторов окружающей среды ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.401-2018) Защитные антикоррозионные покрытия стальных винтовых свай должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.602. СП 28.13330 (покрытие Эмаль ЭП-140 (ГОСТ 24709-81) с предварительной подготовкой покрытия в виде очистки и огрунтовки, обеспечивать восприятие монтажных и эксплуатационных нагрузок без разрушения и появления деформаций в течение всего срока их службы.

Сваи должны быть заводского изготовления. В полевых условиях допускается выполнение обрезки верхних концов свай после монтажа, приварки фланцев, нанесение защитного покрытия на зону сварных соединений фланцев-оголовков.

При поставке свай с монтажным отверстием зона отверстия должна быть усилена внутренними или наружными кольцевыми накладками.

Для изготовления стволов винтовых свай следует применять стальные бесшовные горяча-деформированные трубы по ГОСТ 8731 (группа В) или ГОСТ 32528 (группа В), а также электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10705. ГОСТ 10706. ГОСТ 20295. ГОСТ 33228 с диаметром 57 мм и 76 мм из углеродистых и низколегированных сталей класса прочности не ниже 245 по ГОСТ 1050 или ГОСТ 19281 толщиной стенки не менее 3 мм.

Для изготовления сварных наконечников, лопастей (спиралей) и фланцев следует применять листовой прокат из углеродистой стали по ГОСТ 1577. ГОСТ 9045. ГОСТ 14637. ГОСТ 19281 класса прочности не ниже 245. Толщина лопастей и фланцев должна быть не менее 4мм. Диаметр лопасти сваи 57 мм не менее 200мм, а 76 мм не менее 250мм.

Длина свай диаметром 57мм – 1500мм и 2000мм (применяется на склонах оврага), сваи диаметром 76 мм – 3000мм и 3500мм (применяются в нижней части оврага).

Сварочные материалы для автоматической, полуавтоматической и ручной сварки при изготовлении винтовых свай следует применять с учетом класса прочности стали, типа сварного соединения, способа сварки и исполнения конструкции. Качество сварочных материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2246. ГОСТ 8050. ГОСТ 9466. ГОСТ 9467, ГОСТ 10157. ГОСТ Р 52222. Значение временного сопротивления разрыву металла сварного соединения и другие механические свойства (предел текучести, твердость, ударная вязкость, относительное удлинение) сварных соединений, установленные на основе результатов испытаний по ГОСТ 6996. должны быть не ниже, чем аналогичные свойства основного металла свариваемых элементов, и соответствовать требованиям ГОСТ 23118.  Внутренние напряжения и деформации изделия при выполнении сварных соединений должны быть минимизированы. Трещины в швах сварных соединений не допускаются. Швы сварных соединений должны быть очищены от брызг и шлака. Размеры швов сварных соединений и предельные отклонения не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 5264. ГОСТ 8713. ГОСТ 11533. ГОСТ 11534. ГОСТ 14771. Предельные отклонения размера катетов сварных угловых швов от номинального значения должны соответствовать ГОСТ Р 59106-2020 таб. 2

Не допускается использование восстановленных стальных труб.

Каждая партия свай, или часть партии, или группа изделий из разных партий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом).

Упаковка свай для транспортировки, хранения, погрузки и выгрузки должна быть такой что бы полностью исключить повреждения защитного антикоррозионного покрытия.

Сопроводительная документация, прилагаемая к изделиям, должна быть герметично упакована в пакет по ГОСТ 23170.

Подрядная организация должна гарантировать соответствие поставляемых изделий требованиям ГОСТ Р 59106-2020 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и применения изделий, установленных ГОСТ Р 59106-2020 и другими нормативными документами.

Общий срок службы свай должен составлять не менее 10 лет. (п 9.3 ГОСТ Р 59106-2020)

В комплектацию свай должен входить фланец-оголовок. Это деталь квадратной формы с размерами не менее 100*100*3 мм с четырьмя отверстиями для шурупов с шестигранной головкой диаметром 8мм (ГОСТ 11473-75), служащая для присоединения сваи к деревянному элементу настила дорожки (лага) сечением 100*150мм.

Сваи должны обладать высокой несущей способностью, выдерживать выдергивающие, сжимающие, осевые, вертикальные, наклонные и горизонтальные нагрузки, а также нагрузки от крутящего момента.

Необходимо выполнять работы по монтажу винтовых свай в соответствии с контрактом и согласно требованиям нормативно – технической документации в области строительства (СП 24.13330.2011, СП 50-102-2003 и др.)

Выполнение работ обеспечивается силами и средствами Подрядчика. Подрядчик самостоятельно выполняет поставку, погрузку, разгрузку, складирование, охрану и монтаж необходимого для производства работ строительных материалов, технологического и инженерного оборудования, техники и прочих вспомогательных материально-технических ресурсов.

Устройство свай выполнять последовательно в соответствии с планом, разработанным подрядчиком после предварительного выхода на место производства работ с Заказчиком и последующим его согласованием со стороны Заказчика. Осевой шаг установки рядовых свай через 2 метра с шириной между рядами 1,3 метра. Шаг установки свай на углах поворота принимается и согласовывается на месте. При этом шаг свай 2 м может меняться при попадании в корни деревьев или прочие скрытые под землей препятствия. Минимальная высота оголовков основной части свайного поля над землей 0,1 м, при этом высота оголовка свай от рельефа местности в низине оврага ориентировочно 1,5м, высота оголовков свай от рельефа местности на подходных частях тропы, располагающихся на склонах оврага имеет переменный размер и формируются из расчета набора ступеней высотой не более 150мм, при этом обеспечивается условие сопряжения данного участка с примыкаемыми к нему тропами в одном уровне.

Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил, государственным стандартам и других нормативных актов. При производстве работ возможно устройство приямков для точности разметки свайного поля, но они должны быть не более 20 см глубиной, с последующей их засыпкой грунтом и послойным его уплотнением.

Приемка свай производится на основании паспортов качества применяемых материалов, общего журнала работ, исполнительных схем расположения свай и актов скрытых работ.

Монтаж раскосов винтовых свай.

Раскосы выполняются из уголка не менее 50*50*4мм (ГОСТ 8509). Все поверхности металла и сварочных швов для защиты от коррозии покрываются лакокрасочными материалами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.602, СП 28.13330 с предварительной подготовкой покрытия. Количество пролетов свай (располагающихся в низине оврага и возвышающихся над рельефом местности на 1,5м) подлежащее креплению раскосами с четырех сторон должно составлять не менее 6 с расположением согласно ориентировочной схемы.

### Монтаж деревянного настила тропы по лагам из бруса с устройством ступеней и окраской настила из доски.

По оголовкам свай укладываются в два ряда лаги из бруса хвойных пород (сорт не менее 2) сечением не менее 150*100мм. Крепление лаг к сваям осуществляется помощью шурупа сантехнического (глухарь) 8*60-80мм с шестигранной головкой (ГОСТ 11473-75). Стыковка лаг по длине производится через устройство вертикального запила в половину сечения бруса и креплением гвоздями 4*120мм (не менее 4 шт на стык). При расположении стыка лаг на оголовке сваи допустим вертикальный стык на все сечение бруса с креплением гвоздями 4*150-200мм.

Настил тропы по лагам выполняется из доски хвойных пород (сорт не менее 2) толщиной 50мм. Ширина основного настила составляет 1,5м. Ширина досок настила монтируемых на месте установки в ограждения – 2,7 м, такие доски формируются на каждой ступени и на горизонтальном участке с ориентировочным шагом 1,5м.  Доска крепится с прозором 1,5 см. Крепление досок настила выполняется саморезом оксидированным размером не менее 4,8*89мм резьба по дереву (ГОСТР 59571-2021), с расходом по 4 шт на одну доску.  Окраска выполняется только видимых частей деревянного настила (лаги и нижняя сторона настила не красится) деревозащитным составом «Colorika&Tex» цвет орех минимум в 2 слоя.

На углах поворота тропы настил выполняется из клиновидных досок с минимальной шириной 50мм.

Ступени формируются на наклонных участках путем установки косоура по лагам из бруса 100*150мм с высотой подступенка 150мм и длиной ступени, определяемой по месту согласно уклону участка.

# Приемка деревянного настила тропы производится на основании паспортов качества применяемых материалов, общего журнала работ, исполнительных схем и актов скрытых работ

Заказчик ___________ Ручин А.Б.                             Подрядчик_________

МП                                                                                          МП

Приложение №2 к контракту

№_______________________

от «___» ________2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Создание участка экологической тропы «Природа и экосистемы» в «Национальном парке Смольный» ФГБУ «Заповедная Мордовия» (участок №2, переход через овраг) | м | 27 |  |
| Итого: |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _____________________ /А.Б.Ручин/ | _____________________ / / |
| м.п. | м.п. |

|  |  | __________________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение N 3

к Договору подряда N ____

от "___"________ ___ г.

АКТ N ______

сдачи-приемки работ

1. Во исполнение Договора подряда N ____ от "___"________ ___ г. (далее - Договор) Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие выполненные работы:

| Наименование выполненных работ | Фактические сроки окончания работ | Цена | Качество выполненных работ | Замечания Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует/не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора.

3. В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора:

Выявленные Заказчиком недостатки результата работ: ______________________.

3.1. Сроки устранения выявленных недостатков: ______________________.

3.2. Порядок устранения выявленных недостатков: ______________________.

Примечание: вышеуказанные сроки отсчитываются с момента: _____________________.

Сдал:                                                                           Принял:

Подрядчик                                                                  Заказчик

________________________                       ________________________

М.П.                                                                          М.П.