# ПРОЕКТ КОНТРАКТА

# КОНТРАКТ № П4-___-2026

на оказание услуг по строительному контролю на объекте:

«Капитальный ремонт помещений №№ 15, 20, 46, 47, 67, 68, для перемещения вводно-распределительного устройства № 7 с заменой оборудования и кабельных линий в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 3

идентификационный код закупки – 261774308567077430100100030000000244

(Объявление о закупке № ___________)

# г. Москва                                                                                                      «____» _____ 202____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя – главного федерального эксперта по медико-социальной экспертизе Дымочки Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _______________ (____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) заключили настоящий Контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По Контракту Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по оказание услуг по строительному контролю на объекте:  «Капитальный ремонт помещений №№ 15, 20, 46, 47, 67, 68, для перемещения вводно-распределительного устройства № 7 с заменой оборудования и кабельных линий в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 3 (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к Контракту) (далее – ТЗ), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их.

1.2. Состав, объем, срок и место оказания Услуг определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подписания Сторонами Контракта, предоставить Заказчику:

- ФИО, должность, номера контактных телефонов, факса, адрес электронной почты, лиц ответственных за взаимодействие Сторон и за исполнение Контракта;

В случае внесения изменений в указанные списки лиц не позднее, чем за 1 (один) рабочий день с момента внесения изменений, извещать в письменном виде Заказчика о таких изменениях.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме, с надлежащим качеством, в установленные сроки в соответствии с требованиями ТЗ, Контракта и законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида услуг, обеспечить соответствие результата оказанных Услуг требованиям, установленным в ТЗ.

2.1.3. Иметь, действующие на момент оказания Услуг, разрешительные и/или правоустанавливающие, документы, установленные законодательством Российской Федерации, Контрактом, ТЗ, и передать Заказчику заверенные копии таких документов в установленный Заказчиком срок.

2.1.4. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Контракта. Услуги оказываются в соответствии с ТЗ (Приложение № 1 к Контракту).

2.1.6. В случае если законодательством Российской Федерации, Контрактом, ТЗ предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, оказывающим Услуги, составляющие предмет настоящего Контракта, - соответствовать таким требованиям.

2.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, условиями Контракта и ТЗ.

2.1.8. Соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика своевременного принятия Услуг, оказанных в соответствии с требованиями и условиями Контракта и ТЗ, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Требовать оплаты, принятых Заказчиком оказанных Услуг в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

### 2.2.5. Пользоваться иными установленными Контрактом, ТЗ и законодательством Российской Федерации правами.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Провести экспертизу оказанных Услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.2. Принять оказанные Услуги в соответствии с разделом 4 Контракта.

2.3.3. Оплатить стоимость принятых Услуг, оказанных Исполнителем, согласно условиям Контракта.

2.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.

2.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, условиями Контракта и ТЗ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.4.2. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.

2.4.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом.

2.4.4. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности.

2.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.4.6. Удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате.

2.4.7. Отказаться от принятия Услуг, не соответствующим условиям Контракта и ТЗ.

2.4.8. Пользоваться иными установленными Контрактом, ТЗ и законодательством Российской Федерации правами.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях.

Цена Контракта (стоимость оказанных Услуг) составляет _____________ (______) рублей ___ коп., в том числе НДС - (__ %) ________ (______) рублей __ коп./НДС не облагается на основании ст. _____ Налогового кодекса Российской Федерации.

| № п\п | Наименование | Ед. измер. | Объем | Цена за единицу, рублей | Общая стоимость, рублей | в том числе НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка, % | Рублей |
| 1. | услуги по оказание услуг по строительному контролю на объекте: «Капитальный ремонт помещений №№ 15, 20, 46, 47, 67, 68, для перемещения вводно-распределительного устройства № 7 с заменой оборудования и кабельных линий в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 3 | усл. ед. | 1 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Цена Контракта, указанная в пункте 3.1. Контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.3. Допускается изменение цены Контракта по соглашению Сторон в следующих случаях:

3.3.1. При снижении цены Контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий исполнения Контракта.

3.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

3.4. Цена Контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, в том числе расходы Исполнителя прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

3.5. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

3.6. Источник финансирования Контракта – собственные средства организации.

3.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

3.8. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета и/или иных банковских реквизитов Исполнителя он обязан в однодневный срок уведомить об этом Заказчика электронным сообщением на адрес электронной почты Заказчика, указанный в настоящем Контракте, с последующим предоставлением оригинала документа. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Контракте банковским реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель.

3.9. Оплата оказанных и принятых Услуг осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней по факту оказания Услуг на основании выставленного Заказчиком счета и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.10. Обязательства Заказчика по оплате оказанных Услуг считаются исполненными в момент фактического списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Услуги оказываются Исполнителем в течение срока действия Контракта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для данного вида услуг, а также в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и ТЗ.

4.2. Приемка результатов оказанных Услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом и ТЗ.

4.3. Место приемки оказанных Услуг, а также передача необходимых документов осуществляется по адресу Заказчика: 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 3.

4.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания Услуг (пункт 1.5. Контракта), Исполнитель направляет Заказчику 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), подписанных, со своей стороны.

4.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

Заказчик обязан привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы качества оказываемых Услуг в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.

4.6. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных услуг, предусмотренного п. 4.4 Контракта, Заказчик подписывает Акт и передает один экземпляр Исполнителю или направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием недостатков и сроков их устранения.

4.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

4.8. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов от цены Контракта (этапа).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.10. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением № 1042.

5.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

5.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.13. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.17. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.

7.2. Исполнитель гарантирует оказание Услуг с высоким качеством, в соответствии с условиями Контракта, ТЗ, а также с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, массовые заболевания (эпидемии), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере указанных обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Контракту. К извещению должно прилагаться документальное подтверждение наступления указанных обстоятельств (официальные документы, выданные лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

При этом срок выполнения обязательств по Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более 30 (тридцати) дней Стороны праве расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.3. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пункте 8.2. настоящего раздела Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

9.2. Претензия (требование) оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.3. Направление Сторонами письменных претензий (требований) считается принятием Сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

9.4. Претензия (требование) Сторон, направленная (- ое) в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления.

9.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем, указанным в пункте 9.1. Контракта, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «30» декабря 2026 г., а в части завершения Заказчиком и Исполнителем всех расчетов по Контракту и оформления документов, необходимых для надлежащего прекращения Контракта по фактическому исполнению, иных обязательств, в том числе гарантийных, - до полного исполнения Сторонами обязательств.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение 2 (двух) дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается и реализуется в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями Сторон.

11.6. В случае противоречия Контракта и ТЗ стороны руководствуются ТЗ.

Приложение:

1. Приложение № 1 - Техническое задание;

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Адрес: 127486, г. Москва ул. Ивана Сусанина, дом 3 ИНН 7743085670 КПП 774301001 УФК по г. Москве (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, л/с 20736X72550, 21736X72550, 22736X72550) БИК банка получателя - 004525988; Банк получателя - ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва; Единый казначейский счет (ЕКС) - 40102810545370000003; Номер счета получателя (номер казначейского счета) - 03214643000000017300 ОКТМО 45340000 ОГРН 1047743057493 ОКПО 55220088 ОКАТО 45277577000 ОКОПФ 75103 Телефон: 8(499)487-57-11 fbmse@fbmse.ru Факс: 8(499)487-81-81 |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности руководителя – главного федерального эксперта по медико-социальной экспертизе ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России |  |
| _________________ / М.А. Дымочка / | _________________ /____________/ |
| Э.П. | Э.П. |

Приложение № 1

к Контракту от «___»_______202__ г. №П4-___-2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по строительному контролю на объекте:

«Капитальный ремонт помещений №№ 15, 20, 46, 47, 67, 68, для перемещения вводно-распределительного устройства № 7 с заменой оборудования и кабельных линий в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России» по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 3.

- Основные положения.

| - Наименование объекта закупки. | Оказание услуг по строительному контролю на Объекте: «Капитальный ремонт помещений №№ 15, 20, 46, 47, 67, 68, для перемещения вводно-распределительного устройства № 7 с заменой оборудования и кабельных линий в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России». Примечание: Оказание услуг осуществляется в отношении работ, выполняемых в соответствии с Контрактом № 177/2026 от 15 мая 2026 года на выполнение работ по капитальному ремонту помещений №№ 15, 20, 46, 47, 67, 68, для перемещения вводно-распределительного устройства № 7 с заменой оборудования и кабельных линий в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, заключённому по результатам закупки по извещению 0373100068726000170 (далее – Контракт № 177/2026). |
| --- | --- |
| - Код ОКПД 2 | 71.12.20.190 – Услуги по руководству строительными проектами прочие |
| - Место оказания услуг | Основное здание с прилегающей территорией Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина д.3 |
| - Место предоставления результата услуг | г. Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 3. |
| - Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России) |
| - Исполнитель | Организация, привлекаемая Заказчиком для осуществления строительного контроля на Объекте |
| - Подрядчик | Организация, выполняющая работы на Объекте |
| - Сроки оказания услуг | Начало оказания услуг: с момента заключения контракта. Окончание оказания услуг: окончание срока выполнения работ по Контракту № 177/2026. Срок выполнения работ в соответствии с Контрактом № 177/2026: с даты заключения Контракта по 25 ноября 2026 года. |
| - Требования к лицам, осуществляющим выполнение услуг | Исполнитель должен являться членом саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергетики). Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ субисполнителей без изменения цены Контракта и стоимости работ. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение субисполнителями обязательств по Контракту несет Исполнитель. К выполнению услуг по осуществлению строительного контроля допускаются лица, имеющие практический опыт работы и аттестованные в установленном порядке на право осуществления строительного контроля. Специалисты, осуществляющие строительный контроль за качеством строительства, должны руководствоваться действующим законодательством, техническими регламентами, утвержденной проектной документацией, действующими нормами, правилами и руководящими документами Ростехнадзора. Специалисты по строительному контролю должны состоять в национальном реестре специалистов, иметь идентификационный номер. |
| - Требования к качеству услуг | Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством, в соответствии с условиями контракта, настоящего Технического задания, проектной документации и должны отвечать требованиям действующих норм и правил, установленных законодательными и иными актами. |
| - Общие требования к оказанию услуг | - организация входного контроля; - проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий; - предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Подрядчиком, в ходе строительно-монтажных работ нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов и документов в области технического регулирования, обязательных для соблюдения Подрядчиком; - предупреждение и выявление аварийных ситуаций и аварий на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ и своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуациях Заказчика, Подрядчика, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Контрактом; - подтверждение объемов и качества фактически выполненных работ на Объекте, подписание (визирование) Исполнителем актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ на Объекте. - устранение имеющихся замечаний, отступлений от проекта, нарушений нормативных требований; - контроль за соблюдением условия выполнения последующих работ только после документированного освидетельствования соответствия выполненных предыдущих - скрываемых работ; - контроль за соответствием и устранением замечаний, выявленных в процессе строительства в проектной документации и основными комплектами рабочей документации, находящейся на Объекте; - взаимодействие с уполномоченными представителями Заказчика при необходимости - проведение совместных проверок Исполнителя и Заказчика в целях исключения двойных (дублирующих) записей в разных журналах об одном и том же нарушении или отступлении от проекта; - взаимодействовать по вопросам качества выполнения строительно-монтажных работ и приемки выполненных работ с уполномоченными представителями Заказчика; - осуществлять проверку и оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия нормативным требованиям выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание актов (актов освидетельствования скрытых работ, устранения недостатков, выполнения предписаний), подтверждающих соответствие; - контроль за выполнением Подрядчиком, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; - осуществлять контроль сроков, объемов и стоимости выполненных работ на Объекте; - осуществлять контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых изделий и конструкций, материалов и оборудования проектным решением, СП, СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - осуществлять контроль за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; - участвовать в решении вопросов по внесению изменений в проектную и/или рабочую документацию, согласованию таких изменений; - проводить испытания конструкций, в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов (при необходимости); - принимать своевременные меры по устранению выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения стоимости строительно-монтажных работ на Объекте; - производить проверку наличия у Подрядчика документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований и т.п.), а также допусков к производству соответствующих видов работ; - осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, чертежей конструкций и их частей, инженерных коммуникаций Объекта), и внесение в нее изменений в связи с выявленными дефектами и недостатками при производстве строительно-монтажных работ; - производить контроль исполнения Подрядчиком требований Исполнителя, Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий и материалов; - обеспечить контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных в ходе работ на Объекте; - подтверждать подписью уполномоченного представителя Исполнителя (визировать) следующие документы: исполнительную документацию; акты входного контроля оборудования и материалов; акты освидетельствования скрытых работ; комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица; паспорта и сертификаты на применённые материалы; протоколы испытаний и измерений, проведённых в процессе строительного контроля; замечания о недостатках выполнения работ; исполнительную геодезическую схему (чертеж), выполненный на основании рабочей документации, фиксирующую фактическое местоположение участков сетей инженерно-технического обеспечения (прокладки кабельных линий); общий журнал производства работ; сметный расчет по итогам выполнения работ; Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ. Осуществляет подписание (визирование) иных документов, требование на подписание которых является обязательным для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ, а также условиями Контракта, включая, но не ограничиваясь: акт сдачи-приемки работ (форма КС-2) с заключением: «Объемы выполненных работ подтверждаю», справку о стоимости выполненных работ (КС-3), мотивированные отказы от подписания указанных Актов; Осуществляет иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и заключенным контрактом. Принимает от Заказчика имеющуюся проектную-сметную документацию на Объект, а также заключение государственной экспертизы. Обеспечивает сохранность переданной проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы на протяжении всего времени оказания услуг. Осуществляет строительный контроль за строительством с соблюдением строительных норм и правил (СНиП), СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов, назначив своих ответственных представителей. Предоставляет, по письменному требованию Заказчика, отчёт о ходе оказания услуг на дату, указанную в требовании. Осуществляет приемочный контроль после завершения работ на Объекте перед сдачей Заказчику с проверкой всех параметров строительства. |
| - Требования при оказании услуг | Оказание услуг по строительному контролю должны быть оказаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», а также другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области строительного контроля, охраны окружающей среды и иной деятельности, связанной с предметом контракта (см. пункт 2 настоящего Технического задания). В части технического оснащения специалисты Исполнителя на местах должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля, приборами, средствами измерения и фотофиксации, позволяющими проводить контроль качества всех видов выполненных работ. |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на оказанные услуги по строительному контролю составляет 3 (три года) и соответствует гарантийному сроку на все работы и конструктивные элементы, установленные в контракте, заключенном между Заказчиком и Подрядчиком, выполняющим работы на Объекте, с момента (даты) подписания Сторонами документа о приемке с приложением к нему отчета по результатам проведенного строительного контроля (отчет о ходе оказания услуг) за весь период проведения работ на Объекту. |

2.	Цели и правовое основание для выполнения услуг:

Целями данной закупки является оказание услуг по строительному контролю на Объекте «Капитальный ремонт помещений №№ 15, 20, 46, 47, 67, 68, для перемещения вводно-распределительного устройства № 7 с заменой оборудования и кабельных линий в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России».

Услуги по строительному контролю должны быть оказаны в соответствии с действующими нормам и правилам, в том числе:

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «O пожарной безопасности»;

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 (ред. от 06.05.2024) «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;

Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»;

ГОСТ 2.721-74. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система 
конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения 
общего применения;

ГОСТ 2.702-2011. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем;

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). Межгосударственный стандарт.                                                                                                                                     Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения;

ГОСТ 464-79. Межгосударственный стандарт. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;

ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте;

ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

ГОСТ 32396-2021. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия;

CП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к oбъeмнo-плaнирoвoчным и конструктивным решениям;

CП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

CП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

CП 484.1311500.2020 Cиcтeмы противопожарной защиты. Cиcтeмы пoжaрнoй сигнализации и aвтoмaтизaция cиcтeм противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

CП 485.1311500.2020 Cиcтeмы прoтивoпoжaрнoй зaщиты. Уcтaнoвки пoжaрoтушeния aвтoмaтичecкиe. Нoрмы и прaвилa прoeктирoвaния

и другим нормативным, техническим, правовым и иным документам, действующими на территории Российской Федерации в сфере обеспечения электробезопасности зданий и сооружений.

3. Подготовительные и организационные мероприятия

3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней после даты подписания Контракта, Исполнитель обязан направить Заказчику по электронной почте (адрес электронной почты, указанный в Контракте):

– список сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, а также номера и марки автомобилей;

– приказ (выписку из приказа) о назначении лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию оказания услуг по строительному контролю на Объекте;

– документы, подтверждающие наличие в штате Исполнителя или на договорной основе сотрудников, соответствующих требованиям п. 1.11 настоящего ТЗ;

3.2. Указанные документы и информация, направляются Исполнителем Заказчику не позднее 5 рабочих дней с сопроводительным письмом, содержащим перечень передаваемых документов, количество листов и экземпляров, по электронной почте, с последующей передачей оригиналов.

3.3. Исполнитель обязан в срок не позднее 5 рабочих дней после даты подписания Контракта по согласованию с Заказчиком, в установленный Заказчиком срок, обеспечить прибытие на территорию заказчика сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг на Объекте для прохождения вводных инструктажей.

Персонал Исполнителя, привлекаемый для выполнения работ, допускается к оказанию услуг на территории Заказчика после прохождения вводных инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности ответственными сотрудниками Заказчика.

3.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются по электронной почте, указанной в Контракте. По согласованию/требованию сторон оригиналы документов предоставляются по почте по адресу Стороны, указанному в Контракте или нарочным.

4. Приемка оказанных услуг Заказчиком.

4.1. Исполнитель при сдаче результатов оказанных услуг представляет Заказчику:

– Согласованные и завизированные Исполнителем отчётные документы от Подрядчика, в соответствии с требованиями нормативных документов;

– Согласованные и завизированные Исполнителем акт о приемке выполненных работ Подрядчиком на Объекте (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), подтверждают выполнение Подрядчиком всех объемов работ на Объекте и правильность порядка расчета;

– Отчет по результатам проведенного Исполнителем строительного контроля за весь период проведения Подрядчиком работ по Объекту (Отчет о ходе оказания услуг).

4.2. Приемка оказанных услуг производится, в случае выполнения всех условий п. 4.1. настоящего Технического задания путём оформления документа о приемке в электронной форме.

4.3. Если в процессе приемки оказанных услуг Заказчиком будет выявлено несоответствие оказанных услуг требованиям настоящего Технического задания и Контракта, Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках результата оказанных услуг (Акт может быть составлен в произвольной форме), с требованием к Исполнителю устранить выявленные недостатки собственными силами и за свой счет в установленные в Акте сроки.

4.4. Акт о выявленных недостатках результата оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте в формате .pdf, с предоставлением, при необходимости, оригинала.

Для рассмотрения и подписания Акта о выявленных недостатках результата оказанных услуг Заказчик назначает дату и время, о чем сообщает Исполнителю в информационном письме, отправленном по электронной почте с приложением к нему Акта в формате .pdf. В случае неявки ответственного представителя Исполнителя в назначенную Заказчиком дату и время, указанный Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для исполнения Исполнителем.

5. Приложение к техническому заданию:

Проектно - сметная документация, разработанная ООО «СметРесурс» файлы:

Приложение  №1: Раздел 3. "Объемно-планировочные и архитектурные решения";

Приложение  №2: Раздел 5. " Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения", Подраздел 1 "Система электроснабжения";

Приложение  №3: Раздел 7. "Проект организации строительства";

Приложение  №4: Раздел 12. "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства";

Приложение  №5: Раздел 12. "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства " Приложение 1. ВОР;

Приложение  №6: Раздел 12. "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства " Приложение 2. Прайс-листы;

Приложение  №7: Раздел ЭОМ "Система электроснабжения";

Приложение  №8: Сводный сметный расчет сметной стоимостью 10 973,23 тыс. руб.;

Приложение №9: Заключение государственной экспертизы №77-1-1-2-081330-2025. Дата присвоения номера: 26.12.2025;

Приложение № 10: Расчет №СР -1 «Затраты на размещение строительных отходов».

Приложение №11: Форма отчета о ходе оказания услуг.

ФОРМА 										Приложение № 1 к Техническому заданию (Приложению № 1 к Контракту)

ОТЧЕТ О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. Москва                                                                                                       «____» __________ 20__ года

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________________, во исполнение контракта от «___» _______ 20___ года № __________________ (далее — «Контракт») предоставляет следующий отчет о ходе оказания Услуг (далее — «Отчет»):

1.Отчетный период: с «___» ______20__ года по «___» ______20__ года.

2. Состав Отчета:

2.1. информация о наличии проектной документации, в том числе изменений в проектной документации;

2.2. информация о наличии утвержденного графика производства работ;

2.3. информация о наличии, регистрации и ведении общих и специальных журналов работ;

2.4. информация о наличии исполнительной технической документации;

2.5. виды работ по строительству Объекта, выполненные в рамках отчетного периода.

3.      Отчетные таблицы:

3.1. Перечень актов приемки работ, актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, подписанных Исполнителем в рамках отчетного периода:

| № | Наименование документа | Дата | Номер | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых в строительстве Объекта в рамках отчетного периода:

| № | Наименование документа, объем партии и мест применения | Завод-поставщик | Номер документа и дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. Перечень контрольных мероприятий (Услуг) по строительному контролю, осуществленных (оказанных) Исполнителем в рамках отчетного периода:

| № | Услуга | Дата | Подтверждающие документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. Перечень актов об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ, выявленных Исполнителем по результату проведения контрольных мероприятий в рамках отчетного периода:

| № | Услуга | Дата | Подтверждающие документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Приложения к Отчету:

4.1. копии актов контрольных мероприятий и актов об устранении нарушений правил производства строительно-монтажных работ;

4.2. копии документов, содержащих сведения о происшествиях на Объекте (например, протоколы или акты, содержащие описание происшествия и (или) его причины) (при наличии);

4.3. фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими пометками и надписями, сделанные в рамках отчетного периода и иллюстрирующие прогресс выполнения работ Подрядчиком на Объекте).

Исполнитель: _____________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

| Форма согласована Подписи сторон: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России И.о. руководителя – главного федерального эксперта по медико-социальной экспертизе ___________________ /М.А. Дымочка/ «____» ____________________ 20__ г. М.П. | Исполнитель: _________________________________________ __________________________________________________________________________________ ___________________ /_____________/ «____» ____________________ 20__ г. М.П. |  |