	Договор № ________


г. Барнаул                                                                                                 «___» ___________2026 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю (УФСИН России по Алтайскому краю), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и __________________________, в лице __________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту Слада Лит.В ФКУ БМТиВС УФСИН России по Алтайскому краю по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ярных, влд. 33 в соответствии с локальным сметным расчетом  (Приложение №1),  техническим заданием (Приложение №2) и графиком производства работ (Приложение №3), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а Государственный заказчик - принять и оплатить выполненные работы.
Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе увеличивать предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.
1.2. Сроки выполнения работ: в течение 14 календарных дней с даты передачи строительной площадки, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работа считается выполненной после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).
1.4.  Идентификационный код закупки: 261222402296722210100100330000000244.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая цена настоящего договора составляет: ______________________ (________________________) руб. ____ копеек, НДС не облагается (в том числе НДС).
Выполнить работы в объеме одной условной единицы.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость строительных материалов, командировочные расходы на выезд работников подрядчика к месту выполнения работ, расходы на доставку (транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы) до места выполнения работ оборудования и материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и расходов, связанных с выполнением работ.
2.3. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
2.4. Расчет за работы безналичный. Государственный заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим договором, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, за счет средств Федерального бюджета, на основании счет-фактуры, счета, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), после подписания Государственным заказчиком актов КС-2, КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней. 
2.5. Обязательство по оплате работ считается выполненным в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком, уменьшается на сумму размера налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Наименование организации, ИНН, КПП
Казначейство России (ФНС России)
ИНН 7727406020
КПП 770701001
Номер банковского (казначейского) счета
03100643000000018500
БИК 017003983
Реквизиты банка, ТОФК
ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//
УФК по Тульской области, г.Тула
БИК 017003983, к/с: 40102810445370000059
Наименование контрагента
для п/п, ОКТМО, КБК доходов
Казначейство России (ФНС России) 
2.7. Источник финансирования – средства федерального бюджета на 2026 год по 
КБК-32003054240690049243. 

3.   Права и обязанности сторон
3.1. Государственный заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
3.1.2. Назначить своего представителя на объекте ремонта, который будет осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором. Представитель обязан, в случае обнаружения вышеуказанных замечаний, немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.1.3.	Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной      до получения извещения об отказе Государственного заказчика от исполнения договора.
3.1.4 По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче работ организовать совместно с Подрядчиком приемку работ.
3.1.5.  При выявлении отклонений от утвержденной документации, действующих нормативов и правил требовать устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
3.1.6. Привлекать экспертов экспертной организации к проведению экспертизы выполненной Подрядчиком работы.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по договору.
3.2.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
3.2.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
3.3. Государственный заказчик обязан:
3.3.1. Со дня заключения договора осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по договору, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
3.3.2. Заказчик обязан передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью.
3.3.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.
3.3.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий договора либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен договором.
3.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
3.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям договора.
3.3.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3.3.8.  В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных договором.
3.4.  Подрядчик обязан:
3.4.1 Принять на себя обязательства выполнить собственными  силами работы по ремонту объекта в объёме и в срок, предусмотренный настоящим договором и сдать работы Государственному заказчику. 
3.4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора в течение 14 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи строительной площадки, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, которые являются неотъемлемой частью договора:
- Локальный сметный расчет (Приложение №1);
- Техническое задание (Приложение №2;	
- График производства работ (Приложение №3);
3.4.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
3.4.4.  Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
3.4.5. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.4.6. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
3.4.7. При расторжении договора до завершения работ, передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по договору, в течение 10 дней со дня получения от заказчика направленного в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику.
3.4.8. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за ненадлежащее выполнение работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Датой выполнения работ считается дата подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) или акта устранения недостатков.
4.2.	В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора Государственный заказчик незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений               и направляет Подрядчику. Подрядчик в течение 2-х дней со дня получения указанного акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счёт.
4.3. Государственный заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством выполнения работ.
4.4.	Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технической документации. Государственный заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение 2 рабочих дней, по окончании данного срока Государственный заказчик обязан принять работы и подписать акт о приемке выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, подписания акта.
4.5.	Приемка выполненных работ оформляется соответствующим актом. Акт утверждается Государственным заказчиком в установленном порядке.
4.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Государственный заказчик имеет право досрочно принять и оплатить выполненные работы.
4.7. Подрядчик устанавливает гарантию на выполненные работы 60 (шестьдесят) месяцев,       с даты подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ.
5. Срок действия договора
5.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Государственным заказчиком     и Подрядчиком и действует до 31 декабря 2026 г.
5.2.  Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени (штрафа, неустойки). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 в размере: 1 000 рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также и иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки  исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком,    за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 в размере: 10 процентов цены договора.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке, установленном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере:  1 000 рублей.
6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.9. Стороны освобождаются от уплаты пеней, если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.10. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по договору.
6.11. Оплата договора может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (пени, штрафа) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляются перечисления неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями договора по следующим реквизитам:
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю, 
л/сч 04171281810, 	
ИНН 2224022967, КПП 222101001, 
Р/с 03100643000000011700, БИК 010173001 
КБК 32011607010019000140, ОКТМО 01701000, Кор.счет (ЕКС) 40102810045370000009
ОКЦ №2 СибГУ Банка России//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул.
7. Гарантии качества
7.1.  Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.2.  Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
7.3.  В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.4.  Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
7.5.  Если в течение гарантийного срока, установленного договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений.
7.6.  Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.
7.7.  В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный договором для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами договора надлежащим образом.
7.8.  Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.9.  В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.10.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Государственный заказчик и Подрядчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными         и непредотвратимыми обстоятельствами, независящими от воли сторон (форс-мажор).
8.2. Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона, обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, при условии финансового обеспечения объекта.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению Арбитражным судом Алтайского края, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 5 (пяти) дней со дня получения претензии.
10. Порядок изменения и расторжения договора
10.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
10.2. Изменения  договора действительны, только если они не противоречат действующему законодательству, оформлены в виде дополнительного соглашения к договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соглашения об изменении договора являются его неотъемлемой частью.
10.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом в течение пяти рабочих дней в письменной форме с последующим составлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 
10.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:
10.4.1. По соглашению Сторон;
10.4.2. По решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении договора другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
11. Порядок направления уведомлений
11.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, договором, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку или направляются стороне договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны договора, указанному в договоре.
11.2. Датой получения уведомления, указанного в пункте 11.1 считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий договора осуществляется в порядке, который предусмотрен договором, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
12. Прочие условия
10.1.	Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах (для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
10.2. Вся информация, отчетность и другие материалы о деятельности Сторон, полученные ими 
в процессе реализации настоящего договора, являются информацией конфиденциального характера. Стороны обязуются не разглашать их содержание, не передавать оригиналы или копии третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

	Государственный заказчик:
УФСИН России по Алтайскому краю
Адрес юридический:656011, г. Барнаул, 
пр-т Ленина, д. 147Б
Адрес почтовый:
656011, г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 147Б
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 2224022967/222101001
Л/с 03171281810
Р/с 03211643000000015104
ОГРН 1022201530031
БИК 015004950
Кор.счет (ЕКС)
40102810445370000043.
ОКЦ №1 СибГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области, г. Новосибирск
ОКТМО 01701000 
Тел. 

_____________________/________ /
М.П.
«____» _________________ 2026г.
	Подрядчик:


















__________________/_______ /
М.П.
«____» ______________2026г.	




Приложение № 1

	Наименование программного продукта 
	ПК РИК (вер. 1.3.260427)

	Наименование редакции сметных нормативов 
	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 18 без ж/д перевозок

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленно...
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09  «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года, для 85 субъектов Российской Федерации, а также ЗАТО г. Саров»

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 24.03.2026 № 195

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	Сплит-форма ФГИС ЦС, Алтайский край, II квартал 2026

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Алтайский край

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Алтайский край

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УФСИН России по Алтайскому краю

	(наименование стройки)

	Капитальный ремонт Слада Лит. В ФКУ БМТиВС УФСИН России по Алтайскому краю

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2026-10-СМ

	 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание 
	 
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	II квартал 2026
	 
	

	Сметная стоимость
	599,69611
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	16,47
	тыс. руб.

	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,71
	тыс. руб.

	  в том числе
	

	  строительных работ
	414,56
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	28,6552615
	чел.-ч.

	  монтажных работ
	4,66
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,9958556
	чел.-ч.

	  оборудования
	72,34
	тыс. руб.
	

	  прочих затрат
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН 09-08-007-01
	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот
	100 м2
	0,15785
	
	0,15785
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	18,8520255
	
	
	
	
	11 311,59

	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	119,43
	
	18,8520255
	
	
	600,02
	
	11 311,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,51

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,107338
	
	
	
	
	65,38

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,037884
	
	
	1 738,37
	
	65,86

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,24
	
	0,037884
	
	
	729,76
	
	27,65

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,44
	
	0,069454
	
	
	599,61
	
	41,65

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,44
	
	0,069454
	
	
	543,26
	
	37,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,64

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	27,496
	
	4,3402436
	
	
	7,75
	
	33,64

	
	08.1.06.01
	Ворота
	м2
	П
	
	П
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 518,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 376,97

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	9 522,52

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	5 995,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171 278,43
	 
	27 036,30

	2
	ТЦ_08.1.06.01_22_2222858139_07.07.2026_01
	Промышленные секционные ворота на проем шириной 3850 мм, высотой 4100 мм, притолока 1500 мм (высокий подъем, вал сверху), калитка встроенная с низким порогом, посредине, шириной 900 мм, высота 2100 мм с замком и доводчиком
	шт
	1
	
	1
	
	
	361 709,02
	
	361 709,02

	
	
	Формула ценообразования: 438000/1,22 + 2692,62(0,75%)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	361 709,02
	 
	361 709,02

	3
	ГЭСНм 11-05-001-01
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	0,52
	
	
	
	
	250,87

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,52
	
	0,52
	
	
	482,45
	
	250,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	468,42

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	156,82

	
	91.06.09-001
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	0,2
	
	0,2
	1 472,34
	1,55
	2 282,13
	
	456,43

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,2
	
	0,2
	
	
	729,76
	
	145,95

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	599,61
	
	11,99

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	543,26
	
	10,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,42

	
	01.7.15.03-0034
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм
	кг
	0,32
	
	0,32
	154,50
	1,04
	160,68
	
	51,42

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	927,53

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,69

	
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	366,92

	
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	187,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 487,01
	 
	1 487,01

	4
	ТЦ_62.5.03.05_22_2222858139_07.07.2026_01
	Привод для промышленных ворот
	шт
	1
	
	1
	
	
	69 511,96
	
	69 511,96

	
	
	Формула ценообразования: 83799/1,22 + 824,25(1,2%)

	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,96
	 
	69 511,96

	5
	ТЦ_61.2.05.01_22_2222858139_07.07.2026_01
	Пульт дистанционного управления
	шт
	2
	
	2
	
	
	1 320,58
	
	2 641,16

	
	
	Формула ценообразования: 1592/1,22 + 15,66(1,2%)

	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 320,58
	 
	2 641,16

	6
	ГЭСНм 08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	0,78
	
	
	
	
	390,96

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	441,91
	
	0,44

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	0,5375
	
	
	482,45
	
	259,32

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	0,2415
	
	
	543,26
	
	131,20

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,30

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,27

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	599,61
	
	0,30

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	543,26
	
	0,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,57

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	0,221
	
	
	7,75
	
	1,71

	
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	0,1045
	52,34
	1,62
	84,79
	
	8,86

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402,10

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	391,23

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	379,49

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	199,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 778,80
	 
	988,94

	7
	24.3.01.02-0001
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	5
	
	5
	12,11
	1,08
	13,08
	
	65,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,08
	 
	65,40

	8
	ГЭСНм 08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	0,2695
	
	
	
	
	143,13

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	0,2695
	
	
	531,10
	
	143,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,34

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	1,27

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	1 738,37
	
	1,74

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	729,76
	
	0,73

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	599,61
	
	0,60

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	543,26
	
	0,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,69

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	0,6665
	5,87
	0,91
	5,34
	
	3,56

	
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,00003
	43 821,53
	1,71
	74 934,82
	
	2,25

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,001
	79,88
	1,65
	131,80
	
	0,13

	
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0025
	696,63
	1,34
	933,48
	
	2,33

	
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00061
	1 610,33
	1,45
	2 334,98
	
	1,42

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,43

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,40

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	140,07

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	73,64

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 460,00
	 
	373,00

	9
	21.1.06.10-0375
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
	1000 м
	0,005
	
	0,005
	56 989,14
	1,28
	72 946,10
	
	364,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 946,10
	 
	364,73

	10
	ГЭСНм 08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	576,26

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	559,48
	
	576,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,64

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,04
	181,93
	
	3,64

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	579,90

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	576,26

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	558,97

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	293,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 444,29
	 
	1 444,29

	11
	62.1.01.09-1157
	Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика D
	шт
	1
	
	1
	157,29
	1,19
	187,18
	
	187,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,18
	 
	187,18

	12
	ГЭСН 09-01-001-01
(прим.)
	Монтаж каркаса ворот
	т
	0,221
	
	0,221
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	4,42
	
	
	
	
	2 401,21

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	20
	
	4,42
	
	
	543,26
	
	2 401,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 565,81

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,663
	
	
	
	
	487,00

	
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0221
	1 803,79
	1,44
	2 597,46
	
	57,40

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0221
	
	
	729,76
	
	16,13

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,39
	
	0,08619
	
	
	1 738,37
	
	149,83

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,39
	
	0,08619
	
	
	729,76
	
	62,90

	
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	1,2
	
	0,2652
	1 703,30
	1,48
	2 520,88
	
	668,54

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	1,2
	
	0,2652
	
	
	729,76
	
	193,53

	
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	1,1
	
	0,2431
	
	
	2 622,36
	
	637,50

	
	4-100-070
	Средний разряд машиниста 7,0
	чел.-ч
	1,1
	
	0,2431
	
	
	778,41
	
	189,23

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,04641
	
	
	599,61
	
	27,83

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,21
	
	0,04641
	
	
	543,26
	
	25,21

	
	91.17.01-001
	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 8
	маш.-ч
	0,32
	
	0,07072
	
	
	295,91
	
	20,93

	
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,02
	
	0,66742
	4,35
	1,3
	5,66
	
	3,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	813,37

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,5
	
	0,5525
	114,64
	0,94
	107,76
	
	59,54

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,8
	
	0,1768
	41,38
	2,06
	85,24
	
	15,07

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,18
	
	0,03978
	
	
	7,75
	
	0,31

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2,6
	
	0,5746
	
	
	193,82
	
	111,37

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	4,4
	
	0,9724
	174,93
	1,04
	181,93
	
	176,91

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000022
	70 296,20
	1,34
	94 196,91
	
	0,21

	
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000221
	231 787,35
	1,89
	438 078,09
	
	9,68

	
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,005
	
	0,001105
	105 278,81
	1,51
	158 971,00
	
	175,66

	
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0041327
	307,84
	1,07
	329,39
	
	1,36

	
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000066
	60 258,20
	1,18
	71 104,68
	
	0,47

	
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0004287
	
	
	173 785,70
	
	74,50

	
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,037
	
	0,008177
	16 496,03
	1,21
	19 960,20
	
	163,21

	
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000685
	51 280,15
	1,86
	95 381,08
	
	6,53

	
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0001326
	98 526,45
	1,42
	139 907,56
	
	18,55

	
	07.2.07.12
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,221
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 267,39

	12.1
	23.3.08.01-0121
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм
	т
	1
	
	0,221
	56 902,50
	0,98
	55 764,45
	
	12 323,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 888,21

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	2 417,43

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	1 522,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 424,66
	 
	21 530,85

	13
	ГЭСН 15-04-030-03
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,07544
	
	0,07544
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	2,783736
	
	
	
	
	1 393,79

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	36,9
	
	2,783736
	
	
	500,69
	
	1 393,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,41

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0030176
	
	
	
	
	1,59

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0007544
	37,32
	1,65
	61,58
	
	0,05

	
	4-100-030
	Средний разряд машиниста 3,0
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0007544
	
	
	482,45
	
	0,36

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0022632
	
	
	599,61
	
	1,36

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0022632
	
	
	543,26
	
	1,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,80

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,022632
	56,11
	1,89
	106,05
	
	2,40

	
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,203688
	133,31
	1,23
	163,97
	
	33,40

	
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	кг
	24,6
	
	1,855824
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 432,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 395,38

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	1 255,84

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	581,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 340,54
	 
	3 269,61

	14
	ТЦ_14.4.01.05_22_5403026480_07.07.2026_01
	Грунт-эмаль 3 в 1
	
	1,855824
	
	1,855824
	
	
	509,07
	
	944,74

	
	
	Формула ценообразования: 608,89/1,22 + 9,98(2%)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509,07
	 
	944,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. 
	
	
	
	
	
	395 719,12

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	16 467,81

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	2 145,79

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	712,33

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	376 393,19

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	17 180,14

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	14 641,24

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	8 853,53

	
	
	Итого оборудование
	
	
	
	
	
	72 340,30

	
	
	Итого по позициям, не вошедшим в разделы. 
	
	
	
	
	
	491 554,19

	
	
	Справочно
	
	
	
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	
	362 653,76

	
	
	     оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	
	
	
	72 153,12

	
	
	     затраты труда рабочих
	28,6552615
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	0,9958556
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	
	
	
	414 555,92

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	прямые затраты
	
	
	
	
	
	393 261,20

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	15 106,59

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	1 674,73

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	553,97

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	375 925,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	15 660,56

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	
	
	13 195,79

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	
	
	8 098,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	
	
	
	4 657,97

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	прямые затраты
	
	
	
	
	
	2 457,92

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	1 361,22

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	471,06

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	158,36

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	467,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	1 519,58

	
	
	накладные расходы
	
	
	
	
	
	1 445,45

	
	
	сметная прибыль
	
	
	
	
	
	754,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	
	
	
	72 340,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	491 554,19

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	
	
	395 719,12

	
	
	     в том числе
	
	
	
	
	
	

	
	
	     оплата труда (ОТ)
	
	
	
	
	
	16 467,81

	
	
	     эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	2 145,79

	
	
	     оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	
	
	
	712,33

	
	
	     материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	376 393,19

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	
	
	
	17 180,14

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	14 641,24

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	8 853,53

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	72 340,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	
	
	
	362 653,76

	
	
	     оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	
	
	
	72 153,12

	
	
	     затраты труда рабочих
	28,6552615
	
	
	
	
	

	
	
	     затраты труда машинистов
	0,9958556
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	22
	108 141,92

	
	
	ВСЕГО по смете с НДС
	
	
	
	
	
	599 696,11






	
Приложение №2 

Техническое задание

Объемы выполняемых работ в соответствии с локальным сметным расчетом № 2026-10-СМ
на капитальный ремонт Склада Лит. В ФКУ БМТиВС 
УФСИН России по Алтайскому краю, по адресу: Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Ярных, влд. 33.

Требования к строительным материалам
	№ п/п
	Наименование материала
	Описание материала
	Материал, предложенный подрядчиком
(наименование, производитель, страна происхождения)

	1.
	Промышленные секционные ворота с встроенной калиткой
	Промышленные секционные ворота на проем:, притолока 1500 мм (высокий подъем секционных ворот, при этом торсионный вал располагается в верхней части конструкции). Калитка встроенная с низким порогом, посредине, с замком и доводчиком.   
	

	2.
	Привод для промышленных ворот
	Тип привода: электромеханический вальный для промышленных секционных ворот. Привод должен иметь режим автозакрывания, который обеспечивает автоматическое возвращение створок в закрытое положение через заданный интервал времени после завершения открывания. Напряжение питания: 220–240 В. Материал корпуса: металлический сплав. Также привод должен быть оснащен платой для дистанционного управления с помощью пульта.
	

	3.
	Пульт для дистанционного управления
	Пульт для дистанционного управления приводом секционных промышленных ворот. 
	

	4.
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ Ø20 мм.
	Трубы гибкие гофрированные, легкие. Материал: самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ), который не распространяет горение. Внешний диаметр не менее 20 мм. Встроенная стальная протяжка. 
	

	5.
	Кабель ВВГ 3х1,5ок(N,PE)
	Кабель ВВГ 3х1,5ок(N,PE)— силовой медный кабель, предназначенный для передачи электроэнергии и распределения электрической мощности. 3х1,5 — три жилы сечением 1,5 мм²; ок(N,PE) — одна жила используется как нейтральная (N), вторая — как защитный проводник (PE), жилы однопроволочные, круглые; номинальное напряжение до 660 В. Должен соответствовать
 ГОСТ 31996-2012
	

	6.
	Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика D
	Однополюсный модульный автомат, предназначенный для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Характеристика срабатывания D (электромагнитный расцепитель срабатывает при токе, в 10-14 раз превышающем номинальный). Номинальный ток 6А, отключающая способность 4,5 кА. 
	

	7.
	Труба стальная профильная (100х100мм.)
	Труба стальная профильная 100х100мм (толщина не менее 0,4 мм). Должна соответствовать ГОСТ.
	

	8.
	Грунт-эмаль 3 в 1
	Комбинированный состав на основе модифицированного алкидного лака для окрашивания металлических конструкций и изделий. Цвет – черный.
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Приложение № 3
	Календарный график

	УФСИН России по Алтайскому краю

	(наименование стройки)

	Капитальный ремонт Слада Лит.В ФКУ БМТиВС У
ФСИН России по Алтайскому краю по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ярных, влд. 33

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Календарные недели с даты подписания акта приема-передачи строительной площадки

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Изготовление ворот
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Прокладка кабеля в горфотрубе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Монтаж секционных ворот
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Монтаж привода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



