(ПРОЕКТ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____________________

на оказание услуг по выполнению обследования технического состояния строительных конструкций нежилого здания, разработка ПСД на демонтаж (разделы ПОД, СМ) в рамках сноса объектов капитального строительства, по объекту:

«Демонтаж объекта капитального строительства в количестве 1ед., расположенного на земельном участке в городе  Красноярск , ул. 2-я Гипсовая, д.1А»

| р.п. Новобирюсинский | «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 24 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (сокращенное наименование -ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице   Врио начальника Дорожкина Алексея Сергеевича, действующего на основании Приказа ГУФСИН России по Красноярскому краю № 54-к от 13.04.2026 года, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать услуги по выполнению обследования технического состояния строительных конструкций нежилого здания, разработка ПСД на демонтаж (разделы ПОД, СМ) по объекту: «Демонтаж объектов капитального строительства в количестве 1 ед., расположенного на земельном участке в городе Красноярск, по ул. 2-я Гипсовая, д. 1А (далее – объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Спецификацией (Приложение № 2 к Контракту), (далее – услуги), и сдать оказанные услуги Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере и в порядке, которые установлены Контрактом. Результатом услуг по настоящему Контракту являются: пояснительная записка, эскизный проект, проект организации работ по демонтажу здания.

1.2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики услуг установлены Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).

1.3. В соответствии с ч.1 ст. 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат ФСИН России, от имени которого выступает Заказчик.

1.4. КБК 32003054240690048244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет __________ (______________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС%, _______ (__________________________) рублей ___________ копейки и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость оказания услуг и иных расходов, связанных с выполнением Контракта;

- стоимость государственной экспертизы проектной документации, включая стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости проектных работ;

- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи;

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.

2.2. Оплата по Контракту за фактически оказанные услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделяемых из средств дополнительного бюджетного финансирования денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг при доведении до Государственного заказчика предельных  объемов финансирования.

2.3. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований Технического задания и/или условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем недостатков.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной Заказчиком в одностороннем порядке на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной разделом 8 Контракта.

2.7. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Исполнителем.

2.8. Валюта, используемая для расчетов, – рубль Российской Федерации.

2.9. Источник финансирования – средства дополнительного бюджетного финансирования.

## 3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта

## 4. МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Обязательства Исполнителя, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты оказания услуг в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пункте 6.1 Контракта, и подписания Сторонами акта оказанных услуг без замечаний.

4.2. Место оказания услуг: г. Красноярск, ул. 2-я Гипсовая, д. 1А.

4.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики услуг должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к услугам соответствующего рода, в том числе Градостроительному Кодексу Российской Федерации, Гражданскому Кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства», приказу Минстроя России от 28 августа 2017 года № 1170/пр «Об утверждении свода правил «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации», СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации», санитарному законодательству Российской Федерации, строительным нормам и правилам, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Принять и оплатить услуги, фактически оказанные Исполнителем, на условиях настоящего Контракта.

5.1.2. Участвовать вместе с Исполнителем в согласовании проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

5.1.3. Консультировать Исполнителя по вопросам выполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.2.2. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок оказания услуг по настоящему Контракту, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Исполнителем указания об устранении выявленных при проверке и приемке услуг недостатков.

5.2.3. Инициировать изменение (расторжение) Контракта в случаях, предусмотренных законом и настоящим Контрактом.

5.2.4. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, нарушает сроки, установленные Контрактом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков.

5.2.5.	Не принимать и не оплачивать услуги Исполнителя, выполненные самовольно без соответствующего задания.

5.2.6.	Не принимать к оплате объёмы оказанных услуг, не предусмотренный настоящим Контрактом и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и иным нормативным документам.

5.2.7.	Запрашивать у Исполнителя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Контракта, а также для проведения проверок. За непредставление необходимых для исполнения Контракта документов, Исполнитель перед Заказчиком несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5.4.6.	Заказчик вправе задержать оплату оказанных услуг по следующим причинам:

-	в случае несоблюдения сроков начала и окончания этапов услуг, определенных в Контракте;

-	несоответствия результатов услуг требованиям технических регламентов, технических условий и т.д.

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1. Приступить к оказанию услуг после подписания Контракта.

5.3.2. Оказать все услуги по настоящему Контракту в объеме, предусмотренном Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), Спецификацией (приложение № 2 к настоящему Контракту), Градостроительным кодексом РФ, действующим законодательством и. в случае необходимости, своими силами и за счет собственных средств, устранить недостатки разработанной Исполнителем проектной документации, выявленные во время проведения государственной экспертизы проектной документации.

5.3.3. В установленный срок и за собственный счет, устранять недостатки в проектной документации, по получении от Заказчика или согласующих организаций мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проектной документации, разработанной Исполнителем, или в случае несоответствия ее условиям настоящего Контракта.

5.3.4.	Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат действующему законодательству и условиям настоящего Контракта.

5.3.5.	Устранить замечания Заказчика в проектной документации по требованию Заказчика и уполномоченного органа для проведения государственной экспертизы в течение 10 дней, с момента поступления указанных требований.

5.3.6.	Исполнитель обязан принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками проектной документации, в соответствии с законодательством.

5.3.7.	Не выполнять дополнительный объем и вид услуг без согласования с Заказчиком.

5.3.8.	Предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами по оказания услуг по предмету настоящего Контракта.

5.3.9.	Сопровождать прохождение государственной экспертизы, отрабатывать замечания, выданные уполномоченным органом по проведению экспертизы проектной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

5.3.10.	В разумный срок известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, лицензий и других документов, позволяющих Исполнителю исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3.11. За несвоевременное и ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Контракту оплатить неустойку (штраф, пени) в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Контракта.

5.1.13. В случае изменения юридического адреса, факса, электронной почты, иных реквизитов Исполнителя, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в течение двух рабочих дней.

5.4. Исполнитель вправе:

5.4.1. Требовать оплаты оказанных и принятых услуг Заказчиком.

5.4.2. Досрочно оказать услуги по настоящему Контракту при условии, если такое завершение не повлияет на качество оказанных услуг.

5.4.3. На получение необходимых документов и информации, необходимой для оказания услуг, а также права доступа на территорию и в помещения согласно условиям настоящего Контракта.

5.4.4. Требовать своевременной приемки и оплаты оказанных услуг в случае полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

## 6. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оказания Исполнителем услуг и предоставления Заказчику акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Результатом оказанных услуг по Контракту является: проектная документация в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации, включая положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ.

6.2. Исполнитель не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня должен известить Заказчика о дате и времени приемки оказанных услуг.

6.3. Для проверки результатов оказанных услуг в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов оказанных услуг, предусмотренный пунктом 6.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.4. По окончании приемки результатов оказанных услуг Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков (по объему, качеству, иных несоответствий условиям Контракта). Исполнитель в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки. Акт сдачи-приемки оказанных услуг не подписывается до устранения Исполнителем недостатков.

6.5. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с оказанными услугами документы, указанные в пункте 6.1 Контракта.

6.6. Извещение о выявленных недостатках направляется Исполнителю в письменной форме.

6.7. Датой исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний.

6.8. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а второй - Заказчику.

6.9. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками, указанными в Контракте.

## 7. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7.1. 	Объем гарантий включает в себя: устранение за счет собственных средств ошибок в проектной документации, несоответствий техническому заданию, выявленных в ходе согласований, в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, производства работ, осуществление доработки проектной документации по замечаниям Заказчика, а также осуществление повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации за счет собственных средств Исполнителя, если необходимость повторного прохождения государственной экспертизы была вызвана по вине Исполнителя.

7.2.	Исполнитель в течение 30 дней с момента подписания Сторонами акта (накладной) сдачи-приемки проектной документации и проведенных оплат несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе демонтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить.

7.3.	Если в ходе демонтажных работ в подготовленной Исполнителем по Контракту документации будут обнаружены недостатки, Исполнитель обязуется в согласованный с Заказчиком срок предоставить недостающую информацию,

7.4.	В случае обнаружения вышеуказанных недостатков Сторонами составляется акт, фиксирующий недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в сроки, установленные в письменном уведомлении Заказчика.

Если Исполнитель в установленный срок не направит своего представителя, акт, фиксирующий недостатки проектной документации, составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Исполнитель не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в ходе демонтажных работ или в процессе эксплуатации Объекта, направляется Исполнителю любым способом, фиксирующим факт его получения Исполнителем. В этом случае считается, что Исполнитель согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.

7.5.	В случае если Исполнитель, в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки в проектной документации или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию.

Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков в документации, подлежат возмещению Исполнителем в течение 10 рабочих дней с даты получения Исполнителем письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Исполнителем  условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (исполнителем, поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила):10 процентов цены контракта _______________ рублей 00 копеек.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:  1000 рублей 00 копеек.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации: 1000 рублей 00 копеек.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Заказчик вправе учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Исполнителем за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Исполнитель не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.20. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Исполнителя оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Исполнителя о выявленных нарушениях;

или

- претензия Заказчика.

8.21. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент оказания услуг нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Денежные средства (штрафы, неустойки, пени), вносимые в случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, должны быть перечислены на счет заказчика.

8.24. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (Пять) рабочих дней рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов работы, качества оказываемой услуги, и иных условий Контракта.

11.2.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является оказание услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

11.2.3. При изменении объема и (или) видов оказываемых услуг по контракту, предметом которого является оказание услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

11.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителем, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 5 (Пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения сроков оказания услуг, движения рабочей силы, машин и механизмов, более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня;

- несоблюдения Исполнителем требований по качеству оказываемых услуг более чем на 10 (Десять) дней;

- отступление Исполнителем в работе от условий Контракта или иные недостатки оказываемых услуг, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- существенное нарушение Исполнителем требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Исполнитель не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения единственного Исполнителя;

- если Исполнитель в течении установленного Контрактом временем не зарегистрировал в территориальных налоговых органах.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом.

11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

12.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 13.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 
30 декабря 2026 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Контракта.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13.8. Электронной почтой для надлежащего уведомления Исполнителя считать следующий электронный адрес: marketing_ik24@24.fsin.gov.ru

13.9. Стороны договорились считать обязательствами, которые не имеют стоимостного выражения следующие обязательства Исполнителя: гарантийные обязательства; соблюдения порядка предоставления уведомлений Заказчику;

несвоевременное предоставление исполнительной документации, предусмотренной разделом 6 Контракта.

13.10. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

14.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

| № приложения | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Техническое задание |
| 2 | Спецификация |

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю» Юридический адрес: 665061, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Красноармейская 1, строение 3 ИНН 3816031979 КПП 381601001 банк.счет 40102810445370000043 казн.счет 03211643000000015107 ОКЦ №1 СибГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибирской области (ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю л/с 03191F93920) БИК 015004950 ОКПО 54572514 ОГРН 1203800008400 Телефон 8 (913) 178-16-97 эл.почта: marketing_ik24@24.fsin.gov.ru _____________________ /А.С. Дорожкин | Исполнитель: ________________/ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Контракту №

от «___» _________ 2026 г.

Техническое задание

На оказание услуг по выполнению обследования технического состояния строительных конструкций нежилого здания, разработка ПСД  на демонтаж (разделы ПОД, СМ) «Демонтаж объекта капитального строительства в количестве 1ед., расположенного на земельном участке в городе Красноярск, ул. 2-я Гипсовая, д.1А

| Название и местонахождение объекта | Красноярский край, к Красноярск, ул. 2-я Гипсовая, д.1А |
| --- | --- |
| Основание для проведения технического обследования | Государственный контракт №___________ от «____» _________________ 2026 г. |
| Данные о Заказчике | Наименование: ФКУИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю |
| Данные о Исполнителе |  |
| Исходные данные | письмо-согласие на списание объекта недвижимости |
| Техническое обследование состояния зданий, помещений и конструкций, обмерные работы | Исполнитель проводит при участии Заказчика |
| Основные требования | # 1. Подготовка заключения по результатам технического обследования несущих и ограждающих конструкций по объектам, указанным в Спецификации (Приложение №2 к Контракту). # 2. Разработка проекта организации демонтажа и сметной документации на снос построенных объектов, указанных в Спецификации (Приложение №2 к Контракту). |
| Срок оказания услуг | В течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта |
| Общие требования к оказанию услуг. | Исполнитель обязуется оказать услугу по выполнению обследования технического состояния строительных конструкций нежилого здания, разработка ПСД на демонтаж (разделы ПОД, СМ) по сносу объектов капитального строительства в соответствии с техническим заданием, условиями контракта, требованиями нормативного документа «Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 г. № 509. При разработке документации предусмотреть демонтаж фундаментов, остаточных конструкций здания (при наличии), вывоз строительного мусора. Документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 №509 в следующем составе: Раздел 1. Текстовая часть. Раздел 2. Графическая часть. Раздел 3. Смета. Данный перечень нормативных документов является не полным. При оказании проектных услуг необходимо так же руководствоваться другими нормативными документами, действующими на момент проектирования. Порядок сдачи и приемки оказания услуг. Исполнитель представляет, а Заказчик принимает оказанные услуги на основании Акта приемки-сдачи оказанных услуг, счета (счета – фактуры) в установленном порядке. Прием оказанных услуг осуществляется Заказчиком с предварительной проверкой качества и объема оказанных услуг. Услуга считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| Количество экземпляров | 2 экземпляра Заключения по результатам технического обследования в бумажном виде, 2 комплекта сметной документации СМ в бумажном виде, в формате pdf. |

Данное Техническое задание является неотъемлемой и составной частью контракта

| заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _____________________ /А.С. Дорожкин | _____________________ /______________ / |
| М.П. | М.П. |

Приложение №2

к Контракту №

от «___» _________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Адрес объект | Объекты | Стоимость услуг по разработке проекта по сносу объекта капитального строительства, руб | Общая стоимость всех услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Гипсовая,д1А | административно-хозяйственное здание |  |  |

| заказчик: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| _____________________ /А.С. Дорожкин/ | _____________________ /____________/ |
| М.П. | М.П. |