# ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург							                        «__» _____2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по АХР Осипова Вадима Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 31 от 19.05.2026 г., с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____, с другой Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту также – «договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке проектно-сметной документации узла коммерческого учета тепловой энергии в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору) и Техническими условиями ПАО «ТГК-1».

  - Срок выполнения работ, указанных в п. 1.1. договора (далее по тексту – «работы»): в течение 42 (сорока двух) рабочих дней со дня подписания договора.

  - Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать условиям настоящего договора, а при отсутствии или неполноте условий настоящего договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего вида, при этом, если действующим законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к работам, выполняемым по настоящему договору, Подрядчик обязан выполнить работы соблюдая эти обязательные требования.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

2.1.1. Разработать проектно-сметную документацию.

2.1.2. Выполнить работы качественно на основании представленных Заказчиком исходных данных на проектирование за счет собственных средств, а также в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. В течение 1 (одного) дня с момента подписания настоящего договора предоставить Заказчику список лиц (ФИО, паспортные данные), которым Заказчик должен обеспечить допуск на свою территорию для получения сведений, необходимых для выполнения работ.

2.1.4. Руководствоваться в своих действиях требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.5. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества выполняемых работ.

2.1.6. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента разработки проектной документации направить ее на согласование Заказчику.

2.1.7. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента согласования разработанной проектной документации с Заказчиком передать последнему надлежащим образом оформленные:

- разработанную проектную документацию в 2 (двух) экземплярах в бумажном виде (прошитую, пронумерованную, скрепленную печатью и подписью Подрядчика), а также на электронном носителе. Местом предоставления вышеуказанной проектной документации является: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 79;

- счет;

- акт выполненных работ (далее по тексту также – «акт»).

2.1.8. Обеспечить соблюдение своими работниками соответствующих действующих правил и норм охраны труда, производственной дисциплины, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, санитарных норм и правил в течение всего времени нахождении на территории Заказчика.

2.1.9. Иметь необходимую лицензию для выполнения работ по договору.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить допуск работников Подрядчика на свою территорию согласно списку, указанному в пп. 2.1.3. настоящего договора, для получения сведений, необходимых для выполнения работ по настоящему договору.

2.2.2. Предоставить Подрядчику Технические условия на проектирование узла коммерческого учета тепловой энергии, согласованные с ПАО «ТГК-1» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания договора.

2.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения разработанной проектной документации на согласование (согласно пп. 2.1.6 настоящего договора) согласовать ее либо направить свои замечания.

2.2.4. Осуществить оплату за принятый результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать оплаты в случае выполнения работ в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.2. В любое время осуществлять проверку хода и качества выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

- ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма по настоящему договору составляет _________________НДС/НДС не облагается.

3.2.  Заказчик осуществляет оплату за принятый результат выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта выполненных работ на основании предоставленных Подрядчиком счета и подписанного обеими сторонами вышеуказанного акта. Метод оплаты – безналичный расчет в рублях.

3.3. Цена договора является твердой на весь срок действия договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в пп. 2.1.7 настоящего договора, рассматривает их и либо подписывает акт и направляет в адрес Подрядчика 1 (один) подписанный со своей стороны его экземпляр либо в тот же срок направляет в адрес Подрядчика свой мотивированный письменный отказ от приемки результата выполненных работ. В случае ненаправления Заказчиком пописанного с его стороны экземпляра акта и при этом также вышеуказанного мотивированного отказа в установленный договором срок, акт считается принятым Заказчиком без замечаний.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Все доработки Подрядчик выполняет в оговоренные в вышеуказанном двухстороннем акте сроки и за счет собственных средств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик обязан будет по отдельному письменному требованию Заказчика оплатить последнему пени в размере 0,1% от общей суммы по настоящему договору (п. 3.1. настоящего договора) за каждый день просрочки.

5.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты принятого результата выполненных работ Заказчик обязан будет по отдельному письменному требованию Подрядчика оплатить последнему пени в размере одной трехсотой действующей на момент уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств по нему, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат разрешению в соответствии с действующим процессуальным законодательством РФ.

6.3. Соблюдение досудебного претензионного порядка обязательно. Срок ответа на Претензию в рамках настоящего договора – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения Претензии Стороной.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия), возникших после заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действующего обстоятельства.

7.3. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить в письменном виде другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия форс-мажора или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по настоящему договору. Неизвещение, а также несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону, для которой возникли эти обстоятельства, ссылаться на них, если только сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению соответствующего извещения.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, намеревающаяся расторгнуть договор (отказаться от его исполнения в одностороннем внесудебном порядке), обязана письменно известить об этом намерении другую сторону путем направления соответствующего уведомления о расторжении договора не менее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения договора.

8.3. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении договора.

8.4. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые возникли в ходе исполнения договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31 октября 2026 г., при этом полностью прекращает свое действие только после полного исполнения Сторонами всех принятых обязательств.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые дополнения и изменения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр – для Подрядчика, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.

10.4. В случае изменения адресов, фирменного наименования, иных значимых реквизитов каждая из Сторон по настоящему договору обязуется в срок не позднее 7 (семи) календарных дней уведомить другую Сторону об изменении соответствующих реквизитов.

10.5. Заказчик и Подрядчик обязуются сохранять конфиденциальность в отношении всех вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, включая текст самого договора и приложений к нему. Раскрытие конфиденциальной информации допускается в случаях, когда одна сторона получила от другой стороны её письменное согласие на осуществление соответствующих действий, а также в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.6.  Ответственные лица по договору: со стороны Заказчика: Красников С.В.;

со стороны Подрядчика: Ромашов А.В.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о его расторжении.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. К договору прилагаются в качестве неотъемлемой части:

12.1.1. Приложение № 1. Спецификация.

12.1.2. Приложение № 2. Техническое задание.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК РГГМУ Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 79. ИНН 7806012117 КПП 781601001 Получатель: УФК по Нижегородской области (РГГМУ, л/с 20726Х76900) Р/с 03214643000000013225 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород к/с 40102810745370000024 БИК 012202102 Тел. бух.: 8(812) 633-01-70 ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Проректор по АХР ___________________ /В.Ю. Осипов/ | ПОДРЯДЧИК ___________________/_________________/ |

Приложение № 1

к договору № ___

от «____» ___________ 2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена за ед., руб. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации узла коммерческого учета тепловой энергии | 1 | Усл.ед. |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Всего к оплате: _________________________________

| ЗАКАЗЧИК Проректор по АХР РГГМУ ___________________ /В.Ю. Осипов/ | ПОДРЯДЧИК ___________________/ _______________/ ППриложение № 2 к договору № ___ о «____» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации узла коммерческого учета тепловой энергии

  - Разработать проектно-сметную документацию узла коммерческого учета тепловой энергии в соответствии с Техническими условиями № 2534-02/14 от 11.06.2026 выданными ПАО «ТГК-1».

  - Проектно-сметную документацию согласовать в Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

  - Сметный расчет выполнить ресурсно-индексным методом (РИМ).

  - Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская д. 79, лит. А,

  - Срок (этапы) поставки товара: с момента заключения 42 рабочих дней.

  - Гарантийный срок (в соответствии с действующим законодательством): 3 года

  - Перечень дополнительных услуг, включенные в стоимость товара (сбор необходимой ИРД) – с учетом всем расходов.

  - Сведения о включенных (не включенных) в цену объекта закупки расходах, в том числе на перевозку (доставку), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей - с учетом всем расходов.

ЗАКАЗЧИК

| Проректор по АХР ___________________ /В.Ю. Осипов/ | ПОДРЯДЧИК ___________________/_________________/ |
| --- | --- |