ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № ____________

на оказание услуг по строительному контролю

на выполнение работ по капитальному ремонту системы наружного водоснабжения по                                  ул. Пушкина, 114 г. Уфа

ИКЗ 26 1 0274038133 027401001 0033 000 7112 243

г. Уфа									                  ___ ___________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности ректора Альмухаметова Ильмара Разиновича, действующего на основании Доверенности от 17.04.2023 № 216-23 с одной стороны и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании результатов проведения __________, в соответствии с протоколом от ___________________ 2026 года заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Исполнитель обязуется оказать услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:" Капитальный ремонт системы наружного водопровода здания общежития ФГБОУ ВО "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова", расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 114 (далее – Услуги) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) и настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять результаты Услуг и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Требования к содержанию и объему оказываемых Услуг указаны в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту). Отступления Исполнителем от требований Описания объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) не допускаются.

  - Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания услуг: с даты заключения контракта (но не позднее срока выполнения работ по капитальному ремонту наружного водопровода здания общежития  ФГБОУ ВО "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова", расположенного  по адресу: г.Уфа, ул.Пушкина, д. 114  подрядной организацией, определенной по результатам проведения конкурентной закупки в ЕИС номер извещения  № 0301100028426000006 (Контракт от 04.05.2026 №075) с учетом Технического задания (Приложение к настоящему конракту.

Срок завершения оказания услуг: до подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ по объекту в рамках заключенного контракта от 04.05.2026 №075 на выполнение работ по капитальному ремонту системы наружного водоснабжения по ул. Пушкина, 114 г. Уфа (не позднее до 31.07.2026г.) с учетом Технического задания (Приложение к настоящему контракту.

1.4. Адрес оказания Услуг: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пушкина д.114. (далее по тексту объект/адрес).

2.	Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ________________ (__________________) руб. ____ коп., в том числе НДС ____% в сумме _____________ (_________________) руб. ____ коп. (если НДС не облагается, указать основание). Цена настоящего контракта включает все расходы для оказания полного объема услуг, расходы на страхование, уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.2. Цена Контракта и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.7 и 2.9 настоящего Контракта.

2.4. В соответствии с ч.13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включено обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. В соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие об удержании суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае их предъявления Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

2.6. Выплата аванса при исполнении Контракта не предусмотрена.

2.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема оказываемых Услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.8. Оплата Услуг Исполнителя производится безналичным расчетом, на основании документа о приемке оказанных Услуг (оформленного в соответствии с п.1 ч.13 ст. 94 № 44-ФЗ) и приложенному к такому документу: электронной версии отчета, представленного также Заказчику на бумажном носителе, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных Услуг.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Источник финансирования: Целевые субсидии федерального бюджета на цели осуществления мероприятий по капитальному ремонту.

2.9. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Исполнителем НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Контракта включает в себя расходы на уплату НДС.

- Порядок сдачи И приемки УСЛУГ

3.1. Услуги принимаются Заказчиком по документу о приемке оказанных услуг. Документ о приемке должен содержать следующие сведения:

а) Сведения о Заказчике и Исполнителе: наименование, адрес, ИНН/КПП, банковские реквизиты

б) номер и дата документа о приемке

в) информацию о количестве оказании закупаемых услуг;

г) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

д) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

3.2. Исполнитель по окончании услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует документ о приемке.

3.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующим за днём поступления документа о приемки, указанного выше осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает о приемке;

б) формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.4. Датой приемки оказанной услуги считается дата подписания Заказчиком.

3.5. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа 
о приемке:

3.5.1. члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке оказанных Услуг или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке оказанных Услуг с указанием причин такого отказа.

3.5.2. после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п. 3.5.1. Контракта документа 
о приемке оказанных Услуг или мотивированного отказа от подписания документа о приемке оказанных Услуг Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке. Если члены приемочной комиссии в соответствии п. 3.5.1. Контракта, Заказчик прилагает подписанные ими документы.

3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия этих Услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Услуг и устранено Исполнителем.

3.7. В случае указания в Контракте ссылки на нормативные документы, в том числе нормативно-техническую документацию, организационно-технологическую документацию и иное (технические регламенты, технические условия, ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СП, ТУ, ТИ, СТО и иное в области технического нормирования и стандартизации) такая документация должна применяться в действующей редакции на дату исполнения обязательств (с учетом внесенных корректировок, поправок, изменений, дополнений и обязательных приложений).

- Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказывать услуги в пределах, составе, объеме и на иных условиях, предусмотренных Описанием объекта закупки (Приложением № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, в том числе проводить по объекту, где проводятся работы по капитальному ремонту кровли:

- проверку полноты и соблюдения сроков выполнения подрядчиком работ и достоверности его результатов;

- проверку безопасности выполнения подрядчиком работ;

- проверку соответствия требованиям действующих государственных стандартов, строительных норм, и иных нормативных документов для данного вида работ и сметной документацией по заключенному контракту по номеру извещения 0301100028426000006.

4.1.2. Обеспечить посещение Объекта на весь период выполнения строительных работ в течение срока оказания услуг с привлечением специалистов, обладающих необходимой квалификацией для оказания услуг.

4.1.3. Контролировать качество выполняемых работ, в том числе последовательность и состав технологических операций, осуществляемых Подрядчиком.

4.1.4. Проверять состав и своевременность выполнения Подрядчиком входного контроля применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов.

4.1.5. Нести ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.1.6. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные Контрактом сроки.

4.1.7. Для оформления пропуска на территорию Заказчика, с момента заключения Контракта и до начала оказания Услуг предоставить список сотрудников, необходимый для оказания Услуг.

4.1.8. Соблюдать внутриобъектовый режим, пропускной режим, правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

4.1.9. При оказании Услуг соблюдать требования по охране труда в соответствии действующим законодательством об охране труда.

4.1.10. Исполнителю запрещается самовольное пользование механизмами и оборудованием Заказчика, подключение к инженерным сетям и коммуникациям.

4.1.11. Сообщать в письменной форме Заказчику о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг.

4.1.12. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты оказанных Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг.

4.1.13. При оказании Услуг не наносить ущерба имуществу Заказчика, обеспечить сохранность оборудования и помещений Заказчика.

4.1.14. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.

4.1.15. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

4.1.16. Своими силами и за свой счет, в сроки, установленные Заказчиком, устранять допущенные недостатки при оказании Услуг.

4.1.17. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе предусмотренных Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика полного, своевременного и качественного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках настоящего Контракта.

4.2.3. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.4. При необходимости вызывать на место оказания Услуг ответственных представителей Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

4.3.2. Обеспечить в установленном порядке проход работников Исполнителя и проезд автотранспорта Исполнителя на Объект на весь срок действия настоящего Контракта.

4.3.3. Разрешить в установленном порядке вносить на территорию Объекта и выносить с нее имущество Исполнителя, необходимое для оказания Услуг (в случае такой необходимости).

4.3.4. Назначить ответственных представителей Заказчика для взаимодействия со специалистами Исполнителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта.

4.3.5. Предоставлять Исполнителю всю имеющуюся информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.

4.3.6. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг.

4.3.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Исполнителя полного, своевременного и качественного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.3. Для проверки соответствия качества оказываемой Услуги привлекать независимых экспертов или экспертные организации, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Проверять ход, полноту и качество оказываемых Услуг Исполнителем.

4.4.5. Осуществлять контроль соответствия качества оказываемых Услуг, сроков оказываемых Услуг требованиям Контракта, а также ведение требуемой документации.

4.4.6. Проверять соблюдение Исполнителем правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны труда и т.п.

4.4.7. Требовать от Исполнителя устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

4.4.8. Проверять в любое время ход исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.

4.4.9. Отказаться от приемки некачественной Услуги и потребовать безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

5. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Услуги должны оказываться в полном соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту), а также требованиями нормативных документов, относящихся к данному виду услуг.

5.2. Контроль качества оказываемых Услуг производится Заказчиком и (или), при необходимости, привлекаемыми Заказчиком третьими лицами.

5.3. Устранение дефектов оказания Услуг осуществляется за счет средств Исполнителя в сроки, установленные Заказчиком в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Не требуется.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта  одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), и составляет 1% цены Контракта (этапа) цены Контракта, но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается Контрактом и рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и составляет:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами, и равен:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает штраф. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.10. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленной штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. В случае привлечения субподрядчиков, соисполнителей для исполнения настоящего Контракта Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков, соисполнителей, повлекшие за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.14. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

-	по соглашению Сторон;

-	в судебном порядке;

-	в одностороннем порядке.

8.2. Расторжение Контракта производится в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ГК РФ.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.6.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.

8.6.2. В случае осуществления Исполнителем оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Контрактом.

8.6.3. В случае просрочки оказания Услуг более чем на 5 (пять) дней.

8.6.4. В случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг.

8.6.5. В случае неоднократного осуществления Исполнителем оказания Услуг ненадлежащего качества.

8.6.6. В случае если по результатам экспертизы оказания услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций будет установлено нарушение условий Контракта.

8.6.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

8.7.1. Исполнитель и (или) оказываемая услуга перестали соответствовать установленным извещением 
об осуществлении закупки, требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) оказанной услуги;

8.7.2. при определении Исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемой услуги требованиям, указанным в п. 8.7.1 Контракта, 
что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.8. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём услуг, оказанных Исполнителем.

9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах, с подтверждением из уполномоченных органов. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных Услуг, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных Услуг.

10.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

10.3. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком). В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

10.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и своевременно устранено Исполнителем.

11. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых Исполнителем Услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

11.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля за оказанием Услуг отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Услуг, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Исполнителю.

11.3. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта.

11.4. Исполнитель, ненадлежащим образом оказавший Услуги, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль возложена на Заказчика законодательством Российской Федерации.

11.5. Если при оказании Услуг обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, Стороны регулируют, во-первых, направлением письменной претензии и получением ответа; во-вторых, путем переговоров; в-третьих, если предыдущее не привело к разрешению разногласий, – в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

12.2. Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии.

12.3. Вне зависимости от существования спора, каждая Сторона должна прилагать усилия к продолжению выполнения своих обязательств по Контракту.

13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

13.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Контракта, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

13.2. Передача Стороной конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.

13.3. Стороны не несут ответственности за разглашение информации в случае ее передачи государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Прочие положения

  - Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 30.08.2026. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Услуг, выполненных в течение срока действия контракта).

  - Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ и законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения, дополнения и уточнения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме или электронной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

14.4. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Исполнителя требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ. При этом:

14.4.1. размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ;

14.4.2. обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

14.4.3. если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

14.4.4. если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя.

14.5. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ цены Контракта Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

  - Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

  - Любые уведомления, требования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.

  - Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

  - Сообщения считаются полученными Стороной-получателем:

- при передаче сообщений под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя – в день вручения корреспонденции уполномоченному представителю Стороны-получателя, проставленной на копии полученной корреспонденции.

# - при обмене электронными сообщениями – в день отправки данного сообщения, а в случае, если днем отправки является нерабочий день, сообщения считаются полученными в первый, следующий за ним рабочий день. Стороны признают юридическую силу электронных писем и документов, направленных 
с использованием электронной почты Сторон, указанной в Контракте, в том числе с учетом п. 4.3 Контракта. 
В случае получения от Исполнителя запроса о предоставлении документа, направленного при обмене электронными сообщениями, на бумажном носителе Заказчик направит соответствующий документ в адрес Исполнителя заказным письмом с уведомлением о вручении.

- при направлении сообщения по почте – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты (отчетом об отслеживании корреспонденции).

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

14.10. 	В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной 
из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

  - Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

    - Приложение № 1 – Расчет цены контракта.

    - Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова» Юридический адрес: 450008, г. Уфа, ул. Ленина, 14 Фактический адрес: 450008, г. Уфа, ул. Ленина, 14 Банковские реквизиты: УФК по Республике Башкортостан (Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова л/с 21016Х82240) р/с 03214643000000010100 Операционно-кассовый центр № 6 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации// УФК по Республике Башкортостан г. Уфа БИК 018073401 к/с 40102810045370000067 КПП 027401001, ИНН 0274038133 Тел.: 8(347) 272-27-60 e-mail: rector@ufaart.ru И.о. ректора ___________________/И.Р.Альмухаметов | Исполнитель: Место нахождения: Почтовый адрес: Телефоны: Адрес электронной почты: ИНН КПП Р/сч. Банк: К/сч. БИК ОГРН ОКТМО ОКАТО ОКПО ОКВЭД 2: Дата постановки на учет в налоговом органе: ______________ |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к Контракту № ____ от ___ _______ 2026 года |
| --- | --- |

Расчет цены Контракта

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу (в том числе НДС/НДС не облагается) руб. | Сумма (в том числе НДС/НДС не облагается) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по объекту: Капитальный ремонт системы наружного водопровода здания общежития ФГБОУ ВО "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова", расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 114 | Усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО (в том числе НДС/НДС не облагается), руб.: |  |  |  |  |  |

| Заказчик: __________________ | Исполнитель: __________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту № ____

от ___ _______ 2026 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

(приложено отдельным файлом