Государственный контракт подряда
№_______________________________________ 
ИКЗ 261540110963954010100100030000000000
 (ПРОЕКТ)

г. Новосибирск                                                                                            «___» _________ 2026 г.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области, выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) , Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ, на основании итогового протокола закупочной сессии № ____________________ от ___________ на едином агрегаторе торговли, заключили настоящий Государственный Контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Государственного заказчика, выполнить комплекс подрядных работ по капитальному ремонту помещений здания магазина-45 с пристройкой 1-эт. с подвалом ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области (далее по тексту – Объект) в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям Контракта.
[bookmark: _GoBack]1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и переданы Государственному заказчику в сроки, указанные в п. 2.1 настоящего Контракта. 
1.3. Код ОКПД2: 43.39.19.190 - работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки. КТРУ: отсутствует.
1.4. Количеством выполняемых в соответствии с п.1.1. Контракта работ является одна условная единица.

2. Сроки и порядок выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30.08.2026. 
Работы выполняются по адресу: 630097, г. Новосибирск, ул. Звездная д.7а.
Выполнение работ Подрядчиком должно осуществляться в рабочие дни, в соответствии с режимом работы Государственного заказчика, в выходные и праздничные дни по согласованию с Государственным заказчиком.
Работы по Контракту выполняются непрерывно. Государственный заказчик
и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
2.2. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. 
Государственный заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в согласованный срок обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Государственным заказчиком,  
2.3. Подрядчик письменно за 48 часов до начала приемки извещает Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается актом освидетельствования скрытых работ.
2.4. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан 
в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта переделать работы для устранения обнаруженных недостатков в выполненных работах и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или в случае уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Государственный заказчик вправе для выявления недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь экспертную организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
2.5. Ответственный представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении любых видов работ при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода проведения капитального ремонта.    

3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Комплекс подрядных работ по капитальному ремонту объекта осуществляется
за счет средств федерального бюджета, предусмотренных для финансирования Федеральной службы исполнения наказаний в 2026 году.
3.2. Цена Контракта в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 
к Контракту) составляет ____________рублей ____ копеек, в том числе НДС -________рублей ____ копеек/(либо без НДС) (далее цена Контракта), является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктами 3.3, 3.4, 10.2 настоящего Контракта.
Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:
 стоимость выполнения всего объема работ, в соответствии со сметой контракта (Приложение №4 к Контракту) и техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) на выполнение комплекса подрядных работ, включая снятие замеров до изготовления оконных и дверных блоков для уточнения размеров по месту установки;
стоимость приобретения, транспортировки и хранения материалов, инженерного (технологического) оборудования и комплектующих, необходимых для выполнения работ; 
стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки, разгрузки и подъема к месту производства работ, хранения, охраны;
расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования;
стоимость гарантийных обязательств;
вознаграждение Подрядчика;
налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.
3.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполнения работ и иных условий исполнения государственного контракта.
3.4. По предложению Государственного заказчика предусмотренный Контрактом объем и (или) виды выполняемых работ могут быть изменены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены контракта не более чем на 10% (десять процентов) Цены Контракта.
3.5.	Оплата выполненных работ производится в следующем порядке.
3.5.1.	Оплата по Контракту осуществляется только за надлежащим образом фактически выполненные и принятые Государственным заказчиком работы, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) на выполнение комплекса подрядных работ, а также после предоставления комплекта документации согласно п. 6.1.1 Контракта и принятой без замечаний.
3.5.2.	Расчеты за выполненные работы производятся по факту выполнения работ 
в рублях Российской Федерации в форме безналичного денежного расчета на расчетный счет Подрядчика за счет средств, выделяемых из Федерального бюджета, на основании представленных Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта о приемке товара, работ, услуг (по форме ОКУД 0510452 Приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт ф.0510452) в срок не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком Акта  ф.0510452 без замечаний.
3.6. Аванс по Контракту не предусмотрен.
3.7. Оплата результата выполненных работ Подрядчику осуществляется Государственным заказчиком из денежных средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта. 
3.8. Обязательства по оплате результата выполненных работ считаются исполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований СП, ГОСТ и других нормативно-технических документов, оформляются актом недостатков и не подлежат оплате Государственным заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков своими силами и за собственный счет.
3.10. Работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 
3.11. По соглашению Сторон допускается выполнение работ, качество которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
3.12. В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 44-ФЗ Государственный заказчик уплачивает сумму по Контракту за вычетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой контракта, если их в бюджеты бюджетной системы РФ обязан уплатить Государственный заказчик.
4. Обеспечение капитального ремонта материалами и оборудованием
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, а также комплектующими надлежащего качества, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) и техническим заданием (Приложение №1 к Контракту). 
Подрядчик согласовывает с Государственным заказчиком качество применяемых материалов. Подрядчик при производстве работ вправе использовать материалы, эквивалентные или обладающие улучшенными характеристиками по сравнению с материалами, указанными в локальном сметном расчете, по письменному согласованию с Государственным заказчиком.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, подъем к месту работы, складирование и сохранность строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих в установленном порядке.
4.3. Все поставляемые строительные материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Копии указанных документов должны быть представлены Государственному заказчику вместе с актами выполненных работ (формы КС-2), фиксирующими выполнение работ и с использованием таких строительных материалов, изделий и конструкций, а в случае поступления запроса от Государственного заказчика, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента поступления запроса.
4.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им строительных материалов, изделий, конструкций и комплектующих. 
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Государственный заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать акты на скрытые работы. 
5.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области капитального ремонта. 
5.1.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
5.1.4. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта, в сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.1.5. В целях проверки соответствия выполненных работ Подрядчиком условиям Контракта и предусмотренной на данные работы нормативной и технической документации,  Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 44-ФЗ. Результатом положительной экспертизы является подписание Государственным заказчиком акта исполнения обязательств по Контракту (Приложение № 3 к Контракту) без замечаний.
5.1.6. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Государственного заказчика.
5.1.7. Обеспечить доступ персонала и транспортных средств Подрядчика на объект.
5.1.8. Проверить сведения о работниках, предоставляемых Подрядчиком. В случае выявления фактов, препятствующих допуску лица (лиц) на режимный объект Государственного заказчика, отказать в согласовании допуска работников без объяснения причины отказа и потребовать от Подрядчика привлечь к выполнению работ иных работников.
5.1.9. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Государственным заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.1.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (штрафов, пеней) взыскивать их в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.1.11. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2. Государственный заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения его обязательств, установленных настоящим Контрактом.
5.2.2. При выявлении недостатков выполненной работы требовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных недостатков в установленный срок.
5.2.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и документов, подтверждающих качество применяемых материалов.
5.2.4. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.2.6. Самостоятельно и по письменному запросу Подрядчика давать разъяснения и согласования, необходимые для выполнения работ.
5.2.7. Не принимать результат работ, выполненных с отклонением от СП, ГОСТ или иных обязательных требований, предусмотренных законодательством РФ и Контрактом.
5.2.8. Приостановить оформление расчета, если при приемке результата выполненных работ, законченного капитальным ремонтом объекта обнаружены недостатки и дефекты в работах, о чем сделана соответствующая запись в актах приемки объекта, расчет в указанных случаях производится после устранения Подрядчиком указанных недостатков и дефектов. 
5.2.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, установив срок их устранения.
5.2.10. Предъявлять требования по возмещению убытков в случае расторжения Контракта вследствие нарушения выполнения обязательств Подрядчика и приобретения работ у иного Подрядчика по основаниям, предусмотренным ст. 723 ГК РФ.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1.  Приступить к выполнению работ, указанных в п. 1.1 Контракта и завершить их в срок, установленный пунктом 2.1. настоящего Контракта.
Предоставить Государственному заказчику для согласования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта списки работников и транспортных средств, необходимых для выполнения работ для оформления допуска на территорию Государственного заказчика, с предоставлением следующих сведений: фамилии, имена и отчества (при наличии) дата и место рождения, паспортные данные, место жительства (регистрация по месту жительства), копии паспорта гражданина РФ,  марка, модель и государственный номер автотранспорта. 
В случае, если Государственный заказчик отказывает в согласовании допуска на территорию Объекта кого-либо из работников Подрядчика, Подрядчик обязан привлечь к участию в выполнении работ иных работников, предоставив на них вышеуказанные сведения в кратчайшие сроки. Дополнительное согласование списков сотрудников и транспортных средств, в процессе выполнения работ, не будет основанием для увеличения сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом. 
5.3.2. Принять на себя обязательства качественно выполнить работы, предусмотренные Контрактом в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, локальным сметным расчётом (Приложение № 2 к Контракту), техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), в полном соответствии с действующими нормами, правилами, техническими регламентами, СП, ГОСТ и предъявить результат выполненных работ в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации Государственному заказчику.
5.3.3. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
Немедленно письменно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.3.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, в рамках исполнения Контракта, а также в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.3.5. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, соответствия качества используемых материалов и оборудования требованиям настоящего Контракта, в том числе беспрепятственного допуска его представителей к месту выполнения работ, предоставления по его требованию отчетов о ходе выполнения работ, исполнительной документации.
5.3.6.  Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Выявленные недостатки устранить в сроки, установленные Государственным заказчиком, а если срок не установлен, то в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного извещения (требования) Государственного заказчика об устранении недостатков.
5.3.7. Соблюдать порядок ведения работ на объекте.
5.3.8. Обеспечить:
- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, строительными нормами и правилами;
- бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации Объекта;
- безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;
- Подрядчик обязан информировать Государственного заказчика о привлекаемых им к выполнению работ субподрядчиках с предоставлением сведений о предмете Контракта субподряда и реквизитах субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения работ. Субподрядчики и иные третьи лица, привлеченные Подрядчиком для выполнения работ, не вправе обращаться с претензиями и исками к Государственному заказчику.
- соблюдение своими работниками (работниками Субподрядчика) правил внутреннего трудового распорядка, установленного на объектах Государственного заказчика, правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, соблюдение работниками санитарно-гигиенических норм. Осуществлять контроль за дисциплиной труда работников в процессе выполнения работ по Контракту. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение работниками техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также порядка нахождения на режимном объекте.
- выполнение на ремонтируемом объекте необходимых мероприятий, по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СП, ГОСТ.
За нарушение указанных в п. 5.3.8. требований Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3.9. Организовать собственными силами и средствами на территории место, необходимое для хранения материалов.
5.3.10. При выполнении демонтажных работ, обеспечить сохранность и передать Государственному заказчику изъятые в результате работ узлы (соединения строительных конструкций) и детали, в том числе содержащие (или возможно содержащие) драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, лом черных и цветных металлов, а также пригодные для использования материальные ценности.
При проведении демонтажных работ на Объекте, подрядчик обязан осуществлять фотофиксацию хода выполнения демонтажных работ (фото до, во время и после проведения демонтажа) с привязкой к местности.  С целью документального подтверждения выполненных демонтажных работ -  составить акт на демонтажные работы, который должен быть подписан Сторонами. Акт на демонтажные работы должен содержать виды и объем выполненных демонтажных работ, а также наименование и количество материалов, полученных от демонтажа. 
5.3.11. Письменно известить Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Государственного заказчика для приемки ответственных конструкций и скрытых работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт, в котором обязательно расписывается представитель Подрядчика, ответственный за производство работ. Вскрытие работ по требованию Государственного заказчика производится за счет Государственного заказчика. Данные условия действуют, если скрытые работы не содержат замечаний, обнаруженных после вскрытия. 
5.3.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов, нести административную и материальную ответственность за сохранность.
5.3.13. Осуществлять постоянный контроль за выполнением работ в целях проверки их соответствия сметной документации, требованиям технических регламентов, в том числе контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 
По требованию Государственного заказчика отобрать образцы материалов, выполнить 
их маркировку, упаковку  и передать Государственному заказчику в целях проверки соответствия представленным сертификатам качества.
Устранение выявленных в произведенных работах недостатков и продолжение работ только после подписания акта об устранении выявленных недостатков.
5.3.14. Письменно уведомить Государственного заказчика об окончании выполнения работ по ремонту объекта.
5.3.15. Передать по окончании выполнения работ Государственному заказчику схемы и исполнительную документацию о выполненных работах.
При расторжении Контракта до завершения работ передать Государственному заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 дней со дня получения от Государственного заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Государственному заказчику.
5.3.16. Обеспечить содержание и уборку площадки и прилегающей непосредственно
к ней территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной
и производственной санитарии, а так же чистоту выезжающего строительного транспорта.
Вывезти не позднее 10-го (Десятого) рабочего дня со дня завершения работ по настоящему Контракту за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество. Утилизировать в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления строительный мусор и иные отходы.
5.3.17. Выполнить в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
5.3.18. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств предоставлять все необходимые документы и информацию по выполнению работ 
на Объекте в течение 1 (Одного) рабочего дня по первому требованию Государственного заказчика.
В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объёме и/или завышения их стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Государственному заказчику стоимость излишне уплаченных денежных средств.
5.3.19. Осуществлять контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью и сохранностью участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
5.3.20. Подрядчик, в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно устно или письменно, а также по обращению Государственного заказчика, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Государственному заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом. 
5.3.21. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту.
5.3.22. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту возмещать Государственному заказчику причиненные убытки, а также в случае необходимости последующей закупки у иных контрагентов (замещающая сделка).
5.4. Подрядчик вправе: 
5.4.1. Обращаться к Государственному заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
5.4.2. Требовать от Государственного заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.4.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4.4. Сдать результат выполненной работы досрочно с письменного согласия Государственного заказчика. Досрочное выполнение работ не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятых работ.
5.4.5. Привлекать Субподрядчиков к выполнению работ, предусмотренных в настоящем Контракте. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, привлеченные субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Контракте и требованиям законодательства.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
6.1.1.	По завершению выполнения работ в соответствии с п.2.1 Контракта  Подрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика о завершении работ по Контракту и представляет ему нарочно подписанный со своей стороны комплект документации, подтверждающий соответствие используемых материалов, комплектующих и произведенных работ требованиям Контракта (сертификатов качества и товарных накладных, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем, актов проверки и испытания оборудования и др.), журнал производства работ, в том числе Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. 
6.1.2.	Государственный заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика и документов, указанных в пункте 6.1.1., организует приемку работ по Контракту. Ответственный представитель Государственного заказчика совместно с представителем Подрядчика, обсчитывает объемы фактически выполненных работ за текущий период, выполненных в соответствии со сметной документацией. Объемы выполненных работ отражаются в актах о приемке выполненных работ формы КС-2, стоимость выполненных работ – в справках о стоимости выполненных работ формы КС-3.
6.1.3.	При отсутствии замечаний к работам и представленным документам Государственный заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме КС- 2, Справку о стоимости выполненных работ по форме  КС-3, после  формирует  Акт ф.0510452.
Работа считается принятой после подписания Государственным заказчиком и Подрядчиком Акта ф.0510452.
6.1.4.	При наличии у Государственного заказчика замечаний к качеству выполненных работ, объему выполненных работ, срокам выполнения работ либо оформлению и составлению отчетных документов, Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, направляет мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ (далее - Отказ) с перечнем выявленных недостатков и устанавливает срок их устранения.
6.1.5.	Подрядчик обязан в срок, установленный в Отказе, устранить указанные замечания и недостатки за свой счет.
6.1.6.	В случае несогласия с указанными в Отказе недостатками, Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Отказа, обязан предоставить Государственному заказчику мотивированное разъяснение в отношении Отказа.
Приемка работ после устранения недостатков, указанных в Отказе, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.1 – 6.1.3  Контракта.
6.1.7.	Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ, требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
6.1.8.	В случае установления независимыми экспертами несоответствия выполненных работ требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с проверкой и убытки, компенсируются за счет Подрядчика
6.2. В случае если Государственный заказчик по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента представления документов, указанных в п. 6.1.1. настоящего Контракта не дал мотивированного отказа, данные документы считаются оформленными должным образом, работы принятыми.  
6.3. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации объекта, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, предусмотренной настоящим Контрактом, до приемки конечного результата выполненной работы Государственным заказчиком несет Подрядчик.
6.5. По результатам исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их исполнения предоставляет Государственному заказчику для проверки и подписания Акт исполнения обязательств по Контракту (Приложение №3 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах по одному для Государственного заказчика и Подрядчика.
Подписание со стороны Государственного заказчика Акта исполнения обязательств по Контракту (Приложение №3 к настоящему Контракту) подтверждает исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.6. В случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах после их приемки, и в иных случаях, когда Государственным заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненных работ после его приемки, Государственный заказчик уведомляет Подрядчика о проведении экспертизы и необходимости прибытия представителя Подрядчика, путем направления уведомления посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанной в реквизитах либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его доставку по указанному адресу (факсу). Представитель Подрядчика обязан прибыть не позднее чем через 2 рабочих дня со дня получения такого уведомления. За исключением случаев, когда представитель Подрядчика присутствует при приемке выполненных работ.
7. Гарантии качества
7.1.  Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, возможности эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Государственным заказчиком результата работ.
Гарантийный срок на результат выполненных работ по настоящему Контракту, применяемые материалы и оборудование, инженерные системы составляет 5 (Пять) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, при условии соблюдения Государственным заказчиком инструкции Подрядчика по эксплуатации объекта, а также соблюдения инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей на используемые Подрядчиком при выполнении работ оборудование и материалы.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильным выполнением инструкций по его эксплуатации, выданных Подрядчиком, разработанных самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.5. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 7.4. настоящего Контракта недостатков Государственный заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок.
Не позднее 10-го (десятого) дня со дня получения уведомления об обнаруженных недостатках выполненных работ Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Государственный заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
7.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 7.4. Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. Подрядчик обязан приступить к устранению обнаруженных дефектов и недостатков в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ.
Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Государственного заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
7.8. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

8. Имущественная ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации настоящим Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку (штраф, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом, рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)).
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 10% цены Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Контрактом (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. Вред, причиненный третьими лицами по вине Подрядчика при исполнении обязательств по Контракту возмещается за его счет.
8.11. Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.
8.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.
9. Форс-мажор
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обязательств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обстоятельств по Контракту и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или не своевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижении соответствующей договоренности.
10. Изменение, расторжение Контракта	
10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и  44-ФЗ.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара, объема работ или услуг при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».
10.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
10.4. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:
10.4.1. По соглашению Сторон;
10.4.2. По решению суда;
10.4.3. В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе:
	- отступление Подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Государственным заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
10.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.6. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
	10.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость объема работ надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически выполненных на момент расторжения Контракта.
	10.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
11. Порядок разрешения споров
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
11.2. Все споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.
11.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
12.2. В случае изменения юридических адресов и/или банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме с последующим заключением дополнительного соглашения.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются Cтороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Государственным заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.
12.6. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию 
по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия 
всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Контракта, а также в отношении 
всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности. 
Никакая иная работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.
12.8. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Локальный сметный расчёт;
Приложение № 3 -  Акт исполнения обязательств;
Приложение № 4 – Смета контракта;

13. Срок действия Контракта и его прекращение
13.1. Срок действия Контракта, в том числе срок исполнения обязательств Государственным заказчиком - с момента подписания его обеими Сторонами по 31 декабря 2026 г., а в части гарантийных обязательств Подрядчика - до полного их исполнения.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Государственный Заказчик
Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новосибирской области
Адрес юридический: пр. Дзержинского, 34,
г. Новосибирск, 630051
Телетайп: 313114 FIALK
ИНН/КПП 5401109639/540101001
Банковские реквизиты: 
УФК по Новосибирской области 
(ГУФСИН России по Новосибирской области 
л/сч. 03 511 131 100)
р/сч.03211643000000015100
К/сч. 40102810445370000043
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
БИК 015004950,
ОГРН 1025400518131
ОКПО 08556458 ОКТМО 50701000
ОКАТО 50401364000 ОКОПФ 72103
Адрес электронной почты:
 oks-uis-nsk@54.fsin.gov.ru
Телефон 8 (383) 252-15-44


_______________ / _________
м.п.
	Подрядчик























__________________ / _________
м.п. 
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Приложение № 1
                                                                        к Государственному контракту подряда
№_____________________________от «__» ______ 2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса подрядных работ по капитальному ремонту помещений здания магазина-45 с пристройкой 1-эт. с подвалом ФКУ ИК-3 ГУФСИН России
по Новосибирской области
	Наименование объекта закупки в соответствии с ОКПД 
	ОКПД 
(КТРУ при наличии)

	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
	ОКПД: 43.39.19.190
КТРУ: отсутствует



	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	Наименование объекта
	помещения здания магазина-45 с пристройкой 1-эт. с подвалом ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области,
общей площадью 87,2 м2, расположенные на 1 этаже 
(Помещения Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Новосибирской области)
Инвентарный номер, в соответствии с инвентарной карточкой учета нефинансовых активов: 01010100

Инвентарный номер, в соответствии с техническим паспортом: 50:401:382:008013470:0001

	2
	Место выполнения работ
	630097, г. Новосибирск, ул. Звездная д.7а

	3
	Срок выполнения работ
	с момента заключения Контракта по 30.08.2026

	4
	Государственный заказчик
	ГУФСИН России по Новосибирской области

	5
	Виды работ 
	Виды и объем работ приведены в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту).
Перед началом необходимо провести входной контроль документации: ознакомление локальным сметным расчетом и техническим заданием для понимания объема работ и требований.

	6
	Общие требования к условиям выполнения работ

	Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности. 
Никакая иная работа Подрядчика не является приоритетной 
в ущерб работам по настоящему Контракту.
· Работы должны производиться в строгом соответствии 
с режимом и распорядком работы Государственного заказчика. Проведение работ вне режима рабочего времени Государственного  заказчика, в том числе для соблюдения сроков выполнения работ, должно предварительно и заблаговременно согласовываться 
с Государственным заказчиком.
· Погрузо-разгрузочные работы необходимо производить 
во время, согласованное с Государственным  заказчиком.
· Складские и бытовые помещения не предоставляются.
· В процессе выполнения работ необходимо согласовать 
с Государственным заказчиком точное место (места) складирования строительных материалов и оборудования, не допускать захламления территории строительным мусором, своевременно производить его вывоз и утилизацию.
· Подрядчик обязан качественно выполнить работы согласно локальному сметному расчёту (Приложение № 2 к Контракту)
 и настоящему техническому заданию, СП, ГОСТ, действующим нормам, правилам выполнения работ и предъявить результат выполненных работ в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии Государственного заказчика.
· Подрядчик обязан информировать Государственного заказчика о привлекаемых им к выполнению работ субподрядчиках с предоставлением сведений о предмете Контракта субподряда и реквизитах субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения работ. Субподрядчики и иные третьи лица, привлеченные Подрядчиком для выполнения работ, не вправе обращаться с претензиями и исками к Государственному заказчику.
· С первого рабочего дня Подрядчик обязан вести общий журнал (Журнал производства работ).
· Подрядчик обязан обеспечить:
- постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ;
- выполнение работ и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с настоящим техническим заданием и локальным сметным расчетом, строительными нормами и правилами. Передать по окончании выполненного капитального ремонта Государственному заказчику исполнительную документацию о выполненных работах;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет.
· Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Данное требование может быть заявлено в любой момент до окончательной приемки работ.
· Осуществлять контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии  с технологией выполнения ремонта контроль за выполнением которых  не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
· После завершения работ Подрядчик обязан произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать уборку и вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
· Работы по ремонту объекта должны производиться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, предъявляемыми к работам соответствующего рода. Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать нормативно-методическим рекомендациям Госстроя РФ, требованиям ГОСТ, СП, технических условий и регламентов, другим нормативно правовым документам, установленным законодательством РФ к данному виду работ.
· Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.
· Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работы, отвечающие требованиям к качеству, более высокими по сравнению с установленными обязательствами.
· Подрядчик обязан в согласованные сроки безвозмездно устранить по требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

	7
	Требования к применяемым материалам при выполнении работ
	Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 
Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий, материалов и прочего. Все необходимое для производства работ приобретается Подрядчиком за свой счет. 
Необходимо приобретать новые (не бывшие в употреблении) материалы, пригодные для проведения необходимых работ по своим функциональным характеристикам и свойствам, в том числе сроку годности и сроку использования. 
Двери не должны иметь потертостей, царапин и иных физических дефектов.
В случае, если Контрактом предусмотрена установка окон и дверей, необходимо перед изготовлением конструкций выполнить контрольные замеры. Замеры выполняются за счет Подрядчика.
Материалы транспортируют и хранят в заводской упаковке с паспортом или сертификатом, при соблюдении мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений.
Материалы, используемые при проведении работ, должны быть сертифицированы (если это требуется в соответствии с законодательством), соответствовать стандартам качества Российской Федерации, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством.
В случаях, предусмотренных законодательством, материалы подлежат обязательному подтверждению соответствия всем нормам и стандартам, предъявленным к данным видам материалов. Наличие документов о прохождении необходимых экспертиз применяемых материалов обязательно. Копии подтверждающих документов передаются представителю Государственного заказчика одновременно с завозом материалов на территорию объекта.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан представить Государственному заказчику сертификаты соответствия, пожарной безопасности на используемы в производстве работ материалы.
Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке согласовывается с Государственным заказчиком. Замена материалов и конструкций будет осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.
Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли, должны быть сертифицированы (если этого требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации), отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, актуальным требованиям ГОСТ, если соответствующие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации).

	8
	Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте
	Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 
Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативно - правовых актов, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственными стандартами системы стандартов безопасности труда, утвержденными Госстандартом России и Госстроем России, правилами безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями по безопасности; государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами, утвержденными Минздравом России.
В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью людей, Подрядчик должен оповестить об этом всех присутствующих и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.
Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ Подрядчик обязан провести инструктаж о методах работы, последовательности их выполнения, обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой, обувью и др.).
Подрядчик в ходе выполнения строительных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, электрические сети и т. д. В случае повреждения указанных систем восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе выполнения работ, Подрядчик обязан за счет собственных средств выполнить данные мероприятия. По окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Государственному заказчику и представителям соответствующих служб.
Подрядчик гарантирует освобождение Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходам, связанным с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих лиц.
Курение, распитие спиртных напитков на территории Государственного заказчика строго запрещено.
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее.
Все работы должны проводиться проверенным и исправным оборудованием, инструментом и оснасткой, контрольно-измерительными аттестованными приборами, необходимыми средствами защиты.

	9
	Особые требования
	В случае, если производство работ осуществляется на режимном объекте, дополнительным требованием является оформление документов на проезд специализированной техники, допусков сотрудников на строительную площадку.
К исполнению работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд.

При нанесении материального ущерба зданию вследствие действий (бездействий) Подрядчика, последний возмещает ущерб за свой счет. 
Подрядчик в период работы на объекте несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. 
При повреждении инженерных систем, в том числе пожарной сигнализации, систем компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей и т.д. в процессе производства Подрядчиком ремонтных работ, все работы по их восстановлению берет на себя подрядная организация. До изготовления оконных и дверных блоков необходимо выполнить замеры для уточнения размеров по месту установки.
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Приложение № 3
                                                                        к Государственному контракту подряда
от __ _____ 2026 №__________________________
Акт исполнения обязательств  № ____
по Контракту от «___» __________ 2026 г. № _____
(образец)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице ____________________ с одной стороны, и представитель Государственного заказчика в лице ___________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
На основании п. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственным заказчиком проведена экспертиза. В соответствии с условиями Контракта от «___»___________20 __ г. № _______, Подрядчик выполнил, а Государственный заказчик принял выполненные работы указанные в нижеприведенной таблице:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб., включает в себя все затраты «Подрядчика»: 
- стоимость выполнения всего объема работ, в соответствии со сметой контракта (Приложение №4 к Контракту) и техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) на выполнение комплекса подрядных работ, включая снятие замеров до изготовления оконных и дверных блоков для уточнения размеров по месту установки;
стоимость приобретения, транспортировки и хранения материалов, инженерного (технологического) оборудования и комплектующих, необходимых для выполнения работ; 
стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки, разгрузки и подъема к месту производства работ, хранения, охраны;
расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования;
стоимость гарантийных обязательств;
вознаграждение Подрядчика;
налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.
	Общая стоимость, руб., включает в себя все затраты «Подрядчика»:
- стоимость выполнения всего объема работ, в соответствии со сметой контракта (Приложение №4 к Контракту) и техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) на выполнение комплекса подрядных работ, включая снятие замеров до изготовления оконных и дверных блоков для уточнения размеров по месту установки;
стоимость приобретения, транспортировки и хранения материалов, инженерного (технологического) оборудования и комплектующих, необходимых для выполнения работ; 
стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки, разгрузки и подъема к месту производства работ, хранения, охраны;
расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования;
стоимость гарантийных обязательств;
вознаграждение Подрядчика;
налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

	
	
	
	
	
	

	Итого: сумма числом (прописью)


Сопроводительные документы: счет от ____№_______, акт КС-2 от ____№_______, справка КС-3 от ____№_______,
Также переданы следующие документы: _______________;  _______________.
По качеству, количеству и объёму выполненных работ Государственный заказчик претензий не имеет.
Настоящий Акт составлен и подписан Подрядчиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 
1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Подрядчику.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
_______________________
_______________________ 
«___»_____________2026 г.
	
	       ПОДРЯДЧИК
____________________________
_______________________ __________
«___»_____________2026 г.
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Приложение № 4
                                                                        к Государственному контракту подряда
от __ _____ 2026 №__________


Смета контракта
 (заполняется по итогам проведения закупки посредством ЕАТ)

	[bookmark: sub_21100]N п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ) 1
	Цена, руб. 2

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	комплекс подрядных работ по капитальному ремонту помещений здания магазина-45 с пристройкой 1-эт. с подвалом ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области
	усл.ед
	1
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	
	




	Государственный заказчик
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___________________ 
м.п.
	

__________________
м.п.
	



















