ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

«Содержание эстакадных пешеходных переходов на автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, участок км 160+472 - км 304+300, Тульская область»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА КОНТРАКТА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА

Проект оказания услуг разрабатывается Исполнителем в сроки, указанные в Контракте.

Проект оказания услуг должен быть согласован Заказчиком в сроки, указанные в контракте.

Проект оказания услуг разрабатывается с целью обеспечения требований к объекту содержания, установленных в Приложении №5.

Проект оказания услуг должен включать в себя:

- Регламенты, указанные в п.1.1 данного Приложения

- Технологические карты и схемы на выполнение отдельных видов оказания услуг  по согласованию с Заказчиком.

- Проект организации дорожного движения, существующий на момент заключения контракта и актуализируемый в ходе исполнения контракта, в соответствии с нормативными требованиями по их разработке.

- Данные о производственно-техническом обеспечении служб по оказанию услуг (выполнению работ) по содержанию.

- Формы и порядок представления отчетности Заказчику об оказанных услугах, предусмотренных нижеуказанными регламентами

Указанный состав разделов Проекта может быть расширен или изменен в зависимости от технических характеристик и условий функционирования автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений.

  - Требования к номенклатуре регламентов, разрабатываемых и/или используемых Исполнителем при оказании услуг по содержанию Объекта

    - Перечень регламентов, используемых при оказания услуг по содержанию Объекта Контракта, разрабатываемых и/или используемых Исполнителем (по согласованию с Заказчиком) должен включать в себя регламенты по:

- организации оценки уровня содержания Объекта, конструктивных элементов дороги и дорожных сооружений, включенных в Объект, контролю качества и порядку оценки оказанных услуг по содержанию Объекта;

- мониторингу показателей, характеризующих уровень содержания конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений (Объекта).

- организации дорожного движения при оказания услуг по содержанию Объекта;

- планированию, организации и оказанию услуг по содержанию Объекта;

- метеорологическому обеспечению дорожной службы при оказании услуг по содержанию Объекта;

- охране труда и технике безопасности при оказании услуг по содержанию Объекта;

- охране окружающей среды и природы при оказании услуг по содержанию Объекта;

- ведению документооборота, формирования учетно-отчетной и исполнительной документации;

- порядку действий Исполнителя при несанкционированных действиях юридических или физических лиц в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги;

- порядку действий Исполнителя в случае нанесения третьими лицами ущерба федеральному имуществу Объекта контракта;

- мониторингу дорожно-транспортных происшествий;

- порядку действий Исполнителя при возникновении ДТП и ликвидации их последствий;

- порядку действий при угрозе возникновения и ликвидации последствия ЧС.

    - Все вышеуказанные Регламенты разрабатываются на основании требований нормативных документов, представленных в Перечне нормативных документов, рекомендованных к применению при оказании услуг по содержанию Объекта (Приложение №10).

    - Перечень Регламентов оказания услуг по содержанию Объекта, разрабатываемых и/или используемых Исполнителем при оказании услуг по содержанию и включенных в состав Проекта оказания услуг, может быть расширен или изменен в зависимости от технических характеристик и условий функционирования искусственных дорожных сооружений.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РЕГЛАМЕНТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА

Требования к структуре и содержанию Регламентов оказания услуг по содержанию Объекта, представленные в данном разделе могут быть изменены в зависимости от технических характеристик и условий функционирования конкретного искусственного дорожного сооружения.

  - Требования к структуре и содержанию «Регламента организации оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений, контролю качества оказанных услуг по содержанию Объекта»

    - В составе данного Регламента должна быть отражена система организации оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений, контроля качества оказанных услуг по содержанию, включающая в себя:

- Цели и задачи контроля качества оказанных услуг;

- Описание системы управления качеством;

- Описание структуры и функций службы качества;

- Описание элементов системы качества с определением ответственности и компетенции, указанием исполнителей;

- Документированные процедуры системы качества (описание методик осуществления всех процессов по контролю качества);

- Входной контроль изделий, материалов и оборудования, применяемых при оказании услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений;

- Операционный контроль отдельных процессов или производственных операций при оказании услуг;

- Приемочный контроль оказанных услуг;

- Порядок выборочного инспекционного контроля услуг осуществляемого Заказчиком;

- Процедуры приемки оказанных услуг по содержанию;

- Порядок оценки фактического уровня содержания Объекта

- Система метрологического обеспечения и контроля.

Система контроля качества должна обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

    - При разработке данного Регламента Исполнитель должен учитывать и использовать рекомендации ГОСТ Р ИСО 9001-2015

«Системы менеджмента качества. Требования», Порядок проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, иных нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к структуре и содержанию «Регламента мониторинга показателей, характеризующих уровень содержания конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений, включенных в Объект»

    - В составе данного Регламента должны быть отражены:

- список контролируемых показателей, характеризующих уровень содержания конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений, разработанный на основе перечня показателей, представленного в Приложениях №№ 1,3,5;

- Вид и периодичность оказания услуг по мониторингу и оценке контролируемых показателей;

- Методика работ по мониторингу и оценке контролируемых показателей;

- Требования к материально – техническому и ресурсному обеспечению мониторинга и оценки контролируемых показателей;

- Перечень отчетных форм по мониторингу и оценке контролируемых показателей;

- Требования по охране труда и технике безопасности при оказании услуг по мониторингу и оценке контролируемых показателей.

    - При разработке данного Регламента Исполнитель должен учитывать рекомендации ОДМ 218.4.039-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог", ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки» и ОДМ 218.11.004-2020 «Методические рекомендации по порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» и иных нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента организации дорожного движения при оказании услуг по содержанию Объекта»

    - В составе данного Регламента должны быть отражены:

- состав и функциональное назначение элементов системы управления транспортными потоками (АСУДД);

- требования к технической эксплуатации основных элементов системы управления движением;

- состав, объем и периодичность услуг по техническому обслуживанию;

- порядок назначения ответственных за организацию дорожного движения на Объекте лиц, требования к составу и квалификации;

- перечень возможных сценариев и условий движения;

- порядок действий исполнительных лиц по организации дорожного движения, при смене сценариев и условий движения;

- порядок действий ответственных лиц при отказе системы (внештатные ситуации);

- требования к оперативности работы системы управления дорожным движением;

- порядок использования автоматизированной системы управления движением;

- порядок использования системы автоматизированного контроля транспортных потоков;

- порядок использования информационно-навигационных систем;

- порядок передачи участникам движения сведений о транспортной обстановке на Объекте;

- порядок организации работы службы, фиксирующей запросы пользователей автомобильной дороги, номер ее контактного телефона;

- методы и средства управления дорожным движением при возникновении технологических аварий, ДТП, образования заторов.

    - При разработке данного Регламента Исполнитель должен учитывать Федерального закона №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», «Правил дорожного движения Российской Федерации», ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и рекомендации других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к структуре и содержанию «Регламента по планированию, организации и оказанию услуг по содержанию Объекта»

    - В составе данного Регламента должны быть отражены:

- Цели и задачи планирования оказания услуг по содержанию Объекта;

- Периодичность, цикличность и сроки оказания услуг по содержанию;

- Требования к технической оснащенности и квалификации работников Подрядчика (Исполнителя), осуществляющего оказание услуг  по содержанию Объекта;

- Требования к технологии оказания услуг по содержанию Объекта;

- Процедуры функционального взаимодействия Заказчика и Исполнителя оказании услуг по содержанию Объекта.

    - В Регламенте должен быть отражен комплексный подход к планированию оказания услуг с учетом задач обеспечения требуемых показателей, характеризующих уровень содержания конструктивных элементов Объекта.

    - Оказание услуг по содержанию Объекта должно производиться на основании разработанных Исполнителем технологических карт и схем на виды услуг, включенных в состав Приложения 3.

    - Технологические карты на оказание услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений, включенных в Объект, включают в себя следующие разделы:

- контроль используемых материалов (представляются сведения о материалах, применяемых при производстве описываемого вида услуг, требования к их качеству, порядок проведения их испытаний, правилам их хранения и перевалки);

- методики оценки оказанных услуг;

- порядок организации движения автотранспорта при оказании услуг по содержанию.

    - Технологические карты на оказание услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений, должны служить в качестве руководства:

- Исполнителю, который осуществляет услуги;

- Заказчику при осуществлении контроля качества оказываемых услуг со стороны Исполнителя и ежемесячной оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений.

    - Полный состав технологических карт и схем, разрабатываемых для конкретного объекта Контракта, должен содержать разделы, главы и описание всех оказываемых услуг.При этом разделы объединяют в себя несколько глав, как правило, по принципу однотипных услуг.

    - При разработке данного Регламента Исполнитель  должен учитывать рекомендации ОДМ 218.4.039-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог", «Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (утверждено распоряжением Росавтодора от 23.10.2000 г. за № 177-р), других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к структуре и содержанию «Регламента мониторинга технического состояния искусственных сооружений»

    - В составе данного Регламента должны быть отражены:

- Цель и задачи надзора за техническим состоянием искусственных сооружений;

- Виды и периодичность надзора за техническим состоянием искусственных сооружений;

- Порядок надзора за техническим состоянием искусственных сооружений;

- Требования к материально – техническому и ресурсному обеспечению, необходимого для осуществления надзора за техническим состоянием искусственных сооружений;

- Перечень отчетных форм по надзору за техническим состоянием искусственных сооружений и порядок их представления Заказчику;

- Порядок хранения и использования данных по надзору за техническим состоянием искусственных сооружений;

- Требования по охране труда и технике безопасности при осуществлении надзора за техническим состоянием искусственных сооружений.

    - При разработке данного Регламента Исполнитель должен предусмотреть возможность передачи данных по надзору за эксплуатационным состоянием искусственных сооружений в отраслевой банк данных по искусственным сооружениям.

    - При разработке данного Регламента Исполнитель должен учитывать рекомендации СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний», ОДМ 218.3.014-2011 «Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах», ГОСТ Р 59618-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследований и методы испытаний», ОДМ 218.4.027-2016 «Методические рекомендации по определению грузоподъёмности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Металлические и сталежелезобетонные конструкции» и других действующих нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента метеорологического обеспечения дорожной службы при оказании услуг (выполнении работ) по содержанию Объекта»

    - В составе данного Регламента должны быть отражены:

- состав и функциональное назначение элементов системы метеорологического обеспечения дорожных служб, позволяющей обеспечивать установленные нормативные требования к оказанию услуг по содержанию Объекта;

- состав и сроки получения метеорологических данных, необходимых для оказания услуг по содержанию Объекта в установленные Контрактом сроки;

- порядок получения от системы АСМО (автоматизированной системы метеорологического обеспечения) и органов Росгидромета необходимой метеорологической информации и ее последующей передачи Исполнителю.

    - При разработке данного Регламента должны быть учтены положения Отраслевых дорожных методических документов ОДМ 218.8.002-2010 «Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием специализированной гидрометеорологической информации (для опытного применения)», ОДМ 218.8.001-2009 «Методические рекомендации по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства» и рекомендации других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента охраны труда и техники безопасности при оказании услуг (выполнении работ) по содержанию Объекта»

    - В составе данного Регламента должны быть отражены:

- Общие требования техники безопасности, производственной санитарии и трудового законодательства;

- Требования техники безопасности при использовании дорожных машин;

- Требования техники безопасности при оказании услуг  по содержанию Объекта в весенне-летне-осеннее и зимнее время;

- Требования техники безопасности на производственных базах и заводах;

- Требования техники безопасности при использовании веществ, обладающих токсичными свойствами;

- Требования техники безопасности при использовании притрассовых карьеров;

- Требования техники безопасности при техническом обслуживании машин;

- Требования охраны труда при использовании инструментов;

- Требования к охране труда при оказании услуг по содержанию Объекта.

    - При разработке данного Регламента Исполнитель должен учитывать рекомендации «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (введены 01.01.1993 г.), Учебно-методического пособия «Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог» (введено распоряжением № ОС-1179-р), ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»,  «Правил дорожного движения Российской Федерации», и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента охраны окружающей среды и природы при оказании услуг (выполнении работ) по содержанию Объекта»

    - В составе данного Регламента должны быть отражены требования:

- к охране окружающей среды при оказании услуг по содержанию Объекта, в том числе:

- к охране прилегающих водоемов от загрязнения сточными водами;

- к охране лесов, растений и животных;

- к организации защиты окружающей среды при оказании услуг  по содержанию Объекта;

- к организации защиты окружающей среды при содержании Объекта;

- к организации защиты от шумовых воздействий.

    - При разработке данного Регламента Исполнитель должен учитывать рекомендации ОДМ 218.3.031-2013 «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», «Руководства по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства» (введена распоряжением Росавтодора № ОС-482-р от 22.11.2001 г.), «Рекомендаций по обеспечению экологической безопасности в придорожной полосе при зимнем содержании автомобильных дорог (введены в действие распоряжением Минтранса РФ от 17.11.2007 г. №ИС-1007-р), ОДМД «Руководство по борьбе с зимней скользкостью» и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента ведения документооборота, формирования учетно-отчетной и исполнительной документации»

    - В составе данного Регламента должны быть отражены:

- состав и сроки (график) предоставления Исполнителем Заказчику технической отчетности (исключая обязательную к представлению государственную статистическую отчетность), в том числе:

- краткосрочная отчетность (предоставляемая ежедневно или еженедельно);

- среднесрочная отчетность (предоставляемая ежемесячно);

- долгосрочная отчетность (предоставляемая ежеквартально или ежегодно);

- типовые формы предоставления Исполнителем краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной технической отчетности заказчику;

- ответственные исполнители данных работ;

- порядок хранения и использования данных производственно-технического учета и отчетности;

- раздел регламента электронного документооборота, предусматривающего использование в качестве учетно-отчетной документации фото- и/или видеоматериалов, отражающих факт наличия и устранения дефекта содержания конструктивного элемента (с указанием года, даты и времени обнаружения, регистрации (фиксации) и устранения дефекта (в том числе дефекта, обусловленного негативным воздействием неблагоприятных или особо неблагоприятных условий погоды).

    - При разработке данного Регламента Исполнитель должен учитывать рекомендации соответствующих нормативных документов, указанных в Приложении 10, и иных нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента действий Исполнителя при несанкционированных действиях юридических или физических лиц в полосе отвода и придорожной полосе Объекта»

    - В составе данного Регламента должна быть отражены:

- перечень несанкционированных действий третьих лиц, которые необходимо пресекать с целью обеспечения сохранности Объекта;

- порядок действий Исполнителя  по прекращению несанкционированных действий;

- порядок действий Исполнителя по ликвидации дефектов, возникших в результате несанкционированных действий третьих лиц;

- перечень и порядок представления Заказчику документов, необходимых для взыскания с юридических и физических лиц понесенного ущерба.

    - При разработке данного Регламента Исполнителю следует учитывать положения Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иных нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента действий Исполнителя  при случае нанесения третьими лицами ущерба федеральному имуществу Объекта»

    - В составе данного Регламента должна быть отражены:

- порядок действий Исполнителя по составлению комиссионного акта о нанесенном ущербе;

- порядок информирования Заказчика о случаях нанесения третьими лицами ущерба (порчи, кражи, уничтожения) федеральному имуществу Объекта;

- порядок разработки и утверждения документов, определяющих стоимость ремонта (восстановления) поврежденного имущества (сметы, счета);

- порядок информирования страховой организации о наступлении страхового случая и разработки документов, подтверждающих право на страховую выплату (документов по страховому возмещению).

    - При разработке данного Регламента Исполнителю следует учитывать Положение Банка России от 19.09.2014 N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", иных нормативных документов по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к структуре и содержанию «Регламента мониторинга дорожно-транспортных происшествий (ДТП)

    - В составе данного Регламента должны быть отражены:

- Цель и задачи мониторинга ДТП при выполнении работ (оказании услуг) по содержанию Объекта;

- Требования к материально – техническому и ресурсному обеспечению мониторинга ДТП;

- Требования к составу и квалификации лиц ответственных за мониторинг ДТП;

- Порядок представления отчетности по результатам мониторинга ДТП;

- Порядок выполнения работ по ликвидации негативных последствий ДТП;

- Перечень сопутствующих неудовлетворительных дорожных условий, установленных в соответствии с ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации» и зависящих от дефектов содержания, которые могут быть устранены при выполнении работ (оказании услуг), указанных в Приложении №5 Контракта (согласованный с Заказчиком).

    - Положения данного Регламента должны быть увязаны с «Регламентом действий Подрядчика (Исполнителя) при ликвидации последствий ДТП».

    - При разработке данного Регламента должны быть учтены Рекомендации по учету и анализу ДТП на автомобильных дорогах РФ (ОДМ 218.6.015-2015), и, по согласованию с Заказчиком, рекомендации иных нормативных документов.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента действий Исполнителя при ликвидации последствий ДТП»

    - В составе данного Регламента должна быть отражены:

- решаемые задачи и оказываемые административно-управленческими и техническими службами Исполнителя услуг по ликвидации негативных последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП);

- структура подразделений технических служб Исполнителя, оказывающих услуги по ликвидации последствий ДТП;

- схема взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении оказании услуг по ликвидации негативных последствий дорожно-транспортных происшествий;

- полномочия подразделений технических служб Исполнителя, оказывающих услуги по ликвидации последствий ДТП;

- порядок обмена информацией и предоставления отчетности Заказчику административно-управленческими и техническими службами Исполнителя при ликвидации последствий ДТП;

- список структурных подразделений и ответственных лиц административно-управленческих и технических служб Исполнителя, осуществляющих взаимодействие с органами ГИБДД, МЧС, МВД, Росгидромета, администрацией субъектов РФ и других хозяйствующих субъектов при ликвидации негативных последствий ДТП;

- порядок взаимодействия технических служб и ответственных лиц Исполнителя с органами ГИБДД, МЧС, МВД, администрацией субъектов РФ и других хозяйствующих субъектов при ликвидации последствий ДТП;

- требования к материально – техническому и ресурсному обеспечению Исполнителя, необходимому для ликвидации последствий ДТП;

- порядок назначения ответственных за взаимодействие лиц Исполнителя;

- порядок назначения ответственных за взаимодействие лиц Исполнителя и определение их меры ответственности.

    - При разработке данного Регламента должны быть учтены положения Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу ДТП на автомобильных дорогах РФ» и, по согласованию с Заказчиком, рекомендации иных нормативных документов.

  - Требованию к структуре и содержанию «Регламента действий Исполнителя при угрозе возникновения и ликвидации последствий ЧС»

    - В составе данного Регламента должна быть отражены:

- решаемые задачи и оказываемые административно-управленческими и техническими службами Исполнителя услуги по ликвидации негативных последствий ЧС;

- организационно-исполнительная (функционально-иерархическая) схема административно-управленческих и технических служб Исполнителя, обеспечивающих ликвидацию негативных последствий Чрезвычайных ситуаций при оказании услуг (выполнении работ) по содержанию Объекта.

- структура и полномочия подразделений технических служб Исполнителя, оказывающих услуги (выполняющих работы) по ликвидации последствий ЧС;

- порядок обмена информацией и предоставления отчетности Заказчику административно-управленческих и технических служб Исполнителя при ликвидации последствий ЧС;

- список структурных подразделений и ответственных лиц Исполнителя, осуществляющих взаимодействие с органами ГИБДД, МЧС, МВД, Росгидромета, администрацией субъектов РФ и других хозяйствующих субъектов при ликвидации последствий ЧС;

- порядок взаимодействия технических служб и ответственных лиц Исполнителя с органами ГИБДД, МЧС, МВД, администрацией субъектов РФ и других хозяйствующих субъектов при ликвидации последствий ЧС;

- требования к материально – техническому и ресурсному обеспечению Исполнителя, необходимому для ликвидации последствий ЧС;

- порядок назначения ответственных за взаимодействие лиц Исполнителя и определение их меры ответственности.

    - При разработке данного Регламента должны быть учтены положения Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», (утверждена приказом МЧС № 382 от 07.07.1997 г.), Распоряжение Росавтодора от 18.04.2018 N 1234-р "Об утверждении Положения о представлении информации о состоянии автомобильных дорог общего пользования федерального значения, дорожно-транспортных происшествиях, нештатных и чрезвычайных ситуациях на них" и по согласованию с Заказчиком, рекомендации иных нормативных документов.

Заказчик	                                             	    Исполнитель