ДОГОВОР №__

г. Ульяновск                                                                                           от «__» __________ 2026 года.

Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновская   областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова» (ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова»), далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Алексеевой Евгении Дмитриевны, действующего  на основании Доверенности 73 А А 2736510 от 19.03.2025, с одной  стороны и ____________________________⁠,  в лице ___________________________, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые  по тексту каждая по отдельности – «сторона», а совместно – «стороны»,  в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия договора.
1.1 Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации узла коммерческого учёта тепловой энергии Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная психиатрическая больница им. А.В. Копосова» расположенного по адресу: г. Ульяновск, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, дом 13  , в том числе по поверке, калибровке средств измерений, принадлежащих Заказчику, аттестации испытательного оборудования и т.д., согласно калькуляции (приложение №1) и технического задания (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить эти услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 
1.2. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика, г. Ульяновск, пос. им. Карамзина, ул. Верхняя площадка, д. 3.
1.3. Срок оказания услуг: в течение 15 рабочих дней, по заявке Заказчика.

2. Стоимость услуг и порядок расчётов.
2.1. Стоимость услуг по договору составляет: ________ (________________) рублей ________ копеек, НДС не облагается. 
2.2. Заказчик оплачивает выполнение работ Исполнителю по ценам, указанным в калькуляции (Приложение №1). 
2.3. Источник финансирования: областной бюджет Ульяновской области на 2026 год. 
2.4. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказанных услуг, по документу о приемке (УПД, товарная накладная, акт), по мере финансирования из областного бюджета Ульяновской области в 2026 г., но не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке (УПД, товарная накладная, акт).
2.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения. 
2.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги по настоящему договору по месту нахождения Заказчика.
3.1.2. Приступить к оказанию услуг после подписания настоящего договора.
3.1.3. Бережно относиться к имуществу Заказчика и нести все расходы, связанные с порчей или гибелью имущества.
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Требовать оплаты исполненных им обязательств в соответствии с разделом 2 договора.
3.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему договору.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Определить ответственное лицо для связи с Исполнителем и оформления необходимой документации.
3.3.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую (имеющуюся в наличии) документацию для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
3.3.3. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.   
3.3.4. Для целей оперативного взаимодействия и координации работ по настоящему Договору Заказчик назначает своим ответственным должностным лицом:
Должность: главный инженер.
ФИО: Комбаров Олег Викторович
Контактный телефон: 8 951 098-17-30
Адрес электронной почты: kombarik73@mail.ru
С момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств все документы, уведомления, запросы и иная информация, касающаяся исполнения Договора, направляются Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) указанному выше должностному лицу либо передаются ему непосредственно. Действия и указания указанного лица, совершенные в рамках его должностных обязанностей по данному Договору, считаются действиями самого Заказчика.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
3.4.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4. Порядок сдачи и приёмки работ.
4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения от Исполнителя документа о приёмке (УПД, товарная накладная, акт), Заказчик производит приемку результатов выполненных работ и подписывает документ о приемке (УПД, товарная накладная, акт) либо, при наличии замечаний к оказанным работам, направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием замечаний к работам. Качественно выполненные работы подлежат приёмки и оплате Заказчиком.
4.2. При отсутствии претензий, расхождений Заказчик осуществляет приемку Услуг по Акту приемки (ф.0510452) без участия представителя Исполнителя, при этом Акт приемки утверждается без подписи Исполнителя и при необходимости скан-копия Акта приемки направляется Исполнителя.
4.3. Исполнитель, получив мотивированный отказ Заказчика от подписания документа о приемке (УПД, товарная накладная, аки), обязан устранить недостатки в течение 2-х рабочих дней за свой счёт.
4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами документа о приемке (УПД, товарная накладная, акт) или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон.
5.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.
5.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
5.4 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Условия изменения и расторжения договора.
7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим Законодательством РФ.
7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.
7.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора в случае отсутствия претензий со стороны Исполнителя.
7.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.5. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в случае отсутствия претензий со стороны Заказчика.

8. Порядок разрешения споров. 
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
8.3. Все споры, не урегулированные во внесудебном порядке, передаются на разрешение Арбитражного суда Ульяновской области.

9. Заключительные положения.
9.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2026 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2.В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора, составить дополнительное соглашение, которое должно быть подписано и скреплено печатями обеих сторон.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Перечень приложений к договору: калькуляция (Приложение №1).

                             10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

	Заказчик: 
Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова»
(ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова»)

Юридический адрес: 433321, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, дом 13;  
Тел./факс: 8 (8422) 35-11-26, 35-21-78
Адрес электронной почты: economkaram@mail.ru
ИНН 7326008978, КПП 732601001.
Министерство финансов Ульяновской области (ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» л/с 03261132В38)
Казначейский счет 03221643730000006800
ОКЦ № 5 ВВГУ Банка России//УФК по Ульяновской области, г Ульяновск 
Банковский счет 40102810645370000061
БИК 017308101

От Заказчика:
Руководитель контрактной службы


___________________ Е.Д. Алексеева
М.П.
	Исполнитель:























От Исполнителя:



___________________ 
М.П.



Приложение № 1
	                                   	к договору №__
            	       от «__» ______ 2026 г.

Калькуляция.

	№
п/п
	Наименование работы, услуги
	Единица измерения работы, услуги
	Кол-во

	Цена за единицу работы, услуги, руб.
	Общая стоимость работы, услуги, руб.

	1
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации узла коммерческого учёта тепловой энергии Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная психиатрическая больница им. А.В. Копосова» расположенного по адресу: г. Ульяновск, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, дом 13  
	УСЛ.ЕД.
	1
	
	

	
	



	
Всего на общую сумму:                       (                                     ) рублей                    копеек.
НДС не облагается.


	Заказчик:                                                                       
государственное казённое учреждение
здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница
имени В.А. Копосова»
(ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова»)

Руководитель контрактной службы


_______________________/Е.Д. Алексеева /
М.П.
	Исполнитель:                                                              









______________________ /                            /
М.П.



















Приложение 2


Техническое задание
Выполннение работ по разработке проектно-сметной документации узла коммерческого учёта тепловой энергии Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная психиатрическая больница им. А.В. Копосова» расположенного по адресу: г. Ульяновск, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, дом 13  

	

№
п/п
	Перечень основных
требований
	Основные исходные данные и
содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Заказчик
	ГКУЗ УОКПБ им. В.А. Копосова

	1.2.
	Предмет 
	Выполнение работ:
- по обмерным работам с осмотром существующих систем теплоснабжения, приборов и устройств;
- по подготовке проектно – сметной документации на реконструкцию узла учета тепловой энергии в здании по адресу: 
г. Ульяновск, пос. им. Карамзина,  улица Верхняя площадка, д. 3.

	1.3.
	Стадийность
	- обследования теплового пункта и анализ режима работы теплопотребляющей системы. 
- разработку проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учёта тепловой энергии;
- согласование проектной документации с теплоснабжающей организацией (УМУП «Городская теплосеть»), выдавшей Технические условия на установку приборов учёта;
- передача оригиналов проектно-сметной документации Заказчику.

	1.4.
	Требования, предъявляемые к выполнению работ

	- . Провести визуальное обследование, обмеры и сбор необходимых данных до начала изготовления проектно- сметной документации. По результатам обследования оформляется акт обследования, который должен быть согласован с Заказчиком и является неотъемлемой частью проектно-сметной документации.
- Проекты должны быть разработаны с учетом предоставленных УМУП «Городская теплосеть» технических условий, а также на основании результатов обследования теплового пункта и с учетом режима работы тепло-потребляющей системы.
- В проектах должен быть предусмотрен минимальный объем изменений системы теплоснабжения зданий, связанный с установкой средств учета тепловой энергии, который не должен снизить качество поставляемого тепла, давления в отопительной системе.
- При затрагивании конструкций (стен, перекрытий) для обеспечения прохождения инженерных сетей, Подрядчик представляет соответствующие архитектурно-планировочные решения в проектной документации.
- В проектно-сметной документации необходимо предусмотреть применение долговечного и высококачественного оборудования, а также строительных, отделочных и прочих материалов (сертифицированных), обеспечивающих соблюдение нормативных требований (в части пожарной безопасности, эстетичности, с хорошими эксплуатационными характеристиками, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам, действующим на территории Российской Федерации). 
- Проект узла коммерческого учёта выполнить в соответствии с действующими правилами: Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г.№ 1034, требованиями документов на приборы учета и Техническими условиями.
Также могут применяться СНиП, ГОСТы, Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

	1.5.
	Состав разделов проектно-сметной документации
	1. Заключение по результатам обследования системы теплоснабжения.
2. Рабочая и сметная документация на установку узла учета тепловой энергии. 

	1.6.
	Состав разделов  рабочей документации
	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующей нормативной и технической документацией, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также – с другими действующими нормативными документами.
2. Результаты обследования и оценки технического состояния с выдачей рекомендаций оформить в виде Технического заключения (ТЗ);
Основной комплект рабочих чертежей:
- пояснительная записка к проекту (ПЗ);
- рабочая документация (РД);
- сметная документация (СМ).
3. Полный комплект сметной документации, с пояснительной запиской 

	1.7.
	Требования к проектно – сметной документации
	Проект УУТЭ разработать в соответствии с техническими условиями на проектирование узла учета тепловой энергии и ГВС  от 26.03.2026  УМУП «Городская теплосеть» (далее — Технические условия), предоставляемые
Узел учета тепловой энергии должен обеспечивать соответствие требованиям:
1. узел учета оборудуется теплосчетчиком и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
2. конструкция теплосчетчиков и приборов учета, входящих в состав теплосчетчиков, обеспечивает ограничение доступа к их частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.

Проект должен содержать:
· принципиальную схему теплового узла; 
· план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета и схемы кабельных проводок;
· электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;
· схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета, в соответствии с п. 71 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
· формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя;
· формы отчетных ведомостей показаний приборов учета;
· монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления;
· спецификацию применяемого оборудования и материалов.
В случае необходимости в проекте должны быть учтены мероприятия по приведению схемы теплового пункта в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Сметная документация должна быть разработана в соответствии с Территориальной сметно-нормативной базой для Улльяновской области, с конъектурным анализом.
По окончании проектирования Исполнитель согласует проект с Заказчиком. Проектную документацию Исполнителю необходимо согласовать с УМУП «Городская теплосеть», выдавшей технические условия на установку приборов учета тепла.
Гарантийный срок на документацию составляет 3 (три) года с даты подписания документа о приемке. 
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.
Заказчик предоставляет Исполнителю дополнительную информацию для оказания услуг:
1. Технические условия на проектирование узла учёта тепловой энергии, выданные УМУП «Городская теплосеть»
2. Акт разграничения балансовой принадлежности 

	1.8.
	Перечень основных нормативных правовых актов
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
3. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
4. ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
6. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
7. ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия»;
8. Технические условия теплоснабжающей организации.

	Общие требования к выполнению работ:

	Количество экземпляров проектной документации:
Рабочую документацию предоставить в 4-х печатных экземплярах и в одном экземпляре на электронном носителе в формате pdf. Сметную документацию предоставить в 4-х печатных экземплярах и в 1 экземпляре на электронном носителе в формате xls. Копия на электронном носителе должна быть полностью идентичной печатному экземпляру. 
Сметная документация должна быть выполнена в полном соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
При составлении: спецификаций на материалы, изделия, конструкции в ходе сводных и локальных смет (расчетов) следует руководствоваться Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 






	Заказчик:                                                                       
государственное казённое учреждение
здравоохранения «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая больница
имени В.А. Копосова»
(ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова»)

Руководитель контрактной службы


_______________________/Е.Д. Алексеева /
М.П.
	Исполнитель:                                                              
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