ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

№ _________

п. Головино 						                 «_____» _______________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Владимирской  области»,  выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника учреждения Багинского Александра Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,                           и _______________________________, являющееся «Генеральным подрядчиком», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт                                         о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - По поручению Государственного заказчика Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту помещений здания производственного комплекса (коридор и туалет швейного цеха № 1), расположенных по адресу: Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская, д. 50-а (далее – Объект) (далее - работы), а Государственный заказчик обязуется обеспечить прием и оплату выполненных работ.

  - Наименование работ, сроки выполнения работ, объем, виды выполняемых работ, общие условия выполнения работ, особые условия выполнения работ, требования к безопасности выполняемых работ, требования к материалам, применяемым при выполнении работ, требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ, указаны в техническом задании и локальном сметном расчете, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1, Приложение № 2).

  - Подрядчик настоящим гарантирует, что на дату подписания Контракта тщательно изучил и проверил Контракт, в том приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполняемых работ по Объекту, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по Контракту и принимает на себя все расходы, риск и трудности при исполнении принятых на себя обязательств по Контракту.

ИКЗ              26 13324009464332401001 0006 000 0000 244

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________(__________________) рублей ___ копеек, с учетом расходов подрядчика на уплату налогов (в том числе ____% НДС в сумме _______ рублей /НДС не облагается), включая все расходы подрядчика на уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, расходов на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, приобретение строительных материалов, эксплуатацию машин и механизмов, заработную плату основных рабочих и механизаторов, расходы на уборку помещений и вывоз строительного мусора, и других обязательных платежей, взимаемых с Подрядчика в связи с исполнением обязательств по Контракту (далее – Цена Контракта).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев:

а) снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

в) уменьшения ранее доведенных до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

2.4. Оплата выполненных работ осуществляется Государственным заказчиком за счет средств федерального бюджета (дополнительного источника бюджетного финансирования).

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания «Государственным заказчиком» Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 05010452),                на основании подписания «Государственным заказчиком» (акт формы  КС-2 и справка формы КС-3), оформленного в установленном порядке (приёмки работ «Государственным заказчиком»).

2.6. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

2.7. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте  реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик.

2.8. Оплата затрат, не предусмотренных техническом заданием и локальным сметным расчетом, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1, Приложение № 2), не производится.

- Сроки и порядок выполнения работ

3.1. Срок начала выполнения Работ – в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Контракта Сторонами.

3.2. Срок завершения работ указан в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

Работы должны выполняться в рабочие дни Государственного заказчика (понедельник-пятница) кроме выходных и официально объявленных праздничными дней.

Работы в другие дни и время могут производиться по предварительному согласованию с Государственным заказчиком не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала выполнения работ.

Временные сроки выполнения работ в течение дня определяются строго по согласованию с Государственным заказчиком.

Работы по контракту выполняются непрерывно. Государственный заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

3.3. В случае досрочного выполнения работ Государственный заказчик досрочно их принимает. При этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятых работ.

3.4. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает:

- производство работ при соблюдении сроков и условий Контракта;

- согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ и его соблюдение;

- охрану материалов, оборудования и иного имущества на Объекте в течение всего периода работ вплоть до приёмки выполненных работ  Государственным заказчиком.

3.5. Подрядчик в ходе производства работ не имеет права самостоятельно:

- отклониться от технической документации и (или) внести в нее изменения.

При необходимости внесения изменений и дополнительной в техническую документацию Подрядчик согласовывает указанные изменения и дополнения с Государственным заказчиком.

При этом не допускается изменение Цены Контракта, приостановление работ ремонта Объекта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и согласованных Сторонами в письменной форме. Также Подрядчик 
не вправе предъявлять требования об оплате дополнительных затрат, связанных 
с изменением технологии производства работ, не согласованных с Государственным заказчиком.

3.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие на Объекте исполнительной документации, необходимой для выполнения работ.

- Права и обязанности Сторон

4.1. Государственный заказчик имеет право:

4.1.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с Контрактом, своевременно предъявлять претензии в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недоделок и недостатков.

4.1.3. Иметь доступ на Объект в течение срока действия Контракта. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, в любое время проверять их ход и качество без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ.

4.1.4. Приостановить работы на Объекте в случае выявления фактов выполнения Подрядчиком работ с отклонением от требований строительных норм и правил (далее – СНиП), санитарных правил и норм, правил безопасной эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, а также иной технической документации.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несёт Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае 
не могут служить основанием для продления сроков выполнения работ, установленных Контрактом.

4.1.5. Самостоятельно и по письменному запросу Подрядчика давать разъяснения и согласования, необходимые для выполнения работ.

4.1.6. Не принимать Работы, выполненные некачественно, с отступлениями  от сметно-технической документации, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

4.1.7. Письменно уведомив Подрядчика, приостановить все платежи по Контракту, если Подрядчик не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование к Подрядчику устранить недостатки в течение периода времени, согласованного Сторонами.

4.1.8. Совместно с Подрядчиком осуществлять контроль за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых при производстве работ.

4.1.9. Контролировать содержание Общего журнала производства работ по форме         № КС-6, Журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а.

4.1.10. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные Контрактом, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.11. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных Работ, для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.1.12. Запрещать Подрядчику применение неправильно складированных и хранящихся материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.1.13. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков работ.

4.1.14. Взыскивать с Подрядчика пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.15. Осуществлять иные права, предоставленные Государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  заключения контракта, передать Подрядчику по акту передачи Объект (строительную площадку), а также документы (при необходимости), если они определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Подрядчика от подписания проекта акта передачи осуществить одно из следующих действий:

в течение 2 (двух) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта передачи, устранить замечания,  указанные в  таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту передачи Объект (строительную площадку), а также документы (при необходимости);

согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких Объекта (строительной площадки) и документов (при необходимости) (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта передачи);

направить Подрядчику требование о приемке по акту передачи Объекта (строительной площадки), а также документов (при необходимости), с указанием причин отказа Государственного заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта передачи.

Датой передачи Объекта (строительной площадки) является подписание Сторонами Акта приема-передачи объекта по форме, указанной в Приложения № 3 к Контракту.

Объект передается на период выполнения Работ до даты подписания  Сторонами акта о приемке выполненных работ (акт формы КС-2 и справка формы КС-3).

4.2.2. Надлежащим образом подготовить Объект (строительную площадку), пригодную для выполнения Работ по Контракту, в том числе освободить ее от имущества, принадлежащего Государственному заказчику и иным третьим лицам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне ведения Работ, а также допуск в помещения (строения), через которые проходят проектные инженерные коммуникации, представителей Подрядчика.

4.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на Объект (строительную площадку).

4.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

4.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.6. Назначить в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Контракта уполномоченных представителей Государственного заказчика, ответственных за ход работ по Контракту, официально известив об этом Подрядчика.

4.2.7. Осуществлять контроль над целевым использованием Подрядчиком  бюджетных ассигнований.

4.2.8. Если иное не предусмотрено Контрактом сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков.

4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.10. По получении от Подрядчика уведомления о готовности результата работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи указанного результата.

4.2.11. Своевременно производить оплату выполненных в соответствии 
с Контрактом работ.

4.2.12. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направить в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 ФЗ № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.2.13. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 ФЗ № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.2.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. Государственный заказчик освобождается от ответственности 
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2 Контракта, в случаях, когда такое ненадлежащее исполнение или неисполнение произошло из-за несвоевременного  финансирования или его отсутствия.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ 
в соответствии с условиями Контракта.

4.4.2. Обращаться к Государственному заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту, а также запрашивать и получать у Государственного заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту, разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

4.4.3. Поставить к месту выполнения работ необходимое оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно условиям настоящего Контракта, организовать их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в местах, указанных Государственным заказчиком, на период выполнения работ.

4.4.4. Досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, с досрочной приёмкой и оплатой только с согласия Государственного заказчика при наличии доведенных до Государственного заказчика на соответствующий период досрочного выполнения работ лимитов бюджетных обязательств.

4.4.5. В соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1                    к Контракту) выполнять отдельные виды работ самостоятельно и/или с привлечением других лиц (субподрядчиков), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик вправе производить работы (в том числе, отдельные виды работ) по Контракту лично, если он соответствует требованиям, установленным в соответствии                   с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение соответствующей работы (специальное разрешение (лицензия) и (или) членство в саморегулируемой организации (при необходимости)) и (или) с привлечением других, соответствующих этим требованиям лиц (субподрядчиков).

4.4.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.5. Подрядчик обязан:

4.5.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства и представить Государственному заказчику отчетную документацию в соответствии с условиями Контракта.

4.5.2. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта (далее - работы), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение № 2), определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта.

Обеспечить соответствие устанавливаемых оконных блоков требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов «Государственного заказчика», условиям Контракта и приложений к нему.

4.5.3. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.

4.5.4. В течение 1 (одного) дня со дня, следующего за днем получения от Государственного заказчика акта приема-передачи Объекта (строительной площадки), а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

4.5.5. Выполнить своими силами или привлеченными силами и средствами, с использованием собственных материалов, все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему, и сдать результат работы Государственному заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

4.5.6. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.5.7. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта (в том числе выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования).

4.5.8. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.5.9. Обеспечить:

4.5.9.1. необходимые для выполнения в соответствии с настоящим Контрактом работ материальные и трудовые ресурсы;

4.5.9.2. производство работ в полном соответствии с условиями Контракта, с техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение № 2), государственными стандартами и другими требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

4.5.9.3. качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение № 2), нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другими требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

4.4.9.4. ведение и представление исполнительной документации 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.9.5. ведение общего журнала производства работ, а также, 
при необходимости, специальных журналов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.9.6. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 
при приемке работ, во время выполнения работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

4.4.9.7. нормальное функционирование Объекта, его инженерных систем 
и оборудования при нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока.

4.5.10. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.5.11. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.5.12. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5.13. Не позднее 5-го рабочего дня со дня завершения работ освободить Объект (строительную площадку) от временных строений и сооружений, строительной техники (при наличии), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора 
и иных отходов.

4.5.14. Выполнить Работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, включая индивидуальные особенности Работ, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

4.5.15. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.5.16. В случае выполнения работ (в том числе, отдельных видов работ), требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия Лицензии/ Свидетельства, подтверждающего членство в СРО, лично, до выполнения этих работ представить Государственному заказчику копии документов, подтверждающие его правомочность выполнять работы, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам, или в случае привлечения иных лиц (Субподрядных организаций) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения договоров с субподрядными организациями уведомить Государственного заказчика о привлечении таких иных лиц, а также предоставить Государственному заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов (в том числе Лицензию/Свидетельства, подтверждающего членство в СРО), подтверждающие правомочность выполнения всеми привлеченными субподрядчиками работ, на которые они привлекаются, в случае если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются требования к таким работам.

Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.

Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.

4.5.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену Субподрядчика (Соисполнителя), с которым ранее был заключен договор, на другого Субподрядчика Соисполнителя).

4.5.18. В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Государственному заказчику действующие документы в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа.

4.5.19. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

4.5.20. Выполнять указания Государственного заказчика, представленные 
в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническое задание (приложение №1 к Контракту), если они не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям Контракта.

В случае если указания Государственного заказчика выходят за рамки предмета Контракта, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Контракту, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

4.5.21. Информировать Государственного заказчика по его запросу о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.5.22. Заблаговременно для оформления пропусков на территорию Объекта представлять Государственному заказчику списки персонала (с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства и паспортных данных), задействованного на Объекте и строительной и иной необходимой техники с указанием марок и номеров государственной регистрации.

4.5.23. При выполнении работ использовать материалы (изделия, конструкции и т.п.), соответствующие Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту). Соответствие материалов (изделий, конструкций и т.п.) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (изделия, конструкции и т.п.). В случае применения несоответствующего материала (изделий, конструкций и т.п.) Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения Цены Контракта. Государственным заказчиком не возмещает любые расходы Подрядчика, связанные с применением материала (изделий, конструкций), не отвечающего требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Контракту). Использование бывших в употреблении материалов, изделий, конструкций и т.п. запрещается.

По требованию Государственного заказчика Подрядчик представляет документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов и т.п. (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при выполнении Работ.

4.5.24. Обеспечить надлежащее ведение производственной и исполнительной документации по объекту: общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конструкций, актов испытания и опробирования оборудования, систем, сетей и устройств, исполнительных схем инженерных сетей, иной документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами РФ, и по первому требованию предоставить эти документы Государственному заказчику.

4.5.25. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта.

4.5.26. Привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, состоящих с Подрядчиком, Субподрядчиком (работодателем) в трудовых/гражданско-правовых отношениях.

4.5.27. Освидетельствовать совместно с Государственным заказчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно извещает Государственного заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ в соответствии с указанием Государственного заказчика, а затем восстановить за свой счёт.

4.5.28. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению режимных требований, соблюдению правил санитарии, соблюдению требований нормативно-правовых актов по охране окружающей среды во время проведения работ.

4.5.29. Обеспечить содержание и уборку объекта выполняемых работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии. Самостоятельно и за свой счет осуществлять вывоз строительного мусора по мере его накопления.

4.5.30. При использовании при производстве работ электроэнергии и воды Государственного заказчика, Подрядчик обеспечивает подключение к инженерным сетям в месте, определенном Государственным заказчиком, с установкой прибора учета  электроэнергии и воды, класса точности, и устройства, обеспечивающих защиту от аварийных режимов работы энергетических сетей. По окончании выполнения работ, составляется акт о количестве потребленных энергоресурсов Государственного заказчика, на основании которого Подрядчик выплачивает Государственному заказчику денежные средства, согласно объема, потребленных энергоресурсов по тарифам, действующим  на день составления акта. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Государственным заказчиком.

4.5.31. Исполнять указания и предписания органов государственного строительного контроля, а также требования технического надзора.

4.5.32. По мотивированному требованию Государственного заказчика при возникновении такой необходимости производить замену подчиненного персонала, работающего на объекте выполнения работ.

4.5.33. При выполнении работ нести ответственность за имущество Государственного заказчика. В случае порчи или повреждения имущества Государственного заказчика, Подрядчик устраняет недостатки за свой счет;

4.5.34. Провести мероприятия по сохранности строительных конструкций здания, электрооборудования, а также отделочных покрытий Объекта.

4.5.35. Материалы, полученные от демонтажа конструкций, определенные Государственным заказчиком как пригодные для дальнейшего использования, должны быть переданы Подрядчиком Государственному заказчику по акту и складированы на указанной Государственным заказчиком площадке.

4.5.36. Обеспечить целевое использование ассигнований, направляемых Государственным заказчиком на выполнение работ;

4.5.37. Приостановить работы, если выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, незамедлительно поставив об этом в известность Государственного заказчика.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 
2 (двух) дней с момента получения Государственным заказчиком уведомления 
о приостановлении работ.

4.5.38. Сдать работы Государственному заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта.

4.5.39. Направить уведомление Государственному заказчику о готовности результата работ, согласовать дату приема-передачи указанного результата.

4.5.40. Передать Государственному заказчику по окончании ремонтных работ всю необходимую исполнительную документацию по результатам проведенных работ.

4.5.41. В максимально короткий срок и за собственный счет устранять недостатки 
и дефекты в выполненных работах по получении от Государственного заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты проведенных Подрядчиком работ, или несоответствия ее условиям Контракта.

4.5.42. Назначить в однодневный срок с момента подписания Контракта представителя Подрядчика, постоянно пребывающего на объекте и ответственного за производство работ по Контракту, их своевременное завершение, официально известив об этом Государственного заказчика.

4.5.43. Не передавать результат работ третьим лицам без согласия Государственного заказчика.

4.5.44. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.5.45. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях 
на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.5.46. В случае несоответствия результатов работ технической документации, требованиям СНиП, СанПиН, ППБ Подрядчик устраняет недостатки без дополнительной оплаты в сроки, согласованные Сторонами.

4.5.47. При расторжении Контракта до завершения работ передать Государственному заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Государственному заказчику направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Государственному заказчику.

4.5.48. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта.

4.5.49. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

- Порядок сдачи и приемки результата работ

5.1. Подрядчик в соответствии с требованиями Контракта передает Государственному заказчику выполненные Работы. Выполненные работы оформляются актом о приемке выполненных работ (акт формы КС-2 и справка формы КС-3), подписанным Сторонами.

5.2. Подрядчик представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Контрактом, акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ), иную необходимую исполнительную документацию, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

Вместе с комплектом отчетной документации Подрядчик передает Государственному заказчику акт приемки товаров, работ, услуг, составленный                          по прилагаемой форме (Приложение № 4) в 2-х экземплярах (1 экз. - для Подрядчика,                1 экз. - для Государственного заказчика), заполненный и подписанный со стороны Подрядчика.

5.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, Государственный заказчик имеет право привлекать экспертов, экспертные организации, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае, если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям Контракта, расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Подрядчика.

5.4. В процессе приёмки Государственным заказчиком проверяется соответствие выполненных работ техническому заданию и локальному сметному расчету, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1, Приложение № 2 соответственно), условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства. По решению Государственного заказчика для приёмки выполненной работы может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.5. Приёмка выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, указанных в пункте 5.2. Контракта, подтверждающих их выполнение, на основании технического задания и локального сметного расчета (сметы), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1, Приложение № 2 соответственно).

5.6. Приемка результатов исполнения Контракта оформляется Актом приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н (Приложение № 4 к Контракту).

В процессе приёмки Государственным заказчиком проверяется соответствие выполненных работ техническому заданию и локальному сметному расчету, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1, Приложение № 2 соответственно), условиям Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных документов в области строительства.

Приемка работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Государственным заказчиком документов, указанных в пункте 5.2. Контракта. В указанный срок Государственный заказчик обязан подписать акт выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) составляется в двух экземплярах,           по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Оформление и обмен документами о приемке выполненных работ может осуществляться по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) в электронной форме, Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Государственного заказчика и Подрядчика собственноручно.

«Исполнитель» вправе направить в адрес «Государственного заказчика» своих уполномоченных представителей для осуществления приемки работ. О направлении представителей «Исполнителя» для участия в приемке, «Исполнитель» обязан в любой форме уведомить «Государственного заказчика». В случае направления представителей «Исполнителя» для участия в приемке, проверка работ по количеству и качеству осуществляется в присутствии уполномоченного представителя «Исполнителя». В случае не направления представителей «Исполнителя» для участия в приемке, «Государственный заказчик» производит приемку самостоятельно.

Отказ представителя Подрядчика от участия в приемке товара и подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 05010452) не может служить препятствием приемки выполненных работ по настоящему Контракту и оформлению ее результатов.

5.7. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания документа о приёмке, Государственным заказчиком и Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. После подписания акта Подрядчик обязан в срок, установленный Государственным заказчиком, своими силами, без увеличения цены Контракта переделать работы. В случае отказа Подрядчика подписать акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) акт составляется в отсутствии Подрядчика.

Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.

После устранения недостатков и дефектов по указанному выше акту Государственный заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ и передает его Подрядчику для выставления счета-фактуры на оплату.

5.7. При принятии Сторонами решения о нецелесообразности  продолжения работ 
и (или) неизбежности получения отрицательного результата Государственный заказчик обязан принять от Подрядчика работы по акту о приемке выполненных работ на момент прекращения работ и оплатить их стоимость.

5.8. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

5.9. При обоснованности претензий Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счёт в согласованные с Государственным заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

5.10. Приёмка объекта в эксплуатацию осуществляется после выполнения с надлежащим качеством всего перечня и объёмов работ, предусмотренных Техническим заданием и Локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение № 1, Приложение № 2 к Контракту).

5.11. Государственный заказчик вправе отказаться от приёмки Объекта (результата выполненных работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Государственным заказчиком несет Подрядчик.

В период выполнения Работ риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также предназначенных для устройства внутренних систем Объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Государственным заказчиком, несет Подрядчик.

5.13. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания и/или Локального сметного расчета (сметы) (Приложение № 1, Приложение № 2 к Контракту), не оформленные в порядке, установленным настоящим Контрактом, оплате не подлежат.

5.14. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае проведения экспертизы выполненных работ экспертами, экспертными организациями, они имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приёмке выполненной работы, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), акт о приемке выполненных работ (акт формы КС-2 и справка формы КС-3), подписанный сторонами без замечаний, будет являться актом проведенной Государственным заказчиком экспертизы своими силами.

5.15. Государственный заказчик, обнаруживший после приёмки выполненной работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

- Гарантии качества

6.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Государственному заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим контрактом использования либо для обычного использования результата работы такого рода.

6.2. Подрядчик гарантирует, что Работы, а также материалы, используемые  в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов РФ, требованиям технической документации, СНиП, СанПин, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством РФ, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Контрактом. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Государственному заказчику одновременно с передачей комплекта отчетной документации, предусмотренной Контрактом

6.3. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы, указан в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1),        и распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Государственным заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

6.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.6. Подрядчик гарантирует, что в пределах гарантийного срока, Работы и их результат будут: соответствовать требованиям Контракта, технической и сметной документации, показателям качества, установленным для данного вида Работ; обеспечивать нормальную бесперебойную работу и надежное функционирование их результата; сохранять требуемые свойства; оставаться пригодным к использованию (эксплуатации).

6.7. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и дефектов Государственный заказчик должен в письменном виде уведомить о них Подрядчика в течение 3 (трёх) дней после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком указанного уведомления Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и дефекты.

Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления или подписания вышеуказанного акта Государственный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с/без привлечения экспертов, экспертных организации. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

При этом расходы на устранение недостатков и дефектов, а также на экспертизу (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций) несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

6.8. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления или подписания вышеуказанного акта Государственный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с/без привлечения экспертов, экспертных организации. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

6.9. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и дефекты, не устранит их, то Государственный заказчик вправе устранить недостатки и дефекты силами другого исполнителя с последующей оплатой произведенных затрат Государственного заказчика Подрядчиком.

6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

- Ответственность Сторон

7.1. Стороны по настоящему контракту считаются полностью исполнившими свои обязательства: Подрядчик с момента приемки всего объема выполненных Работ Государственным заказчиком, а Государственный заказчик – с момента оплаты выполненных работ в полном объеме.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.3. В случае просрочки Государственным заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ (несвоевременной оплаты), Подрядчик вправе потребовать уплату пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае неоплаты выполненных Работ, ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» иных обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа, определён Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе нарушения срока выполнении Работ, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определён Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере, определённом Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и установленном в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и Контрактом, размер таких неустоек (штрафов, пеней) и порядок их начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. Стороны несут ответственность только за прямые доказанные убытки, причиненные одной Стороной другой в ходе исполнения Контракта. Косвенные убытки, а также упущенная выгода возмещению не подлежат

7.11. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности в случае ненадлежащего исполнения обязательства или неисполнения обязательства не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

7.12. Установленные в настоящем разделе неустойки (штраф, пеня) подлежат начислению в случае предъявления мотивированных письменных требований Сторон.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Правительство РФ вправе установить случаи и порядок списания начисленных Подрядчику, но не списанных Государственным заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение любой из Сторон обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.17. Убытки, причиненные Подрядчиком подлежат взысканию в полной сумме сверх неустойки (штраф, пени).

7.18. Проценты на сумму долга по денежному обязательству, предусмотренные            ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, за период пользования денежными средствами в рамках настоящего Контракта не начисляются и не выплачиваются.

- Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

- Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются «Сторонами» путем переговоров. При невозможности достижения соглашения «Сторонами» споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

«Сторона», которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес  и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.3. Претензия направляется Стороне по почте заказным письмом по адресу другой Стороне, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной подтверждения о его вручении другой «Стороне». Выполнение Стороной требований настоящей части считается надлежащим уведомлением другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороны подтверждения о вручении другой Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии другой Стороны по его адресу, указанному в Контракте.

9.4. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Владимирской области.

- Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.4. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное ч. 65.1. ст. 112 ФЗ № 44-ФЗ изменение осуществляется с соблюдением положений ч. 1.3 - 1.6 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации при осуществлении закупки для федеральных нужд.

10.5. Предусмотренные ч. 1 ст. 95 ФЗ №44-ФЗ изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

10.6. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

10.6.1. по соглашению Сторон;

10.6.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

10.6.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ надлежащего качества и соответствующих требованиям Государственного заказчика, фактически выполненных на момент расторжения Контракта.

10.8. «Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

- Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, когда новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены «Государственного заказчика» по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому «Государственному заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. После подписания настоящего контракта с применением электронных цифровых подписей Стороны в течение 10 (десяти) дней обмениваются  экземплярами такого контракта в письменной форме (на бумажном носителе), подписанными уполномоченными лицами Сторон.

11.5. Факсимильные (сканированные) копии настоящего Государственного контракта, приложений и соглашений к нему, направленные с/на электронные адреса сторон, указанные  в настоящем контракте, имеют силу оригинала при наличии подписи и печати одной из сторон до получения стороной  подлинного экземпляра.

11.6. Настоящим контрактом отдельные этапы исполнения не предусмотрены, контракт считается одноэтапным. Этап начинается с момента заключения Контракта и завершается датой последней оплаты по Контракту.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Контракта

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения (подписания) его «Сторонами», и действует до «25» сентября 2026 г., а в части неисполненных обязательств Контракт действует до момента их полного надлежащего исполнения.

  - Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта 
не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

- Приложения к настоящему контракту

13.1. Приложение № 1 – Техническое задание;

13.2. Приложение № 2 - Локальный сметный расчет;

13.3. Приложение № 3 - Акт о передаче объекта;

13.4. Приложение № 4 - Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (форма).

- Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

| «Государственный заказчик»: Сокращенное наименование: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области Адрес юридического лица / почтовый: 601395, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская, д.50-а, Тел/факс: (4922) 37-57-16/36-64-87 e-mail: ik1gol@rambler.ru / ik1@33.fsin.gov.ru ИНН 3324009464 / КПП 332401001 Банковские реквизиты: УФК по Владимирской области (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, л/счет 03281194010) Казначейский счет: 03211643000000013236 в ОКЦ № 1 ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 Единый казнач.счет: 40102810745370000024 ОГРН 1023302751845 ОКВЭД 75.23.4 ОКОПО 08826811 ОКТМО 17552000246 | «Подрядчик»: Сокращенное наименование:___________ Адрес места нахождения:______________ Адрес почтовый: _____________________ Тел./факс: ___________________________ e-mail: ______________________________ ИНН ____________ / КПП _____________ Банковские реквизиты: ________________ Р/с _________________________________ К/с ______________________________ БИК ______________ ОГРН _______________ ОКПО ______________ ОКТМО _____________ ОКОПФ/ОКФС ________ / _______ ОКСМ ____________ Дата постановки на учет в налоговом органе: _______________ |
| --- | --- |

- Подписи Сторон:

| От «Государственного заказчика»: | От «Подрядчика»: |
| --- | --- |
| Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области |  |
| ________________ А.И. Багинский М.П. «___» ______________ 2026 г. | _________________ М.П. «___» ______________ 2026 г. |

Приложение № 1

к государственному контракту

№ ______ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания производственного комплекса (коридор и туалет швейного цеха № 1)

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области

- Наименование работ: выполнение работ по текущему ремонту помещений здания производственного комплекса (коридор и туалет швейного цеха № 1) (инв.                 № 1012) ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, расположенного                              по адресу: Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Головино, ул. Советская, д. 50-а.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014: 43.39.19.190.

Код позиции КТРУ: 43.39.10.000-00000002. Работы завершающие и отделочные               в зданиях и сооружениях, прочие.

- Сроки выполнения работ:

Срок завершения работ: не позднее 31.08.2026 г.  включительно.

- Единица измерения: условная единица.

- Объем, виды выполняемых работ:

| № пп | Наименование выполнение работ по текущему ремонту помещений здания производственного комплекса (коридор и туалет швейного цеха № 1) (инв. № 1012) ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, в том числе: | Ед. изм. усл.ед. | Всего 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0644 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
| 3 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 5,492 |
| 4 | Дверь техническая однопольная металлическая | Шт. | 3 |
| 5 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,022 |
| 6 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 2,31 |
| Окна |  |  |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0016 |
| 8 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2 | м2 | 0,16 |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |
| 9 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,105 |
| 10 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0,105 |
| 11 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 до 20 мм | 100 м2 | -0,105 |
| 12 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,1272 |
| 13 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 2,544 |
| 14 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства финишного покрытия промышленных полов и выравнивания бетонных и цементных оснований, толщина слоя от 2 до 30 мм, класс В30 (М400) | кг | 107,1024 |
| 15 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 до 20 мм | 100 м2 | 0,1272 |
| 16 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства финишного покрытия промышленных полов и выравнивания бетонных и цементных оснований, толщина слоя от 2 до 30 мм, класс В30 (М400) | кг | 321,3072 |
| 17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0,1272 |
| 18 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 12,9744 |
| 19 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0,001272 |
| 20 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,15264 |
| 21 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 1,31016 |
| 22 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0,12 |
| 23 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0012 |
| 24 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 1,224 |
| 25 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,0048 |
| Раздел 3. Внутренняя отделка |  |  |  |
| 26 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,5459 |
| 27 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | 100 м2 | 0,1272 |
| 28 | Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,189 |
| 29 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0705 |
| 30 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 7,4025 |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,022 |
| 32 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 0,2266 |
| 33 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,022 |
| 34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,5459 |
| 35 | Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм | кг | 464,015 |
| 36 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 5,62277 |
| 37 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 до 25 мм | 100 м2 | 0,5459 |
| 38 | Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм | кг | 696,0225 |
| 39 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,189 |
| 40 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,00945 |
| 41 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм | м2 | 18,9 |
| 42 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,070875 |
| 43 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,1272 |
| 44 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 13,1016 |
| 45 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,5679 |
| 46 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 0,017037 |
| 47 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 17,037 |
| Раздел 4. Сантехнические работы |  |  |  |
| 48 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 49 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
| 50 | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
| 51 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт. | 0,01 |
| 52 | Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью: до 2 м3 | 10 шт. | 0,1 |
| 53 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,04 |
| 54 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | Шт. | 1 |
| 55 | Вентилятор канальный осевой, производительность 85 м3/час, напряжение 230/50 В/Гц, мощность двигателя 15 Вт | Шт. | 1 |
| 56 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
| 57 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 58 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | Компл. | 1 |
| 59 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
| 60 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | Компл. | 1 |
| 61 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, излив с развальцованным носиком, с аэратором, вынос излива 110-120 мм, диаметр излива 16 мм | Компл. | 1 |
| 62 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | Компл. | 1 |
| 63 | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,12 |
| 64 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт. | 1,2 |
| 65 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,01 |
| 66 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм | Шт. | 2 |
| 67 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 0,998 |
| 68 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм | Шт. | 1 |
| 69 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,02 |
| 70 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | Шт. | 4 |
| 71 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 2,05 |
| 72 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0,11 |
| 73 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | Шт. | 2 |
| 74 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | Шт. | 2 |
| 75 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | Шт. | 1 |
| 76 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | Шт. | 1 |
| 77 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 1,5 |
| 78 | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака до 50 л | Компл. | 1 |
| Раздел 5. Внутренние электромонтажные работы электрического оборудования |  |  |  |
| 79 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 80 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 0,14 |
| 81 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | 100 шт. | 0,03 |
| 82 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт | Шт. | 3 |
| 83 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,05 |
| 84 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | 100 м | 5 |
| 85 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,05 |
| 86 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,0051 |
| 87 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,1 |
| 88 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 10,2 |
| 89 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт. | 1,75 |
| 90 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 91 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,0102 |
| 92 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 93 | Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43 | 100 шт. | 0,01 |
| 94 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 95 | Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44 | Шт. | 2 |

- Требования к качеству и техническим характеристикам выполнения работ:

## 5.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, соблюдению режимных требований, соблюдению правил санитарии, соблюдению требований нормативно-правовых актов по охране окружающей среды во время проведения работ.

5.2. Работы должны  выполняться  в соответствии с установленными нормами и правилами:

- Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент                      о безопасности зданий и сооружений»;

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты");

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1);

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;

- - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия»;

- ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче»;

- ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»;

- ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»;

- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;

- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;

- ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».

Транспортирование и хранение Изделий осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 32530-2013 «Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение».

5.3. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями  Государственного контракта в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, проектно-сметной документацией, в последовательности, установленной строительными нормами и правилами для данных видов работ с соблюдением технологического процесса для производства указанных работ. Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями государственного контракта.

5.4. Технология и методы производства Работ должны быть обеспечены в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Организация Работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ремонт объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

5.5. При необходимости применения технических решений, отличающихся от существующих, Подрядчик согласовывает их с Государственным заказчиком.

5.6. Государственный заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) специалистов (сотрудников) Подрядчика, привлекаемых к выполнению Работ.

5.7. Все лица со стороны Подрядчика, привлекаемые к выполнению Работ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, при отсутствии гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность в Российской Федерации на период исполнения Контракта.

5.8. Работы должны производиться только в отведенной рабочей зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ Подрядчиком должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, разборка ограждений.

5.9. Выполнение работ должно производиться в соответствии с условиями контракта и следующими требованиями:

1) с использованием собственных материалов, инструментов, механизмов и оборудования Подрядчика;

2) Подрядчик несёт ответственность за качество и конечный результат работ;

3) работы должны производиться квалифицированными специалистами, с использованием исправного оборудования, в соответствии с техническими требованиями, с соблюдением технологии производства работ завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для соответствующего оборудования, требованиями, установленными  действующим законодательством Российской Федерации к таким работам, включая требования к безопасности;

4) Подрядчик должен иметь все необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующийся для выполнения Работ;

5) для выполнения работ применять только новые материалы, исправные, пригодные к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Контрактом;

6) обеспечить содержание и уборку объекта выполнения работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии. Самостоятельно и за свой счет осуществлять вывоз строительного мусора по мере его накопления;

7) работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и в установленные Государственным  контрактом сроки.

8) непредвиденные работы, без которых невозможно выполнить предусмотренный настоящим техническим заданием комплекс работ, Подрядчик выполняет после согласования с Государственным заказчиком без их предъявления к оплате.

9) все необходимые для производства работ материалы, изделия включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

10) Подрядчик согласовывает с Государственным заказчиком применяемые материалы и изделия;

11) работники Подрядчика должны строго соблюдать миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан;

12) Подрядчик привлекает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только квалифицированных рабочих, состоящих с Подрядчиком, Субподрядчиком (работодателем) в трудовых/гражданско-правовых отношениях.

13) При проведении работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

- сливать в системы канализации и прилагающих к объекту территории жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ. Такие отходы подлежат вызову в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора;

- хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность одной рабочей смены;

- курение, принятие пищи на строительной площадке (в месте проведения работ).

6. Особые условия выполнения работ:

6.1. Перед тем как приступить к работам по демонтажу, Подрядчиком должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004». Монтажные работы следует выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», с соблюдением техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Нагрузка на леса не должна превышать 200 кгс/м² по нормам СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Необходимо обозначить границу зоны, опасной для нахождения людей. Ширина такой зоны должна быть не менее 3 м от стены здания. Выполненные подготовительные работы должны быть предъявлены Государственному заказчику для осмотра.

  - Демонтируемые (при необходимости) и вновь монтируемые кабели, приборы (светильники, выключатели и т.д.) и оборудование систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (АПС и СОУЭ), должны быть сохранены в надлежащем состоянии (не иметь повреждений) с выполнением мероприятий по их консервации для дальнейшего использования.

  - При возникновении необходимости демонтажа и последующего обратного монтажа элементов и оборудования систем существующей пожарной, охранной сигнализации и систем оповещения о пожаре и электроосвещения, работы по их демонтажу и обратному монтажу должны выполняться под контролем уполномоченного представителя Государственного заказчика.

6.4. Материалы, полученные от демонтажа конструкций, определенные Государственным заказчиком как пригодные для дальнейшего использования, должны быть переданы Подрядчиком Государственному заказчику по акту и складированы на указанной Государственным заказчиком площадке.

6.5. При возникновении необходимости демонтажа и последующего обратного монтажа элементов и оборудования систем существующей пожарной, охранной сигнализации и систем оповещения о пожаре и электроосвещения, работы по их демонтажу и обратному монтажу должны выполняться под контролем уполномоченного представителя Государственного заказчика.

6.6. Подрядчик обязан устранять по требованию Государственного заказчика недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения Работ, за свой счет.

6.7. По завершении всех Работ Подрядчик вместе с актом о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных Работ и затрат (форма               № КС-3), предоставляет Государственному заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы на бумажном носителе, в состав которой, в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, должны входить:

- акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы. При производстве работ заводить и вести журналы общие и специальные журналы производства работ, при сдаче работ журналы передаются в составе исполнительной документации.

- Требования к безопасности выполняемых работ:

7.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение мер безопасности при производстве работ, наличие и исправность инструмента, приспособлений и оснастки, необходимое количество минимальных средств индивидуальной защиты. Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

7.2. Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении Работ на строительной площадке (на месте выполнения работ) возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение Работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке (на месте выполнения работ), своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик. Организация рабочей зоны должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения Работ. Перед началом выполнения Работ Подрядчик обязан провести инструктаж своих специалистов о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Подрядчик осуществляет мероприятия по охране труда путем обеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты и выполнением мероприятий по коллективной защите работающих на строительной площадке (на месте выполнения работ). При выполнении работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчиком должно быть обеспечено наличие на строительной площадке (на месте выполнения работ) материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, наличие плана мероприятий. Безопасность выполняемых Работ должна обеспечиваться Подрядчиком в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

7.3. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта должен предоставить Государственному заказчику копию приказа, заверенную надлежащим образом, о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение Работ.

7.4. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами Подрядчика, имеющими разрешения и допуски для производства работ, необходимые для выполнения Работ на Объекте.

8. Требования к материалам, применяемым при выполнении Работ:

8.1. Применяемые материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п. должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ и паспортами.

Используемые материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п. должны быть новые, не бывшие в использовании. Все материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п., используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации.  Все материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п., применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний (документы должны быть представлены на русском языке и надлежащем образом заверены (при необходимости)) и разрешены для использования на территории РФ.

Используемые подрядчиком материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п. должны полностью соответствовать материалам, указанным в проектно-сметной и(или) рабочей документации.

8.2. Подрядчик за 2 (два) календарных дня до начала соответствующих работ согласовывает с Государственным заказчиком цвет и фактуру используемых материалов. В случае если Государственный заказчик не согласовывает цвет материалов и прочие характеристики в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения обращения о согласовании, Подрядчик имеет право принять решение самостоятельно исходя из положений Контракта.

8.3. Все товарные знаки, встречающиеся в проектно-сметной документации, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент»

- Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует, что Работы, а также материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п., используемые  в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов РФ, требованиям технической документации, СНиП, СанПин, материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п., подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством РФ, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Контрактом. Копии сертификатов соответствия на материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п., используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Государственному заказчику одновременно с передачей комплекта отчетной документации, предусмотренной Контрактом.

Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 2 (два) года                 с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и распространяется на все работы (материалы, конструкции, оборудование, изделия и т.п.), выполненные Подрядчиком по Контракту.

Подрядчик гарантирует, что в пределах гарантийного срока, Работы и их результат будут: соответствовать требованиям Контракта и приложений к нему, технической и сметной документации, показателям качества, установленным для данного вида Работ; обеспечивать нормальную бесперебойную работу и надежное функционирование их результата; сохранять требуемые свойства; оставаться пригодным к использованию (эксплуатации).

| От «Государственного заказчика»: | От «Подрядчика»: |
| --- | --- |
| Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области |  |
| _________________ А.И. Багинский М.П. «___» ______________ 2026 г. | _________________ М.П. «___» ______________ 2026 г. |

Приложение № 2

к государственному контракту

№ _______  от _______________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(отдельным файлом в формате Excel)

Приложение № 3

к государственному контракту

№  _______ от _____________

(Ф О Р М А)

Акт о передаче объекта

п. Головино 						               «_____» _______________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Владимирской  области»,  выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника учреждения Багинского Александра Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, являющееся «Генеральным подрядчиком», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,                          в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о передаче объекта (строительной площадки) по адресу: Владимирская обл., Судогодский р-н,                        п. Головино, ул. Советская, д. 50-а, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, помещений здания производственного комплекса (коридор и туалет швейного цеха № 1), для выполнения работ по текущему ремонту помещений здания производственного комплекса (коридор и туалет швейного цеха № 1) ФКУ ИК-1 УФСИН России                                по Владимирской области.

Состояние Объекта  на момент передачи: ______________________________________

______________________________________________________________________________.

(описание объекта)

Подрядчик  принимает вместе  с  Объектом все  права и обязанности по содержанию  его в надлежащем  состоянии  и  обязательства по выполнению работ на объекте, указанном в п. 1.1. Контракта от ______________ № ____________.

Объект передан Подрядчику на время текущего ремонта на срок, выполнения работ, определенный Контрактом от ______________ № ____________.

С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование объекта (строительной площадки).

Вместе с Объектом передается также необходимая документация: _________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Подрядчик и Государственный заказчик осмотрели передаваемый Объект и претензий к состоянию и доступу к объекту (строительной площадке), а также к друг к другу не имеют.

| От «Государственного заказчика»: | От «Подрядчика»: |
| --- | --- |
| Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области |  |
| _________________ А.И. Багинский М.П. «___» ______________ 2026 г. | _________________ М.П. «___» ______________ 2026 г. |