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[bookmark: _GoBack]ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___
на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования системы видеонаблюдения
 (Идентификационный код закупки № 261540219505254020100100090000000000)

«__» _____ 2026 г. 									     город Новосибирск

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Сибирскому федеральному округу (сокращенное наименование – МИ ФНС России по Сибирскому федеральному округу), выступающая от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника Максимовой Оксаны Вячеславовны, действующего на основании доверенности от 12.01.2026 № 00-00-021/01@, с одной стороны и __, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __, действующего на основании __, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

I.	Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить для нужд МИ ФНС России по Сибирскому федеральному округу оборудование системы видеонаблюдения (ОКПД2 - 26.40.33.114), (далее - Товар), осуществить монтаж и пуско-наладочные работы (далее – ПНР), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II.	Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. [bookmark: P1440][bookmark: P1477]Цена Контракта составляет __ (__) руб. __ коп., /НДС не облагается /в том числе НДС (__%) – __ руб. __ копеек.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, монтаж и ПНР, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
2.5. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет.
2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (далее - документ о приемке).
2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения платежных реквизитов Поставщик обязан в двухдневный срок с момента изменения платежных реквизитов в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые платежные реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Контракте платежным реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

III.	Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
[bookmark: P1480]3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 119/2, пост охраны (далее - место доставки) проводит монтаж и ПНР в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, результатов выполненных работ по монтажу и ПНР, документов о приемке и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.4. Для проверки поставленного и установленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком самостоятельно, либо совместно с представителями организации, оказывающей Заказчику услуги по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных нужд, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного и установленного в соответствии с п. 3 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, Товара, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара, товарную (товарно-транспортную) накладную, счет-фактуру, УПД, иные документы о приёмке Товара. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, качества, в том числе, в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (внешние повреждения содержимого и т.д.), а также при ненадлежащем исполнении требований к монтажным и пуско-наладочным работам, указанным в п. 2.5 Спецификации (Раздел Техническое задание), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в п. 3.5 Контракта.
3.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного и смонтированного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
3.10. При исполнении Контракта замена Товара не допускается.

IV.	Взаимодействие Сторон
[bookmark: P1497]4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар, осуществить монтаж и ПНР Товара в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;
4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.1.4. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.5. в случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передать лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком данных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
- дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4.1.6. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного и смонтированного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
4.3.2. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;
4.3.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.3.5. в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передать лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направить Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
4.3.6. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;
4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 
4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе если Поставщик:
- нарушил сроки поставки Товаров, и это повлекло потерю интереса Заказчика к исполнению Контракта;
- не приступил к поставке Товаров вовремя или оказывал их настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно;
- не устранил в определенный Заказчиком срок недостатки Товара либо эти недостатки существенны и неустранимы.
4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

V.	Качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
[bookmark: Bookmark24]5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.
[bookmark: P1547][bookmark: Bookmark25]5.5. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации.

[bookmark: P1550]VI.	Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: Bookmark27]6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: Bookmark28]6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 % цены Контракта.
[bookmark: Bookmark29][bookmark: Bookmark30]6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
[bookmark: _ref_1-6d3ab4ade46046]6.12. Поставщик должен уплатить Заказчику неустойку в течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Заказчик должен уплатить Поставщику неустойку в течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответствующего требования от Поставщика.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.13. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 3 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 3 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
6.14. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.15. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
6.16. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

VII.	Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: P1570](Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается)

VIII.	Обеспечение гарантийных обязательств
(обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается) 

[bookmark: P1600]IX.	Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.
9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

X.	Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера,  такая Сторона не позднее 5 календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XI.	Рассмотрение и разрешение споров
11.1.	При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
11.2.	Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка рассмотрения споров между Сторонами является обязательным. Претензия должна быть направлена Стороне в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента выявления Стороной обстоятельств, являющихся основанием для направления претензии. К претензии должны быть приложены документы (материалы), свидетельствующие о ненадлежащем исполнении Стороной обязательств по Контракту. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.
11.3.	Претензия вручается уполномоченному лицу или направляется по почте на бумажном носителе или по электронной почте по адресам, указанным в разделе XV Контракта Адреса и банковские реквизиты сторон, и считается полученной с момента ее вручения уполномоченному лицу, что может быть подтверждено соответствующей отметкой на втором экземпляре претензии или почтовым уведомлением или отчетом о доставке электронного письма. В случае невозможности вручения претензии, передаваемой нарочно или отправляемой посредством почтового отправления или электронной почты по причине отказа от ее получения или изменения адреса и не уведомления (ненадлежащего уведомления) об этом другой Стороны, претензия считается полученной с момента составления и подписания акта (в котором отражаются все обстоятельства – ФИО лица вручающего претензию и отказавшегося от вручения, место, дата и время вручения) или проставления соответствующей отметки на почтовом уведомлении или по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения отчета о доставке электронного письма.
11.4.	Стороны обязаны обеспечить получение корреспонденции по адресам, указанным в Контракте, и в течение 2 (двух) рабочих дней сообщать друг другу о любых изменениях адресов, адреса электронной почты и реквизитов в течение всего срока действия Контракта, гарантийного срока и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В случае отсутствия соответствующего уведомления Сторона, не исполнившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и ответственность за отсутствие такого уведомления.
11.5.	Споры по Контракту, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
11.6.	При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

XII.	Срок действия и порядок расторжения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «__» ___ 2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.


XIII.	Прочие положения
13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, адреса электронной почты, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
13.4. При изменении реквизитов Сторон, указанных в разделе XV Контракта, заключение дополнительного соглашения к Контракту не требуется. В данном случае Сторона, у которой произошли такие изменения, уведомляет другую Сторону в порядке и сроки, установленные Контрактом.
13.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
13.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
13.7. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик устанавливает к Поставщику единые требования, предусмотренные п.п. 3),4),5),7),7.1),9),10),10(1),11) ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подписывая настоящий Контракт, Поставщик подтверждает свое соответствие установленным требованиям.
13.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
[bookmark: Bookmark34]13.9. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй - находится у Заказчика.
XIV.	Перечень приложений
14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: спецификация.
[bookmark: P1639]
XV.	Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Сибирскому федеральному округу
Адрес места нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 630105, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 119/2
УФК по Новосибирской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Сибирскому федеральному округу, л/с 03511130450)
ИНН/КПП 5402195052/540201001
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от ________ 2026 г. №  _____

[bookmark: P1911]СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы 
оборудования системы видеонаблюдения

Наименование Товара

	№
п/п
	Наименование Товара, характеристика Товара
	Страна происхождения
	Кол-во, шт.
	Цена за ед. с НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.
	Сумма НДС ___%, руб.
	Гарантийный срок, мес.

	Оборудование системы видеонаблюдения в составе:

	1
	Видеорегистратор ОКПД2 26.40.33.114
	
	
	
	
	
	

	2
	Жёсткий диск 
ОКПД2 26.20.21.110 Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)
КТРУ 26.20.21.110-00000003
	
	
	
	
	
	

	3
	Монитор 
ОКПД2 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
КТРУ 26.20.17.110-00000007
	
	
	
	
	
	

	
		ВСЕГО



	
	
	
	
	
	



Цена Контракта составляет __ (__) руб. __ копеек, в том числе НДС (__) руб. __ копейки/НДС не облагается.

Поставка, монтаж и ПНР Товара осуществляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 119/2, пост охраны.

	

	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника________
(должность)
	ПОСТАВЩИК: 
________________________
(должность)

	______________О.В. Максимова
(подпись, фамилия и инициалы)
	 _________________ __________________
(подпись, фамилия и инициалы)

	__ ___________ 2026 г.
	
	__ ___________ 2026 г.

	М.П. (при наличии печати)
	
	М.П. (при наличии печати)




Приложение
к спецификации к государственному контракту № ______ от «___»____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования системы видеонаблюдения

1.	Общие сведения
1.1.	Цель закупки
Закупка осуществляется для достижения цели – «Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации», предусмотренной государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 и реализации мероприятия – «Организация и осуществление ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы».
В рамках реализации указанной цели у Заказчика возникает потребность в поставке оборудования системы видеонаблюдения (видеорегистратор, монитор, жёсткий диск) (далее – Оборудование; Товар) в соответствии с требованиями настоящего Технического задания для обеспечения деятельности сотрудников Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Сибирскому федеральному округу.
1.2.	Место поставки Оборудования 
Поставка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика до места, указанного Заказчиком (этажа, склада, кабинета и т.д.).
Место доставки Оборудования: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 119/2, пост охраны.
2.	Требования к поставке Оборудования, его сертификации и безопасности
2.1.	Общие требования
Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Оборудования в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя.
Все предлагаемое к поставке Оборудование по своим техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, и комплектации должно соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам Оборудования, к его безопасности.
Все предлагаемое к поставке Оборудование должно быть предназначено для эксплуатации в следующих условиях:
параметры электропитания (220В +/- 20В, 50 Гц +/- 1 Гц);
возможны скачки напряжения;
температура окружающей среды: от + 100C до +300C;
относительная влажность от 40% до 80% при температуре 23оC.
В случае если Оборудование или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой Оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.2.	Требования к документации, предоставляемой при поставке Оборудования
Каждая единица Оборудования должна поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде светокопий.
2.3.	Требования к качеству Оборудования
Все оборудование, поставляемое в комплекте с Объектом закупки, должно быть совместимо с перечнем оборудования системы видеонаблюдения Заказчика, а именно:
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Единица измерения
	Количество

	1
	Камера цв.
	ACV-193DNRW
	шт.
	5

	2
	Камера цв.
	CО-CDL01IR20
	шт.
	11

	3
	Термокожух
	K-17-2-220/12
	шт.
	11

	4
	Источник питания
	БП-10А
	шт.
	1

	5
	Видеодомофон
	KVM-604
	шт.
	1

	6
	Дверная станция
	AVC-308
	шт.
	1

	7
	Кабель
	КСПВ 6х0.5
	м.
	30

	8
	Кабель
	ШОВ3
	м.
	800

	9
	Разъём
	BNC-connect RG58
	шт.
	45

	10
	Кабель
	КВК-2П
	м.
	1200

	11
	Металлорукав диам.20 мм
	
	м.
	15

	12
	Коробка соединительная
	JB 730
	шт.
	8

	13
	Коробка соединительная
	KK-8
	шт.
	8

	14
	Замок электромагнитный
	ML-194
	шт.
	1

	15
	Короб Legrand 100х50
	
	м.
	4

	16
	Короб Legrand 40х20
	
	м.
	20


и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность оборудования, а также требования, предусмотренные в эксплуатационной документации на это оборудование и условиях сохранения гарантийных обязательств.
2.4.	Требования к упаковке 
Упаковка (тара) поставляемого Оборудования должна соответствовать действующим требованиям ГОСТов, ТУ, нормативных актов и обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
2.5.	Требования к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ (ПНР)
Пуско-наладочные работы выполняются силами и за счет Поставщика по месту монтажа оборудования. В состав ПНР входят:
– проверка комплектности поставленного оборудования и его внешнего состояния;
– подключение и проверка корректности соединения элементов видеорегистратора (жёсткий диск, монитор), интерфейсных и силовых кабелей;
– настройка параметров работы оборудования, ввод в рабочий режим, проверка индикации, сигнализации и интерфейсов управления и мониторинга;
– проверка работы оборудования от сети и от аккумуляторных батарей;
– проведение инструктажа представителей Заказчика по основным правилам эксплуатации оборудования;
– оформление документа, подтверждающего выполнение монтажных и пуско-наладочных работ и готовность оборудования к эксплуатации.
Стоимость монтажа и ПНР, включая выезд специалистов, настройку, проверку работоспособности и ввод оборудования в эксплуатацию, входит в цену поставки.
3.	Наименование и количество Оборудования, технические требования к поставляемому Оборудованию
3.1.	Наименование, состав и количество Оборудования 
Таблица № 2
	№
п/п
	Наименование Оборудования
	Количество,
шт.

	
	Оборудование системы видеонаблюдения, в составе:
	

	1
	Видеорегистратор ОКПД2 26.40.33.114
	1

	2
	Жёсткий диск 
ОКПД2 26.20.21.110 Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания)
КТРУ 26.20.21.110-00000003
	1

	3
	Монитор 
ОКПД2 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
КТРУ 26.20.17.110-00000007
	1



3.2.	Требования к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам Оборудования

Объект закупки
3.2.1.	Видеорегистратор
16-канальный пентабридный цифровой видеорегистратор WizSense (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) 1080N/720P, компактный, 1U, 1HDD.
16-канальная двусторонняя передача данных по коаксиальному кабелю в целях обеспечения бесперебойной связи между камерой, клиентом и рекордером.
16-канальный SMD Plus для аналоговых каналов или 18-канальный SMD by camera, который позволяет устройству подавать точные сигналы тревоги.
16-канальное кодирование с помощью искусственного интеллекта в целях экономии объема памяти и поддержания пропускной способности при сохранении деталей целей в видео. Поддерживает входы HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP-видео.
Поддерживает вход до 18 каналов IP-камеры, и каждый канал может быть до 6 Мп. 
Пропускная способность достигает 64 Мбит/с. 
Поддерживает доступ к Wi-Fi-камерам. 
Интеллектуальное двухпотоковое сжатие видео H.265+ и H.265.

Характеристики
Обнаружение движения: от 2.0
Видеоаналитика: «Человек» / «ТС»
Алгоритм обнаружения движения 2.0 на основе глубокого обучения по умолчанию включен для всех аналоговых каналов. Способность классифицировать людей и ТС, снижение количества ложных тревог, вызванных такими объектами, как листья и свет.
Поддерживается быстрый поиск по типу объекта или события.
Видеоаналитика: «Человек» / «ТС» До 4 каналов
Обнаружение и захват лиц Детекция изображения лица, поиск по изображениям лиц
Чувствительный элемент 1/2.8' Progressive Scan CMOS
Разрешение от 2560 х 1440
Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Объектив, 2.8 мм 
Чувствительность, лк 0.01
Тип подсветки ИК
Дальность подсветки, ≥30 м
Скорость передачи макс. 20 к/сек
Аудиовход/выход Микрофон
Напряжение питания, 12 В DC/PoE
Потребляемая мощность, 6.5 Вт
Диапазон рабочих температур, от -30°С …до +60°С
Габаритные размеры мм ≤140 х ≤65 х ≤60
3.2.2.	Жёсткий диск

Метод записи
(характеристика не является обязательной для применения) CMR

Наличие интерфейсов
(характеристика не является обязательной для применения) SATA III

Объем буферной памяти
(характеристика не является обязательной для применения) ≥ 256 Мегабайт

Объем накопителя
(характеристика является обязательной для применения) ≥ 6000 Гигабайт

Скорость вращения (RPM)
(характеристика не является обязательной для применения) ≥ 5000 Оборот в минуту

Тип устройства
(характеристика является обязательной для применения) HDD

Форм фактор
(характеристика не является обязательной для применения) 3,5 дюйм

3.2.3.	Монитор

Блок питания
(характеристика не является обязательной для применения) Внешний

Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим)
(характеристика не является обязательной для применения) Нет

Время отклика, мс
(характеристика не является обязательной для применения) < 6

Глубина цвета, Бит
(характеристика не является обязательной для применения) 6

Изогнутый экран
(характеристика не является обязательной для применения) Нет

Интерфейс подключения
(характеристика не является обязательной для применения) VGA/HDMI/Display Port

Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
(характеристика не является обязательной для применения) Да

Контрастность
(характеристика не является обязательной для применения) ≥1000:1

Наличие USB-концентратора
(характеристика не является обязательной для применения) Нет

Наличие встроенной акустической системы
(характеристика не является обязательной для применения) Да

Наличие вэб-камеры
(характеристика не является обязательной для применения) Нет

Наличие сенсорного экрана
(характеристика не является обязательной для применения) Нет

Наличие функции регулировки наклона
(характеристика не является обязательной для применения) Да

Потребляемая мощность, Ватт
(характеристика не является обязательной для применения) < 40

Размер диагонали, Дюйм
(характеристика является обязательной для применения) ≥ 27

Разрешение экрана, Пиксель
(характеристика не является обязательной для применения) 1920 x 1080

Стандарт крепления
(характеристика не является обязательной для применения) VESA 75 x 75

Технология изготовления матрицы дисплея
(характеристика не является обязательной для применения) IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)

Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
(характеристика не является обязательной для применения) HDMI-HDMI

Угол обзора по вертикали, градус
(характеристика является обязательной для применения) ≥ 178

Угол обзора по горизонтали, градус
(характеристика является обязательной для применения) ≥ 178

Формат изображения
(характеристика не является обязательной для применения) 16:9

Частота обновления экрана
(характеристика не является обязательной для применения) ≥ 100

Яркость, кд/м2
(характеристика не является обязательной для применения) ≥ 300 и < 350

4.	Требования к гарантийному сроку и гарантийному обслуживанию поставляемого Оборудования
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным техническим заданием. На Товаре не должно быть механических повреждений.
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание поставляемого Товара сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке Товара.
Поставщик также предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.
Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). Соответствие качества Товара должно быть подтверждено сертификатом (паспортом) качества производителя или другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты) либо заменить Товар ненадлежащего качества новым. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, возникших по независящим от Заказчика причинам.
Поставщик гарантирует техническую и сервисную поддержку на Товар не менее 3 (трёх) лет. Наличие на территории г. Новосибирска не менее одного сервисного центра в отношении поставляемого Товара. Наличие сервисного центра на территории города необходимо для быстрого реагирования и обслуживания комплекта оборудования в случае возникновения гарантийного случая, для минимизации рисков длительных простоев в работе. Поставщиком должно быть обеспечено наличие «горячей» линии и предоставление консультаций по телефону по рабочим дням с 09-00 до 18-00 с гарантированным временем реагирования на запрос не более 2-х часов.
При обнаружении недостатков (дефектов) Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Заказчик направляет Поставщику требование об устранении недостатков (дефектов), которые должны быть устранены Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения требования. При необходимости Поставщик может направить своего специалиста на осмотр Товара или забрать его на диагностику.
В период всего гарантийного срока Товара мелкий ремонт и замена комплектующих могут производиться с выездом специалиста Поставщика (представителя Поставщика) на место эксплуатации на следующий рабочий день с даты обращения Заказчика. Крупный ремонт должен производиться в авторизованном сервисном центре производителя (далее – сервисный центр), причем доставка Товара в сервисный центр и из сервисного центра должна осуществляться за счет Поставщика.
Поставщик обязан при предъявлении Заказчиком требования в течение 3 (трех) рабочих дней безвозмездно предоставить Заказчику на период ремонта Товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет.
В случае устранения недостатков Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков Товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче Товара Поставщик обязан предоставить в письменной форме Заказчику информацию о дате обращения Заказчика с требованием об устранении обнаруженных им недостатков Товара, о дате передачи товара Заказчиком для устранения недостатков Товара, о дате устранения недостатков Товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи Товара Заказчику по окончании устранения недостатков товара.
В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления указанного требования Заказчиком, а при необходимости дополнительной проверки качества такого Товара Поставщиком - в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня предъявления указанного требования.
Если у Поставщика в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены Товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.
Если для замены Товара требуется более семи дней, по требованию Заказчика Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней со дня предъявления требования о замене Товара обязан безвозмездно предоставить Заказчику во временное пользование на период замены Товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет.
Участник аукциона в составе заявки на участие в аукционе вправе представить сведения о конкретных сроках гарантии на весь Товар в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, в том числе срок, превышающий 36 (тридцать шесть) месяцев.

5.	Особые требования к комплекту Оборудования.
Заявка должна содержать наименование, модель каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о комплекте Оборудования.

6.	Требования энергетической эффективности товаров

Требования по энергетической эффективности товаров (материалов, комплектующих и (или) оборудования) в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
а также в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.
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