ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Содержание искусственных  сооружений  на  автомобильной  дорогеМ-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород - граница с Украиной, участок км 603+000 - км 703+820, М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной – Прохоровка – Губкин – Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий», участок  км 0+000 - км 68+000,   участок  км 68+000 - км 138+360, Белгородская область

ОТЧЕТНОСТЬ

1. Общие требования к отчетности

1.1. Любой Отчет Исполнителя должен быть подготовлен и представлен в соответствии с настоящим Приложением № 8 к Контракту.

1.2. В случае противоречий между положениями настоящего Приложения и положениями Контракта, положения Контракта обладают преимущественной силой перед положениями настоящего Приложения.

1.3. Отчеты, предоставленные Заказчику, могут включать копии всех документов и подтверждающих данных, упоминаемых в Отчете. Если такие документы уже представлены Заказчику, достаточно привести в Отчете ссылки на документы, уже находящиеся в распоряжении Заказчика.

1.4. Отчеты представляются Заказчику на русском языке. Все подтверждающие документы, написанные на других языках, сопровождаются переводом на русский язык, заверенным в соответствии с Действующим законодательством. Любые затраты, связанные с переводом, несет Исполнитель.

1.5. Отчеты представляются в печатном и/или в электронном виде, в соответствии «Регламентом ведения документооборота, формирования учетно-отчетной и исполнительной документации», включающего регламент электронного документооборота, предусматривающего использование в качестве учетно-отчетной документации фото и/или видеоматериалов, отражающих факт наличия и устранения дефекта содержания конструктивного элемента (с указанием года, даты и времени обнаружения, регистрации (фиксации) и устранения дефекта (в том числе дефекта, обусловленного негативным воздействием неблагоприятных или особо неблагоприятных условий погоды). «Регламент ведения документооборота, формирования учетно-отчетной и исполнительной документации» разрабатывается Подрядчиком (Исполнителем) в составе Проекта оказания услуг по содержанию конкретного Объекта и согласовывается Заказчиком.

1.6. Отчеты подписываются и заверяются печатью в соответствии с Действующим законодательством. Тип электронного носителя/формат отчетной документации согласовывается с Заказчиком.

1.7. Документы, содержащие подтверждающие данные, заверяются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок представления и утверждения Отчетов

2.1. Исполнитель представляет Отчеты в сроки, предусмотренные в Проекте оказания услуг по содержанию, разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком в соответствии с Приложением 6 Контракта

2.2. В случае если положениями Контракта или Приложениями к нему не установлены иные сроки, с момента представления Отчета Исполнителем Заказчику дается 5 (пять) рабочих дней на проверку Отчета или начало процедур пояснения и проверки, описанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Приложения. Если после выполнения процедур пояснения и проверки Заказчик продолжает отказывать в согласовании Отчета и Стороны не приходят к соглашению о процедуре разрешения споров в отношении Отчета, споры решаются в соответствии с процедурой разрешения споров, указанной в Контракте.

2.3. Заказчик вправе потребовать разъяснений в отношении любой информации, представленной в составе любого Отчета, путем направления в адрес Исполнителя письменного запроса на предоставление таких разъяснений. Запрос Заказчика может быть направлен Исполнителю в электронном виде. Исполнитель обязан ответить на запрос Заказчика в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения им запроса.

2.4. Заказчик вправе провести проверку хода содержания Объекта, а также всей связанной с ними документации и информации с целью проверки любых утверждений или заявлений, сделанных в Отчете. Заказчик несет все затраты, связанные с проведением таких проверок.

3. Отчетность, предоставляемая Исполнителем Заказчику

3.1. Исполнитель готовит и предоставляет Заказчику материалы и отчеты:

а) Предусмотренные в «Проекте оказания услуг по содержанию Объекта», разработанного в соответствии с требованиями Приложения №6 Контракта;

б) Отчеты об используемых инновационных разработках, технологиях, машинах и материалах.

Порядок, формы и сроки представления указанных отчетов (в том числе представляемых в электронном виде) должны быть указаны в «Проекте оказания услуг  по содержанию Объекта», разработанном Исполнителем и согласованным с Заказчиком в соответствии с требованиями Приложения №6 Контракта.

Заказчик	                                		Исполнитель