ПРОЕКТ КОНТРАКТА  
          
г. Хабаровск							                                       «___»  _____ 202__ г.


___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании _____________________________, с одной стороны и Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» (КГКУ «Служба заказчика Минстроя края»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании  __________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) (Идентификационный код закупки ____________________________________________________), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет контракта: Оказание услуг  по проведению строительно-технической экспертизы на объекте капитального строительства: «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога, Нанайского муниципального района» (далее – услуги). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Услуги в соответствии с Технической частью (Приложение 1), Спецификацией (Приложение 2), Расчет (Приложение 3), являющимися неотъемлемыми частями контракта, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. 
1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет 426 000 (Четыреста двадцать шесть тысяч рублей) рублей 00 копейки,  облагается /не облагается НДС.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем является рубль Российской Федерации. 
2.3. Источник финансирования контракта -  бюджет Хабаровского края.
2.4. Цена контракта включает в себя стоимость оказания Услуг, все затраты и издержки, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением контракта
2.5. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, когда цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий контракта.
 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за оказанные Услуги осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Оплата оказанных услуг осуществляется путем  перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта оказанных услуг, оформленного в соответствии с действующим законодательством, выставления счета, счета-фактуры (при наличии), акта приемки (ф.0510452) утверждённого Заказчиком.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные Услуги считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему контракту.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в части оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту.
4.2.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с п. 8.4 настоящего контракта.
4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с   п.8. настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с п.8. настоящего контракта.
4.2.6. Не допускать расторжения контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, и Исполнителем такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.8.4 настоящего контракта.
4.2.7. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:
4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.
4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме (в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с п.8.4 настоящего контракта), направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.
4.2.8. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказания Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком акта оказанных Услуг по настоящему контракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оказания Услуг в рамках настоящего контракта. 
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с Технической частью и в сроки, установленные в Разделе 5 «Сроки, место и условия оказания Услуг» контракта.
4.4.2. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта.
4.4.3. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных Услуг Заказчику в порядке и в сроки, определенные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки Услуг» настоящего контракта.
4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.4.5. Гарантировать качество оказанных Услуг требованиям законодательства Российской Федерации и условиям государственного контракта. 
4.4.6. Привлекать квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законодательством, документ, подтверждающий право данного специалиста на оказание таких услуг.
4.4.7. Иметь аккредитацию, свидетельства о поверке средств измерений аттестации испытательного оборудования согласно национальным стандартам на соответствующие испытания.
4.4.5. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ), за исключением случаев предусмотренных ч. 2.1 с. 47 Градостроительного кодекса РФ. Участник закупки должен иметь достаточный уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, который должен соответствовать его ценовому предложению, а также достаточный уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, что является необходимым условием для принятия участия в закупках, при этом уровень ответственности участника закупки в компенсационном фонде должен быть не менее, чем его предложение о цене контракта.

5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок  оказания Услуг – с момента заключения контракта и не позднее 10.05.2026 года.
5.2. Срок исполнения контракта – 10.06.2026 года.
5.3. Место оказания Услуг: Хабаровский край, Нанайский муниципальный район с. Лидога. Кадастровый номер земельного участка: 27:09:0001102:978, общая площадь участка -3476,0 м2.
5.4. Условия оказания Услуг – В соответствии с Технической частью.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании акта оказанных услуг.
6.2. По окончании приемки оказанных услуг, в случае отсутствия замечаний, Заказчик подписывает документы о приемке, в том числе Акт приемки (ф. 0510452).
Участие Исполнителя в приемке (Акт приемки (ф.0510452)) не обязательно.
Исполнитель подписывает Акт приемки (ф. 0510452) только в случае выявления в ходе приемки качественных или количественных расхождений условий контракта, а также несоответствия принятых услуг.
При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия Исполнителя, Акт приемки (ф. 0510452) подписывается ответственным лицом Заказчика (или приемочной комиссией, в случае ее создания), утверждается Заказчиком без подписи Исполнителя.
В случае участия Исполнителя в приемке, Акт приемки (ф. 0510452), сформированный на бумажном носителе, собственноручно подписывает Исполнитель либо его представитель.
Датой приемки оказанных услуг считается дата утвержденного Акта приемки (ф.0510452), подписанного Заказчиком.
[bookmark: _GoBack]6.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия таких услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено Исполнителем.
6.4. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-приемке Услуг, осуществляется в течение 10 дней с момента их выявления и за счет Исполнителя.
6.5. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.6. Заказчик принимает Услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения акта оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных Услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения. 
6.7. В случае если акт оказанных услуг подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, акт оказанных услуг считается неподписанным, а Услуги непринятыми.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказанных Услуг условиям контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени. 
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
8.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует  по 10.06.2026 года.
10.2 Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Услуг, подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 
10.3. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1.  В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
 
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
12.2.1. В случае просрочки оказания Услуг Исполнителем более чем на 30 дней.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
12.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.5. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.
12.6. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
14.1. Приложение 1. Техническая часть.  
14.2. Приложение 2. Спецификация.
14.3. Приложение 3. Расчет.
15. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Техническая часть
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ
Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, место, порядок и условия оказания услуг
	№ п/п
	
Наименование
	
Основные характеристики

	1
	Предмет Договора
	Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы на объекте капитального строительства: «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога, Нанайского муниципального района», расположенный по адресу: Хабаровский край, Нанайский муниципальный район, с. Лидога. Кадастровый номер земляного участка: 27:09:0001102:978. 

	2
	Заказчик
	КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края»

	3
	Адрес объектов
	Хабаровский край, Нанайский муниципальный район, с. Лидога. Кадастровый номер земляного участка: 27:09:0001102:978.

	4
	Срок оказания услуг по проведению строительно-технической экспертизы
	С даты заключения контракта по 10.05.2026.

	5
	Объект оказания услуг по проведению строительно-технической экспертизы
	Объектом строительно-технической экспертизы является результат выполненных работ по объекту капитального строительства «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога, Нанайского муниципального района», расположенный по адресу: Хабаровский край, Нанайский муниципальный район, с. Лидога.
Кадастровый номер земляного участка: 27:09:0001102:978.
Общая площадь участка – 3476,0 м2.

	6
	Цель обследования и проведения строительно-технической экспертизы произведенных работ на объекте капитального строительства
	1. Проведение строительно-технической экспертизы проводится с целью определения объёмов выполненных работ, стоимости объёмов выполненных работ и оценке качества выполненных работ подрядной организацией по строительству объекта капитального строительства: «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога, Нанайского муниципального района»;
2. Проверка качества применяемых материалов с подтверждением возможности применения их в медицинском учреждении;
3. Соответствие выполненных работ требованиям контракта и приложений к нему, проектно-сметной документации, настоящему Техническому заданию;
4. Определение стоимостной оценки фактически выполненных работ;
5. Формирование разделительной ведомости для определения остатка работ, необходимых для завершения строительства;
7. Соответствие выполненных работ прочим действующим строительным нормам и правилам не указанных в техническом задании;
8.Выявление и фиксация некачественного выполнения работ, дефектов и причин их появления;
9. Экспертная оценка о возможности использовать строение для дальнейшего завершения работ;

	7
	Виды и этапы услуг и порядок проведения обследования и технической экспертизы объектов капитального строительства 
	1. Исполнитель оказывает услуги по проведения строительно-технической экспертизы, с целью определения объёмов выполненных работ, стоимости объёмов выполненных работ и оценке качества выполненных работ подрядной организацией по строительству объекта капитального строительства: «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога, Нанайского муниципального района», во исполнения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом и настоящим Техническим заданием.
2.Обследованию и строительно-технической экспертизе подлежат все виды работ и материалов, указанные в контракте и приложениях к нему, проектно-сметной документации;
3.Обследование качества выполненных работ на соответствие технической документации, проектной  документации, требованиям нормативно-технической документации (СНиПы, ГОСТы) с фиксацией и фотофиксацией выявленных дефектов:
- Выявление объёмов работ, выполненных с отклонением от Локального сметного расчёта;
- Выявление объёмов работ и их стоимости, выполненных с отклонением от проектной документации;
4.Проверка стоимости фактически выполненных работ и их стоимости по данным сметной документации и по результатам натурных исследований и обследований: измерение, фактический пересчёт, осмотр, фотофиксация, анализ;
6.Выявление объёмов работ, выполненных фактически, но не принятых по актам выполненных работ по форме КС-2;
7.Оценка соответствия использованных строительных материалов и оборудования требованиям контракта и приложениям к нему и действующим строительным нормам;
8.Камеральная обработка данных. Составление заключения строительно-технической экспертизы, отвечающего всем требованиям Технического задания по результатам экспертизы.   

	8
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю.
	- Контракт;
- Проектно-сметная документация;
- Иные документы направляются Исполнителю по требованию;
Исходные данные передаются в электронном и бумажном виде.

	9
	Нормативные документы для проведения строительно-технической экспертизы и анализа результатов исследования объекта
	Действующие строительные нормы и правила, в том числе:
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуальная редакция СНиП 3.03.01-87 )
- ТР 94.12-99 «Технические регламент операционного контроля качества строительно-монтажных работ и специальных работ при возведении зданий и сооружений»
- СП 27.13330.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и  высоких температур» 
- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуальная редакция СНиП 12-01-2004;
- ГОСТ 17625-83 «Конструкции и изделия железобетонные. Радиальный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры»;
- ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;  
- ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;
- ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
- ГОСТ Р 57997-2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;
- ГОСТ 28570-2019  «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций»;
- Иная нормативная документация;  

	10
	Основные требования к оформлению и комплектности Заключения по результатам оказания услуг
	Исполнитель предоставляет Заказчику заключение строительно-технической экспертизы по объекту в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-м экземпляре на электронном носителе.
Заключение строительно-технической экспертизы должно содержать:
1. Дату и место его составления, наименование экспертизы;
2. Дату, время и место проведения экспертизы;
3. Реквизиты организации, подпись руководителя или иного уполномоченного лица и печать организации (при наличии), проводившей экспертизу, выписка СРО на право проводить инженерные изыскания;
4. Сведения об эксперте(ах): должность, инициалы, фамилия, образование, специальность (общая и экспертная), учёная степень (если имеется), копии документов-действующих сертификатов на право осуществлять деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований на предмет объёма, качества и стоимости выполненных строительно-монтажных работ;
5. Наименование поступивших на экспертизу документов о проведении закупки, контракта и документов к нему (с указанием реквизитов сопроводительных документов) и представленных объектов исследования;
6. Методы и приемы исследований (должны быть доступны для лиц не имеющих специальных знаний); 
7. Этапы и виды работ которые были произведены на участке объекта капитального строительства, освидетельствованы Исполнителем, указана сметная стоимость освидетельствованных работ, установлен их объём и качество, а также соответствие освидетельствованных работ проектной  документацией и прочих нормативных и регламентирующих документов;
8. Ссылки на приложения (иллюстрации, графики, таблицы и т.д.) и необходимые пояснения к ним;
9. Факты нарушения действующих правовых норм, правил и требований, иные сведения указание которых необходимо, по мнению Исполнителя, для надлежащего оказания услуг;
10. Акты осмотров;
11. Сопоставительные ведомости (таблицы), расчёты и анализы, краткое описание произведенных действий и их результаты, выводы и заключения по каждой исследованной позиции;
12. Разделительные ведомости с фактически выполненными работами подрядной организацией и остатком невыполненных работ.
13. Фотографии выявленных недостатков и дефектов;
14. Иную документацию, подтверждающую достижение всех целей обследования;   

	11
	Прочие требования к оказанию услуг 
	- Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта назначить ответственное лицо за оказание услуг контактное лицо, предоставить Заказчику контактные данные лица, номер телефона, адрес электронной почты, а также обеспечить возможность прямой телефонной связи Заказчика с ответственным за оказание услуг контактным лицом Исполнителя. Об изменении контактных данных Исполнитель должен уведомить Заказчика в течении 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений;
- Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы;

	12
	Результат оказания услуг
	Результатом оказания услуги по проведению строительно-технической экспертизы, с целью определения объёмов выполненных работ, стоимости объёмов выполненных работ и оценке качества выполненных работ подрядной организацией по строительству объекта капитального строительства: «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога, Нанайского муниципального района» является верно оформленный в установленном порядке официальный документ – экспертное заключение, предоставленное в адрес Заказчика исполненное в соответствии с настоящим Техническим заданием и представляя технические и сметно-расчётные исследования строительного объекта и территории, функционально связанной с ними, с целью определения их рыночной и иной стоимости (соответствующих экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России утв. Приказом Минюста России от 20.04.2023 №72), а также качества и возможность дальнейшего использования.



Заказчик:                                                                              Исполнитель:
КГКУ «Служба заказчика                                           _______________________________      
Минстроя края»                                                                                                                                                    
____________________                                               _______________________________      








	


Заказчик: 


	 
	И.о. начальника КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" 

	




















	
_______________________ /_А.А. Иванов
М.П.






                                                                                                                         Приложение № 2 к контракту
№ _______________________
                                                                                                        от _______________


Спецификация 

	№
п/п
	Наименование Услуг
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость, руб.

	1
	Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы на объекте капитального строительства: «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога, Нанайского муниципального района», расположенный по адресу: Хабаровский край, Нанайский муниципальный район, с. Лидога. Кадастровый номер земляного участка: 27:09:0001102:978.
	Усл.ед.
	1
	


















	Исполнитель: 

	Заказчик: 


	
	

	
__________________ /_______________/
М.П.
	
___________________ /________________/
М.П.























Приложение № 3 к контракту
_________________________
                                                                                                           от _______________

Расчет

Расчет стоимости услуг осуществлен в соответствии с приказом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России от 09.02.2023 N 29/1-1 "Об установлении, стоимости экспертного часа, и утверждений Перечня платных работ, при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц".
Категория сложности экспертизы согласно приказу Минюста Россия от 15.09.2021 N 169 "Об утверждении размера затрат времени на производство судебных экспертиз и экспертных исследований в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации и Порядка применения размера затрат времени на производство судебных экспертиз и экспертных исследований в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации" - 2 категория
сложности.
Стоимость экспертного часа согласно приказу Министерства Юстиции Российской Федерации от 9 февраля 2023 г. №29/1-1 - 2 971,75 рублей. Необходимые трудозатраты для проведения исследования (подготовки заключения специалистов, по поставленным вопросам) составит:
1) Камеральное исследование представленных документов - 15 чел./час.
2) Разработка планов и этапов натурных исследований - 5 чел./час.
3) Трудозатраты, связанные с доставкой специалистов к месту проведения
натурных исследований (транспортные расходы) - 15 чел./час.
4) Проведение обмерных работ- 7 чел./час.
5) Проведение визуально-инструментального обследование методами
неразрушающего контроля- 25 чел./час,
6) Камеральная обработка результатов после проведения натурного
осмотра - 21 чел./час.
7) Подготовка заключения специалистов с исследованием и ответами на
поставленные вопросы - 55 чел./ час.
Общие трудозатраты на подготовку заключения экспертов (без учета предварительного камерального исследования, транспортных и иных расходов) составят не менее 143 рабочих часов.

	Исполнитель:

	Заказчик:


	
	

	
____________________ /_____________/
М.П.
	
_______________________ /___________/
М.П.



