	Приложение № 1 


Техническое задание

Проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полосы отвода и оперативного управления на сооружения автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток (мост через р. Красная Речка, км 13+504), Хабаровский край
1. Основания для производства работ: выписка из объемов работ для государственных нужд за счет средств Федерального дорожного фонда на 2026 – 2028 годы (расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности).
2. Цели работы:

2.1. Раздел земельных участков с кадастровыми номерами 27:00:0000000:5, 27:17:0601401:2035, 27:23:0000000:36605, 27:23:0000000:29225, 27:17:0000000:5224, 27:17:0000000:4030 (с сохранением исходных земельных участков в измененных границах) по границу конструктивных элементов моста через                 р. Красная речка протяженностью 34,04 метра в составе автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, расположенного на км 13+504 автомобильной дороги. Окончательный перечень земельных участков формируется после выполнения полевого этапа работ.
2.2. Раздел сооружений с кадастровыми номерами 2723:0000000:29933, 27:17:0000000:5044 по границу конструктивных элементов моста через р. Красная речка протяженностью 34,04 метра в составе автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, расположенного на км 13+504 автомобильной дороги. В результате кадастровых работ образованию подлежат четыре сооружения, расположенные: 

- в границах населенного пункта «Город Хабаровск» под сооружение автомобильной дороги до конструктивных элементов моста через р. Красная речка;

- в границах населенного пункта «Город Хабаровск» под мост через р. Красная речка;
- в границах муниципального образования «Хабаровский муниципальный район» под сооружение автомобильной дороги до конструктивных элементов моста через р. Красная речка;

- в границах муниципального образования «Хабаровский муниципальный район» под мост через                     р. Красная речка.

Окончательный перечень сооружений формируется после выполнения полевого этапа работ.

2.3. Объединение сооружений под мост через р. Красная речка, образованных в границах населенного пункта «Город Хабаровск» и муниципального образования «Хабаровский муниципальный район», в одно сооружение.  
2.4. Подготовка схем границ публичного сервитута на земельные участки, образованные путем раздела земельных участков с  кадастровыми номерами 27:00:0000000:5, 27:17:0601401:2035, 27:23:0000000:36605, 27:23:0000000:29225, 27:17:0000000:5224, 27:17:0000000:4030.


2.5. Исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о земельных участках 27:00:0000000:5, 27:17:0601401:2035, 27:23:0000000:36605, 27:23:0000000:29225, 27:17:0000000:5224, 27:17:0000000:4030 и сооружениях с кадастровыми номерами сооружений с кадастровыми номерами 2723:0000000:29933, 27:17:0000000:5044 в случае их выявления при проведении полевых работ.
3. Заказчик работ: федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 51А.

4. Исполнитель: определяется по результатам торгов.

5. Источник финансирования: финансирование производится из средств федерального бюджета.

6. Исходные данные:

6.1. Копии землеустроительной документации;
6.2. Копии правоустанавливающих документов на земельные участки (по запросу Исполнителя).

 7. Содержание работ:

7.1 Подготовительные и полевые работы в целях исполнения Контракта:

7.1.1. Подготовительные работы:

- получение сведений из ЕГРН, государственного фонда пространственных данных в объеме, необходимом для выполнения кадастровых работ по образованию земельных участков;

- получение и анализ других документов и материалов, которые могут быть использованы для целей исполнения государственного контракта.

7.1.2. Полевые работы:

- обследование участков автомобильной дороги;

- определение координат характерных точек контура сооружений геодезическим методом поверенным оборудованием для уточнения границ раздела земельных участков. 
7.1.3. Составление отчета о результатах подготовительных и полевых работ, содержащий:

- предварительный вывод о количестве земельных участков, подлежащих образованию (в табличной форме); о протяженности сооружений (съезд № 1 и № 2);

- информацию о выявленных реестровых или технических ошибках в сведениях о границах и местоположении земельного участка, являющегося предметом кадастровых работ, о границах и местоположении смежных с указанным участком земельных участков, наличие которых препятствует выполнению контракта; способы исправления выявленных ошибок;

- информацию о необходимости в уточнении местоположения и (или) площади исходного земельного участка;

- предварительную сводную информацию о земельных участках, в отношении которых может потребоваться подписание акта согласования местоположения границ (в табличной форме).

7.2. Камеральные работы:

7.2.1. Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в целях раздела земельных участков. Схема (Схемы) составляется с учетом ее утверждения в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор). Содержание такой схемы и способы образования земельных участков согласовываются с Заказчиком;

Передача схем расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории Заказчику для направления материалов в Росавтодор на утверждение. Утверждение Схем в Росавтодоре обеспечивается Заказчиком; Подрядчик обеспечивает в кратчайшие сроки устранение замечаний, доработку документов, внесение изменений в документы по замечаниям Заказчика и (или) Росавтодора в течение всего периода согласования и утверждения Схем, проведения кадастрового учета земельных участков на основании утвержденных Схем;
Подготовка схемы границ публичного сервитута.

7.2.2. Подготовка межевых планов по образованию и (или) уточнению границ земельных участков, подготовка и подписание актов согласования местоположения границ земельных участков в установленных законом случаях; подготовка технических планов на сооружения.
7.2.3. Участие в решении земельных споров, в том числе участие в судебных разбирательствах (при необходимости в качестве третьих лиц);

7.2.4. Передача межевых планов, технических планов, схем на электронном носителе Заказчику для дальнейшего осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. 
По завершении работ передача их результатов (раздел 10 Задания) Заказчику работ.


8. Требования к качеству выполнения работ:

Качество работ должно быть обеспечено в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Контрактом, в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 9 настоящего технического задания.

9. Нормативные документы:

9.1 Земельный кодекс Российской Федерации.

9.2 Гражданский кодекс Российской Федерации.

9.3 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

9.4 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9.5 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации».

9.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

9.8 Приказ Минтранса России от 18.08.2020 № 313 «Об утверждении порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения».

9.9 Приказ Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений».
9.10 Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».
9.11 Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».
9.12 Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» 
9.13 Приказ Федерального дорожного агентства от 04.03.2015 № 125 «О реализации полномочий Федерального дорожного агентства по утверждению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории при образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в целях установления границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, по предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, по предоставлению земельных участков, находящихся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, по определению видов разрешенного использования земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, на которые действия градостроительных регламентов не распространяются, и по принятию решений об установлении или изменении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более субъектов Российской Федерации или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации».
9.14 Приказ Росреестра от 10.10.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 

9.15 Приказ Госстроя от 10.12.2012 N 83/ГС «Об утверждении свода правил «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

9.16 ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог. М.: Минтрансстрой СССР. 1990.
9.17 ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
9.18 ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования.
9.19 «ОДМ 218.3.005-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по измерению протяженности автомобильных дорог» (издан на основании распоряжения Росавтодора от 30.12.2011 № 1042-р)
9.20 Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра. 1989.

9.21 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра. 1989.

9.22 Другие, нормативные правовые акты Российской Федерации в области кадастровой деятельности, государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, действующие в период действия Контракта.

10. Перечень представляемой продукции:

10.1. Отчет о результатах подготовительных и полевых работ;

10.2. Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, на бумажном носителе в 2-х экземплярах каждый, и в форме электронного документа в формате PDF и в формате, установленном требованиями законодательства Российской Федерации на момент осуществления государственного кадастрового учета земельных участков.

10.3. Межевые планы на земельные участки, технические планы на сооружения на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате, установленном требованиями законодательства Российской Федерации на момент осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, в 1-м экз.
10.4 Схемы границ публичного сервитута на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате PDF и в формате, установленном требованиями законодательства Российской Федерации на момент сдачи работ.
11. Сроки выполнения работ: с момента подписания государственного контракта, в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта.

12. Гарантийный срок:

Гарантийный срок, в течение которого Исполнитель обязан устранять дефекты и недостатки, допущенные при выполнении работ, составляет 5 лет со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

13. Требования к Исполнителю:
13.1. Наличие у кадастрового инженера документов, подтверждающих право осуществления кадастровой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», а именно:

- членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров;

- действующий аттестат кадастрового инженера.

13.2. Сведения о поверке приборов.

