Проект
КОНТРАКТ № _______
на выполнение работ по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»

г. Котлас                                                                                             «___» __________ 2026 года

Котласский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» (сокращенное наименование - Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» Шергиной Ольги Витальевны, действующей  на основании доверенности № 323 от 22.12.2025г., от имени ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», и______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ от 05 апреля  2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт  (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом. 
1.2. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и результату работ, а также иные показатели и характеристики ________ определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).
1.3. Идентификационный код закупки 261780502901229044300100180000000244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________ ( _______________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС_____________/НДС не облагается на основании______________________________________
(В случае если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ, настоящим контрактом. 
2.2. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ.
2.3. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.4. Оплата по контракту осуществляется единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в соответствии со статьёй 94 Закона №44-ФЗ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.
2.6. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.
2.7. В случаях, предусмотренных ст. 78.1, 78.2 Бюджетного кодекса РФ, допускается при исполнении контракта изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.
3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.
3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.
3.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
3.1.8. Направлять мотивированный отказ в подписании документа о приемке по результатам приемки результатов выполненных работ.
3.1.9. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ.
3.1.11. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 5.3 Контракта.
3.2.2. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Контракта.
3.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.
3.3.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
3.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по документу о приемке.
3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок
3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, за свой счет (при установлении заказчиком требований к сроку гарантии на результат выполненных работ).
3.4.5. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 13.3. Контракта.
3.4.6. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
3.4.7. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО 
И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ: не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Контракта обеими сторонами.
4.2. Место выполнения работ:  Российская Федерация, обл. Архангельская, г.о. Котлас, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 17.
4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
4.4. Виды и сроки выполнения работ указываются в графике выполнения работ  (Приложение № 2 к Контракту), который разрабатывается Подрядчиком в соответствии с техническим заданием и условиями настоящего Контракта, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект графика выполнения работ. Согласованный график подписывается вместе с Контрактом.
4.5. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ по объему, качеству, на соответствие результату и иным требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по факту завершения выполнения работ в объеме, предусмотренном Контрактом, с оформлением Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта (ф. 0510452). 
Иные документы и акты, оформляемые и подписываемые в процессе выполнения работ, в том числе в целях проверки качества выполнения работ, приемкой результата работ не являются.
5.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней извещает Заказчика о завершении работ и направляет Заказчику комплект документов в двух экземплярах, включая Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. 
Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, содержащий информацию о фактически выполненных работах и иную информацию в соответствии с условиями Контракта и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составляются Подрядчиком, подписываются Подрядчиком и скрепляются печатью Подрядчика (при наличии) в 2 (двух) экземплярах (1 (один) экземпляр - для Заказчика и 1 (один) экземпляр - для Подрядчика) и передается Заказчику в момент предъявления Подрядчиком результата выполненных работ к приемке Заказчиком. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления, проверяет результат работ и, при отсутствии возражений, подписывает, скрепляет печатью, и по одному экземпляру Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 направляет Подрядчику.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте п. 5.2. Контракта, осуществляет проверку выполненных Подрядчиком работ по Контракту на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта, и оформляет приемку выполненных работ по акту (ф. 0510452) или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем выявленных недостатков.
5.6. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность осуществления Заказчиком приемки выполненных работ без присутствия Подрядчика и без подписания Подрядчиком акта (ф. 0510452). В этом случае акт (ф. 0510452) утверждается Заказчиком без подписи Подрядчика и направляется ему скан-копия акта (ф. 0510452).
5.7. В случае выявления несоответствия результатов в ходе приемки выполненных работ условиям Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и составляет акт (ф. 0510452) с указанием недостатков. 
5.8. Подрядчик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения такого уведомления, если в нем не указан иной срок явки, направить своего представителя для составления двустороннего акта. Представитель Подрядчика должен иметь доверенность на право участия в приемке результата работ.
5.9.	В случае неявки в установленный срок представителя Подрядчика для приемки результата работ, акт о несоответствии результата выполненных Работ условиям Договора составляется комиссией, назначаемой Заказчиком, и утверждается Заказчиком. При этом копия акта в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения Заказчиком направляется Подрядчику.
5.10. В случае, если при приемке работ обнаружится несоответствие результата работ условиям Контракта, в том числе ненадлежащее качество результата работ, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления в письменном виде своими силами и за свой счет осуществить доведение результата работ до соответствия требованиям, установленным Контрактом.
5.11. Доведение результата работ до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, не освобождает Подрядчика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по выполнению Работ в сроки, предусмотренные Контрактом.
5.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем. 
5.14. Днем приемки выполненных работ считается день подписания Заказчиком (ответственным лицом Заказчика) акта (ф. 0510452) без замечаний. 
5.15. Право собственности на результат работ, все риски случайной гибели, утраты или повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта (ф. 0510452).
5.16. Заказчик, обнаруживший после приемки выполненных работ отступления от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки выполненных работ (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не поздне 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения и установить срок устранения таких недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ  от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей;
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. Заказчик имеет право взыскать неустойку (пеню, штраф) путем бесспорного одностороннего удержания соответствующей суммы штрафной санкции из стоимости услуги, уменьшив сумму оплаты по выставленному счету, либо из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения выполнения обязательств по Контракту.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Любые   споры,   не   урегулированные  во  внесудебном  порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Архангельской области.
7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.4. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом№ 44-ФЗ.
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, такой отказ осуществляется в соответствии со статьёй 95 Закона №44-ФЗ.
8.3. В случаях, установленных ч.15 ст.95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев.
10.2. Гарантийный срок начинается с момента подписания Сторонами документа о приемке в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 13.3 Контракта. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30.09.2026
[bookmark: _Hlk90643895]12.3. Допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней или при наличии организационно-технической возможности - по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, документы и информация, составляемые/направляемые/размещаемые при заключении, исполнении, расторжении контракта, составляются/направляются/размещаются с использованием Единой информационной системы в порядке и сроки, установленные Законом №44-ФЗ.
12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.
12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.
[bookmark: OLE_LINK5]12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте. 
При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – График выполнения работ
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Котласский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
Адрес: 165311, Архангельская область, 
г. Котлас, ул. Заполярная, д.19
ИНН 7805029012, КПП 290443001  
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Адрес: 165311, Архангельская область, 
г. Котлас, ул. Заполярная, д.19
ИНН 7805029012, КПП 290443001  
ОГРН 1037811048989
ОКПО 83967194
ОКТМО 11710000
Банковские реквизиты: УФК  по Нижегородской области  (Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»,  л/с 20246У48280)
Банк: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,  г. Нижний Новгород Расчетный счет: 03214643000000013244 
БИК 012202102
Корреспондентский номер счета банка:
40102810745370000024
Телефоны: 8(81837) 3-83-71 (директор),
3-67-17 (бухгалтерия), 3-83-66 (планово-экономический отдел)
E-mail:  kfgumrf@mail.ru  (общий отдел),
buh@kfspbuwc.ru (планово-экономический отдел), 
kru-buh@yandex.ru (бухгалтерия)

 /___________________/
	























Приложение № 1 к контракту
от ______________ № _______________

Описание объекта закупки (Техническое задание) 
на выполнение работ по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» 

1. Заказчик: Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова».
2. Предмет Контракта: выполнение работ по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова».
3. Место выполнения Работ:  165311,   Архангельская область,  г. Котлас,   ул. Заполярная, д.17. (далее - объект).
4. Срок выполнения Работ:
- Срок начала выполнения работ: не позднее 3-х календарных дней с момента подписания Контракта обеими сторонами.
- Срок окончания выполнения работ: не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Контракта обеими сторонами.

5. Срок действия Контракта: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» сентября  2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Контракта.

6. Начальная (максимальная) цена Контракта: 202612,98 (Двести две тысячи шестьсот двенадцать рублей 98 копеек), с учетом НДС. Начальная (максимальная) цена Контракта включает все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме, в том числе стоимость всех материалов и оборудования, использования транспорта и механизмов, рабочей силы, расходы на перевозку, на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, сметную прибыль, непредвиденные расходы, а также страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, необходимых для выполнения Подрядчиком принятых по Контракту обязательств.
7. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта приведено в  Локальной смете № 1 «Выполнение работ по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» по адресу: г. Котлас, ул. Заполярная, д.17 (Приложение № 1 к Техническому заданию). 
8. Содержание и объем выполняемых работ, требования к качественным и количественным характеристикам товаров, используемых при выполнении Работ установлены в Приложении № 1 (локальные сметы), в Приложении № 2 (Ведомости объемов работ) к Техническому заданию. 
Наименования товарных знаков в Приложении № 1 используются только для определения начальной (максимальной) цены Контракта.
9. Порядок выполнения работ.
  Подрядчик обязан:
9.1. Выполнять работы в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
- СП 29.13330.2011 «Полы»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране  труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание седьмое»;
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
9.2. Время выполнения работ: ежедневно в рабочие дни Заказчика с 09:00 до 20:00 в месте выполнения работ.
9.3. Работы должны быть выполнены в один этап.
9.4. Выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего учебного заведения, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе в части запрета курения в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных требований в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и требований. Копия приказа представляется Заказчику. 
9.5. В течении 2-х календарных дней с момента подписания Контракта Подрядчик обязан согласовать план выполнения работ с Заказчиком.
9.6. До начала выполнения Работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также государственные номера транспортных средств, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения Работ.
9.7. В случае привлечения Подрядчиком иностранных граждан, Подрядчику необходимо до начала работы на объекте предоставить их копии паспортов и разрешений на работу в РФ.
9.8. Работы выполняются средствами, силами и материалами Подрядчика.
9.9. Выполняемые Работы должны быть организованы таким образом, чтобы в смежных помещениях не нарушался санитарно-гигиенический режим.
9.10. Маршрут доставки материалов и выноса мусора определяется Заказчиком. По маршруту следования Подрядчиком должны производиться текущая и ежедневная уборки.
9.11. Подрядчик обязан соблюдать технологию производства Работ, осуществлять контроль качества на всех стадиях создания строительной продукции, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или строительных операций, и приёмочный контроль выполненных Работ.
9.12. Все материалы и изделия, используемые для комплектации и производства Работ должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без видимых следов повреждения и брака, разрешены для применения в жилых зданиях и учебных учреждениях, соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ГОСТам, действующим на момент выполнения Работ, и иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта, которые Подрядчик обязан представить Заказчику в составе пакета исполнительной документации с Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
9.13. Подрядчик при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, на территории Заказчика является образователем и собственником всех отходов, в связи с чем, обязуется организовать обращение с данными отходами в соответствии с действующим природоохранным законодательством, в том числе:
- разрабатывать необходимую документацию, включая паспорта отходов;
- предоставлять в уполномоченные органы исполнительной власти соответствующую отчетность по отходам;
- вносить плату за размещение отходов;
- своевременно и за свой счет вывозить отходы с территории Заказчика с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности.

10. Гарантийный срок на выполненные Работы, применяемые материалы и оборудование составляет 12 (двенадцать) календарных месяца с момента подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Контракта и Технического задания, а так же халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых Контрактом.

11. Все приложения, указанные в техническом задании, являются его неотъемлемой частью:
11.1 Приложение №1: Локальная смета № 1 «Выполнение работ по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова».
11.2 Приложение № 2: Ведомость объемов работ № 1 «Выполнение работ по текущему ремонту туалета пятого этажа общежития Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова».


	Заказчик


____________________   О.В. Шергина                      
                 (подпись)                                                                                      

	Подрядчик


________________ /                            /
                 (подпись)                                                                                           














Приложение № 2 к контракту
от ______________ № _______________




Графиком выполнения работ




	Заказчик


____________________   О.В. Шергина                      
                 (подпись)                                                                                      

	Подрядчик


________________ /                            /
                 (подпись)                                                                                           
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