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ПРОЕКТ КОНТРАКТА
на «Выполнение работ по капитальному ремонту административных помещений 
здания ОФСИН России по Республике Алтай»
с. Майма                                                                                                                                      «___»_____________20___ г.

Идентификационный код закупки: 261041111231004110100100110000000244

[bookmark: _GoBack]Отдел Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай (далее – ОФСИН России по Республике Алтай), выступающий от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании,  _______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое(ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _______________ ., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, во исполнение ПП РФ от 29.06.2023 N 1066 «О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства», руководствуясь требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании п. 4 ч. 1 ст.93 ФЗ РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Общие положения
Настоящий контракт заключен в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
К отношениям Сторон по настоящему контракту применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), а также иных федеральных законов, законов Республики Алтай, подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения контракта будет принят закон, устанавливающий иные обязательные для Сторон правила, чем те, которые действовали при заключении контракта, условия заключенного контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных контрактов. 

1. Предмет Контракта
1.1  Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно на условиях настоящего Контракта выполнить работы по капитальному ремонту помещений в административном здании ОФСИН России по Республике Алтай по адресу: Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, 9 «А» (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.
        1.2. Состав и объем работ определяется: Приложением № 1 (Спецификация), Приложением № 2 (Описание объекта закупки), Приложением № 3 (Локальным сметным расчетом) и Приложением № 4  (Графиком выполнения ремонтных работ) к настоящему Контракту. 
1.3. Место выполнения работ: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма ул. Энергетиков, 9 «А»  (далее – «место выполнения работ»).

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ______ рублей _ _ копеек в том числе НДС - (_ _%) ______ рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
2.2. В цену контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ, в том числе: стоимость материалов, приобретение (аренда) оборудования, используемого для выполнения работ; расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, в соответствии с действующим законодательством; затраты связанные с получением подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Контракту;  затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки; затраты связанные с обеспечением рабочих, включая заработную плату; иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных  настоящим контрактом, в том числе непредвиденные. 
2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта 
и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе: 
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта (п. 1.1ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ);
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта (п. 1.2 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ);
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств (п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
	2.4. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет. 
	2.5. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено.
[bookmark: P78]2.6. Расчёты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика на расчетный счет подрядчика, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств Федерального бюджета в 2026 году.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик. 
2.8. Датой (днём) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несёт. 
2.9. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем составления соответствующего акта. 
2.10. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом и выполненные Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком, а также использованные при выполнении этих работ материалы и оборудование, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат. 
Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, оплачиваются Подрядчиком за свой счёт.
2.11. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по контракту удержать суммы неустойки (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате по государственному Контракту.
2.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

[bookmark: _Hlk134713021]3. Место и сроки выполнения работ
3.1. Капитальный ремонт осуществляется в административном здании ОФСИН России по Республике Алтай по адресу: 649100 Республика Алтай с. Майма, ул. Энергетиков, 9 А
Подрядчик вправе производить работы на Объекте в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени.
3.2. Начало срока выполнения работ – с даты подписания Контракта.
3.3 Срок выполнения работ: в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания контракта. Приемка выполненных работ осуществляется включительно. 
3.4. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объёме работ согласно условиям настоящего Контракта, подтверждением чего является подписанный Сторонами акт о приемке выполненных работ.
3.5. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

4. Обеспечение товаром, материалами используемыми 
при выполнении работ и оборудованием
4.1. Подрядчик самостоятельно организовывает доставку материалов, оборудования 
и изделий для производства всего комплекса работ на Объект, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах.
Транспортировка материалов, оборудования и изделий до Объекта, а также в его пределах включая уплату всех налогов, пошли и платежей, в том числе в связи с пересечением государственных границ, Подрядчик осуществляет самостоятельно. 
4.2. Для проведения работ должны применяться строительные и отделочные материалы, предусмотренные локальным сметным расчётом (Приложение № 3к Контракту), отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ, по физико-механическим свойствам совместимые 
с материалами, использованными при капитальном ремонте объекта.
4.3. Все применяемые для капитального ремонта объекта материалы или оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество, безопасность, иметь сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество на русском языке или на иностранном языке с переводом, а также быть свободными от прав третьих лиц. 
Копии сертификатов, оригиналы технических паспортов результатов испытаний оборудования, - документы, удостоверяющие качество товаров, конструкций и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых 
с использованием этих товаров, конструкций и оборудования.
4.4. Все виды отделочных материалов (в том числе цветовую гамму) Подрядчик согласовывает с Заказчиком в письменном виде.
4.5. Все строительные материалы, оборудования и изделия, поступающие на объект, должны проходить входной контроль Подрядчика, о чем должна свидетельствовать запись в журнале «входного контроля». Для хранения поступающих строительных материалов должны быть организованы условия хранения, обеспечивающие сохранность их потребительских качеств.
4.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:
4.6.1. за ненадлежащее качество предоставленных им для капитального ремонта объекта материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц; 
4.6.2. за обнаруженную невозможность использования предоставленных им товаров без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона; 
4.6.3. за риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его окончательной приемки Заказчиком. 
4.6.4. за действия сторонних организаций – соисполнителей, перевозчиков, поставщиков 
и иных организаций, и лиц, осуществляющих выполнение работ, включая изготовителей 
и поставщиков материалов, оборудования, изделий. 
4.7. Подрядчик отвечает за качество товара, используемого при выполнении работ, 
по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. 
4.8. При обнаружении несоответствия качества используемых материалов (товаров) качеству, установленному контрактом, Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика такого требования в письменной форме, либо в те же сроки заменить материалы (товар) материалами (товарами) надлежащего качества. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой используемых материалов (товаров) возлагаются на Подрядчика.

	5. Сдача-приёмка выполненных работ. Порядок сдачи скрытых работ. 
5.1. В ходе проведения ремонтных работ Подрядчик обязан сдавать все скрытые работы Заказчику, осуществлять фото фиксацию всех скрытых работ. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2 (два) календарных дня. 
Приемка скрытых работ: Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Акта освидетельствования срытых работ, составленным в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1128 «Об утверждении и введение в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
	Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком по причине его несовременного оповещения, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счет, если не было установлено отклонение от проектных и технических норм. 
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик после выполнения работ представляет Государственному заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), счет и счет-фактуру, а также сертификаты качества, акты на скрытые работы, акты на демонтажные работы, исполнительные схемы, журнал производства работ (в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), отчетную документацию.
Все журналы производства работ Подрядчик должен заверить подписью и печатью Заказчика, отсутствие заверенного журнала считается нарушением условия настоящего Контракта.
Приемка выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения работ на основании графика производства работ, сметы контракта, условий контракта, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. В случае если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, содержащаяся в документе 
о приемке выполненных работ.
5.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата приемки.  
5.5. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления 
о Подрядчика документа о приемке выполненных работ в соответствии с п. 3 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик подписывает документ о приемке либо направляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами настоящего Контракта составляется Акт с перечнем необходимых доработок и разумных сроков их выполнения.
5.6. Приемка выполненных работ осуществляется при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ, после подтверждения Заказчиком выполненных объемов работ. 
5.7. В случае обнаружения Государственным заказчиком факта несоответствия качества, объема и стоимости Работ требованиям, предусмотренным Контрактом, либо требованиям, обычно предъявляемым работам соответствующего вида Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки по согласованию с Государственным заказчиком и оформить документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.9. После подписания документа о приемке подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, работы считаются выполненными Подрядчиком.
5.10. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче выполненных работ.
5.11. Итоговая приемка выполненных работ осуществляется комиссией из числа представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц в присутствии ответственного представителя Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заказчику письменного уведомления Подрядчика о завершении выполненных работ в соответствии с требованиями п. 5.2 настоящего Контракта. 
5.12. В процессе приемки Государственным заказчиком проверяется соответствие выполненных работ технической документации, условиям контракта и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
5.13. В случае, если сторонами Контракта будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок переделает эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.14. Работа, не соответствующая требованиям, указанным в Контракте, считается не выполненной и оплате не подлежит.
5.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до окончательной сдачи его Заказчику лежит на Подрядчике.
5.16. Сдача-приемка результатов работ, выполненных Подрядчиком досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком.
5.17. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять работы.
5.18. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
5.19. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

6. Гарантии качества работ 
[bookmark: _Hlk180413182]6.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии 
с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, 
с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил. 
6.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается с даты подписания Заказчиком итогового документа о приемке на 3 (три) года. Окончание срока действия Контракта не прекращает гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта. 
6.3. Подрядчик обязан за свой счет в течение гарантийной эксплуатации на объекте устранять все недостатки и (или) дефекты в работах, возникших, обнаруженных вследствие ненадлежащего выполнения работ и/или применения некачественных изделий и их комплектующих.  При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (недостатков).    
6.4. Заказчик вправе предъявить претензию (требования), связанные с недостатками результата выполненной работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 
6.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и (или) дефектов, указанных в настоящем разделе, заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок об их обнаружении.
6.6. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения извещения 
в письменной форме направить своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта и выявленных недостатках и (или) дефектах, в котором указываются сроки их устранения. В случае непредставления Подрядчиком в срок, указанный в настоящем пункте контракта, своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта 
о выявленных недостатках (дефектах), такой акт подписывается Государственным заказчиком 
в отсутствии Подрядчика, при этом в таком акте делается отметка о дате получения Подрядчиком извещения. Все риски, связанные с не направлением Подрядчиком в срок, указанные в настоящем пункте контракта своего уполномоченного представителя несет Подрядчик.  
6.7. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. 
6.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика. 
6.9. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и (или) дефектов, обнаруженных в пределах гарантийного срока выполненной работы или их причин, по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза, расходы на которую несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками и (или) дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 
6.10. В случае, когда работа Подрядчиком выполнена с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать   от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов Заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ. 
6.11. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья людей, находящихся на нем, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, надзорных и иных органов. 
6.12.  Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
6.13 Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
6.14. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
6.15. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
6.16. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6.17. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом. 
6.18. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
6.19. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
6.20. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
6.21. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
7. Охранные мероприятия 
7.1. Подрядчик обязан обеспечить сохранность не подлежащих ремонту предметов, материалов и имущества Заказчика, не подлежащих транспортировке, переноске с места проведения строительных работ на Объекте, до момента подписания акта о приемке выполненных работ Сторонами.
7.2. Риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций 
и оборудования Заказчика, результатов выполненных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до сдачи результата работ Заказчику по акту выполненных работ несет подрядчик по Контракту в целом.
7.3. По окончании работ Подрядчик обязуется по согласованию с Заказчиком передать демонтированные металлические изделия (трубы, батареи отопления и прочее), а также иные элементы конструкций, если таковые имеются, по Акту –приема передачи. 
7.4. Ответственность за сохранность строительных материалов и оборудования Подрядчика, несет Подрядчик.

8. Предотвращение повреждений и ущерба
8.1. Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения эффективности защиты 
и предотвращения нанесения ущерба существующему Объекту, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, водотокам, почве и пр. 
8.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи прочих коммуникаций, других сооружений, если это вред нанесен в результате его действий.
8.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении работ, Подрядчик принимает на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей Стороны. 

9. Права и обязанности Заказчика 
9.1. Заказчик вправе:
9.1.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ в любое время, при необходимости привлекать специалистов-экспертов.   
9.1.2. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ. 
9.1.3. Проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда. 
9.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных контрактом, в полном объеме и в срок. 
9.1.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленного комплекта отчётных документов по выполненным работам. 
9.1.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующим условиям Контракта;
9.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством. 
9.1.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара (выполненной работы) с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
9.1.9. Взыскивать с Подрядчика неустойку в соответствии с условиями настоящего Контракта.
9.1.10. Производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом или вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.
 9.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
9.1.12. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта.
9.1.13. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
9.2. Заказчик обязан:
9.2.1. Предоставить доступ к объекту подлежащему капитальному ремонту согласно условиям Контракта. 
9.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта Графика производства работ (далее – График) рассмотреть и утвердить График или направить мотивированный отказ в адрес Подрядчика.
9.2.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
9.2.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и ответственных конструкций.
9.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Подрядчика на все объекты, задействованные при выполнении работ, с учетом их административно-режимных условий работы.
9.2.6. Сообщать Подрядчику о качестве выполнения Работ его сотрудниками, а также 
о случаях нарушения ими на объектах правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины.
9.2.7. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии 
с условиями Контракта.
9.2.8. В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренными Контрактом, оказывать Подрядчику содействие при выполнении работ.
9.2.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если 
в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения настоящего Контакта, передать уведомление о принятом решении, лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направить данное уведомление Подрядчика по адресу указанному в контракте заказным письмом с уведомлением.
9.2.11. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 11 Контракта.
9.2.12. Провести экспертизу выполненных работ для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии Законом № 44-ФЗ.
9.2.13. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика. 
9.2.14. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку. 
9.2.15. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом. 
9.2.16. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику. 
9.2.17. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
9.2.18. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.2.19. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10. Права и обязанности Подрядчика 
10.1. Подрядчик обязан: 
10.1.1 Выполнить в полном объёме все обязательства, предусмотренные Контрактом 
и приложениями к нему в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, согласно действующим нормативным документам СНиПам, ГОСТам, сводам правил (СП 255.1325800.2016/308.1325800.2017), сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.
10.1.2. Обеспечить поставку необходимых для капитального ремонта материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
10.1.3. Принять объект в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта, 
с оформлением акта приема-сдачи объекта в работу согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
10.1.4. При подготовке и выполнении работ на Объекте совместно с Государственным заказчиком осуществлять оперативное руководство работами и определять порядок совместных действий. В отношении любого вопроса, связанного с исполнением контракта Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы. 
10.1.5. Обеспечить полную сохранность оборудования и имущества Заказчика в период выполнения работ.
В случае повреждения каких-либо коммуникаций, создания аварийных ситуаций и нанесения материального ущерба Заказчику, все расходы по устранению выявленных нарушений и возмещению материального ущерба несет Подрядчик. 
10.1.6. Соблюдать все действующие законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы, стандарты, правила, инструкции и иные требования, принимаемые к предмету Контракта, а также административно-режимные условия Государственному заказчика.
10.1.7. Обеспечить качество выполняемых Работ. Подрядчик обязан для выполнения работ по Контракту привлекать квалифицированных специалистов.
10.1.8. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам 
и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;
10.1.9. При выполнении Работ осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Соблюдать меры по технике безопасности.  
10.1.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта предоставить Заказчику:
график производства работ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, содержащий наименования и виды работ, этапность их выполнения в днях, который согласовывается сторонами, утверждается Государственным заказчиком и оформляется приложением к Государственному контракту. В случае выявления недостатков и возврата Графика производства работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней устраняет недостатки и повторно направляет Заказчику проект Графика в 2 (двух) экземплярах;
копии журналов проверки знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок» 
с отметкой проверки знаний электриков; 
копию разработанной и утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огнеопасных работ в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
[bookmark: _Hlk134106747]журнал общих строительных работ;
журнал бетонных работ (при выполнении данных видов работ);
журнал сварочных работ (при выполнении данных видов работ);
журнал входного контроля строительных материалов, изделий и конструкций;
журнал учета сотрудников;
журнал первичного инструктажа по технике безопасности;
журнал ежедневного инструктажа по технике безопасности;
журнал выдачи средств индивидуальной защиты.
Все журналы производства работ Подрядчик должен заверить подписью и печатью Заказчика, отсутствие заверенного журнала считается нарушением условия настоящего Контракта.
10.1.11. Согласовать с Государственным заказчиком все виды отделочных материалов, (в том числе цветовую гамму) в письменном виде. 
10.1.12. Самостоятельно и за свой счёт получить разрешения и согласования, необходимые для производства работ. 
10.1.13. Обеспечить в любое время доступ Заказчику (его представителю) к месту выполнения работ на Объекте для осуществления контроля объема, сроков и качества их выполнения, соблюдения технологий выполнения работ, своевременно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (акты на скрытые работы, сертификаты на товары и др. документы).
10.1.14. Письменно уведомить Заказчика за 2 (два) календарных дня о необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ. 
10.1.15. Сдать скрытые работы Заказчику, осуществлять фото фиксацию всех скрытых работ. 
10.1.16. Оформить исполнительную документацию, ведение которой обязательно 
в соответствии с законодательством РФ, в установленном нормативными правовыми актами порядке и предъявляет ее Заказчику.
10.1.17. Завести и обеспечить своевременное ведение, хранение исполнительной документации по объекту, общего журнал производства работ с момента начала работ на объекте. При этом Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить последнему документы, подтверждающие сведения, заносимые в журнал производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок устранить недостатки, указанные Государственным заказчиком в журнале производства работ.
10.1.18. Подтвердить копиями счетов-фактур, товарных накладных (либо товарным чеком), заверенными подписью главного бухгалтера и оригиналами круглой (гербовой) печати подрядной организации стоимость материалов, указанных в смете по прайс-листам.
10.1.19. Нести непосредственную ответственность за соблюдение правопорядка, дисциплины, правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности при выполнении работ на Объекте. Затраты по обеспечению охраны труда Подрядчик несет самостоятельно.  
10.1.20. Обеспечивать безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, складирование материалов в предусмотренных местах. 
10.1.21. Обеспечивать устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке объекта, в также в течение гарантийного срока за свой счет. 
10.1.22. Обеспечить проведение обучения и инструктажа персонала Подрядчика по безопасности труда (технике безопасности), пожарной безопасности труда и присутствие рабочих на Объекте в спецодежде и спец. обуви, защитных касках.
10.1.23. По требованию Заказчика представить документы, подтверждающие соответствующую квалификацию специалистов и работников, привлекаемых к выполнению работ (копии удостоверений сварщиков, монтажников и т.д.).
10.1.24. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок.  
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 
10.1.25. Незамедлительно уведомить Заказчика о любых внеплановых событиях на объекте (авариях, несчастных случаях, хищениях и иных противоправных действий, аресте и (или) иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту; 
10.1.26. Сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке и срок, установленный настоящим контрактом; 
10.1.27. Известить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 
-возможных неблагоприятных для сторон последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
-иных обстоятельств, не зависящих от подрядчика, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.  
10.1.28. Устранить недостатки (дефекты) работ, выявленных в течение гарантийного срока, в сроки, согласованные сторонами. 
[bookmark: P133][bookmark: P138]10.1.29. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 
10.1.30. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направить решение Заказчику либо передать лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направить Заказчику по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте.
10.1.31. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика 
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.1.32. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.
Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.
10.1.33. Выполнить работы по капитальному ремонту, указанные в настоящем Контракте (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
- проектно- сметной документация (Приложение № 3 к Контракту); 
- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1,2,4 к Контракту); 
10.1.34. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
10.1.35. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
10.1.36 Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта.
10.1.37. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
10.1.38. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.1.39. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
10.1.40. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков
10.2. Подрядчик вправе:
10.2.1. Требовать оплаты стоимости выполненных Работ в сроки, установленные Контрактом.
10.2.2. Получать у сотрудников Заказчика разъяснения в устной и письменной форме по возникшим в ходе выполнения Работ вопросам. 
10.2.3. Привлекать к выполнению всего объема работ или отдельных видов работ третьих лиц (субподрядчиков), оставаясь при этом ответственным за выполнение всех Работ перед Государственным заказчиком. 
10.2.4. Досрочно выполнить работу по Контракту при условии, если такое завершение не повлияет на качество выполненных работ. 
10.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с Подрядчиком, осуществить замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор на другого субподрядчика. 
10.2.6. Направлять Заказчику письменные запросы и получать от него сведения, документы необходимые для выполнения обязательств по настоящему контракту, а также разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего контракта. 
10.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта.
10.2.8. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
10.2.9. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
10.2.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11. Ответственность сторон
11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
11.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1 000 рублей 00 копеек.
Общая сумма неустоек (штрафов, пеней), начисленных за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств по Контракту, не может превышать цену Контракта.
11.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока оказания услуг, указанного в части 3 Контракта и в описание объекта закупки (приложение № 2 к контракту), нарушения срока безвозмездного устранения недостатков, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  
Реквизиты для перечисления (пени, неустойки):
[bookmark: _Hlk133923778]УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (ОФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ) 
л/с 04771213150
ИНН: 0411112310 КПП: 041101001
БИК: 015004950 ОГРН: 1030400748377
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Республике Алтай г.Горно-Алтайск
Р/сч (номер казначейского счета): 03211643000000015101
кор/сч (единый казначейский счет): 40102810445370000043
ОКПО: 08738627
ОКТМО: 84615430101
КБК: 320 1 16 07010 01 9000 140 (пеня, неустойка).
11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
         11.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
11.9. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
11.10. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
11.11. Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате   неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) п. 2 части 14 ст. 34 установленный законом «44-ФЗ». 

12. Порядок расторжения и изменения Контракта
12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
12.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.4. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
12.5.Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
12.6. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
12.7. В случае принятия Государственным заказчиком предусмотренного частью 
9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Государственный заказчик направляет такое решение Подрядчику в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
1) Государственный заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа 
с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
В случае принятия Подрядчиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик направляет такое решение заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
12.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации, исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или 
в соответствующей части.
12.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств
          13.1. Контракт заключается без условий обеспечения исполнения 

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтверждённых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами  своих обязательств, а  также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
14.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 
14.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 
14.4. Если обстоятельства, указанные в п. 14.1. настоящего Контракта, будут длиться более 3 (трех) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 
14.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Рассмотрение и разрешение споров. Порядок направления уведомлений. 
15.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
15.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
15.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и её полный и обоснованный расчёт.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.4. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.  
15.5. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается 
в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Алтай, после реализации процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.
15.6. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
15.6. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

16. Срок действия Контракта 
16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 
и действует по «31» декабря 2026 г.», а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
16.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
16.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
16.4. Срок исполнения контракта: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Ответственность за несовременное или неадресное перечисление средств, возникших из-за причин, целиком возлагается на виновную сторону.
Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта (далее - корреспонденция) даются в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом, в виде письма получателю по адресам, указанным в разделе «Адреса и реквизиты Сторон», либо вручаются нарочно. 
17.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
17.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
17.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.6. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения: 
Приложение № 1. Спецификация;
Приложение № 2. Описание объекта закупки;
Приложение № 3. Локальный сметный расчет (смета);
Приложение № 4. График выполнения строительно-монтажных работ.

18. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон
на момент подписания Контракта

	Заказчик:
	Исполнитель:

	ОФСИН России по Республике Алтай 
Адрес юридический:
649100, Республика Алтай,
с. Майма, ул. Энергетиков, 9 А
Адрес почтовый:
649100, Республика Алтай, 
с. Майма, ул. Энергетиков, 9 А 
Банковские реквизиты:
ИНН 0411112310 
КПП 041101001
БИК 015004950, 
Отделение – СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области,
 г. Новосибирск 
ОКПО 08738627
р/с 40102810445370000043 
к/с 03211643000000015101
л/с 03771213150 в УФК по Республике Алтай 
тел. (38822) 4-77-99
Эл. почта gto@04.fsin.gov.ru

Государственный заказчик 

__________________ /___________/
          М.П.
	
Адрес юридический:


Адрес почтовый:


Банковские реквизиты:
ИНН: КПП: 
ОГРН: ОКПО:
ОКТМО: 
ОКАТО:

БИК: 
р/с: 
к/с: 
Телефон: 
e-Mail: 



Подрядчик 

__________________ /___________/
            М.П.









Приложение № 1
к Государственному контракту (проект) 
от «__» ________ 2026 г. № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
п/п
	Наименование
Услуг

	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена,
руб/ед.
	
Сумма
руб.

	1
	[bookmark: _Hlk133924173]Выполнение работ по капитальному ремонту административного помещения в здании ОФСИН России по Республике Алтай
	Усл. ед.
	1
	
	

	Итого:
	руб.

	В том числе НДС:
	руб.



	
Заказчик

_______________/_____________/
«___» __________________ 2026 г. 
          М.П.
	
Подрядчик

_______________/_________________/
«___» __________ 2026 г. 
          М.П.








































Приложение № 2
к Государственному контракту (проект) 
от «__» ________ 2026 г. № ________


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Выполнение работ по капитальному ремонту административных помещений 
[bookmark: _Hlk133924259]в здании ОФСИН России по Республике Алтай
по адресу: Республика Алтай с. Майма, ул. Энергетиков, 9 А

1. Объемы и содержание работ:
1.1 Выполнение работ в рамках капитального ремонта осуществляется в соответствии 
с объемом работ указанных в Локальных сметных расчетах (Сметы).
1.2 Применение строительных материалов: для проведения работ должны применяться строительные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ.
Соответствие предлагаемых материалов требованиям должно подтверждаться наличием сертификатов.
2. Место и срок проведения работ
2.1. Капитальный ремонт осуществляется в административном здании ОФСИН России по Республике Алтай по адресу: 649100 Республика Алтай с. Майма, ул. Энергетиков, 9 А
Подрядчик вправе производить работы в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени.
2.2. Начало срока выполнения работ – с даты подписания Контракта; 
3.3 Окончание срока выполнения работ: в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания государственного контракта. Приемка выполненных работ осуществляется  включительно;
2.3. Подрядчик предоставляет график производства работ, содержащий наименования и виды работ, этапность их выполнения в днях, который согласовывается сторонами, утверждается Заказчиком и оформляется приложением к Государственному контракту.
2.4 Начало работ на объекте возможно только после утверждения Заказчиком Проекта производства работ. В Проекте производственных работ должны быть отражены порядок и технология выполнения каждого вида работ.
Все разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ, Подрядчик оформляет своими силами и за свой счет.
3. Требования к Подрядчику и допуску к выполнению работ.
3.1 Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в том числе:
	а) Соответствовать дополнительным требованиям к участникам закупки в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2571 
«О дополнительных требованиях  к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а так же об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими  силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»:
	б) наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ:
1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства;
2) опыт исполнения договора строительного порядка, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства;
3.2. Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней после заключения контракта обязан предоставить Заказчику (в соответствии с видом выполняемых работ):
	копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, выполняющих работы (свидетельства о прохождении обучения и/или переаттестации);
	копии журналов проверки знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок» 
с отметкой проверки знаний электриков;
	копию разработанной и утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огнеопасных работ в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
журнал общих строительных работ;
журнал бетонных работ (при выполнении данных видов работ);
журнал сварочных работ (при выполнении данных видов работ);
журнал входного контроля строительных материалов, изделий и конструкций;
журнал учета сотрудников;
журнал первичного инструктажа по технике безопасности;
журнал ежедневного инструктажа по технике безопасности;
журнал выдачи средств индивидуальной защиты.
   Все журналы производства работ Подрядчик должен заверить подписью и печатью Заказчика, отсутствие заверенного журнала считается нарушением условия настоящего Контракта.
   Подрядчик обязан использовать на объекте опытный и квалифицированный персонал, способный качественно выполнить работу.

4. Соблюдение требований безопасности при организации и производстве работ.
4.1. При выполнении работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.
	Подрядчику необходимо заключить со специализированной организацией договор на вывоз и утилизацию строительного мусора, образующего в ходе выполнения работ 
          Уборка зоны выполнения работ на Объекте и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару. Все сотрудники Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).
4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасность, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима 
в ремонтируемом объекте возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Также Подрядчик должен предоставить копии приказов с приложением копий действующих удостоверений.

5. Обеспечение материалами, оборудованием и транспортными средствами для производства работ.
5.1	 Материалы и оборудование для производства всего комплекса работ поставляет Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком в письменном виде. Все строительные материалы, оборудования и изделия, поступающие на объект, должны проходить входной контроль Подрядчика, о чем должна свидетельствовать запись в журнале «входного контроля». Для хранения поступающих строительных материалов должны быть организованы условия хранения, обеспечивающие сохранность их потребительских качеств.
Копии сертификатов, оригиналы технических паспортов результатов испытаний оборудования - документы, удостоверяющие качество товаров, инструкций и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих товаров, конструкций и оборудования.
5.2 	Ответственность за сохранность материалов и оборудования Подрядчика, несет Подрядчик;


6. Формы отчетов о ходе работ, использовании средств, контроль качества и соблюдения                                сроков выполнения работ.
6.1. Подрядчик должен обеспечить доступ Заказчику (его представителю) к месту работ на объекте в любое время для осуществления контроля объема, сроков и качества их выполнения, соблюдение технологий выполнения работ, современно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (акты на скрытые работы, сертификаты на товар и др. документы).
6.2. Подрядчик обязан сдавать скрытые работы Заказчику, осуществлять фото фиксацию всех скрытых работ. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2(два) дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнения ремонтных работ после подписания акта на скрытые работы.

7. Порядок приемки и оплаты выполненных работ.
7.1 Итоговая Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту Объекта осуществляется комиссией из числа представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц в присутствии ответственного представителя Подрядчика в течении 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заказчику уведомления Подрядчика о завершении выполненных работ.
7.2 Подрядчик обязан за 3 (три) рабочих дня до начала приёмки выполненных работ предоставить Заказчику следующую документацию в полном объеме:
акт приёмки выполненных работ (форма КС-2); 
справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
акты на скрытые работы с приложением фото отчетов;
общий журнал работ по форме КС-6;
акт о недоделках и замечаниях, выявленных работ;
журнал сварочных работ (при выполнении на данном этапе соответствующих видов работ);
сертификаты на материалы;
заверенные копии счетов на материалы;
журнал входного контроля строительных материалов, изделий и конструкций.

8. Гарантия на выполненные работы.
8.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии 
с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, 
с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил. 
8.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается с даты подписания Заказчиком итогового документа о приемке на 3 (три) года. Окончание срока действия Контракта не прекращает гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта. 
8.3. Подрядчик обязан за свой счет в течение гарантийной эксплуатации на объекте устранять все недостатки и (или) дефекты в работах, возникших, обнаруженных вследствие ненадлежащего выполнения работ и/или применения некачественных изделий и их комплектующих.  При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (недостатков).    
8.4. Заказчик вправе предъявить претензию (требования), связанные с недостатками результата выполненной работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 
8.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и (или) дефектов, указанных в настоящем разделе, заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок об их обнаружении.
8.6. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения извещения 
в письменной форме направить своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта и выявленных недостатках и (или) дефектах, в котором указываются сроки их устранения. В случае непредставления Подрядчиком в срок, указанный в настоящем пункте контракта, своего уполномоченного представителя для подписания двухстороннего акта 
о выявленных недостатках (дефектах), такой акт подписывается Государственным заказчиком 
в отсутствии Подрядчика, при этом в таком акте делается отметка о дате получения Подрядчиком извещения. Все риски, связанные с не направлением Подрядчиком в срок, указанные в настоящем пункте контракта своего уполномоченного представителя несет Подрядчик.  
8.7. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. 
8.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика. 
8.9. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и (или) дефектов, обнаруженных в пределах гарантийного срока выполненной работы или их причин, по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза, расходы на которую несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками и (или) дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 
8.10. В случае, когда работа Подрядчиком выполнена с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать   от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов Заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ. 
8.11. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья людей, находящихся на нем, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, надзорных и иных органов. 
8.12. Типовые условия: 
8.12.1.  Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
8.12.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
8.12.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
8.12.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
8.12.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
8.12.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом. 
8.12.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
8.12.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
8.12.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
8.12.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
	

Заказчик

_______________/_____________/
«___» __________ 2026 г. 
          М.П.
	

Подрядчик
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«___» __________ 2026 г. 
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Приложение № 3
к Государственному контракту (проект) 
от «__» ________ 2026 г. № ________



Локальный сметный расчет (смета) 
(приложен отдельным файлом)


	
Заказчик

_______________/_____________/
«___» __________ 2026г. 
          М.П.
	
Подрядчик

_______________/_________________/
«___» __________ 2026г. 
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Приложение № 4
к Государственному контракту (проект) 
от «__» ________ 2026 г. № ________

ОБРАЗЕЦ

График выполнения ремонтных работ

	Календарный график производства работ (ПРОЕКТ)

	№ п/п
	Этап  
	Вид работ 
	Наименование работ 
	Сроки выполнения, дни 

	1
	Подготовительный 
	Бетонные 
	Устройство бетонной подготовки
	3 дня 

	2
	Технологический 
	Перерыв 
	Выдержка бетонной смеси 
	14 дней

	3
	Основной 
	Бетонные 
	Устройство ленточных фундаментов: бетонных
	10дней 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



(разрабатывается подрядчиком в соответствии с утвержденной локально-сметной документацией и сроками выполнения работ, установленными в разделе 3 «Место и сроки выполнения работ»)
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_______________/_____________/
«___» __________ 2026 г. 
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Подрядчик

_______________/_________________/
«___» __________ 2026 г. 
          М.П.




