ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __________

г. Киров                                                     			                        «______» _________ 2026 г.


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Пугача Валентина Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующий на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ИКЗ 261434601103543450100100110000000244), на основании Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 075-15-2026-053 от 03.04.2026 (ИГК 000000Ю807526QXH0002),заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение электромонтажных работ по устройству системы вентиляции (далее – Работы). 
1.2.  Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.
1.3. Объем выполняемых Работ, в том числе их наименование и количество, товары, используемые при выполнении работ, иные обязательные требования к выполняемым Работам установлены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и должны ей соответствовать.
1.4. Срок выполнения работ: с даты заключения настоящего Договора по 10 сентября 2026 года.
1.5. Место выполнения работ: г. Киров, ул. Московская, д. 36, учебный корпус № 1 ВятГУ, лаб. 1-035. 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ________________ (_______________) рублей _____ копеек.
2.2. В цену договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость выполняемых работ, являющихся объектом закупки, стоимость материальных ресурсов (материалов, оборудования, расходных материалов, и т.п.), необходимых для выполнения работ, их упаковки и транспортировки к месту выполнения работ, стоимость погрузо-разгрузочных работ, вывоз мусора, страхование, все виды установленных налогов, сборов, таможенные пошлины, в том числе НДС, сборов и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации и связанные с выполняемыми работами, выплаченные или подлежащие выплате.
2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.4. Неучтенные затраты Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, и не включенные в цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
2.5. Если в процессе исполнения Договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.
2.6. Заказчик оплачивает выполненные в соответствии с Договором Работы путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и получения счета.
2.7. Источник финансирования - средства юридического лица (Заказчика).
2.8. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.9. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
2.10. Сумма, подлежащая оплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.11. В случае изменения у Подрядчика расчетного счета, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения расчетного счета обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.12. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. В течение срока действия настоящего Договора и по его окончании положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы.
3.1.2. Выполнить Работы, в соответствии со Спецификацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Договора.
3.1.3. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, своими силами, материалами и средствами.
3.1.4. Использовать товары надлежащего качества, разрешенные к использованию на территории РФ, а в установленных законодательством РФ случаях, имеющих документы, подтверждающие безопасность их применения.
Самостоятельно приобрести необходимые товары для выполнения Работ и нести ответственность за их безопасность и качество. 
3.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Договора.
3.1.6. Нести ответственность в случае невыполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, национальных стандартов, и иных правовых актов Российской Федерации.
3.1.7. В случаях, установленных действующим законодательством и иными нормативно правовыми актами, своими силами и за свой счет получить все необходимые разрешения для выполнения Работ. 
3.1.8. Подготовить и подписать у Заказчика Акт допуска на территорию ВятГУ работников, которые будут выполнять Работы, с указанием их паспортных данных, а также на используемый транспорт. 
3.1.9. На территории ВятГУ использовать транспорт и допускать работников к выполнению Работ только в соответствии с Актом допуска. В случае изменений в составе работников или используемого транспорта, предоставить Заказчику информацию о таких изменениях.
3.1.10. Привлекать к исполнению настоящего Договора работников, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации к лицам, оказывающим такие виды Работ. 
3.1.11. Обеспечить соблюдение работниками, выполняющими Работы по настоящему Договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил охраны труда, правил внутреннего распорядка Заказчика, положения об организации пропускного режима и нести ответственность за их действия.
Обеспечить работников, выполняющих Работы по настоящему Договору, чистой спецодеждой, СИЗ.
3.1.12. В случае привлечения для исполнения настоящего Договора субподрядчиков, нести ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ, за действия субподрядчика, совершенные им в рамках выполняемых работ, как за свои. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Договора.
3.1.13. В случае, если отдельные виды Работ, необходимые для исполнения настоящего Договора, должны выполняться только лицами, соответствующими требованиям действующего законодательства Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие работы, соответствовать таким требованиям.
3.1.14. Выполнить Работы в сроки, установленные настоящим Договором. 
3.1.15. Согласовать места складирования мусора и используемых при выполнении Работ материалов, оборудования и иного имущества.
3.1.16. Обеспечить за свой счет, собственными силами или с привлечением третьих лиц доставку материалов, оборудования и иного имущества, используемого для выполнения Работ, в место выполнения Работ.
3.1.17. Своевременно предоставлять Заказчику документы, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.18. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.1.19. Перед началом производства огнеопасных работ оформить наряд–допуск на производство огневых работ и согласовать его с Заказчиком.
3.1.20. В течении срока выполнения Работ соответствовать установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, выполняющим соответствующие работы и предоставлять по требованию Заказчика достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.
3.1.21. Информировать Заказчика обо всех происшествиях в месте проведения Работ, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии в месте проведения Работ, о несчастных случаях при проведения Работ, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику. 
3.1.22. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков 
3.1.23. Нести риск случайной гибели или повреждения используемых материалов и оборудования; результата Работ до их приемки Заказчиком. 
3.1.24. Принимать участие в урегулировании требований, предъявленных к Заказчику, в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки, возникшие по вине Подрядчика.
3.1.25. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, в том числе путем установления ограждений.
Нести ответственность перед третьими лицами, в случае причинения вреда их имуществу, жизни и здоровью, а также в случае уничтожения их имущества при выполнении Работ.
3.1.26. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Договором гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
3.1.27 Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.
3.1.28. Нести ответственность перед третьими лицами, в случае причинения вреда их имуществу, жизни и здоровью, а также в случае уничтожения их имущества при выполнении работ по Договору.
3.1.29. Не позднее 3-го рабочего дня со дня завершения работ освободить место выполнения Работ от используемых при выполнении Работ материалов, оборудования и иного имущества Подрядчика, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. 
3.2. Права Подрядчика:
3.2.1. При отсутствии разногласий требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приёмке.
3.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
3.2.3. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся исполнения Договора.
3.2.4. По согласованию с Заказчиком, для выполнения отдельных видов работ, привлекать третьих лиц (субподрядчиков), соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие работы. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых субподрядчиком(ами) работ, за действия субподрядчика(ов), совершенные им(и) в рамках выполняемых работ, как за свои. Невыполнение субподрядчиком(ами) обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Договора. 
3.2.5. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Договору.
3.2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
3.3. Обязанности Заказчика: 	
3.3.1. Со дня заключения Договора осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Договору, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
3.3.2. Обеспечить в установленном порядке доступ персонала Подрядчика на место выполнения Работ. 
3.3.3. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Договору. 
3.3.4. В сроки и порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику. 
3.3.5. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных Работ в части его соответствия условиям Договора. 
3.3.6. Произвести оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. В любое время осуществлять контроль за ходом работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов.
3.4.3. Требовать от Подрядчика и субподрядчиков (в случае их привлечения Подрядчиком) документы, наличие которых у лиц, выполняющих работы, являющиеся объектом закупки, предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
3.4.4. Привлекать к приемке выполненных работ эксперта (экспертную организацию).
3.4.5. Не принимать выполненные работы в случае, если они выполнены с нарушениями условий Договора.
3.4.6. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением Договора.  
3.4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
3.5. Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые и складские помещения для хранения материалов, инструментов и оборудования.
3.6. Заказчик не несет ответственность за сохранность имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика. 
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ 
4.1. Уполномоченные представители Заказчика по вопросам приемки выполненных работ:
Аметов Олег Валерьевич, тел. 8 (8332) 742-897, электронная почта: ametov@vyatsu.ru. 
Иванов-Мохненко Михаил Сергеевич, тел. 8 (8332) 742-958, электронная почта: imms@vyatsu.ru. 
4.1.1. Ответственный представитель Заказчика по вопросам взаимодействия:
Быков Сергей Вилориевич, тел. +7 (8332) 742-823, электронная почта: bykov@vyatsu.ru.
4.2. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней по факту выполнения работ Подрядчик передает уполномоченным представителям Заказчика, указанным в п. 4.1 Договора, надлежащим образом оформленные документы, составленные на русском языке:
4.3.1. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (далее - документ о приёмке) составленный в ФЕР-2000г, в 3-х экземплярах (за исключением случая подачи в системе электронного документооборота);
4.3.2. Справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), в 3-х экземплярах (за исключением случая подачи в системе электронного документооборота);
4.3.3. Счет на оплату выполненных Работ.
4.4. Все риски, связанные с ненадлежащим оформлением предоставляемых Заказчику документов, несет Подрядчик.  
4.5. Стороны согласовали возможность подписания счетов, счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправительных), Актов, дополнительных соглашений к настоящему договору, иной документации (письма, уведомления, извещения и пр.), связанной с исполнением настоящего договора, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Оператором электронного документооборота (далее – ЭДО) Заказчика является АО «Калуга Астрал».
4.6. В целях организации ЭДО между Сторонами Подрядчик может направить запрос на получение кода доступа в ЭДО по адресу электронной почты Заказчика info@vyatsu.ru и, при необходимости, настроить роуминг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Заказчик, обязан направить код доступа в ЭДО в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса по адресу электронной почты Подрядчика: __________________.    
4.7. Стороны признают, что документы, отправленные (полученные) ими посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств и подтверждают совершение Сторонами юридически значимых действий. Стороны определили следующие адреса электронной почты для отправки (получения) электронных документов: со стороны Подрядчика — ______________; со стороны Заказчика – info@vyatsu.ru.
4.8. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора, осуществляет приемку выполненных работ (их результатов) в части соответствия требованиям, установленным Договором.
4.9. По результатам приемки Заказчик при соответствии выполненных работ требованиям, установленным договором, подписывает документ о приемке, либо, при несоответствии выполненных работ требованиям, установленным договором, оформляет претензию с указанием выявленных несоответствий.  Срок оформления результатов приемки составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приемки. 
4.10. Претензия направляется Подрядчику любым способом, в соответствии с настоящим Договором, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оформления результатов приемки.
4.11. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика, обязан своими силами и за свой счет устранить все основания для отказа от подписания документа о приемке.
4.12. В случае, если представленные Подрядчиком документы содержат недостоверные и/или неполные сведения в отношении выполненных работ, в том числе в отношении объема, стоимости, качества и пр., Заказчик возвращает документы Подрядчику для пересоставления с указанием причин, по которым те не могут быть приняты. В этом случае установленный пунктом 4.8. настоящего Договора срок приемки выполненных работ начинает исчисляться с момента повторного представления Подрядчиком документов. 
4.13. Отказ Заказчика от приемки выполненных работ и устранение оснований для отказа от приемки выполненных работ не является основанием для освобождения Подрядчика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по выполнению работ, в том числе от ответственности за просрочку выполненных работ.
4.14. В случае, если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией на выполнение работ, не соответствующих требованиям настоящего Договора, Подрядчик самостоятельно подтверждает соответствие выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представляет Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком.
4.15. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе провести экспертизу. 
Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.
Сроки проведении экспертизы: при проведении силами Заказчика – в течение срока, установленного пунктом 4.8 настоящего Договора; при проведении экспертами, экспертными организациями – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения проверки Заказчиком в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Договора.
Экспертиза представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям договора. 
Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и обоснованным.
4.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.17. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика (инициатор закупки), или уполномоченный им работник.
4.18. Заказчик, принявший результат выполненных работ без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могут быть установлены при обычной приемке (явные недостатки). 
4.19. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке. 
5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ, а также на любые дефекты и недостатки, возникшие по причине: 
- некачественного выполнения работ Подрядчиком; 
- неправильного монтажа оборудования Подрядчиком; 
- применения Подрядчиком в ходе выполнения работ некачественных материалов. 
5.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ – 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
Гарантийные сроки на товары, используемые при выполнении работ - в соответствии со сроками, установленными их производителями. 
5.3. Подрядчик обязан устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии о выявленных дефектах и недостатках.
5.4. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товаров, использованных при выполнении работ, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.
5.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный Заказчиком в извещении о составлении такого акта.
5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, к составлению которого могут привлекаться эксперты (экспертные организации), с дальнейшим отнесением понесенных расходов на счет Подрядчика.
5.7. В случае, если Подрядчик не произведет гарантийный ремонт, Заказчик имеет право произвести ремонт за свой счет с дальнейшим отнесением понесенных расходов на счет Подрядчика.
5.8. Течение гарантийного срока продлевается на срок устранения Подрядчиком всех несоответствий.
5.9. За несоблюдение либо ненадлежащее соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических норм и правил Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного силами Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийных обязательств), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней). 
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, установлен штраф в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 
6.4. Подрядчик обязан удовлетворить требование об уплате штрафа в сроки, указанные в требовании об уплате штрафа.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Подрядчик обязан удовлетворить требование об уплате пени в сроки, указанные в требовании об уплате неустойки.
6.6. Подрядчик освобождается от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, за которые Подрядчик не отвечает и предотвратить неблагоприятное воздействие которых он не имел возможности или по вине Заказчика.
6.7. В случае расторжения Договора, по основаниям, установленным в п. 9.2 Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.9. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, установлен штраф в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
6.11. Заказчик освобождается от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, за которые Заказчик не отвечает и предотвратить неблагоприятное воздействие которых он не имел возможности или по вине Подрядчика.
6.12. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных Подрядчиком документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.
6.13. Неоплата Заказчиком работ в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего Договора не является основанием для предъявления последним штрафных санкций к Заказчику, а срок оплаты работ продлевается до надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 
6.14. Проценты на сумму отсрочки (рассрочки) оплаты работ (ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской федерации) не начисляются и не уплачиваются.
6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной Договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и/или устранения выявленных нарушений.
6.16. Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы выявила невозможность выполнения своих обязательств по Договору, обязана в течение 3 (трех) дней, с даты наступления таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону, а также предоставить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны определяют свои дальнейшие взаимоотношения и оформляют их в письменном виде.
6.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения Договора.
7.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия Договора, так и после прекращения его действия, в течение последующих 3 (трёх) лет.
7.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны без участия Сторон от третьих лиц.
7.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
[bookmark: _Hlk163203523]8.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, условиям настоящего Договора осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, который является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение заключается в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
9.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем во внесудебном порядке досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты расторжения, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь в случаях: 
9.2.1. существенного нарушения Договора Подрядчиком;
9.2.2. существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству Работ;
9.2.3. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
9.2.4. если недостатки (дефекты) Работ, не были устранены в установленный Договором срок либо являются существенными и неустранимыми.
9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
В решении об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик указывает дату расторжения Договора. 
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
9.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, оплате подлежат только принятые Заказчиком работы, за вычетом причиненных Заказчику убытков (если таковые имели место) и дополнительных расходов (в том числе на устранение недостатков, возникших по вине Подрядчика).
9.5. Убытки Подрядчика, возникшие в результате одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, включая упущенную выгоду, возмещению не подлежат.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, путем переговоров и консультаций.
10.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.
10.3. Обращению в Арбитражный суд Кировской области предшествует претензионный порядок урегулирования спорных вопросов. Претензия и ответ на нее оформляются в письменном виде на русском языке. 
10.4. Сторона, которой направлена претензия, должна дать на неё письменный ответ, в срок не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты получения претензии.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые соответствующая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, такие как издание нормативных правовых актов, стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, иные природные явления), забастовки, восстания, другие социальные конфликты, препятствующие выполнению договорных обязательств.
11.2. Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана незамедлительно информировать об этом другую Сторону в письменной форме и в соответствии с порядком, установленном настоящим Договором, а также не позднее 10 (Десяти) календарных дней, с даты наступления таких обстоятельств, предоставить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.
11.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.4. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы сторона должна немедленно сообщить другой стороне, при этом она должна указать срок, в который предполагает полностью исполнить свои договорные обязательства.
11.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
11.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более трех месяцев, Стороны проводят переговоры с целью выявления альтернативных способов исполнения своих обязательств по Договору.
11.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12. ПЕРЕДАЧА ПИСЕМ, УВЕДОМЛЕНИЙ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ 
12.1. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в письменной форме на русском языке, в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре.
12.2. Сообщения между сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о получении), курьерская связь. 
12.3. В случае если сообщение одной стороной другой отправлено по факсу, электронной почте, такое сообщение считается полученным другой стороной со времени подтверждения его получения в одной из вышеперечисленных форм. 
12.4. В случае если сообщение отправлено с использованием телеграфа, почтовой или курьерской связи, сообщение считается полученным другой стороной со времени, обозначенного в уведомлении о получении.
12.5. Документы, переданные при помощи факса, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, используются сторонами в оперативных целях и имеют юридическую силу до получения оригиналов документов. Оригиналы документов должны быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением или переданы другой стороне нарочно не позднее 14 дней с даты направления документа с использованием вышеперечисленных средств связи.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует до 30.09.2026 года.
Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему при неисполнении Сторонами обязательств по Договору, не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договора, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, гарантийных обязательств. 
13.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.3. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику. 
13.4. Стороны по Договору обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных реквизитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации о которых может препятствовать сторонам, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае, если какая-либо из сторон не сообщит другой такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.
13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.7. Приложения к настоящему Договору: Приложение № 1 - Спецификация.
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Приложение № 1 к Договору № ______

от «____» _____ 2026 года


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Выполнение электромонтажных работ по устройству системы вентиляции

Раздел 1. Объем и стоимость Работ

1.1 Объем выполняемых Работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем выполняемых работ
	Цена за единицу изм., руб. 
	Общая стоимость выполняемых работ, руб.

	1
	Выполнение электромонтажных работ по устройству системы вентиляции
	условная единица
	1
	129 605,11
	129 605,11

	ИТОГО:
	129 605,11



1.2 Виды и количество выполняемых Работ, используемые материалы определены в локальном сметном расчете (смете) № 1646 от 21.05.2026, которая является приложением к настоящей Спецификации и её неотъемлемой частью.

Раздел 2. Требования к выполняемым работам
2.1. Выполнение Работ осуществляется в условиях действующего Учреждения и не должно нарушать его работу. 
2.2. Подрядчик обязан обеспечить пыле- и грязеизоляцию мест выполнения Работ, в том числе проёмы в ремонтируемом помещении должны быть закрыты п/э плёнкой для предотвращения распространения пыли, а также ограничить зоны выполнения работ.
2.3. Работы, которые могут привести к срыву учебного и рабочего процесса должны проводиться в согласованное с Заказчиком время. 
2.4. При выполнении Работ Подрядчик обязан обеспечить в местах выполнения работ постоянное присутствие лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за качество выполнения работ, персонал и технику безопасности.
2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства, национальных стандартов и иных правовых актов Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь): 
[bookmark: _Hlk162255120]2.5.1. Федерального закона от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»;
2.5.2. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
2.5.3. Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2.5.4. Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
2.5.5. Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
2.5.6. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
2.5.7. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
2.5.8. Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
2.5.9. Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (раздел 7);
2.5.10. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
2.6. При выполнении Работ Подрядчик должен использовать товары надлежащего качества, разрешенные к использованию на территории РФ, а в установленных законодательством РФ случаях, имеющих документы, подтверждающие безопасность их применения.
2.7. При выполнении Работ Подрядчик обязан использовать новые товары (ранее не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленные, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), являющиеся пожаробезопасными; без трещин, вздутия, вмятин и других дефектов; не находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением; с не истекшим гарантийным сроком (сроком годности) (при наличии). Товары, используемые при выполнении Работ, должны быть упакованы, отгружены в заводской упаковке, обеспечивающей надлежащую защиту от механических повреждений и неблагоприятных факторов внешней среды.
2.9. При использовании товаров для выполнения работ, Подрядчик должен руководствоваться инструкциями (руководствами) (при наличии) изготовителей (производителей) используемых товаров.
2.10. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить сертификаты соответствия или декларации соответствия (в случаях, установленных действующим законодательством РФ) на применяемые Подрядчиком материалы и оборудование.
2.11. При выполнении Работ Подрядчик обязан выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности. 
2.12. Выполняемые Работы не должны влиять на работоспособность датчиков пожарной сигнализации. Для этого Подрядчик обязан: 
2.12.1 перед выполнением работ, которые могут привести к выделению дыма, пыли, пара и к срабатыванию автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), за сутки до выполнения данных работ подготовить и отправить в Управление безопасности ВятГУ письменный запрос о необходимости отключения АПС с указанием объекта, помещения, причины отключения, даты, времени и ответственного производителя работ, и наряд-допуск на производство огневых работ;
2.12.2 после согласования с Управлением безопасности ВятГУ передать запрос на отключение АПС на вахту объекта ВятГУ; 
2.12.3 в период выполнения работ, которые могут привести к выделению дыма, пыли, пара и к АПС, сообщать дежурному персоналу (вахтеру) ВятГУ о начале и окончании данных работ, для отключения и включения АПС;
2.12.4 в начале рабочей смены необходимо плотно закрывать защитным материалом датчики АПС, а в конце рабочей смены – снимать защиту, для предотвращения их порчи;
2.13. При производстве скрытых работ, Подрядчик обязан представить Заказчику составленный двусторонний акт скрытых работ (при наличии данного вида работ). Подрядчик не имеет права приступать к следующим в технологическом процессе работам без наличия данного акта. Акты скрытых работ, являются неотъемлемой частью исполнительной документации. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 24 часа до начала их приемки.
2.14. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 
2.15. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Ответственность за возникшую при этом просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями Договора. В случае обнаружения Заказчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме.
2.16. При выполнении работ Подрядчику запрещено загромождать пути эвакуации, в том числе строительным мусором, материалами, оборудованием.
2.17. Подрядчик обязан в конце каждой рабочей смены в месте проведения Работ выносить строительный мусор в места складирования мусора, убирать инструмент. После каждой рабочей смены место проведения Работ должно быть обеспылено.
2.18. Подрядчик обеспечивает вывоз строительного мусора из места складирования не реже 1 раза в 5 дней. 
2.19. До сдачи результатов работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с используемыми товарами ((технический паспорт и/или сертификат качества и/или инструкцию по эксплуатации и/или гарантийный талон, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности, сертификат (декларация) соответствия и т.п.) (при наличии) на использованный товар, в том числе на установленные приборы (оборудование)).
2.20. После выполнения всего объема работ, до начала их приемки, помещения должны быть сданы Заказчику в чистом виде, строительный мусор с территории Заказчика вывезен.
2.21. При возникновении аварийной ситуации Подрядчик обязан немедленно сообщить представителю Заказчика (Быков Сергей Вилориевич, тел. +7 (8332) 742-823, электронная почта: bykov@vyatsu.ru) и принять меры по ликвидации аварийной ситуации.


2.22. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
2.23. Приложения к настоящей Спецификации: 
Приложение № 1 – локальный сметный расчет (смета) № 1646 от 21.05.2026.
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					Приложение № 1 к Спецификации

	Учебный корпус №1 ВятГУ, располроженный по адресу: г. Киров, ул. Московская, 36

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1646 от 21.05.2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Помещение № 035. Вентиляция

	(наименование конструктивного решения)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен ресурсно-индексным методом

	Основание: дефектная ведомость

	Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 кв. 2026
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	129 605,11
	руб.
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	53 158,38
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	13 153,85 руб.

	
	монтажных работ
	10 244,20
	руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	1 023,09 руб.

	
	оборудования
	42 831,12
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	37,47 чел.-ч.

	
	прочих затрат
	0,00
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,6 чел.-ч.

	 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Вентиляция

	1
	ГЭСН20-03-001-01
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	2 023,26

	 
	1-100-30
	Средний разряд работ 3,0
	чел.-ч
	6
	 
	6
	 
	 
	337,21
	 
	2 023,26

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,59

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	8,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	1 720,87
	 
	17,21

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	510,07
	 
	5,10

	 
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,5
	 
	1,5
	2,36
	1,57
	3,71
	 
	5,57

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	680,62
	 
	6,81

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	379,72
	 
	3,80

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,07

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,0014
	 
	0,0014
	89 330,06
	1,12
	100 049,67
	 
	140,07

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 201,82

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 032,16

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	 
	 
	2 213,02

	 
	Пр/774-016.0
	СП
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	 
	 
	1 243,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 658,52

	2
	64.1.05.04-0094
	Вентилятор радиальный из разнородных материалов ВЦ 14-46-3,15, ВР 280-46-3,15, среднего давления, взрывозащищенный, производительность 2300-5100 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин
	шт
	1
	 
	1
	30 182,94
	0,88
	26 560,99
	 
	26 560,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 560,99

	3
	ГЭСН20-02-018-01
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 
[0,045*1,2]
	м2
	0,054
	 
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3105
	 
	 
	 
	 
	107,34

	 
	1-100-32
	Средний разряд работ 3,2
	чел.-ч
	5,75
	 
	0,3105
	 
	 
	345,71
	 
	107,34

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,37

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00054
	 
	 
	 
	 
	0,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,00054
	 
	 
	680,62
	 
	0,37

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,00054
	 
	 
	379,72
	 
	0,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,57

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,06
	 
	0,00324
	174,93
	1,12
	195,92
	 
	0,63

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,08
	 
	0,00432
	138,50
	1,57
	217,45
	 
	0,94

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109,49

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,55

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	 
	 
	117,12

	 
	Пр/774-016.0
	СП
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	 
	 
	65,82

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292,43

	4
	ТЦ_19.2.01.05_43_4345291679_21.05.2026_02_6.1
	Гибкая вставка 45х75х45
	м
	1,2
	 
	1,2
	 
	 
	140,71
	 
	168,85

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,85

	5
	ГЭСН20-02-006-02
{прил.20.1 п.10}
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
{(К Кзтр=1.05; Кзтм=1.05; Квэм=1.05)}
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,68
	 
	 
	 
	 
	595,07

	 
	1-100-34
	Средний разряд работ 3,4
	чел.-ч
	1,6
	1,05
	1,68
	 
	 
	354,21
	 
	595,07

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,71

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0105
	 
	 
	 
	 
	3,99

	 
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,4
	1,05
	0,42
	2,36
	1,57
	3,71
	 
	1,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,05
	0,0105
	 
	 
	680,62
	 
	7,15

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,05
	0,0105
	 
	 
	379,72
	 
	3,99

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,36

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,3
	 
	0,3
	174,93
	1,12
	195,92
	 
	58,78

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,32
	 
	0,32
	138,50
	1,57
	217,45
	 
	69,58

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	736,13

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	599,06

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	 
	 
	652,38

	 
	Пр/774-016.0
	СП
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	 
	 
	366,62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 755,13

	6
	ГЭСНм11-05-001-01
	Механизм исполнительный, масса до 20 кг
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	175,35

	 
	1-100-30
	Средний разряд работ 3,0
	чел.-ч
	0,52
	 
	0,52
	 
	 
	337,21
	 
	175,35

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,09

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	109,60

	 
	91.06.09-001
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,2
	1 472,34
	1,54
	2 267,40
	 
	453,48

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	510,07
	 
	102,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,02
	 
	 
	680,62
	 
	13,61

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,02
	 
	 
	379,72
	 
	7,59

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,37

	 
	01.7.15.03-0034
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм
	кг
	0,32
	 
	0,32
	154,50
	1,12
	173,04
	 
	55,37

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	807,41

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	175,35
	 
	3,51

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	284,95

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	256,46

	 
	Пр/774-053.0
	СП
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	131,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 198,46

	7
	69.2.02.02-1044
	Заслонка воздушная DCGAr 315 с электроприводом с возвратной пружиной LFU-230-05 (прим.)
	шт
	1
	 
	1
	9 210,82
	1,16
	10 684,55
	 
	10 684,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 684,55

	8
	ГЭСН20-01-008-03
	Прокладка воздуховодов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром свыше 160 до 315 мм
	100 м2
	0,1134
	 
	0,1134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	19,20996
	 
	 
	 
	 
	6 641,08

	 
	1-100-32
	Средний разряд работ 3,2
	чел.-ч
	169,4
	 
	19,20996
	 
	 
	345,71
	 
	6 641,08

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 436,77

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,20563
	 
	 
	 
	 
	843,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,39
	 
	0,044226
	 
	 
	1 720,87
	 
	76,11

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,39
	 
	0,044226
	 
	 
	510,07
	 
	22,56

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,46
	 
	0,052164
	11,45
	1,57
	17,98
	 
	0,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,6
	 
	0,06804
	 
	 
	680,62
	 
	46,31

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,6
	 
	0,06804
	 
	 
	379,72
	 
	25,84

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,64
	 
	0,185976
	 
	 
	38,65
	 
	7,19

	 
	91.18.01-516
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин
	маш.-ч
	18,46
	 
	2,093364
	 
	 
	623,98
	 
	1 306,22

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	18,46
	 
	2,093364
	 
	 
	379,72
	 
	794,89

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	760,80

	 
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
	т
	0,00027
	 
	0,000030618
	453 122,24
	1,36
	616 246,25
	 
	18,87

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,41
	 
	0,046494
	155,63
	0,94
	146,29
	 
	6,80

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	12
	 
	1,3608
	174,93
	1,12
	195,92
	 
	266,61

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	19
	 
	2,1546
	138,50
	1,57
	217,45
	 
	468,52

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 681,95

	8.1
	19.1.01.03-0014
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	52,38095238
	 
	5,94
	651,88
	1,07
	697,51
	 
	4 143,21

	8.2
	19.1.01.03-0012
	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм
	м2
	11,90476191
	 
	1,35
	660,95
	1,07
	707,22
	 
	954,75

	8.3
	19.1.01.09-0143
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм (отвод 90/315)
	м2
	22,83950617
	 
	2,59
	723,75
	1,07
	774,41
	 
	2 005,72

	8.4
	19.1.01.09-0141
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм (отвод 90/200)
	м2
	2,645502646
	 
	0,3
	723,75
	1,07
	774,41
	 
	232,32

	8.5
	19.1.01.09-0141
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм (переход 315/200)
	м2
	2,91005291
	 
	0,33
	723,75
	1,07
	774,41
	 
	255,56

	8.6
	19.1.01.09-0143
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм (тройник 315/250/315)
	м2
	4,67372134
	 
	0,53
	723,75
	1,07
	774,41
	 
	410,44

	8.7
	19.1.01.09-0205
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,5-0,55 мм, периметр 1000 мм (отвод с сеткой 130/220х220)
	м2
	2,645502646
	 
	0,3
	897,15
	1,07
	959,95
	 
	287,99

	8.8
	19.3.02.07-1011
	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм (прим.)
	шт
	8,818342152
	 
	1
	1 204,06
	1,07
	1 288,34
	 
	1 288,34

	8.9
	19.3.02.07-1011
	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, диаметр 250 мм (прим.)
	шт
	8,818342152
	 
	1
	1 204,06
	1,07
	1 288,34
	 
	1 288,34

	8.10
	19.1.01.11-0019
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм
	шт
	35,27336861
	 
	4
	146,17
	1,07
	156,40
	 
	625,60

	8.11
	19.1.01.11-0017
	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм
	шт
	17,6366843
	 
	2
	101,21
	1,07
	108,29
	 
	216,58

	8.12
	01.7.15.12-1008
	Шпилька из нержавеющей стали резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм
	шт
	52,91005291
	 
	6
	131,92
	0,91
	120,05
	 
	720,30

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 484,38

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	 
	 
	8 150,49

	 
	Пр/774-016.0
	СП
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	 
	 
	4 580,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 842,03

	9
	ГЭСН20-02-011-01
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	2,45
	 
	2,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,0335
	 
	 
	 
	 
	754,86

	 
	1-100-38
	Средний разряд работ 3,8
	чел.-ч
	0,83
	 
	2,0335
	 
	 
	371,21
	 
	754,86

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,61

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,098
	 
	 
	 
	 
	37,21

	 
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,21
	 
	0,5145
	2,36
	1,57
	3,71
	 
	1,91

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	 
	0,098
	 
	 
	680,62
	 
	66,70

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	 
	0,098
	 
	 
	379,72
	 
	37,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 389,22

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,06
	 
	0,147
	174,93
	1,12
	195,92
	 
	28,80

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,551
	 
	1,34995
	138,50
	1,57
	217,45
	 
	293,55

	 
	19.2.02.04-0001
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали
	м2
	1
	 
	2,45
	1 477,22
	1,40
	2 068,11
	 
	5 066,87

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 249,90

	9.1
	01.7.15.12-0013
	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм
	шт
	3,265306122
	 
	8
	53,99
	0,91
	49,13
	 
	393,04

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792,07

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР
	%
	121
	0,9
	108,9
	 
	 
	 
	 
	862,56

	 
	Пр/774-016.0
	СП
	%
	72
	0,85
	61,2
	 
	 
	 
	 
	484,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 990,25

	10
	ГЭСН46-03-002-16
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,64
	 
	 
	 
	 
	243,02

	 
	1-100-40
	Средний разряд работ 4,0
	чел.-ч
	64
	 
	0,64
	 
	 
	379,72
	 
	243,02

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,14

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,018
	 
	 
	 
	 
	6,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	 
	0,018
	 
	 
	680,62
	 
	12,25

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,8
	 
	0,018
	 
	 
	379,72
	 
	6,83

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	60
	 
	0,6
	26,10
	1,27
	33,15
	 
	19,89

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,17

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	14,76
	 
	0,1476
	 
	 
	35,06
	 
	5,17

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	287,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249,85

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	257,35

	 
	Пр/774-040.1
	СП
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	147,41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,92

	11
	ГЭСН46-03-002-32
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к норме 46-03-002-16
	100 отверстий
	0,24
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,3264
	 
	 
	 
	 
	123,94

	 
	1-100-40
	Средний разряд работ 4,0
	чел.-ч
	1,36
	 
	0,3264
	 
	 
	379,72
	 
	123,94

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,87

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	3
	 
	0,72
	26,10
	1,27
	33,15
	 
	23,87

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,21

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,738
	 
	0,17712
	 
	 
	35,06
	 
	6,21

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,02

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,94

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	127,66

	 
	Пр/774-040.1
	СП
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	73,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354,80

	12
	ГЭСН46-03-013-02
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром свыше 20 мм до 25 мм
	100 отверстий
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0579
	 
	 
	 
	 
	19,52

	 
	1-100-30
	Средний разряд работ 3,0
	чел.-ч
	5,79
	 
	0,0579
	 
	 
	337,21
	 
	19,52

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,18
	 
	0,0618
	 
	 
	8,21
	 
	0,51

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,03

	12.1
	01.7.17.09-0063
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
	шт
	100
	 
	1
	479,19
	1,24
	594,20
	 
	594,20

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,52

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	20,11

	 
	Пр/774-040.1
	СП
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	11,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645,86

	13
	ГЭСНр61-01-002-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,0038
	 
	0,0038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,86108
	 
	 
	 
	 
	301,34

	 
	1-100-33
	Средний разряд работ 3,3
	чел.-ч
	226,6
	 
	0,86108
	 
	 
	349,96
	 
	301,34

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,85

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,006346
	 
	 
	 
	 
	2,30

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1
	 
	0,0038
	 
	 
	710,76
	 
	2,70

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1
	 
	0,0038
	 
	 
	379,72
	 
	1,44

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,67
	 
	0,002546
	37,32
	1,63
	60,83
	 
	0,15

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,67
	 
	0,002546
	 
	 
	337,21
	 
	0,86

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,26

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	 
	0,00133
	 
	 
	35,06
	 
	0,05

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	 
	0,00836
	3 392,36
	1,70
	5 767,01
	 
	48,21

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354,75

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303,64

	 
	Пр/812-095.0-1
	НР
	%
	89
	 
	89
	 
	 
	 
	 
	270,24

	 
	Пр/774-095.0
	СП
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	133,60

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	758,59

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. Вентиляция
	34 191,41

	 
	 
	в том числе
	 

	 
	 
	оплата труда (ОТ)
	10 984,78

	 
	 
	эксплуатация машин и механизмов
	2 070,00

	 
	 
	оплата труда машинистов (ОТм)
	1 012,34

	 
	 
	материальные ресурсы
	20 124,29

	 
	 
	перевозка
	0,00

	 
	 
	Итого ФОТ
	11 997,12

	 
	 
	Итого накладные расходы
	12 927,39

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	7 238,04

	 
	 
	Итого оборудование
	37 245,54

	 
	 
	Итого прочие затраты
	0,00

	 
	 
	Итого по разделу 1. Вентиляция
	91 602,38

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	168,85

	 
	 
	оборудование, отсутствующее в ФРСН
	0,00

	 
	 
	затраты труда рабочих
	31,64
	 

	 
	 
	затраты труда машинистов
	2,58
	 

	Раздел №2 Электромонтажные работы

	14
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0,15
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,4435
	 
	 
	 
	 
	917,46

	 
	1-100-39
	Средний разряд работ 3,9
	чел.-ч
	16,29
	 
	2,4435
	 
	 
	375,47
	 
	917,46

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,09

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	 
	 
	0,51

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0015
	37,32
	1,63
	60,83
	 
	0,09

	 
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0015
	 
	 
	337,21
	 
	0,51

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,80

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	 
	0,98496
	 
	 
	8,21
	 
	8,09

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	 
	0,03
	261,09
	1,22
	318,53
	 
	9,56

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	 
	0,00015
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	 
	18,15

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	953,86

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	917,46
	 
	18,35

	14.2
	20.2.05.04-0061
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	1
	 
	0,15
	7 089,87
	1,38
	9 784,02
	 
	1 467,60

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	917,97

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	890,43

	 
	Пр/774-049.3
	СП
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	468,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 798,40

	15
	ГЭСНм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	0,15
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,564
	 
	 
	 
	 
	209,36

	 
	1-100-38
	Средний разряд работ 3,8
	чел.-ч
	3,76
	 
	0,564
	 
	 
	371,21
	 
	209,36

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,60

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,003
	 
	 
	 
	 
	1,34

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0015
	 
	 
	1 720,87
	 
	2,58

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0015
	 
	 
	510,07
	 
	0,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0015
	 
	 
	680,62
	 
	1,02

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0015
	 
	 
	379,72
	 
	0,57

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,42

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	1,9995
	5,87
	0,88
	5,17
	 
	10,34

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,55
	 
	0,0825
	37,71
	1,60
	60,34
	 
	4,98

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	 
	0,0075
	79,88
	1,84
	146,98
	 
	1,10

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230,72

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	209,36
	 
	4,19

	15.2
	21.1.06.10-0391
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-1000
[15*1,02/1000]
	1000 м
	0,102
	 
	0,0153
	71 282,63
	1,10
	78 410,89
	 
	1 199,69

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,70

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	204,38

	 
	Пр/774-049.3
	СП
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	107,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 746,44

	16
	ГЭСНм11-06-002-01
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0927
	 
	 
	 
	 
	40,45

	 
	1-100-50
	Средний разряд работ 5,0
	чел.-ч
	9,27
	 
	0,0927
	 
	 
	436,39
	 
	40,45

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,99

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,2
	 
	0,002
	138,50
	1,57
	217,45
	 
	0,43

	 
	25.2.01.01-0014
	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
	100 шт
	0,25
	 
	0,0025
	235,73
	0,95
	223,94
	 
	0,56

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,44

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	40,45
	 
	0,81

	16.2
	21.1.06.10-0407
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000
[1*1,02/1000]
	1000 м
	0,102
	 
	0,00102
	127 661,98
	1,10
	140 428,18
	 
	143,24

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,45

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	36,41

	 
	Пр/774-053.0
	СП
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	18,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,51

	17
	ГЭСНм08-03-530-04
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,73
	 
	 
	 
	 
	1 001,80

	 
	1-100-37
	Средний разряд работ 3,7
	чел.-ч
	2,73
	 
	2,73
	 
	 
	366,96
	 
	1 001,80

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,19

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	8,90

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	1 720,87
	 
	17,21

	 
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	510,07
	 
	5,10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	680,62
	 
	6,81

	 
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	379,72
	 
	3,80

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	 
	0,108
	 
	 
	38,65
	 
	4,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	705,62

	 
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,012
	 
	0,012
	150,04
	1,51
	226,56
	 
	2,72

	 
	01.7.02.09-0002
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,002
	 
	0,002
	187,38
	0,88
	164,89
	 
	0,33

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	 
	0,0208
	 
	 
	8,21
	 
	0,17

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	2
	 
	2
	5,87
	0,88
	5,17
	 
	10,34

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,08
	 
	0,08
	155,63
	0,94
	146,29
	 
	11,70

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,373
	 
	0,373
	174,93
	1,12
	195,92
	 
	73,08

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	 
	0,014
	41,71
	1,22
	50,89
	 
	0,71

	 
	01.7.20.04-0005
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	 
	0,001
	395,65
	1,58
	625,13
	 
	0,63

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,003
	 
	0,003
	105 278,81
	1,36
	143 179,18
	 
	429,54

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,039
	 
	0,039
	79,88
	1,84
	146,98
	 
	5,73

	 
	14.4.03.06-0001
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,012
	 
	0,012
	157,44
	1,21
	190,50
	 
	2,29

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	 
	0,1
	944,69
	1,38
	1 303,67
	 
	130,37

	 
	25.2.01.01-0001
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,061
	 
	0,061
	655,90
	0,95
	623,11
	 
	38,01

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 744,51

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	1 001,80
	 
	20,04

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 010,70

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР
	%
	97
	 
	97
	 
	 
	 
	 
	980,38

	 
	Пр/774-049.3
	СП
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	515,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 260,39

	18
	62.6.02.02-0665
	Пускатель электромагнитный реверсивный с электротепловым токовым реле, с электрической и механической блокировкой, диапазон регулирования токовой уставки реле 21,3-25 А, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус с кнопками «Пуск», «Стоп», номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 2з+4р, номинальный ток 25 А
	шт
	1
	 
	1
	3 699,06
	1,51
	5 585,58
	 
	5 585,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 585,58

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы
	5 824,45

	 
	 
	в том числе
	 

	 
	 
	оплата труда (ОТ)
	2 169,07

	 
	 
	эксплуатация машин и механизмов
	31,88

	 
	 
	оплата труда машинистов (ОТм)
	10,75

	 
	 
	материальные ресурсы
	3 612,75

	 
	 
	перевозка
	0,00

	 
	 
	Итого ФОТ
	2 179,82

	 
	 
	Итого накладные расходы
	2 111,60

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	1 109,69

	 
	 
	Итого оборудование
	5 585,58

	 
	 
	Итого прочие затраты
	0,00

	 
	 
	Итого по разделу 2. Электромонтажные работы
	14 631,32

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	0,00

	 
	 
	оборудование, отсутствующее в ФРСН
	0,00

	 
	 
	затраты труда рабочих
	5,83
	 

	 
	 
	затраты труда машинистов
	0,02
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	53 158,38

	 
	 
	в том числе
	 

	 
	 
	Всего прямые затраты
	33 380,49

	 
	 
	в том числе
	 

	 
	 
	оплата труда (ОТ)
	10 809,43

	 
	 
	эксплуатация машин и механизмов
	1 602,91

	 
	 
	оплата труда машинистов (ОТм)
	902,74

	 
	 
	материальные ресурсы
	20 065,41

	 
	 
	перевозка
	0,00

	 
	 
	Всего ФОТ
	11 712,17

	 
	 
	Всего накладные расходы
	12 670,93

	 
	 
	Всего сметная прибыль
	7 106,96

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО монтажные работы
	10 244,20

	 
	 
	в том числе
	 

	 
	 
	Всего прямые затраты
	6 635,37

	 
	 
	в том числе
	 

	 
	 
	оплата труда (ОТ)
	2 344,42

	 
	 
	эксплуатация машин и механизмов
	498,97

	 
	 
	оплата труда машинистов (ОТм)
	120,35

	 
	 
	материальные ресурсы
	3 671,63

	 
	 
	перевозка
	0,00

	 
	 
	Всего ФОТ
	2 464,77

	 
	 
	Всего накладные расходы
	2 368,06

	 
	 
	Всего сметная прибыль
	1 240,77

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО оборудование
	42 831,12

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	106 233,70

	 
	 
	в том числе
	 

	 
	 
	Всего прямые затраты
	40 015,86

	 
	 
	в том числе
	 

	 
	 
	оплата труда (ОТ)
	13 153,85

	 
	 
	эксплуатация машин и механизмов
	2 101,88

	 
	 
	оплата труда машинистов (ОТм)
	1 023,09

	 
	 
	материальные ресурсы
	23 737,04

	 
	 
	перевозка
	0,00

	 
	 
	Всего ФОТ
	14 176,94

	 
	 
	Всего накладные расходы
	15 038,99

	 
	 
	Всего сметная прибыль
	8 347,73

	 
	 
	Всего оборудование
	42 831,12

	 
	 
	Всего прочие затраты
	0,00

	 
	 
	 
	 

	 
	Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ; П=22%;
	НДС 22%
	23 371,41

	 
	 
	ВСЕГО по смете (с учетом концовок)
	129 605,11

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	168,85

	 
	 
	оборудование, отсутствующее в ФРСН
	0,00

	 
	 
	затраты труда рабочих
	37,47
	 

	 
	 
	затраты труда машинистов
	2,60
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