КОНТРАКТ № 06/26

изготовление защитных перегородок и замена окон

г. Ижевск                                                                                                                «   » июня  2026 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (УдмФИЦ УрО РАН), именуемое далее «Заказчик», в лице заместителя директора по общим вопросам Ямщиковой Ольги Николаевны, действующего на основании Доверенности от 04.03.2026 № 18, с одной стороны, и

, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  действующий на основании                                          , с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика определенный настоящим Контрактом объем работ: изготовление защитных перегородок и замена 2-х окон в комнате № 101/13 корпуса №3  УдмФИЦ УрО РАН по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Барышникова, 53 (далее - Объект) в установленный контрактом срок и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежащий результат и уплатить установленную настоящим Контрактом цену.

  - Исполнитель обязан осуществить работы в соответствии с настоящим контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) и Сметой контракта (Приложение № 2 к контракту), определяющими объём, содержание работ и другие предъявляемые требования.

  - Результатом будет признаваться выполненный Исполнительом установленный Контрактом объём Работ, который позволит Заказчику использовать (эксплуатировать) Объект по функциональному назначению в течение эксплуатационного срока. В состав Работ входят также демонтажные, монтажные и иные неразрывно связанные с установленными настоящим Контрактом условиями работы. Объект признается годным к эксплуатации, если он удовлетворяет условиям технической документации, техническим (строительным и иным) требованиям и нормам.

  - Место нахождения Объекта: комната № 101/13 корпуса №3  УдмФИЦ УрО РАН по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Барышникова, 53 Работы выполняются иждивением Исполнителя, кроме случаев, специально установленных технической документацией настоящего Контракта.

- ЦЕНА КОНТРАКТА, СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАСЧЁТЫ И ПЛАТЕЖИ

  - Цена Контракта составляет 185 617,67 руб. (Сто восемьдесят пять тысяч шестьсот семнадцать рублей 67 копеек) копеек, НДС _______.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

  - Цена Контракта определяется в Смете контракта (Приложение № 2).

  - В цену Контракта включены стоимость всех материалов и работ по Контракту, в том числе транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, уборки и вывоза строительного мусора, организации и проведения приемочных испытаний (при необходимости), а также налоги, сборы и иные возможные затраты Исполнителя.

  - Оплата по настоящему Контракту производится по безналичному расчёту в национальной валюте Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный Исполнителемм счёт. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными надлежащим образом в момент списания соответствующей денежной суммы на указанный счёт Исполнителя.

  - Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 3.5 Контракта.

  - Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от определенных настоящим Контрактом условий, не подлежат оплате до устранения обнаруженных недостатков.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Начало выполнения работ: с момента заключения контракта. Заказчик должен передать объект для выполнения работ, а Исполнитель его принять по акту в течение 1 (Одного) рабочего дня после заключения Контракта.

  - Окончание работ: работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены Исполнителем в полном объеме не позднее 30 рабочих дней с момента заключения контракта с правом досрочного выполнения. Частичная сдача-приемка работ и/или этапность выполнения работ не предусмотрена данным Контрактом.

  - Сдача Исполнителем результата работ по Контракту и его приёмка Заказчиком производится после передачи Заказчику полного пакета исполнительной документации, относящейся к выполненным работам, установленной настоящим Контрактом и действующими техническими нормативами, путем подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного пунктом 3.5 Контракта, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В случае выявления некачественно выполненных работ, некомплектности документации, несоответствия их исходным данным Заказчик вправе отказаться от подписания документа о приемке до момента их устранения.

  - Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания выполнения Работ обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ.

  - В день уведомления Заказчика об окончании выполнения Работ, Исполнитель направляет Заказчику документ о приемке работ (далее - документ о приемке).

  - К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

  - При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

  - Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В ходе приемки Заказчиком также проверяется достоверность информации в документе о приемке и в приложенных к нему документах.

  - Заказчик производит приемку Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику подписанного Исполнителем документа о приемке.

  - Заказчик в день окончания приемки подписывает документ о приемке либо направляет мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа.

  - В случае установления Заказчиком при приемке Работ несоответствия качества выполненных Исполнителем Работ требованиям настоящего Контракта, Заказчик не принимает Работы до момента устранения выявленных нарушений.

  - В случае выявления Заказчиком недостатков в выполненных работах или представленной документации Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком в мотивированном отказе от подписания документа о приемке.

  - В случае устранения Исполнителем замечаний Заказчика, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку Работ и оформление результатов приемки в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Контракта.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

    - В течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта передать Исполнителю Объект. Передача Объекта оформляется актом приема-передачи.

    - В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта предоставить Исполнителю необходимую для производства работ техническую документацию на объект.

  - Заказчик вправе:

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов и устанавливаемого оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения работ по настоящему Контракту, а при выявлении в них недостатков, требовать от Исполнителя безвозмездного устранения выявленных недостатков, для чего устанавливает срок;

    - Задержать приёмку результата работ, выполненных с отклонением от технической документации, СНиП, ГОСТ или иных обязательных требований;

    - Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ в соответствии с технической документацией;

    - Отказаться от приёмки результата работы в случае обнаружения недостатков, которые возникли по вине Исполнителя, исключают возможность эксплуатации Объекта и не могут быть устранены Исполнителем;

    - В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в случае просрочки Исполнителем сроков исполнения своих обязательств более чем на пять рабочих дней.

    - Отказать Исполнителю в допуске на свою территорию работников Исполнительа в случае нарушения ими внутреннего режима (пропускного режима, правил нахождения на территории и т.п.).

  - Исполнитель обязан:

    - Приступить к выполнению работ немедленно с момента передачи ему Заказчиком Объекта.

    - Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (в том числе строительных норм и правил) и технической документации, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующий журнал работ, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные последним недостатки в выполненной работе или отступления от условий настоящего Контракта.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей природной среды и т.п.

    - Вести работы с 08 часов 30 мин. до 17 часов 30 мин., соблюдать установленные у Заказчика правила внутренних режимов (пропускного режима, правила нахождения на территории и т.п.)

      - Для организации прохода работников и заезда транспортных средств Исполнителя на территорию УдмФИЦ УрО РАН, Исполнитель до начала работ должен предоставить список своих работников с указанием их паспортных данных, а также список задействованного автотранспорта.

    - Обеспечить строительство материалами, изделиями, конструкциями, комплектующими и оборудованием надлежащего качества, необходимыми для выполнения работ в соответствии с технической документацией. Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать спецификациям, указанным в настоящем контракте и технической документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (такие документы должны быть переданы Заказчику в составе исполнительной документации). Поставляемые комплектующие должны быть новыми и иметь гарантию предприятия-изготовителя, а также документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Оригиналы таких документов представляются Заказчику не позднее, чем за три дня до начала производства монтажных работ, выполняемых с использованием комплектующих (не допускается поставка выставочных образцов, а также комплектующих, собранных из восстановленных узлов и агрегатов);

    - Приобретать, транспортировать и хранить материалы, изделия, конструкции, комплектующие и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту, обеспечивать приёмку, разгрузку, складирование и сохранность строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих и оборудования своими силами и за свой счёт;

    - Немедленно письменно извещать Заказчика об обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают (могут создать) условия, при которых исполнение работ становится невозможным либо невозможным в установленный настоящим Контрактом срок;

    - Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителя Заказчика на Объекте к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию и т.п.;

    - Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, письменно извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ;

    - Сдать результат работ по Контракту Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам, а также иную документацию, установленную настоящим Контрактом;

    - Осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную, уборку рабочих мест, территории от остатков материалов и отходов. Перед сдачей результата работ вывезти строительный мусор, принадлежащие Исполнителю либо привлеченным к исполнению настоящего Контракта третьим лицам различные механизмы, сооружения, материалы, оборудование и т.п.;

    - В течение установленного настоящим Контрактом гарантийного срока, при наличии изложенных в пункте 5.5. обстоятельств, совместно с Заказчиком составлять рекламационные акты, а также устранять за свой счёт описанные в них дефекты, недостатки выполненных работ и т.п.

    - При выполнении работ:

- соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности;

- обеспечить безопасное производство работ;

- подписать акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Заказчика (Приложение №3 к Контракту) и направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика на вводный инструктаж к специалисту по охране труда до начала проведения работ на территории Заказчика;

- разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

- выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности;

- организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;

- содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

- обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;

- обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой;

- укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации;

- не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;

- все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами.

  - Исполнитель вправе:

    - Не приступать к началу производства работ по Контракту либо приостановить начатую работу в случае нарушения Заказчиком условий пунктов 4.1.1-4.1.2. настоящего Контракта;

    - Привлечь к выполнению предусмотренных настоящим Контрактом работ, а также к вывозу строительного мусора третьих лиц только после согласования с Заказчиком;

    - Требовать от Заказчика информирования об установленном на его территории внутреннем режиме (пропускном режиме, правилах нахождения на территории и т.п.).

    - Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядные организации, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, свидетельством СРО, лицензиями, сертификатами и другими документами, подтверждающими их право на выполнение определенного вида работ. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости, объемов и сроков выполнения работ по Контракту.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

  - Качество выполняемых Исполнителем работ должно удовлетворять требованиям технической документации настоящего Контракта, также требованиям действующих ГОСТ, СНиП, противопожарных, санитарных и иных специальных нормативов.

  - Исполнитель гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность использовать (эксплуатировать) Объект по функциональному назначению в течение эксплуатационного срока.

  - Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выполненные работы в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке.

  - Исполнитель заявляет, что используемые в его работе материалы, изделия, конструкции и комплектующие соответствуют гарантиям качества, установленным их изготовителями, но для целей Контракта Исполнитель устанавливает на них гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев.

  - Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (в том числе отдельные виды), а также используемые в работе Исполнителя материалы, изделия, конструкции и комплектующие имеют дефекты и недостатки, которые являются как следствием ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых по Контракту обязательств, так и следствием ненадлежащего качества используемых изготовителем в выполнении работ материалов, изделий, конструкций и комплектующих, то Заказчик совместно с Исполнителем составляют рекламационный акт, где, кроме прочего, определяется срок устранения Исполнителем дефектов, недостатков выполненных работ и т.п.

  - Исполнитель не несет ответственность в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащим использованием (эксплуатацией) Объекта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей;

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  - Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

- Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

- Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

- За нарушение порядка выполнения работ Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения причиненного ущерба.

- Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных контрактом неустоек.

- Во всех других случаях неисполнения обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

- Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями Контракта за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих обязательств по Контракту.

- Заказчик не несет ответственность за несвоевременное выполнение платёжных обязательств по Контракту, связанное с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами.

  - В рамках исполнения настоящего Контракта чрезвычайными и непредвиденными для Сторон обстоятельствами являются: землетрясения, наводнения, пожары, при условии отсутствия в них вины Стороны Контракта; войны и военные действия, иные обстоятельства, препятствующие исполнению или надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по Контракту, наступление или прекращение которых не обусловлено волей Сторон.

  - О наступлении для Стороны по Контракту обстоятельств непреодолимой силы данная Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону любыми доступными средствами связи, при условии подтверждения, что уведомление исходит от Стороны по Контракту, а также представить необходимые доказательства невозможности исполнения или надлежащего исполнения обязательств по Контракту. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается документами соответствующих государственных органов. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Не уведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

- ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

  - Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

  - Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ и Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного надлежащего исполнения своих обязательств.

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

    - если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

    - если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

    - если при исполнении такого Контракта возникли независящие от сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

  - Предусмотренные пунктом 9.5 изменения условий Контракта осуществляется с соблюдением положений Федерального закона №44-ФЗ.

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

  - Любые разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, Стороны решают путём переговоров с выставлением претензии.

  - В случае недостижения согласия, разрешение спора Стороны передают в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

  - Об изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга любым доступным способом (факс, электронная почта и т.п.) в течение трех рабочих дней от даты таких изменений.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 - Смета контракта.

Приложение №3 – Форма АКТА-ДОПУСКА для производства строительно-монтажных работ на территории организации

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» |  |
| ИНН 1831014540 КПП 184001001 ОГРН 1021801151481 Адрес: 426067, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица им. Татьяны Барамзиной, д. 34 Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Нижегородской области (УдмФИЦ УрО РАН, л/с 20136У05560) Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород БИК: 012202102 Расчетный счет: 03214643000000013239 Корреспондентский счет: 40102810745370000024 Тел.(3412)508-200, факс(3412)507-959, e-mail: udnc@udman.ru |  |
| ЗАКАЗЧИК: _______________________Ямщикова О.Н. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________ |

Приложение № 1

к Контракту№ 06/26

от «  » июня 2026 г.

Техническое задание

на изготовление защитных перегородок и замена 2-х окон

в комнате № 101/13 корпуса №3  УдмФИЦ УрО РАН

по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Барышникова, 53

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перегородка ГКЛ |  |  |
|  | Устройство новой перегородки из ГКЛ 12,5мм с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом, с монтажом шумоизоляции толщ. 50 мм. Высота 3 м, установка в перегородку двери 1 шт и окна 1 шт | м2 | 7,37 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами за 2 раза по ГКЛ с предварительной подготовкой под окраску (огрунтовка , шпатлевка) | м2 | 14,74 |
|  | Установка в перегородку окна ПВХ, размером 400*400мм с поворотной створкой, одностворчатого с двухкамерным стеклопакетом | шт/м2 | 1/0,16 |
|  | Установка в перегородку двери из ПВХ, размером 2100*700мм, с однокамерным стеклопакетом, с фурнитурой | шт/м2 | 1/1,47 |
|  | Замена окон 2 шт |  |  |
|  | Демонтаж деревянных окон с коробками, переплетами размером 2,27*2,05(h)м и 2,3*2,05(h)м | шт/м2 | 2/9,4 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных шириной 600мм длиной 2,43м и 2,48м | шт/м2 | 2/2,946 |
|  | Установка окон из ПВХ профилей с одной поворотно-откидной створкой посередине блока, с участком из сэндвич-панели под вентиляцию размером 1000*400(h)мм, с двухкамерным стеклопакетом. Размер окон 2,27*2,05(h)м и 2,3*2,05(h)м | шт/м2 | 2/9,4 |
|  | Замена отлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, толщина стали 0,5 мм, длиной 2,43м и 2,48м | м | 4,91 |
|  | Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями, цвет белый, толщина 10 мм, ширина откосов 600мм | м2 | 7,662 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ шириной 600мм | м | 4,91 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее 40*40мм | м | 12,77 |
|  | Погрузка мусора вручную и вывоз на 31 км | 1т груза | 0,649 |

Приложение № 2

к Контракту №06/26

от    июня 2026 г.

СМЕТА КОНТРАКТА

на изготовление защитных перегородок и замена 2-х окон

в комнате № 101/13 корпуса №3  УдмФИЦ УрО РАН

по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Барышникова, 53

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изготовление защитных перегородок и замена 2-х окон в комнате № 101/13 корпуса №3 УдмФИЦ УрО РАН по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Барышникова, 53 | усл. ед | 1 | 185 617,67 | 185 617,67 |
|  | Итого: |  |  |  | 185 617,67 |
|  | НДС |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _______________________Ямщикова О.Н. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту№ 06/26

от «  » июня 2026 г.

ФОРМА

# АКТ-ДОПУСК 
для производства строительно-монтажных работ 
на территории организации

г.Ижевск                                                                                             «___»____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский Федеральный исследовательский Центр Уральского отделения Российской академии наук»

(УдмФИЦ УрО РАН)

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации ______________________________, специалист по охране труда (или иное уполномоченное лицо) и директор подрядной организации_____________________, ____________________________________составили настоящий акт о нижеследующем.

УдмФИЦ УрО РАН предоставляет следующие объекты для производства работ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

на срок: начало «____» __________ 20__г. окончание «_____» _____________20__г.

- Исполнитель обязуется:

- до начала работ обеспечить прохождение вводного инструктажа исполнителями Исполнителя в службе охраны труда УдмФИЦ УрО РАН;

- выполнить до начала работы и выполнять в ходе работ следующие мероприятия*:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение -безопасных условий и охраны труда, -за производство работ, -требований пожарной безопасности, -электробезопасности, -безопасного производства работ с грузоподъёмными машинами и механизмами (кранами, лебедками, подъёмниками и др.), -санитарно-бытового состояния бытовых помещений. | До начала работ | Подрядная организация |
| Первичный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов | До начала работ | Подрядная организация |
| Подрядные организации обязаны обеспечить работающих средствами защиты и выполнении требований безопасности труда, в том числе: -обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, средствами коллективной и индивидуальной защиты; -установить защитные, страховочные и сигнальные ограждения рабочих мест, открытых стеновых и монтажных проёмов в местах постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и ГОСТ 12.04.59-89. | До начала работ | Подрядная организация |
| Ознакомить рабочих с безопасными проходами к рабочим местам и указать опасные зоны на местах производства работ и на территории производства. | До начала работ | Подрядная организация |
| Применять СИЗ (СНиП 12-03-01) (каски, п/пояса, очки, маски, рукавицы). | По необходимости | Подрядная организация |
| Применение страховочных устройств (при работе выше 1.8 м.) и защит.ограждений (по периметру здания, рабочего горизонта, лифт и вент. шахт, лестничные марши, балконы) в соответствии с Приказом №155н от 28.03.14г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», с изменениями от 17.06.2015г. №383н. | По необходимости | Подрядная организация |
| Соблюдать требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) в строительном производстве. (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"). | Постоянно | Подрядная организация |
| Соблюдать требования охраны труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 36155) | Постоянно | Подрядная организация |
| - Подрядной организации запрещается: |  |  |
| Загромождать, захламлять территорию объекта, проезды, проходы, рабочие места строительными материалами, отходами мусором. | Постоянно | Подрядная организация |
| Подключать эл. оборудование, эл. машины, эл. механизмы, к электропитанию объекта без согласования с заказчиком. | Постоянно | Подрядная организация |
| Оставлять без присмотра эл. сварочное оборудование и другое оборудование в рабочем состоянии. | Постоянно | Подрядная организация |
| Нарушать время, отведенное в графике производства совмещённых работ, без предупреждения генИсполнительа и других субподрядных организаций, работающих по графику совмещённых работ. | Постоянно | Подрядная организация |
| Допускать к ведению работ на объекте рабочих без спецодежды, средств индивидуальной защиты. | Постоянно | Подрядная организация |

специалист по охране труда

УдмФИЦ УрО РАН ___________________   _______________________

(подпись)

Директор подрядной организации_______________________________________

(подпись)

М.П.

*Наименования мероприятий могут изменяться в зависимости от видов работ.