Государственный контракт №___________

(Идентификационный код закупки 261344207555134420100100040000000000)

| г. Волгоград | «____» ________ 202__г. |
| --- | --- |

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Ямцовой Елены Васильевны, действующего на основании доверенности от 05.12.2025 № 102, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) заключили государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Исполнитель по условиям Контракта принимает на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту труб в подвале административного здания Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16 (далее – Работы), для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (Далее – Техническое задание (Приложение №1 к Контракту) и сдать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Контракта.

- Цена Контракта и порядок расчетов.

  - Цена Работ по условиям Контракта (цена Контракта) в соответствии с Протоколом согласования контрактной цены (Приложение №3 к Контракту) составляет ____ (_______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС/НДС не облагается*.

(*НДС не облагается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.2. Принятие Заказчиком соответствующих бюджетных обязательств и обеспечение их оплатой осуществляется из средств федерального бюджета, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

2.3. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе затраты Исполнителя на выполнение Работ, затраты на материалы и оборудование, затраты на оплату труда, эксплуатацию машин и оборудования, необходимых для выполнения Работ, компенсацию всех иных издержек и причитающееся вознаграждение, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.

2.6.Оплата выполненных Исполнителем Работ производится Заказчиком по завершению Работ за фактически выполненный объём Работы согласно подписанному Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту), Акта выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.7. Полная стоимость Контракта оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту).

2.8. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Исполнителя. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.

2.9. Цена контракта подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- Порядок сдачи-приемки выполненных Работ.

  - Работы выполняются Исполнителем согласно Технического задания (Приложение №1 к Контракту). Срок и время выполнения Работ установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

  - В ходе выполнения Работ Заказчик (получатель Работ) контролирует выполненные Исполнителем Работы и осуществляет их приемку на условиях Контракта.

  - Сдача и приёмка Работ, определенных Контрактом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

  - Не позднее 2 (двух) рабочих дней после завершения выполнения Работ в соответствии с условиями Контракта Исполнитель передаёт Заказчику (получателю Работ) результат Работ, в том числе документы, подтверждающие выполнение Работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту), Акт выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счёт или счёт фактуру).

  - Заказчик (получатель Работ) в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документы, подтверждающие выполнение Работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту), Акт выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счёт или счёт фактура) осуществляет приёмку результатов Работ на условиях Контракта, включая экспертизу объёма и качества Работ на их соответствие условиям Контракта. Результаты экспертизы отражаются в Техническом акте - экспертном заключении (Приложение №2 к Контракту). При отсутствии недостатков Заказчик (получатель Работ) подписывает Технический акт - экспертное заключение (Приложение №2 к Контракту).

  - При наличии недостатков Заказчик (получатель Работ), оформляет письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ и направляет его Исполнителю. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.

  - Факт направления мотивированного отказа Исполнителю подтверждается почтовой квитанцией об отправке мотивированного отказа заказным письмом или соответствующим документом, подтверждающего направление мотивированного отказа нарочно, с соответствующей отметкой Исполнителя в его получении.

  - Исполнитель обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки за свой счёт в установленные Заказчиком (получателем Работ) сроки и уведомить Заказчика (получателя Работ) в письменной форме о готовности сдачи выполненных Работ, передачи результата Работ.

  - Заказчик при отсутствии недостатков подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик (получатель Работ), обнаруживший после приёмки Работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

  - При возникновении между Заказчиком (получателем Работ) и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – несут обе Стороны в равных долях.

  - Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено подрядчиком.

  - Датой приёмки Заказчиком Работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту) и эта дата является датой начала гарантийного срока.

  - Подписанный уполномоченными лицами Сторон Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту) является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - На основании документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение (сдачу) работ (услуг), в целях оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, формируется Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее - Акт приемки (ф. 0510452), в соответствие с приказом министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и методических указаний по их формированию и применению».

  - Контактная информация о представителях Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:

От Заказчика (Ф.И.О., контактный телефон): Савельева Елена Алексеевна +7 (8442) 32-67-27, доб. 11-44.

От Исполнителя (Ф.И.О., контактный телефон):

- Права и обязанности Сторон.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Выполнить Работы качественно, в установленные сроки и в объеме, определенным настоящим Контрактом, и сдать результаты Работ Заказчику в установленный срок.

    - Передать Заказчику (получателю Работ) в течение 1 (одного) дня с момента подписания Контракта список персонала Исполнителя которые непосредственно осуществляют выполнение Работ.

    - Предоставлять Заказчику (получателю Работ) требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества Работ.

    - Обеспечить безопасное выполнение Работ в соответствии с действующими требованиями законодательства и иных правовых актов.

    - Обеспечить мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями законодательства и иных правовых актов.

    - Выполнить Работы согласно условиям Контракта и в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.

    - Привлекать к выполнению Работ в рамках Контракта третьих лиц. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

  - Заказчик обязан:

    - Осуществить приемку выполненных Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

    - Произвести оплату Исполнителю за фактически выполненные Работы, исходя из установленной пунктом 2.1 Контракта цены на Работы.

    - Своевременно сообщать представителям Исполнителя обо всех выявленных недостатках в объеме и перечне Работ, выявленных в ходе исполнения Контракта.

    - Рассмотреть и подписать (дать мотивированный отказ от подписания) на условиях Контракта Технический акт - экспертное заключение (Приложение №2 к Контракту). Принять (дать мотивированный отказ от приёмки) результатов Работ по Акту сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение №2 к Контракту).

    - Обеспечить осуществление контроля и надзора за Работами, выполняемыми Исполнителем.

    - Обеспечивать в течение всего срока действия Контракта специалистам Исполнителя доступ в места проведения Работ.

  - Заказчик вправе:

    - Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

    - Проверять соответствие Работ требованиям Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

    - Отказаться от оплаты Работ, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или Контрактом.

    - В случае отступления Исполнителем от условий Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.

    - Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

    - Требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ.

    - Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы выполненных Работ и определения их соответствия требованиям Контракта.

- Требования к предоставлению гарантии качества Работ.

  - Исполнитель гарантирует надлежащее качество Работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).

  - Все Работы по Контракту должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих выполнение соответствующих видов Работ.

  - Результат Работ безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика (представителя Заказчика), его имущества и окружающей среды.

- Ответственность Сторон.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Контракта, требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063» (далее – Постановление).

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением.

- 6.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

- 6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

- 6.11. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- 6.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 6.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещение только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения Контракта, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для выполнения Работ товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.

  - Документ, подтверждающий возникновение обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным органом государственной или органом местной власти и представленное Заказчику, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 7.1 Контракта, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документом, указанном в п. 7.2 Контракта. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

- Порядок разрешения споров.

  - Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

  - Вся переписка между Сторонами ведется путем направления корреспонденции по адресам, указанным в Контракте.

  - Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него не может превышать 7 (семи) дней со дня его получения Стороной.

  - В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Основания и порядок изменения и расторжения Контракта.

  - Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма и качества Работ, и иных условий Контракта.

  - Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объём Работ не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работ, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работ.

  - В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объемов Работ, предусмотренных Контрактом.

  - Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

  - Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения.

  - Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- Срок действия Контракта.

  - Контракт вступает в силу с момента его заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

  - Контракт действует по «31» августа 2026 года включительно, а в части обязательств, возникших в период исполнения условий Контракта, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

- Заключительные положения.

  - В необходимых случаях в развитие и уточнение Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия Контракта, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

  - При исполнении условий Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Неотъемлемой частью Контракта являются:

    - Приложение № 1 – «Техническое задание».

    - Приложение № 2 – «Формы Актов».

    - Приложение № 3 – «Протокол согласования контрактной цены».

- Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Полное наименование: Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области Сокращённое наименование: УФНС России по Волгоградской области Почтовый адрес: 400005 г. Волгоград, пр. Ленина, д. 90 Телефон +7 (8442) 32-67-27, доб 11-52 Адрес электронной почты: zakup.r3400@tax.gov.ru ИНН 3442075551 КПП 344201001 УФК по Нижегородской области (УФНС России по Волгоградской области Лицевой счет 03291349920 Банк: ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 Расчетный счет (казначейский счет): 03211643000000013245 Корр. счет (единый казначейский счет): 40102810745370000024 ОКПО 39305307 «Заказчик» Заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области ___________________ /Е.В. Ямцова/ | Полное наименование: Сокращённое наименование: Почтовый адрес: Телефон: Адрес электронной почты: ИНН: КПП: ОГРН: Банковские реквизиты: БИК: Расчётный счёт К/с ОКПО ОКТМО ОКАТО Дата постановки на учёт в налоговом органе «Исполнитель» ________ /_______________/ |

# Приложение №1

# к государственному контракту

# № ____________________

# от «___» _______ 202__ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту труб в подвале административного здания Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16

1. Наименование закупки: Выполнение работ по текущему ремонту труб в подвале административного здания Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16.

# Заказчик - Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области (УФНС России по Волгоградской области).

# Представитель Заказчика (получатель работ) - Межрайонная ИФНС России №11 по Волгоградской области.

# Исполнитель – юридическое или физическое лицо, с которым заключен Контракт на оказание Услуг.

| № п.п. | Наименование Работ | ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту труб в подвале административного здания Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16. | 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки | Условная единица | 1 |

2. Место и время выполнения Работ.

Работы выполняются по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16.

Административное здание Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области (далее – Объект).

Работы производятся в рабочее время Заказчика (представителя Заказчика, получателя Работ), ежедневно по рабочим дням, понедельник - четверг с 08:30 до 13:00 и с 13:48 до 17:30, пятница и предпраздничные дни 08:30 до 13:00 и с 13:48 до 16:30 (время местное). По требованию и согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика, получателя Работ) допускается работа в выходные дни с 08:30 по 17:30 и в рабочие до 18:00. Работы, связанные с отключением инженерных систем административного здания производятся Исполнителем в нерабочее время Заказчика (представителя Заказчика, получателя Работ).

3. Срок выполнения Работ.

В течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с дней с даты заключения государственного контракта.

4. Состав и объём Работ:

4.1. Ведомость материалов.

Исполнитель обязан иметь для выполнения Работ необходимые материалы и оборудование.

Перед началом проведения работ, Исполнитель согласовывает с Заказчиком (получателем работ, представителем Заказчика): тип, вид, марку, наименование, цвет, оттенок, применяемых материалов.

| № п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество по проектным данным |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм | шт | 3 |
| 2 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |
| 3 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 |
| 5 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 |
| 6 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм | 10 шт | 4 |
| 7 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм | шт | 1 |
| 8 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 1 |
| 9 | Соединения быстроразъемные, размер 1" | 10 шт | 0,5 |
| 10 | Соединения быстроразъемные, размер 1/2" | 10 шт | 0,2 |
| 11 | Соединения быстроразъемные, размер 3/4" | 10 шт | 0,2 |
| 12 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм | м | 51,25 |
| 13 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 3 |
| 14 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м | 3 |
| 15 | Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм | шт | 2 |
| 16 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 1 |
| 17 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 2 |
| 18 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2" | шт | 1 |
| 19 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" | шт | 1 |
| 20 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 1 |
| 21 | Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм | шт | 4 |
| 22 | Переходник, размер: 50х32 мм | шт | 2 |

4.2. Работы

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 0,5 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0,1535 |
| 3 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм | 100 м | 0,5 |
| 4 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,03 |
| 5 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,03 |
| 6 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1,6 |
| 7 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 шт | 0,4 |
| 8 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: свыше 5 до 10 м2 | 100 м2 | 0,12 |
| 9 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 1 |
| 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 1 |

# Работы выполняются за счет сил и средств Исполнителя, в заранее согласованное с Получателем услуг время.

Исполнитель обязан выполнить Работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены Техническим заданием.

Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика (Получателя Работ) при выполнении Работ. При выполнении Работ, а также после их окончания Исполнитель должен обеспечить целостность и работоспособность действующих инженерных систем.

До начала производства Работ Стороны передают друг другу в письменной форме список представляющих их лиц, с указанием их полномочий при производстве Работ по настоящему Контракту.

Исполнитель проводит весь комплекс Работ силами квалифицированного персонала, с применением своих материалов, инструментов и оборудования.

Исполнитель до начала производства Работ обязан представить Заказчику (представителю заказчика) список работников, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке и оформления соответствующего допуска на Объект (в отношении каждого сотрудника Исполнителя Заказчик (представитель Заказчика) вправе провести проверку по учету в МВД России на основании представленных списков сотрудников, с полными паспортными данными. Аналогичные процедуры будут проводиться в отношении привлекаемого автотранспорта).

При необходимости, освобождение помещений от имущества, препятствующего производству Работ, осуществляется силами Исполнителя, по согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика), за счет средств Исполнителя.

Складские и бытовые помещения Заказчиком (представителем Заказчика) Исполнителю не предоставляются.

Мусор и отходы от производства Работ утилизируются Исполнителем на специальных полигонах.

При выполнении Работ Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда, норм пожарной безопасности. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.

Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема Работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Исполнителя и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

5. Общие требования.

Работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам такого рода и осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Работы должны быть оказаны с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Качество и безопасность Работ, соответствуют настоящему Техническому заданию. Работы выполняются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными актами, с соблюдением всех действующих строительных, санитарных, противопожарных, технических и экологических норм и правил с учетом соблюдения всех правил безопасности.

# При выполнении Работ должны приниматься меры для исключения нарушения в работе уже смонтированных раннее систем (охранно-пожарная сигнализация, электроснабжение, водоснабжение, отопление, видеонаблюдение, телефонная связь и т.п.). Также принимать меры по минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей. При прокладке кабельных проводок должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку. Перед монтажом оборудования должен быть произведен контрольный замер. Материалы, применяемые при выполнении Работ, разрешено к применению на территории Российской Федерации, имеет необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

# Используемые материалы соответствуют стандартам, требованиям ГОСТов и параметрам завода-изготовителя, а также удовлетворяют соответствующим требованиям Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ.

# Перед началом выполнения работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком (представителем Заказчика, получателем Работ) и представляет копии сертификатов, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы (в случае необходимости), согласно требований действующей нормативно-технической документации (ГОСТам, СНиП, СанПиНам, ВСН, ППБО).

# Во всех случаях, когда в настоящей технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, а также используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

# Результат Работ безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика (представителей Заказчика), его имущества и окружающей среды. Все работы выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ по настоящему Контракту.

5.1. Требования к безопасности выполняемых Работ.

Результат Работ безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика (представителей Заказчика), его имущества и окружающей среды. Все работы выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ по настоящему Контракту.

При производстве строительно-монтажных работ Исполнитель соблюдает требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Безопасное проведение работ в соответствии с действующими требованиями закона и иных правовых актов обеспечивает Исполнитель. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями закона и иных правовых актов обеспечивает Исполнитель.

Исполнителем неукоснительно выполняются противопожарные нормы, санитарные правила и нормы, правила устройства электроустановок. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до приемки ее Заказчиком (представителем Заказчика) несет Исполнитель.

6. Контроль выполнения Работ и гарантийные обязательства.

Заказчик (Получатель Работ) вправе самостоятельно осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, с соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования.

Гарантия на работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Заказчиком (Получателем Работ) Акта приема-передачи выполненных Работ (Приложение №2 к Контракту). Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты и другие недостатки, которые явились следствием применения некачественных материалов или неквалифицированного выполнения работ, Подрядчик (Исполнитель) обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком (представителем Заказчика) сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Количество (объем) выполняемых работ определен настоящим Техническим заданием, сметной документацией, (Приложение №1к Техническому заданию (отдельный документ), и характеризуется как 1 (один) условная единица - «усл. ед».

Приложение: 1. Локальный сметный расчет №1. (размещен отдельным файлом).

| «Заказчик» Заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области ___________________ /_____________/ | «Исполнитель» ___________________ / ___________ / |
| --- | --- |

Приложение №2

# к Государственному контракту

№__________________________

от «____» _____________ 2026 г

# Формы Актов

# Технический акт – экспертное заключение

по Государственному контракту от «____» ________202__ г. №________

| г. Волгоград | «____»________ 202__ г. |
| --- | --- |

________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик (представитель Заказчика), в лице (указать должность, ФИО уполномоченного лица Заказчика) __________, составил Акт о том, что проведена проверка выполненных Работ __________________________________________________________________________________

(наименование работ в соответствии с государственным контрактом)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту труб в подвале административного здания Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16. | усл. ед. | 1 |

Выполненные Работы _______ Вписать в прочерк следующие: в полном, не полном.

________________ требованиям государственного контракта.

Вписать в прочерк следующие: удовлетворяют, частично удовлетворяют, не удовлетворяют.

Работы выполнены ________________ объёме.

Вписать в прочерк следующие: в полном, не полном.

В ______________________ государственным контрактом сроков.

Вписать в прочерк следующие: в установленные, с нарушением установленных.

Качество выполненных Работ ______ требованиям государственного контракта.

Вписать в прочерк следующие: удовлетворяет, частично удовлетворяет, не удовлетворяет.

Общее заключение 	____________________________________________________________.

Рекомендации 	____________________________________________________________.

| Представитель Заказчика (получатель работ) (указать должность, ФИО уполномоченного лица Заказчика) ___________________ /___________/ |  |
| --- | --- |

# Акта сдачи-приемки выполненных работ

по Государственному контракту от «____» ________202_ г. №________

| г. Волгоград | «____»________ 202__ г. |
| --- | --- |

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (указать должность, ФИО уполномоченного лица Заказчика)__________, с одной стороны, и (указать наименование Исполнителя) __________, именуем___ в дальнейшем Исполнитель, в лице (указать должность, ФИО уполномоченного лица Исполнителя)__________, с другой стороны, составили Акт о том, что Исполнитель выполнил Работы _______________________________________________

(наименование работ в соответствии с государственным контрактом)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту труб в подвале административного здания Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16. | усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Цена Контракта составляет ____ (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается *

Выполненные Работы _______________________ требованиям государственного контракта.

Вписать в прочерк следующие: удовлетворяют, частично удовлетворяют, не удовлетворяют.

Работы выполнены ________________ объёме, на сумму____ (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается *

Вписать в прочерк следующие: в Вписать в прочерк следующие: в полном, не полном.

полном, не полном.

В ______________________ государственным контрактом сроков.

Вписать в прочерк следующие: в установленные, с нарушением установленных.

Качество выполненных Работ ______________ требованиям государственного контракта.

Вписать в прочерк следующие: удовлетворяет, частично удовлетворяет, не удовлетворяет.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

*НДС не указывается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

| Представитель Заказчика (указать должность, ФИО уполномоченного лица Заказчика) ___________________ /___________/ | Представитель Исполнителя (указать должность, ФИО уполномоченного лица Исполнителя) ___________________ /___________/ |
| --- | --- |

| «Заказчик» Заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области ___________________ /____________/ | «Исполнитель» ___________________ / ___________ / |
| --- | --- |

Приложение №3

# к Государственному контракту

# №_________________________

# от «____» ____________ 2026 г.

# Протокол согласования контрактной цены

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Ямцовой Елены Васильевны, действующего на основании доверенности от 05.12.2025 № 102, с одной стороны и ________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________ действующий на основании __________________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены выполнения работ по текущему ремонту труб в подвале административного здания Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16.

Цена Работ по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) составляет ____________________ (________________ рублей ________ копеек), в том числе НДС/НДС не облагается *.

Цена контракта (смета контракта) рассчитана в соответствии с методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 № 841/пр. (Приложение №1 к протоколу согласования контрактной цены).

Цена Контракта включает все затраты, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе стоимость работ, материалов, оборудования, вывоз мусора, транспортные затраты, затраты по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации

*НДС не указывается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

| «Заказчик» Заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области ___________________ /______________/ | «Исполнитель» ___________________ /___________/ |
| --- | --- |

Приложение №1

к протоколу согласования контрактной цены

к контракту №___________________

от «___» _______ 202__ г.

# Смета контракта

# Административное здание УФНС России по Волгоградской области.

# (ОБЪЕКТ)

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту труб в подвале административного здания Межрайонной ИФНС России №11 по Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 16. | Условный ремонт | 1 |  |  |
| # Твердая цена контракта без НДС |  |  |  |  |  |
| # НДС |  |  |  |  |  |
| # Твердая цена контракта с НДС |  |  |  |  |  |

| «Заказчик» Заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области ___________________ /_____________/ | «Исполнитель» ____________________ / __________ / |
| --- | --- |