Проект контракта по закупке №__________________ (далее-договор)
г. Смоленск                                                                                                            «       »   _______ 2026г.
______________________________________________, в лице ___________________________ __________________________________, действующего на основании ________________________, в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны и федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск) в лице главного врача Овсянкина Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт по закупке (далее – договор) о нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика и в соответствии с условиями данного договора работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику стоимость работ.

1.2. Наименование работ: монтаж системы контроля доступа на двери «Вход в лабораторию» в здании ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск) по адресу: г. Смоленск, пр-т Строителей, 29.
Вышеуказанные работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.3. Объем и характер работ: монтаж системы контроля доступа (на двери «Вход в лабораторию») в здании ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск): 

- монтаж системы контроля доступа – 1 усл. ед. – ___________ рублей _____ копеек;

- материалы, используемые при выполнении работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора: 
TS-LM300 Уголок монтажный L-образный для замка TS-ML – 1 шт – ________ рублей ___ копеек;
TS-LM300 Замок электромагнитный, усилие удержания 300 кг – 1 шт – ______ рублей ___ копеек;

Matrix-II-EK  (серый) считыватель бесконтактный для proxi-карт – 1 шт - ______рублей ___копеек;

АТ 12/15 Источник стабилизированного питания 12В 1,5А – 1 шт - ______рублей ___копеек;

ВВГнг LS 3*1,5 кабель силовой ГОСТ – 20 м (цена за 1м - _________________)______рублей ___копеек.

2.Обязательства сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Собственными силами произвести работы, указанные в п. 1.2. настоящего договора. 
2.1.2. Выполнить работы в оговоренный данным договором срок и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. При проведении работ придерживаться правил противопожарной безопасности и обеспечивать охрану труда своих работников, исполнение ими норм и правил техники безопасности. 

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Своевременно предоставить Подрядчику фронт работ и обеспечить надлежащие условия для проведения работ.

Под фронтом работ в данном случае подразумевается: допуск работников подрядчика на объект для выполнения подрядных работ на нем в предусмотренные данным договором сроки; выполнение Заказчиком условий, которые были предъявлены Подрядчиком в устной или письменной форме.
В случае если Заказчик не в состоянии обеспечить Подрядчика своевременным предоставлением фронта работ, срок выполнения работ по данному договору откладывается до момента обеспечения Заказчиком необходимых условий. В данном случае стороны составляют Акт, в котором определяют срок предоставления фронта работ и дата начала выполнения работ по данному Договору.
2.2.2. Обеспечить на объекте охрану завезенных Подрядчиком материалов и оборудования путем предоставления отдельных помещений (комнат, подсобных помещений) или назначения ответственного лица, которое обязано принять их на сохранение по описи (при ее наличии). 
2.2.3. При необходимости и на основании заказа предоставить Подрядчику возможность подключения электроинструмента к линии электропередач.

2.2.4. На момент подписания Договора согласовать с Подрядчиком документацию: замеры, зарисовки, эскизы, а также иную документацию, необходимую для выполнения работ.

2.2.5. После утверждения документации все условия по выполнению работ, в том числе и технические не подлежат изменению Заказчиком, кроме случаев, если изделия еще не переданы в производство.

2.2.6. По окончанию всех работ, предусматриваемых Договором, своевременно принять Изделия и выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями данного Договора, путем подписания Акта выполненных работ.

2.2.7. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке, определенном в разделе 5 данного Договора.     
2.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.Используемые материалы.
3.1. При выполнении работ, предусмотренных данным Договором, Подрядчик использует материалы, которые отвечают техническим условиям и подтверждаются соответствующими сертификатами.
3.2. Разгрузка, складирование материалов, конструкций, изделий обеспечивается силами Подрядчика. Он контролирует количество, качество и комплектацию поставки Изделий на объект для монтажа.

4.Порядок приемки выполненных работ
4.1. Прием-сдача выполненных работ, осуществляется сторонами путем подписания Акта   выполненных работ. 

4.2. По окончании работ, предусмотренных данным договором, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ. Заказчик в течение трех календарных дней с момента получения уведомления о завершении работ, обязан принять работу и подписать акт   выполненных работ.
4.3.В случае немотивированного отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ, в том числе, если этот отказ не подтверждается письменно, Акт выполненных работ считается подписанным сторонами, а работы считаются сданными Подрядчиком Заказчику.

4.4. В случае беспричинного уклонения Заказчиком от подписания Акта выполненных работ Подрядчик имеет право отправить почтою на адрес Заказчика Акт   выполненных работ. При этом Акт выполненных работ считается подписанным с даты почтового отправления.
4.5. В случае, если у заказчика в процессе принятия выполненных работ, предусмотренных данным Договором, возникли мотивированные претензии, Заказчик обязан в течение двух рабочих дней письменно уведомить о них Подрядчика. На основании этого стороны составляют Акт, в котором обозначается перечень недостатков и сроки их устранения.

4.6. При приемке выполненных работ без участия подрядчика и при отсутствии претензий и расхождений, Заказчик формирует и утверждает акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) без подписи подрядчика.

В случае наличия количественного и (или) качественно расхождения, а также несоответствия ассортимента принятых товаров, работ, услуг сопроводительным документам подрядчика Акт приемки товаров, работ, услуг (ф 0510452) с приложением документов и сформированной претензией передается подрядчику для устранения расхождений.
5. Общая сумма Договора и порядок расчетов

5.1. Общая цена Договора составляет __________  рублей ______ копеек. НДС ________________.
5.2. Договорная цена включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по данному Договору, а именно: стоимость монтажных работ, транспортные затраты, оплата труда, организация условий труда.

5.3. Оплата по данному Договору осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика. Стороны договорились, что Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика 100 % в течение 7 рабочих дней с момента подписания между сторонами Акта выполненных работ, утверждения Акта приемки товаров, работ, услуг (ф 0510452).
5.4. Общая цена Договора, указанная в п.5.1., может быть изменена по соглашению сторон в случае изменения обстоятельств и объемов работ. Изменение договорной цены оформляется Сторонами путем составления дополнительных соглашений к данному Договору.
5.5. Датой осуществления оплаты считается дата поступления средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

5.6. В случае если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, которые не предусмотрены данным Договором, или в случае увеличения объемов работ, их стоимость оценивается Сторонами дополнительно, путем подписания Дополнений к данному Договору. Дополнения могут изменять общую стоимость данного Договора и сроки выполнения работ по данному Договору.
6. Срок выполнения работ и эксплуатация

6.1. Стороны договорились выполнить работы, предусмотренные данным Договором в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Договора, при условии своевременного предоставления фронта работ, согласно п.2.2.1. настоящего Договора.
6.2. Несвоевременное предоставление фронта работ, предусмотренного п.2.2.1 данного Договора, а также отсутствие надлежащих условий для проведения работ, предусмотренных п.2.2. данного Договора, соответственно продляют срок выполнения работ, предусмотренных п.6.1. О задержке выполнения работ Подрядчик должен оповестить Заказчика письменно.
7. Ответственность сторон  
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по данному Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. За необоснованный отказ Заказчика от подписания Акта выполненных работ Заказчик выплачивает пени Подрядчику в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей суммы Договора за каждый день необоснованного отказа.
7.3. За невыполнение своих обязательств в установленный данным Договором срок Подрядчик выплачивает пени Заказчику в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы работ по настоящему Договору за каждый просроченный день.  
7.4. Сторона освобождается от обязательств за частичное или полное невыполнение данного Договора в случае форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после подписания данного Договора и не могли быть предотвращены сознательными действиями сторон. Форс-мажорные обстоятельства означают чрезвычайные обстоятельства, которых нельзя было избежать по независящим причинам. К таким причинам относятся наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия, действия российских или иностранных правительственных органов. Изменения в законодательстве, которые прямо или косвенно влияют на сторону, не считаются форс-мажорными обстоятельствами. Про начало действия таких обстоятельств может свидетельствовать сообщения Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации.

7.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение правил и норм техники безопасности и охраны труда своими работниками при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством.
8. Решение споров
8.1. Все споры, что возникают в процессе выполнения условий данного Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.
8.2.В случае недостижения договоренности между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9. Гарантийные сроки
9.1 Гарантийный срок начинается с момента подписания акта выполненных работ и составляет 3 мес.
10. Другие условия
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 26.12.2026 года.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
10.3. Все исправления по тексту данного Договора имеют юридическую силу только при взаимном письменном подтверждении их представителями сторон в каждом случае.

11. Реквизиты сторон
	Подрядчик
	Заказчик

	
	ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г.Смоленск)

	Юр.адрес:
	214031, Смоленская область, г.Смоленск, пр-кт Строителей,29

	Фактический адрес: 
	214031, Смоленская область, г.Смоленск, пр-кт Строителей,29

	ИНН/КПП: 
	ИНН/ КПП: 6732033809 673201001

	р/с 

Банк 
	 УФК по Нижегородской области (ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Смоленск), 

Казначейский счет 03214643000000013216 в ОКЦ № 1 ВВГУ Банк России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород.

	БИК 
	БИК 012202102

	кор/счет 
	ЕКС 40102810745370000024

	Телефон 

	Телефон 8(4812)70-10-01, 70-01-02,          

8 (4812)70-10-09


от Подрядчика:                                                         от Заказчика:

________________ _________ __________            Главный врач__________ А. В. Овсянкин
м.п.                                                                               м.п.

