Государственный контракт №________________
на выполнение работ по ремонту электропроводки
(в рамках капитального ремонта помещений)


г. Саратов							                                   «    »___________ 2026 г.


Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области (ГУФССП России по Саратовской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________ и Положения о Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области, утвержденного приказом ФССП России от 01.08.2022 №510, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) и условиями особой закупки ИКЗ 261645503944364550100100010000000244 заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства в порядке и на условиях, установленных контрактом, в рамках капитального ремонта помещений выполнить работы по ремонту электропроводки (далее по тексту также - работы) на объекте Заказчика по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Сеницы, 28, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта. 
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к контракту), являющимся его неотъемлемой частью.
1.3. Подрядчик считается исполнившим обязательства по выполнению после подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ в соответствии с настоящим контрактом. 
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ 
2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта. Для организации доступа на объекты заказчика Подрядчик предоставляет списки задействованных работников по согласованию с Заказчиком. Срок выполнения работ не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.
Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ. Работы могут быть закончены ранее без нарушения необходимых процессов в соответствии с положениями контракта.
2.2. В период выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик гарантирует Заказчику:
2.2.1. выполнение работ в полном объеме согласно условиям контракта (в том числе приложений к нему);
2.2.2. соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, а также иных соответствующих нормативных документов, регламентирующих осуществление данной деятельности;
2.2.3. организацию рабочего процесса и обеспечение необходимых условий для качественного выполнения работ;
2.2.4. соответствие выполненных работ требованиям качества, а также безопасности жизни и здоровья.
2.3. При выполнении работ Заказчику передаются все необходимые документы, которыми, в том числе, могут быть копии (в случае необходимости) сертификата, деклараций и лицензий, выписки из реестров, а также паспорта на используемый товар, гарантийные талоны, иные документы, подтверждающие качество используемого товара и вспомогательных материалов, и тому подобное. Подрядчик обязан предоставить иные отчетные документы, подлежащие передаче Заказчику в соответствии с действующим законодательством или условиями контракта (в том числе технического задания). Такая отчетная документация может быть передана по завершении работ. Также результат работы должен быть зафиксирован актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости работ по форме КС-3.
2.4. Приёмка выполненных работ осуществляется по их завершении. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
2.5. Подрядчик не позднее 3 (трёх) рабочих дней после завершения работ оформляет, подписывает и  передает Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее также – документы о приемке).
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
Подрядчик обязан предоставить отчетные документы, подлежащие передаче Заказчику в соответствии с действующим законодательством или условиями контракта.
2.6. При подготовке документов о приемке Подрядчик должен предоставлять достоверную информацию и придерживаться основных правил оформления (заполнения) соответствующих документов. При наличии замечаний по оформлению (заполнению) документов о приемке Заказчик вправе отказать в приемке и направить Подрядчику Уведомление об уточнении (далее — Уведомление) с указанием замечаний. После получения Уведомления Подрядчик обязан привести документы о приемке в соответствие с указанными замечаниями и перенаправить документы повторно в течение 3 (рабочих) дней в порядке, регламентированном пунктом 2.5.
[bookmark: __DdeLink__63013_1507212857]2.7. При приемке работ Заказчик проверяет соответствие выполненных работ и результата работ условиям настоящего контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также проводит анализ отчётных документов и материалов, представленных Подрядчиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего контракта, также проверяется комплектность и количество экземпляров представленной отчетной документации. При этом Заказчик оценивает объём и качество выполненных работ, проверяет выполнение Подрядчиком обязательств в установленные контрактом сроки, стоимость фактически выполненных работ и соответствие цены за единицу измерения.
2.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта.
2.9. При отсутствии у Заказчика претензий по объему (количеству) и качеству выполненных работ, а также к наличию и оформлению предоставленных документов (в том числе отчётной документации), Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов о приёмке подписывает их.
2.10. При наличии претензий Заказчик в установленный для приёмки срок направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин такого отказа.
2.11. В случае получения в соответствии с пунктом 2.10. контракта мотивированного отказа от подписания документа о приёмке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и передать Заказчику документы о приёмке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
2.12. Заказчик вправе не отказывать в приёмке выполненных работ в случае если выявленные несоответствия не препятствуют приёмке работ и устранены Подрядчиком в течение срока приёмки.
2.13. Датой приёмки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком документов о приёмке.
2.14. На основании пункта 2.6. при нарушении сроков формирования, в том числе повторно, документов о приемке Заказчик вправе предъявить требование об оплате штрафа в соответствии с пунктом 5.2. настоящего контракта за нарушение исполнение обязательства, которое не имеет стоимостного выражения.
2.15. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).
2.16. Право собственности на результат работ и риск случайной гибели переходят от Подрядчика к Заказчику после подписания документов о приемке выполненных работ в соответствии с настоящим контрактом.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта является твёрдой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. Цена контракта составляет ______рублей _____ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке ___ процентов, а в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.[footnoteRef:2] [2: 	 Пункт может быть уточнен в соответствии с режимом налогообложения участника закупки, с которым заключается контракт.  В случае если указанный участник является плательщиком НДС, будет указан размер ставки налога - НДС 20%. В случае если указанный участник закупки осуществляет деятельность по упрощенной системе налогообложения и/или имеет право не оплачивать налог на добавленную стоимость, окончание фразы будет изменено на слова «.., без НДС (НДС не облагается ….)»] 

Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.[footnoteRef:3] [3: 	 В случае, если Контракт заключается по результатам закрытого электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вместо цены контракта будет указана цена за право заключить контракт. Указанный абзац будет изменен и дополнен следующим образом: «Цена за право заключить контракт составляет ___ (_____) рублей __ копеек. Указанная сумма перечисляется Заказчику до заключения контракта в соответствии с требованиями части 3 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд».] 

3.2. Стоимость выполненных работ определяется по ценам, установленным сметным расчётом (приложение №2 к контракту). Оплата выполненных работ по настоящему контракту осуществляется за счёт средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 
3.3. Расчёты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются в следующем порядке:
3.3.1. Заказчик осуществляет оплату после исполнения обязательств по выполнению работ платежными поручениями в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа/документов о приёмке согласно требованиям части 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. 
3.3.2. В случае непредставления Заказчику документов о приёмке (документов первичного бухгалтерского учёта, отчётных документов) или выявления нарушений в оформлении указанных документов, оплата может быть произведена только после представления или исправления необходимых документов.
3.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком
3.5. В соответствии с частью 14 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе при осуществлении расчётов из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, по решению Заказчика могут быть удержаны суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и настоящим контрактом.
3.6. В случае изменения расчётного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчётного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. До начала выполнения работ предоставить Заказчику документы, подтверждающие право Подрядчика выполнять работы (лицензию, аттестат соответствия, свидетельство СРО и т.п.), если данный вид деятельности подлежит лицензированию и иному законодательному регулированию. 
4.1.2. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту. Выполнить работы в соответствии с приложениями к контракту, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования. Выполнить работы качественно, в полном объёме и в оговорённый срок, в соответствии с действующим законодательством, установленными нормами и правилами, положениями и приложениями к контракту. Соблюдать при организации рабочего процесса соответствие выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации, а также иных соответствующих нормативных документов.
4.1.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.4.4. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
4.1.5. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
Своевременно информировать Заказчика об исполнении своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, немедленно письменно предупреждать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество результатов работ либо создают невозможность их выполнения в соответствии с условиями контракта.
4.1.6. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков
4.1.7. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.8. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.1.9. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику.
4.1.10. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.11. Выполнить в полном объёме иные условия контракта.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Самостоятельно организовывать процесс выполнения работ, определять способ и сроки выполнения работ и подбирать необходимый рабочий персонал.
4.2.2. Запрашивать от ответственного лица (уполномоченного представителя) от Заказчика информацию и сведения, необходимые для исполнения настоящего контракта.
4.2.3. В случае комиссионного приёма выполненных работ, присутствовать при работе комиссии.
4.2.4. В случае отказа Заказчика от приёмки выполненных работ требовать мотивированного объяснения.
4.2.5. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
4.2.6. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.2.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
4.3.2. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.
4.3.3. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
4.3.4. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
4.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
4.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
4.3.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3.9. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 Контракта.
4.3.10. Выполнить в полном объёме иные условия контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.4.2. Требовать от Подрядчика документ, подтверждающий право Подрядчика выполнять работы (лицензию, сертификат, аттестат соответствия и так далее), если данный вид деятельности подлежит лицензированию или иному законодательному регулированию.
4.4.3. Требовать от Подрядчика предоставления документов о приемке, оформленных в соответствии с контрактом и требованиями действующего законодательства.
4.4.4. Отказать в приёмке выполненных работ в случае, если выполненные работы и их результат не соответствуют контракту, в частности техническому заданию (приложение №1 к контракту).
4.4.5. В случае если Подрядчиком некачественно выполнены работы и, требовать от Подрядчика безвозмездного выполнения соответствующих работ.
4.4.6. Вместо предъявления требования о безвозмездном выполнении соответствующих работ требовать от Подрядчика возврата уплаченной за некачественно выполненные работы денежной суммы. При этом Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие некачественно выполненных работ. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле ответчиком по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1.  На результат выполненных работ устанавливаются гарантии качества в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к контракту), а также иные гарантии, предусмотренные действующим законодательством. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
5.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
5.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
5.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
5.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
5.6. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
5.7. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
5.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
5.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Исполнение контракта может быть обеспечено либо внесением денежных средств на счет Заказчика, либо предоставлением независимой гарантии по выбору участника закупки (подрядчика). Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено с учетом положений статьи 37 и 96 Федерального закона о контрактной системе.
6.2. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также при их существенном нарушении, должен обратить взыскание на обеспечение в размере подлежащих уплате неустойки (штраф, пени), убытков, которые перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта.
6.3. В случае если обеспечение исполнения настоящего контракта осуществляется в форме независимой гарантии, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также при их существенном нарушении, должен обратить взыскание на сумму, обеспеченную соответствующей независимой гарантией. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе. В отношении независимой гарантии устанавливается требование о том, что срок её действия должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. В независимую гарантию должно быть включено условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днём получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. В независимой гарантии не должно быть указано дополнительных требований к Заказчику, в том числе при оформлении требования об осуществлении уплаты денежной суммы по данной независимой гарантии, не предусмотренных действующим законодательством.
6.4. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5% от цены контракта. Обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом положений статей 37 и 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона о контрактной системе. 
6.6. Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней с даты полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. В случае неполного исполнения обязательств по контракту при отсутствии претензий и разногласий по исполнению контракта, денежные средства возвращаются после оформления расторжения контракта по соглашению сторон. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный в контракте. На основании письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов для возврата, денежные средства могут быть возвращены на иной счет Подрядчика.
6.7. В случае отзыва лицензии на осуществлении банковских операций у банка, выдавшего независимой гарантию, которая предоставлена Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.
6.8. Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Размер неустойки определяется согласно Федеральному закону о контрактной системе, постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063».
7.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляется штраф. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 штраф устанавливается в размере __(__________)процентов от цены контракта.[footnoteRef:4] [4: 	  Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 5 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042] 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, начисляется штраф (при наличии в контракте таких обязательств). Размер штрафа устанавливается в виде суммы – ________(_____________) рублей __ копеек[footnoteRef:5], в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042. [5: 	  Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы.] 

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, за каждый день просрочки исполнения обязательства начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3. Подрядчик обязан уплатить пени, штраф, убытки Заказчику по первому его требованию. В случае если Подрядчику установлен срок для устранения несоответствий, Заказчик вправе начислять пени, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. В соответствии с частью 14 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе при осуществлении расчетов из суммы, подлежащей оплате Подрядчику Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа установленном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере ______ (_____________) рублей __ копеек[footnoteRef:6]. [6: 	 Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042] 

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату, связанную с несвоевременным предоставлением обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если предоставление такого обеспечения предусмотрено контрактом). Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату, связанную с несвоевременным поступлением необходимых документов от Подрядчика.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. По настоящему контракту убытки, причиненные Подрядчиком Заказчику, могут быть взысканы Заказчиком в полной сумме сверх неустойки. По требованию Заказчика Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по контракту, обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх предусмотренных контрактом неустоек.
7.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7.9. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, в случае если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему контракту, и которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться справкой компетентного государственного или муниципального органа.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим контрактом.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия.
8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления, любая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего контракта без возмещения сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
9.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
9.3. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
9.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
9.5. Сторона считающая, что её права нарушены, имеет право направить другой стороне претензию об устранении недостатков по исполнению контракта. 
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Сторона, получившая претензию, обязана направить другой стороне мотивированный ответ по существу претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента её получения. В случае если ответ по существу претензии не будет получен стороной, направившей претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии другой стороной, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.
9.6. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.  Сторона, считающая, что её права нарушены, вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Контракт может быть изменён по соглашению сторон. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.2. Стороны обязуются изменить контракт в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.
10.3. По соглашению сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара (объёма работ, услуг), качества товара (работ, услуг) и иных условий контракта.
10.4. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара (объём работ, услуг) не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара (объёма работ, услуг) по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в контракте цены единицы товара (работ, услуги), но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара (объёма работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара (работы или услуги).
10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.8. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.9. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
10.10. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует в части выполнения работ по 16 сентября 2026 года включительно, а в остальном – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении места нахождения, банковских реквизитов и иных сведений, указанных в разделе 13 контракта, в срок не более 3 (трех) дней со дня такого изменения.
12.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Подрядчик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков) как за свои собственные.
12.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны договорились руководствоваться положениями контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Взаимоотношения Сторон по выполнению работ для государственных нужд в части, непредусмотренной настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Во всем, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны договорились руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. 
12.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются путём заключения дополнительного соглашения к контракту. 
12.7. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются путём заключения дополнительного соглашения к контракту.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1. Полное, сокращенное и фирменное (при наличии) наименование, адрес и реквизиты Заказчика:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области
ГУФССП России по Саратовской области
Место нахождения: 410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 11
Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 11
Телефон: 8 (8452) 28-05-57 – по вопросам заключения контрактов, дополнительных соглашений;
26-40-52 – по финансовым вопросам, вопросам проверки (сверки) актов
Электронная почта: mto@r64.fssp.gov.ru
ИНН 6455039443   КПП 645501001
УФК по Нижегородской области (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области л/с 03601785580)
Единый казначейский счет 40102810745370000024
Казначейский счет 03211643000000013247
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
ВНИМАНИЕ: Указаны расходные реквизиты, поступления на данных счетах не учитываются

13.2. Полное, сокращенное и фирменное (при наличии) наименование, адрес и реквизиты Подрядчика:
______________________________________________________________
_____________________________
Место нахождения (место жительства): _____________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
Телефон: ____________________, факс (при наличии) ____________________
Электронная почта ____________________
Сайт ____________________
ИНН ______________     КПП _______________
ОКПО ______________     ОКФС ______________     ОКТМО ______________
Расчётный счёт ______________________
____________________________________________
БИК  ______________, корреспондентский счет ______________________
____________________________________________

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 
13.1. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью и также составлены в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. Перечень приложений к контракту:
13.1.1. Приложение №1 Техническое задание,
13.1.2. Приложение №2 Сметный расчет.

Заказчик 													Подрядчик 
	 _____________________ (ФИО)
	   _____________________ (ФИО)  




Приложение №1 к контракту №__________________ от «__» ___________ 20__ г.
Заполняется с использованием заявки и возможных предложений участника закупки (закупочной сессии), с которым будет заключаться контракт, в соответствии с нормами Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 №44-ФЗ 
Техническое задание
I. Требования, установленные Заказчиком и связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:
1. Все работы должны выполняться в соответствии с положениями контракта и технического задания согласно составленному сметному расчету. Результатом выполнения работ  будет являться восстановление и ремонт электрической проводки на объекте.  Качество работ будет определяться рабочим состоянием электропроводки.
2. Все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, запасные части предоставляются Подрядчиком. Упаковка материалов должна обеспечивать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.
3. Материалы, применяемые при проведении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения и т.п. 
4. Все материалы должны иметь гарантийный срок годности.
5. Образцы материалов предварительно согласовываются с Заказчиком. Перед использованием тех или иных применяемых материалов Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, только после согласования с Заказчиком может приступать к производству работ.
6. Используемые в работе материалы должны быть новыми, ранее не использованным, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, не должны оказывать негативного влияния на жизнедеятельность человека, выделять в окружающую среду вредные токсичные вещества и должны соответствовать Федеральному закону Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7. При проведении разборки, демонтажных работ (при необходимости) Подрядчик должен обеспечить последовательность операций и не допустить повреждение ранее установленного оборудования и другого имущества Заказчика.
8. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусор и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
9. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о производстве скрытых работ за два дня до начала работ. Готовность скрытых работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и актами освидетельствований скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то, по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем за свой счет восстановить её. При этом обязательно составление актов освидетельствования скрытых работ по требованию представителей надзорных органов, в случае осуществления ими контроля за ходом работ  и /или проверки процесса производства работ. Перечень актов освидетельствования скрытых работ может быть дополнен в соответствии с организацией работ Подрядчика, обоснованными требованиями Заказчика или в иных случаях по согласованию сторон.
10. Все выполняемые работы, в том числе прочие сопутствующие техническому заданию (в том числе подключение приборов, оборудования), должны соответствовать:
- Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- Федеральному закону Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
- Федеральному закону Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
- Постановлению Правительства  Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
- приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», 
- приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
- Правилам устройства электроустановок ПУЭ (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 №204).
11. Подрядчик организует соблюдение своими сотрудниками мер по охране труда и пожарной безопасности и несёт за это ответственность. Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте. Весь персонал Подрядчика, задействованный на работах, должен быть проинструктирован по технике безопасности и охране труда в установленном порядке. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.
12. Для обеспечения доступа персонала Подрядчика к местам выполнения работ предварительно Заказчику предоставляются списки лиц, занятых производством работ по объекту.

II. Перечень выполняемых работ, объем выполняемых работ, используемые машины и материалы, специальные требования определяется согласно сметному расчету:
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.


	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Электромонтажные работы

	1
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,14
	1
	0,14
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 435,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 818,70

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 704,14

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 947,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	72 585,21
	
	10 161,93

	2
	ФСБЦ-20.3.03.04-0396
	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 58 Вт, ЭПРА
	шт
	14
	1
	14
	4 972,19
	1,86
	9 248,27
	
	129 475,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	129 475,78

	3
	ГЭСНм08-03-594-12
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 4 до 6
	100 шт
	0,21
	1
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 241,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 199,26

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	24 443,28

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	12 851,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	338 265,67
	
	71 035,79

	4
	ФСБЦ-20.3.03.04-0380
	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА
	шт
	21
	1
	21
	5 758,33
	1,86
	10 710,49
	
	224 920,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	224 920,29

	5
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,27
	1
	0,27
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 581,19

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 510,18

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	3 404,87

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 790,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 764,19
	
	8 846,33

	6
	ФСБЦ-20.4.03.05-0004
	Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20
	100 шт
	0,27
	1
	0,27
	3 247,66
	0,94
	3 052,80
	
	824,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	824,26

	7
	ГЭСНм08-03-591-01
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,13
	1
	0,13
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 579,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 545,58

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 499,21

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	788,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 985,23
	
	3 898,08

	8
	ФСБЦ-20.4.01.01-1057
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54
	шт
	13
	1
	13
	212,02
	1,46
	309,55
	
	4 024,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 024,15

	9
	ФСБЦ-20.5.02.11-0041
	Коробка установочная У-92
	шт
	33
	1
	33
	34,87
	0,94
	32,78
	
	1 081,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 081,74

	10
	ГЭСНм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	2,4
	1
	2,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 610,10

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 474,73

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	15 980,49

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	8 402,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 632,71
	
	42 318,50

	11
	ФСБЦ-24.3.01.06-0042
	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
	м
	240
	1
	240
	22,46
	1,05
	23,58
	
	5 659,20

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 659,20

	12
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,4
	1
	1,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 566,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 227,69

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	7 980,86

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 196,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	14 934,39
	
	20 908,15

	13
	ГЭСНм08-02-390-02
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	 207,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,03

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	193,06

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	101,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 868,00
	
	506,04

	14
	ФСБЦ-20.2.05.04-0119
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 40х20 мм
	100 м
	1,4
	1
	1,4
	8 682,31
	1,41
	12 242,06
	
	17 138,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 138,88

	15
	ФСБЦ-20.2.05.04-0065
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 60х40 мм
	100 м
	0,03
	1
	0,03
	13 670,04
	1,41
	19 274,76
	
	578,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	578,24

	16
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	2,4
	1
	2,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 199,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 652,56

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	4 512,98

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 372,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 073,98
	
	12 177,54

	17
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1,4
	1
	1,4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 606,11

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 419,39

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 376,81

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	723,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 667,83
	
	3 734,96

	18
	ФСБЦ-21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,2
	1
	0,2
	72 551,44
	1,12
	81 257,61
	
	16 251,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 251,52

	19
	ФСБЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,2
	1
	0,2
	47 048,63
	1,12
	52 694,47
	
	10 538,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 538,89

	20
	ГЭСНм11-08-001-01
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 шт
	2,7
	1
	2,7
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 909,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 623,70

	
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	10 461,33

	
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 346,90

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 722,29
	
	28 950,18

	21
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	15
	1
	15
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 035,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 247,46

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	7 030,04

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 696,20

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 527,10
	
	22 906,45

	22
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1103
	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	8
	1
	8
	103,63
	1,16
	120,21
	
	961,68

	
	
	(Инженерное оборудование)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	961,68

	23
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1101
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	7
	1
	7
	100,65
	1,16
	116,75
	
	817,25

	
	
	(Инженерное оборудование)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	817,25

	24
	ГЭСНм08-03-526-02
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 306,50

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	729,69

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	707,80

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	372,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 400,86
	
	2 400,86

	25
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1105
	Выключатель автоматический 1P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1
	1
	1
	122,85
	1,16
	142,51
	
	142,51

	
	
	(Инженерное оборудование)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,51

	26
	ГЭСН46-03-013-47
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм
	100 отверстий
	0,5
	1
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 354,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 317,99

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 357,53

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	777,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 979,64
	
	3 489,82

	27
	ГЭСНм08-02-401-01
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,6
	1
	0,6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 757,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 932,08

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	8 664,12

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 555,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	38 589,10
	
	23 153,46

	28
	ФСБЦ-21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,06
	1
	0,06
	31 139,61
	1,45
	45 152,43
	
	2 709,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 709,15

	29
	ГЭСНм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	 298,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,43

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	263,29

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	138,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	705,95
	
	705,95

	30
О
	ФСБЦ-62.5.01.04-0042
	Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3х230/400 В, номинальный (максимальный) ток 10(100) А, класс точности 1,0
	шт
	1
	1
	1
	2 491,62
	1,64
	4 086,26
	
	4 086,26

	
	
	(Инженерное оборудование)

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 086,26

	31
	ГЭСНм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	2
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 761,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 701,03

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 650,00

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	867,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 655,03
	
	9 310,05

	32
	https://www.tinko.ru/catalog/functional/2316/filter/33-is-12/57-is-1503/163-is-1749/199-is-9241/360-is-3857/similar-to-13492/
	Щиток настенный с дверцей 8 модулей IP65 серый (RB08W6TGD)
	шт
	1
	1
	1
	
	
	3 685,44
	
	3 685,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 685,44

	33
	ФСБЦ-20.4.04.03-0006
	Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	1
	1
	5 188,78
	1,39
	7 212,40
	
	7 212,40

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 212,40

	34
	ГЭСНм08-02-472-01
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,18
	1
	0,18
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 634,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 078,77

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 046,41

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	550,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 065,44
	
	3 251,78

	35
	ГЭСНм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,07
	1
	0,07
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	 823,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	804,33

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	780,20

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	410,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 000,14
	
	2 030,01

	36
	ФСБЦ-08.3.04.02-0063
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,006
	1
	0,006
	67 306,50
	0,86
	57 883,59
	
	347,30

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	347,30

	37
	ФСБЦ-08.3.04.02-0095
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм
	т
	0,007897
	1
	0,007897
	66 456,50
	0,86
	57 152,59
	
	451,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	451,33

	38
	ФСБЦ-21.2.03.05-0053
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450
	1000 м
	0,007
	1
	0,007
	78 573,69
	1,18
	92 716,95
	
	649,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	649,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	550 388,46

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	97 887,30

	
	
	               Эксплуатация машин
	2 666,59

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	866,30

	
	
	               Материалы
	448 968,27

	
	
	     Строительные работы
	3 489,82

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               оплата труда
	1 317,99

	
	
	               материалы
	36,69

	
	
	               накладные расходы
	1 357,53

	
	
	               сметная прибыль
	777,61

	
	
	     Монтажные работы
	691 843,65

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               оплата труда
	96 569,31

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 666,59

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	866,30

	
	
	               материалы
	448 931,58

	
	
	               накладные расходы
	93 698,89

	
	
	               сметная прибыль
	49 110,98

	
	
	     Оборудование
	6 007,70

	
	
	          Инженерное оборудование
	6 007,70

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	98 753,60

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	95 056,42

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	49 888,59

	
	
	Всего по разделу 1 Электромонтажные работы
	701 341,17

	
	
	     справочно:
	

	
	
	          Затраты труда рабочих
	267,2837
	
	
	
	
	

	
	
	          Затраты труда машинистов
	2,0303
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итоги по смете:
	

	
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	550 388,46

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               Оплата труда рабочих
	97 887,30

	
	
	               Эксплуатация машин
	2 666,59

	
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	866,30

	
	
	               Материалы
	448 968,27

	
	
	     Строительные работы
	3 489,82

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               оплата труда
	1 317,99

	
	
	               материалы
	36,69

	
	
	               накладные расходы
	1 357,53

	
	
	               сметная прибыль
	777,61

	
	
	     Монтажные работы
	691 843,65

	
	
	          в том числе:
	

	
	
	               оплата труда
	96 569,31

	
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 666,59

	
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	866,30

	
	
	               материалы
	448 931,58

	
	
	               накладные расходы
	93 698,89

	
	
	               сметная прибыль
	49 110,98

	
	
	     Оборудование
	6 007,70

	
	
	          Инженерное оборудование
	6 007,70

	
	
	Всего
	701 341,17

	
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	98 753,60

	
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	95 056,42

	
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	49 888,59

	
	
	Всего с учетом коэффициента договорной стоимости К= 0,85425899
	599 127,00

	
	
	ВСЕГО по смете
	599 127,00



III. Требования к качеству выполненных работ и гарантийному сроку: 
1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение не менее чем 12 (двенадцать) месяцев[footnoteRef:7]. При этом гарантийный срок на установленные оборудование и материалы не может быть менее срока установленного производителем. В случае если гарантийный срок на использованные при выполнении работ оборудование и материалы, установленный производителем таких оборудования и материалов, составляет более 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки работ, гарантия Подрядчика распространяется на весь срок установленный производителем соответствующих оборудования и материалов. Гарантийный срок исчисляется со дня, следующего за днем приемки результата работ.  [7: 
	 Срок предоставления гарантии участник закупки может не указывать, в этом случае срок гарантии будет указан в проекте контракта в соответствии с указанным значением показателя, но без сопровождения словами «не менее». Если участник закупки указывает срок гарантии, то такой срок должен соответствовать указанному значению и не сопровождаться словами «не менее» или «более» и т.п.] 

2. В случае, если при использовании результата выполненных работ Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных работ или несоответствие выполненных работ по каждому виду работ требованиям законодательства,  невыполненные работы, недоработки и т.п., Подрядчик будет обязан устранить все недостатки за свой счет, в том числе при необходимости исправить, переделать выполненные работы по соответствующему виду работ, в срок не более чем 10 (десять) дней с момента должного уведомления.

IV. Иные и специальные требования:
1. Все переданные документы по объекту возвращаются Заказчику при сдаче работ. 
2. При наличии гарантийных талонов на используемый товар, материал и т.д. Подрядчик обязан передать указанные гарантийные талоны Заказчику не позднее дня сдачи работ.
3. Иные вопросы, возникающие до или в процессе производства работ решаются в рабочем порядке с уполномоченным представителем Заказчика ответственным за контроль над выполнением работ.

Заказчик 						Подрядчик
	_____________________ (ФИО)
	_____________________ (ФИО)




Приложение №2 к контракту №__________________ от «__» ___________ 20__ г.

Заполняется с использованием расчета цены контракта и цены, предложенной участником закупки (закупочной сессии), с которым будет заключаться контракт, в соответствии с нормами Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 №44-ФЗ

Протокол соглашения о контрактной цене

	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу измерения, руб. с учетом НДС[footnoteRef:8] [8: 
	Заполняется в соответствии с режимом налогообложения участника закупки, с которым заключается контракт. В случае, если указанный участник закупки осуществляет деятельность по упрощенной системе налогообложения и имеет право не оплачивать налог на добавленную стоимость, окончание фразы будет изменено на слова «.., без НДС».] 

	Стоимость товара, в руб. с учетом НДС7

	Выполнение работ по ремонту электропроводки
	Единица
	1
	
	



[bookmark: __DdeLink__8022_674503459]Итого цена контракта: __________________________________ (цифрами и прописью)


Заказчик 						Подрядчик
	
_____________________ (ФИО)
	
_____________________ (ФИО)



