# КОНТРАКТ № 543

на выполнение работ

г. Москва								                      «__»___________ 2026г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» (сокращенное наименование: МИИГАиК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя Кремлёва Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности от 25.08.2025 г. № 65, с одной стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующе__ на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке элементов системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях метрологической лаборатории по адресу: г. Москва, Гороховский переулок, д.4, кор.1А (далее – работы, Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные работы.

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

1.4. Идентификационный код закупки: 26 177010123997701010010003 086 0000 244.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _________ руб. (_____ рублей __ копеек), НДС___% (НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения на основании п. 1 ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации) (далее – «цена Контракта).

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, а также все расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, стоимость работ, материалов, оборудования, расходы на погрузку, разгрузку, доставку оборудования и материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, указанных в Техническом задании.

2.4. Превышения Подрядчиком объемов работ, установленных настоящим Контрактом, выполняются им за свой счет.

3. порядок расчетов

3.1. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом единовременно, по факту выполнения всех работ, предусмотренных Контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ (далее – Акта) или универсального передаточного документа (далее – УПД) на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства МИИГАиК и средства субсидии, предусмотренные Соглашением от 03.04.2026 г. № 075-15-2026-048 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенным между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и МИИГАиК.

3.3. В случае имеющихся неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

3.4. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют или могут повлиять на стоимость и сроки выполнения работ, убедился в характере и содержании работ, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход работ, учел в своих расчетах свои расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требования иных платежей, за исключением предусмотренных в Контракте.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате цены Контракта считается исполненным с момента списания денежных средств, с казначейского счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 Контракта.

4. СРОК И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по Контракту установлен в Техническом задании.

4.2. Подрядчик в полном объеме оценил срок выполнения работ и признает его достаточным для выполнения всех работ по Контракту. Сроки, необходимые Подрядчику для подготовки к выполнению работ, включены в сроки выполнения работ по Контракту, и учтены Подрядчиком при его заключении. В случае возникновения просрочки Подрядчик не вправе ссылаться на недостаточность срока, необходимого для выполнения работ по Контракту.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполненных работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.1.6. Осуществить выплату Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму пени и /или штрафов, в порядке, предусмотренном в п. 3.3 настоящего Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в подпункте 5.4.4. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнение работ.

5.2.4.  Провести экспертизу выполненных работ на соответствие условиям Контракта согласно требованиям Закона №44-ФЗ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Контракта.

5.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и сдать их в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ, за свой счет.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнение работ.

5.4.5. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта представить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта представить Заказчику документы, подтверждающие его соответствие такому требованию, действие которого распространяется на весь срок исполнения Контракта.

Подрядчик вправе не предоставлять лицензию, если эти документы были представлены до заключения настоящего Контракта.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (двух) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.7. Использовать своё оборудование, инвентарь, строительные и иные материалы, необходимые для выполнения работ по Контракту.

5.4.8. Уведомить Заказчика, в случае привлечения субподрядчиков в соответствии с подпунктом 5.3.3. настоящего Контракта.

5.4.9. Использовать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4.10. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте, привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

5.4.11. Во время нахождения на Объекте работников (представителей) Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по настоящему Контракту лиц, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе регулярно проводить необходимый инструктаж указанных лиц.

5.4.12. Обеспечить содержание и ежедневную уборку территории в месте производства работ по Контракту.

5.4.13. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.4.14. Принимать участие в сдаче-приемке выполненных работ.

5.4.15. Принять все необходимые меры по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации (как на Объекте, так и за его пределами) и нести ответственность за нарушение указанных требований.

5.4.16. Уведомить Заказчика в письменном виде о готовности приступить к выполнению работ.

5.4.17. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ элементов существующих конструкций и инженерных сетей, если их повреждения произошли в результате неправильного использования или действий по вине Подрядчика.

5.4.18. Подрядчик несет ответственность за соблюдение привлеченными работниками иных норм миграционного законодательства Российской Федерации. При нарушении Подрядчиком условий настоящего пункта, повлекшем взыскание с Заказчика уполномоченным органом штрафа, Подрядчик обязан возместить Заказчику указанный штраф в полном объеме.

5.4.19. В случае причинения ущерба Подрядчиком Заказчику и/или третьим лицам, вследствие нарушения Подрядчиком правил техники безопасности, пожарной или экологической безопасности, строительных норм и правил при проведении работ Заказчик и Подрядчик составляют двусторонний акт с перечнем и объемом нанесенного ущерба. Заказчик вправе требовать возмещения, а Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику и/или третьим лицам такой ущерб за свой счет.

5.4.20. В течение 3 (трех) рабочих дней информировать Заказчика с указанием причин о невозможности выполнения работ в надлежащем объеме, в предусмотренные настоящим контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.21. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.4.22. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контактом.

6. Порядок сдачи-приемки ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после истечения срока для выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

6.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за последним днем выполнения работ, Подрядчик представляет Заказчику комплект исполнительной документации, Акт или УПД, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

6.3. Приемка результатов выполненных работ проводится с участием Подрядчика или его уполномоченного представителя.

6.4. Заказчик при приемке работ проводит анализ представленных Подрядчиком отчетных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и Контракта, а также устанавливает наличие предусмотренного условиями Контракта количества экземпляров и копий отчетных документов.

6.5. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Заказчику документов, предусмотренных п.6.2 Контракта, Заказчик осуществляет приемку работ по Контракту на предмет соответствия их объема требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании. В течение указанного срока Заказчик проводит экспертизу выполненных работ на соответствие условиям Контракта согласно требованиям Закона №44-ФЗ. В указанный в настоящем пункте срок Заказчик направляет Подрядчику, подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта или УПД, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или осуществления доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в  мотивированном отказе, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт или УПД, оформленные в 2 (двух) экземплярах, для принятия Заказчиком работ.

6.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/оказании доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении работ, Заказчик подписывает по 2 (два) экземпляра Акта или УПД и передает по одному экземпляру подписанных документов Подрядчику.

6.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт или УПД и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату выполненных работ по Контракту являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 5.4.2 Контракта и Техническом задании.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании.

7.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом №44-ФЗ, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, или о повторном выполнении работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.

7.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.6. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.

7.7. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполненных работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

7.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров, задержка в пути, если такая задержка возникла по вине третьих лиц и иные обстоятельства, которые влекут неисполнение Стороной своих обязательств по настоящему Контракту по вине третьих лиц, не привлеченных Стороной для исполнения всего или части настоящего Контракта.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но, в любом случае, не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращения соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление, либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф, размер которого (за исключением случаев, указанных в п. 9.5.1, 9.6 Контракта) устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф, размер которого определяется в следующем порядке:

а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до начальной (максимальной) цены контракта (включительно);

б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от начальной (максимальной) цены контракта до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в Контракте срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в претензионном порядке.

Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется:

- заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Контракта, либо

- в виде сканированного документа по адресу электронной почты, указанному в разделе 16 настоящего Контракта.

10.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны.

Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии заказным письмом считается дата почтового штемпеля (или отчета, полученного на сайте АО «Почта России»), свидетельствующего о поступлении претензии в почтовое отделение Стороны, в адрес которой направлена претензия.

Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии по адресу электронной почты считается дата отправления. Уведомление почтовой программы о невозможности доставки электронного письма Стороне по адресу электронной почты, указанному в Контракте, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в день отправления.

10.3. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Контрактом срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

10.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получения ответа вне срока, установленного п. 10.2 настоящего Контракта, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

11. Порядок расторжения Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).

11.1.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта в следующих случаях:

11.1.1.1. Если отступления Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

11.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

11.1.1.3. Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному настоящим Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;

11.1.1.4. В случае если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций и в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Контракта.

11.1.1.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. Подрядчик при выполнении работ на территории Заказчика обязан:

- соблюдать требования действующих законов (положений) по охране окружающей среды, противопожарной защите и техники безопасности.

- обеспечивать подготовку рабочих мест для безопасного производства услуг;

- проверять приспособления и инструмент на предмет соответствия требованиям безопасности труда;

- обеспечивать рабочих необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты;

- вывозить мусор, возникший в ходе выполнение работ.

12.2. Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль за соблюдением мер по безопасному применению электроинструментов, электроприборов и электрооборудования;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности на территории выполнение работ;

12.3. В случае выявления нарушений требований пожарной и (или) электробезопасности Заказчик имеет право приостановить выполнение работ Подрядчиком до полного устранения выявленных недостатков.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

13.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения.

14.2. Контракт действует до «31» декабря 2026 г. включительно.

14.2.1.  В части исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, а также финансовых расчетов и гарантийных обязательств Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

14.3. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и законодательством РФ.

15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

15.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому заказчику.

15.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Стороны обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции».

15.7. Стороны вправе направлять друг другу с использованием систем электронного документооборота (далее – система ЭДО) любые документы, связанные с настоящим Контрактом: Контракт, дополнительные соглашения к нему, уведомления, документы для целей бухгалтерского учета (счета, счета-фактуры или универсальные передаточные документы, акты сверки расчетов, товарные накладные, спецификации, приложения и прочие). Документы, переданные с использованием системы ЭДО, должны быть подписаны действующей электронной подписью Сторон. Стороны вправе по согласованию друг с другом предоставлять указанные документы на бумажных носителях. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности ключей электронных подписей. Сторона, которой стало известно о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, обязана уведомить другую Сторону о данном факте и отказаться от использования данной подписи. Стороны соглашаются, что используемые во взаимоотношениях между ними электронные документы, признаются Сторонами юридически значимыми документами, равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным печатью, и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон в рамках, заключенных между ними Контрактов, соглашений. Обмен оригиналами документов на бумажном носителе не требуется.

15.8. Подрядчик соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в соответствии с ч.1 ст.31 Закона №44-ФЗ

15.12. Перечисленные ниже документы образуют приложения к Контракту и являются его неотъемлемой частью:

15.12.1. Техническое задание: Приложение №1.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МИИГАиК Адрес: 105064, г. Москва, Гороховский переулок, д.4 ОГРН 1027700350699 ИНН 7701012399 КПП 770101001 Платежные реквизиты: Банк плательщика: ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва БИК 004525988 Номер счета Банка плательщика (единый казначейский счет) 40102810545370000003 Плательщик платежа: УФК по г. Москве (МИИГАиК) Лицевой счет: 711X4329001 Номер счета плательщика (казначейский счет) 03215643000000017301 Лицевой счет: 20736Х43290 Номер счета плательщика (казначейский счет) 03214643000000017300 e-mail для претензий: dogovor@miigaik.ru Ответственный представитель Заказчика: Тел. e-mail: Представитель по доверенности _____________________ Д.Ю. Кремлёв МП | ПОДРЯДЧИК: _____________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № 543 от _______________2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ: монтаж и пуско-наладка элементов системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в помещениях метрологической лаборатории главного учебного корпуса по адресу: г. Москва, Гороховский переулок, д.4, кор.1А (далее - Объект).

2. Срок выполнения работ: не позднее 20 календарных дней с момента подписания договора.

3. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с локальной сметой (прилагается к настоящему техническому заданию), настоящим техническим заданием.

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требование к выполнению:

Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком на одну рабочую смену. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества, локальной смете, Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену.

Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, подтверждающими их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех используемых материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

-проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершению работ, окончательной уборки от последствий реализуемых работ (остатков материалов, строительного мусора и отходов);

-вывоз в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания документа о приемке за пределы территории объекта строительного мусора, принадлежащего Подрядчику оборудования, инструментов, строительных материалов.

5. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов:

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования»; СП 49.13330.2012;

СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

СП 68.13330.2017 Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

В случае, если техническое задание содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТ, СНиП и т.д., Подрядчик обязан применять действующие документы, в том числе введённые взамен утративших силу.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ, а также обеспечить наличие материальных ресурсов в соответствии с настоящим техническим заданием, в количестве, установленном в локальной смете.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующих и надзорных органов.

Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации.

Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик обязан:

-Подрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте;

-Подрядчик на момент открытия Объекта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан- разрешение на работу;

-Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации;

-Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций на Объекте;

-выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Объекта или представлять угрозу для работников и посетителей;

Все работы производятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счёт Подрядчика.

Подрядчик несёт ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

6. Требования к качественным характеристикам работ:

Требуемое качество работ должны обеспечиваться Подрядчиком путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в согласованные сроки.

Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приёмки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Подрядчиком путём оформления двухстороннего акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требования по объёму и сроку гарантий качества товаров и работ:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания документа о приемке.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, установленного оборудования и применённых материалов, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт.

Конкретные места установки оборудования на Объекте, Подрядчик в обязательном порядке, согласовывает с Заказчиком.

7. Требования к Подрядчику:

У Подрядчика на весь период выполнения работ должна быть действующая лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 «Об утверждении о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

7. Требование к передаче Заказчику исполнительной документации:

Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением исполнительной документации смонтированных систем, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов освидетельствования скрытых работ (при наличии), копий сертификатов на применяемые материалы (в случае наличия их у таких материалов). Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации.

8. Схема помещений:

| ЗАКАЗЧИК: Представитель по доверенности _____________________ Д.Ю. Кремлёв МП | ПОДРЯДЧИК: ___________________/__________/ |
| --- | --- |