[bookmark: _GoBack]КОНТРАКТ № 353/0326
г. Москва 							                             «___» августа 2026 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева» (Музей им. Андрея Рублева), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по финансово-экономической деятельности Каштановой Натальи Валентиновны, действующего на основании доверенности № 07/26-ДВ от 30.01.2026 г., и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности п. 4 ч. 1 ст. 93 (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), (Идентификационный код закупки 261770903869577090100100080000000244), заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.  В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы, связанные с содержанием объекта культурного наследия «Одностолпная трапезная палата,1504-1506 гг., с церковью Михаила Архангела, 1691 г., с усыпальницей бояр Лопухиных с церковью Михаила Архангела» по адресу: г. Москва, Андроньевская площадь, д. 10, стр. 10 (текущий (локальный) ремонт фрагментов фасада) (далее- работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющемуся его неотъемлемой частью), с использованием предоставленных Заказчиком материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, определенных в настоящем Контракте.
1.2.  Сроки выполнения работ: до 28.08.2026г. (включительно).
1.3.    Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства, ГОСТ,  СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации, Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику.
2.1.2. Выполнить все работы, указанные в Техническом задании Заказчика, с использованием своего оборудования и переданных Заказчиком материалов. Все используемое для выполнения работ по настоящему Контракту оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.1.3. Обеспечить на объекте, где проводятся работы, выполнение согласно допуску необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, охране окружающей среды и зеленых насаждений (при их наличии) во время проведения работ.
2.1.4.	Немедленно извещать Заказчика о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в сроки, установленные Контрактом.
2.1.5.  Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.
2.1.6. Обеспечить сохранность, конфиденциальность информации, ставшей известной Подрядчику, в результате выполнения работ по настоящему Контракту.
2.1.7. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материалов согласно образцу Приложение №4 к настоящему Контракту, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

2.2.	Заказчик обязуется:
2.2.1. Осуществлять допуск Подрядчика к месту проведения работ согласно правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности.
2.2.2. Предоставить материалы, используемые для выполнения работ на давальческой основе по накладной на отпуск материальных ценностей на сторону (ф. 0510458), в течение одного рабочего дня с момента подписания Контракта.
2.2.3. Оплатить Подрядчику выполненную работу в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.2.4. Заказчик вправе в любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии оказываемых работ.
2.2.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии со Спецификацией (Приложения № 2 к настоящему Контракту) составляет: ____ (______) рублей 00 копеек, с учетом налогообложения. 
Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.2. Расчеты по Контракту осуществляются по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. 
3.3.  Оплата выполненных работ (вознаграждения Подрядчика) производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, и выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при необходимости). 
3.4. Моментом выполнения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
 
4.1. Сдача и приемка работ производятся путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. По факту исполнения обязательств по Контракту Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (далее – Акт), содержащий подробное описание фактически выполненных работ и отчет об использовании материалов (далее- Отчет), счет и счет-фактуру (при необходимости).
4.2. Заказчик обязан рассмотреть представленные в соответствии с п. 4.1. Контракта Акт и Отчет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения направить Подрядчику подписанный со своей Стороны Акт или письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок, исправлений, претензий, в том числе материальных, и сроках их выполнения.
4.3.  	В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком Заказчику документов, указанных в п. 4.1, Заказчик их не утвердил и не предоставил Подрядчику, а также не предоставил мотивированный письменный отказ от утверждения, то такие документы считаются автоматически утвержденными, а работы принятыми в полном объеме и подлежащими полной оплате.
4.4. 	Заказчик в момент приемки работ формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). В случае отсутствия между Сторонами разногласий, претензий, расхождений по результатам приемки работ подпись Подрядчика в акте по форме 0510452, составляемом Заказчиком, не требуется.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Контракта и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока выполнения работ, предусмотренного п. 1.2 настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контракта срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта.
5.3. За нарушение сроков оплаты по Контракту Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контракта срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта.
5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.
6.  Качество и гарантии.
6.1.	Подрядчик гарантирует надлежащее качество и безопасность выполнения работ в соответствии со стандартами, нормами и правилами (экологическими, санитарными, пожарными) и иными действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.
6.2.	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счёт.
6.3.	Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках результатов работ посредством направления по электронной почте или по телефону указанным в разделе 12 Контракта. Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (время московское).
6.4.	Выезд Подрядчика на место проведения работ осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки. По результатам осмотра составляется акт с указанием перечня выявленных недостатков (неисправностей) и сроков их устранения. Акт подписывается полномочными представителями сторон.
6.5.	После устранения всех выявленных недостатков (неисправностей) стороны подписывают «Акт о выполнении гарантийных работ».
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения Сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия.
7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца со дня соответствующего уведомления, любая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта по соглашению сторон без возмещения сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.
7.4. Неизвещение или несвоевременное извещение той из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
8.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Контракт по взаимному соглашению.
8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Контракту, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
9.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в трехдневный срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, подписываемого Сторонами, на сайте электронной площадки (оператора) АО «Единый агрегатор торговли» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу https://agregatoreat.ru.
11.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1- Техническое задание
- Приложение №2- Спецификация;
- Приложение №3- образец Акта сдачи-приемки выполненных работ
- Приложение №4- образец Отчета об использовании материалов, переданных Заказчиком

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Заказчик»
	«Подрядчик»

	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева»
Адрес: 105120, г. Москва, Андроньевская пл.,д.10 
ИНН: 7709038695 
КПП: 770901001 
ОГРН: 1037739460043 
Банковские реквизиты:
Плательщик: УФК по г. Москве (Музей им. Андрея Рублева, ЦМИАР   л/с 20736Ц19620)
ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве г.Москва
ЕКС (Единый Казначейский  Счёт): 40102810545370000003
БИК 004525988
к/с(казначейский счет): 03214643000000017300
ОКПО 05841158
e-mail: secretary@rublev-museum.ru
тел.: 8(495)6781135, 8(495)6781489

Заместитель директора
по финансово-экономической деятельности
______________________ Н.В. Каштанова

	























_____________________ 





Приложение №1
к Контракту № 353/0326 от «___» августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ, связанных с содержанием объекта культурного наследия «Одностолпная трапезная палата,1504-1506 гг., с церковью Михаила Архангела, 1691 г., с усыпальницей бояр Лопухиных с церковью Михаила Архангела» по адресу: г. Москва, Андроньевская площадь, д. 10, стр. 10 (текущий (локальный) ремонт фрагментов фасада)

1. Общие сведения
1.1. Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева» (Музей им. Андрея Рублева).
Адрес: 105120, г. Москва, Андроньевская площадь, д. 10, стр. 10.
1.2. Объект работ:
Объект культурного наследия федерального значения «Одностолпная трапезная палата, 1504-1506 гг., с церковью Михаила Архангела, 1691 г., с усыпальницей бояр Лопухиных», входящий в состав ансамбля объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Андроникова монастыря», XV–XVIII вв., Адрес: г. Москва, Андроньевская площадь, д. 10, стр. 10.
1.3. Основание для проведения работ:
Уведомление о планируемом проведении работ, связанных с содержанием объекта культурного наследия, направленное в Департамент культурного наследия города Москвы.
1.4. Вид работ:
Работы по содержанию объекта культурного наследия.
2. Цель и задачи работ
Цель: Поддержание эксплуатационных характеристик фасадных поверхностей объекта культурного наследия, предотвращение дальнейшего разрушения кирпичной кладки и отделочного слоя.
Задачи:
· Удаление загрязнений (пыль, грязь) с повреждённых участков.
· Восстановление защитно-декоративного штукатурного слоя на повреждённых участках.
· Обеспечение паропроницаемости восстановленного покрытия

3. Перечень и объёмы работ
	Наименование объекта культурного наследия, включенного в Реестр, выявленного объекта культурного наследия: Объект культурного наследия федерального значения «Одностолпная трапезная палата, 1504-1506 гг., с церковью Михаила Архангела, 1691 г., с усыпальницей бояр Лопухиных», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Андроникова монастыря», XV-XVIII вв.
	Адрес: г. Москва, Андроньевская пл., дом 10 стр. 10.

	№ пп
	Схема фасада либо фотоизображение фасада; либо план БТИ (обмерный план) с указанием участка проведения работ
	Фотофиксация участка проведения работ
	Виды и объемы Работ по содержанию
	Сведения об используемых машинах и механизмах
	Применяемые технологии
	Сроки проведения Работ по содержанию

	
	
	
	
	
	
	начало
	окончание

	1
	[image: ]
	[image: ]
	Ремонт отделки фрагмента кирпичного цоколя южного фасада – 20 п.м.
	Не требуются
	Ручная очистка от пыли и грязи, промывка водой, обмазка известково-цементной паропроницаемой штукатуркой Бирсс 43С5
	
	28.08.2026

	2
	[image: ]
	[image: ]
	Ремонт отделки фрагмента кирпичной стены восточного фасада - 2 кв.м.
	Тура/стремянка
	Ручная очистка от пыли и грязи, промывка водой, обмазка известково-цементной паропроницаемой штукатуркой Бирсс 43С5
	
	28.08.2026

	3
	[image: ]
	[image: ]
	Ремонт отделки фрагмента кирпичного цоколя восточного фасада - 11 п.м..
	Не требуются
	Ручная очистка от пыли и грязи, промывка водой, обмазка известково-цементной паропроницаемой штукатуркой Бирсс 43С5
	
	28.08.2026

	4
	[image: ]
	[image: ]
	Ремонт отделки фрагмента кирпичной стены северного фасада - 2 кв.м.
	Не требуются
	Ручная очистка от пыли и грязи, промывка водой, обмазка известково-цементной паропроницаемой штукатуркой Бирсс 43С5
	
	28.08.2026

	5
	[image: ]
	[image: ]
	Ремонт отделки фрагмента кирпичного цоколя северного фасада - 7 п.м..
	Не требуются
	Ручная очистка от пыли и грязи, промывка водой,  обмазка известково-цементной паропроницаемой штукатуркой Бирсс 43С5
	
	28.08.2026

	6
	[image: ]
	[image: ]
	Ремонт отделки фрагмента кирпичного крыльца - 2 кв.м.
	Не требуются
	Ручная очистка от пыли и грязи, промывка водой, обмазка известково-цементной паропроницаемой штукатуркой Бирсс 43С5
	
	28.08.2026



Технология выполнения работ (обязательная):
· Ручная очистка поверхности от пыли и грязи.
· Промывка поверхности водой.
· Обмазка (нанесение) известково-цементной паропроницаемой штукатуркой Бирсс 43С5.
4. Требования к выполнению работ
· Все работы выполняются исключительно вручную.
· Использование машин и механизмов, оказывающих динамическое или вибрационное воздействие на конструкцию, запрещено.
· При необходимости разрешается использование туры или стремянки.
· Подрядчик обязан обеспечить сохранность прилегающих конструкций и элементов фасада.
· Материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком на давальческой основе по Акту передачи давальческих материалов.
· Подрядчик использует переданные материалы по назначению и обеспечивает их сохранность.
· Неиспользованные остатки материалов возвращаются Заказчику при сдаче работ.
5. Сроки выполнения работ
· Начало работ: с даты подписания Контракта
· Окончание работ: 28 августа 2026 года
· Работы разрешается выполнять только после окончания работы экспозиции: понедельник, вторник, пятница — после 19:00; четверг, суббота — после 21:00; воскресенье — после 18:00. В среду работы разрешены в течение дня. Конкретное время производства работ согласовывается с представителем Заказчика.
      6. Требования к результату работ
· Поверхность после ремонта должна быть ровной, однородной по цвету и фактуре, без трещин, отслоений и видимых дефектов.
· Полное соответствие утверждённой в уведомлении технологии.
7. Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
· В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счёт устраняет недостатки выполненных работ, если они возникли по причине нарушения технологии выполнения работ.
· Гарантийные обязательства распространяются на выполненные работы и не распространяются на материалы, предоставленные Заказчиком на давальческой основе, за исключением случаев, когда недостатки возникли вследствие нарушения технологии выполнения работ.
      8. Порядок сдачи-приёмки работ
· Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ.
· Обязательна фотофиксация «до» и «после» выполнения работ на каждом участке.
· Приёмка работ осуществляется комиссией Заказчика.
· При сдаче выполненных работ Подрядчик возвращает Заказчику неиспользованные остатки давальческих материалов, если такие остатки имеются.


	Заказчик 
Заместитель директора
по финансово-экономической деятельности
Музея им. Андрея Рублева

______________________ Н.В. Каштанова

	Подрядчик


_____________________  





Приложение №2
к Контракту № 353/0326 от «___» августа 2026 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ




	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество товара
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1 
	Ремонт отделки фрагментов кирпичного цоколя, в том числе: южный фасад - 20 п.м., восточный фасад - 11 п.м., северный фасад - 7 п.м.
	пог. м.
	38
	
	

	2
	Ремонт отделки фрагментов кирпичных стен и крыльца, в том числе: стена восточного фасада - 2 кв.м., стена северного фасада - 2 кв.м., крыльцо - 2 кв.м.
	М2
	6
	
	

	ИТОГО
	

	В том числе НДС   %
	










	Заказчик 
Заместитель директора
по финансово-экономической деятельности
Музея им. Андрея Рублева

______________________ Н.В. Каштанова

	Подрядчик


_____________________  





Приложение №3
к Контракту № 353/0326 от «___» августа 2026 г.

ОБРАЗЕЦ
АКТ
сдачи-приемки выполненных работ 
по Контракту №353/0326 от «__» августа 2026 года

г. Москва					                                                      «___» августа 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по финансово-экономической деятельности Каштановой Натальи Валентиновны, действующего на основании доверенности №07/26-ДВ от  30.01.2026 г., и ____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил работы, связанные с содержанием объекта культурного наследия «Одностолпная трапезная палата,1504-1506 гг., с церковью Михаила Архангела, 1691 г., с усыпальницей бояр Лопухиных с церковью Михаила Архангела» по адресу: г. Москва, Андроньевская площадь, д. 10, стр. 10 (текущий (локальный) ремонт фрагментов фасада), в соответствии с требованием Контракта №343/0326 от __.08.2026 г., а именно:

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество товара
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1 
	Ремонт отделки фрагментов кирпичного цоколя, в том числе: южный фасад - 20 п.м., восточный фасад - 11 п.м., северный фасад - 7 п.м.
	пог. м.
	38
	
	

	2
	Ремонт отделки фрагментов кирпичных стен и крыльца, в том числе: стена восточного фасада - 2 кв.м., стена северного фасада - 2 кв.м., крыльцо - 2 кв.м.
	М2
	6
	
	

	ИТОГО
	

	В том числе НДС   %
	



При выполнении работ были использованы следующие материалы Заказчика:
	№ пп
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Количество.
	Цена единицы, руб.
	Стоимость, руб.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	



2. Общая стоимость, выполненных и подлежащих оплате работ на основании настоящего акта, составляет ____ (______) рублей 00 копеек, с учетом налогообложения, с учетом налогообложения.
3. Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, один экземпляр для Заказчика, второй – для Подрядчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
4. Заказчик выполненные работы принял.
5. Стороны взаимных претензий не имеют.




	Заказчик 



______________________ 
	Подрядчик

_____________________  



________________________________________________________________________
Образец согласован:


	Заказчик 
Заместитель директора
по финансово-экономической деятельности
Музея им. Андрея Рублева

______________________ Н.В. Каштанова

	Подрядчик


_____________________  











Приложение №4
к Контракту № 353/0326 от «___» августа 2026 г.

ОБРАЗЕЦ
Отчет 
об использовании материалов, переданных Заказчиком
к Контракту № 353/0326 от __.08.2026 г.

  г. Москва                                                                                                                         "__" августа 2026 г.
  
  	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по финансово-экономической деятельности Каштановой Натальи Валентиновны, действующего на основании доверенности №07/26-ДВ от  30.01.2026 г., и ___, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице__, действующего на основании ___, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (далее - Отчет) для выполнения работ по Контракту № 353/0326 от «___» августа 2026 г. (далее - Контракт), о том, что:
1. Во исполнение п. 2.2.2. Контракта Заказчик передал, а Подрядчик принял материалы для выполнения работ, что подтверждается накладной на отпуск материальных ценностей на сторону (ф. 0510458) N____от «___» августа 2026 г.
2. В период с "___" августа 2026 г. по "___" августа 2026 г. переданные Заказчиком материалы использованы Подрядчиком при выполнении работ, а именно:

	№ пп
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Количество.
	Цена единицы, руб.
	Стоимость, руб.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	



3. Настоящим подтверждаем, что неизрасходованного количества материалов, возвратных отходов, а также факта перерасхода материалов при выполнении работ не установлено.
4. Настоящий Отчет составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.
	Заказчик 

______________________ 
	Подрядчик
_____________________  



Образец согласован:
	Заказчик 
Заместитель директора
по финансово-экономической деятельности
Музея им. Андрея Рублева

______________________ Н.В. Каштанова

	Подрядчик

_____________________  
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