
Контракт № ЕП206-08-26-44
на выполнение работ по текущему ремонту кровли
ИКЗ 261770405341077040100100030000000244
г. Москва									            «___» августа  2026 г.

___________________(______________), в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) в лице временно исполняющего обязанности директора Махно Олега Олеговича, действующего на основании приказа Минобрнауки России от 12.12.2023г. №10-2/314п-о и Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", 
на основании п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
[bookmark: P26]1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить текущий ремонт кровли в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 
1.2. Адрес места выполнения Работ: г. Москва, Малый Знаменский переулок, д.11/11.

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Контракта, Локальным сметным расчетом №1 (приложение №1 к Контракту), а также требованиями нормативной документации, применимой к данным видам работ.
2.1.2. По окончании выполнения Работ передать Заказчику надлежащим образом оформленные Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2.1.3 В случае привлечения субподрядчиков, нести перед Заказчиком полную ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные.
2.1.4. Обеспечить на объекте выполнения Работ необходимые мероприятия по соблюдению экологических и санитарно-эпидемиологических норм, правил технической и пожарной безопасности, норм охраны труда во время проведения Работ. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения Работ возлагается на Подрядчика, который должен свои приказом назначить лицо, ответственное за проведение Работ и соблюдение вышеуказанных норм и правил. До начала выполнения Работ провести инструктаж по технике безопасности своим работникам. 
2.1.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленном настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в срок не более 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения Работ.
2.1.6. Информировать Заказчика о выполнении Работ по его требованию. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
2.1.7. До подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) разобрать временные сооружения и вывезти принадлежащие ему материальные ценности.
2.1.8. Своими силами обеспечить доставку к месту выполнения работ необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
2.1.9. Использовать при выполнении Работ только новые материалы (материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Материалы, используемые для выполнения Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, технических регламентов, санитарных и гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, применимых для данных материалов. 


2.1.10. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
2.1.11. Риск случайного повреждения результата Работ лежит на Подрядчике до момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
2.1.12. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения Работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.1.13. Выполнять гарантийные обязательства согласно условиям Контракта. 
2.1.14. До начала Работ представить Заказчику список своих работников с указанием их паспортных данных и их согласие на обработку персональных данных, а также список задействованных автомобилей и используемого оборудования для организации прохода работников, заезда автотранспорта на территорию Заказчика.
2.2 Подрядчик вправе:
2.2.1. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для исполнения принятых на себя обязательств. 
2.2.2. Требовать своевременной оплаты за принятые Заказчиком Работы.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам Работ в рамках настоящего Контракта.  
2.2.4. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных Контрактом.
2.2.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства Работ и надлежащее взаимодействие представителей Подрядчика с работниками Заказчика.
2.3.2. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.3.3. Организовать работу по приёму выполненных Работ Подрядчиком и осуществить приемку результатов выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
2.3.4. Провести экспертизу выполненных Работ для проверки ее соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
[bookmark: P73]2.3.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Подрядчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику;
2.3.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы на условиях настоящего Контракта.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования. 
2.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.3. Проводить выборочную проверку объёмов выполненных Работ. 
2.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных отчётных документов, предусмотренной п. 2.1.2. Контракта. 
2.4.5. В случаях и в порядке, установленных Законом о контрактной системе и действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

[bookmark: P43][bookmark: P44][bookmark: P50][bookmark: P51][bookmark: P52][bookmark: P55][bookmark: P56][bookmark: P59][bookmark: P72]3. Место и сроки выполнения Работ
[bookmark: P79]3.1. Работа выполняется в сроки, указанные в Контракте.
         3.1.1. Начало выполнения работ – первый рабочий день, следующий за днем заключения Контракта.
         3.1.2. Окончание выполнения работ – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты начала выполнения работ. 
          Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. 
[bookmark: P82]3.2. Место выполнение работ: г. Москва, Малый Знаменский переулок, д.11/11.

4. Порядок сдачи и приемки выполненной Работы
[bookmark: P88]  4.1. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненной Работы к сдаче не позднее срока окончания выполнения Работы. 
  4.2. В срок не позднее 3(трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности выполненной Работы, Подрядчик передает Заказчику по адресу места нахождения Заказчика Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) - в 2-х экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика вышеуказанных документов подписывает их или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания. Подписание указанных документов за пределами срока, установленного на выполнение работ (п. 3.1. Контракта), является нарушением срока на выполнение работ, вследствие чего Заказчик начисляет Подрядчику пени в соответствии с п. 7.3. Контракта. 
На основании Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) Заказчик формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), который применяется для оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, ввиду того, что информация о Контракте не размещается в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок. В Акте отражается информация о результатах приемки товаров, работ, услуг, в соответствии с п. 64.19 Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) подписывается в двустороннем порядке. В случае отсутствия Исполнителя в момент приемки услуги, допускается подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) Заказчиком в одностороннем порядке.
4.3. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа, Подрядчик обязан собственными силами и (или) за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных Работ в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика, после чего повторно направить Заказчику документы, согласованные в п.4.2. Контракта. Исправление недостатков выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку выполнения Работ, в случае, если такие недостатки исправляются за пределами срока, отведенного на выполнение Работ (п. 3.1. Контракта). Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет. 
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной Работы в случае выявления несоответствия этих Работ условиям Контракта, если выявленные недостатки являются устранимыми, не препятствует приемке этих Работ и устранено Подрядчиком.
4.4. Для проверки результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненной Работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
[bookmark: P93][bookmark: P95]4.5. Выполненные Работы считаются принятыми Заказчиком в момент подписания без замечаний Заказчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта.

5. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: P102]5.1. Цена Контракта составляет:____________________, с НДС/не облагается НДС в соответствии с ______________. 
Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета, выставленного Подрядчиком. 
[bookmark: P104][bookmark: P105][bookmark: P107]5.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
[bookmark: P110]Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполненной Работы и иных условий Контракта.
[bookmark: P108]5.3. Цена Контракта включает в себя стоимость выполненных работ и материалов, указанных в п. 2 Технического задания (Приложение №2 к Контракту). Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: P109]5.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: P111]5.5. Источник финансирования Контракта – субсидия на выполнение государственного задания. 
[bookmark: P112][bookmark: P114][bookmark: P118][bookmark: P121]5.6. Оплата по Контракту осуществляется безналичным способом, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Разделе 13 Контракта «Адреса, реквизиты, подписи и печати Сторон». 
5.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течении трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
[bookmark: P122]5.8. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по проведению расчетов в день списания соответствующей суммы с лицевого счета Заказчика.
5.9. В случае установления Заказчиком и (или) контрольным органом несоответствия в объемах и стоимости Работ, установленных в Контракте, фактически выполненным объемам Работ, а также их стоимости в результате указания в Контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования от Заказчика.

[bookmark: P124][bookmark: P142]6. Гарантийные обязательства.
6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной Работы в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом и Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1 к Контракту).  
6.2. Срок гарантии на выполненную Работу составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2). Срок гарантии на выполненные работы распространяется на все составные части выполненной Работы.
[bookmark: P146]6.3. Подрядчик гарантирует, что качество выполняемой Работы, а также материалов, используемых в ходе их выполнения, и оборудования, поставляемого при выполнении Работы, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации. 
         6.4. Копии сертификатов и/или деклараций о соответствии на материалы, используемые Подрядчиком в ходе выполнения Работ, Подрядчик передает Заказчику. Непредставление Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для мотивированного отказа Заказчиком от приемки выполненных Работ.
         6.5. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, а также в период гарантийного срока.

[bookmark: P157][bookmark: P175]7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 
[bookmark: P179]7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.3.1. Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему


 обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
[bookmark: P181]7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (п.4.2. Контракта), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. При этом, установленный размер штрафа применяется в отношении каждого не предоставленного документа из списка, согласованного в п. 4.2. Контракта. 
[bookmark: P182][bookmark: P183]7.6. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по проведению расчетов, предусмотренных п.5.1. Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока для исполнения обязательства, начисляется пеня. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
[bookmark: P186]7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить Заказчику штраф в размере 1000(Одна тысяча) рублей 00 копеек   (пункт 9 Правил).
7.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения имуществу Заказчика, причиненного в ходе выполнения Работ, в размере действительного реального ущерба.
7.12. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров.
9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия, подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка.
9.2. Досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если претензия направлена, в частности:
- по адресу, указанному в Контракте;


- по адресу электронной почты ответчика;
- в ЭДО с использованием электронных квалифицированных подписей.
Переговоры как способ разрешения спора не отменяют необходимость соблюдать претензионный порядок.

10. Срок действия Контракта.
[bookmark: P208]10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2026. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
10.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.
10.3. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.4. Стороны согласовали нижеследующие основания для расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
10.4.1. выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо являются существенными и неустранимыми, при этом работы не подлежат оплате;
10.4.2. по основаниям, предусмотренным ГК РФ для контрактов такого вида.
10.5. Контракт считается исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов.

                                           11. Антикоррупционная оговорка.
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

[bookmark: P210]12. Заключительные положения.
[bookmark: P213]         12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим


 законодательством Российской Федерации.
          12.2. В случае изменения реквизитов в период действия Контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения реквизитов в соответствии с Контрактом сообщает об этом Заказчику, указав новые реквизиты.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
12.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных сторонами обязательств.
12.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
                  - Приложение №1 – Локальный сметный расчет №1;
                  - Приложение №2 – Техническое задание.

[bookmark: P227][bookmark: P233]13. Адреса, реквизиты, подписи и печати Сторон
[bookmark: P289] 
	ЗАКАЗЧИК: БЕН РАН
Адрес юридического лица:
пер. Малый Знаменский, д.11/11 
вн. тер. г. муниципальный округ 
Хамовники, г. Москва, 119019,
Адрес для корреспонденции: пер. 
Малый Знаменский, д.11/11, г. Москва, 
ОПС Москва, 125009,
ОГРН: 1027700111867,
ИНН: 7704053410, КПП: 770401001, 
УФК по г. Москве (БЕН РАН, л/с 20736Ч51160)
к/сч 03214643000000017300
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва
БИК 004525988
счет 40102810545370000003
ОКПО 02698855 ОКТМО 45383000
Тел.:  +7 (495) 691-22-89
Факс: +7 (495) 691-91-93
www.benran.ru, e-mail: head@benran.ru
Оператор Калуга Астрал, идентификатор: 
2AE3FA24D26-E6E5-4F83-817D-210835684C4B


Врио директора 
О.О. Махно
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[bookmark: _GoBack]Заказчик:                                                                                     Подрядчик:

Врио директора 					


                         ___________________О.О. Махно			           _____________________
Приложение №2
к контракту № ЕП206-08-26-44 от «___» августа 2026 года

Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту кровли

1. [bookmark: _Hlk75954346][bookmark: _Hlk131671168]Наименование объекта закупки 
Выполнение работ по текущему ремонту кровли. ОКПД2 – 43.91.19.190, КТРУ - 43.91.10.000-00000004.
2. Место и характеристика объекта
2.1. Адрес: г. Москва, Малый Знаменский переулок, д.11/11.
2.2. Тип кровли: 2-х скатная, из металлических оцинкованных листов, соединенных фальцевым замком.
3. Виды и объемы выполняемых работ

	№№
п.п.
	Виды работ
	Ед. измерения
	Объем

	1
	Герметизация кровли 
	м. пог.
	60,00

	2
	Восстановление отлив
	м.
	0,4

	3
	Монтаж слетевшего дымника
	шт
	1

	4
	Удаление поросли с корнями с кровли
	м. кв
	1

	5
	Обработка мест гербицидом
	м. кв
	1

	6
	Восстановление кирпичной кладки
	м. кв
	0,5

	7
	Восстановление штукатурки до 50мм
	м. кв
	3

	8
	Покраска фасада в 2 слоя
	м. кв
	6



4. Срок выполнения работ
2.1. начало выполнения работ – первый рабочий день, следующий за днем заключения Контракта;
2.2. окончание выполнения работ – не позднее 15 календарных дней с даты начала выполнения работ. 

5. Условия выполнения работ 
5.1. Подрядчик обязан:
- обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной, технической безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством;
- нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда своих работников, обеспечивать их нахождение на объекте в специализированной одежде;
- соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Москвы;
- произвести весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с действующими нормативными документами;
- осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;
- обеспечить ограждение мест производства работ и нести ответственность за безопасность передвижения в зоне производства работ;
- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ;
- нести ответственность за повреждение имущества, принадлежащее Заказчику на Объекте, во время выполнения работ;
- в случае порчи имущества Заказчика при проведении работ, возместить ущерб в полном объеме;
- нести ответственность во время проведения работ за все аварийные ситуации на объекте, произошедшие по вине Подрядчика;
- информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику;
- устранить недостатки и дефекты, выявленных при сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока на выполненные работы за счет Подрядчика;
- приостановить работы при обнаружении неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих выполнению работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта передать Заказчику надлежащим образом заверенную копию приказа о назначении ответственного лица Подрядчика при выполнении работ на объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ.
5.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который осуществляет контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком.
Все виды работ выполняются материалами, поставленными за счет Подрядчика.

6. Требования к выполняемым работам
6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Российским законодательством, описанием объекта закупки, локально-сметным расчетом и дефектным актом. Все выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей. Работы выполняются в полном объеме в соответствии с настоящей документацией. Подрядчик, должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ, в сроки, установленные календарным планом (графиком выполнения работ). Который предоставляется и согласовывается с Заказчиком перед началом выполнения работ.
6.2. Работы должны выполняться в соответствии с технологической последовательностью производства работ, квалифицированным персоналом, который должен быть оснащен соответствующими оборудованием и инструментами для выполнения работ.
6.3. Подрядчик обеспечивает вывоз образовавшегося строительного мусора после проведения работ в течение суток. Не допускается складирование строительного мусора на газонах и территории, прилегающей к фасаду здания.
6.4. При выполнении работ по ремонту предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций, инвентаря и оборудования от попадания пыли, грязи, повреждений, краж и т.д. При условии повреждений конструкций и оборудования, кражи инвентаря и имущества Заказчика, расходы на их восстановление несет Подрядчик.

7. Требования к качеству применяемых материалов
7.1. Поставляемые и применяемые при выполнении работ материалы должны быть новыми (оригинальными) и ранее не использованными, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не содержащими восстановленных компонентов. Подрядчик гарантирует, что материалы, поставляемые по Контракту, не будут иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления. Материалы не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
На материалы, поставляемые и используемые при выполнении работ должны быть предоставлены следующие документы: сертификаты соответствия установленного образца системы ГОСТ, ГОСТ Р (в случае наличия товара в «Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», паспорта качества и (или) другие документы, подтверждающие качество товара, указанные документы предоставляются при поставке товара (материала) на объект.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям.
При выполнении работ должны поставляться и использоваться материалы и оборудование в соответствии  с требованиями энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности  товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд».
7.2. В случае если Заказчик запретил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при выполнении контракта. 
7.3. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества оборудования и материалов, достаточного для бесперебойного производства работ.
7.4. Подрядчик имеет право выполнить работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными требованиями по согласованию с Заказчиком.

[bookmark: i84755]8. Требования к безопасности проведения работ 
8.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;
- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
8.2. Вся полнота ответственности по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия контракта возлагается на Подрядчика.

9. Результаты работ 
9.1. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче-приеке скрытых работ (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. 
9.2. По завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию:
- акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3);
- акты на скрытые виды работ (при наличии таковых);
- предусмотренные действующими нормативами сертификаты и паспорта на используемые при выполнении работ материалы.
Непредставление комплекта документации является основанием для мотивированного отказа Заказчика от принятия результатов выполнения работ.
9.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполнения работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ в срок, установленный таким запросом, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект исполнительной документации.
9.4. Если Заказчиком предъявлены требования, связанные с обнаруженными недостатками в работе, а Подрядчик возражает, считая работы качественными, последний обязан подтвердить это в согласованной обеими Сторонами экспертной организации.
Все расходы по экспертизе работ и материалов, транспортировке и монтажу/демонтажу оборудования, несет Подрядчик.

10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качеств выполненных работ
10.1. Срок гарантии на выполненную работу составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2). Срок гарантии на выполненные работы распространяется на все составные части выполненной работы. Гарантии качества распространяются на все виды работ, материалы, изделия, конструкции, применяемые и выполняемые Подрядчиком.
10.2. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с настоящим ТЗ;
- выполнение всех работ в сроки, определенные Заказчиком;
- возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб в размере затрат на восстановление.
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об обнаруженных недостатках объекта Стороны составляют Акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки на их устранение. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения этих недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.


Врио директора 						

___________________О.О. Махно			_______________________
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Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  291,84тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 271,26тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 92,39тыс.руб.

монтажных работ 0,00тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,36тыс.руб.

оборудования 0,00тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 123,68чел.-ч.

прочих затрат 0,00тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,46чел.-ч.

Приложение №1

к контракту № ЕП206-08-26-44 от «___» августа 2026 года



"____" ________________ 2026 года "____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 



Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации 

77. г. Москва

Наименование редакции сметных нормативов   Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России 

от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; 

Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 

23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ 

Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 

09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя 

России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 

317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя 

России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 

№747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя 

России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 

№301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Локальная смета1

 (наименование работ и затрат)



Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

город Москва

Текущий ремонт кровли здания БЕН РАН

(наименование стройки)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН), г. Москва, Малый Знаменский переулок, д.11/11

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2026 года
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на единицу 

измерения

коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения 

в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения 

в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр53-01-015-01 м3 0,6 1 0,6

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 24,4191 14 921,29

1-100-23 чел.-ч 35,39 1,15 24,4191 611,05 14 921,29

2 228,11

чел.-ч 0,2967 238,55

91.05.05-015 маш.-ч 0,2 1,15 0,138 1 585,56 218,81

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,15 0,138 982,04 135,52

91.06.06-048 маш.-ч 0,23 1,15 0,1587 37,32 1,57 58,59 9,30

4-100-030 чел.-ч 0,23 1,15 0,1587 649,24 103,03

4 821,69

01.7.03.01-0001 м3 0,044 0,0264 35,71 1,53 54,64 1,44

04.3.01.12-0003 м3 0,253 0,1518 3 859,62 1,4 5 403,47 820,25

16 209,64

15 159,84

Пр/812-087.0-1 % 92 92 13 947,05

Пр/774-087.0 % 52 52 7 883,12

63 399,68 38 039,81

2 ФСБЦ-06.1.01.05-0017

Сплит-форма город 

Москва на 2 квартал 2026 

года (2).xlsx

1000 шт 0,29075 1 0,29075 19 538,21 1,42 27 744,26 8 066,64

8 066,64

3 ГЭСН20-02-013-04

прим

10 шт 0,1 1 0,1

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 4,876 3 165,69

1-100-30 чел.-ч 42,4 1,15 4,876 649,24 3 165,69

2 11,58

чел.-ч 0,0092 7,59

91.05.05-015 маш.-ч 0,03 1,15 0,00345 1 585,56 5,47

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Новый раздел

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами

Объем=0,5*1,2

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка М150

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Вода

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

(Стены (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт 

диаметром патрубка: до 800 мм

Объем=1 / 10

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15


image3.emf
4-100-060 чел.-ч 0,03 1,15 0,00345 982,04 3,39

91.06.03-055 маш.-ч 1,51 1,15 0,17365 11,45 1,5 17,18 2,98

91.14.02-001 маш.-ч 0,05 1,15 0,00575 544,92 3,13

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,15 0,00575 731,08 4,20

4 175,87

01.7.07.29-0101 кг 0,00001 0,000001 128,40 1,35 173,34 0,00

01.7.15.03-0042 кг 3,7 0,37 174,93 1,08 188,92 69,90

01.7.19.04-0031 кг 5,3 0,53 138,50 1,44 199,44 105,70

14.4.02.04-0142 кг 0,01 0,001 79,88 1,38 110,23 0,11

14.5.05.02-0001 кг 0,01 0,001 133,31 1,22 162,64 0,16

3 360,73

3 173,28

Пр/812-016.0-1 % 121 121 3 839,67

Пр/774-016.0 % 72 72 2 284,76

94 851,60 9 485,16

4 ФСБЦ-19.1.06.01-0028

Сплит-форма город 

Москва на 2 квартал 2026 

года (2).xlsx

шт 1 1 1 14 789,48 1,06 15 676,85 15 676,85

15 676,85

5 ГЭСН47-01-120-02

применительно

100 м2 0,01 1 0,01

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 0,047035 30,54

1-100-30 чел.-ч 4,09 1,15 0,047035 649,24 30,54

30,54

30,54

Пр/812-041.0-1 % 103 103 31,46

Пр/774-041.0 % 72 72 21,99

8 399,00 83,99

6 ГЭСН47-01-117-02 100 шт 0,1 1 0,1

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 0,75785 554,05

1-100-40 чел.-ч 6,59 1,15 0,75785 731,08 554,05

554,05

554,05

Пр/812-041.0-1 % 103 103 570,67

Пр/774-041.0 % 72 72 398,92

15 236,40 1 523,64

Очес льняной

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа натуральная

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр 

патрубка 800 мм

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции

Уборка опавших листьев при засоренности: сильной

Объем=1 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 

канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород 

при диаметре: более 1 м

Объем=10 / 100

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Итого прямые затраты

ФОТ


image4.emf
7 ГЭСН47-01-125-01 1000 м2 0,001 1 0,001

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 0,000828 0,70

1-100-50 чел.-ч 0,72 1,15 0,000828 840,19 0,70

2 1,11

чел.-ч 0,000805 0,59

91.13.01-038 маш.-ч 0,7 1,15 0,000805 1 380,65 1,11

4-100-040 чел.-ч 0,7 1,15 0,000805 731,08 0,59

4 0,02

01.7.03.01-0001 м3 0,3 0,0003 35,71 1,53 54,64 0,02

2,42

1,29

Пр/812-041.0-1 % 103 103 1,33

Пр/774-041.0 % 72 72 0,93

4 680,00 4,68

8 ГЭСНр61-02-006-05

прим

100 м2 0,03 1 0,03

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 21,2037 15 327,94

1-100-39 чел.-ч 614,6 1,15 21,2037 722,89 15 327,94

2 195,68

чел.-ч 0,09108 66,59

91.06.05-060 маш.-ч 2,64 1,15 0,09108 603,94 55,01

4-100-040 чел.-ч 2,64 1,15 0,09108 731,08 66,59

91.06.09-022 маш.-ч 204,9 1,15 7,06905 17,30 1,15 19,90 140,67

4 485,00

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,0105 35,71 1,53 54,64 0,57

04.3.01.07-0025 м3 3,4 0,102 3 392,36 1,4 4 749,30 484,43

16 075,21

8.1

ФСБЦ-04.3.01.07-0025 м3 0,99 0,0297 3 392,36 1,4 4 749,30 141,05

15 394,53

Пр/812-095.0-1 % 89 89 13 701,13

Пр/774-095.0 % 44 44 6 773,59

1 223 032,67 36 690,98

9 ГЭСНр61-02-001-02 100 м2 0,03 1 0,03

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках 

ядохимикатами

Объем=1 / 1000

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Итого прямые затраты

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=3 / 100

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с 

люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 

толщиной слоя до 40 мм

Вода

Раствор штукатурный, известковый, М100

Итого прямые затраты

Раствор штукатурный, известковый, М100

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, 

грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг

М

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 

лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

норме 61-02-001-01

Объем=3 / 100


image5.emf
1 чел.-ч 2,346 1 561,52

1-100-32 чел.-ч 34 2,3

(1,15*2)

2,346 665,61 1 561,52

2 27,75

чел.-ч 0,04554 33,29

91.06.03-060 маш.-ч 0,36 2,3

(1,15*2)

0,02484 6,62 1,5 9,93 0,25

91.06.05-060 маш.-ч 0,66 2,3

(1,15*2)

0,04554 603,94 27,50

4-100-040 чел.-ч 0,66 2,3

(1,15*2)

0,04554 731,08 33,29

4 313,45

04.3.01.07-0025 м3 1,1 2 0,066 3 392,36 1,4 4 749,30 313,45

1 936,01

1 594,81

Пр/812-095.0-1 % 89 89 1 419,38

Пр/774-095.0 % 44 44 701,72

135 237,00 4 057,11

10 ГЭСНр58-01-010-05 100 шт 0,01 1 0,01

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 0,51865 336,73

1-100-30 чел.-ч 45,1 1,15 0,51865 649,24 336,73

2 0,50

чел.-ч 0,00092 0,67

91.14.02-001 маш.-ч 0,08 1,15 0,00092 544,92 0,50

4-100-040 чел.-ч 0,08 1,15 0,00092 731,08 0,67

4 42,95

01.7.15.03-0012 т 0,03 0,0003 132 574,59 1,08 143 180,56 42,95

380,85

337,40

Пр/812-092.0-1 % 90 90 303,66

Пр/774-092.0 % 46 46 155,20

83 971,00 839,71

11 ФСБЦ-08.1.02.22-0001

Сплит-форма город 

Москва на 2 квартал 2026 

года (2).xlsx

м 0,4 1 0,4 408,79 1,03 421,05 168,42

168,42

12 ГЭСН07-01-037-01 100 м 0,6 1 0,6

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 16,353 11 152,42

1-100-34 чел.-ч 23,7 1,15 16,353 681,98 11 152,42

2 146,92

91.06.09-022 маш.-ч 10,7 1,15 7,383 17,30 1,15 19,90 146,92

4 2 460,29

04.3.01.09-0012 м3 0,84 0,504 3 486,80 1,4 4 881,52 2 460,29

13 759,63

11 152,42

Пр/812-007.0-1 % 110 110 12 267,66

Пр/774-007.0 % 73 73 8 141,27

56 947,60 34 168,56

толщина 50 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

Раствор штукатурный, известковый, М100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, 

грузоподъемность 1 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Смена: отливов (отметов) водосточных труб

Объем=1 / 100

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 

мм, диаметр 140 мм

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

М

Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной 

гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 

16-160 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ЭМ

Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Итого прямые затраты

Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным 

раствором

Объем=60 / 100

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции


image6.emf
13 ГЭСН07-01-037-03 100 м 0,12 1 0,12

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 2,1942 1 514,35

1-100-35 чел.-ч 15,9 1,15 2,1942 690,16 1 514,35

2 19,66

91.06.09-022 маш.-ч 7,16 1,15 0,98808 17,30 1,15 19,90 19,66

1 534,01

13.1

ФСБЦ-14.5.04.03-0104 кг 75 9 113,39 1,76 199,57 1 796,13

1 514,35

Пр/812-007.0-1 % 110 110 1 665,79

Пр/774-007.0 % 73 73 1 105,48

50 845,08 6 101,41

14 ГЭСН15-04-016-01 100 м2 0,06 1 0,06

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 2,7324 1 930,52

1-100-37 чел.-ч 19,8 2,3

(1,15*2)

2,7324 706,53 1 930,52

2 36,67

чел.-ч 0,01518 11,10

91.14.02-001 маш.-ч 0,11 2,3

(1,15*2)

0,01518 544,92 8,27

4-100-040 чел.-ч 0,11 2,3

(1,15*2)

0,01518 731,08 11,10

91.06.09-022 маш.-ч 10,34 2,3

(1,15*2)

1,42692 17,30 1,15 19,90 28,40

4 722,93

01.7.10.17-0141 кг 0,24 2 0,0288 2 507,62 1,35 3 385,29 97,50

01.7.20.08-0051 кг 0,41 2 0,0492 56,11 1,6 89,78 4,42

14.4.01.19-0001 т 0,015 2 0,0018 115 511,45 1,25 144 389,31 259,90

14.5.09.11-0102 кг 10 2 1,2 60,60 1,44 87,26 104,71

14.5.11.08-0002 т 0,012 2 0,00144 123 651,99 1,44 178 058,87 256,40

2 701,22

14.1

ФСБЦ-14.4.02.07-0002 т 0,059 2 0,00708 119 850,13 1,09 130 636,64 924,91

1 941,62

Пр/812-015.0-1 % 100 100 1 941,62

Пр/774-015.0 % 49 49 951,39

108 652,33 6 519,14

Объем=12 / 100

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Герметизация мастикой швов: горизонтальных

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: 

перхлорвиниловая

Объем=6 / 100

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг

Итого прямые затраты

Мастика клеящая каучуковая КН-2

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг

М

Пемза

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Эмаль ХВ-161

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Грунтовка ХС-04

Уайт-спирит

Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004

Итого прямые затраты


image7.emf
15 ГЭСН46-08-033-02 шт 18 1 18

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 22,356 19 417,53

1-100-52 чел.-ч 1,08 1,15 22,356 868,56 19 417,53

4 46,71

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,375 6,75 6,92 46,71

19 464,24

19 417,53

Пр/812-040.1-1 % 103 103 20 000,06

Пр/774-040.1 % 59 59 11 456,34

2 828,92 50 920,64

16 ГЭСН46-08-033-01 шт 18 1 18

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 10,143 8 809,80

1-100-52 чел.-ч 0,49 1,15 10,143 868,56 8 809,80

8 809,80

8 809,80

Пр/812-040.1-1 % 103 103 9 074,09

Пр/774-040.1 % 59 59 5 197,78

1 282,32 23 081,67

17 ГЭСН46-08-033-03 шт 12 1 12

421/пр_2020_прил.10_т.1_п

.9_гр.3

1 чел.-ч 15,732 13 664,19

1-100-52 чел.-ч 1,14 1,15 15,732 868,56 13 664,19

4 31,14

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,375 4,5 6,92 31,14

13 695,33

13 664,19

Пр/812-040.1-1 % 103 103 14 074,12

Пр/774-040.1 % 59 59 8 061,87

2 985,94 35 831,32

125 287,68

92 387,27

667,98

358,38

31 874,05

271 259,73

Электроэнергия

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

Навеска рабочего троса

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,2

М

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

Всего по позиции

Всего по позиции

Навеска страховочного троса

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,2

Электроэнергия

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

Перенавеска рабочего троса

Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,2

М

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Новый раздел :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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92 387,27

667,98

358,38

31 874,05

92 837,69

53 134,36

92 745,65

92 837,69

53 134,36

271 259,73

123,679763

0,459425

125 287,68

92 387,27

667,98

358,38

31 874,05

271 259,73

92 387,27

667,98

358,38

31 874,05

92 837,69

53 134,36

92 745,65

92 837,69

53 134,36

13 562,99

7 012,29

291 835,01

123,679763

0,459425

          в том числе:

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Новый раздел

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС 5%

     Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения РИМ (31874,05+0)*0,22

ВСЕГО по смете

     справочно:


