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ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту помещений Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34 

ИКЗ: 261783802769178380100100150000000244

г. Санкт-Петербург	«____» ________2026 г

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу (ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя руководителя Главного управления Коростелева Андрея Валерьевича, действующего на основании Доверенности от 12.01.2026                                          № Д-78908/26/2340, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

Определения и понятия:
Объект – помещения Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34, в отношении которых осуществляются работы по капитальному ремонту в соответствии с Проектной документацией.
Контракт на капитальный ремонт Объекта – контракт от 10.08.2026 г № 01721000089260000280001 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком и других связанных с Объектом работ, предусмотренных указанным контрактом, за которыми осуществляется Строительный контроль.
Подрядчик - организация, определённая по результатам проведения конкурентной процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для выполнения работ по Контракту на капитальный ремонт Объекта.
Проектная документация (проектно-сметная документация) – документация для обеспечения капитального ремонта Объекта, выполненная на основе научно-исследовательской и изыскательской документации, состоящая из текстовой и графических частей, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные и иные требования к Объекту прошедшая экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на предмет определения сметной стоимости объекта капитального ремонта и получившая положительное заключение. 
Строительный контроль – контроль за проведением работ по Контракту на капитальный ремонт Объекта, направленный на систематическую проверку соответствия объема, качества, выполняемых Подрядчиком на основании Контракта на капитальный ремонт Объекта работ, Проектной документации строительным нормам, правилам и государственным стандартам, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
Скрытые работы– работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество, объем и точность предыдущей работы, и подтверждаемые актами освидетельствования скрытых работ и необходимыми исполнительными схемами.
Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3); (Унифицированная форма КС-6а) журнал учета выполненных работ – унифицированные первичные учетные документы по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденные постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
Исполнительная документация– документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и отображающая фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в Проектной документации, Рабочей документации на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта. Состав и порядок ведения исполнительной документации установлен приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Дефект - каждое отдельное несоответствие Объекта (любого элемента Объекта) требованиям Проектной документации, требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил.
Субподрядчик- субподрядная организация, привлекаемая Подрядчиком согласно условиям Контракта, для выполнения любой части работ по Контракту на капитальный ремонт Объекта, действующая на основании договора, заключенного с Подрядчиком.
Предписание - мотивированные требования Заказчика, Исполнителя, надзорных и контролирующих органов, изложенные в письменном виде, по устранению выявленных недостатков в деятельности Подрядчика, с указанием на остановку работ или без такового.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту помещений 6 этажа Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34 (далее – услуги) в порядке, в объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом, Описанием объекта закупки (приложение № 1), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
1.2. Место оказания услуг: помещения Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34 (далее – Объект).
1.3. Услуги оказываются с целью обеспечения контроля за соответствием выполняемых Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта проектным решениям, закреплённым в утверждённой Проектной документации и разработанной на её основе Рабочей документации.
1.4. Подписывая Контракт, Исполнитель обязуется соблюдать требования, содержащиеся в Описание объекта закупки (Приложение № 1) и настоящем Контракте.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта составляет ______(_______) рублей ___ коп., в том числе НДС ______(_______) рублей ___ коп. (либо указывается основание освобождения Исполнителя от уплаты НДС).
2.2.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3.Цена настоящего Контракта определена на весь срок исполнения настоящего Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.4.Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе стоимость материалов, конструкций, оборудования, рабочей силы, работы механизмов, транспортные и другие расходы Исполнителя, утилизация отходов, расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных платежей (пошлин) и других обязательных платежей, и иные расходы.
2.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг, качества выполняемых Услуг и иных условий Контракта. 
2.6. В случае превышения Исполнителем объемов услуг, установленных Контрактом, без согласования с Заказчиком, такие услуги не оплачиваются.
2.7.Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета 2026 года.
2.8.Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке в пределах лимитов, доведенных Заказчику бюджетных обязательств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 2 (двух рабочих дней) в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.9. Оплата по контракту осуществляется единовременно по факту оказания услуг в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного в порядке, установленном разделом 5 Контракта.
2.10. Аванс по Контракту не предусмотрен.
2.11. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
2.12. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новые условия в части, касающейся цены Контракта, сроков оказания и (или) объема услуг. 
2.13.Суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом, могут быть удержаны Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.1.2. Запрашивать у Исполнителя подтверждающие документы и (или) иную информацию о выявленных им в ходе оказания услуг недостатках работ на объекте, основаниях для приостановления работ на объекте и обо всех случаях аварийного состояния и авариях на объекте.
3.1.3. В течение всего срока действия Контракта осуществлять контроль, за ходом и качеством оказания услуг, в том числе контроль за используемым при оказании услуг оборудованием. При этом Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам услуг, оборудованию и документации в течение всего срока оказания услуг и в любое время оказания услуг.
3.1.4. Направлять на любом этапе исполнения Контракта Исполнителю запросы о ходе оказания услуг и устанавливать сроки ответа Исполнителя на такие запросы.
3.1.5. Проверять соответствие услуг требованиям Описания объекта закупки (Приложение № 1). 
3.1.6. Отказаться полностью или частично от оплаты услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
3.1.7. В случае отступления Исполнителем от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями настоящего Контракта.
3.1.8. В случае, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат услуг, или с иными недостатками, которые делают результат услуг не пригодным для обычного использования, потребовать по своему выбору от Исполнителя:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за услуги цены;
– возместить Заказчику понесенные им расходы на устранение недостатков услуг.
3.1.9. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или являются существенными) отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной за услуги денежной суммы.
3.1.10. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.1.11. Привлечь экспертов (экспертные организации) для проведения экспертизы оказанных услуг и определения их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта.
3.1.12.Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 3(трех) рабочих дней со дня заключения контракта, передать Исполнителю по акту приема-передачи Проектную, техническую и иную необходимую документацию для оказания услуг:
а) положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
б) копию контракта от 10.08.2026 г № 01721000089260000280001 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34;
в) Проектно-сметную документацию на капитальный ремонт помещений Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34;
г) иные документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта.
Если в ранее переданную документацию были внесены изменения, передать Исполнителю в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, соответствующие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения их Заказчиком, в том числе в виде электронного документа.
3.2.2. Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о приостановке производства работ в отношении объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 рабочего дня с даты такой приостановки либо возобновления работ.
3.2.3. Организовывать для работников Исполнителя прохождение вводного инструктажа по охране труда, ознакомление с правилами пропускного и внутри объектового режима, действующими на территории заказчика и строительной площадке объекта.
[bookmark: P88]3.2.4. Обеспечить Исполнителю доступ на объект в целях исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
3.2.5. Уведомлять Исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, о необходимости проведения в соответствии с порядком контрольных мероприятий совместно с лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, в указанные заказчиком дату и время.
3.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Исполнителем результата оказанных услуг в части его соответствия условиям Контракта.
3.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1.Требовать от Заказчика произвести приемку оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
3.3.2.Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком услуг.
3.3.3. Запрашивать у Заказчика документы, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, которые необходимы для надлежащего исполнения контракта и определены контрактом.
3.3.4. В случае непредставления Заказчиком документов в соответствии с 3.2.1настоящегоконтракта или представления указанных документов не в полном объеме исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.3.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.
3.3.6.Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
3.3.7.Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
3.3.8.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений, предоставляет Заказчику информацию о лицах, уполномоченных представлять его интересы во взаимоотношениях с Заказчиком в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от его имени документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактного номера телефона с приложением надлежащим образом заверенных копий соответствующих приказов и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращении полномочий на представление интересов) предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.
3.4.2. Оказывать услуги по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта (далее - услуги) объекта на условиях, предусмотренных контрактом, и в соответствии с порядком проведения строительного контроля, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - порядок).
3.4.3. Извещать Заказчика:
- о выявленных недостатках работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта при выполнении работ;
- о выявленных случаях несоответствия работ требованиям технических регламентов, а также о случаях, при которых результаты выполненных работ и (или) дальнейшее производство работ создают угрозу жизни и здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, возникновения аварий, допущенных лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, и являющихся основанием для приостановления работ на объекте;
- о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте, ставшем известным исполнителю в ходе оказания им услуг.
3.4.4. Фиксировать результаты проведения контрольного мероприятия путем составления и направления заказчику акта, в том числе в случаях:
- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам работ;
- выявления фактов нарушения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, организации и методов ведения работ, их несоответствия техническим регламентам, а также использования лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, материалов и (или) оборудования или выполнения работ, качество которых не отвечает условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, общих журналов учета выполнения работ;
- выявления нарушений ведения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, исполнительной документации;
- выявления нарушений полноты и соблюдения установленных сроков выполнения лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования результатов такой проверки, а также фактов нарушения выполнения указанным лицом контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта, и достоверности документирования их результатов;
- выявления нарушений лицом, осуществляющим капитальный ремонт объекта, при освидетельствовании им совместно с исполнителем работ, скрываемых последующими работами, промежуточной приемке возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
3.4.5. Проводить в соответствии с Порядком контрольные мероприятия совместно с Заказчиком на основании полученного от Заказчика в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего Контракта.
3.4.6. Оказывать предусмотренные Контрактом услуги по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта Объекта надлежащего качества, в соответствии с условиями и в сроки, установленные в Описание объекта закупки (Приложение № 1), настоящем Контракте, в порядке, определенном частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
3.4.6. Оказывать услуги надлежащего качества и действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности, в том числе стремиться минимизировать неблагоприятные для Заказчика последствия или вероятность их наступления.
3.4.7. Принимать участие в приёмке Объекта с подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Журнал учета выполненных работ (Форма № КС-6а), по Контракту от 10.08.2026 г № 01721000089260000280001 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Протон».
3.4.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший оказание услуг, несмотря на указание Заказчика о прекращении услуг, не вправе при предъявлении к нему Заказчиком или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.4.9. В случае приостановления оказания услуг в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.
3.4.10. Выполнять требования к оказанию услуг, установленные разделом 3Описания объекта закупки (Приложение № 1).
3.4.11. Информировать Заказчика по возможности обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Исполнителя и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Исполнителю.
3.4.12.Подписывать акты освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, при проведении испытания таких конструкций, участков сетей.
3.4.13. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.
3.4.14. Нести иные обязательства, предусмотренные Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), условиями Контракта, законодательством.

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Начальный срок оказания услуг – с даты заключения настоящего Контракта и до окончания выполнения работ по капитальному ремонту помещений Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34 и подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке выполненных работ, являющихся предметом Контракта на капитальный ремонт Объекта.
В случае просрочки выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта оказание услуг осуществляется Исполнителем до полного завершения подрядных работ на Объекте.
4.2. Услуги на территории Заказчика выполняются в рабочие дни (понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.45 по московскому времени).
4.3. Строительный контроль, осуществляется в течение всего срока выполнения работ, предусмотренных Контрактом на капитальный ремонт Объекта.
4.4. Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком исполнения контракта на капитальный ремонт Объекта, содержащим срок исполнения контракта.
4.5. По требованию Заказчика, в случае проведения на территории Василеостровского районного отдела судебных приставов мероприятий с участием руководителей органов государственной власти Российской Федерации, оказываемые услуги могут быть приостановлены на срок до 3 (трех) рабочих дней.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель в день окончания оказания услуг обязан известить Заказчика о готовности к сдаче оказанных услуг.
В течение 5 рабочих дней с даты окончания оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны документ о приемке (Приложение № 3 к Контракту).
К документу о приемке прилагаются подписанные со стороны Исполнителя документы: счет, счет-фактура (при наличии), подробная 3-х стадийная (до проведения работ, в процессе проведения работ и после проведения работ) цветную фотофиксацию (содержащую фотоснимок, наименование предмета (элемента), местоположение предмета (элемента) даты и время. Фотоматериалы представляются Заказчику в электронном виде на цифровых носителях (USB Flash накопителе);
- Предоставление информации об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
За 3 (три) дня до формирования документа о приемке, предусмотренного Контрактом, Исполнитель составляет и представляет Заказчику отчет о деятельности на Объекте и оказанных услугах в соответствии с разделом 7 Описания объекта закупки (Приложение № 1).
5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.3. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документа о приемке, осуществляет приемку оказанных услуг и оформление результатов приемки.
5.4. Заказчик подписывает документ о приемке либо в случае установления Заказчиком при приемке оказанных услуг несоответствия выполненных Исполнителем услуг требованиям настоящего Контракта подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.5. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не указан Заказчиком, вправе в соответствии с полученными от Заказчика замечаниями/требованиями устранить недостатки и повторно направить Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной пунктом 5.1. Контракта, для принятия Заказчиком оказанных услуг.
5.6.В случае устранения Исполнителем причин отказа от подписания Заказчиком документа о приемке, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Контракта.
5.7. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
5.8. При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенным по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
5.9. Заказчик, принявший услуги, не лишается права ссылаться на недостатки оказанных услуг.
5.10. В случае выявления Заказчиком факта любого несоответствия, отраженного в документах, предусмотренных настоящим Контрактом, фактически выполненным объемам услуг, а равно выявленных недостатков в документации, либо полученных оригиналах документов (в том числе на бумажном носителе), Заказчик незамедлительно выдает Исполнителю предписание, обязательное для исполнения Исполнителем. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, устранить выявленные замечания и повторно предъявить их к проверке и приемке Заказчику, при этом ранее принятые документы и (или) объемы услуг считаются выполненными ненадлежащим образом до устранения недостатков и подтверждения Заказчиком факта их устранения.
5.11. Обязательным условием приемки Заказчиком результата услуг, является соответствие результата оказанных услуг условиям Контракта, описанию объекта закупки, требованиям законодательства Российской Федерации.
5.12. В случае оказания Исполнителем услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом, стоимость таких услуг, оплате не подлежит. Если в ходе оказания услуг характеристики Объекта перестанут соответствовать условиям Контракта, данный недостаток устраняется за счет Исполнителем.
5.13. Все права на результаты оказанных Исполнителем услуг переходят к Заказчику.
5.14. Оформление Заказчиком документа о приемке оказанных услуг осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и сроки, установленные разделом 8 и 9 Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.3. Заказчик не несет имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по оплате оказанных услуг в случае несвоевременного предоставления Исполнителем оригиналов первичных документов, в том числе по причине несвоевременного устранения ошибок в таких документах.
6.4. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств (за исключением просрочки исполнения обязательств) устанавливается настоящим Контрактом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Исполнителем, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Исполнителем, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа), если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок начисления штрафа.
6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
К обязательствам Исполнителя, не имеющим стоимостного выражения, относятся обязательства по представлению соответствующих лицензий, предоставление сведений об исполнителях (соисполнителях), привлекаемых для исполнения обязательств по контракту, относящихся к товару (оборудованию) товаросопроводительных принадлежностей или документов, документов, подтверждающих качество/безопасность товара (сертификат, декларация соответствия и т.п.), иных нормативных актов или условий Контракта, иных информации, уведомлений, документов, которые Исполнитель обязан предоставить по условиям Контракта и в соответствии с действующим законодательством, а также нахождение работника контрагента в состоянии алкогольного опьянения, неисполнение обязательства по обеспечению надлежащего ограждения места производства работ в соответствии со схемой, утвержденной уполномоченным представителем Заказчика, несоблюдение установленных правил безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, иные организационные обязательства сторон, сопутствующие основному обязательству по Контракту.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов). 
6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
6.14. Оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования об уплате неустоек, по реквизитам указанным Заказчиком. Исполнитель в кратчайший срок предоставляет Заказчику документ, подтверждающий уплату неустойки.
Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе:
- произвести оплату по Контракту путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на размер начисленных, но не уплаченных в установленный срок неустоек (штрафов, пеней);
- взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителю);
- взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) за счет денежной суммы 
по независимой гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителю).
Требование Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) не ограничивается размером внесенного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта.
6.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и -видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1.Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Внесение денежных средств в целях обеспечения Контракта осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу, л/с 05721785720) ИНН/КПП 7838027691/783801001 р/сч. 03212643000000013225 Банк получателя: ОКЦ №1 Волго-Вятский ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород Кор.счет: 40102810745370000024 БИК 012202102 ОКТМО 40303000 НПА 0002. Назначение платежа Обеспечение гарантийных обязательств контракта (указать реквизиты государственного контракта).
7.2.Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
7.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. 
7.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
7.5. В случае если исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и быть оформлена с учетом дополнительных требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005«О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005).
7.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства 
по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств 
по Контракту, уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, а также убытков, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
В случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, Гарант обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
7.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
7.8. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
7.9. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
7.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.11. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Контрактом, а также приемки Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа оказания услуг в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 
7.12. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств), при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Заказчиком Исполнителю в течение  30 (тридцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 
Если Исполнитель не позднее дня исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, не представил Заказчику соответствующее уведомление об иных реквизитах для возврата денежных средств, денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в Контракте. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте, в пользу Исполнителя.
7.13. В случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта, не применяются. 

8. КАЧЕСТВО УСЛУГ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность результата оказания услуги, процесса оказания услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими в Российской Федерации стандартами, техническими регламентами, санитарными правилами и нормами, утвержденными в отношении данного вида услуг, условиями Контракта. 
8.2. Требования к гарантийному сроку результатов оказанных услуг и объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию установлен в размере 5 (пяти) лет с даты подписания Заказчиком и Исполнителем документа о приемке.
8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), связанных с ненадлежащим качеством результата оказанных услуг Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом, с приложением Акта о недостатках (дефектах) оказанных услуг (в 2-х экземплярах) с перечислением недостатков, способа, порядка и сроков их устранения.
8.4. В случае непредставления Исполнителем Заказчику подписанного со своей стороны Акта о недостатках (дефектах) оказанных услуг либо мотивированного и обоснованного отказа от его подписания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты извещения Исполнителя о выявленных недостатках, Акт о недостатках (дефектах) оказанных услуг считается подписанным Исполнителем и обязательства Исполнителя по устранению недостатков – наступившими. 
8.5. Исполнитель своими силами и за счёт собственных средств осуществляет устранение недостатков оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаруженных недостатках (дефектах) услуг, если иной срок не согласован Сторонами.
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Исполнителем более чем на 3 (три) дня с даты установленного Заказчиком срока устранения недостатков оказанных услуг признается неисполнением обязательств Исполнителем. 
8.6. В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков оказанных услуг, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков за счет Исполнителя, а также провести экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), экспертных учреждений в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков, связанных с ненадлежащим качеством результата оказанных услуг, в срок, указанный в требовании Заказчика. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих документов.
8.7. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, при условии надлежащего исполнения Исполнителем Контракта, возвращаются Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1.Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается на весь период действия гарантийных обязательств в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в день направления Заказчику документа о приемке.
9.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. №1005, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.3. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
9.4. В случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств по Контракту не применяются.
9.5. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения гарантийных обязательств, при условии надлежащего исполнения Исполнителем гарантийных обязательств и истечения гарантийного срока, указанного в п. 8.2. Контракта), возвращаются Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Исполнителем гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.
Если Исполнитель не позднее даты истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, не представил Заказчику соответствующее уведомление об иных реквизитах для возврата денежных средств, денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в Контракте. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте, в пользу Исполнителя.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2026 года.
В части выполнения обязательств Сторонами – до полного исполнения своих обязательств по Контракту. 
В части взаиморасчетов–до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, а в части гарантийных обязательств–до истечения их срока.
10.2.Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков, уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательства по Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы( форс-мажора), а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений, действий объективных внешних факторов (военные действия, террористические акты, акты государственной власти, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтверждённых в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2.О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств  и возможных последствиях.
11.3.Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документом, выданном в установленном порядке Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), свидетельством иного уполномоченного органа или уполномоченной организации.
11.4.Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту в следствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
12.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне Контракта в порядке, установленном Контрактом и законодательством Российской Федерации. В претензии указываются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта и (или) его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений и срок для устранения нарушений.
12.3.Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
12.4.При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
13.2. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если: 
13.3.1. Исполнителем оказаны услуги ненадлежащего качества и недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
13.3.2. Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или неоднократно нарушает сроки (график) оказания услуг, предусмотренный Контрактом, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, установленному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Контрактом срок.
13.3.3. Если отступления в оказании услуг от условий Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
13.3.4. В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в разделе 2 Контракта.
13.3.5. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации об одностороннем отказе от исполнения отдельных видов обязательств.
13.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон осуществляется в письменной или электронной форме путем подписания Сторонами соответствующего Соглашения о расторжении и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны при необходимости производят сверку расчетов.
Сторона контракта, получившая проект соглашения о расторжении контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
13.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Исполнитель обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующих решений письменно уведомить Заказчика о возникновении следующих обстоятельств:
-о начале проведении в отношении Исполнителя процедуры ликвидации или процедуры признания несостоятельным (банкротом);
-о вынесении постановления о приостановлении деятельности Исполнителя, сроке приостановления;
-об аннулировании или истечения срока действия лицензии, либо наложении государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Исполнителя возможности выполнения обязательств по Контракту;
-о начале реорганизации;
-об изменении наименования, смене руководителя, изменении юридического адреса и адреса местонахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов).
14.2. Перемена Исполнителя не допускается за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.3. Подписывая Контракт, Стороны гарантируют, что на дату заключения Контракта ни одна из них (включая работников или официальных представителей не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных вознаграждений, преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с заключением Контракта, а также что ими были приняты все необходимые меры для недопущения подобных действий.
14.4. Стороны пришли к соглашению о том, что любая информация о финансовой или хозяйственной деятельности каждой из Сторон, о деловых партнерах, ставшая им известной в связи с заключением данного Контракта, а также условиях настоящего Контракта являются конфиденциальной информацией. Каждая из Сторон обязуется без согласования другой Стороны не разглашать третьим лицам информацию, ставшую известной им в результате (во время или в связи) исполнения условий настоящего Контракта.
Стороны не вправе использовать полученную информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
14.5. В ходе исполнения Контракта Сторонами обеспечивается соблюдение положений Федерального закона от 27июля 2006г №152-ФЗ «О персональных данных». Передача, распространение и обеспечение защиты информации, связанной с исполнением обязательств по Контракту, осуществляется Сторонами с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
14.6. Переписка Сторон в ходе исполнения Контракта осуществляется в письменной форме нарочно, почтой заказным письмом либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала по адресам, указанным в Контракте (за исключением заявок Заказчика на поставку товара/оказание услуги/выполнение работы).
Сообщение, уведомление считается доставленными в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было им получено или адресат не ознакомился с ним.
14.7. Любые изменения, дополнения к Контракту, выполненные в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
14.8. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.9. Перечисленные ниже документы образуют приложения к Контракту и являются его неотъемлемой частью:
14.9.1.Описание объекта закупки (приложение № 1);
14.9.2.Спецификация (Приложение № 2);
14.9.3. Акт о приемке оказанных услуг (приложение № 3).
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Приложение № 1 
к государственному контракту
№ ______________________
от «___» __________ 2026г.

Описание объекта закупки
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту помещений  Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34

1. Общая информация об объекте закупки
1.1.Наименование услуг: оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту помещений Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34 (далее – Объект).
1.2.Место оказания услуг: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34.
1.3.Сроки оказания услуг: Начальный срок оказания услуг – с даты заключения настоящего Контракта и до окончания выполнения работ по капитальному ремонту помещений Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34, и подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке выполненных работ, являющихся предметом Контракта на капитальный ремонт Объекта.
В случае просрочки выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта оказание услуг осуществляется Исполнителем до полного завершения подрядных работ на Объекте.

1. Нормативная документация:
Оказанные услуги должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказа Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; 
- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;
- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
- Приказа Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» 
- Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- Приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр«Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
- «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр);
-Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80);
- «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 г.№ 122);
- СП 2.13130.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
- СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.СНиП 2.04.01-85»;
- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакцияСНиП 3.01.04-87»;
- СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
- «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения.СНиП 31-06-2009» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр);
- «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (утв. Приказом Госстроя Российской Федерации от 25.12.2012 № 109/ГС);
- «СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстрой России от 19.12.2018 № 832/пр);
- «СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений 
от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 965/пр);
- «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- Распоряжением ПАО «Россети» от 29 мая 2017 года №280р утверждён и введён в действие стандарт организации (СТО) 34.01‑23.1‑001‑2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»;
- «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр); 
- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей оборудования, в том числе, с соблюдением в полном объеме требований правил противопожарной и промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

2. Состав основных услуг Исполнителя:
3.1. Входной контроль полноты и качества Проектной документации и разработанной на ее основе рабочей документации, проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, рассмотрение и согласование документации, составление рекламаций.
3.2. Контроль выполнения Подрядчиком операционного контроля соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций Проектной, технической (ППР, технологические карты) и нормативной документации, включая:
- наличие и состояние на Объекте технической и технологической документации на производство работ;
-обеспеченность Подрядчика необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдение метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;
-соблюдение Подрядчиком (Субподрядчиками) технологических процессов капитального ремонта, проведения операционного контроля;
-своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и контролирующих органов, выдаваемых в ходе капитального ремонта;
- правильность и полноту проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;
- своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составления двухстороннего акта (Исполнитель-Подрядчик) по устранению выявленных недостатков.
3.3. Входной контроль материалов, готовых конструкций и изделий, оборудования в том числе: проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов (с информированием Заказчика), достоверность операционного контроля Подрядчиком выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию выполненных работ.
В этих целях контролировать:
-наличие у Подрядчика документации, регламентирующей требования к продукции, средств измерений, необходимых для проведения инструментального входного контроля Продукции, а также их соответствие требованиям метрологии, классу точности и методам измерения;
- своевременное оформление соответствующей документации по результатам входного контроля продукции Подрядчиком;
- применение в производстве работ продукции, соответствующей требованиям проектной и нормативно-технической документации;
- своевременность применения в производстве работ продукции с ограниченным сроком хранения;
- учет и хранение продукции на складах и площадках для хранения, соблюдение при этом требований нормативно-технической документации к условиям хранения;
- отдельное хранение забракованной продукции;
- осуществление Подрядчиком проверки соответствия качества строительных материалов;
- контроль соблюдения Подрядчиком правил и норм складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- наличие правильно заполненных ярлыков, маркировки и сопроводительных документов (паспортов, сертификатов), результатов лабораторных испытаний, замеров изготовителя, подтверждающих качество используемых при капитальном ремонте конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение их регистрации в установленном порядке и сохранности до передачи Заказчику;
- документальное оформление результатов входного контроля продукции, подтверждающей пригодность её к применению.
3.4. Контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации и утверждение представленной исполнительной документации.
3.5. Взаимодействие (через Заказчика) с разработчиками Проектной документации и при необходимости внесения изменений в Проектную документацию.
3.6. Контроль исполнения Подрядчиком графика выполнения работ по капитальному ремонту.
3.7. Контроль качества и технологии выполнения работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ Проектной документации, строительным нормам и правилам, контроль соблюдения технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком входного и операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль.
3.8. [bookmark: _Hlk184660795]Проведение совместно с Подрядчиком и Заказчиком контрольных обмеров (в том числе с использованием геодезического оборудования (при необходимости)) выполненных работ и составление соответствующих актов.
3.9. Освидетельствование и приемка скрытых работ и ответственных конструкций (с проведением фотофиксации), подписание соответствующих актов.
3.10. Составление актов проверок, выдача предписаний, фиксация замечаний в общем журнале работ, контроль их устранения, учёт, а также проверка своевременности и правильности документального подтверждения выполнения Исполнителем предписаний.
3.11. Проверка и визирование выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимости по соответствующим актам о приемке выполненных работ (формы КС-2).
3.12. Контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком.
3.13. Участие во всех технических и организационных совещаниях о выполнении работ по капитальному ремонту Объекта.
3.14. Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на график выполнения работ Подрядчиком, а также на качество работ либо на увеличение их объемов и стоимости.
3.15. Составление отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах.
3.16. Контроль по устранению дефектов при производстве работ по факту их выявления.
3.17. Контроль производства работ по устранению дефектов в течение гарантийного срока.
3.18. Предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах, и их организации.
3.19. Контроль за соблюдением Подрядчиком условий Контракта на капитальный ремонт Объекта в рамках компетенции в соответствии с условиями настоящего Описания объекта закупки.
3.20. Контроль полноты и правильности оформления исполнительной производственно-технической документации.
3.21. Ведение совместно с Подрядчиком общего журнала работ (по форме КС-6), своевременное внесение в него соответствующих записей.
3.22. Контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов.
3.23. Участие в рабочих и приемочных (при наличии) комиссиях с согласованием актов о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), журнал учета выполненных работ (Унифицированная форма КС-6а).
3.24. Выдача заключения о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части качества строительных и монтажных работ требованиям действующих строительных регламентов, иных правовых и нормативных документов, Проектной документации.
3.25. Контроль передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, составленной в процессе работ.
3.26. Представление по поручению Заказчика его интересов по вопросам строительного контроля.
3.27. Осуществление по требованию Заказчика дополнительной проверки качества материалов и работ.
3.28. Исполнитель обязан подписывать акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приёмки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, при проведении испытания таких конструкций, участков сетей
Исполнителю, по приглашению Заказчика или Подрядчика в срок по договоренности, но не позднее, чем за три рабочих дня, необходимо организовать посещение Объекта специалистами Исполнителя для освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приёмки и совещаний на территории Заказчика
3.29.На территории Заказчика установлен пропускной режим.
Пропуск граждан Российской Федерации на территорию Заказчика осуществляется в следующем порядке:
- предоставляются (за сутки до момента совершаемых действий) сведения о лицах, выполняющих работы (на определенный период), с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных;
- в случае изменения состава лиц, выполняющих работы, сведения о таких изменениях предоставляются в соответствии с вышеуказанным порядком.
 Пропуск иностранных граждан (граждан, не имеющих паспорт Российской Федерации) на территорию Заказчика осуществляется в следующем порядке:
Для оформления пропуска на иностранных граждан в течение 1 (одного) дня со дня заключения Контракта Исполнителем представляются сведения о лицах, выполняющих работы (на определенный период), с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведения о водителях с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и следующие документы:
- копия паспорта иностранного гражданина;
- копия разрешения на работу иностранного гражданина в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;	
- копия миграционной карты иностранного гражданина.
Пропуск для прохода иностранных граждан на территорию Заказчика оформляется на весь срок выполнения работ. Время оформления пропуска от 7 (семи) дней.
В случае изменения состава иностранных лиц, выполняющих работы, сведения о таких изменениях представляются в соответствии с вышеуказанным порядком.
Несвоевременная подача документов для оформления письменной заявки на пропуск иностранных граждан не является основанием для невыполнения работ Исполнителем в сроки, установленных Контрактом. 

3. Основные требования к Исполнителю и оказываемым им услугам:
4.1.Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Членство в саморегулируемых организациях не требуется для Исполнителей, в случаях, установленных частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
4.2. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с Проектной документацией, требованиями технических регламентов, условиями Контракта, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативными и правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации.
4.3 Силами собственной (арендованной) аттестованной лаборатории неразрушающего контроля осуществлять выборочный контроль применяемых строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций.
[bookmark: _Hlk184660782]4.4.В случае использования инструмента или приборов для проведения контроля строительных материалов и оценки качества выполненных работ использовать приборы и инструменты, имеющие соответствующие и действующие лицензии и поверки 
4.5. Исполнитель должен обеспечить нахождение на Объекте представителей службы строительного контроля (не реже 2 раз в неделю, не менее 2-х человек) в течение всего срока оказания услуг, а если на Объекте выявляются систематически нарушения, то обязательно ежедневное (в дни выполнения работ Подрядчиком) присутствие представителя Исполнителя до полного выполнения работ.
Численность сотрудников, осуществляющих строительный контроль регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и должна быть достаточной с учетом фактических темпов производства работ».
[bookmark: _Hlk184660782_Копия_1][bookmark: _Hlk184660782_Копия_1]
4. Независимость и беспристрастность Исполнителя.
5.1. Независимость и беспристрастность персонала, непосредственно осуществляющего строительный контроль на местах, обеспечивается выполнением следующих требований:
- персонал Исполнителя на местах не должен участвовать в разработке, изготовлении, поставке, монтаже и ремонте или являться собственником, покупателем, потребителем изделий, оборудования или объектов, контроль качества которых он осуществляет;
- персонал Исполнителя не должен подвергаться коммерческому, финансовому, административному или иному воздействию, способному оказать влияние на ухудшение результатов контроля.

5. Ответственность Исполнителя
6.1. За информирование Подрядчика о его обязанностях по соблюдению требований нормативных документов и технических регламентов.
6.2. За проверку и подтверждение своим Заключением готовности Подрядчика к реализации целей, установленных условиями Контракта на капитальный ремонт Объекта (членство в СРО, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность строительной техникой, укомплектованность участков строительства Проектной и другой нормативно-технической документацией).
6.3. За своевременность и качество выполнения контрольных мероприятий строительного контроля по подтверждению соответствия выполняемых работ и их результатов в процессе капитального ремонта Объекта.
6.4. За информирование Заказчика о качестве работ, выполняемых Подрядчиком, его отказах выполнять требования нормативных документов и устранять нарушения, выявленные ответственными представителями строительного контроля Заказчика, а также о невыполнении предписаний лица, осуществляющего строительный контроль.
6.5. За результаты дублирующего (при необходимости) инструментального контроля.
6.6. За контроль за своевременным и правильным оформлением исполнительной документации.
6.7. За выдачу Подрядчику, актов проверок, предписаний, при выявлении несоответствий при выполнении СМР требованиям технических регламентов и Проектной документации, а также последующий контроль за их устранением.
6.8. За достоверность и своевременность представления Заказчику установленной Контрактом отчетности.
6.9. За обоснованность своего предложения Заказчику о приостановке капитального ремонта Объекта (выполнения отдельных видов работ) и своевременное информирование об этом Подрядчика.
6.10. За контроль полноты исполнительной документации.
6.11. За участие (в качестве официально уполномоченных представителей Заказчика) во всех проверках (плановых и внеплановых), проводимых на Объекте представителями органов государственного надзора, за контроль своевременности устранения Подрядчиком нарушений, выявленных при проверках.
6.12. За ненадлежащее исполнение обязательств:
Под ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя понимается оказание услуг, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, в том числе:
-отсутствие взаимодействия с Подрядчиком при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта; 
-несоответствие видов выполняемых Подрядчиком работ разработанной документации;
-наличие предписаний контролирующих организаций по производству работ по капитальному ремонту Объекта; 
-наличие жалоб от третьих лиц к ведению Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта;
-несоответствие стоимости применяемых материалов и выполняемых Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта, а также объемов таких работ, указанных в предъявляемых Подрядчиком к оплате в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, фактической их стоимости и объемам;
-несвоевременное или ненадлежащее (не в полном объеме) представление Подрядчиком Заказчику исполнительной документации;
-проверка представленных Подрядчиком отчетных документов более 10 (десяти) дней с даты их получения Исполнителем от Подрядчика;
-отсутствие или ненадлежащее (несвоевременное, не в полном объеме) оформление всех принятых видов журналов при производстве работ по капитальному ремонту Объекта. 
-несоблюдение сроков выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, по вине Подрядчика и/или Исполнителя;
-оказание услуг в неполном объеме.

7. Оборот документов и отчётность.
Все взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем, а также действия Исполнителя по отношению к Подрядчику в рамках исполнения Контракта осуществляются только в письменном виде.
7.1. Документы, подлежащие обязательному контролю:
7.1.1. Документы, удостоверяющие соответствие качественных характеристик материалов требованиям сметной и нормативной документации;
7.1.2. Акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки конструкций, акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены Проектной документацией);
7.1.3. Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с проектной организацией;
7.1.4. Журналы работ;
7.1.5. Графики выполнения работ.

7.2. Деловая переписка ведется во время осуществления строительного контроля Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:
7.2.1. Один экземпляр передается для хранения Заказчику;
7.2.2. Один экземпляр хранится у Исполнителя.

7.3. Отчетность по строительному контролю:
[bookmark: _Hlk228807280]7.3.1. До формирования документа о приемке, предусмотренного государственным контрактом, Исполнитель составляет и представляет Заказчику отчет о деятельности на Объекте и выполненных работах. Содержание указанного отчета указано в пункте 7.4 настоящего Описания объекта закупки.
7.3.2. Отчет о деятельности на Объекте и выполненных работах составляется Исполнителем на бумажном и электронном носителях.
7.3.3. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки.

7.4. Содержание отчета о деятельности на Объекте и выполненных работах
(указанное содержание может быть изменено по согласованию между Заказчиком и Исполнителем после заключения государственного контракта)
Раздел 1. Общая часть.
Данные об Объекте;
Исполнительная документация;
Данные о проверках, проведённых контролирующими и надзорными организациями.
Раздел 2. Описание работ, выполненных в отчетный период
Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ", в которой по порядку перечисляются виды и объемы работ, выполненные и принятые за отчетный период.
Ниже таблицы приводится описание видов и объемов работ (в порядке их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.
Раздел 3. Мероприятия по контролю качества
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- При наличие приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний Подрядчика;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетном периоде.
Раздел 4. Соблюдение Подрядчиком сроков производства работ
В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ.
В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
 - Рассмотреть причины отставания;
 - Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения работ на Объекте;
 - Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 5. Сведения о проводимых на Объекте проверках.
Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;
Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
Сведения об исполнении замечаний (относящихся к Объекту) по актам проверок.
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.
Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов;
7.5. Приложения к отчету о деятельности на Объекте и выполненных работах
1. Перечень актов приемки работ (по форме Приложения № 1 к настоящему Описанию объекта закупки);
2. Перечень замечаний службы строительного контроля (по форме Приложения № 2 к настоящему Описанию объекта закупки);
3. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Приложения № 3 к настоящему Описанию объекта закупки);
4. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приёмки ответственных конструкций (по форме Приложения № 4 к настоящему Описанию объекта закупки);
5. Фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы капитального ремонта Объекта).
Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания Услуг по государственному контракту.
Любая выше перечисленная документация предоставляется Исполнителем Заказчику по его требованию.
Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.
8. Неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки являются:
8.1. Приложение № 1 – Перечень актов приемки работ;
8.2. Приложение № 2 – Перечень замечаний службы строительного контроля;
8.3. Приложение № 3 – Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий;
8.4. Приложение № 4 – Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приёмки ответственных конструкций.
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Приложение № 1 к 
Описанию объекта закупки 



ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРИЕМКИ РАБОТ
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Приложение № 2 к 
Описанию объекта закупки 



ПЕРЕЧЕНЬ
замечаний службы строительного контроля

	№ п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении
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Приложение № 3 к 
Описанию объекта закупки 



ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих качество материалов и изделий

	№
п/п
	
Наименование документа
	Наименование поставщика
	
Номер док-та
	
Дата
	
Примечание
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Приложение № 4 к 
Описанию объекта закупки 



ПЕРЕЧЕНЬ
актов освидетельствования скрытых работ
и актов промежуточной приемки ответственных конструкций

	№ п/п
	
Наименование работ
	
Дата
	
Номер
	Разрешение на
производство последующих работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Представитель службы строительного контроля	
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Приложение№2
К контракту
№______________________
от «___»__________ 2026 г.



СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во (объем) выполняемых работ
	Цена за ед. изм., (руб.)
	Общая
цена, (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному помещений 6 этажа  Василеостровского районного отдела судебных приставов, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт КИМа, д. 5/34
	Усл.ед.
	1
	*
	*




*Заполняется при заключении Контракта.

Всего_____________(________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС______(_____) рублей ___ коп. (либо указывается основание освобождения Подрядчика от уплаты НДС).
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Приложение № 3
к государственному контракту
№ ______________________
от «___» __________ 2026 г.
АКТ
О ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Санкт-Петербург								"***"****** 20*** г.

****************************************************************************, 
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице **************************************,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ***********************************, с одной стороны, и
(устава, положения, доверенности)
*****************************************************************************,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице *****************************************************************************,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ************************************, с другой стороны,
(устава, положения, доверенности)
вместе именуемые "Стороны", составили акт о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом *****************************************************************************
(предмет контракта)
№ *** от "***"********** 20*** г. (далее - Контракт) Исполнитель оказал следующие услуги:***********************************************************************
(перечень оказанных услуг в соответствии с техническим заданием)
на сумму ******************************************************, ********НДС
(сумма цифрами и прописью)
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:****** *************************************************************
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны "***"************** 20*** г., фактически оказаны "***"*************** 20*** г.
4. Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены)
*****************************************************************************
5. Результаты услуг  по Контракту:********************************************
						(оказаны/не оказаны/оказаны частично) 
6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
**************/___________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:
**************/___________
м.п.


(*) Заполняется при сдаче – приемке оказанных работ
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	Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу
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м.п.

	
	
	

	
	



